| Item do Contrato | Esclarecimento solicitado |
| --- | --- |
| Anexo 2 | Para se implantar uma sinalização de qualidade são necessários pelos menos 6 meses para realização do projeto, fabricação dos equipamentos e instalação. Os relatórios disponibilizados preveem somente 80 dias após assinatura do contrato. Além disso, são reservados somente 30 dias para fabricação e instalação após a aprovação da ANAC. Assim, indaga-se: por que o prazo estipulado para implantação da nova sinalização não é aderente às práticas mundiais? |