| DECISÕES TOMADAS EM CIRCUITO DELIBERATIVO (05/04 a 07/04/2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito Deliberativo | PA | Processo | Assunto | UORG | Resolução de Diretoria | Data de aprovação | Diretor Relator | Decisão |
| 412 | 180/2020 | 48610.204399/2019 | Solicitação de Restituição de Prazo ao 1º Período Exploratório do Contrato REC-T-180_R13 oriundo da Rodada 13, operado pela empresa Recôncavo Energia | SEP | 194/2020 | 07/04/2020 | José Cecchi | A Diretoria decidiu: I) voltar à vigência do contrato de concessão REC-T-180_R13, tendo em vista a aprovação da recomendação da PA nº 0019/2020 que considerou saneadas as irregularidades apontadas no processo administrativo; II) deferir o pleito da Recôncavo Energia quanto à prorrogação do 1º período exploratório do contrato de concessão REC-T-180_R13, em decorrência de atraso no processo de licenciamento ambiental. Desse modo, restituir 157 dias ao 1º período exploratório a partir da data em que o Operador for notificado desta decisão pelo SEI; e III) determinar que a Recôncavo Energia realize a reentrada e avaliação no poço 1-FFL-1-BA. |
| Circuito Deliberativo | PA | Processo | Assunto | UORG | Resolução de Diretoria | Data de aprovação | Diretor Relator | Decisão |
| 402 | 184/2020 | 48610.000487/2014 | Nomeação e Exoneração de Servidores - SSM | SGP | 193/2020 | 07/04/2020 | Felipe # Kury | A Diretoria decidiu: I) nomear NAYARA NUNES FERREIRA no cargo CCT-V, de Coordenadora Geral de Fiscalização de Segurança Operacional, na SSM/ANP, ficando exonerada do cargo comissionado CCT-IV, de Assessora Técnica de Segurança Operacional; II) nomear TIAGO MACHADO DE SOUZA JACQUES no cargo CCT-IV, de Assessor Técnico de Fiscalização, na SSM/ANP, ficando exonerado do cargo comissionado CCT-III, de Coordenador de Produção Marítima; III) nomear ANA CAROLINA XAVIER SILVA FONSECA no cargo CCT-III, de Assessor Técnico de Fiscalização, na SSM/ANP, ficando exonerada do cargo comissionado CCT-I, de Assistente Técnico de Fiscalização de Contratos; e IV) alterar a nomenclatura e descrição do cargo comissionado CCT-V de THIAGO DA SILVA PIRES de Coordenador Geral de Segurança Operacional para Coordenador Geral de Regulação de Segurança Operacional. |
| Circuito Deliberativo | PA | Processo | Assunto | UORG | Resolução de Diretoria | Data de aprovação | Diretor Relator | Decisão |
| 401 | 186/2020 | 48610.015261/2007 | Reestruturação de Cargos Comissionados | SGP | 192/2020 | # 07/04/2020 | # José Cecchi | A Diretoria aprovou a alteração da estrutura de cargos comissionados da ANP de: 2 (dois) CGE III, 6 (seis) CCT IV, 2 (dois) CCT I, 2 (dois) CAS II para: 2 (dois) CGE IV, 2 (dois) CCT V, 12 (doze) CCT III, 3 (três) CAS I e saldo para ANP de R$ 302,86. |
| Circuito Deliberativo | PA | Processo | Assunto | UORG | Resolução de Diretoria | Data de aprovação | Diretor Relator | Decisão |
| 411 | 188/2020 | 48610.004191/2018 | Edital de Licitações de Oferta Permanente - Publicação da alteração do edital e das minutas dos Contratos de Concessão, após realização de Consulta e Audiência Públicas | SPL | 191/2020 | 06/04/2020 | Dirceu Amorelli | A Diretoria decidiu: I) aprovar a nova versão do edital de licitações e minutas dos contratos de concessão de Oferta Permanente, colocando em oferta 708 (setecentos e oito) blocos com risco exploratório e 3 (três) áreas com acumulações marginais; II) aprovar a súmula da Audiência Pública nº 25/2019, que será publicada no sítio eletrônico http://rodadas.anp.gov.br; III) aprovar as planilhas contendo as contribuições recebidas no período da Consulta Pública e na Audiência Pública nº 25/2019 e as deliberações da ANP, que serão publicadas no sítio eletrônico http://rodadas.anp.gov.br; IV) autorizar o envio da nova versão do edital de licitações e das minutas dos contratos de concessão de Oferta Permanente, bem como dos documentos que subsidiaram suas alterações ao Tribunal de Contas da União, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 81/2018; V) autorizar a publicação do comunicado do novo edital e minutas dos contratos de concessão da Oferta Permanente no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação, e dos arquivos na íntegra em formato digital nos sítios eletrônicos da ANP, nos termos do art. 4º da Resolução ANP nº 18/2015, após o prazo determinado na Instrução Normativa TCU nº 81/2018; e VI) autorizar a publicação dos demais documentos aprovados nos sítios eletrônicos http://rodadas.anp.gov.br e http://www.anp.gov.br, quando da publicação do edital. |
| Circuito Deliberativo | PA | Processo | Assunto | UORG | Resolução de Diretoria | Data de aprovação | Diretor Relator | Decisão |
| 410 | 168/2020 | 48610.008538/2012 48610.014845/2012 | Pedido de Postergação das Declarações de Comercialidade dos PADs dos poços 1-BRSA-926D-ESS (PAD Brigadeiro) e 1-BRSA-936D-ESS (PAD Quindim) - Bloco ES-M-525 operado pela Petrobras e oriundo da Rodada 6. | SEP | 190/2020 | 06/04/2020 | José Cecchi | A Diretoria, com base no Parecer Técnico nº 004/2020/SEP-e-ANP, decidiu conceder a Postergação da Declaração de Comercialidade do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-BRSA-926D-ESS (Brigadeiro) e PAD do poço 1-BRSA-936D-ESS (Quindim), bloco ES-M-525, pelo período de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias, a contar do dia 08/07/2019. |
| Circuito Deliberativo | PA | Processo | Assunto | UORG | Resolução de Diretoria | Data de aprovação | Diretor Relator | Decisão |
| 409 | 846/2017 | 48610.014560/2017 | Serviços continuados de suporte e atualização/manutenção do parque de licenças ORACLE por meio do Contrato 5.010/18, por inexigibilidade com o próprio fabricante. | STI | 189/2020 | 05/04/2020 | José Gutman | A Diretoria autorizou a emissão de termo aditivo ao contrato nº 5.010/18-ANP-014.560, celebrado com a empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda., objetivando a prorrogação por 12 (doze) meses, compreendidos entre 19/04/2020 e 19/04/2021, contemplando acréscimo de 50 licenças OBIEE e assegurando posterior reajuste do valor dos serviços. Com o acréscimo, o valor total do contrato passa a ser de R$ 1.156.733,09 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e três reais e nove centavos). |
| PA = Proposta de Ação UORG = Unidade Organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |