[image: image23.wmf] 

 


AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

EDITAL DE LICITAÇÕES PARA A OUTORGA DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE:

EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM BLOCOS COM RISCO EXPLORATÓRIO

OITAVA RODADA DE LICITAÇÕES 
RIO DE JANEIRO, 13 de outubro de 2006

ADVERTÊNCIA:

I - Edital

Este Edital contém as disposições aplicáveis às atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural em Blocos com risco exploratório. 

II - Das versões oficiais

Este Edital de Licitações é elaborado em idioma português, sendo esta a única versão oficial. São incluídas versões em idioma inglês de alguns anexos apenas para orientação. Poderá vir a ser disponibilizada, apenas para referência, uma versão em inglês do edital completo.
CONTEÚDO

71
INTRODUÇÃO

1.1
Legislação Vigente
7
1.2
Áreas em Licitação na Oitava Rodada de Licitações
7
1.3
Blocos em licitação
7
1.4
Modalidades de Participação na Oitava Rodada de Licitações
8
1.5
Cronograma
8
2
OBJETO DA LICITAÇÃO
9
2.1
Objeto
9
3
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO PARA  BLOCOS COM RISCO EXPLORATÓRIO
11
3.1
Requisitos para habilitação
11
3.2
Habilitação da empresa controladora ou matriz
11
3.3
Manifestação de Interesse
11
3.3.1
Procuração para nomeação do Representante Credenciado
12
3.3.2
Carta de Apresentação
12
3.3.3
Termo de Confidencialidade
13
3.4
Qualificação Técnica
13
3.4.1
Qualificação como Não-Operadora
13
3.4.2
Qualificação Técnica como Operadora
13
3.4.2.1
Documentação Necessária
13
3.4.2.2
Critérios de Classificação de Empresas Operadoras
14
a)
Empresas que demonstrarem experiência operacional prévia
14
b)
Empresas que não demonstrarem experiência operacional prévia
15
3.4.2.3
Resumo dos critérios de classificação
16
3.5
Qualificação Financeira
16
3.5.1
Relatório da Administração e Informações Financeiras dos Três Últimos Anos
16
3.5.2
Referências bancárias
16
3.5.3
Obrigações relevantes
17
3.5.4
Detalhamento do planejamento de médio prazo
17
3.5.5
Garantias
17
3.5.6
Documentação Adicional
17
3.5.7
Patrimônio Mínimo
17
3.5.8
Documentos emitidos no exterior
17
3.6
Qualificação Jurídica
17
3.6.1
Empresas sediadas no Brasil
18
3.6.2
Empresas sediadas no Exterior
18
3.7
Regularidade Fiscal
18
3.8
Prazo e local para apresentação dos documentos de habilitação
19
3.8.1
Prazo para Manifestação de Interesse
19
3.8.2
Prazo final para entrega dos documentos de habilitação
19
3.9
Dados Técnicos
22
3.9.1
Atendimento às empresas
22
3.9.2
Informações disponíveis
22
3.9.3
Retirada dos Pacotes de Dados
23
3.10
Taxas de Participação
23
3.10.1
Pagamentos
23
3.10.2
Pagamento obrigatório para todas as empresas
23
3.10.3
Pagamentos efetuados no exterior
24
3.10.4
Devolução das Taxas de Participação
24
3.11
Empresas habilitadas na rodada anterior realizadas pela ANP
24
3.12
Local para retirada dos Pacotes de Dados e Informações
25
3.13
Divulgação de Informações e Sigilo por parte da ANP
25
3.14
Notificação de Qualificação
25
3.15
Habilitação
25
3.16
Inabilitação
26
3.17
Empresas sediadas em países específicos
26
4
Apresentação de Ofertas PARA  BLOCOS COM RISCO EXPLORATÓRIO
27
4.1
Fase de Ofertas da Licitação
27
4.2
Programa e Local da Licitação
27
4.3
Seqüência da Licitação
27
4.4
Garantia de Oferta
34
4.4.1
Objeto
34
4.4.2
Prazo de entrega
34
4.4.3
Garantias emitidas no exterior
34
4.4.4
Apresentação das Garantias
34
4.4.5
Validade das garantias de oferta
34
4.4.6
Emissor das garantias
35
4.4.7
Execução das garantias
35
4.4.8
Devolução das garantias
35
4.5
Apresentação das Ofertas
35
4.5.1
Bônus de Assinatura
36
4.5.2
Conteúdo Local
38
4.5.3
Oferta de Conteúdo Local em Águas Rasas
39
4.5.4
Programa Exploratório Mínimo (PEM)
39
4.6
Consórcios
42
4.7
Critério de apuração das ofertas
42
4.7.1
Detalhes sobre o cálculo da Nota Final
43
4.8
Restrições à apresentação de ofertas
43
5
HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO
45
6
REQUISITOS PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO
46
6.1
Legislação vigente
46
6.2
Assinatura de Contrato por empresa Afiliada
46
6.3
Requisitos para assinatura do Contrato
46
6.4
Casos de Desistência
49
6.4.1
Em caso de consórcio, manifestada por uma das partes
49
6.4.2
De uma empresa ou consórcio como um todo
49
6.5
Agrupamento de blocos por Contrato
50
7
PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO DE CONCESSÃO PARA  BLOCOS COM RISCO EXPLORATÓRIO
51
7.1
Responsabilidade do Concessionário
51
7.2
Duração do Contrato
51
7.3
Obrigações da Fase de Exploração
51
7.4
Devolução de Área e Declaração de Comercialidade
53
7.4.1
Devolução de Área
53
7.4.2
Declaração de comercialidade
53
7.5
Investimentos Locais na Fase de Exploração e na Etapa de Desenvolvimento (“Conteúdo Local”)
54
7.5.1
Oferta de Conteúdo Local vencedora
54
7.5.2
Autorização de contratação no exterior
54
7.5.3
Utilização de novas tecnologias
54
7.5.4
Investimentos superiores aos oferecidos em licitação
55
7.6
Aferição e Sistema de Certificação do Conteúdo Local
55
7.6.1
Bens Nacionais e Bens Importados
55
7.6.2
Informações do Conteúdo Local contratado
55
7.7
Penalidades pelo não-cumprimento do Conteúdo Local oferecido
56
7.8
Participações Governamentais
57
7.9
Tributos e Outras Compensações Financeiras
58
7.10
Regime Aduaneiro de Exportação e Importação (REPETRO)
58
7.11
Investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
58
7.12
Padrões de Segurança
58
7.13
Legislação Aplicável
59
8
ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES SOBRE A LICITAÇÃO
60
8.1
Foro
60
8.2
Consultas
60
8.3
Entrega de Documentos
61
9
Recursos Administrativos
62
10
Direitos e Prerrogativas da ANP
63
10.1
Revogação e Anulação da Licitação
63
10.2
Comissão Especial de Licitação - CEL
63
10.3
Revisão de Prazos, Condições e Procedimentos
63
ANEXO I - DETALHAMENTO DOS BLOCOS EM LICITAÇÃO
64
ANEXO II - PAGAMENTO DAS TAXAS DE PARTICIPAÇÃO
104
ANEXO III - PROCURAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE CREDENCIADO
107
ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
109
ANEXO V - AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
112
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DETALHADA DE PLANOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS LOCAIS
114
ANEXO VII - MODELO DE GARANTIA E SEGURO-GARANTIA DE OFERTA
118
PARTE 1 - MODELO DE CARTA DE CRÉDITO PARA A OFERTA
118
ANEXO VII - MODELO DE GARANTIA E SEGURO-GARANTIA DE OFERTA
129
PARTE 2 - MODELO DE SEGURO-GARANTIA PARA OFERTA
129
ANNEX VII – BID BOND DRAFT
140
PART 2 - INSURANCE-GUARANTEE DRAFT FOR BID BOND
140
ANEXO VIII- MODELO DE CARTA DE CRÉDITO PARA GARANTIR O PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO
151
ANNEX VIII - DRAFT OF LETTER OF CREDIT TO GUARANTEE MINIMUM WORK EXPLORATION PROGRAM
158
ANEXO IX - MODELO DE SEGURO-GARANTIA PARA O PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO
165
ANNEX IX – INSURANCE-GUARANTEE DRAFT FOR MINIMUM EXPLORATION PROGRAM
178
ANEXO X - MODELO DE GARANTIA DE PERFORMANCE
192
ANEXO XI – RESUMO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
195
ANEXO XII – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE CREDENCIADO PARA ASSINATURA DO(S) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO
197
ANNEX XII – DRAFT OF POWER OF ATTORNEY FOR NOMINATION OF THE ACCREDITED REPRESENTATIVE TO SIGN THE CONCESSION AGREEMENT
197
ANEXO XIII - MODELO DE HIPOTECA
200
11
FREE SUMMARY OF ANNEX XIII – DRAFT OF MORTGAGE
205
ANEXO XIV – MODELO DE CONTRATO DE PENHOR DE PETRÓLEO E OUTRAS AVENÇAS
206

 

1 INTRODUÇÃO
1.1 Legislação Vigente

Em 6 de agosto de 1997, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 9.478/97, denominada Lei do Petróleo, que dispõe sobre a política energética nacional e implementa outras medidas, em consonância com a Emenda Constitucional nº 9 de 1995, que flexibiliza a forma de execução do monopólio da União para as atividades de Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural. Essa Lei estabelece também as condições para o exercício das atividades econômicas abrangidas pelo monopólio da União, concernentes à importação e exportação de Petróleo e Gás Natural, ao Refino de Petróleo, ao Processamento de Gás Natural e ao Transporte de Petróleo e Gás Natural e seus derivados. 

A Lei do Petróleo também criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como órgão responsável pela regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas da Indústria do Petróleo, cabendo-lhe, entre outras atribuições, a de elaborar os editais e promover as licitações para a concessão dos direitos de exercício de atividades de Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, celebrando os Contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução.

A ANP concluiu sete rodadas de licitações de Blocos exploratórios entre 1999 e 2005. A área atualmente em concessão compreende 558 Blocos exploratórios, inclusive aqueles concedidos a Petrobras na Rodada Zero, e 13 áreas com Acumulações Marginais em 2005. Em 29 de junho de 2006 foi realizada a Segunda Rodada de Áreas Inativas com Acumulações Marginais, onde foram arrematadas 11 das 14 áreas com acumulações marginais ofertadas. Em 06 de abril de 2006, a Resolução n.º 2 do CNPE autorizou os estudos da Oitava Rodada de Licitações.

Este Edital define as normas que deverão ser obedecidas por todas as empresas interessadas em participar na Oitava Rodada de Licitações. Ele foi elaborado de acordo com as disposições da Lei 9.478/97; da Portaria ANP nº 174, de 25 de outubro de 1999; das Resoluções do CNPE nº 8, de 21 de julho de 2003, n.º 2, de dois de abril de 2006,  nº 3 de 2 de agosto de 2006, e demais disposições legais pertinentes. 

1.2 Áreas em Licitação na Oitava Rodada de Licitações


Os Blocos oferecidos na Oitava Rodada de Licitações foram selecionados considerando o planejamento dos volumes a incorporar nas reservas do País, tendo como objetivo repor e ampliar reservas de gás natural visando aumentar a produção futura e diminuir a dependência externa.

1.3 Blocos em licitação

I - Blocos em Bacias de Elevado Potencial de Descobertas para Gás Natural e Petróleo, com ênfase especial no potencial para a produção de gás natural, visando recompor as reservas nacionais e o atendimento da crescente demanda interna.

II - Blocos em Bacias de Novas Fronteiras tecnológicas e do conhecimento, com o objetivo de atrair investimentos para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, possibilitando o surgimento de novas bacias produtoras.

III - Blocos em Bacias Maduras, com objetivo de oferecer oportunidades a pequenas e médias empresas, em bacias densamente exploradas, possibilitando a continuidade da exploração e produção de petróleo e gás natural nestas regiões onde essas atividades exercem importante papel socioeconômico.

1.4 Modalidades de Participação na Oitava Rodada de Licitações

A empresa, ao manifestar interesse para a Oitava Rodada de Licitações, deve requerer a habilitação de acordo com as disposições da Tabela 5 (qualificação da empresa A, B ou C). O Capítulo 3 descreve os detalhes dos processos de habilitação.

1.5 Cronograma

O Cronograma para a Oitava Rodada de Licitações é mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Cronograma da Oitava Rodada de Licitações
	Evento
	Data

	Divulgação das áreas oferecidas
	07/08/2006

	Publicação do Pré-Edital e da Minuta do Contrato de Concessão
	25/08/2006

	Audiência Pública (RJ)
	28/08/2006

	Disponibilização do Pacote de Dados1
	30/08/2006

	Seminário Jurídico-Fiscal e Técnico
	15/09/2006

	Publicação do Edital e do Contrato de Concessão
	13/10/2006

	Prazo final para a Manifestação de Interesse e apresentação de documentos
	27/10/2006

	Prazo final para pagamento da Taxa de Participação
	13/11/2006

	Prazo final para a apresentação das garantias de oferta2
	21/11/2006

	Apresentação das ofertas3
	28 e 29/11/2006

	Assinatura dos Contratos de Concessão4
	Até 14 de março de 2007


Notas:

 Este cronograma é apenas indicativo. A ANP se reserva o direito de modificá-lo ou suspendê-lo  dando a devida publicidade.

1 Conforme pagamento da taxa de participação e análise da documentação da manifestação de interesse

2 A ANP solicita, para fins de verificação das garantias, que estas sejam apresentadas até a data especificada. A data de início da vigência da garantia de oferta (ANEXO VII) é 21/11/2006. A data de validade das Garantias de oferta (ANEXO VII) é  22/05/2007.

3 Credenciamento para o evento de apresentação de ofertas
a partir de 27/11/2006

4 O prazo Final para a entrega da documentação referente à assinatura dos Contratos de Concessão é 15 de janeiro de 2007.
2 OBJETO DA LICITAÇÃO

A presente licitação tem por objeto a outorga de Contratos de Concessão para o exercício das atividades de Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural em 284 Blocos com risco exploratório, localizados em 14 Setores de 7 Bacias Sedimentares brasileiras: Barreirinhas, Espírito Santo, Pará-Maranhão, Santos, Sergipe-Alagoas, Pelotas e Tucano-Sul. Os Setores em licitação são descritos na Tabela 2 e as coordenadas dos Blocos no ANEXO I deste Edital. 

Para o exercício de tais atividades, as empresas ou consórcios vencedores deverão assinar Contratos de Concessão, cuja minuta consta do anexo deste Edital.

2.1 Objeto

É objeto da licitação que trata este Edital é a concessão para o exercício das atividades de Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural em Blocos com risco exploratório. Os seguintes modelos exploratórios são contemplados neste Edital:
I - Blocos em Bacias de Elevado Potencial para descobertas de gás natural e petróleo, visando recompor as reservas nacionais e o atendimento da crescente demanda interna.

II - Blocos em Bacias de Novas Fronteiras tecnológicas ou do conhecimento, com o objetivo de atrair investimentos para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente, ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, buscando a identificação de novas bacias produtoras.

III - Blocos em Bacias Maduras, com o objetivo de oferecer oportunidades a pequenas e médias empresas, em Bacias densamente exploradas, possibilitando a continuidade da exploração e a produção de petróleo e gás natural nestas regiões onde essas atividades exercem importante papel socioeconômico.

Tabela 2 - Descrição geral dos Setores

	Bacia
	Setor
	Modelo Exploratório
	Número de Blocos1
	Área em Oferta (km2)
	Fase de Exploração2 (anos)
	Período Exploratório (anos)
	Devolução Obrigatória de Área3
	Valores referentes ao Pagamento pela Retenção de Área 4
	Qualificação Técnica Mínima Requerida5

	
	
	
	
	
	
	
	(% da área original)
	(R$/km2/ano)
	

	Barreirinhas
	SBAR-AP1
	Nova Fronteira
	10
	7.691,72
	8
	6 + 2
	100 – 100
	248,33
	A

	
	SBAR-AP2
	Nova Fronteira
	11
	8.459,09
	8
	6 + 2
	100 – 100
	248,33
	A

	
	SBAR-AR2
	Nova Fronteira
	12
	2.307,02
	6
	5 + 1
	100 – 100
	248,33
	B

	Espírito Santo
	SES-AP2
	Nova Fronteira
	3
	2.164,78
	6
	4 + 2
	100 – 100
	699,56
	A

	
	SES-AP2
	Elevado Potencial
	3
	2.164,78
	6
	4 + 2
	100 – 100
	699,56
	A

	
	SES-AR2
	Nova Fronteira
	2
	363,28
	6
	5 + 1
	100 – 100
	699,56
	B

	
	SES-AR2
	Elevado Potencial
	4
	717,16
	6
	5 + 1
	100 – 100
	699,56
	B

	Pelotas
	SP-AP3
	Nova Fronteira
	27
	17.463,09
	8
	6 + 2
	100 – 100
	23,22
	A

	Pará-Maranhão
	SPAMA-AP1
	Nova Fronteira
	12
	9.230,64
	8
	6 + 2
	100 – 100
	248,33
	A

	
	SPAMA-AP2
	Nova Fronteira
	11
	8.462,38
	8
	6 + 2
	100 – 100
	248,33
	A

	Santos
	SS-AP2
	Elevado Potencial
	10
	6.456,66
	6
	4 + 2
	100 – 100
	699,56
	A

	
	SS-AP3
	Elevado Potencial
	5
	3.478,38
	6
	4 + 2
	100 – 100
	699,56
	A

	
	SS-AP3
	Nova Fronteira
	6
	4.157,99
	6
	4 + 2
	100 – 100
	699,56
	A

	
	SS-AR2
	Elevado Potencial
	18
	3.145,59
	5
	4 + 1
	100 – 100
	699,56
	B

	
	SS-AR2
	Nova Fronteira
	40
	6.304,34
	5
	4 + 1
	100 – 100
	699,56
	B

	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-AP1
	Nova Fronteira
	14
	9.135,62
	6
	4 + 2
	100 – 100
	248,33
	A

	
	SSEAL-T2
	Bacia Madura
	49
	1.459,84
	3
	2 + 1
	100 – 100
	109,02
	C

	Tucano-Sul
	STUC-S
	Nova Fronteira
	47
	  8.433,77
	4
	3 + 1
	100 – 100
	 23,22
	C


Notas:
1. A lista detalhada dos Blocos oferecidos em cada Bacia encontra-se no ANEXO I deste Edital. A ANP poderá, até a data de apresentação das ofertas, alterar o número de blocos em licitação, dando a devida publicidade.

2. A Fase de Exploração poderá ser prorrogada, a critério da ANP e segundo as disposições do Contrato de Concessão, para a execução de um Plano de Avaliação previamente aprovado.

3. Ao final do Primeiro Período de Exploração, o Concessionário deverá devolver a totalidade do bloco ou prosseguir para o Segundo Período, assumindo a obrigação de perfurar um poço exploratório. Ao final da Fase de Exploração, o Concessionário reterá somente as áreas em Etapa de Desenvolvimento ou Fase de Produção.

4. Valores referentes ao Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área, em reais por km², em 31/07/2006, aplicáveis à Fase de Exploração. Esses valores serão pagos e reajustados anualmente, a partir da data de assinatura do contrato, pelo IGP-DI acumulado nos 12 meses antecedentes à data de cada reajuste, conforme previsto no art. 28 do Decreto n.º 2.705/98. Tais valores serão acrescidos em 100% em caso de prorrogação da Fase de Exploração, quando aplicável, e para a Etapa de Desenvolvimento. Para a Fase de Produção, eles serão acrescidos em 900%. 

5. Qualificação técnica mínima requerida conforme seção 3.4 deste Edital. As empresas qualificadas serão classificadas em três categorias: a operadora “A” é a empresa qualificada para operar em qualquer bloco oferecido, a operadora “B” é a empresa qualificada para operar nos blocos situados em águas rasas ou em terra e a operadora “C” é a empresa qualificada para operar somente nos blocos situados em Terra.
3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO PARA  BLOCOS COM RISCO EXPLORATÓRIO

3.1 Requisitos para habilitação

Somente poderão participar da Oitava Rodada de Licitações para Blocos com risco exploratório as empresas que, individualmente, cumprirem os seguintes requisitos:

a) Envio da carta de apresentação, manifestando interesse em participar do processo, contendo todos os documentos e informações descritas na seção 3.3 deste Edital.

b) Obtenção de qualificação técnica, jurídica e financeira, emitida pela ANP.

c) Pagamento da taxa de participação.

d) Se qualificarem nas modalidades previstas neste capítulo.

e) Regularidade Fiscal perante a Adminsitração Pública Federal.

Cumpridas as exigências, a empresa será considerada habilitada, podendo apresentar ofertas exclusivamente no(s) Setor(es) da(s) bacia(s) para a(s) qual(is) a(s) Taxa(s) de Participação foi(ram) paga(s), de acordo com as disposições da Tabela 7 (Capítulo 3) deste Edital.

Nenhuma documentação submetida à ANP será devolvida, com exceção dos documentos necessários ao cancelamento das Garantias de Oferta, segundo as condições descritas na seção 4.4 deste Edital.

3.2 Habilitação da empresa controladora ou matriz

Toda a documentação exigida para habilitação deve se referir à empresa controladora ou matriz que, em caso de sucesso na licitação, poderá designar uma Afiliada para assinatura do Contrato de Concessão, nos termos da seção 6.2 deste Edital. A ANP, a seu exclusivo critério, poderá permitir que seja realizada a qualificação de uma subsidiária de porte. 

3.3 Manifestação de Interesse

O processo de habilitação pode ser iniciado com a Manifestação de Interesse na rodada, a qual deverá conter, obrigatoriamente, os documentos listados nas seções 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3. A empresa que apresentar a Manifestação de Interesse, contendo todos os documentos e informações descritas nesta seção, poderá, neste momento, a seu exclusivo critério, pagar a Taxa de Participação
, e, portanto, ter acesso ao Pacote de Dados e Informações, antes de se submeter à Qualificação Técnica, Jurídica e Financeira. Após o pagamento da Taxa de Participação, a empresa deve apresentar uma cópia do boleto pago. A ANP não reembolsará a Taxa de Participação caso a empresa, posteriormente, desista de participar do certame, não venha a ser habilitada, ou seja qualificada em categoria de Operadora diferente da pleiteada.

Todos os documentos deverão ser apresentados em duas vias, no endereço citado na seção 8.3 deste Edital, no horário comercial. Aqueles documentos que requerem notarização, consularização e tradução juramentada, quando necessários, estão indicados na Tabela 6 deste Edital.

3.3.1 Procuração para nomeação do Representante Credenciado

Cada empresa participante da Oitava Rodada de Licitações deverá nomear um ou mais Representante(s) Credenciado(s) da empresa perante a ANP, para o(s) qual(is) será enviada  toda e qualquer correspondência relativa à Oitava Rodada de Licitações.

O(s) Representante(s) Credenciado(s) será(ão) nomeado(s) através de Procuração nos termos do ANEXO III, firmada por Representante Legal da empresa. É aconselhável que o(s) Representante(s) Credenciado(s) seja(m) um funcionário familiarizado com os aspectos técnicos, financeiros e jurídicos da empresa e que esteja(m) disponível(eis) durante todo o processo licitatório, a fim de assegurar(em) que as solicitações e informações que lhe serão enviadas pela ANP sejam encaminhadas aos setores pertinentes da empresa e que sejam resolvidos e respondidos o mais rápido possível.

Se redigida em outro idioma diferente do ANEXO III, deverá ser notarizada, consularizada e traduzida para o português por tradutor juramentado.

A empresa poderá, em caráter excepcional, após o prazo final de envio dos documentos de qualificação, alterar a(s) designação(ões) de Representante(s) Credenciado(s), mediante apresentação de nova Procuração (consoante ANEXO III), ficando a critério exclusivo da ANP a aceitação da alteração, após avaliar os motivos que a justifiquem. 

Deve-se enfatizar que o signatário do Contrato de Concessão não necessita ser obrigatoriamente o(s) Representante(s) Credenciado(s) designado(s) para o processo licitatório. 

3.3.2 Carta de Apresentação

A empresa requerente deve enviar uma Carta de Apresentação, assinada e notarizada por um dos Representantes Credenciados da empresa junto à ANP. A Carta de Apresentação deverá conter:

a) Atestado de veracidade, precisão e fidelidade das informações apresentadas para a Oitava Rodada de Licitações.

b) Nome da(s) empresa(s) e da(s) pessoa(s) que detenha(m) o seu controle ou mais de 20% do capital votante.
c) Nome(s), cargo(s), endereço(s) completo(s), telefone(s), fax e correio(s) eletrônico(s) do(s) Representante(s) Credenciado(s).

d) As empresas devem manifestar interesse em qual modalidade desejam se qualificar (operador A, B, C ou não-operador)

Caso seja assinada no exterior, a Carta de Apresentação deverá ser notarizada em cartório local, ou instituição equivalente e, posteriormente, consularizada em repartição diplomática brasileira no país de emissão. Caso tenha redação em língua estrangeira, a Carta de Apresentação deverá ser traduzida para o português por tradutor juramentado.

A carta de apresentação deve ser firmada pelo(s) Representante(s) Credenciado(s) da empresa junto à ANP.

3.3.3 Termo de Confidencialidade

O termo de confidencialidade (ANEXO IV) deve ser assinado pelo(s) Representante(s) Credenciado(s) da empresa junto à ANP e devidamente notarizado. Caso o termo de confidencialidade seja elaborado em português / inglês, conforme modelo, deverá ser notarizado em cartório. Quando elaborado no exterior, deverá ser notarizado em cartório local, ou instituição equivalente e, posteriormente, consularizado em repartição diplomática brasileira no país de emissão. A ANP sugere que a tradução siga exatamente o modelo do ANEXO IV deste Edital e se reserva o direito de recusar traduções que não reflitam fielmente o disposto em tal modelo. Se redigido em outro idioma diferente do modelo, necessita, além dos procedimentos acima, ser traduzido para o português por tradutor juramentado. 
3.4 Qualificação Técnica

A qualificação técnica das empresas será baseada nas respectivas experiências comprovadas em atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. Estas empresas podem solicitar sua qualificação técnica como Operadoras ou Não-Operadoras. No intuito de acelerar o processo de qualificação técnica, a ANP sugere que as informações sejam concisas, claras, objetivas e se atenham ao solicitado pela ANP, ou a outros fatores relevantes para a qualificação. A ANP se reserva, porém, o direito de requerer as informações adicionais que julgue necessárias.

3.4.1 Qualificação como Não-Operadora

Empresas que não sejam do ramo de exploração e produção de petróleo e gás natural, ou que desejarem ser qualificadas como Não-Operadoras, deverão apresentar um resumo de sua atividade principal, bem como o seu relacionamento com sua matriz ou empresa controladora, quando aplicável.

3.4.2 Qualificação Técnica como Operadora

A condição de qualificação como Operadora é obrigatória para apresentação de oferta individual. Caso contrário, e desde que cumpra os demais requisitos de habilitação e pague a(s) pertinente(s) taxa(s) de participação, a empresa somente poderá participar da Oitava Rodada de Licitações em consórcio com uma empresa que tenha sido qualificada como operadora para operar no bloco considerado.

As empresas qualificadas como operadoras, nos termos deste Edital, serão classificadas em três categorias:

Operadora “A” – empresa qualificada para operar em qualquer bloco oferecido na Oitava Rodada de Licitações.

Operadora “B” – empresa qualificada para operar nos blocos situados em Águas Rasas e em Terra.

Operadora “C” – empresa qualificada para operar nos blocos situados em Terra.
3.4.2.1 Documentação Necessária

A qualificação técnica será baseada na capacidade do grupo controlador da empresa requerente. Para tanto, deverão ser apresentadas as seguintes informações:

· Empresas que pleitearem se qualificar como Operadoras deverão fornecer um sumário técnico com todas as informações necessárias à avaliação de sua capacidade técnica (item 3.4.2.2 deste edital), bem como incluir informações sobre os locais onde realiza atualmente atividades de exploração e/ou produção de petróleo e gás natural, além dos níveis de investimentos, separados por exploração e produção, e dos volumes de produção dos últimos cinco anos. Este resumo deverá ser firmado por Representante Credenciado da empresa e notarizado. 

· Os sumários técnicos redigidos em língua estrangeira deverão ser notarizados, consularizados e traduzidos para o português por tradutor juramentado.

3.4.2.2 Critérios de Classificação de Empresas Operadoras

Para efeito de classificação da empresa como Operadora "A", "B" ou "C”, além das exigências quanto ao seu patrimônio líquido mínimo (Seção 3.5.7) e das informações solicitadas neste capítulo, serão utilizadas como critério as seguintes características das empresas:

a) Empresas que demonstrarem experiência operacional prévia

· Operações de Exploração e Produção em Terra: Serão computados 10 (dez) pontos para empresa que desenvolva, como operadora, atividades de exploração em Terra e 10 (dez) pontos para a empresa que tenha atividade de produção em Terra, também como Operadora. Para empresas que provarem experiência em prestação de serviços técnicos às empresas de petróleo, ou que tenham atividades como Não-Operadoras, serão computados 5 (cinco) pontos para exploração em Terra e 5 (cinco) pontos para produção em Terra.

· Operações de Exploração e Produção em Mar: Serão computados 10 (dez) pontos para empresa que desenvolva, como Operadora, atividades de exploração em Mar e 10 (dez) pontos para a empresa que tenha atividade de Produção em Mar, também como Operadora. Para empresas que provarem experiência em prestação de serviços técnicos para companhias de petróleo, ou que tenham atividades no Brasil como Não-Operadoras, serão computados 5 (cinco) pontos para exploração em Mar e 5 (cinco) pontos para  produção em Mar.

· Operações de Exploração e Produção em Águas Profundas e Ultraprofundas: Adicionalmente aos pontos computados para as empresas que desenvolvam atividades de exploração e produção em Mar, serão computados 10 (dez) pontos para empresa que desenvolva, como Operadora, atividades de exploração em Águas Profundas e 10 (dez) pontos para a empresa que tenha atividade de produção em Águas Profundas, também como Operadora. Este critério será aplicado para empresas que desenvolvam atividades de exploração e produção em lâminas d’água superiores a 400 metros. Para empresas que provarem experiência em prestação de serviços técnicos para companhias de petróleo, ou que tenham atividades no Brasil como não-operadoras, serão computados 5 (cinco) pontos para exploração em águas profundas e 5 (cinco) pontos para produção em águas profundas.

· Volume de produção de óleo equivalente: Será computado 1 (um) ponto para cada 1 (um) mil barris/dia de óleo equivalente produzido, até o máximo de 20 (vinte) pontos, considerando-se somente a produção operada.

· Operações de exploração e produção em ambientes adversos: Serão computados até 10 (dez) pontos às empresas que comprovarem experiência em operações em ambientes adversos. Serão consideradas neste critério, por exemplo, perfuração em condições de pressão e temperatura elevadas, atividades de produção em áreas remotas e produção de óleos pesados.

· Experiência em Operações: Empresas que comprovarem experiência prévia de operação em atividades de exploração e produção de petróleo e/ou gás natural serão pontuadas, em função do tempo de experiência e do local de operação (se em Terra, Águas Rasas ou Águas Profundas), pelos valores apresentados na Tabela 3.

· Aspectos Ambientais:

a) Será computado 1(um) ponto para as empresas que comprovarem experiência no trato de questões socioambientais para o ambiente operacional (Terra, Água Rasa ou Água Profunda), para o qual está pleiteando a sua qualificação.

b) Será computado 1(um) ponto para as empresas que comprovarem a certificação de um Sistema Integrado de Gestão de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e será subtraído 1 (um) ponto da empresa que não comprovar a implementação de um Sistema Integrado de Gestão de SMS.

c) Será computado 1(um) ponto para as empresas que comprovarem a aquisição de bens e serviços de terceiros que possuam um Sistema Integrado de Gestão de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde).

Entende-se por questões socioambientais as ações e medidas implementadas pelas empresas no intuito de prevenir e/ou mitigar os impactos de suas atividades aos recursos ambientais e aos seres humanos.

Tabela 3 - Pontuação da empresa em função do seu tempo de experiência e do local de operação 
	Ambiente Operacional
	Tempo de experiência T(anos)

	
	2 ( T < 5
	5 ( T < 10
	T ( 10

	terra
	5
	10
	15

	águas rasas
	10
	15
	20

	águas profundas
	15
	20
	25


b) Empresas que não demonstrarem experiência operacional prévia

Empresas que não demonstrarem experiência operacional prévia, mas que desejarem obter qualificação "B" ou "C”, devem submeter um currículo detalhado dos integrantes do quadro técnico com experiência relevante nas atividades de exploração e produção, especificando o tipo de vínculo destes com a empresa e a responsabilidade de cada um na atividade a ser executada. A experiência operacional do quadro técnico da empresa será avaliada em quatro áreas, a saber: Exploração, Perfuração, Avaliação de Reservatórios e Produção. A empresa será pontuada em cada uma das quatro áreas de atividade em função dos anos de experiência do seu corpo técnico na atividade e poderá receber até 36 pontos, conforme especificado na Tabela 4.

Tabela  4 - Pontuação da empresa em função da qualificação do quadro técnico: tempo de experiência e tipo de atividade
	Área de atividade
	Tempo de experiência T(anos)

	
	2 ( T < 5
	5 ( T < 10
	T ( 10

	Exploração
	3
	6
	9

	Perfuração
	3
	6
	9

	Avaliação de Reservatórios
	3
	6
	9

	Produção
	3
	6
	9


3.4.2.3 Resumo dos critérios de classificação

Para efeitos de enquadramento de cada empresa na qualificação técnica, a Comissão Especial de Licitação (CEL) utilizará o seguinte critério: 

· de 1 a 29 pontos: operadora "C";

· de 30 a 80 pontos: operadora "B"; 

· 81 pontos ou mais: operadora "A"

A qualificação final da empresa como operadora "A", "B" ou "C” está condicionada também ao valor do Patrimônio Líquido mínimo, especificado na Tabela 5, seção 3.5.7 deste Edital.
3.5 Qualificação Financeira

As empresas interessadas em participar da Oitava Rodada de Licitações deverão apresentar os documentos listados nesta seção e subseções, que serão avaliados na qualificação financeira segundo critérios da ANP. As empresas também deverão apresentar o ANEXO XI. 

3.5.1 Relatório da Administração e Informações Financeiras dos Três Últimos Anos

A empresa requerente deve apresentar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas e Parecer dos Auditores independentes referentes aos três últimos anos.

a)
As Demonstrações financeiras consolidadas devem incluir: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado dos Exercícios, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.

b)
As Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido podem ser substituídas pela Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados nas empresas de capital fechado.

c)
Nos casos específicos que as demonstrações financeiras não possuam parecer de auditor independente, devem apresentar, no mínimo, demonstrativos financeiros elaborados por um contador habilitado e credenciado.

d)
No caso das empresas estatais de países cuja legislação não prevê auditoria externa, deve-se seguir o recomendado no Item ‘c’, além de incluir parecer de 2 (dois) advogados em exercício no país de regência da lei a que se subordina, atestando a referida proibição e, ainda, a validade da declaração substituta segundo o texto da lei, sua interpretação e vigência, devidamente acompanhados de certificados de que tais advogados estão habilitados ao exercício da profissão no país em questão.

e) As empresas estrangeiras deverão apresentar todas as demonstrações financeiras traduzidas para português por tradutor juramentado, e caso sejam notarizadas no exterior, também devem ser consularizadas.

3.5.2 Referências bancárias

As empresas requerentes para o processo de habilitação da Oitava Rodada de Licitações devem apresentar referência bancária elaborada pela instituição financeira, apresentando o histórico e atestando o bom relacionamento da empresa junto ao banco.

3.5.3 Obrigações relevantes

As empresas deverão apresentar uma descrição de todo passivo contingente constituído por obrigações materialmente relevantes e identificáveis, não-provisionadas no Balanço Patrimonial que possam vir a afetar as atividades futuras da empresa.

3.5.4 Detalhamento do planejamento de médio prazo

A instituição deverá dar detalhes do planejamento de médio prazo, caso estes possam alterar significativamente a situação financeira da empresa.

3.5.5 Garantias

As empresas qualificadas financeiramente serão responsáveis por fornecer as garantias financeiras e garantias de performance exigidas no Edital e no Contrato de Concessão, caso vencedoras.

3.5.6 Documentação Adicional

Fica, a critério da ANP, solicitar toda informação adicional que confira suporte à capacidade financeira do preponente.

3.5.7 Patrimônio Mínimo

O patrimônio líquido mínimo exigido para que uma empresa possa ser qualificada, tecnicamente, na categoria A, B ou C é apresentado no quadro abaixo (condição necessária):

Tabela 5 – Condições para Qualificação Financeira

	Qualificação da mpresa
	Patrimônio íquido ínimo xigido

	A
	Maior ou igual a R$ 22.000.000,00

	B
	Maior ou igual a R$ 20.000.000,00

	C*
	Maior ou igual a R$ 1.000.000,00*


*Nota. 

* Empresas com patrimônio líquido inferior R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) não serão, isoladamente, habilitadas como operadoras. No entanto, poderão ser habilitadas como operadoras para os Blocos em terra empresas com patrimônio líquido superior a R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil Reais), desde que venham a apresentar ofertas em consórcios, onde o patrimônio líquido total das empresas participantes seja igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de Reais).

3.5.8 Documentos emitidos no exterior

Todas as informações, se redigidas em idioma estrangeiro, exceto os anexos apresentados conforme o modelo apontado na nota de rodapé da tabela 6 deverão ser traduzidas para o português por tradutor juramentado; caso sejam notarizadas no exterior, consularizadas. 
3.6 Qualificação Jurídica

Para fins desta licitação deverão ser apresentados os documentos listados nas seções 3.6.1 e 3.6.2. Os documentos que necessitam notarização, consularização e tradução juramentada estão indicados na Tabela 6 deste Edital. 

3.6.1 Empresas sediadas no Brasil

Estas empresas deverão apresentar:

a)
Parecer legal ou organograma detalhando a cadeia de controle societária existente entre a matriz ou empresa controladora e a requerente. Não serão habilitadas empresas controladas por ações ao portador, sem identificação explícita de controle, ou cuja constituição da empresa, ou de suas Afiliadas impeça ou dificulte a identificação do controlador. Não será admitida, sob qualquer justificativa, a alegação de aplicação da lei do país de origem da empresa visando manter sigilo sobre seu controle acionário.

b)
Apresentação dos documentos e informações requeridos na Manifestação de Interesse, conforme seção 3.3 deste Edital.

c)
Uma cópia notarizada, na íntegra, dos estatutos ou do contrato social da empresa, devidamente registrados no Registro de Comércio competente, ou equivalente, conforme o caso.

d)
Declaração expressa do(s) Representante(s) Credenciado(s) da empresa a respeito de toda pendência legal ou judicial relevante, incluindo aquelas que poderão acarretar insolvência, recuperação judicial, falência, ou qualquer outro evento que possa afetar a idoneidade financeira da empresa.

e)
Para a assinatura do Contrato, é necessário compromisso assinado de  adequação do objeto social da empresa às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, caso vencedora.
3.6.2 Empresas sediadas no Exterior

O concorrente estrangeiro estará ainda obrigado a apresentar, além dos documentos listados na seção 3.6.1, os seguintes documentos:

· Comprovação de que a empresa encontra-se organizada e em regular funcionamento, de acordo com as leis do seu país.

· Compromisso, caso vencedora, de constituir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, ou indicação de empresa brasileira já constituída; neste caso, apresentar a Garantia de Performance e documentos exigidos no item 3.5.5.

3.7 Regularidade Fiscal

Para a habilitação das empresas nacionais exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

c) Certidão de Regularidade perante a seguridade social (INSS).  

d) Prova de inscrição no CNPJ

As empresas que apresentarem registro cadastral e situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ficarão dispensadas de apresentar os documentos de que tratam as alíneas a), b) e c) acima.

A existência de registro da empresa como devedora constitui fato impeditivo da habilitação
.

A comprovação de Regularidade Fiscal na etapa de habilitação é dispensada para a empresa sediada em país estrangeiro que não seja contribuinte perante o Fisco brasileiro.

Os casos omissos e não-previstos neste item, serão analisados pela Comissão Especial de Licitação - CEL 

Cumpridas as exigências, a empresa poderá ser considerada habilitada para apresentar ofertas exclusivamente no(s) Setor(es) para o(s) qual(is) a Taxa de Participação foi paga (conforme Anexo II deste Edital).

3.8 Prazo e local para apresentação dos documentos de habilitação

A entrega da documentação inicial, deve ser feita através de abertura do processo no protocolo da ANP.

A documentação adicional necessária para a habilitação deve ser entregue no seguinte endereço:

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Promoção de Licitações - Oitava Rodada de Licitações

Avenida Rio Branco 65, 18º andar

20090-004 Rio de Janeiro - RJ, Brasil.

3.8.1 Prazo para Manifestação de Interesse

O prazo final para entrega da Manifestação de Interesse é definido na Tabela 1. A documentação adicional será aceita até as 16:30 h, hora de Brasília. A documentação adicional deverá ser entregue no endereço especificado na seção 3.8.

3.8.2 Prazo final para entrega dos documentos de habilitação

O prazo final para entrega dos documentos para a habilitação é definido na Tabela 1. A documentação será aceita até as 16:30 h, hora de Brasília. A documentação deverá ser entregue no endereço especificado na seção 3.8.

Tabela 6 – Formalização de Documentos para Habilitação

	Natureza
	Seção no Edital
	Documento
	Obrigatoriedade
	Notarização
	Empresas Estrangeiras

	
	
	
	
	
	Consularização em repartição diplomática (somente se notarizado no exterior)
	Traduzido por tradutor juramentado no Brasil (somente se redigido em idioma estrangeiro)

	3.3. Manifestação de Interesse
	3.3.1.
	Procuração para nomeação do Representante Credenciado (Anexo III)
	√
	√
	√
	Não***

	
	3.3.2.
	Carta de Apresentação
	√
	√
	√
	√

	
	3.3.3.
	Termo de Confidencialidade (aAnexo IV)
	√
	√
	√
	Não***

	Pagamento da taxa de participação
	
	Pagamento das Taxas de Participação (aAnexo II)
	√
	√
	√
	Não***

	
	
	Comprovante de pagamento da Taxa de Participação
	√
	Não
	Não
	Não

	3.4. Qualificação Técnica
	3.4.2.2.a)
	Sumário Técnico*
	Apenas para operadores
	√
	√
	√

	
	3.4.2.2.b)
	Resumo dos currículos dos profissionais**
	Apenas para operadores
	√
	√
	√

	3.5. Qualificação Financeira
	3.5.1.a,b)
	Demonstrações Financeiras Consolidadas
	√
	√
	√
	√

	
	3.5.1.c)
	Parecer do auditor independente
	Apenas sSe aplicável
	√
	√
	√

	
	3.5.2.
	Referncia ancária
	√
	√
	√
	√

	
	3.5.3.
	Obrigações Rrelevantes
	√
	√
	√
	√

	
	3.5.4.
	Detalhamento do planejamento de médio prazo
	√
	√
	√
	√

	
	
	Resumo Demonstrações Financeiras (aAnexo XI)
	√
	√
	√
	Não***

	3.6. Qualificação Jurídica
	3.6.1.a)
	Parecer legal ou organograma detalhado da cadeia de controle
	√
	√
	√
	√

	
	3.6.1.c)
	Estatutos ou Contrato Social
	√
	√
	√
	√

	
	3.6.1.d)
	Declaração a respeito de toda pendência legal ou judicial relevante
	√
	√
	√
	√

	
	3.6.1.e)
	Compromisso de adequação do objeto social da empresa às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural
	Se aplicável
	√
	
	

	
	3.6.2.
	Comprovação que a empresa encontra-se organizada e em regular funcionamento de acordo com as leis do seu país
	Apenas para as empresas estrangeiras
	√
	√
	√

	
	3.6.2.
	Compromisso, caso vencedora, de constituir empresa Segundo leis brasileiras, com sede e administração no Brasil.
	Apenas para as empresas estrangeiras
	√
	√
	√

	Declaração de validade de documentos entregues na rodada anterior (última rodada realizada pela ANP)
	
	Especificação de quais documentos devem ser validados
	Apenas as empresas que participaram da Sétima Rodada
	√
	√
	√


Notas:

*O Sumário Técnico deve demonstrar experiência prévia em: i) operação de exploração e produção em terra, águas rasas e águas profundas; ii) volume de produção em óleo equivalente; iii) operação de exploração e produção em ambientes adversos; iv) tempo de experiência em operação de exploração e produção;  v) aspectos ambientais.

** Para empresas que não demonstrarem experiência operacional prévia.

*** Os Anexos do Edital que se encontram em versão bilíngüe, como cópia fiel do texto em inglês não precisarão ser traduzidos por tradutor juramentado.

3.9  Dados Técnicos

3.9.1 Atendimento às empresas

Poderão ser realizadas reuniões formais de trabalho sobre os setores oferecidos. Os seminários da Oitava Rodada de Licitações foram efetuados conforme descritos na tabela 1. Dúvidas técnicas também poderão ser encaminhadas ao e-mail da Oitava Rodada de Licitações. 

3.9.2 Informações disponíveis

Para cada Bacia onde se localizam os Blocos oferecidos na Oitava Rodada de Licitações, foi preparado um ou mais Pacotes de Dados e Informações digitais. No total, existem 12 Pacotes de Dados e Informações envolvendo os Setores de Bacias listados na Tabela 7. Cada pacote é composto de um conjunto de dados regionais, incluindo linhas sísmicas e poços selecionados para cada Setor ou grupo de Setores.

Deve-se ressaltar que o tipo, a quantidade e a qualidade dos dados contidos nos Pacotes de Dados e Informações variam não só entre as Bacias, mas também entre Setores da mesma Bacia. O conteúdo genérico de cada Pacote de Dados e Informações obedecerá, quando disponível, à seguinte estrutura:

Informações Gerais:

· Cenário e considerações geológicas como: descrição da geologia, coluna estratigráfica, seções geológicas esquemáticas e outras informações pertinentes.

Mapas Temáticos:

· Mapa da Bacia com a localização dos Blocos.

· Mapa da Bacia com a divisão dos Setores.

· Mapa de arcabouço estrutural regional.

· Mapas regionais gravimétricos e magnetométricos, existentes na maioria das Bacias, exceto em alguns Blocos distais ou em Águas Profundas.

· Mapas geológicos dos Setores terrestres.

Dados Sísmicos:

· Dados sísmicos regionais, em formato SEGY padrão.

Dados de Poços:

Quando disponíveis, serão incluídos os seguintes dados:

· Perfis compostos. 

· Curvas de perfis.

· Dados de geoquímica.

· Pastas de poços contendo dados e informações geológicas (descrição de amostras de calha, análise de testemunhos, sedimentologia e geoquímica), de perfuração (fluidos, revestimento e cimentação) e de produção (completação, testes, perfilagem e análise de amostras de fluidos) e outras informações pertinentes.

Parte das informações nos Pacotes de Dados e Informações poderá ser fornecida também em inglês; contudo, alguns dados, como as pastas de poços, somente estarão disponíveis em português. 

3.9.3 Retirada dos Pacotes de Dados

Os Pacotes de Dados e Informações somente poderão ser retirados pelo(s) Representante(s) Credenciado(s) das empresas que tenham apresentado a Manifestação de Interesse, ou por pessoas autorizadas pelo(s) Representante(s) Credenciado(s), com o conjunto de documentação previsto nas seções 3.3, 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 e após o pagamento das Taxas de Participação apropriadas (descritas na seção 3.10 deste Edital). O(s) Representante(s) Credenciado(s), ou a pessoa por este autorizada, deverá(ão) apresentar identificação pessoal e a autorização para retirada dos Pacotes de Dados e Informações. 

Os Pacotes de Dados e Informações poderão ser retirados a partir da data definida na Tabela 1, entre 9:00 e 11:45 h e entre 14:00 e 17:00 h, no endereço citado na seção 3.12 deste Edital.

3.10 Taxas de Participação

Além da obtenção das qualificações técnica, financeira e jurídica, para serem habilitadas a participar da Oitava Rodada de Licitações, as empresas estão obrigadas a pagar uma Taxa de Participação, cujos valores variam para cada Bacia onde se localizam os Blocos que serão licitados. Tais taxas poderão ser pagas por Setores ou grupos de Setores, exclusivamente conforme detalhado na Tabela 7. 

As empresas somente poderão apresentar ofertas para os Blocos localizados nos Setores de Bacias para as quais pagaram as respectivas Taxas de Participação. Os valores das Taxas de Participação são apresentados na Tabela 7. Após o pagamento da Taxa de Participação e o cumprimento das exigências relativas à Manifestação de Interesse descritas na seção 3.3 deste Edital, serão disponibilizados às empresas os Pacotes de Dados e Informações, referidos na seção 3.9 deste Edital.

As Taxas de Participação serão pagas em Reais; caso o pagamento seja feito no exterior, deverá ser respeitado o item 3.10.3. 

3.10.1 Pagamentos

A empresa que pagar Taxa de Participação para Setores de Bacias ou grupos de Setores poderá pagar, posteriormente, as Taxas de Participação referentes aos demais Setores de Bacias. Não será admitido, em hipótese alguma, o pagamento de Taxa de Participação para Blocos individuais em cada Setor de Bacia, ou para agrupamentos de Setores diferentes dos listados na Tabela 7. 

A ANP solicita que a empresa entregue uma cópia do comprovante de pagamento.

O pagamento deverá ser feito por boletos bancários disponibilizados no website da Oitava Rodada de Licitações “www.brasil-rounds.gov.br”. No caso de pagamentos feitos em dólar, por empresas domiciliadas no exterior, pode-se utilizar a Transferência Eletrônica Disponível (TED), conforme ANEXO II deste Edital. Neste último caso solicitamos que as empresas verifiquem com as suas respectivas instituições financeiras a cobrança de taxas sobre transferência de valores, de forma que o valor que se torne efetivamente disponível para a ANP seja o valor exato da taxa de participação após a conversão para reais.
3.10.2 Pagamento obrigatório para todas as empresas

O pagamento da Taxa de Participação é obrigatório e individual para cada empresa, mesmo que estas venham a apresentar oferta mediante consórcio. As instruções para pagamento da(s) Taxa(s) de Participação encontram-se no ANEXO II.

3.10.3 Pagamentos efetuados no exterior

Caso a Taxa de Participação não seja emitida no Brasil, o valor equivalente em Dólares Norte-Americanos será convertido para o Real pela taxa de câmbio oficial de compra (BACEN/Ptax compra) do dia útil imediatamente anterior ao pagamento, publicada pelo Banco Central.

3.10.4 Devolução das Taxas de Participação

A Taxa de Participação não será devolvida nem substituída. O único caso previsto de devolução de taxa é na hipótese de a ANP, por razões técnicas ou ambientais, excluir a totalidade da área que corresponde a um determinado pacote de dados. 

Tabela 7 - Agrupamento dos pacotes de dados e taxa de participação

	Bacias
	Setores
	Taxa de Participação1(R$)

(pagamento aceito até a data especificada na Tabela 1)

	Terra

	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-T2
	     15.000,00

	Tucano-Sul
	STUC-S
	     15.000,00

	Mar

	Barreirinhas
	SBAR-AR2
	     45.000,00

	
	SBAR-AP1
	     90.000,00

	
	SBAR-AP2
	

	Espírito Santo
	SES-AR2
	     45.000,00

	
	SES-AP2
	   150.000,00

	Pará-Maranhão
	SPAMA-AP1
	     90.000,00

	
	SPAMA-AP2
	

	Pelotas
	SP-AP3
	     90.000,00

	Santos
	SS-AR2
	     75.000,00

	
	SS-AP2
	   150.000,00

	
	SS-AP3
	   150.000,00

	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-AP1
	     90.000,00

	TODOS OS SETORES
	1.005.000,00


Notas:

1.Os valores listados referem-se ao Setor ou grupo de Setores citados na tabela, conforme o caso. 

2. Por motivos tecnicamente justificados a ANP se reserva o direito de retirar determinados Blocos da Oitava Rodada de Licitações até a data de apresentação das ofertas, dando a devida publicidade.
3.11 Empresas habilitadas na rodada anterior realizadas pela ANP

As empresas que foram habilitadas para participar da rodada de licitação anterior podem utilizar um processo simplificado de qualificação, para o qual deverão ser entregues os seguintes documentos:

· Manifestação de Interesse formal, incluindo todos os documentos e informações citadas na seção 3.3 deste Edital.

· Documentação financeira mais recente disponível, conforme seção 3.5 deste Edital.

· Os anexos previstos neste Edital, devidamente preenchidos.

· Informações suplementares, englobando informações financeiras atualizadas, bem como uma declaração explícita, assinada pelo(s) Representante(s) Credenciado(s) da empresa para a Oitava Rodada de Licitações, de que as informações apresentadas pela empresa, visando a participação na rodada anterior, permanecem válidas e não sofreram alterações desde a data da submissão. Se houve modificações, versões atualizadas dos documentos devem ser submetidos, observando as necessidades de formalização descritas na Tabela 6.

· Declaração expressa do(s) Representante(s) Credenciado(s) da empresa a respeito de toda pendência legal ou judicial relevante, incluindo aquelas que poderão acarretar insolvência, recuperação judicial, falência, ou qualquer outro evento que possa afetar a idoneidade financeira da empresa. 

· Demais informações para qualificação apresentadas na rodada anterior que sofreram alterações devem ser complementadas.

· Documentação relativa à Regularidade Fiscal, conforme Seção 3.7 deste Edital.

A ANP poderá, a seu exclusivo critério, solicitar esclarecimentos e/ou documentos adicionais pertinentes de empresas habilitadas na rodada anterior, bem como revisar a qualificação técnica obtida. A habilitação em qualquer rodada de licitações já realizada não constitui garantia de obtenção da habilitação para a Oitava Rodada de Licitações.

3.12 Local para retirada dos Pacotes de Dados e Informações

Os Pacotes de Dados e Informações podem ser retirados no endereço abaixo, após o atendimento as seções 3.3, 3.8.1 e 3.10.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Promoção de Licitações/Oitava Rodada de Licitações

Avenida Rio Branco 65, 18º andar

20090-004 Rio de Janeiro - RJ, Brasil.

3.13 Divulgação de Informações e Sigilo por parte da ANP

Durante todo o processo de habilitação para a Oitava Rodada de Licitações, a ANP divulgará a identificação das empresas participantes. Os documentos de habilitação e as atas da CEL terão caráter público, à exceção das Demonstrações Financeiras. As empresas que tiverem alguma objeção à divulgação de quaisquer informações previstas neste item deverão formalizar seu inconformismo encaminhando Ofício fundamentado à ANP, que decidirá sobre o acolhimento, ou não, dos argumentos expostos.
3.14 Notificação de Qualificação

As empresas que enviaram as informações completas para a qualificação terão seu processo avaliado o mais rapidamente possível.

Caso sejam necessários pedidos de explicações ou informações adicionais, a ordem de notificação das empresas poderá não obedecer a ordem de recebimento das Manifestações de Interesse pela ANP. 

3.15 Habilitação

Empresas que tenham pago a Taxa de Participação e recebido a qualificação técnica, financeira e jurídica da ANP, além de ter comprovado a regularidade fiscal, estarão habilitadas a apresentar ofertas, isoladamente (empresas habilitadas como operadoras) ou em consórcio (empresas habilitadas como operadoras ou não operadoras), na Oitava Rodada de Licitações.

As decisões sobre a habilitação de qualquer empresa serão tomadas pela ANP, através da Comissão Especial de Licitação, designada pela Diretoria-Colegiada da ANP.

3.16 Inabilitação

Os concorrentes terão sua habilitação cancelada nas seguintes hipóteses:

· Decretação de falência ou recuperação judicial, dissolução ou liquidação da empresa consorciada ou que concorra isoladamente.

· A requerimento do interessado.

· Declaração de Inidoneidade do concorrente.

· Descumprimento das normas estabelecidas para o processo licitatório.

· Prática de qualquer ato ilícito, comprovado na forma da lei.

3.17 Empresas sediadas em países específicos

A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar documentos e informações adicionais, nãolistadas neste Edital, de empresas sediadas em países classificados como paraísos fiscais pela Receita Federal, bem como de empresas sediadas em países classificados como não-cooperantes pelo Conselho de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.

Com base em pareceres técnicos e/ou jurídicos fundamentados, a Comissão Especial de Licitação poderá indeferir a habilitação a empresas provenientes de países citados nesta seção, se considerar que a documentação submetida não é suficiente para garantia dos interesses da União como titular dos direitos sobre a exploração e produção de hidrocarbonetos no País. 

4 Apresentação de Ofertas PARA  BLOCOS COM RISCO EXPLORATÓRIO
4.1 Fase de Ofertas da Licitação

Será dado início ao processo de oferta para os Blocos com risco exploratório da Oitava Rodada de Licitações após o processo de abertura descrito na seção 4.2.

4.2 Programa e Local da Licitação

A fase de ofertas da licitação será realizada na data definida na Tabela 1, em local a ser divulgado pela ANP na página da Oitava Rodada de Licitações: www.brasil-rounds.gov.br.

As ofertas para cada Bloco serão entregues em envelopes lacrados nos horários e no local da licitação.

Os arquivos necessários para geração dos envelopes e formulários para apresentação de ofertas serão disponibilizados no site “www.brasil-rounds.gov.br”, acompanhados de informações complementares necessárias. Poderão ser utilizados envelopes convencionais para apresentação da oferta, nos quais deve ser anexado o modelo disponível no site com a identificação do consórcio. 

A fase de ofertas da licitação de que trata este Edital será realizada com a seguinte programação:
27/11/2006 - Credenciamento para o evento 

15 horas – Credenciamento dos representantes credenciados. O credenciamento neste dia estará aberto até as 18 horas. 

28/11/2006 - Primeiro dia de apresentação de ofertas

8:00 horas – Credenciamento dos participantes da licitação. O credenciamento estará aberto até o encerramento da licitação.

9:00 horas – Abertura da área de oferta, respeitando-se estritamente a seqüência da licitação prevista, conforme a Seção 4.3 deste Edital.

29/11/2006 - Abertura da área de oferta, respeitando-se estritamente a seqüência da licitação prevista, conforme seção 4.3 deste Edital 

8:00 horas – Credenciamento dos participantes da licitação. O credenciamento estará aberto. até o encerramento da licitação.

9:00 horas – Abertura da área de oferta.
4.3 Seqüência da Licitação

A licitação de que trata este Edital será realizada conforme a seqüência definida na Tabela 8.

Tabela 8 - Seqüência da licitação

	Seq. Setor
	Seq. Blocos no Setor
	Bacia
	Setor(es)
	Blocos

	1
	1
	Santos
	SS-AP3 (Nova Fronteira)
	S-M-857

	
	2
	
	
	S-M-982

	
	3
	
	
	S-M-1233

	
	4
	
	
	S-M-1103

	
	5
	
	
	S-M-1105

	
	6
	
	
	S-M-1109

	2
	1
	
	SS-AP3 (Elevado Potencial)
	S-M-734

	
	2
	
	
	S-M-855

	
	3
	
	
	S-M-980

	
	4
	
	
	S-M-732

	
	5
	
	
	S-M-853

	3
	1
	Tucano-Sul
	STUC-S (Nova Fronteira)
	TUC-T-129

	
	2
	
	
	TUC-T-130

	
	3
	
	
	TUC-T-131

	
	4
	
	
	TUC-T-132

	
	5
	
	
	TUC-T-133

	
	6
	
	
	TUC-T-137

	
	7
	
	
	TUC-T-138

	
	8
	
	
	TUC-T-139

	
	9
	
	
	TUC-T-140

	
	10
	
	
	TUC-T-141

	
	11
	
	
	TUC-T-142

	
	12
	
	
	TUC-T-145

	
	13
	
	
	TUC-T-146

	
	14
	
	
	TUC-T-147

	
	15
	
	
	TUC-T-148

	
	16
	
	
	TUC-T-149

	
	17
	
	
	TUC-T-150

	
	18
	
	
	TUC-T-151

	
	19
	
	
	TUC-T-152

	
	20
	
	
	TUC-T-153

	
	21
	
	
	TUC-T-154

	
	22
	
	
	TUC-T-155

	
	23
	
	
	TUC-T-156

	
	24
	
	
	TUC-T-157

	
	25
	
	
	TUC-T-158

	
	26
	
	
	TUC-T-159

	
	27
	
	
	TUC-T-160

	
	28
	
	
	TUC-T-161

	
	29
	
	
	TUC-T-162

	
	30
	
	
	TUC-T-163

	
	31
	
	
	TUC-T-164

	
	32
	
	
	TUC-T-165

	
	33
	
	
	TUC-T-166

	
	34
	
	
	TUC-T-167

	
	35
	
	
	TUC-T-168

	
	36
	
	
	TUC-T-169

	
	37
	
	
	TUC-T-170

	
	38
	
	
	TUC-T-171

	
	39
	
	
	TUC-T-172

	
	40
	
	
	TUC-T-173

	
	41
	
	
	TUC-T-174

	
	42
	
	
	TUC-T-175

	
	43
	
	
	TUC-T-176

	
	44
	
	
	TUC-T-177

	
	45
	
	
	TUC-T-178

	
	46
	
	
	TUC-T-179

	
	47
	
	
	TUC-T-180

	4
	1
	Barreirinhas
	SBAR-AR2 (Nova Fronteira)
	BAR-M-250

	
	2
	
	
	BAR-M-251

	
	3
	
	
	BAR-M-270

	
	4
	
	
	BAR-M-271

	
	5
	
	
	BAR-M-291

	
	6
	
	
	BAR-M-292

	
	7
	
	
	BAR-M-293

	
	8
	
	
	BAR-M-313

	
	9
	
	
	BAR-M-314

	
	10
	
	
	BAR-M-387

	
	11
	
	
	BAR-M-388

	
	12
	
	
	BAR-M-389

	5
	1
	Santos
	SS-AR2 (Nova Fronteira)
	S-M-311

	
	2
	
	
	S-M-310

	
	3
	
	
	S-M-354

	
	4
	
	
	S-M-119

	
	5
	
	
	S-M-120

	
	6
	
	
	S-M-121

	
	7
	
	
	S-M-148

	
	8
	
	
	S-M-149

	
	9
	
	
	S-M-150

	
	10
	
	
	S-M-151

	
	11
	
	
	S-M-152

	
	12
	
	
	S-M-183

	
	13
	
	
	S-M-184

	
	14
	
	
	S-M-185

	
	15
	
	
	S-M-186

	
	16
	
	
	S-M-187

	
	17
	
	
	S-M-188

	
	18
	
	
	S-M-219

	
	19
	
	
	S-M-220

	
	20
	
	
	S-M-221

	
	21
	
	
	S-M-222

	
	22
	
	
	S-M-223

	
	23
	
	
	S-M-224

	
	24
	
	
	S-M-261

	
	25
	
	
	S-M-262

	
	26
	
	
	S-M-263

	
	27
	
	
	S-M-264

	
	28
	
	
	S-M-265

	
	29
	
	
	S-M-266

	
	30
	
	
	S-M-267

	
	31
	
	
	S-M-305

	
	32
	
	
	S-M-306

	
	33
	
	
	S-M-307

	
	34
	
	
	S-M-308

	
	35
	
	
	S-M-309

	
	36
	
	
	S-M-350

	
	37
	
	
	S-M-351

	
	38
	
	
	S-M-352

	
	39
	
	
	S-M-353

	
	40
	
	
	S-M-398

	6
	1
	
	SS-AR2 (Elevado Potencial)
	S-M-312

	
	2
	
	
	S-M-356

	
	3
	
	
	S-M-271

	
	4
	
	
	S-M-401

	
	5
	
	
	S-M-454

	
	6
	
	
	S-M-399

	
	7
	
	
	S-M-357

	
	8
	
	
	S-M-402

	
	9
	
	
	S-M-403

	
	10
	
	
	S-M-358

	
	11
	
	
	S-M-355

	
	12
	
	
	S-M-404

	
	13
	
	
	S-M-227

	
	14
	
	
	S-M-272

	
	15
	
	
	S-M-400

	
	16
	
	
	S-M-455

	
	17
	
	
	S-M-450

	
	18
	
	
	S-M-451

	7
	1
	Barreirinhas
	SBAR-AP1 (Nova Fronteira)
	BAR-M-137

	
	2
	
	
	BAR-M-177

	
	3
	
	
	BAR-M-213

	
	4
	
	
	BAR-M-215

	
	5
	
	
	BAR-M-217

	
	6
	
	
	BAR-M-219

	
	7
	
	
	BAR-M-221

	
	8
	
	
	BAR-M-252

	
	9
	
	
	BAR-M-254

	
	10
	
	
	BAR-M-256

	8
	1
	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-AP1 (Nova Fronteira)
	SEAL-M-8

	
	2
	
	
	SEAL-M-10

	
	3
	
	
	SEAL-M-12

	
	4
	
	
	SEAL-M-25

	
	5
	
	
	SEAL-M-27

	
	6
	
	
	SEAL-M-51

	
	7
	
	
	SEAL-M-53

	
	8
	
	
	SEAL-M-55

	
	9
	
	
	SEAL-M-92

	
	10
	
	
	SEAL-M-94

	
	11
	
	
	SEAL-M-96

	
	12
	
	
	SEAL-M-145

	
	13
	
	
	SEAL-M-147

	
	14
	
	
	SEAL-M-149

	9
	1
	Espírito Santo
	SES-AP2 (Nova Fronteira)
	ES-M-598

	
	2
	
	
	ES-M-673

	
	3
	
	
	ES-M-671

	10
	1
	
	SES-AP2 (Elevado Potencial)
	ES-M-669

	
	2
	
	
	ES-M-667

	
	3
	
	
	ES-M-596

	11
	1
	Santos
	SS-AP2 (Elevado Potencial
	S-M-407

	
	2
	
	
	S-M-409

	
	3
	
	
	S-M-411

	
	4
	
	
	S-M-413

	
	5
	
	
	S-M-510

	
	6
	
	
	S-M-621

	
	7
	
	
	S-M-512

	
	8
	
	
	S-M-514

	
	9
	
	
	S-M-516

	
	10
	
	
	S-M-736

	12
	1
	Pará-Maranhão
	SPAMA-AP1 (Nova Fronteira)
	PAMA-M-41

	
	2
	
	
	PAMA-M-85

	
	3
	
	
	PAMA-M-137

	
	4
	
	
	PAMA-M-190

	
	5
	
	
	PAMA-M-196

	
	6
	
	
	PAMA-M-198

	
	7
	
	
	PAMA-M-263

	
	8
	
	
	PAMA-M-265

	
	9
	
	
	PAMA-M-267

	
	10
	
	
	PAMA-M-269

	
	11
	
	
	PAMA-M-335

	
	12
	
	
	PAMA-M-337

	13
	1
	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-T2 (Bacia Madura)
	SEAL-T-101

	
	2
	
	
	SEAL-T-102

	
	3
	
	
	SEAL-T-103

	
	4
	
	
	SEAL-T-110

	
	5
	
	
	SEAL-T-112

	
	6
	
	
	SEAL-T-113

	
	7
	
	
	SEAL-T-114

	
	8
	
	
	SEAL-T-118

	
	9
	
	
	SEAL-T-119

	
	10
	
	
	SEAL-T-120

	
	11
	
	
	SEAL-T-121

	
	12
	
	
	SEAL-T-133

	
	13
	
	
	SEAL-T-139

	
	14
	
	
	SEAL-T-140

	
	15
	
	
	SEAL-T-151

	
	16
	
	
	SEAL-T-165

	
	17
	
	
	SEAL-T-177

	
	18
	
	
	SEAL-T-85

	
	19
	
	
	SEAL-T-91

	
	20
	
	
	SEAL-T-92

	
	21
	
	
	SEAL-T-93

	
	22
	
	
	SEAL-T-94

	
	23
	
	
	SEAL-T-99

	
	24
	
	
	SEAL-T-100

	
	25
	
	
	SEAL-T-104

	
	26
	
	
	SEAL-T-107

	
	27
	
	
	SEAL-T-108

	
	28
	
	
	SEAL-T-109

	
	29
	
	
	SEAL-T-115

	
	30
	
	
	SEAL-T-116

	
	31
	
	
	SEAL-T-117

	
	32
	
	
	SEAL-T-122

	
	33
	
	
	SEAL-T-123

	
	34
	
	
	SEAL-T-124

	
	35
	
	
	SEAL-T-125

	
	36
	
	
	SEAL-T-126

	
	37
	
	
	SEAL-T-127

	
	38
	
	
	SEAL-T-128

	
	39
	
	
	SEAL-T-129

	
	40
	
	
	SEAL-T-135

	
	41
	
	
	SEAL-T-136

	
	42
	
	
	SEAL-T-137

	
	43
	
	
	SEAL-T-138

	
	44
	
	
	SEAL-T-148

	
	45
	
	
	SEAL-T-149

	
	46
	
	
	SEAL-T-150

	
	47
	
	
	SEAL-T-163

	
	48
	
	
	SEAL-T-164

	
	49
	
	
	SEAL-T-176

	14
	1
	Pelotas
	SP-AP3 (Nova Fronteira)
	P-M-1106

	
	2
	
	
	P-M-1108

	
	3
	
	
	P-M-1188

	
	4
	
	
	P-M-1190

	
	5
	
	
	P-M-1192

	
	6
	
	
	P-M-1273

	
	7
	
	
	P-M-1275

	
	8
	
	
	P-M-1355

	
	9
	
	
	P-M-1357

	
	10
	
	
	P-M-1429

	
	11
	
	
	P-M-1431

	
	12
	
	
	P-M-1433

	
	13
	
	
	P-M-1435

	
	14
	
	
	P-M-1437

	
	15
	
	
	P-M-1506

	
	16
	
	
	P-M-1508

	
	17
	
	
	P-M-1510

	
	18
	
	
	P-M-1512

	
	19
	
	
	P-M-1514

	
	20
	
	
	P-M-1583

	
	21
	
	
	P-M-1585

	
	22
	
	
	P-M-1587

	
	23
	
	
	P-M-1589

	
	24
	
	
	P-M-1591

	
	25
	
	
	P-M-1664

	
	26
	
	
	P-M-1666

	
	27
	
	
	P-M-1668

	15
	1
	Pará-Maranhão
	SPAMA-AP2 (Nova Fronteira)
	PAMA-M-271

	
	2
	
	
	PAMA-M-339

	
	3
	
	
	PAMA-M-341

	
	4
	
	
	PAMA-M-410

	
	5
	
	
	PAMA-M-412

	
	6
	
	
	PAMA-M-414

	
	7
	
	
	PAMA-M-483

	
	8
	
	
	PAMA-M-485

	
	9
	
	
	PAMA-M-487

	
	10
	
	
	PAMA-M-556

	
	11
	
	
	PAMA-M-560

	16
	1
	Espírito Santo
	SES-AR2 (Nova Fronteira)
	ES-M-386

	
	2
	
	
	ES-M-387

	17
	1
	
	SES-AR2 (Elevado Potencial)
	ES-M-384

	
	2
	
	
	ES-M-412

	
	3
	
	
	ES-M-385

	
	4
	
	
	ES-M-439

	18
	1
	Barreirinhas
	SBAR-AP2 (Nova Fronteira)
	BAR-M-258

	
	2
	
	
	BAR-M-260

	
	3
	
	
	BAR-M-262

	
	4
	
	
	BAR-M-298

	
	5
	
	
	BAR-M-300

	
	6
	
	
	BAR-M-302

	
	7
	
	
	BAR-M-304

	
	8
	
	
	BAR-M-340

	
	9
	
	
	BAR-M-342

	
	10
	
	
	BAR-M-344

	
	11
	
	
	BAR-M-346


4.4 Garantia de Oferta 

4.4.1 Objeto

Para garantir a obrigação do concorrente vencedor da licitação de assinar o Contrato de Concessão para o(s) Bloco(s) em que for vencedor, cada empresa ou consórcio deverá fornecer, para cada Bloco que deseje apresentar proposta, Garantia(s) de Oferta à ANP que esteja(m) de acordo com os modelos constantes no Anexo VII deste Edital. Os valores da(s) Garantia(s) são de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Blocos em Mar e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os Blocos localizados em Terra.
4.4.2 Prazo de entrega

A(s) Garantia(s), sob a forma de carta de crédito ou seguro-garantia, deverá(ão) ser entregue(s) à ANP até o prazo definido na Tabela 1, na forma estabelecida no ANEXO VII.

A entrega no prazo solicitado permitirá que a ANP verifique se a(s) Garantia(s) de Oferta apresentada(s) está(ão) na forma estabelecida nos anexos deste Edital e se o banco ou instituição financeira emissora satisfaz os critérios definidos.
4.4.3 Garantias emitidas no exterior

Caso a(s) Garantia(s) de Oferta não seja(m) emitida(s) no Brasil, o(s) valor(es) equivalente(s) em Dólares norte-americanos será(ão) convertido(s) para o Real pela taxa de câmbio oficial de compra (BACEN/Ptax compra) do dia útil imediatamente anterior, publicada pelo Banco Central, e informados à ANP pela empresa signatária, previamente à licitação de Blocos e à data definida no parágrafo acima e na Tabela 1.

4.4.4 Apresentação das Garantias

Em caso de consórcio, a Garantia poderá ser fornecida por qualquer uma das empresas que constituam o referido consórcio. Neste caso, o envelope de apresentação da oferta deverá indicar que a Garantia de Oferta da empresa que a forneceu será usada pelo consórcio para garantir a assinatura do Contrato de Concessão do Bloco, objeto da oferta.

A(s) empresa(s) poderá(ão) apresentar Garantia(s) de Oferta no número e valor que desejar(em). No decorrer das ofertas, o valor da(s) Garantia(s) dos Blocos em que a empresa resultar vencedora, e para o(s) qual(is) seja a empresa indicada a apresentar a(s) Garantia(s) de Oferta, será deduzido do valor total da(s) Garantia(s) entregue(s) pela empresa.

Empresas ou consórcios que tenham a intenção de apresentar ofertas para mais de um Bloco deverão se assegurar de que dispõem de Garantia(s) de Oferta em valor suficiente, de modo a não serem limitadas em suas capacidades de apresentar ofertas.

4.4.5 Validade das garantias de oferta

As garantias de oferta deverão ter validade de 180 dias, contados a partir de data-limite de entrega definida na Tabela 1. Este prazo vale tanto para as cartas de crédito como para o seguro-garantia, as duas modalidades de garantias de oferta previstas neste Edital.

4.4.6 Emissor das garantias

Garantias de oferta serão constituídas de cartas de crédito emitidas por bancos ou instituições financeiras regularmente registrados no Banco Central do Brasil e aptos a operar ou seguros-garantia emitidos por seguradoras regularmente registradas na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e aptas a operar. Estas instituições não podem, ainda, estar sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial e Fiscalização Extraordinária. Caso as garantias sejam emitidas no exterior, devem apresentar em anexo comprovante de inscrição da seguradora ou instituição financeira em órgão competente, atestando seu regular funcionamento.

4.4.7 Execução das garantias

A garantia de oferta será executada quando:

a)
A empresa vencedora garantidora, ou qualquer empresa garantidora participante do consórcio vencedor, ou uma empresa Afiliada da empresa, ou consórcio vencedor, não vier a assinar o Contrato de Concessão no prazo definido no Edital de licitações.

 b)
A(s) garantia(s) financeira(s) para o Programa Exploratório Mínimo não for(em) entregue(s) à ANP até a data prevista no Edital, impossibilitando a assinatura do Contrato de Concessão.

c)
O Bônus de Assinatura não for pago em parcela única até a data-limite prevista no Edital para a assinatura do Contrato de Concessão.

d)
A empresa, ou consórcio vencedor, não apresentar uma garantia de performance para sua Afiliada que seria a signatária do Contrato de Concessão, de acordo com o modelo e as condições estabelecidas no Anexo X deste Edital.

4.4.8 Devolução das garantias

A(s) Garantia(s) de Oferta da(s) empresa(s) que não estiver(em) associada(s) à(s) proposta(s) será(ão) devolvida(s) após a licitação, juntamente com toda a documentação necessária para o seu cancelamento, no prazo máximo de 15 dias após a realização da licitação, conforme agendamento prévio com a ANP. A(s) garantia(s) de oferta associada(s) à(s) proposta(s) utilizadas, mesmo que em valor parcial, será(ão) devolvida(s) somente após a assinatura do(s) Contrato(s) de Concessão, em data a ser agendada pela ANP.

Caso a(s) empresa(s) não retire(m) a(s) garantia(s) conforme solicitação enviada pela ANP, esta(s) será(ão) arquivada(s) no processo da empresa até a(s) empresa(s) se manifestar(em) para a retirada. 

4.5 Apresentação das Ofertas

A oferta para o modelo de licitação de blocos exploratórios envolve a apresentação de oferta(s) em Bônus de Assinatura, Programa Exploratório Mínimo e Conteúdo Local, conforme especificado nas seções 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 e 4.5.4.

O processo de apresentação de ofertas e determinação da oferta vencedora será guiado pelas seguintes regras:

· O envelope será apresentado por uma empresa para o conjunto de blocos do setor para o qual ela pretende apresentar oferta.

· Ofertas para um determinado Bloco podem ser apresentadas por qualquer empresa habilitada como operadora para o Bloco, ou por qualquer consórcio onde todos os membros forem individualmente habilitados para o referido Bloco e o líder do consórcio esteja habilitado como operador para o Bloco em questão.

· As ofertas serão individuais para cada Bloco oferecido. Não serão admitidas ofertas para grupos de Blocos.

· Cada empresa ou consórcio que apresentar ofertas para Blocos localizados em um determinado Setor, apresentará um envelope contendo a(s) oferta(s) individual(is) para cada Bloco desse Setor em que a empresa deseje apresentar oferta(s). Se uma mesma empresa apresentar oferta(s) em consórcios diferentes para Blocos distintos localizados no mesmo Setor, a oferta deverá ser apresentada em envelope distinto.

· A ordem da licitação conta com setores e blocos numerados.Na apuração de vencedores dentro de cada setor, assim que uma empresa atingir o limite de ofertas vencedoras como operadora, os demais blocos onde ela aparece como operadora que tenham sido selecionados na oferta constante do envelope não serão considerados nem processados pelo sistema, obedecendo a ordem dos blocos do referido setor de acordo com a Tabela 8. 

· Caso uma empresa apresente ofertas em um número maior do que as restrições do setor, estas serão processadas somente até chegar ao limite de ofertas vencedoras de acordo com a ordem do bloco no contexto do setor anunciado. As demais não serão processadas.

· Nenhuma empresa poderá fazer mais de uma oferta para um mesmo Bloco, seja individualmente ou em consórcio. Todas as ofertas que envolvam a mesma empresa, no mesmo Bloco, serão impugnadas pela Comissão Especial de Licitação. Tal limitação é estendida também para suas Afiliadas.

· A Comissão Especial de Licitação-CEL verificará o preenchimento dos envelopes e seus documentos inclusos, podendo, a seu exclusivo critério, solicitar correções pertinentes.

· Os envelopes contendo as ofertas serão abertos imediatamente após o encerramento do prazo para a sua apresentação e serão analisados pela Comissão Especial de Licitação.

· A oferta vencedora de cada Bloco em determinado Setor de Bacia será conhecida antes da abertura do processo de apresentação de ofertas para o Setor seguinte. 

· O processo será público e efetuado de maneira transparente.

· As ofertas serão realizadas exclusivamente segundo as instruções do Edital.

· As ofertas deverão ser apresentadas em envelope lacrado, contendo também a versão em meio digital que será disponibilizada pela ANP. A oferta em meio digital será homologada com a versão impressa, que é a versão oficial. Havendo divergência entre a parte escrita e a digital, valerá o documento escrito. Caso haja problemas com a versão digital, ou essa não conste no envelope, a oferta será aceita caso seja anexada à oferta uma justificativa para não utilizá-la e esta seja aceita pela CEL.

4.5.1 Bônus de Assinatura 

1. O Bônus de Assinatura a ser ofertado pela empresa concorrente não poderá ser inferior ao valor mínimo estabelecido. A Tabela 9 apresenta os valores mínimos para cada Bloco. Qualquer oferta inferior aos valores mínimos será desclassificada. 

2. O Bônus de Assinatura terá um peso de 40% no cálculo da nota final a ser atribuída à empresa concorrente, conforme detalhado na Seção 4.7 deste Edital.

Tabela 9 - Bônus mínimo para a Oitava Rodada de Licitações

	Bacia
	Setor
	Classificação
	Blocos
	Bonus Mínimo Ajustado [R$]

	Barreirinhas
	SBAR-AP1
	Nova Fronteira
	BAR-M-137; BAR-M-177; BAR-M-213; BAR-M-215; BAR-M-217; BAR-M-219; BAR-M-221; BAR-M-252; BAR-M-254; BAR-M-256
	      576.500,00

	
	SBAR-AP2
	Nova Fronteira
	BAR-M-258; BAR-M-260; BAR-M-262; BAR-M-298; BAR-M-300; BAR-M-302; BAR-M-304; BAR-M-340; BAR-M-342; BAR-M-344; BAR-M-346
	      369.000,00

	
	SBAR-AR2
	Nova Fronteira
	BAR-M-250; BAR-M-251; BAR-M-270; BAR-M-271; BAR-M-291; BAR-M-292; BAR-M-293; BAR-M-313; BAR-M-314; BAR-M-387; BAR-M-388; BAR-M-389
	       84.300,00

	Espírito Santo
	SES-AP2
	Alto Potencial
	ES-M-669
	  3.126.100,00

	
	
	
	ES-M-667
	  2.484.900,00

	
	
	
	ES-M-596
	  2.452.900,00

	
	
	Nova Fronteira
	ES-M-598; ES-M-673
	     384.300,00

	
	
	
	ES-M-671
	     553.500,00

	
	SES-AR2
	Alto Potencial
	ES-M-384
	  2.084.000,00

	
	
	
	ES-M-412
	  2.069.700,00

	
	
	
	ES-M-385
	  1.880.500,00

	
	
	
	ES-M-439
	  1.498.500,00

	
	
	Nova Fronteira
	ES-M-386; ES-M-387
	     100.000,00

	Pará-Maranhão
	SPAMA-AP1
	Nova Fronteira
	PAMA-M-41; PAMA-M-85; PAMA-M-137; PAMA-M-190; PAMA-M-196; PAMA-M-198; PAMA-M-263; PAMA-M-265; PAMA-M-267; PAMA-M-269; PAMA-M-335; PAMA-M-337
	     432.400,00

	
	SPAMA-AP2
	Nova Fronteira
	PAMA-M-271; PAMA-M-339; PAMA-M-341; PAMA-M-410; PAMA-M-412; PAMA-M-414; PAMA-M-483; PAMA-M-485; PAMA-M-487; PAMA-M-556; PAMA-M-560
	     184.500,00

	Santos
	SS-AP2
	Alto Potencial
	S-M-407
	  8.069.300,00

	
	
	
	S-M-409
	  6.583.000,00

	
	
	
	S-M-411; S-M-413
	  7.307.300,00

	
	
	
	S-M-510; S-M-621
	18.450.000,00

	
	
	
	S-M-512; S-M-514
	11.495.200,00

	
	
	
	S-M-516
	  6.880.200,00

	
	
	
	S-M-736
	  7.557.100,00

	
	SS-AP3
	Alto Potencial
	S-M-732
	  5.758.100,00

	
	
	
	S-M-734
	  7.677.500,00

	
	
	
	S-M-855
	  6.626.400,00

	
	
	
	S-M-853
	  4.692.300,00

	
	
	
	S-M-980
	  6.141.200,00

	
	SS-AP3
	Nova Fronteira
	S-M-857; S-M-982; S-M-1233
	  2.009.000,00

	
	
	
	S-M-1103; S-M-1105; S-M-1109
	  1.476.000,00

	
	SS-AR2
	Nova Fronteira
	S-M-119; S-M-120; S-M-121; S-M-148; S-M-149; S-M-150; S-M-151; S-M-152; S-M-183; S-M-184; S-M-185; S-M-186; S-M-187; S-M-188; S-M-219; S-M-220; S-M-221; S-M-222; S-M-223; S-M-224; S-M-261; S-M-262; S-M-263; S-M-264; S-M-265; S-M-266; S-M-267; S-M-305; S-M-306; S-M-307; S-M-308; S-M-309; S-M-350; S-M-351; S-M-352; S-M-353; S-M-398; 
	       72.000,00

	
	
	
	S-M-310; S-M-354
	     112.500,00

	
	
	
	S-M-311
	     162.000,00

	
	
	Alto Potencial
	S-M-312
	  1.770.600,00

	
	
	
	S-M-356
	  1.656.200,00

	
	
	
	S-M-271
	  1.646.700,00

	
	
	
	S-M-399
	  1.618.800,00

	
	
	
	S-M-358
	  1.583.900,00

	
	
	
	S-M-401; S-M-454
	  1.628.000,00

	
	
	
	S-M-357; S-M-403; S-M-402
	  1.601.000,00

	
	
	
	S-M-227; S-M-355; S-M-404
	  1.551.700,00

	
	
	
	S-M-272; S-M-400; S-M-455
	     220.500,00

	
	
	
	S-M-450; S-M-451
	     162.000,00

	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-AP1
	Nova Fronteira
	SEAL-M-8; SEAL-M-10; SEAL-M-12; SEAL-M-25; SEAL-M-27; SEAL-M-51; SEAL-M-53; SEAL-M-55; SEAL-M-92; SEAL-M-94; SEAL-M-96; SEAL-M-145; SEAL-M-147; SEAL-M-149
	    384.300,00

	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-T2
	Bacia Madura
	SEAL-T-85; SEAL-T-91; SEAL-T-92; SEAL-T-93; SEAL-T-94; SEAL-T-99; SEAL-T-100; SEAL-T-104; SEAL-T-107; SEAL-T-108; SEAL-T-109; SEAL-T-115; SEAL-T-116; SEAL-T-117; SEAL-T-122; SEAL-T-123; SEAL-T-124; SEAL-T-125; SEAL-T-126; SEAL-T-127; SEAL-T-128; SEAL-T-129; SEAL-T-135; SEAL-T-136; SEAL-T-137; SEAL-T-138; SEAL-T-148; SEAL-T-149; SEAL-T-150; SEAL-T-163; SEAL-T-164; SEAL-T-176
	     16.000,00

	
	SSEAL-T2
	Bacia Madura
	SEAL-T-101; SEAL-T-102; SEAL-T-103; SEAL-T-110; SEAL-T-112; SEAL-T-113; SEAL-T-114; SEAL-T-118; SEAL-T-119; SEAL-T-120; SEAL-T-121; SEAL-T-133; SEAL-T-139; SEAL-T-140; SEAL-T-151; SEAL-T-165; SEAL-T-177
	     25.000,00

	Pelotas
	SP-AP3
	Nova Fronteira
	P-M-1106; P-M-1108; P-M-1188; P-M-1190; P-M-1192; P-M-1273; P-M-1275; P-M-1355; P-M-1357; P-M-1429; P-M-1431; P-M-1433; P-M-1435; P-M-1437; P-M-1506; P-M-1508; P-M-1510; P-M-1512; P-M-1514; P-M-1583; P-M-1585; P-M-1587; P-M-1589; P-M-1591; P-M-1664; P-M-1666; P-M-1668
	   164.000,00

	Tucano-Sul
	STUC-S
	Nova Fronteira
	TUC-T-129; TUC-T-130; TUC-T-131; TUC-T-132; TUC-T-133; TUC-T-137; TUC-T-138; TUC-T-139; TUC-T-140; TUC-T-141; TUC-T-142; TUC-T-145; TUC-T-146; TUC-T-147; TUC-T-148; TUC-T-149; TUC-T-150; TUC-T-151; TUC-T-152; TUC-T-153; TUC-T-154; TUC-T-155; TUC-T-156; TUC-T-157; TUC-T-158; TUC-T-159; TUC-T-160; TUC-T-161; TUC-T-162; TUC-T-163; TUC-T-164; TUC-T-165; TUC-T-166; TUC-T-167; TUC-T-168; TUC-T-169; TUC-T-170; TUC-T-171; TUC-T-172; TUC-T-173; TUC-T-174; TUC-T-175; TUC-T-176; TUC-T-177; TUC-T-178; TUC-T-179; TUC-T-180
	      10.000,00


4.5.2 Conteúdo Local 

O Conteúdo Local terá um peso de 20% no cálculo da nota final da empresa ou consórcio concorrente. Deste total, 5% serão atribuídos ao Conteúdo Local ofertado para a Fase de Exploração e 15% serão atribuídos ao Conteúdo Local ofertado para a Etapa de Desenvolvimento da Produção.

Serão considerados, para efeito de pontuação na oferta, apenas os percentuais de Conteúdo Local que estejam compreendidos entre os valores mínimos e máximos estipulados na Tabela 11 e no Anexo VI deste Edital. 

O ANEXO VI deste Edital contém, para cada uma das diferentes localizações de blocos, uma planilha contendo os percentuais de Conteúdo Local mínimos, por item e subitem, a serem oferecidos pela empresa ou consórcio interessado em arrematar um determinado bloco. O percentual global de Conteúdo Local a ser ofertado na Fase de Exploração e na Etapa de Desenvolvimento, objeto de apuração na oferta, será calculado, pelo licitante, a partir do percentual de Conteúdo Local oferecido para cada um dos itens e subitens relacionados na planilha (com valor igual ou superior ao valor mínimo da planilha), ponderado pelo peso do referido item ou subitem no investimento previsto para a respectiva atividade (exploração ou desenvolvimento). O peso de cada item ou subitem deve ser proposto pelo licitante, com base no custo total do empreendimento. A determinação de percentual global de Conteúdo Local a ser ofertado é responsabilidade da empresa ou consórcio. A planilha, devidamente preenchida, deve ser entregue no momento da licitação, juntamente com as ofertas do Bônus de Assinatura e do Programa Exploratório Mínimo (PEM).

As Planilhas serão disponibilizadas no site da Oitava Rodada de Licitações.

As planilhas em questão encontram-se numeradas em função da localização do Bloco, ou seja:
· Planilha 1, para Blocos em Águas Profundas. 

· Planilha 2, para Blocos em Águas Rasas, com profundidade entre 100 e 400 metros. 

· Planilha 3, para Blocos localizados em Águas Rasas, com profundidade inferior ou igual a 100 metros.

· Planilha 4, para Blocos situados em Terra. 

4.5.3 Oferta de Conteúdo Local em Águas Rasas 

Para efeito de oferta de Conteúdo Local, os Blocos relacionados na Tabela 10, situados sobre a cota batimétrica de 100 metros, foram considerados como Blocos situados em profundidade menor ou igual a cem metros (( 100 metros). Tal definição levou em consideração a porção mais representativa do Bloco em relação à faixa de profundidade. Os demais Blocos, situados em profundidade inferior a 100 metros, podem ser identificados diretamente nos mapas das Bacias contendo as áreas em oferta para a Oitava Rodada disponíveis no seguinte endereço, na internet: “www.brasil-rounds.gov.br”.

Tabela 10 - Lista de Blocos considerados em Água Rasa inferior a 100 m

	Bacia
	Setor
	Nome do Bloco

	Barreirinhas
	SBAR-AR2
	BAR-M-250

	
	
	BAR-M-270

	
	
	BAR-M-291

	
	
	BAR-M-313

	Santos
	SS-AR2
	S-M-150

	
	
	S-M-184

	
	
	S-M-221

	
	
	S-M-264

	
	
	S-M-308

	
	
	S-M-400

	
	
	S-M-450


TABELA 11 - Percentuais de investimentos locais mínimos e máximos a serem pontuados nas ofertas, para a Fase de Exploração e Etapa de Desenvolvimento da Produção 

	Localização do Bloco
	Fase de Exploração
	Etapa de Desenvolvimento

	
	Mínimo (%)
	Máximo (%)
	Mínimo (%)
	Máximo (%)

	Águas Profundas

P*> 400 m
	37
	55
	55
	65

	Águas Rasas

100 m < P* ( 400 m
	37
	55
	55
	65

	Águas Rasas

P*(100 m
	51
	60
	63
	70

	Terra


	70
	80
	77
	85


* P = profundidade em metros

4.5.4 Programa Exploratório Mínimo (PEM)

Também será levado em consideração no julgamento das ofertas o Programa Exploratório Mínimo (PEM) oferecido, expresso em Unidades de Trabalho (UT). O PEM terá que ser cumprido integralmente durante o primeiro período da Fase de Exploração, definido na Tabela 2, exclusivamente na área do Bloco em oferta. Os trabalhos exploratórios aceitos e a relação de equivalência das UTs, com respectivos valores da garantia financeira do Programa Exploratório Mínimo, encontram-se na Tabela 12.

Caso a garantia financeira do Programa Exploratório Mínimo não seja emitida no Brasil, o valor equivalente em Dólares norte-americanos (USD) será convertido para Reais pela taxa de câmbio oficial de compra (BACEN/Ptax compra) do dia útil imediatamente anterior, publicada pelo Banco Central, e informados à ANP pela Empresa ou Consórcio signatário, previamente à assinatura do(s) Contrato(s) de Concessão.
Não serão aceitas ofertas de Programa Exploratório Mínimo iguais a zero. A apresentação de ofertas desta natureza ocasionará a sua desclassificação. Somente serão aceitas as ofertas de Programa Exploratório Mínimo expressas em números inteiros de Unidades de Trabalho. 

O Programa Exploratório Mínimo (PEM) terá um peso de 40% no cálculo da nota final a ser atribuída a empresa concorrente, conforme detalhado na o seção 4.7 deste Edital.

TABELA 12 - Equivalência de Unidades de Trabalho para cumprimento do Programa Exploratório Mínimo1
	Bacia/Setores Oferecidos
	Área do Bloco (ordem de grandeza)2
	Poço Exploratório3
	Sísmica 2D

(UT/km)
	Sísmica

3D

(UT/km2)
	Métodos Potenciais4
	Profundidade Mínima5
	Garantia Financeira Primeiro Período 

(R$/UT)6

	
	(km²)
	(UT/poço)
	
	
	(UT/Bloco)
	
	

	Barreirinhas -SBAR-AP1 e SBAR-AP2
	   720
	1.000
	  0,08
	  0,4
	0
	Fm. Travosas (Ks)
	36.000

	Barreirinhas - SBAR-AR2
	   170
	1.000
	  0,16
	  0,8
	0
	Gr. Canárias (Ki – Albiano)
	18.000

	Espírito Santo - SES-AP2
	   720
	1.000
	  0,08
	  0,4
	0
	Gr. Barra Nova (Ki-Albiano)
	36.000

	Espírito Santo - SES-AR2
	   170
	1.000
	  0,16
	  0,8
	0
	Gr. Barra Nova (Ki-Albiano)
	18.000

	Pará-Maranhão - SPAMA-AP1 e

SPAMA-AP2
	   720
	1.000
	  0,08
	  0,4
	0
	Fm. Travosas (Ks)
	36.000

	Pelotas – SP-AP3
	   720
	1.000
	  0,08
	  0,4
	0
	Fm. Imbé (Eo Mioceno)
	36.000

	Santos - SS-AP2 e SS-AP3
	   720
	1.000
	  0,08
	  0,4
	0
	Mb. Ilhabela da Fm. Itajaí-Açu (Ks)
	36.000

	Santos - SS-AR2 
	   170
	1.000
	  0,16
	  0,8
	0
	Fm. Guarujá (Ki-Albiano)
	18.000

	Sergipe Alagoas – SSEAL-AP1
	   720
	1.000
	  0,08
	  0,4
	0
	Fm. Calumi do Ks
	36.000

	Sergipe Alagoas – SSEAL-T2 
	     30
	1.000
	10,00
	50,0
	0
	Fm. Penedo (Ki-Barremiano)
	  3.000

	Tucano-Sul - STUC-S
	   170
	1.000
	10,00
	50,0
	10
	Fm. Candeias (Ki-Neocomiano) e/ou Fm. Sergi (Jurássico)
	  3.000


Ks – Cretáceo Superior, Ki – Cretáceo Inferior, Gr – Grupo , Fm – Formação, Mb - membro
Notas:

1. Para fins de cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, serão aceitos os trabalhos exploratórios listados nesta tabela, convertidos em Unidades de Trabalho (UT), multiplicando os valores físicos realizados (unidade de poço exploratório, km de sísmica 2D, km2 de sísmica 3D, levantamentos magnetométricos e gravimétricos) pelo valor listado na tabela. Levantamentos não-exclusivos autorizados pela ANP serão aceitos somente de acordo com as condições detalhadas na seção na seção 7.3 deste Edital.

2. Os valores calculados para as áreas dos Blocos levam em consideração a posição geográfica dos mesmos, sendo maiores no Equador e sofrendo reduções à medida que a latitude diminiu em direção ao Pólo Sul e possíveis áreas de exclusões.

3. Poços de extensão não serão computados para fins de cumprimento do Programa Exploratório Mínimo.

4. Para fins de cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, serão aceitos levantamentos gravimétricos e magnetométricos que cubram a área do Bloco em sua totalidade. Caso os dois levantamentos sejam realizados, serão atribuídas 20 Unidades de Trabalho. 

5. Para serem computados, para fins de cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, os poços deverão ser perfurados, no mínimo, até atingirem objetivos principais na forma de unidades litoestratigráficas. No entanto, a ANP poderá, a seu exclusivo critério, aceitar outros objetivos com prospectos comprovados.

6. Os valores indicados representam os valores das garantias financeiras, por UT, para o Programa Exploratório Mínimo do primeiro Período de Exploração. Para obter o valor da garantia financeira de cada Bloco, o número de UTs do Programa Exploratório Mínimo deverá ser multiplicado pelo valor indicado na tabela. Os valores das garantias financeiras para o segundo Período de Exploração serão definidos à época do início deste período, baseado nos custos praticados naquele momento.
4.6 Consórcios

Para participar da Oitava Rodada de Licitações, as empresas terão que se habilitar individualmente. No entanto, elas poderão formar consórcios para apresentação de ofertas até o prazo final de submissão das mesmas, desde que atendam aos seguintes requisitos:

· Cada consórcio deverá contar com pelo menos uma empresa qualificada como operadora para o Bloco em questão, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais consorciados.

· A empresa operadora deverá ter uma participação mínima de 30% no consórcio.

· Cada empresa deverá ter uma participação mínima de 5% no consórcio.

· Nenhuma empresa, como estabelecido no artigo 38, inciso IV, da Lei nº 9.478/97, poderá fazer mais de uma oferta para um mesmo Bloco, seja individualmente ou em consórcio. Tal limitação é estendida também para suas Afiliadas. No entanto, a empresa ou suas Afiliadas poderão participar de outros consórcios para fazer ofertas para Blocos diferentes.

· Comprovação do compromisso de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, conforme modelo a ser fornecido pela ANP, e que deve ser inclusa no envelope de apresentação de ofertas. Estes envelopes serão usados para a entrega das ofertas para os Blocos.

Caso alguma empresa se retire do consórcio vencedor no período compreendido entre a entrega dos envelopes, contendo as ofertas, e a assinatura do Contrato de Concessão, as demais empresas deverão assumir os compromissos da empresa desistente. Em nenhuma hipótese serão aceitos novos membros no consórcio neste período.

4.7 Critério de apuração das ofertas 

Na apuração das ofertas os seguintes itens serão pontuados:

· O Bônus de Assinatura, com peso de 40% no cálculo da nota final.

· O Conteúdo Local, com peso de 20% no cálculo da nota final, sendo 5% para a Fase de Exploração e 15% para a Etapa de Desenvolvimento da Produção.

· O Programa Exploratório Mínimo (PEM), com peso de 40% no cálculo da nota final.

Assim, para um máximo de 100 pontos, a nota final a ser atribuída a uma determinada empresa será composta por 4 (quatro) parcelas, calculadas como se segue:


[image: image1.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

reais

  

em

  

ofertado

  

Bônus

  

Maior

reais

  

em

  

ofertado

  

Bônus

 

40

1

NOTA  



[image: image2.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

Exploração

  

na

  

ofertado

   

CL(%)

  

Maior

Exploração

  

na

  

ofertado

  

CL(%)

 

5

2

NOTA  



[image: image3.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

mento

Desenvolvi

  

no

ofertado

CL(%)

 

Maior

mento

Desenvolvi

  

no

ofertado

CL(%)

 

15

3

NOTA  

  

  

  

  



[image: image4.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

UTs

  

em

  

ofertado

  

PEM

  

Maior

UTs

  

em

  

ofertado

  

PEM

 

40

4

NOTA  


NOTA FINAL = NOTA 1 + NOTA 2 + NOTA 3 + NOTA 4

4.7.1 Detalhes sobre o cálculo da Nota Final 

As notas serão calculadas com 5 (cinco) casas decimais, desprezando-se os valores a partir da sexta casa decimal. A nota final será calculada através da soma das notas, conforme aplicável, arredondando a nota final para 4 (quatro) casas decimais. Quando a quinta casa decimal for igual ou maior que 5 (cinco), a quarta casa decimal da nota final será arredondada para cima.

As ofertas serão classificadas segundo a ordem decrescente de notas, sendo declarado vencedor o concorrente cuja oferta obtiver a maior nota.

A Comissão Especial de Licitação (CEL) realizará a análise, avaliação e classificação das ofertas rigorosamente em conformidade com os critérios estabelecidos neste Edital de licitação e na Lei nº 9.478/97, desclassificando os concorrentes que não satisfizerem as exigências pré-fixadas.

Quando dois ou mais concorrentes obtiverem a mesma nota e não for aplicável o disposto no art. 42 da Lei nº 9.478/97, a sessão será interrompida no bloco apurado e será divulgado o empate. Neste momento, os concorrentes que chegaram ao empate serão convocados a mesa e será fornecido um envelope e um formulário para o desempate. Será atribuído um período de 10 minutos para que a empresa reapresente a proposta do bloco. Caso esses concorrentes não apresentem novas ofertas ou se verifique novo empate, será utilizado o sorteio como critério de desempate. Após os desempate, este será registrado no sistema e a sessão continuará até todos os blocos serem processados. No final da sessão de ofertas do setor, as ofertas vencedoras serão divulgadas. Em nenhum caso as novas ofertas poderão ser inferiores às ofertas precedentes, tanto no que se refere ao Bônus de Assinatura, como no que se refere ao PEM e ao Conteúdo Local.
4.8 Restrições à apresentação de ofertas

As empresas poderão apresentar ofertas para diversos blocos em cada setor. Serão aplicáveis, no entanto restrições ao número de ofertas vencedoras por operador, conforme instruções descritas na seção 4.5.

Não serão aplicáveis tais restrições quando as empresas apresentarem ofertas como não operadores em consórcios.

TABELA 13 - Restrições ao número de ofertas vencedoras

	Bacia
	Setor
	Número máximo de ofertas vencedoras por Operador

	Barreirinhas
	SBAR-AR2
	4

	
	SBAR-AP1
	3

	
	SBAR-AP2
	3

	Espírito Santo 
	SES-AR2 (Elevado Potencial)
	4

	
	SES- AR2 (Nova Fronteira)
	2

	
	SES-AP2 (Nova Fronteira)
	3

	
	SES-AP2 (Elevado Potencial)
	3

	Pará-Maranhão
	SPAMA-AP1
	3

	
	SPAMA-AP2
	3

	Pelotas
	SP-AP3
	3

	Santos
	SS-AR2 (Nova fronteira)
	6

	
	SS-AR2 (Elevado potencial)
	6

	
	SS-AP2
	5

	
	SS-AP3 (Nova fronteira)
	3

	
	SS-AP3 (Elevado potencial)
	3

	Sergipe-Alagoas
	SSEAL-T2
	4

	
	SSEAL-AP1
	3

	Tucano-Sul
	STUC-S
	4


5 HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO

Para a realização da Oitava Rodada de Licitações foi constituída uma Comissão Especial de Licitação (CEL) visando exclusivamente este certame, devidamente aprovada pela Diretoria-Colegiada da ANP.

O resultado final da licitação de cada Bloco fará parte do relatório de julgamento, no qual a CEL proporá a adjudicação do objeto da licitação à empresa ou consórcio de empresas declarado vencedor. No citado relatório constarão, também, informações sobre as ofertas que não foram vencedoras e as, eventualmente, desclassificadas ou declaradas, de forma fundamentada, inexeqüíveis.

O relatório de julgamento será submetido à apreciação da Diretoria-Colegiada da ANP.

Aprovado o relatório de julgamento, no todo ou em parte, a CEL fará publicar no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação o resultado do julgamento da licitação.

Publicado o resultado do julgamento da licitação, a ANP convocará as empresas ou consórcios vencedores para a assinatura dos Contratos de Concessão.

6 REQUISITOS PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

6.1 Legislação vigente

A Lei nº 9.478/97 estabelece que as atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural serão exercidas mediante Contratos de Concessão, outorgados por licitação. 

6.2 Assinatura de Contrato por empresa Afiliada

Embora empresas estrangeiras também possam participar do processo de habilitação e da apresentação de ofertas, caso sejam vencedoras em um ou mais blocos, será obrigatória a constituição de uma empresa brasileira, com sede e administração no País, para a assinatura do Contrato de Concessão e para que esta possa figurar como concessionária.

As empresas ou consórcios vencedores poderão delegar a assinatura do contrato de concessão para outra empresa ou consórcio – que tenha atendido ao art. 25, da Lei nº 9.478/1997 – nos seguintes casos, desde que aceitos previamente pela ANP:

a)
Para a(s) empresa(s) Afiliada(s) da(s) empresa(s) vencedora(s), desde que a(s) empresa(s) habilitada(s) vencedora(s) garanta(m) plenamente as obrigações assumidas pela(s) empresa(s) signatária(s) através de garantia(s) de performance.

b)
Para uma controlada da empresa vencedora (ou de sua(s) Afiliada(s), conforme definidas no Contrato de Concessão), ou para uma empresa brasileira controlada pelas empresas integrantes do consórcio vencedor. Neste caso, as participações, diretas ou indiretas, de cada empresa controladora (ou suas Afiliadas) deverão ser idênticas às participações definidas no envelope padrão de apresentação de ofertas. As obrigações da empresa signatária serão plenamente garantidas por garantias de performance emitidas por cada uma das empresas habilitadas vencedoras cujas Afiliadas participam do consórcio.

Nas situações mencionadas nesta seção, cada empresa habilitada vencedora deverá fornecer ainda:

a)
Uma garantia de execução das obrigações contratuais (garantia de performance, consoante no Anexo X). Se redigida em língua estrangeira, a garantia de performance deverá ser notarizada, consularizada e traduzida por tradutor juramentado.

b)
Procuração da empresa signatária indicando a pessoa autorizada ou competente para assinar em seu nome, em modelo a ser fornecido pela ANP.

Caso a empresa signatária seja uma afiliada da empresa habilitada vencedora, na forma definida no Contrato de Concessão, deverá apresentar uma cópia de seu estatuto ou contrato social, devidamente autenticada, além dos outros documentos relativos à sua qualificação técnica, financeira, jurídica e fiscal exigidos neste Edital. Os documentos originais devem ser rubricados por um representante legal da empresa signatária.

6.3 Requisitos para assinatura do Contrato

A entrega dos documentos previstos nesta seção deve ser feita no mesmo número de vias dos Contratos a serem assinados pela empresa, sendo pelo menos uma via original. Todas as cópias devem estar autenticadas.

a) Consulta ao CADIN
A ANP fará uma consulta prévia ao Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e poderá solicitar esclarecimentos adicionais da empresa. Contudo, a empresa deve apresentar certidões negativas de débito junto à Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Tributos e Contribuições Federais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Previdência Social).

A comprovação de habilitação válida junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF servirá como alternativa à apresentação dos documentos/procedimentos correspondentes. A existência de registro da empresa signatária como devedora constitui fato impeditivo da contratação; salvo se o registrado comprovar que tenha ajuizado ação com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou do seu valor e tenha oferecido garantia suficiente ao Juízo, na forma da Lei, ou que esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro.

b) Entrega do ato constitutivo da empresa signatária e alterações
Caso a empresa habilitada vencedora opte por assinar o Contrato de Concessão através de uma Afiliada (ou outra empresa criada para esse fim específico), deve entregar o Contrato Social (ou Ato Constitutivo e suas alterações mais recentes, conforme aplicável) da(s) empresa(s) afiliada(s) devidamente registrado(s) em cartório, em conformidade com o Código Civil em vigor, até a data-limite definida na Tabela 1, além dos outros documentos relativos à sua qualificação técnica, financeira, jurídica e fiscal exigidos neste Edital.

c) Parecer sobre relacionamento entre a empresa habilitada vencedora e a signatária
Parecer jurídico aceito pela ANP, contendo as informações sobre o vínculo societário entre a empresa habilitada vencedora e a empresa que assinará o Contrato de Concessão, devidamente notarizado. Se redigido em idioma estrangeiro, deverá ser notarizado, consularizado e traduzido por tradutor juramentado.
d) Garantias de performance
Garantias de Performance, caso a empresa ou consórcio vencedor opte por assinar o Contrato de Concessão através de uma Afiliada ou outra empresa criada para esse fim específico.
e) Representante signatário (ANEXO XII)
Documento comprovando a qualificação do representante legal que assinará o Contrato de concessão em nome da empresa, devidamente autenticado.

f) Garantia financeira do Programa Exploratório Mínimo 

Para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantias financeiras para respaldar o Programa Exploratório Mínimo (PEM) (conforme modelos constantes dos ANEXOS VIII, IX, XIII e XIV) nas modalidades previstas nesta seção, desde que o valor total seja igual ao valor especificado para os blocos objeto do Contrato de Concessão. Para garantias emitidas em dólar, o critério da conversão é o valor do Ptax de compra, divulgado pelo Bacen, do dia útil anterior à emissão da garantia. Em caso de consórcios, a obrigação de apresentação das garantias poderá ser satisfeita pela apresentação de mais de um documento, conforme especificado nesta seção, desde que o valor total seja igual ao valor especificado para a área objeto do Contrato de Concessão, de acordo com as especificações do Programa Exploratório Mínimo (PEM).

As garantias relativas ao PEM devem ser notarizadas em cartório local ou instituição equivalente. Caso tenha redação em língua estrangeira a garantia deverá ser traduzida para o português por tradutor juramentado e, posteriormente, consularizada em repartição diplomática brasileira no país de emissão.

As garantias do PEM podem ser apresentadas nas seguintes modalidades:
f1) Cartas de Crédito
Devem ser emitidas por bancos ou instituições financeiras regularmente registrados no Banco Central do Brasil. Estas instituições não podem, ainda, estar sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial e Fiscalização Extraordinária, assim como não podem estar cumprindo penalidade imposta pelo respectivo órgão regulador. Caso as garantias sejam emitidas no exterior, devem apresentar em anexo comprovante de inscrição da instituição financeira em órgão competente, atestando seu regular funcionamento. As cartas de crédito deverão ser emitidas, nos termos do modelo do Anexo VIII, por bancos ou instituições garantidoras aprovadas pela ANP:

f2) Seguro-Garantia
O seguro-garantia deverá ser emitido por seguradora regularmente registrada junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). As apólices deverão ter cobertura de resseguro por parte do IRB - Brasil Resseguros SA , nos termos do modelo do Anexo IX. 

f3) Penhor da Produção de Petróleo ou Gás Natural
Penhor da Produção de Petróleo ou Gás Natural produzido no território nacional, sobre Campos já em Produção, sujeitos a aprovação prévia da ANP e a legislação vigente (conforme modelo do Anexo XIV).

f4) Hipoteca sobre bens imóveis
Para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantias financeiras para respaldar o Programa Exploratório Mínimo (PEM). A garantia exigida poderá ser hipoteca sobre bens imóveis localizados no Brasil nos termos do modelo do Anexo XIII.

A avaliação do imóvel a ser hipotecado será feita a partir de três (3) laudos de avaliação do imóvel, elaborados por peritos inscritos no CREA, que devem ser apresentados pela empresa vencedora. Os profissionais responsáveis pela emissão dos laudos não devem possuir qualquer espécie de vínculo com a futura Concessionária. A média aritmética dos valores constantes dos laudos deve ser igual ou superior ao valor do PEM a ser garantido.
g) Contrato de Consórcio
No caso de consórcio, é necessário registro do instrumento constitutivo do consórcio na forma do disposto no Artigo 38 da Lei 9.478/97. 

h) Pagamento do Bônus de Assinatura
A ANP solicita que a comprovação do pagamento do bônus de assinatura ofertado seja apresentada pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes da data de assinatura do Contrato de Concessão. 

6.4 Casos de Desistência

6.4.1 Em caso de consórcio, manifestada por uma das partes

Caso o vencedor seja um consórcio e uma das empresas consorciadas não apresente a documentação necessária, as demais empresas consorciadas deverão assumir as responsabilidades.

Em nenhuma circunstância será permitida a entrada de nova empresa no consórcio vencedor

antes da assinatura do Contrato de Concessão.

Caso a  empresa operadora que atue em consórcio manifeste desistência da área em que foi vencedora, outra empresa integrante do consórcio poderá ocupar o seu lugar, desde que tenha sido habilitada como operadora para a área em questão. Caso contrário, será aplicável o disposto na seção 6.4.2 (convocação de segundo colocado).
6.4.2 De uma empresa ou consórcio como um todo

Caso uma empresa ou um consórcio vencedor, por qualquer motivo, não venha a celebrar o Contrato de Concessão até a data prevista para sua assinatura, serão convocados todos os concorrentes remanescentes, para manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, seu interesse em cobrir a proposta vencedora, priorizando-se, no procedimento, sucessivamente, a partir do segundo colocado, a proposta melhor classificada. 

Será utilizada para tais fins a garantia retida nos termos da seção 4.4.8 deste Edital.

A empresa que venha a ser efetivamente convocada disporá de 30 dias corridos para apresentar os documentos exigidos.

TABELA 14 - Relação dos documentos necessários para assinatura do Contrato de Concessão

	
	Documentos Necessários
	Descrição
	Observações

	1
	Certidões de regularidade fiscal da administração pública federal 
	São incorporadas neste item as disposições da seção 6.3.
	Caso haja registro como devedora, a empresa deve apresentar documentação adicional, conforme solicitado pela ANP. 

	2
	Procuração para nomeação do representante credenciado para assinatura do Contrato de Concessão
	ANEXO XII
	Notarização (português).

Consularização/tradução juramentada e notarização (procedência estrangeira).

	3
	Parecer jurídico contendo o organograma ou cadeia de controle, demonstrando o vínculo entre a empresa habilitada vencedora e a signatária do Contrato de Concessão
	Conforme aplicável
	Notarização (português).

Consularização/tradução juramentada e notarização (procedência estrangeira).

	4
	Contrato de Consórcio
	
	Registrado em junta comercial/original/notarizado.

	5
	Pagamento do Bônus de assinatura (Emitir GRU para pagamento)
	Deve ser entregue o recibo listado no item 6 desta tabela.
	A ANP solicita que o pagamento seja efetuado até 5 dias úteis antes da assinatura do Contrato.

	6
	Comprovante de pagamento do bônus de assinatura
	
	Original.

Até 5 dias antes da assinatura do Contrato.

	7
	Cópia autenticada dos atos constitutivos e alterações 
	Apresentado pela signatária (estatutos ou contrato social, conforme o caso)
	Notarizado e devidamente registrado em junta competente.

	8
	Declaração da empresa habilitada vencedora para assinatura de Contrato de Concessão através de empresa Afiliada brasileira
	Se aplicável.
	Notarização (português)

Consularização/tradução juramentada e notarização (procedência estrangeira).

	9
	Garantia para o Programa Exploratório Mínimo
	
	Notarização (português).

Consularização/tradução juramentada e notarização (procedência estrangeira).

	10
	Documento comprobatório dos poderes dos signatários das garantias financeiras
	O contrato social da instituição financeira e últimas alterações do contrato social/estatuto social acompanhado da última ata da assembléia que elegeu os atuais diretores.
	Notarização (português).

Consularização/tradução juramentada e notarização (procedência estrangeira).

	11
	Garantia de Performance
	Conforme modelo do Edital (Anexo X).
	Se aplicável.

Notarização (português).

Consularização/tradução juramentada e notarização (procedência estrangeira).


6.5 Agrupamento de blocos por Contrato

Para o modelo exploratório (contemplado neste Edital), no caso de Blocos localizados em um mesmo Setor, com a mesma composição de consórcio em áreas contíguas, estes poderão ser agrupados em um único instrumento contratual, com múltiplos objetos, cada qual correspondendo a um Bloco. 

Cada objeto poderá ser negociado individualmente, sendo que, nesta hipótese, será gerado um novo Contrato de Concessão. As garantias financeiras e de performance, bem como todos os documentos relacionados à gestão da concessão, poderão ser apresentados para cada instrumento, mesmo que este seja composto de Blocos múltiplos.

7 PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO DE CONCESSÃO PARA  BLOCOS COM RISCO EXPLORATÓRIO

As principais disposições da Minuta do Contrato de Concessão, anexa a este Edital, podem ser assim resumidas: 

7.1 Responsabilidade do Concessionário

O Concessionário será responsável por todos os riscos e despesas das Operações, de acordo com os termos do Contrato de Concessão.

7.2 Duração do Contrato

O Contrato terá duração de até 35 anos, compreendendo as Fases de Exploração e de Produção. A Fase de Exploração terá duração de três a oito anos, divididos em dois períodos, sendo o primeiro associado ao Programa Exploratório Mínimo (PEM). A Fase de Produção, que inclui a Etapa de Desenvolvimento, terá duração máxima de 27 anos. 

7.3 Obrigações da Fase de Exploração

No primeiro período da Fase de Exploração, o Concessionário deverá realizar o Programa Exploratório Mínimo (PEM) ofertado na licitação. As disposições do PEM são descritas na Tabela 12. Os Contratos terão esses dados como base, juntamente com as ofertas vencedoras detalhadas em seus anexos.

A Fase de Exploração poderá ter seu prazo estendido para a Avaliação de Descobertas realizadas no decorrer do último ano desta fase, após a apresentação de um Plano de Avaliação, se previamente aprovado pela ANP. Essa prorrogação será somente para a área coberta pelo Plano de Avaliação, devendo toda a área restante ser devolvida, integralmente.

Cada Período de Exploração exige o comprometimento do Concessionário com um Programa Exploratório, sendo que o Programa Exploratório Mínimo ofertado pelo Concessionário durante a licitação daquele(s) Bloco(s) e expresso em Unidades de Trabalho (UT) deverá ser executado no primeiro período da Fase de Exploração.

O Concessionário poderá realizar trabalhos adicionais além do Programa Exploratório Mínimo. Ao final do primeiro Período de Exploração, o Concessionário optará pela devolução total do Bloco, ou se comprometerá com a perfuração de um poço exploratório. Com base na avaliação de justificativa técnica enviada pelo Concessionário, a ANP poderá aceitar, a seu exclusivo critério, que Bloco(s) contíguo(s) ao Bloco em que a perfuração do poço será realizada também passe(m) ao segundo Período de Exploração, sem que exista comprometimento de perfuração de poço neste(s) Bloco(s).

A Tabela 2 deste Edital detalha o número de Blocos em oferta em cada Setor, a duração da Fase de Exploração, as obrigações de devolução de áreas, o pagamento pela Retenção de Área e a qualificação técnica mínima necessária para o operador dos Blocos em cada Setor. A Tabela 12 deste Edital mostra a equivalência entre trabalhos exploratórios aceitáveis para cumprimento do Programa Exploratório Mínimo do primeiro período para as áreas oferecidas na Oitava Rodada de Licitações.
Os levantamentos sísmicos não-exclusivos, autorizados pela ANP, de sísmica 2D, em terra ou mar; de sísmica 3D, em qualquer localização; além de levantamentos gravimétricos e magnetométricos, quando aplicáveis, serão computados para fins do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, utilizando-se um fator redutor, baseado no tempo decorrido entre a solicitação do abatimento do Programa Exploratório Mínimo efetuado pelo Concessionário e a realização da operação de aquisição de dados, detalhado na Tabela 15 deste Edital.

Maiores informações sobre as coordenadas dos Blocos oferecidos na Oitava Rodada de Licitações são encontrados no ANEXO I deste Edital e na página eletrônica “www.brasil-rounds.gov.br”.

O Concessionário será responsável por todos os riscos e despesas das Operações, de acordo com os termos do Contrato de Concessão.

TABELA 15 - Fator de redução dos levantamentos não-exclusivos para fins do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo do Primeiro Período Exploratório

	Tempo entre a data de conclusão da operação de aquisição e a data da solicitação do abatimento do Programa Exploratório Mínimo efetuada à ANP
	Fator Redutor*

	0 - 1 ano
	1,0

	1- 2 anos
	0,9

	2 - 3 anos
	0,8

	3 - 4 anos
	0,7

	4 - 5 anos
	0,6

	5 - 6 anos
	0,5

	6 - 7 anos
	0,4

	7 - 8 anos
	0,3

	8 - 9 anos
	0,2

	9 -10 anos
	0,1

	> 10 anos
	0


Nota:

*Serão aceitos somente os levantamentos não-exclusivos autorizados pela ANP, desde que as empresas de aquisição de dados tenham cumprido todos os requisitos de entrega de dados ao Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP). Para efeito de cômputo do valor a considerar para cumprimento do Programa Exploratório Mínimo do primeiro período exploratório, o valor das UTs correspondentes ao trabalho exploratório realizado será multiplicado pelo valor da tabela, conforme o tempo decorrido entre a data de solicitação do abatimento do Programa Exploratório Mínimo e a data de conclusão da campanha de aquisição de dados. 

7.4 Devolução de Área e Declaração de Comercialidade

7.4.1 Devolução de Área

Ao final do Primeiro Período Exploratório o Concessionário deverá optar por devolver a área integralmente ou assumir o compromisso de perfurar um poço exploratório e prosseguir no Segundo Período Exploratório. 

7.4.2 Declaração de comercialidade

Para cada Campo descoberto e declarado comercial, o Concessionário deverá submeter um Plano de Desenvolvimento para aprovação da ANP. O petróleo e o gás natural são de propriedade da União até atingirem o Ponto de Medição Fiscal, a partir do qual passam a ser de propriedade do Concessionário, que se sujeita ao pagamento de todos os tributos incidentes e participações legais e contratuais correspondentes. O Concessionário tem o direito de usar, fruir e dispor da produção de acordo com as determinações contidas no Contrato de Concessão, na Lei nº 9.478/97 e em toda legislação aplicável. 

7.5 Investimentos Locais na Fase de Exploração e na Etapa de Desenvolvimento (“Conteúdo Local”) 
7.5.1 Oferta de Conteúdo Local vencedora

Os Contratos de Concessão especificam os percentuais de aquisições de bens e serviços junto a fornecedores locais - ofertados pela empresa ou consórcio por ocasião da licitação -, expressos em percentagem dos investimentos totais a serem efetuados na Fase de Exploração e Etapa de Desenvolvimento. A planilha de Conteúdo Local com a oferta vencedora irá integrar o Contrato de Concessão.
7.5.2 Autorização de contratação no exterior

Caso os Concessionários venham a receber propostas de preços excessivamente elevados para aquisição de bens e serviços locais (itens e subitens específicos) quando comparados com os preços praticados no mercado internacional, a ANP, por solicitação do Concessionário, poderá, em caráter excepcional, autorizar a contratação daquele bem ou serviço específico no exterior, liberando-o, excepcionalmente, da obrigatoriedade de cumprir o correspondente percentual de Conteúdo Local. O Concessionário, no entanto, continua obrigado a cumprir o percentual global de Conteúdo Local oferecido na licitação para a Fase ou Etapa em questão. 

Caso os Concessionários venham a receber ofertas de prazos para entrega dos bens ou execução dos serviços locais (itens e subitens específicos), muito superiores aos praticados pelo mercado internacional, que possam comprometer o cronograma de atividades proposto, a ANP, por solicitação do Concessionário, poderá, em caráter excepcional, autorizar a contratação do respectivo bem ou serviço no exterior liberando-o, excepcionalmente, da obrigatoriedade de cumprimento do correspondente percentual de Conteúdo Local. O Concessionário, no entanto, continua obrigado a cumprir o percentual global de Conteúdo Local oferecido na licitação para a Fase ou Etapa em questão.

7.5.3 Utilização de novas tecnologias

Durante os trabalhos de Exploração e Desenvolvimento, caso o Concessionário venha a optar pela utilização de uma nova tecnologia, não-disponível por ocasião da Licitação e não-prevista nas planilhas do ANEXO VI, a ANP, por solicitação do Concessionário, poderá, em caráter excepcional, considerar esta opção liberando-o, excepcionalmente, da obrigatoriedade de cumprimento do percentual de Conteúdo Local referente às atividades que estão sendo substituídas por esta nova tecnologia (itens e subitens específicos), caso ela não esteja sendo oferecida pelos fornecedores locais. O Concessionário, no entanto, continua obrigado a cumprir o percentual global de Conteúdo Local oferecido na licitação para a fase ou etapa em questão.

Durante os trabalhos de Exploração e Desenvolvimento, se por motivos justificados forem necessários ajustes quanto ao cumprimento de Conteúdo Local de itens e subitens específicos da planilha, os Concessionários poderão acordar com a ANP eventuais alterações. O Concessionário, no entanto, continua obrigado a cumprir o percentual global de Conteúdo Local oferecido na licitação para a atividade em questão.

7.5.4 Investimentos superiores aos oferecidos em licitação

Caso, na Fase de Exploração, o Concessionário venha a executar investimentos locais que resultem em um percentual de Conteúdo Local superior ao oferecido na licitação, a ANP, por solicitação do Concessionário, poderá considerar a possibilidade de transferir o valor em reais dessa diferença de Conteúdo Local para a Etapa de Desenvolvimento, respeitados os percentuais mínimos de Conteúdo Local de cada item e subitem da planilha do ANEXO VI.

7.6 Aferição e Sistema de Certificação do Conteúdo Local

Para efeito de aferição do cumprimento dos percentuais de investimentos locais oferecidos pelo Concessionário, será utilizada a metodologia contida na Cartilha do Conteúdo Local de Bens, Sistemas e Serviços Relacionados ao Setor de Petróleo e Gás Natural (ANEXO XII do Contrato).

7.6.1 Bens Nacionais e Bens Importados

Para efeito de cálculo dos percentuais de Conteúdo Local efetivamente realizados, os bens ou serviços que apresentarem Conteúdos Locais inferiores a 10% serão considerados como sendo bens ou serviços integralmente importados, ou seja, com 0 (zero)% de Conteúdo Local. Como exceção a esta regra, serão considerados apenas os itens de aquisição sísmica e de afretamento de sonda para projetos “offshore” e o subitem “brocas”.

7.6.2 Informações do Conteúdo Local contratado

Cada Concessionário será responsável pelas informações referentes ao Conteúdo Local, devendo prever em seus Contratos de aquisição de bens e serviços que os fornecedores certifiquem seus produtos e mantenham todas as informações necessárias para aferição do Conteúdo Local. Esta certificação se dará na forma do item subseqüente.

O compromisso do Concessionário quanto à aquisição local de bens e serviços será comprovado junto à ANP pela apresentação de Certificados de Conteúdo Nacional.

O Concessionário de E&P deverá solicitar aos seus fornecedores de bens e serviços as devidas certificações de seus produtos. Além disso, os fornecedores poderão, por sua livre iniciativa, buscar antecipadamente a certificação de seus produtos.

As atividades de certificação serão executadas por entidades devidamente qualificadas e credenciadas pela ANP, com base em critérios previamente definidos pela própria Agência.

7.7 Penalidades pelo não-cumprimento do Conteúdo Local oferecido

Os Concessionários que não realizarem os percentuais globais de Conteúdo Local oferecidos, constantes na planilha incorporada no Contrato de Concessão, estarão sujeitos as seguintes penalidades.

a) Se o percentual de Conteúdo Local não realizado (NR%) for inferior a 65% do valor oferecido, a multa (M%) será de 60% sobre o valor do Conteúdo Local não-realizado. 

b) Se o percentual de Conteúdo Local não realizado (NR%) for igual ou superior a 65% do valor oferecido, a multa será crescente, partindo de 60% e atingindo 100% do valor do Conteúdo Local oferecido, caso o percentual de Conteúdo Local não-realizado seja de 100%. 

O critério de multas proposto é resumido a seguir:


[image: image5.wmf]60(%)

 

 

M(%)

        

   

65%

  

 

NR(%)

0

   

Se

  

a)

      

=

Þ

<

<



[image: image6.wmf]14,285

-

 

NR(%)

 

1,143

 

 

M(%)

      

        

65%

  

NR(%)

   

Se

  

b)

      

=

Þ

³


O mesmo critério será aplicado quando do não-cumprimento do percentual de Conteúdo Local proposto para os itens e subitens especificados na planilha do ANEXO VI, que é parte integrante do Contrato de Concessão, mesmo que o percentual global de Conteúdo Local oferecido tenha sido realizado.

O critério de multa proposto foi estabelecido de maneira a desencorajar, fortemente, o não-cumprimento do Conteúdo Local em valores superiores a 2/3 (dois terços) do valor ofertado por ocasião da licitação.

A Figura 1 representa graficamente o valor da multa incidente sobre o montante do Conteúdo Local não-realizado, M(%), em função da percentagem de Conteúdo Local não-realizado, NR(%).
[image: image24.wmf] 

 

[image: image7.wmf]0

20

40

60

80

100

0

40

60

Multa,  M(%)

% do Conteúdo Local  Não Realizado  

-

NR(%)

20

80

100

0

20

40

60

80

100

0

40

40

60

60

Multa,  M(%)

% do Conteúdo Local  Não Realizado  

-

NR(%)

20

20

80

80

100


Figura 1 - Multa incidente sobre o montante do Conteúdo Local não-realizado

7.8 Participações Governamentais
O Concessionário deverá pagar as Participações Governamentais estabelecidas na Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997 (Lei do Petróleo), além dos tributos e compensações financeiras previstos na legislação brasileira.

As Participações Governamentais aplicáveis a este Edital, foram estabelecidas pela Lei do Petróleo e regulamentadas pelo Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998. Elas compreendem: i) Bônus de Assinatura, ii) Royalties, iii) Participação Especial e iv) Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área.

i. O Bônus de Assinatura é detalhado na Tabela 9 deste Edital. Os bônus foram definidos segundo metodologia desenvolvida no âmbito da ANP.

ii. Os Royalties são de 10% (dez por cento) do valor bruto da produção, podendo a ANP reduzi-los, a seu critério, para até 5% (cinco por cento), considerando os riscos geológicos presentes, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes (tais como produções em áreas remotas, de gás não-associado e de óleo pesado). 

iii. A Participação Especial será calculada trimestralmente e incidirá sobre a Receita Líquida da Produção individual de cada Campo de acordo com o artigo 50, § 1º, da Lei 9.478/97 e o artigo 22 do Decreto nº 2.705/98. A alíquota a ser adotada será calculada com base nos volumes produzidos, na localização da lavra (em terra ou na plataforma continental, em função da profundidade batimétrica) e no número de anos de produção (1º, 2º, 3º e 4º em diante), de acordo com disposições do Decreto nº 2.705/98 e das portarias específicas da ANP. 

iv. Os valores unitários dos pagamentos pela ocupação ou retenção de área na Fase de Exploração estão definidos na Tabela 2. No caso de prorrogação da Fase de Exploração, quando aplicável, e na Etapa de Desenvolvimento da Fase de Produção, os valores serão o dobro dos valores constantes da Tabela 2. No restante da Fase de Produção, os valores unitários serão dez (10) vezes os valores do primeiro Período Exploratório, constantes na Tabela 2. Os valores unitários dos pagamentos pela ocupação ou retenção de área apresentados na Tabela 2 são os vigentes no dia 31/07/2006 e estão sujeitos a correção pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desta data até a data de assinatura do Contrato de Concessão.

7.9 Tributos e Outras Compensações Financeiras
O Concessionário estará sujeito aos tributos previstos na legislação brasileira, bem como ao pagamento da compensação financeira prevista no artigo 52 da Lei do Petróleo, que estabelece o pagamento do percentual de 1% do valor da produção ao proprietário da terra.

7.10 Regime Aduaneiro de Exportação e Importação (REPETRO)

O Decreto nº 3.161, de 2 de setembro de 1999, consolidado posteriormente pelo Decreto 4.543. de 26 de dezembro de 2002, instituiu o regime aduaneiro de exportação e de importação de bens destinados às atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural (REPETRO) que prevê tratamento fiscal especial para certos bens, partes e Peças de Reposição de fabricação nacional. A Instrução Normativa nº 04, da Secretaria da Receita Federal, de 16 de janeiro de 2001, lista os bens sujeitos às disposições do REPETRO.  

O Decreto nº 5.138, de 12 de julho 2004 autorizou a importação, até 31 de dezembro de 2020, de equipamentos utilizados nas atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em regime de admissão temporária, com a suspensão do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

7.11 Investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

As empresas que assinarem Contrato de Concessão relativo a cada um dos Blocos oferecidos na Oitava Rodada de Licitações comprometer-se-ão, nos casos de Descobertas e Desenvolvimento de Campos que venham a pagar a Participação Especial, a investirem em Pesquisa e Desenvolvimento o valor equivalente a 1% da receita bruta dos referidos Campos.

Até 50% deste valor poderá ser utilizado em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa realizadas no Brasil; o restante deste valor deverá ser investido, em colaboração, com universidades e/ou instituições brasileiras de Pesquisa e Desenvolvimento, registradas na ANP. Investimentos realizados em um exercício, superiores aos valores mínimos exigidos, poderão ser creditados para os anos posteriores, de acordo com as disposições do Contrato de Concessão e das Resoluções ANP nºs 33 e 34.

7.12 Padrões de Segurança

As atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural estarão sujeitas à legislação brasileira, à regulamentação pertinente emitida pela ANP, bem como às Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, em particular as que se referem à segurança e saúde do trabalhador, à preservação do meio ambiente e segurança pública.

7.13 Legislação Aplicável

O Contrato de Concessão estará sujeito às Leis da República Federativa do Brasil. As controvérsias não-resolvidas entre as Partes envolvidas serão submetidas à arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. O foro da cidade do Rio de Janeiro é o eleito para resolver quaisquer dúvidas, controvérsias, ou conflitos surgidos entre as Partes em decorrência da execução do Contrato de Concessão. 
8 ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES SOBRE A LICITAÇÃO
8.1 Foro

As questões decorrentes da execução deste Edital que não puderem ser decididas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

8.2 Consultas 

A ANP prestará esclarecimentos e informações adicionais relativos ao processo de licitação, termos contratuais ou áreas em licitação. As questões devem ser enviadas à ANP através de correio, fax ou correio eletrônico, listados abaixo. Questões de interesse geral e suas respectivas respostas serão publicadas, sem identificação das empresas que as formularam, no website das Rodadas de Licitações “www.brasil-rounds.gov.br”

· Correio:


Oitava Rodada de Licitações

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Promoção de Licitações

Avenida Rio Branco 65, 18º andar

20090-004 Rio de Janeiro - RJ, Brasil

· Telefone: 

(21) 2112-8548 (do Brasil)

+55-21-2112-8548 (do exterior)

· Fax:


(21) 2112-8539 (do Brasil)

+55-21-2112-8539 (do exterior)
· Correio eletrônico: 

Dúvidas gerais e esclarecimentos

· brasil-round8@anp.gov.br


Questões sobre a qualificação financeira, entrega de garantias e pagamento de Bônus

· brasil-round8-financeiro@anp.gov.br

Questões sobre a qualificação técnica
· brasil-round8-tecnico@anp.gov.br

Questões sobre a qualificação jurídica e documentos necessários para a assinatura do Contrato
· brasil-round8-juridico@anp.gov.br
A ANP mantém ainda um website sobre as  Rodadas de Licitações
· http://www.brasil-rounds.gov.br/
Informações ou esclarecimentos técnicos sobre as áreas somente serão fornecidos às empresas que pagaram as Taxas de Participação.

Pedidos de esclarecimentos sobre o Contrato de Concessão ou assuntos de natureza jurídica deverão ser formulados por escrito. 

Todos os pedidos de informações serão atendidos preferencialmente de acordo com sua ordem de chegada na Superintendência de Promoção de Licitações da ANP. 

8.3 Entrega de Documentos

Toda documentação entregue à ANP deverá ser registrada no Protocolo localizado no endereço indicado na seção 8.2 de segunda à sexta-feira das 9:00 h às 11:45 h e das 14:00 h às 16:30 h.

9 Recursos Administrativos
Dos atos da Comissão Especial de Licitação (CEL) caberá recurso administrativo a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de intimação do ato impugnado, a ser recebido somente no efeito devolutivo. A Diretoria da ANP poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso mediante decisão fundamentada e se houver presentes razões de interesse público. O recurso do concorrente interessado, dirigido à CEL, será formulado por escrito e instruído com os documentos que comprovem as razões alegadas, devendo ser protocolado na ANP. 

Sobre a interposição do recurso, a CEL dará ciência aos demais concorrentes para, caso desejem impugná-lo, façam-no no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva ciência. Após devidamente instruído o recurso será encaminhado à Diretoria-Colegiada da ANP para conhecimento e julgamento. O concorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto.

10 Direitos e Prerrogativas da ANP

10.1 Revogação e Anulação da Licitação

A ANP poderá revogar, no todo ou em parte, a qualquer tempo, a presente licitação, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Deverá, igualmente, anular o procedimento quando constatada ilegalidade insanável, mediante parecer por escrito e devidamente justificado, dando ciência aos licitantes.

10.2 Comissão Especial de Licitação - CEL

A Comissão Especial de Licitação (CEL), composta por representantes da ANP e da sociedade, que conduz o processo licitatório em todas as suas fases, poderá promover diligências pertinentes que considere necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

Assuntos não-previstos neste Edital, relacionados à Oitava Rodada de Licitações, serão analisados pela CEL e submetidos, em grau de recurso administrativo, à apreciação da Diretoria-Colegiada da ANP.

10.3 Revisão de Prazos, Condições e Procedimentos

A ANP se reserva o direito de, unilateralmente, revisar os cronogramas, condições e procedimentos relativos à Oitava Rodada de Licitações, dando a devida publicidade, devendo inclusive, inabilitar qualquer empresa previamente habilitada nos casos de comprovada falsidade ideológica, comportamento inidôneo ou submissão de ofertas ou documentos fora das normas exigidas. Nestes casos previstos, não será devolvida a Taxa de Participação.

ANEXO I - DETALHAMENTO DOS BLOCOS EM LICITAÇÃO

1. As Bacias Sedimentares brasileiras foram divididas em Setores, cada qual dividido em Blocos formados por células de 3’45” de longitude e de 2’30” de latitude. Detalhes da divisão das Bacias Sedimentares podem ser obtidos na página eletrônica “www.brasil-rounds.gov.br”.
2. Na Oitava Rodada de Licitações, estão sendo oferecidos os Blocos listados a seguir: 

Parâmetros Cartográficos Utilizados para as Coordenadas 

----------------------------------------------------------------------------

Unidades Geográficas = d:m:s

Datum:SAD-69

Blocos oferecidos na Bacia de --------- (Setor ---)

Nome do Bloco  Área Corrigida (km2)

Ponto = Latitude  Longitude

--------------------------------------------------------------------------------


[image: image8.png]Bacia de Barreirinhas
Barreirinhas Basin

= copia
[ st o s

Bt





Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-137
769.2773

Geometria (5)


Ponto = -0:30:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -0:30:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -0:45:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -0:45:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -0:30:00.0000
-43:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-177
769.2345

Geometria (5)


Ponto = -0:45:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -0:45:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -0:45:00.0000
-43:00:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-213
769.1775

Geometria (8)


Ponto = -1:00:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:18:45.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:30:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-215
769.1775

Geometria (5)


Ponto = -1:00:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-217
769.1775

Geometria (5)


Ponto = -1:00:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-43:00:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-219
769.1775

Geometria (5)


Ponto = -1:00:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-42:45:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-221
769.1775

Geometria (5)


Ponto = -1:00:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:00:00.0000
-42:30:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-252
769.1063

Geometria (7)


Ponto = -1:15:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-254
769.1063

Geometria (5)


Ponto = -1:15:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:00:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP1
BAR-M-256
769.1063

Geometria (5)


Ponto = -1:15:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:45:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:45:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-258
769.1063

Geometria (5)


Ponto = -1:15:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:30:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-260
769.1063

Geometria (5)


Ponto = -1:15:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-262
769.1063

Geometria (5)


Ponto = -1:15:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-42:00:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-298
769.0207

Geometria (6)


Ponto = -1:30:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:42:30.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:30:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-300
769.0207

Geometria (5)


Ponto = -1:30:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-302
769.0207

Geometria (5)


Ponto = -1:30:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-42:00:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-304
769.0207

Geometria (5)


Ponto = -1:30:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-41:30:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-41:30:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-41:45:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-340
768.921

Geometria (7)


Ponto = -1:45:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:22:30.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:47:30.0000
-42:30:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:30:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-342
768.921

Geometria (6)


Ponto = -1:45:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:07:30.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:15:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-344
768.921

Geometria (6)


Ponto = -1:45:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-41:52:30.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-42:00:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AP2
BAR-M-346
768.921

Geometria (5)


Ponto = -1:45:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-41:30:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-41:30:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-41:45:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-250
192.2815

Geometria (5)


Ponto = -1:15:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:30:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-251
192.2815

Geometria (5)


Ponto = -1:15:00.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:15:00.0000
-43:22:30.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-270
192.2717

Geometria (5)


Ponto = -1:22:30.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:30:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-271
192.2717

Geometria (5)


Ponto = -1:22:30.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:22:30.0000
-43:22:30.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-291
192.261

Geometria (5)


Ponto = -1:30:00.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:22:30.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:22:30.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-292
192.261

Geometria (5)


Ponto = -1:30:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-293
192.261

Geometria (5)


Ponto = -1:30:00.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:30:00.0000
-43:07:30.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-313
192.2494

Geometria (5)


Ponto = -1:37:30.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:15:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-314
192.2494

Geometria (5)


Ponto = -1:37:30.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-43:00:00.0000


Ponto = -1:45:00.0000
-43:07:30.0000


Ponto = -1:37:30.0000
-43:07:30.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-387
192.2093

Geometria (5)


Ponto = -2:00:00.0000
-42:07:30.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -2:07:30.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -2:07:30.0000
-42:07:30.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:07:30.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-388
192.2093

Geometria (5)


Ponto = -2:00:00.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-41:52:30.0000


Ponto = -2:07:30.0000
-41:52:30.0000


Ponto = -2:07:30.0000
-42:00:00.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-42:00:00.0000

Barreirinhas
SBAR-AR2
BAR-M-389
192.2093

Geometria (5)


Ponto = -2:00:00.0000
-41:52:30.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -2:07:30.0000
-41:45:00.0000


Ponto = -2:07:30.0000
-41:52:30.0000


Ponto = -2:00:00.0000
-41:52:30.0000


[image: image9.png]oo
. - I -
Bacia do Espirito Santo et N
sy
Espirito Santo Basin ‘_‘ - £ )

ses.arz





Espirito Santo_Mar
SES-AP2
ES-M-596
722.3604

Geometria (5)


Ponto = -20:15:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -20:15:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -20:15:00.0000
-38:45:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AP2
ES-M-598
722.3604

Geometria (5)


Ponto = -20:15:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:15:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:15:00.0000
-38:30:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AP2
ES-M-667
721.2105

Geometria (6)


Ponto = -20:30:00.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-39:11:15.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-39:15:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AP2
ES-M-669
721.2105

Geometria (5)


Ponto = -20:30:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-39:00:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AP2
ES-M-671
721.2105

Geometria (6)


Ponto = -20:30:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-38:41:15.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:45:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AP2
ES-M-673
721.2105

Geometria (5)


Ponto = -20:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -20:45:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -20:30:00.0000
-38:30:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AR2
ES-M-384
181.6379

Geometria (5)


Ponto = -19:22:30.0000
-39:30:00.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:30:00.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:30:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AR2
ES-M-385
181.6379

Geometria (5)


Ponto = -19:22:30.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:22:30.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AR2
ES-M-386
181.6379

Geometria (5)


Ponto = -19:22:30.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:07:30.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:07:30.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:15:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AR2
ES-M-387
181.6379

Geometria (5)


Ponto = -19:22:30.0000
-39:07:30.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:07:30.0000


Ponto = -19:22:30.0000
-39:07:30.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AR2
ES-M-412
172.5204

Geometria (11)


Ponto = -19:30:00.0000
-39:30:00.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:32:11.2500
-39:22:30.0000


Ponto = -19:32:11.2500
-39:23:16.8750


Ponto = -19:33:07.5000
-39:23:16.8750


Ponto = -19:33:07.5000
-39:23:35.6250


Ponto = -19:35:00.0000
-39:23:35.6250


Ponto = -19:35:00.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:37:30.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:37:30.0000
-39:30:00.0000


Ponto = -19:30:00.0000
-39:30:00.0000

Espirito Santo_Mar
SES-AR2
ES-M-439
181.3632

Geometria (5)


Ponto = -19:37:30.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:37:30.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -19:45:00.0000
-39:15:00.0000


Ponto = -19:45:00.0000
-39:22:30.0000


Ponto = -19:37:30.0000
-39:22:30.0000

[image: image10.png]Bacia do Para-Maranhao
Paré-Maranhéo Basin





Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-41
769.0135

Geometria (5)


Ponto = 1:45:00.0000
-46:00:00.0000


Ponto = 1:45:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = 1:30:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = 1:30:00.0000
-46:00:00.0000


Ponto = 1:45:00.0000
-46:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-85
769.099

Geometria (5)


Ponto = 1:30:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = 1:30:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = 1:15:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = 1:15:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = 1:30:00.0000
-45:45:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-137
769.1703

Geometria (5)


Ponto = 1:15:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = 1:15:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = 1:15:00.0000
-45:30:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-190
769.2273

Geometria (7)


Ponto = 1:00:00.0000
-46:00:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:56:15.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:48:45.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-46:00:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-46:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-196
769.2273

Geometria (5)


Ponto = 1:00:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:15:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-198
769.2273

Geometria (5)


Ponto = 1:00:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 1:00:00.0000
-45:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-263
769.27

Geometria (5)


Ponto = 0:45:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:30:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-265
769.27

Geometria (5)


Ponto = 0:45:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:15:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-267
769.27

Geometria (5)


Ponto = 0:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-45:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-269
769.27

Geometria (5)


Ponto = 0:45:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-44:45:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-335
769.2985

Geometria (6)


Ponto = 0:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-45:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP1
PAMA-M-337
769.2985

Geometria (5)


Ponto = 0:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:45:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-271
769.27

Geometria (5)


Ponto = 0:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:45:00.0000
-44:30:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-339
769.2985

Geometria (5)


Ponto = 0:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:30:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-341
769.2985

Geometria (5)


Ponto = 0:30:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:30:00.0000
-44:15:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-410
769.3128

Geometria (5)


Ponto = 0:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:30:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-412
769.3128

Geometria (5)


Ponto = 0:15:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:15:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-414
769.3128

Geometria (5)


Ponto = 0:15:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:15:00.0000
-44:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-483
769.3201

Geometria (5)


Ponto = 0:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:15:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-485
769.3201

Geometria (5)


Ponto = 0:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-44:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-487
769.3201

Geometria (5)


Ponto = 0:00:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = 0:00:00.0000
-43:45:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-556
769.3058

Geometria (5)


Ponto = -0:15:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -0:30:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -0:30:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-44:00:00.0000

Para_Maranhao
SPAMA-AP2
PAMA-M-560
769.3058

Geometria (5)


Ponto = -0:15:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -0:30:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -0:30:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -0:15:00.0000
-43:30:00.0000

[image: image11.png]Bacia de Pelotas
Pelotas Basin

=

Sz





Pelotas
SP-AP3
P-M-1106
654.0048

Geometria (6)


Ponto = -32:00:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -32:00:00.0000
-50:07:30.0000


Ponto = -32:00:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -32:00:00.0000
-50:15:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1108
654.0048

Geometria (5)


Ponto = -32:00:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:00:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:00:00.0000
-50:00:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1188
652.2411

Geometria (5)


Ponto = -32:15:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-50:15:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1190
652.2411

Geometria (5)


Ponto = -32:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-50:00:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1192
652.2411

Geometria (5)


Ponto = -32:15:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:15:00.0000
-49:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1273
650.4651

Geometria (5)


Ponto = -32:30:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-49:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1275
650.4651

Geometria (5)


Ponto = -32:30:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-49:15:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:15:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:30:00.0000
-49:30:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1355
648.6766

Geometria (5)


Ponto = -32:45:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1357
648.6766

Geometria (5)


Ponto = -32:45:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:15:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:15:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -32:45:00.0000
-49:30:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1429
646.8757

Geometria (5)


Ponto = -33:00:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-50:30:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1431
646.8757

Geometria (5)


Ponto = -33:00:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-50:15:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1433
646.8757

Geometria (5)


Ponto = -33:00:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-50:00:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1435
646.8757

Geometria (5)


Ponto = -33:00:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1437
646.8757

Geometria (5)


Ponto = -33:00:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:15:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:15:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:00:00.0000
-49:30:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1506
645.0625

Geometria (5)


Ponto = -33:15:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1508
645.0625

Geometria (5)


Ponto = -33:15:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:30:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1510
645.0625

Geometria (5)


Ponto = -33:15:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:15:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1512
645.0625

Geometria (5)


Ponto = -33:15:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-50:00:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1514
645.0625

Geometria (5)


Ponto = -33:15:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-49:30:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:15:00.0000
-49:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1583
643.2369

Geometria (5)


Ponto = -33:30:00.0000
-51:00:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-51:00:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-51:00:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1585
643.2369

Geometria (5)


Ponto = -33:30:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1587
643.2369

Geometria (5)


Ponto = -33:30:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:30:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1589
643.2369

Geometria (5)


Ponto = -33:30:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:15:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1591
643.2369

Geometria (5)


Ponto = -33:30:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-49:45:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -33:30:00.0000
-50:00:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1664
641.3989

Geometria (5)


Ponto = -33:45:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -34:00:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -34:00:00.0000
-50:45:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:45:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1666
641.3989

Geometria (5)


Ponto = -33:45:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -34:00:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -34:00:00.0000
-50:30:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:30:00.0000

Pelotas
SP-AP3
P-M-1668
641.3989

Geometria (5)


Ponto = -33:45:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -34:00:00.0000
-50:00:00.0000


Ponto = -34:00:00.0000
-50:15:00.0000


Ponto = -33:45:00.0000
-50:15:00.0000

[image: image12.png]Bacia de Santos
Santos Basin

Logenda
o
= Capiais
Ssarz e

Bt

[ oo semenies
e o @ 100 = 20 e





Santos
SS-AP2
S-M-407
509.9687

Geometria (29)


Ponto = -24:30:00.0000
-44:03:54.3750


Ponto = -24:30:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:35:28.1250
-44:15:00.0000


Ponto = -24:35:28.1250
-44:13:45.0000


Ponto = -24:34:50.6250
-44:13:45.0000


Ponto = -24:34:50.6250
-44:13:07.5000


Ponto = -24:34:50.6250
-44:12:30.0000


Ponto = -24:34:22.5000
-44:12:30.0000


Ponto = -24:34:22.5000
-44:12:11.2500


Ponto = -24:34:22.5000
-44:10:46.8750


Ponto = -24:36:43.1250
-44:10:46.8750


Ponto = -24:36:43.1250
-44:10:09.3750


Ponto = -24:37:48.7500
-44:10:09.3750


Ponto = -24:37:48.7500
-44:09:41.2500


Ponto = -24:38:35.6250
-44:09:41.2500


Ponto = -24:38:35.6250
-44:08:35.6250


Ponto = -24:39:13.1250
-44:08:35.6250


Ponto = -24:39:13.1250
-44:06:15.0000


Ponto = -24:37:01.8750
-44:06:15.0000


Ponto = -24:37:01.8750
-44:06:52.5000


Ponto = -24:33:35.6250
-44:06:52.5000


Ponto = -24:33:35.6250
-44:06:05.6250


Ponto = -24:32:39.3750
-44:06:05.6250


Ponto = -24:32:39.3750
-44:05:00.0000


Ponto = -24:30:37.5000
-44:05:00.0000


Ponto = -24:30:37.5000
-44:03:54.3750


Ponto = -24:30:00.0000
-44:03:54.3750

Santos
SS-AP2
S-M-409
700.9839

Geometria (6)


Ponto = -24:30:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:35:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:00:00.0000

Santos
SS-AP2
S-M-411
584.0771

Geometria (7)


Ponto = -24:30:00.0000
-43:37:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:35:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:35:00.0000
-43:37:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-43:37:30.0000

Santos
SS-AP2
S-M-413
700.9839

Geometria (6)


Ponto = -24:30:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-43:18:45.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-43:30:00.0000

Santos
SS-AP2
S-M-510
699.6064

Geometria (5)


Ponto = -24:45:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:15:00.0000

Santos
SS-AP2
S-M-512
699.6064

Geometria (7)


Ponto = -24:45:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:47:30.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:55:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:00:00.0000

Santos
SS-AP2
S-M-514
699.6064

Geometria (8)


Ponto = -24:45:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-43:41:15.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:55:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:47:30.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:45:00.0000

Santos
SS-AP2
S-M-516
524.8203

Geometria (7)


Ponto = -24:45:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -24:55:00.0000
-43:15:00.0000


Ponto = -24:55:00.0000
-43:26:15.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-43:26:15.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-43:30:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-43:30:00.0000

Santos
SS-AP2
S-M-621
698.2157

Geometria (5)


Ponto = -25:00:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:00:00.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AP2
S-M-736
638.7932

Geometria (7)


Ponto = -25:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -25:27:30.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -25:27:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-732
696.8118

Geometria (7)


Ponto = -25:15:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:22:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-734
696.8118

Geometria (5)


Ponto = -25:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:15:00.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-853
695.3947

Geometria (7)


Ponto = -25:30:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -25:37:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-45:07:30.0000

Santos
SS-AP3
S-M-855
695.3947

Geometria (5)


Ponto = -25:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-857
695.3947

Geometria (5)


Ponto = -25:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -25:30:00.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-980
693.9645

Geometria (5)


Ponto = -25:45:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-45:15:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-982
693.9645

Geometria (5)


Ponto = -25:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -25:45:00.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-1103
692.5211

Geometria (8)


Ponto = -26:00:00.0000
-46:00:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:52:30.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:10:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-46:00:00.0000


Ponto = -26:07:30.0000
-46:00:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-46:00:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-1105
692.5211

Geometria (8)


Ponto = -26:00:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:33:45.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = -26:02:30.0000
-45:30:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:10:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:45:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-1109
692.5211

Geometria (5)


Ponto = -26:00:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -26:00:00.0000
-45:15:00.0000

Santos
SS-AP3
S-M-1233
691.0646

Geometria (6)


Ponto = -26:15:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = -26:30:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = -26:30:00.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:17:30.0000
-45:45:00.0000


Ponto = -26:15:00.0000
-45:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-119
58.82683

Geometria (5)


Ponto = -23:45:00.0000
-44:33:45.0000


Ponto = -23:40:00.0000
-44:33:45.0000


Ponto = -23:40:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:33:45.0000

Santos
SS-AR2
S-M-120
176.508

Geometria (6)


Ponto = -23:37:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:37:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:40:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:37:30.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-121
176.508

Geometria (5)


Ponto = -23:37:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:37:30.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:37:30.0000
-44:22:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-148
29.38118

Geometria (5)


Ponto = -23:52:30.0000
-44:41:15.0000


Ponto = -23:50:00.0000
-44:41:15.0000


Ponto = -23:50:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:41:15.0000

Santos
SS-AR2
S-M-149
176.3424

Geometria (7)


Ponto = -23:45:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:33:45.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -23:50:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:37:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-150
176.3424

Geometria (5)


Ponto = -23:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-151
176.3424

Geometria (5)


Ponto = -23:45:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:22:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-152
176.3424

Geometria (5)


Ponto = -23:45:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:07:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:07:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:45:00.0000
-44:15:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-183
176.1761

Geometria (6)


Ponto = -23:52:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:41:15.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-184
176.1761

Geometria (5)


Ponto = -23:52:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:37:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-185
176.1761

Geometria (5)


Ponto = -23:52:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-186
176.1761

Geometria (5)


Ponto = -23:52:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:22:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-187
176.1761

Geometria (5)


Ponto = -23:52:30.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:07:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:07:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:15:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-188
176.1761

Geometria (5)


Ponto = -23:52:30.0000
-44:07:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:07:30.0000


Ponto = -23:52:30.0000
-44:07:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-219
58.65098

Geometria (5)


Ponto = -24:05:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:05:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:05:00.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-220
176.0088

Geometria (6)


Ponto = -24:00:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:05:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:52:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-221
176.0088

Geometria (5)


Ponto = -24:00:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-222
176.0088

Geometria (5)


Ponto = -24:00:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:37:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-223
176.0088

Geometria (5)


Ponto = -24:00:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-224
176.0088

Geometria (6)


Ponto = -24:00:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:05:00.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:15:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:22:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-227
176.0088

Geometria (5)


Ponto = -24:00:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-43:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-43:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:00:00.0000
-44:00:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-261
29.29744

Geometria (5)


Ponto = -24:15:00.0000
-45:11:15.0000


Ponto = -24:12:30.0000
-45:11:15.0000


Ponto = -24:12:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:11:15.0000

Santos
SS-AR2
S-M-262
175.8408

Geometria (6)


Ponto = -24:07:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:12:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-45:07:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-263
175.8408

Geometria (5)


Ponto = -24:07:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-264
175.8408

Geometria (5)


Ponto = -24:07:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:52:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-265
175.8408

Geometria (5)


Ponto = -24:07:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-266
175.8408

Geometria (5)


Ponto = -24:07:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:37:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-267
175.8408

Geometria (5)


Ponto = -24:07:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-271
175.8408

Geometria (6)


Ponto = -24:07:30.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-43:52:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-43:52:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-43:56:15.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:00:00.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-44:00:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-272
175.8408

Geometria (5)


Ponto = -24:07:30.0000
-43:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-43:45:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-43:52:30.0000


Ponto = -24:07:30.0000
-43:52:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-305
58.5479

Geometria (5)


Ponto = -24:22:30.0000
-45:18:45.0000


Ponto = -24:17:30.0000
-45:18:45.0000


Ponto = -24:17:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:18:45.0000

Santos
SS-AR2
S-M-306
175.6719

Geometria (7)


Ponto = -24:15:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:11:15.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:17:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:15:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-307
175.6719

Geometria (5)


Ponto = -24:15:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:07:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-308
175.6719

Geometria (5)


Ponto = -24:15:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-309
175.6719

Geometria (5)


Ponto = -24:15:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:52:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-310
175.6719

Geometria (5)


Ponto = -24:15:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-311
175.6719

Geometria (5)


Ponto = -24:15:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:37:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-312
175.6719

Geometria (5)


Ponto = -24:15:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:15:00.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-350
87.7322

Geometria (7)


Ponto = -24:27:30.0000
-45:30:00.0000


Ponto = -24:27:30.0000
-45:26:15.0000


Ponto = -24:25:00.0000
-45:26:15.0000


Ponto = -24:25:00.0000
-45:22:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:22:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:30:00.0000


Ponto = -24:27:30.0000
-45:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-351
175.5022

Geometria (7)


Ponto = -24:22:30.0000
-45:22:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:18:45.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:22:30.0000


Ponto = -24:25:00.0000
-45:22:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:22:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-352
175.5022

Geometria (5)


Ponto = -24:22:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:15:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-353
175.5022

Geometria (5)


Ponto = -24:22:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:07:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-354
175.5022

Geometria (5)


Ponto = -24:22:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-355
175.5022

Geometria (5)


Ponto = -24:22:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:52:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-356
175.5022

Geometria (5)


Ponto = -24:22:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-357
175.5022

Geometria (5)


Ponto = -24:22:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:37:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-358
163.0899

Geometria (15)


Ponto = -24:22:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:22:30.0000


Ponto = -24:26:05.6250
-44:22:30.0000


Ponto = -24:26:05.6250
-44:23:07.5000


Ponto = -24:28:54.3750
-44:23:07.5000


Ponto = -24:28:54.3750
-44:23:45.0000


Ponto = -24:29:13.1250
-44:23:45.0000


Ponto = -24:29:13.1250
-44:24:13.1250


Ponto = -24:29:31.8750
-44:24:13.1250


Ponto = -24:29:31.8750
-44:25:09.3750


Ponto = -24:29:50.6250
-44:25:09.3750


Ponto = -24:29:50.6250
-44:25:28.1250


Ponto = -24:30:00.0000
-44:25:28.1250


Ponto = -24:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:22:30.0000
-44:30:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-398
175.3317

Geometria (5)


Ponto = -24:30:00.0000
-45:22:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:22:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:22:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-399
175.3317

Geometria (5)


Ponto = -24:30:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:15:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-400
175.3317

Geometria (5)


Ponto = -24:30:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:07:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-401
175.3317

Geometria (5)


Ponto = -24:30:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-45:00:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-402
175.3317

Geometria (5)


Ponto = -24:30:00.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:52:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:52:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-403
175.3317

Geometria (5)


Ponto = -24:30:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-404
175.3317

Geometria (5)


Ponto = -24:30:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:30:00.0000
-44:37:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-450
175.1603

Geometria (5)


Ponto = -24:37:30.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-45:15:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:15:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-451
175.1603

Geometria (5)


Ponto = -24:37:30.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-45:00:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-45:07:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-45:07:30.0000

Santos
SS-AR2
S-M-454
175.1603

Geometria (5)


Ponto = -24:37:30.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:45:00.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:45:00.0000

Santos
SS-AR2
S-M-455
175.1603

Geometria (5)


Ponto = -24:37:30.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:30:00.0000


Ponto = -24:45:00.0000
-44:37:30.0000


Ponto = -24:37:30.0000
-44:37:30.0000

[image: image13.png]Bacia de Sergipe-Alagoas
Sergipe-Alagoas Basin

[ s s

e, (AP





Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-8
253.2661

Geometria (7)


Ponto = -9:00:00.0000
-34:48:45.0000


Ponto = -9:00:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:52:30.0000


Ponto = -9:10:00.0000
-34:52:30.0000


Ponto = -9:10:00.0000
-34:48:45.0000


Ponto = -9:00:00.0000
-34:48:45.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-10
759.8417

Geometria (5)


Ponto = -9:00:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:00:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:00:00.0000
-34:45:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-12
759.8417

Geometria (5)


Ponto = -9:00:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:00:00.0000
-34:15:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:15:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:00:00.0000
-34:30:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-25
601.1011

Geometria (9)


Ponto = -9:15:00.0000
-34:52:30.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:25:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:25:00.0000
-34:56:15.0000


Ponto = -9:17:30.0000
-34:56:15.0000


Ponto = -9:17:30.0000
-34:52:30.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:52:30.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-27
759.316

Geometria (5)


Ponto = -9:15:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:15:00.0000
-34:30:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-51
410.9639

Geometria (11)


Ponto = -9:30:00.0000
-35:03:45.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-35:11:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:11:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:07:30.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:07:30.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:03:45.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:03:45.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-53
758.7762

Geometria (5)


Ponto = -9:30:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:00:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-55
758.7762

Geometria (5)


Ponto = -9:30:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-34:30:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-34:45:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-92
379.0605

Geometria (11)


Ponto = -9:57:30.0000
-35:30:00.0000


Ponto = -9:57:30.0000
-35:26:15.0000


Ponto = -9:55:00.0000
-35:26:15.0000


Ponto = -9:55:00.0000
-35:22:30.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-35:22:30.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-35:18:45.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-35:18:45.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:30:00.0000


Ponto = -9:57:30.0000
-35:30:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-94
758.2223

Geometria (6)


Ponto = -9:45:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-35:15:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-96
758.2223

Geometria (5)


Ponto = -9:45:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-34:45:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-34:45:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-145
662.9216

Geometria (9)


Ponto = -10:00:00.0000
-35:37:30.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:30:00.0000


Ponto = -10:15:00.0000
-35:30:00.0000


Ponto = -10:15:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -10:05:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -10:05:00.0000
-35:41:15.0000


Ponto = -10:02:30.0000
-35:41:15.0000


Ponto = -10:02:30.0000
-35:37:30.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:37:30.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-147
757.6543

Geometria (5)


Ponto = -10:00:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -10:15:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -10:15:00.0000
-35:30:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:30:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:15:00.0000

Sergipe_Alagoas_Mar
SSEAL-AP1
SEAL-M-149
757.6543

Geometria (5)


Ponto = -10:00:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -10:15:00.0000
-35:00:00.0000


Ponto = -10:15:00.0000
-35:15:00.0000


Ponto = -10:00:00.0000
-35:15:00.0000

[image: image14.png]Bacia de Sergipe-Alagoas - Terra
Sergipe-Alagoas Basin

o e

= Capiais

[ e ot e





Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-85
31.62889

Geometria (5)


Ponto = -9:27:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:27:30.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:27:30.0000
-35:56:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-91
31.62514

Geometria (5)


Ponto = -9:30:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-36:03:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-92
31.62514

Geometria (5)


Ponto = -9:30:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-36:00:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-93
31.62514

Geometria (5)


Ponto = -9:30:00.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:56:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-94
31.62514

Geometria (5)


Ponto = -9:30:00.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:30:00.0000
-35:52:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-99
31.62138

Geometria (5)


Ponto = -9:32:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:07:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-100
31.62138

Geometria (5)


Ponto = -9:32:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:03:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-101
31.04497

Geometria (8)


Ponto = -9:32:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:33:54.3750
-35:56:15.0000


Ponto = -9:33:54.3750
-35:56:24.3750


Ponto = -9:35:00.0000
-35:56:24.3750


Ponto = -9:35:00.0000
-35:57:11.2500


Ponto = -9:35:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-36:00:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-102
18.03453

Geometria (7)


Ponto = -9:32:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:34:22.5000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:34:22.5000
-35:52:39.3750


Ponto = -9:33:54.3750
-35:52:39.3750


Ponto = -9:33:54.3750
-35:56:15.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:56:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-103
29.31575

Geometria (7)


Ponto = -9:32:30.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:51:24.3750


Ponto = -9:34:22.5000
-35:51:24.3750


Ponto = -9:34:22.5000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:52:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-104
31.62138

Geometria (5)


Ponto = -9:32:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:32:30.0000
-35:48:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-107
31.6176

Geometria (5)


Ponto = -9:35:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:11:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-108
31.6176

Geometria (5)


Ponto = -9:35:00.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:07:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-109
31.6176

Geometria (5)


Ponto = -9:35:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:03:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-110
25.1952

Geometria (7)


Ponto = -9:35:00.0000
-35:57:11.2500


Ponto = -9:37:01.8750
-35:57:11.2500


Ponto = -9:37:01.8750
-35:56:15.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:57:11.2500

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-112
16.79697

Geometria (9)


Ponto = -9:35:00.0000
-35:51:24.3750


Ponto = -9:35:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:50:18.7500


Ponto = -9:36:15.0000
-35:50:18.7500


Ponto = -9:36:15.0000
-35:50:56.2500


Ponto = -9:35:37.5000
-35:50:56.2500


Ponto = -9:35:37.5000
-35:51:24.3750


Ponto = -9:35:00.0000
-35:51:24.3750

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-113
28.73577

Geometria (21)


Ponto = -9:35:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:35:28.1250
-35:45:00.0000


Ponto = -9:35:28.1250
-35:45:18.7500


Ponto = -9:35:37.5000
-35:45:18.7500


Ponto = -9:35:37.5000
-35:45:28.1250


Ponto = -9:35:46.8750
-35:45:28.1250


Ponto = -9:35:46.8750
-35:45:46.8750


Ponto = -9:36:05.6250
-35:45:46.8750


Ponto = -9:36:05.6250
-35:45:56.2500


Ponto = -9:36:33.7500
-35:45:56.2500


Ponto = -9:36:33.7500
-35:45:46.8750


Ponto = -9:36:43.1250
-35:45:46.8750


Ponto = -9:36:43.1250
-35:45:18.7500


Ponto = -9:36:33.7500
-35:45:18.7500


Ponto = -9:36:33.7500
-35:45:09.3750


Ponto = -9:36:24.3750
-35:45:09.3750


Ponto = -9:36:24.3750
-35:45:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:48:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-114
30.71187

Geometria (11)


Ponto = -9:35:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:41:15.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:41:15.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:36:24.3750
-35:45:00.0000


Ponto = -9:36:24.3750
-35:44:41.2500


Ponto = -9:35:37.5000
-35:44:41.2500


Ponto = -9:35:37.5000
-35:44:50.6250


Ponto = -9:35:28.1250
-35:44:50.6250


Ponto = -9:35:28.1250
-35:45:00.0000


Ponto = -9:35:00.0000
-35:45:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-115
31.6138

Geometria (5)


Ponto = -9:37:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:11:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-116
31.6138

Geometria (5)


Ponto = -9:37:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:07:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-117
31.6138

Geometria (5)


Ponto = -9:37:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:03:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-118
31.6138

Geometria (5)


Ponto = -9:37:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-36:00:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-119
20.74629

Geometria (12)


Ponto = -9:37:01.8750
-35:56:15.0000


Ponto = -9:37:01.8750
-35:55:37.5000


Ponto = -9:37:48.7500
-35:55:37.5000


Ponto = -9:37:48.7500
-35:55:00.0000


Ponto = -9:38:26.2500
-35:55:00.0000


Ponto = -9:38:26.2500
-35:54:03.7500


Ponto = -9:39:03.7500
-35:54:03.7500


Ponto = -9:39:03.7500
-35:52:30.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:56:15.0000


Ponto = -9:37:01.8750
-35:56:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-120
22.39284

Geometria (11)


Ponto = -9:37:30.0000
-35:50:18.7500


Ponto = -9:37:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:52:30.0000


Ponto = -9:39:03.7500
-35:52:30.0000


Ponto = -9:39:03.7500
-35:51:52.5000


Ponto = -9:38:45.0000
-35:51:52.5000


Ponto = -9:38:45.0000
-35:50:56.2500


Ponto = -9:38:26.2500
-35:50:56.2500


Ponto = -9:38:26.2500
-35:50:18.7500


Ponto = -9:37:30.0000
-35:50:18.7500

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-121
27.00359

Geometria (9)


Ponto = -9:37:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:47:01.8750


Ponto = -9:38:45.0000
-35:47:01.8750


Ponto = -9:38:45.0000
-35:48:07.5000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:48:07.5000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:48:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-122
31.6138

Geometria (5)


Ponto = -9:37:30.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:41:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:41:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:37:30.0000
-35:45:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-123
31.60999

Geometria (5)


Ponto = -9:40:00.0000
-36:30:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:30:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:30:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-124
31.60999

Geometria (5)


Ponto = -9:40:00.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:26:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-125
31.60999

Geometria (5)


Ponto = -9:40:00.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:18:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-126
31.60999

Geometria (5)


Ponto = -9:40:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:15:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-127
31.60999

Geometria (5)


Ponto = -9:40:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:11:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-128
31.60999

Geometria (5)


Ponto = -9:40:00.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:07:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-129
31.60999

Geometria (5)


Ponto = -9:40:00.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:00:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:03:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-36:03:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-133
29.88123

Geometria (11)


Ponto = -9:40:00.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:48:07.5000


Ponto = -9:40:28.1250
-35:48:07.5000


Ponto = -9:40:28.1250
-35:47:01.8750


Ponto = -9:40:00.0000
-35:47:01.8750


Ponto = -9:40:00.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-35:45:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:41:52.5000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:40:37.5000
-35:48:45.0000


Ponto = -9:40:00.0000
-35:48:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-135
31.60615

Geometria (5)


Ponto = -9:42:30.0000
-36:30:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:30:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:30:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-136
31.60615

Geometria (5)


Ponto = -9:42:30.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:26:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-137
31.60615

Geometria (5)


Ponto = -9:42:30.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:22:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-138
31.60615

Geometria (5)


Ponto = -9:42:30.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:18:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-139
30.94773

Geometria (8)


Ponto = -9:42:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:44:22.5000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:44:41.2500
-36:11:15.0000


Ponto = -9:44:41.2500
-36:11:52.5000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:11:52.5000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:15:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-140
21.07116

Geometria (11)


Ponto = -9:42:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:43:45.0000
-36:07:30.0000


Ponto = -9:43:45.0000
-36:08:45.0000


Ponto = -9:44:03.7500
-36:08:45.0000


Ponto = -9:44:03.7500
-36:09:31.8750


Ponto = -9:44:41.2500
-36:09:31.8750


Ponto = -9:44:41.2500
-36:10:18.7500


Ponto = -9:44:22.5000
-36:10:18.7500


Ponto = -9:44:22.5000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:42:30.0000
-36:11:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-148
31.60231

Geometria (5)


Ponto = -9:45:00.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:26:15.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:26:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-149
31.60231

Geometria (5)


Ponto = -9:45:00.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:22:30.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:22:30.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-150
31.60231

Geometria (5)


Ponto = -9:45:00.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:18:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-151
29.46249

Geometria (9)


Ponto = -9:45:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:11:52.5000


Ponto = -9:45:56.2500
-36:11:52.5000


Ponto = -9:45:56.2500
-36:11:24.3750


Ponto = -9:46:15.0000
-36:11:24.3750


Ponto = -9:46:15.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:45:00.0000
-36:15:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-163
31.59844

Geometria (5)


Ponto = -9:47:30.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:18:45.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:18:45.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-164
31.59844

Geometria (5)


Ponto = -9:47:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:15:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-165
32.09253

Geometria (18)


Ponto = -9:46:15.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:46:15.0000
-36:11:05.6250


Ponto = -9:46:52.5000
-36:11:05.6250


Ponto = -9:46:52.5000
-36:09:41.2500


Ponto = -9:47:11.2500
-36:09:41.2500


Ponto = -9:47:11.2500
-36:08:16.8750


Ponto = -9:47:30.0000
-36:08:16.8750


Ponto = -9:47:30.0000
-36:08:07.5000


Ponto = -9:49:31.8750
-36:08:07.5000


Ponto = -9:49:31.8750
-36:07:39.3750


Ponto = -9:49:41.2500
-36:07:39.3750


Ponto = -9:49:50.6250
-36:07:39.3750


Ponto = -9:49:50.6250
-36:07:48.7500


Ponto = -9:50:00.0000
-36:07:48.7500


Ponto = -9:50:00.0000
-36:07:58.1250


Ponto = -9:50:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:47:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:46:15.0000
-36:11:15.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-176
31.59457

Geometria (5)


Ponto = -9:50:00.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:52:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:52:30.0000
-36:15:00.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:15:00.0000

Sergipe_Alagoas_Terra
SSEAL-T2
SEAL-T-177
23.20237

Geometria (19)


Ponto = -9:50:00.0000
-36:07:58.1250


Ponto = -9:50:09.3750
-36:07:58.1250


Ponto = -9:50:09.3750
-36:08:07.5000


Ponto = -9:50:46.8750
-36:08:07.5000


Ponto = -9:50:46.8750
-36:08:16.8750


Ponto = -9:51:05.6250
-36:08:16.8750


Ponto = -9:51:05.6250
-36:08:26.2500


Ponto = -9:51:24.3750
-36:08:26.2500


Ponto = -9:51:24.3750
-36:08:35.6250


Ponto = -9:51:43.1250
-36:08:35.6250


Ponto = -9:51:43.1250
-36:08:45.0000


Ponto = -9:51:52.5000
-36:08:45.0000


Ponto = -9:51:52.5000
-36:08:54.3750


Ponto = -9:52:01.8750
-36:08:54.3750


Ponto = -9:52:01.8750
-36:09:03.7500


Ponto = -9:52:30.0000
-36:09:03.7500


Ponto = -9:52:30.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:11:15.0000


Ponto = -9:50:00.0000
-36:07:58.1250

[image: image15.png]Bacia de Tucano Sul
Tucano Sul Basin






Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-129
188.7709

Geometria (5)


Ponto = -11:07:30.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-39:00:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-130
188.7709

Geometria (5)


Ponto = -11:07:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:52:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-131
188.7709

Geometria (5)


Ponto = -11:07:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:45:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-132
188.7709

Geometria (5)


Ponto = -11:07:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:37:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-133
188.7709

Geometria (5)


Ponto = -11:07:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:07:30.0000
-38:30:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-137
188.6911

Geometria (5)


Ponto = -11:15:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-39:00:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-138
188.6911

Geometria (5)


Ponto = -11:15:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:52:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-139
188.6911

Geometria (5)


Ponto = -11:15:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:45:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-140
188.6911

Geometria (5)


Ponto = -11:15:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:37:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-141
188.6911

Geometria (5)


Ponto = -11:15:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:30:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-142
188.6911

Geometria (5)


Ponto = -11:15:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:15:00.0000
-38:22:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-145
188.6105

Geometria (5)


Ponto = -11:22:30.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-39:00:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-146
188.6105

Geometria (5)


Ponto = -11:22:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:52:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-147
170.1937

Geometria (34)


Ponto = -11:22:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:38:54.3750


Ponto = -11:29:13.1250
-38:38:54.3750


Ponto = -11:29:13.1250
-38:38:16.8750


Ponto = -11:28:54.3750
-38:38:16.8750


Ponto = -11:28:54.3750
-38:37:58.1250


Ponto = -11:27:11.2500
-38:37:58.1250


Ponto = -11:27:11.2500
-38:38:16.8750


Ponto = -11:26:43.1250
-38:38:16.8750


Ponto = -11:26:43.1250
-38:38:26.2500


Ponto = -11:26:33.7500
-38:38:26.2500


Ponto = -11:26:33.7500
-38:38:35.6250


Ponto = -11:26:24.3750
-38:38:35.6250


Ponto = -11:26:24.3750
-38:39:13.1250


Ponto = -11:26:43.1250
-38:39:13.1250


Ponto = -11:26:43.1250
-38:39:22.5000


Ponto = -11:27:01.8750
-38:39:22.5000


Ponto = -11:27:01.8750
-38:39:31.8750


Ponto = -11:28:07.5000
-38:39:31.8750


Ponto = -11:28:07.5000
-38:39:41.2500


Ponto = -11:28:35.6250
-38:39:41.2500


Ponto = -11:28:35.6250
-38:40:00.0000


Ponto = -11:29:03.7500
-38:40:00.0000


Ponto = -11:29:03.7500
-38:40:18.7500


Ponto = -11:29:22.5000
-38:40:18.7500


Ponto = -11:29:22.5000
-38:40:28.1250


Ponto = -11:29:41.2500
-38:40:28.1250


Ponto = -11:29:41.2500
-38:40:37.5000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:40:37.5000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:40:46.8750


Ponto = -11:30:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:45:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-148
188.6105

Geometria (5)


Ponto = -11:22:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:37:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-149
188.6105

Geometria (5)


Ponto = -11:22:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:30:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-150
188.6105

Geometria (5)


Ponto = -11:22:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:22:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-151
188.6105

Geometria (5)


Ponto = -11:22:30.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:15:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-152
188.6105

Geometria (5)


Ponto = -11:22:30.0000
-38:00:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:00:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:22:30.0000
-38:00:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-153
188.5289

Geometria (5)


Ponto = -11:30:00.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-39:00:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-39:00:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-154
188.5289

Geometria (5)


Ponto = -11:30:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:52:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-155
158.2509

Geometria (32)


Ponto = -11:30:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:40:46.8750


Ponto = -11:30:18.7500
-38:40:46.8750


Ponto = -11:30:18.7500
-38:41:05.6250


Ponto = -11:30:56.2500
-38:41:05.6250


Ponto = -11:30:56.2500
-38:41:24.3750


Ponto = -11:31:43.1250
-38:41:24.3750


Ponto = -11:31:43.1250
-38:42:01.8750


Ponto = -11:32:30.0000
-38:42:01.8750


Ponto = -11:32:30.0000
-38:42:39.3750


Ponto = -11:34:13.1250
-38:42:39.3750


Ponto = -11:34:13.1250
-38:43:07.5000


Ponto = -11:35:00.0000
-38:43:07.5000


Ponto = -11:35:00.0000
-38:42:20.6250


Ponto = -11:34:50.6250
-38:42:20.6250


Ponto = -11:34:50.6250
-38:41:52.5000


Ponto = -11:34:31.8750
-38:41:52.5000


Ponto = -11:34:31.8750
-38:40:46.8750


Ponto = -11:33:07.5000
-38:40:46.8750


Ponto = -11:33:07.5000
-38:40:28.1250


Ponto = -11:32:39.3750
-38:40:28.1250


Ponto = -11:32:39.3750
-38:40:09.3750


Ponto = -11:32:01.8750
-38:40:09.3750


Ponto = -11:32:01.8750
-38:39:41.2500


Ponto = -11:30:18.7500
-38:39:41.2500


Ponto = -11:30:18.7500
-38:39:13.1250


Ponto = -11:30:00.0000
-38:39:13.1250


Ponto = -11:30:00.0000
-38:38:54.3750


Ponto = -11:30:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:45:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-156
188.5289

Geometria (5)


Ponto = -11:30:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:37:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-157
188.5289

Geometria (5)


Ponto = -11:30:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:30:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-158
188.5289

Geometria (5)


Ponto = -11:30:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:22:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-159
188.5289

Geometria (5)


Ponto = -11:30:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:15:00.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-160
188.5289

Geometria (5)


Ponto = -11:30:00.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:00:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:00:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:07:30.0000


Ponto = -11:30:00.0000
-38:07:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-161
188.4465

Geometria (5)


Ponto = -11:37:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:52:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-162
182.7209


Área_principal



Geometria (5)




Ponto = -11:37:30.0000
-38:45:00.0000




Ponto = -11:37:30.0000
-38:37:30.0000




Ponto = -11:45:00.0000
-38:37:30.0000




Ponto = -11:45:00.0000
-38:45:00.0000




Ponto = -11:37:30.0000
-38:45:00.0000


Área_exclusão(1)



Geometria (5)




Ponto = -11:39:50.6250
-38:40:56.2500




Ponto = -11:41:24.3750
-38:40:56.2500




Ponto = -11:41:24.3750
-38:39:50.6250




Ponto = -11:39:50.6250
-38:39:50.6250




Ponto = -11:39:50.6250
-38:40:56.2500

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-163
175.3594


Área_principal



Geometria (5)




Ponto = -11:37:30.0000
-38:37:30.0000




Ponto = -11:37:30.0000
-38:30:00.0000




Ponto = -11:45:00.0000
-38:30:00.0000




Ponto = -11:45:00.0000
-38:37:30.0000




Ponto = -11:37:30.0000
-38:37:30.0000


Área_exclusão(1)



Geometria (5)




Ponto = -11:40:00.0000
-38:36:52.5000




Ponto = -11:41:15.0000
-38:36:52.5000




Ponto = -11:41:15.0000
-38:33:45.0000




Ponto = -11:40:00.0000
-38:33:45.0000




Ponto = -11:40:00.0000
-38:36:52.5000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-164
188.4465

Geometria (5)


Ponto = -11:37:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:30:00.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-165
188.4465

Geometria (5)


Ponto = -11:37:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:37:30.0000
-38:22:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-166
188.3632

Geometria (5)


Ponto = -11:45:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:52:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-167
188.3632

Geometria (5)


Ponto = -11:45:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:45:00.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-168
188.3632

Geometria (5)


Ponto = -11:45:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:37:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-169
187.7093

Geometria (10)


Ponto = -11:45:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:50:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:25:18.7500


Ponto = -11:52:11.2500
-38:25:18.7500


Ponto = -11:52:11.2500
-38:25:56.2500


Ponto = -11:52:30.0000
-38:25:56.2500


Ponto = -11:52:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:30:00.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-170
125.5848

Geometria (6)


Ponto = -11:45:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:50:00.0000
-38:15:00.0000


Ponto = -11:50:00.0000
-38:18:45.0000


Ponto = -11:50:00.0000
-38:22:30.0000


Ponto = -11:45:00.0000
-38:22:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-171
188.279

Geometria (5)


Ponto = -11:52:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:52:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-172
182.7225

Geometria (10)


Ponto = -11:52:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:55:09.3750
-38:37:30.0000


Ponto = -11:55:56.2500
-38:37:30.0000


Ponto = -11:55:56.2500
-38:38:07.5000


Ponto = -11:58:35.6250
-38:38:07.5000


Ponto = -11:58:35.6250
-38:37:30.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:45:00.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-173
181.5783

Geometria (11)


Ponto = -11:52:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -11:58:35.6250
-38:37:30.0000


Ponto = -11:58:35.6250
-38:37:01.8750


Ponto = -11:56:24.3750
-38:37:01.8750


Ponto = -11:56:24.3750
-38:36:43.1250


Ponto = -11:55:09.3750
-38:36:43.1250


Ponto = -11:55:09.3750
-38:37:30.0000


Ponto = -11:52:30.0000
-38:37:30.0000

Tucano-Sul
STUC-S
TUC-T-174
94.14516


Área_principal



Geometria (38)




Ponto = -11:52:30.0000
-38:30:00.0000




Ponto = -11:52:30.0000
-38:25:56.2500




Ponto = -11:52:48.7500
-38:25:56.2500




Ponto = -11:52:48.7500
-38:26:05.6250




Ponto = -11:53:35.6250
-38:26:05.6250




Ponto = -11:53:35.6250
-38:25:00.0000




Ponto = -11:52:39.3750
-38:25:00.0000




Ponto = -11:52:39.3750
-38:25:18.7500




Ponto = -11:52:30.0000
-38:25:18.7500




Ponto = -11:52:30.0000
-38:22:30.0000




Ponto = -11:55:00.0000
-38:22:30.0000




Ponto = -11:55:00.0000
-38:26:15.0000




Ponto = -11:57:01.8750
-38:26:15.0000




Ponto = -11:57:01.8750
-38:26:24.3750




Ponto = -11:56:33.7500
-38:26:24.3750




Ponto = -11:56:33.7500
-38:27:01.8750




Ponto = -11:56:24.3750
-38:27:01.8750




Ponto = -11:56:24.3750
-38:28:07.5000




Ponto = -11:56:52.5000
-38:28:07.5000




Ponto = -11:56:52.5000
-38:28:26.2500




Ponto = -11:58:54.3750
-38:28:26.2500




Ponto = -11:58:54.3750
-38:28:35.6250




Ponto = -11:59:31.8750
-38:28:35.6250




Ponto = -11:59:31.8750
-38:27:48.7500




Ponto = -11:59:13.1250
-38:27:48.7500




Ponto = -11:59:13.1250
-38:27:20.6250




Ponto = -11:58:54.3750
-38:27:20.6250




Ponto = -11:58:54.3750
-38:27:01.8750




Ponto = -11:58:35.6250
-38:27:01.8750




Ponto = -11:58:35.6250
-38:26:43.1250




Ponto = -11:57:58.1250
-38:26:43.1250




Ponto = -11:57:58.1250
-38:26:24.3750




Ponto = -11:57:20.6250
-38:26:24.3750




Ponto = -11:57:20.6250
-38:26:15.0000




Ponto = -11:57:30.0000
-38:26:15.0000




Ponto = -12:00:00.0000
-38:26:15.0000




Ponto = -12:00:00.0000
-38:30:00.0000




Ponto = -11:52:30.0000
-38:30:00.0000


Área_exclusão(2)



Geometria (15)




Ponto = -11:57:20.6250
-38:29:22.5000




Ponto = -11:57:39.3750
-38:29:22.5000




Ponto = -11:57:39.3750
-38:29:31.8750




Ponto = -11:57:48.7500
-38:29:31.8750




Ponto = -11:57:48.7500
-38:29:50.6250




Ponto = -11:58:16.8750
-38:29:50.6250




Ponto = -11:58:16.8750
-38:29:31.8750




Ponto = -11:58:26.2500
-38:29:31.8750




Ponto = -11:58:26.2500
-38:29:13.1250




Ponto = -11:58:16.8750
-38:29:13.1250




Ponto = -11:58:16.8750
-38:29:03.7500




Ponto = -11:57:58.1250
-38:29:03.7500




Ponto = -11:57:58.1250
-38:28:45.0000




Ponto = -11:57:20.6250
-38:28:45.0000




Ponto = -11:57:20.6250
-38:29:22.5000



Geometria (11)




Ponto = -11:54:13.1250
-38:28:45.0000




Ponto = -11:54:41.2500
-38:28:45.0000




Ponto = -11:54:41.2500
-38:28:54.3750




Ponto = -11:56:15.0000
-38:28:54.3750




Ponto = -11:56:15.0000
-38:27:58.1250




Ponto = -11:56:05.6250
-38:27:58.1250




Ponto = -11:56:05.6250
-38:27:39.3750




Ponto = -11:54:31.8750
-38:27:39.3750




Ponto = -11:54:31.8750
-38:27:48.7500




Ponto = -11:54:13.1250
-38:27:48.7500




Ponto = -11:54:13.1250
-38:28:45.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-175
188.194

Geometria (5)


Ponto = -12:00:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:52:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-176
188.194

Geometria (5)


Ponto = -12:00:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:45:00.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-177
188.194

Geometria (8)


Ponto = -12:00:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:02:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:05:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:33:45.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:37:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-178
31.37041

Geometria (5)


Ponto = -12:00:00.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:26:15.0000


Ponto = -12:02:30.0000
-38:26:15.0000


Ponto = -12:02:30.0000
-38:30:00.0000


Ponto = -12:00:00.0000
-38:30:00.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-179
188.108

Geometria (5)


Ponto = -12:07:30.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:15:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:15:00.0000
-38:52:30.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:52:30.0000

Tucano Sul
STUC-S
TUC-T-180
156.7615

Geometria (8)


Ponto = -12:07:30.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:10:00.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:12:30.0000
-38:37:30.0000


Ponto = -12:12:30.0000
-38:41:15.0000


Ponto = -12:15:00.0000
-38:41:15.0000


Ponto = -12:15:00.0000
-38:45:00.0000


Ponto = -12:07:30.0000
-38:45:00.0000

ANEXO II - PAGAMENTO DAS TAXAS DE PARTICIPAÇÃO

ANNEX II - Payment of Participation Fees

	Para : Superintendência de Promoção de Licitações

Fax: : (21) 2112-8539
De: …………………………… …
(Empresa)

  …………………………
(Representante Credenciado)

Data:
……………………………………………..

Desejamos efetuar o pagamento de uma Taxa de Participação em relação ao(s) Setor(es) abaixo. Para este fim, informamos já haver dado as instruções1 necessárias para que a soma de R$…………….......... 

(...............................................................................................) seja paga, conforme instruções deste ANEXO.

Estamos cientes de que as Taxas de Participação só poderão ser pagas por Setor ou agrupamento de Setores, conforme for o caso. Os valores são os mencionados na Tabela 7 do Edital. Colocamos um ‘X’ no(s) Setor(es) de Bacias para as quais efetuamos o pagamento da Taxa de Participação (favor deixar as demais Bacias em branco:
	To: Brasil Round 8 Office 

Fax: +55 21 2112-8539

From:…………………………….... (Company) 

................................(Accredited Representative) 

Date: .................................................................... 

We wish to make the payment of the Participation Fee referring to of the following sectors. In this regard, we have instructed1 that the sum of US$/R$ ................................. be transferred to your bank according to the instructions below.

We acknowledge that Participation Fees may only be paid by sector or group of sectors as the case may be. The amount of the Fees are specified in Table 7 of the Final Tender Protocol. We have placed an “X” indicating the basins/sector(s) for which we have paid the Participation Fee (please leave other basins blank):


	(
	Barreirinhas, águas rasas (shallow water)  (SBAR-AR2) 
	(
	Santos, águas profundas (deep water) (SS-AP2)

	(
	Barreirinhas, águas profundas (deep water) (SBAR-AP1, SBAR-AP2
	(
	Santos, águas profundas (deep water)  (SS-AP3)

	(
	Espírito Santo, águas rasas (shallow water) (SES-AR2)
	(
	Sergipe-Alagoas, terra (onshore)  (SSEAL-T2)

	(
	Espírito Santo, águas profundas (deep water) (SES-AP2)
	(
	Sergipe-Alagoas, águas profundas (deep water) (SSEAL-AP1)

	(
	Pará-Maranhão, águas profundas (deep water) (SPAMA-AP1, SPAMA-AP2)
	(
	Tucano-Sul, terra (onshore)  (STUC-S)

	(
	Pelotas, águas profundas (deep water) (SP-AP3)
	(
	TODOS OS SETORES / ALL SECTORS

	(
	Santos, águas rasas (shallow water) (SS-AR2)
	
	


	Para o recebimento de informações presentes no Pacote de Dados selecionados no quadro acima, será utilizada a mídia CD e/ou DVD. 

Entendemos que o pagamento da Taxa de Participação nos credencia a receber um Pacote de Dados e Informações relativo a cada Setor, ou grupo de Setores, cuja taxa tivermos pago e, desde que qualificados pela ANP, apresentar propostas para os Blocos respectivos. O referido pagamento não nos obriga a apresentar proposta para qualquer Bloco; no entanto, poderemos apresentar propostas apenas para os Blocos situados no Setor para a qual tivermos efetuado o pagamento da Taxa de Participação. Temos também ciência de que poderemos receber informações de outros Setores, caso paguemos a Taxa de Participação correspondente até a data-limite definida na Tabela 1 deste Edital. Finalmente, é também do nosso conhecimento que as normas de conduta que disciplinam todo este processo da Oitava Rodada de Licitação são as estabelecidas no Edital de Licitações.

Outrossim, estamos também cientes das exigências de qualificação necessárias para a Oitava Rodada. Caso ainda não tenhamos recebido da ANP confirmação seja quanto ao status de operadora ou quanto à nossa qualificação, em relação a nossa capacitação técnica, jurídica e econômico-financeira, entendemos que a ANP não acolherá qualquer pedido de reembolso de Taxa de Participação, caso venhamos a ser desqualificados ou não obtenhamos a qualificação pretendida.

A pessoa autorizada a receber em nosso nome o(s) Pacote(s) de Dados e Informações é:

Nome:
……………………………………………….

Cargo:……………………………………………………

Empresa:………………………………………………

Estamos cientes de que V. S.as entrarão em contato com nossa empresa imediatamente após o recebimento do pagamento da Taxa de Participação e que a pessoa por nós autorizada poderá então retirar na ANP o(s) Pacote(s) de Dados e Informações acima mencionados, a partir da data estabelecida na Tabela 1, entre 9:00 h e 11:45 h e 14:00 h e 17:00 h do horário de Brasília.

Notas:_______________________________________________________________________________________

1. O pagamento da Taxa de Participação deverá ser feito mediante:

Para pagamentos em Reais, por boleto bancário, disponível no website da Licitações (www.brasil-rounds.gov.br).

Ou

Para pagamentos que não sejam feitos em reais,   transferência bancária para Banco do Brasil

              Nome do Cliente: ANP 

Rua Professor Lélio Gama, 105



N.º da Conta: 
333008-7 

Rio de Janeiro – RJ 20031-201


N.º da Agência: 2234-9

Para transferências, é necessário o número do CNPJ da ANP:  02313673-0002/08
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - CNPJ: 02313673-0002/08

Para facilitar a localização do pagamento de sua Taxa de Participação, solicitamos que nos enviem, via fax, o comprovante de transferência bancária, além do número de referência do Depósito. Caso o pagamento seja efetuado por boleto bancário essa etapa não é necessária.

2 - Instruções para a retirada do(s) Pacote(s) de Dados e Informações:

a. O representante designado deverá apresentar identificação pessoal e portar consigo uma cópia preenchida deste documento. Caso um Termo de Confidencialidade, devidamente assinado e formalizado, não tenha ainda sido apresentado, o referido instrumento deverá ser também por ele entregue.

b. O referido representante deverá apresentar-se à recepção da ANP, que o encaminhará à Superintendência de Promoção de Licitações. É conveniente combinar e confirmar a visita com antecedência para que se evite demora na entrega do(s) Pacote(s) de Dados e Informações.

Caso o item a) não seja rigorosamente obedecido, por razões de segurança, o(s) Pacote(s) de Dados e Informações não será(ão) entregue(s). Em caso de dúvidas, favor contatar a Superintendência de Promoção de Licitações. 

Assinado por:
[inserir o(s) nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) ou Credenciado(s) da outorgante]
Cargo:

[inserir o(s) cargo(s) do(s) Representante(s) Legal(is) ou Credenciado(s) da empresa outorgante]

[inserir local e data]

	The information  available in data packages above will be provided in CD and/or DVD.

We understand that payment of the Participation Fee entitles us to receive an Information Package in respect of each sector or group of sectors for which we have paid the fee. If qualified by ANP, we will be able to present bids concerning the relevant blocks. The payment  does not oblige us to bid on any Block, but we may only submit a bid on a Block that is supported by the payment of a Participation Fee that we have paid. We understand we may receive information on  other sectors by  paying the appropriate Participation Fee at any time prior to the  date limit described on Table 1. Finally, we understand that the rules governing  this 8th round and bidding are as established in the Final Tender Protocol. 

We further acknowledge the necessary qualification requirements for Brasil Round 8. To the extent that we have not yet received confirmation of our qualification from the ANP, either in respect of Operator status or in respect of our legal and financial standing, we understand that the ANP will not entertain any claim for a refund of Participation Fees should we subsequently fail to qualify or obtain our desired qualification status. 

The person authorized to collect the Information Packages and Quota of Data, when aplicable, for us is: 

Name: ....................................................................................

Title: ........................................................................................

Company: ......................................................................................

We understand that you will contact us immediately upon receipt of the Participation Fee, and that our authorized representative, above, will then be able to collect the relevant Information Package(s) from the ANP from the date provided on Table 1, between the hours of 9:00 a.m. and 11:45 a.m., and 2:00 pm and 5:00 pm, standard time of Brasília hours. 

Notes: 


_________________________________________________________________________

1. The Participation Fee can be paid as described bellow: 

The bank ticket available on the website (www.brasil-rounds.gov.br)  is available only for payments in Brazilian Reais (R$)

or

Bank Transfer to Banco do Brasil
Account Name: ANP 

Rua Professor Lélio Gama, 105 

Account Number: 333008-7 

Rio de Janeiro - R.J 20031-201 

Agency Number: 2234-9 

For the wire transfer (TED) will be necessary inform ANP´s CNPJ: 02313673-0002/08

Payments within Brazil (R$), should be made by bank ticket. 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - CNPJ: 02313673-0002/08

In order to facilitate tracking of your payment , the company is requested to fax a copy of the funds transfer instructions to ANP. In particular, we need the tracking number generated by the remitting bank. For payments in Reais, this procedure is not necessary. In this case, the payment shall be by bank ticket available on Brasil Round 8 website.

2. Data Package Withdraw Instructions: 

a. a - The authorized representative should carry suitable personal photographic identity, and carry a completed copy of this document. If a duly executed Confidentiality Agreement has not been submitted, this should also be brought. 

      b - That person should present himself to the ANP’s reception desk, who will direct him to the Round 8 Office.  It is recommended to call ahead and confirm in order to avoid delays at busy times. 

If item (a) above is not STRICTLY complied, for security reasons it will not be possible to release the materials. If you have any further queries, please do not hesitate to contact the Round 8 Office. 
Signed by:
[insert name(s) of Accredited Representative(s)]
Occupation:
[insert occupation of Accredited Representative(s)]
                      
[insert date and location]


ANEXO III - PROCURAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE CREDENCIADO

POWER OF ATTORNEY FOR NOMINATION OF THE ACCREDITED REPRESENTATIVE

	Versão em Português

Pelo presente instrumento de mandato, [inserir o nome da empresa], constituída e existente de acordo com as leis do(a) [inserir o nome do país de origem da empresa], com sede em [inserir o endereço da sede da empresa], através de seu(s) Representante(s) Legal(is), [inserir o(s) nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da empresa], neste ato nomeia o(a)(s) Sr(a)(s). [inserir o(s) nome(s) e qualificação completa do(s) Representante(s) Credenciado(s), outorgado da procuração], seu(s) bastante procurador(es)(a)(as) com poderes para representá-la perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em especial para a Oitava Rodada de Licitações de Blocos destinados à Exploração de petróleo e Gás Natural (“Brasil Round 8”), com poderes especiais para a prática dos atos e assunção de responsabilidade relativamente à licitação e à proposta a ser apresentada, podendo, para tanto, receber, entregar e firmar documentos, retirar os Pacotes de Dados e Informações, e autorizar terceiros a retirá-lo, pagar taxas, propor, recorrer, acordar, podendo ainda praticar os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

Assinado por:

[inserir o(s) nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da outorgante]
Cargo:

[inserir o(s) cargo(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da empresa outorgante]
[inserir local e data de outorga da procuração]

	English Version

By the present mandate instrument, [insert name of Company]______________, constituted and existing in accordance with the laws of __[insert Company’s country of origin]__, with headquarters in __[insert address of Company headquarters] ______________, through its legal representative, __[insert name(s) of legal representative(s) of Company]______, in this act nominates __[insert name of and full title of Accredited Representative]___, as its adequate Attorney empowered to represent us before the Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), especially for the Eighth Licensing Round of Blocks (“Brasil Round 8”) destined for the exploration of oil and Natural Gas, and with specific power for the practice of the acts and assume responsibility relative to negotiate and to propose that which is being presented, able to, in this regard, receive, submit and sign documents, to receive, and to authorize third-parties to receive, the Data and Information Package, pay fees/taxes, propose, resort to/obtain, agree, and also able to practice other acts necessary for the faithful compliance of this mandate. 

Signed by:

 [insert name(s) of Legal Representative(s)]
Position:

 [insert position(s) of Legal Representative(s)]
[insert location and date]


	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE CREDENCIADO:
___________________________________________________

[inserir o(s) nome(s) e assinatura(s) do(s) Representante(s) Credenciado(s)]
[inserir o(s) cargo(s) do(s) Representante(s) Credenciado(s)]
[inserir telefone, fax e e-mail do(s) Representante(s) Credenciado(s)]

	ADDITIONAL INFORMATION OF ACCREDITED REPRESENTATIVE:

___________________________________________________

[insert name(s) and signature of Accredited Representative(s)]
[insert occupation of Accredited Representative]
[insert phone, fax and e-mail of Accredited Representative]


ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

ANNEX IV - CONFIDENTIALITY AGREEMENT

	O abaixo-assinado declara seu interesse em participar da Oitava Rodada de Licitações referentes às atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil, reconhece os procedimentos e as regras para a habilitação, para a licitação em geral e para a assinatura do Contrato de Concessão com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), contrato este que tem por objeto a realização de trabalho de exploração e, em caso de êxito, o desenvolvimento e a produção de hidrocarbonetos em Blocos específicos localizados em Bacias Sedimentares brasileiras. 

O abaixo-assinado receberá, em nome da empresa [inserir o nome da empresa]  dados e informações, incluindo, (mas não se limitando a tanto), o Pacote de Dados retirado junto à ANP e Informações , retiradas junto ao Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP). 

Todos os dados e informações fornecidos pela ANP ao abaixo-assinado, ou à pessoa agindo em seu nome, ou à pessoa agindo em nome de ambos, incluindo qualquer cópia, serão considerados como Confidencial, bem como quaisquer estudos, relatórios, análises ou outros materiais baseados em tais dados e informações. 

O abaixo-assinado não terá qualquer direito de utilização dos dados e informações fornecidos pela ANP após o encerramento da Oitava Rodada de Licitações, exceto para os dados referentes à área em que, em decorrência de sua participação na Oitava Rodada de Licitações, venha a se tornar Concessionário da ANP, ou venha a nomear empresa Afiliada para assinar o Contrato de Concessão, nos termos do Edital de Licitações. 

Na hipótese de o abaixo-assinado ou uma de suas Afiliadas tornar-se Concessionário da ANP, o direito de utilização dos dados e informações será exclusivo para a área sob concessão, durante o período de vigência do Contrato de Concessão.

 O abaixo-assinado concorda em fazer uso de toda Informação Confidencial que receber da ANP de forma sigilosa e a não revelar qualquer Informação Confidencial a terceiros, a menos que tenha para isso consentimento, por escrito, da ANP. 

Sem prejuízo do previamente exposto, o abaixo-assinado poderá revelar Informação Confidencial para quaisquer de seus diretores, administradores, empregados, empresas Afiliadas e seus empregados, agentes e consultores, que (i) tenham necessidade do conhecimento de tais dados para execução de serviços relacionados à Oitava Rodada de Licitações e (ii) tenham sido informados e concordem em obedecer às restrições aplicadas à Informação Confidencial mencionada neste Acordo, como se fossem o abaixo-assinado. No entanto, o abaixo-assinado poderá liberar a terceiros, sem o consentimento por escrito da ANP, qualquer Informação Confidencial, desde que tal informação :

a) já seja do conhecimento do abaixo-assinado na data da revelação exceto aquela que foi transferida também em caráter confidencial durante rodadas de licitações realizadas pela ANP;

b) seja do conhecimento público ou assim venha a se tornar, desde que não seja em decorrência de ato ou omissão do abaixo-assinado;

c) seja desenvolvida de forma independente pelo abaixo-assinado sem a utilização de qualquer Informação Confidencial;

d) tenha sido adquirida, de forma independente, de terceiro que não esteja, sob qualquer forma legal, proibido de tal revelação.

Se o abaixo-assinado for solicitado a liberar alguma Informação Confidencial em razão de lei vigente, decreto, regulamentação, norma ou ordem de qualquer autoridade competente, o abaixo-assinado deverá notificar prontamente a ANP, por escrito, para que esta possa tomar as medidas adequadas cabíveis para proteção da informação, ou então liberar o abaixo-assinado do compromisso de confidencialidade. 

Se a medida de proteção acima, ou qualquer outra, não for possível, o abaixo-assinado deverá liberar somente a parcela da informação cuja liberação esteja sendo requerida, nos termos da Legislação aplicável.

Caso solicitado pela ANP, o abaixo-assinado deverá destruir ou devolver todas as Informações Confidenciais relativas à sua participação na Oitava Rodada de Licitações.

Este Termo de Confidencialidade será regido e interpretado em consonância com as leis da República Federativa do Brasil e o foro competente será o da Cidade do Rio de Janeiro.

Assinado por: [inserir o(s) nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da outorgante]
Cargo: [inserir o(s) cargo(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da empresa outorgante]
[inserir local e data de outorga da procuração]

	The undersigned hereby acknowledges its interest in Brazil’s eighth oil and gas licensing round ("Brasil Round 8") and the procedures for qualification and bidding for rights to enter into a Concession Agreement with the Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (the "ANP") to explore for and, if successful, develop and produce hydrocarbon reserves in certain specific Blocks located in Brazil. Capitalized terms used herein and not defined have the meanings set forth in the Final Tender Protocol, which documents will also lay out and update, respectively, the Brasil Round 8 procedures. 

The undersigned may receive, on behalf of the Company [insert company name], additional materials, data and information, including without limitation the Data Package, obtained in ANP and information from the Exploration and Production Database (BDEP). All such materials, data and information provided to the undersigned or any party acting on behalf of the undersigned by the ANP, or any party acting on their behalf, including any copies of such materials, data and information and any studies, reports, analyses or other materials based on such materials, data and information, in connection with Brasil Round 8 are referred to as "Confidential Information". The undersigned has no rights to use the data and information provided by the ANP after the conclusion of Brasil Round 8 except for those data pertaining specifically to an area in which, as a result of Brasil Round 8, the undersigned or an affiliated company created in accordance with the terms of the Final Tender Protocol to sign the Concession Agreement becomes a Concessionaire. In the event the undersigned or one of its affiliates becomes a Concessionaire, the right to use the data and information is limited to the area under concession and to the period in which the Concession Agreement is in force. 

The undersigned agrees to treat all Confidential Information as confidential, and shall not disclose any Confidential Information to a third party unless the ANP has given its prior written consent to such disclosure. 

Notwithstanding the foregoing, the undersigned may disclose Confidential Information to any of its officers, directors, employees, affiliate companies and their employees, agents and advisors who (i) has a need to know the same in connection with carrying out work relating to Brasil Round 8, and (ii) has been advised of, and agrees to comply with, the restrictions upon such Confidential Information set forth in this Agreement as if it were the undersigned. In addition, the undersigned may disclose 

Confidential Information to a third party without the ANP's prior written consent to the extent such information: 

a) is already known to the undersigned as of the date of disclosure (with the exception of that information that was disclosed to the undersigned as Confidential Information, during the previous Rounds staged by the ANP); 

b) is already in possession of the public or becomes available to the public other than through an act or omission of the undersigned; 

c) is developed independently by the undersigned without the use of any Confidential Information; or 

d) is acquired independently from a third party, which is under no legal obligation known to the undersigned prohibiting such disclosure. 

In the event that the undersigned is required by applicable law, decree, regulation, rule or order of any competent authority to disclose any Confidential Information, the undersigned shall promptly notify the ANP in writing so that the ANP may seek an appropriate protective order and/or waive the undersigned's compliance with the confidentiality requirement. In the event that such protective order or other remedy is not obtained, then the undersigned shall furnish only that portion of such Confidential Information that is legally required to be disclosed. 

Upon the instruction of the ANP the undersigned shall destroy or return all Confidential Information following the conclusion of its participation in Brasil Round 8. 

This Confidentiality Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Brazil. 

Executed on the ................... day of the month of ........................................, 2006. 

By: .............................................................. (Authorized Signatory) 

Name: .............................................................. 

Title: .............................................................. 

Company: ............................................................ 




[image: image25.wmf] 

CL (%)

45

80

80

30

5

CL (%)

60

60

40

60

40

Tipos

CL (%)

85

80

90

85

85

80

70

90

70

70

90

90

85

80

90

60

60

40

60

40

Obs 2:

 Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

Obs 3:

 Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:

Obs 4:

  No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados 

segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade  (calculado com 

base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de cálculo do Conteúdo Local, 

desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.

Obs 1:

 Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação devem ser considerados os seguintes subitens:

Instrumentação de Campo

Sistema Elétrico

Sistema de Automação

Sistema de Telecomunicações

Sistema de Medição Fiscal

Mecânicos 

Estáticos

Válvulas (até 24")

Filtros

Queimadores

Proteção Catódica

De Resfriamento

Trocadores de Calor

Mecânicos 

Rotativos

Bombas

Turbinas a Vapor

Compressores Parafuso

Compressores Alternativos

Motores a Diesel (até 600 hp)

Brocas

Equipamentos

Sistema Elétrico

Vasos de Pressão

Sistema de Automação

Sistema de Telecomunicações

Sistema de Medição Fiscal

Instrumentação de Campo

Equipamentos

Cabeça de Poço

Revestimento

Coluna de Produção 

Equipamentos do Poço

Equipamentos

Calderaria

Fornos

Tanques

Torres

De Processo


ANEXO V - AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
ANNEX V - AUTHORIZATION TO DISCLOSE INFORMATION ABOUT THE COMPANY

	De: [preencher o nome da Empresa]

 [preencher o nome do Representante Credenciado]

Data:

Solicitamos que a ANP publique, no website da Oitava Rodada de Licitações (www.brasil-rounds.gov.br), as informações adiante mencionadas sobre a Empresa acima identificada. 

Estamos cientes de que a ANP não garante a autenticidade das informações nem se responsabiliza por erros que possam ser cometidos na transcrição dessas informações para o website. 

Quaisquer contatos que venhamos a fazer, ou quaisquer acordos que venham a ser firmados em decorrência da publicação dessas informações, serão de nossa única e exclusiva responsabilidade sem que a ANP venha a ser responsabilizada, de nenhuma maneira, por quaisquer conseqüências, custos ou danos resultantes.

Em caso de solicitação de modificação das informações adiante mencionadas, feitas através de novo envio deste formulário contendo as informações pleiteadas, estamos cientes que a publicação não contempla nenhum compromisso de cronogramas ou prazos por parte da ANP. 

Também estamos cientes de que a ANP se reserva o direito de não publicar no website da Oitava Rodada de Licitações quaisquer comentários ou informações que julgue, a seu exclusivo critério, impróprias ou incorretas.

Estamos cientes, ainda, de que não podemos publicar qualquer informação confidencial, exceto aquelas permitidas pelo Termo de Confidencialidade da Oitava Rodada de Licitações, e que, antes de discutir quaisquer informações confidenciais com eventuais parceiros, nos responsabilizamos pela verificação de que este pagou as devidas Taxas de Participação e assinou o Termo de Confidencialidade.

As informações que solicitamos publicar são as seguintes:

Empresa

Pessoa para contato

Cargo

Telefone

Fax

E-mail:

Bacias de interesse

Observações

Assinatura: [assinatura do Representante Credenciado]

Obs. Todos os Campos entre colchetes devem ser substituídos pelas informações requisitadas.

	From: …………………………………….(Company) 

…………………………………….(Accredited Representative) 

Date: ………………………… 

We request the ANP to publish on the Brasil Round 8 web-site, the information below in respect of the subject Company. We are aware that the ANP does not warrant the authenticity of this information and does not take any responsibility for any error that may occur in the transcription of this information to the web-site. Any contacts that we might make and any agreements which we enter as a result of the publication of this information will be our sole responsibility and the ANP will bear no responsibility in any way for any consequences, costs or damages resulting therefrom. 

In the event we wish to modify any information provided by completing a new form, we acknowledge that the ANP has no commitment with respect to the timetable to publish such updated information. We are also aware that the ANP may not publish any information or comments which, in its sole discretion, are incorrect or inappropriate. 

We are also aware that we cannot publish any Confidential Information except within the conditions of the Confidentiality Agreement of Brasil Round 8 and that before discussing any Confidential Information with potential partners we take full responsibility for verifying that such companies have paid the applicable Participation Fee and signed the Confidentiality Agreement. The information we wish to be disclosed is the following: 

Company: 

Contact Person: 

Title: 

Telephone: 

Fax: 

E-mail Address: 

Basins of Interest: 

Comments: 

Signed………………………………………………..(Accredited Representative) 

Note: All fields left blank shall be filled with required information.


ANEXO VI - DECLARAÇÃO DETALHADA DE PLANOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS LOCAIS

[image: image16.wmf]Mínimo

Máximo

40

5

10

30

55

Apoio Operacional

15

10

30

55

15

85

40

80

80

100

100

50

50

95

60

50

95

60

80

50

70

30

95

85

Engenharia Básica

50

Engenharia de Detalhamento

95

Gerenciamento de Serviço

90

Materiais (obs 3)

75

Construção & Montagem

95

Sistema de Coleta da 

Produção

Umbilicais

Desenvolvimento

55

Gerenciamento, Construção e Montagem

Linhas de Produção/Injeção Rígidas

Engenharia de Detalhamento

CL  sistema (%)

55

65

Item

Subsistemas

Perfuração, Avaliação 

e Completação

Manifolds

Sistemas Navais

Sistema Multiplo de Ancoragem

Gerenciamento, Construção e Montagem

Interpretação e Processamento

Aquisição

Afretamento Sonda

Perfuração + Completação (obs 1)

PLANILHA 1 -  Águas Profundas > 400 metros                         Setor:                               Bloco:

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)

Dutos de Escoamento

Exploração

Geologia e Geofísica

Perfuração, Avaliação 

e Completação

Sistemas

CL minimo 

item (%)

37

Engenharia Básica

Sistema de Controle Submarino

Engenharia Básica

Engenharia de Detalhamento

Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)

Afretamento Sonda

Perfuração + Completação (obs 1)

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico

Árvore de Natal

Plantas  (obs 4)

UEP

Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem

Casco

Sistema simples de ancoragem

Instalação e Integração dos Módulos



[image: image17.wmf]CL (%)

45

80

80

30

5

Obs 2

: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes subitens:

CL (%)

60

60

40

60

40

Obs 3

: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes subitens:

Tipos

CL (%)

85

80

90

85

85

80

70

90

70

70

90

90

85

80

90

60

60

40

60

40

Obs 4

: Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água

Obs 5

: 

No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados segundo as leis brasileiras, o valor em

                  reais correspondente  à execução da atividade   (calculado com base no número de homens/hora) poderá ser 

                  considerado para efeito de  cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de 

                  mercado.

Instrumentação de Campo

Brocas

Equipamentos

Sistema Elétrico

Sistema de Automação

Coluna de Produção 

Equipamentos do Poço

Sistema de Telecomunicações

Sistema de Medição Fiscal

Cabeça de Poço

Revestimento

Obs 1

: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes subitens:

Equipamentos

Vasos de Pressão

Fornos

Equipamentos

Tanques

De Processo

De Resfriamento

Trocadores de Calor

Calderaria

Bombas

Mecânicos 

Rotativos

Torres

Turbinas a Vapor

Compressores Parafuso

Compressores Alternativos

Motores a Diesel (até 600 hp)

Sistema de Medição Fiscal

Instrumentação de Campo

Sistema Elétrico

Mecânicos 

Estáticos

Sistema de Automação

Sistema de Telecomunicações

Válvulas (até 24")

Filtros

Queimadores

Proteção Catódica


[image: image18.wmf]Mínimo

Máximo

40

5

10

30

55

Apoio Operacional

15

10

30

55

15

85

40

80

80

100

100

50

50

95

60

50

95

60

80

50

70

30

95

85

Engenharia Básica

50

Engenharia de Detalhamento

95

Gerenciamento de Serviço

90

Materiais (obs 3)

75

Construção & Montagem

95

Linhas de Produção/Injeção Rígidas

Sistema de Controle Submarino

Gerenciamento, Construção e Montagem

CL mínimo item 

(%)

Sistemas

CL  sistema (%)

55

Item

Perfuração + Completação (obs 1)

Subsistemas

Plantas  (obs 4)

Gerenciamento, Construção e Montagem

Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem

Instalação e Integração dos Módulos

65

Perfuração + Completação (obs 1)

Árvore de Natal

Umbilicais

Engenharia de Detalhamento

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico

Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)

Manifolds

Dutos de Escoamento

Engenharia Básica

PLANILHA  2 - ÁGUAS RASAS 100-400 metros                         Setor:                               Bloco:

Exploração

Geologia e 

Geofísica

Perfuração, 

Avaliação e 

Completação

37

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)

Interpretação e Processamento

Aquisição

Afretamento Sonda

Casco 

55

UEP

Sistema de Coleta 

da Produção

Perfuração, 

Avaliação e 

Completação

Engenharia Básica

Desenvolvimento

Sistemas Navais

Sistema multiplo de ancoragem

Engenharia de Detalhamento

Sistema smples de ancoragem

Afretamento Sonda



[image: image19.wmf]CL (%)

45

80

80

30

5

Obs 2

: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes subitens:

CL (%)

60

60

40

60

40

Obs 3

: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes subitens:

Tipos

CL (%)

85

80

90

85

85

80

70

90

70

70

90

90

85

80

90

60

60

40

60

40

Obs 4

: Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água

Obs 5

: 

No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

          segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

         (calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de 

         cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.

Instrumentação de Campo

Queimadores

Proteção Catódica

Sistema Elétrico

Sistema de Automação

Mecânicos 

Estáticos

Válvulas (até 24")

Filtros

Sistema de Telecomunicações

Sistema de Medição Fiscal

Bombas

Mecânicos 

Rotativos

Torres

Turbinas a Vapor

Compressores Parafuso

Compressores Alternativos

Motores a Diesel (até 600 hp)

De Resfriamento

Trocadores de Calor

Vasos de Pressão

Fornos

Obs 1

: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes subitens:

Tanques

De Processo

Sistema de Medição Fiscal

Instrumentação de Campo

Calderaria

Equipamentos

Equipamentos

Equipamentos

Cabeça de Poço

Revestimento

Coluna de Produção 

Equipamentos do Poço

Brocas

Sistema de Telecomunicações

Sistema Elétrico

Sistema de Automação


[image: image26.wmf] 

 

CL (%)

45

80

80

30

5

CL (%)

60

60

40

60

40

Tipos

CL (%)

85

80

90

85

85

80

70

90

70

70

90

90

85

80

90

60

60

40

60

40

Obs 2:

 Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

Obs 3:

 Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:

Obs 4:

  No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados 

segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade  (calculado com 

base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de cálculo do Conteúdo Local, 

desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.

Obs 1:

 Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação devem ser considerados os seguintes subitens:

Instrumentação de Campo

Sistema Elétrico

Sistema de Automação

Sistema de Telecomunicações

Sistema de Medição Fiscal

Mecânicos 

Estáticos

Válvulas (até 24")

Filtros

Queimadores

Proteção Catódica

De Resfriamento

Trocadores de Calor

Mecânicos 

Rotativos

Bombas

Turbinas a Vapor

Compressores Parafuso

Compressores Alternativos

Motores a Diesel (até 600 hp)

Brocas

Equipamentos

Sistema Elétrico

Vasos de Pressão

Sistema de Automação

Sistema de Telecomunicações

Sistema de Medição Fiscal

Instrumentação de Campo

Equipamentos

Cabeça de Poço

Revestimento

Coluna de Produção 

Equipamentos do Poço

Equipamentos

Calderaria

Fornos

Tanques

Torres

De Processo

[image: image20.wmf]Mínimo

Máximo

40

5

20

30

55

Apoio Operacional

15

20

50

55

15

85

40

80

80

100

100

50

50

95

95

50

95

95

20

85

90

Engenharia Básica

50

Engenharia de Detalhamento

95

Gerenciamento de Serviço

95

Materiais (obs 3)

75

Construção & Montagem

95

PLANILHA  3  -  ÁGUAS RASAS  <100 metros                         Setor:                               Bloco:

Sistemas

60

CL  sistema (%)

Subsistemas

Item

Interpretação e Processamento

Aquisição

Afretamento Sonda

CL mínimo 

item (%)

70

Linhas de Produção/Injeção Rígidas

Engenharia Básica

Sistema de Controle Submarino

Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)

Afretamento Sonda

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Árvore de Natal

Apoio Logístico

Módulos

Sistema de Coleta 

da Produção

Engenharia de Detalhamento

Gerenciamento, Construção e Montagem

Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)

Perfuração + Completação (obs 1)

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Umbilicais

Dutos de Escoamento

Engenharia Básica

Manifolds sem controle

Perfuração + Completação (obs 1)

Desenvolvimento

63

Exploração

Geologia e 

Geofísica

Perfuração, 

Avaliação e 

Completação

51

UEP

Perfuração, 

Avaliação e 

Completação

Gerenciamento, Construção e Montagem

Interligações

Jaqueta

Planta de 

Processo

Engenharia de Detalhamento


[image: image27.wmf] 

 


[image: image28.wmf] 

SETOR:

BLOCO:

Mínimo

Máximo

40

Aquisição

20

Afretamento Sonda

90

Perfuração + Completação (obs 1)

30

55

Apoio Operacional

90

Afretamento Sonda

90

Perfuração + Completação (obs 1)

50

Sistemas Auxiliares (obs 2)

55

Apoio Logístico

90

90

80

90

95

95

95

95

95

95

95

75

95

77

85

Planilha 4 - TERRA

Planta de Processo

Sistema de Coleta da 

Produção

Exploração

80

CL mínimo 

item (%) 

Sistemas

Subsistemas

Geologia e Geofísica

Perfuração, Avaliação 

e Completação

Perfuração, Avaliação 

e Completação

Desenvolvimento

Item

Interpretação e Processamento

CL  sistema (%)

70

Árvore de Natal

Sistemas de Bombeio

Manifolds

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)

Construção & Montagem

Dutos de Escoamento da Produção

Engenharia de Detalhamento

Gerenciamento, Construção e Montagem

Engenharia Básica

Gerenciamento de Serviço

Materiais (obs 3)

Engenharia de Detalhamento

Engenharia Básica


ANEXO VII - MODELO DE GARANTIA E SEGURO-GARANTIA DE OFERTA

PARTE 1 - MODELO DE CARTA DE CRÉDITO PARA A OFERTA

CARTA DE CRÉDITO EM GARANTIA DE CARÁTER IRREVOGÁVEL 

EMITIDO POR [ NOME DO BANCO]
Empresa ofertante:      
Vigência 

Data de início:      
Término:      
Número:      
Valor Nominal: [R$     ] 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Promoção de Licitações

Prezados Senhores:

1. Nome do Banco, constituído de acordo com as leis de      , o “Emitente”, vem, por meio desta, emitir, em favor da ANP, autarquia integrante da Administração Federal Indireta do Governo da República Federativa do Brasil, Carta de Crédito em Garantia de Caráter Irrevogável de nº       (a “Carta de Crédito”), através da qual o Emitente autoriza a ANP a sacar, em saque único, o valor de até R$       (o “Valor Nominal”), mediante a apresentação de uma Ordem de Pagamento e um Comprovante de Saque definidos abaixo, no estabelecimento do Emitente mencionado na Cláusula 3 desta Carta de Crédito.

2. O Valor Nominal desta Carta de Crédito poderá ser sacado pela ANP na forma estabelecida na Cláusula 3 abaixo, entre 10:00 h e 16:00 h, horário do Rio de Janeiro, em qualquer dia bancário, após a divulgação dos resultados da apresentação de ofertas e antes do vencimento desta Carta de Crédito
. Entende-se por “Dia Bancário” qualquer dia, à exceção de sábado, domingo ou outro dia em que os bancos comerciais da cidade do Rio de Janeiro estejam autorizados ou obrigados por lei, norma reguladora ou decreto, a fechar.

3. Um saque somente poderá ser efetuado com base neste instrumento, mediante a apresentação pela ANP ao Emitente de um saque à vista, conforme instrumento ANEXO como Documento 1 (a “Ordem de Pagamento”), juntamente com um comprovante apresentado pela ANP, consoante o modelo aqui anexado como Documento 2 (o “Comprovante de Saque”). A apresentação da Ordem de Pagamento e do Comprovante de Saque deverá ser feita no estabelecimento do Emitente, no Rio de Janeiro, situado      , ou em qualquer outro endereço no Rio de Janeiro, designado pelo Emitente à ANP, através de notificação efetuada consoante o disposto na Cláusula 8 desta Carta de Crédito.

4. Após receber da ANP a Ordem de Pagamento e Comprovante de Saque em seu estabelecimento, designado segundo o disposto na Cláusula 3 desta Carta de Crédito, o Emitente efetuará o pagamento do Valor Nominal, conforme procedimento estabelecido no comprovante de saque. O emitente deverá efetuar o pagamento até o dia bancário imediatamente posterior a apresentação do pedido.

5. Esta Carta de Crédito expirará na data em que ocorrer o primeiro dos seguintes eventos: (i) apresentação ao Emitente de exoneração, no modelo aqui anexado como Documento 3 (o “Comprovante de Exoneração”), (ii) pagamento irrevogável feito pelo Emitente à ANP, na forma estabelecida na Cláusula 4 desta Carta de Crédito, no Valor Nominal, mediante saque efetuado nos termos aqui estabelecidos, ou (iii) no prazo de vencimento estabelecido na seção 4.4.5 do Edital. Não obstante o anteriormente disposto, qualquer saque efetuado segundo o aqui determinado, antes do vencimento desta Carta de Crédito, será honrado pelo Emitente. Caso o estabelecimento do Emitente designado na Cláusula 3 desta Carta de Crédito esteja fechado na data mencionada em (iii) desta cláusula 5, a data de vencimento desta Carta de Crédito será prorrogada para o dia bancário subseqüente, em que o referido estabelecimento estiver aberto.

6. Somente a ANP poderá sacar esta Carta de Crédito, bem como exercer quaisquer outros direitos aqui definidos.

7. Todas as notificações, exigências, instruções, desistências ou outras informações a serem prestadas relativamente a esta Carta de Crédito, devem ser redigidas em português e entregues por um mensageiro pessoal ou por courier, correio especial ou fax e encaminhadas para o endereço abaixo:

Se para o Emitente: 

incluir endereço do Emitente
Se para a ANP:


Oitava Rodada de Licitações


Superintendência de Promoção de Licitações - SPL 

Avenida Rio Branco 65, 18º andar.

20090-004

Rio de Janeiro - RJ Brasil

Fax (21) 2112-8539

8. Os endereços e números de fax para encaminhamento de informações, referentes a esta Carta de Crédito, poderão ser alterados pelo Emitente ou pela ANP, mediante notificação feita à outra parte pelo menos 15 dias bancários anteriores à data da mudança.

9. A presente Carta de Crédito estabelece, em termos plenos, a obrigação do Emitente e tal obrigação não será de modo algum alterada ou aditada com base em qualquer documento, instrumento ou acordo aqui mencionado, salvo a Ordem de Pagamento, o Comprovante de Saque e qualquer Comprovante de Exoneração.
10. Esta Carta de Crédito, nos termos e condições aqui apresentados e para o fim que se destina, é um documento válido, legal e executável na praça de sua cobrança e o Emitente não poderá opor à ANP alegação de qualquer natureza que impeça a sua plena e total execução.
Atenciosamente,

Nome do Banco 
__________________

Nome:      
Cargo:      
Documento 1

Modelo de Ordem de Pagamento

Carta de Crédito nº      
Rio de Janeiro - RJ

Data do Saque_________

À Vista

Pague-se à ordem da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis o valor nominal de R$     . Saque contra a Carta de Crédito nº       emitida por nome do Emitente.

p/ Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

_______________________________                                                                        

Nome: ___________________________

Cargo: ___________________________

À Nome do Emitente
    Endereço do Emitente
Documento 2

Modelo de Comprovante de Saque

O presente refere-se à Carta de Crédito (a “Carta de Crédito”), nº       datada de      , emitida por       em favor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. As palavras redigidas em letras maiúsculas e aqui não definidas têm seus respectivos significados estabelecidos ou entendidos, por referência, na Carta de Crédito ou no edital de Licitaçãoda Oitava Rodada de Licitações.

O abaixo-assinado, devidamente autorizado a firmar este comprovante em nome da ANP, certifica que, em decorrência da Oitava Rodada de Licitações, ______________________(designados, individualmente, como "Concessionário Classificado" e, coletivamente, como os "Concessionários Classificados")  foram qualificados para assinar Contrato de Concessão do(s) Bloco(s) denominado(s)       com a ANP, e que:

1. Um dos Concessionários Classificados (ou alguma Afiliada do referido Concessionário Classificado) deixou de assinar o Contrato de Concessão (e fornecer as garantias pertinentes) em _______de 2007; ou 

2. Alguma das Garantias Financeiras necessárias para resguardar o Programa Exploratório Mínimo não foi entregue à ANP até a assinatura do Contrato de Concessão; ou

3. O Bônus de Assinatura não foi pago até a assinatura do Contrato de Concessão, como ali determinado.

4. O Concessionário classificado não apresentou, de acordo com o modelo e as condições estabelecidas no edital, garantia de performance para sua Afiliada que seria a signatária do contrato.

O pagamento do Valor Nominal constante da Carta de Crédito deverá ser feito pelo Emitente na seguinte conta:

A ANP fornecerá os procedimentos para o pagamento.

__________________________

__________________________

__________________________

Este documento foi firmado pelo abaixo-assinado em _________

Nome: ___________________________

Cargo: ___________________________

Documento 3

Modelo de Comprovante de Exoneração

O presente refere-se à Carta de Crédito em Garantia de Caráter Irrevogável (a “Carta de Crédito”), nº       datada de      , emitida por       em favor da ANP. 

As palavras redigidas em letra maiúscula e aqui não definidas têm seus respectivos significados estabelecidos ou entendidos, por referência, na Carta de Crédito.

O abaixo-assinado, estando devidamente autorizado a firmar este comprovante em nome da ANP, certifica pelo presente que, tendo ocorrido um dos eventos que autorizam a exoneração da Carta de Crédito, a data de exoneração passa a ser a data de emissão deste Comprovante.

Este Comprovante foi firmado pelo abaixo-assinado em ______ de.

ANNEX VII - BID BOND DRAFT

PART 1 - LETTER OF CREDIT DRAFT TO BID BOND

IRREVOCABLE STAND-BY LETTER OF CREDIT

Issued by Name of Bank
Company’s name:

Date:       to      
Nº.:       
Face Amount: [U.S.$      ] 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Promoção de Licitações

Dear Sirs:

1. Name of Bank, a       incorporated under the laws of       (the “Issuer”), hereby issues in favor of Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), an agency of the Government of the Federal Republic of Brazil, its irrevocable stand-by Letter of Credit Nº.       (this “Letter of Credit”), whereby the Issuer authorizes ANP to draw hereunder, in a single drawing, the sum of U.S.$       [(the “Face Amount”) by presentation of a Draft and a Drawing Certificate (each as defined below) at the Issuer’s office specified in Clause 3 of this Letter of Credit.

2. The Face Amount of this Letter of Credit may be drawn by ANP in the manner specified in Clause 3 of this Letter of Credit between 10:00 a.m. and 4:00 p.m., Rio de Janeiro time, on any Banking Day, after the bid round results’s announcement and prior to the expiration of this Letter of Credit. A “Banking Day” is any day other than a Saturday, a Sunday or a day on which commercial banks in Rio de Janeiro are authorized or required by law, regulation or executive order to close.

3. A drawing can be made hereunder only by the presentation by ANP to the Issuer of a sight draft of ANP drawn on the Issuer in the form attached hereto as Exhibit 1 (a “Draft”) and a certificate executed by ANP in the form attached hereto as Exhibit 2 (a “Drawing Certificate”). Presentation of a Draft and Drawing Certificate must be made at the Issuer’s office in Rio de Janeiro located at      , or at such other address in Rio de Janeiro as the Issuer may designate to ANP by notice given in accordance with Clause 8 of this Letter of Credit.

4. Upon the presentation by ANP to the Issuer of the Draft and Drawing Certificate at the office of the Issuer designated pursuant to Clause 3 of this Letter of Credit, the Issuer shall pay the Face Amount as estabilished on the Drawing Certificate. The payment shall be made by the Issuer prior to the immediately following Banking Day.

5. This Letter of Credit shall expire upon the earliest of (i) the date on which a certificate executed by ANP, in the form attached hereto as Exhibit 3 (an “Expiration Certificate”), is presented to the Issuer, (ii) the irrevocable payment by the Issuer to ANP in the manner set forth in Clause 4 of this Letter of Credit of the Face Amount upon a drawing properly made hereunder, and (iii) at the day setforth on the 4.4.5 section of this Tender. Notwithstanding the foregoing, any drawing properly made hereunder prior to the expiration of this Letter of Credit shall be honored by the Issuer. The expiration date of this Letter of Credit shall be extended to the next Banking Day on which such office is open.

6. This Letter of Credit may only be drawn by, and other rights hereunder may only be exercised by, ANP.

7. All notices, demands, instructions, waivers or other communications to be provided pursuant to this Letter of Credit shall be in writing in Portuguese, shall be effective upon receipt, and shall be sent by personal delivery, courier, first class mail or fax, to the following addresses:

If to the Issuer, to:

      
If to ANP, to:

Oitava Rodada de Licitações

Superintendência de Promoção de Licitações

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Avenida Rio Branco 65, 18º andar

20090-004 - Rio de Janeiro, Brazil

Fax: (+55 21) 2112-8539
 


The addresses and fax numbers for notices given pursuant to this Letter of Credit may be changed by the Issuer or ANP by means of a written notice given to the other at least 15 Banking Days prior to the effective date of such change.

8. This Letter of Credit sets forth in full the Issuer’s undertaking, and such undertaking shall not in any way be modified or amended by reference to any document, instrument or agreement referred to herein, except the Draft, the Drawing Certificate and any Expiration Certificate.

      Very truly yours,

     NAME OF BANK
  ___________________ 

   Name:
   Title:
EXHIBIT 1

[FORM OF DRAFT]

Letter of Credit Nº.      
Date      
At sight

PAY TO THE ORDER OF AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP), the sum of [U.S.$       (      dollars)], FOR VALUE RECEIVED. DRAWN UNDER [NAME OF ISSUER] LETTER OF CREDIT Nº.      .
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 
_____________________________
[insert name]
[insert title]
To:
Name of Issuer 

:
      Address

EXHIBIT 2

[FORM OF DRAWING CERTIFICATE]
Reference is made to the Letter of Credit (the “Letter of Credit”), Nº.      , dated      , issued by       in favor of Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Capitalized terms used herein and not defined have the respective meanings set forth in the Letter of Credit or at the 8th Bid Round Final Tender.

The undersigned, being duly authorized to execute this certificate on behalf of ANP, hereby certifies that pursuant to the 8th Bid Round, Insert the name of the companies (each a “Selected Concessionaire” and collectively, the “Selected Concessionaires”) were selected to enter into a Concession Agreement with ANP, and that either: 

(i) Any Selected Concessionaire (or any duly designated Jointly Held Company or Affiliate of such Selected Concessionaire) did not sign the Concession Agreement(s) of the block(s)       (and provide the related guarantees) by      , 2007; or

(ii) Any required Letter of Credit for the Minimum Work Obligation was not delivered to ANP simultaneously with or prior to execution of the Concession Agreement; or

(iii) The Signature Bonus was not paid in full concurrently with execution of the Concession Agreement, as provided therein.

(iv) The Selected Concessionaire did not presented, according to the model and the conditions specified at the Tender, Performance Guarantee for his afiliated, which will be the contract signatory.

Payment of the Face Amount of the Letter of Credit is to be made by the Issuer to the following account: (to be communicated by the ANP in due course)

This certificate has been duly executed by the undersigned as of the       day of      , 2007.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis
_____________________________
[insert name]
[insert title]
EXHIBIT 3

[FORM OF EXPIRATION CERTIFICATE]
Reference is made to the Letter of Credit (the “Letter of Credit”) Nº.      , dated      , issued by       in favor of Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

Capitalized terms used herein and not defined have the respective meanings set forth in the Letter of Credit.

The undersigned, being duly authorized to execute this certificate on behalf of ANP, hereby certifies that conditions permitting the expiration of the Letter of Credit have occurred, and that accordingly the Letter of Credit shall expire as of the date of this Certificate.

This certificate has been duly executed by the undersigned as of the       day of      , 2007.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis
_____________________________
[insert name]
[insert title]

ANEXO VII - MODELO DE GARANTIA E SEGURO-GARANTIA DE OFERTA

PARTE 2 - MODELO DE SEGURO-GARANTIA PARA OFERTA

APÓLICE N.º ____

A  (______nome da seguradora______), através desta apólice de Seguro-Garantia,  garante ao SEGURADO AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, o cumprimento das obrigações do TOMADOR, [nome da empresa concessionária], assumidas e referentes ao bônus mínimo de assinatura referente as Blocos arrematados relativos ao EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO, AVALIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL da [inserir o numeral referente à rodada de licitações] RODADA DE LICITAÇÕES/[ano], objeto desta Apólice, no valor de R$ _____________ (______________________________________________ reais), conforme o disposto nas cláusulas e condições gerais:

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no Contrato)

	Modalidade

	Importância Segurada

	Vigência


	
	
	Início
	Término

	Concorrente
	R$ XXX
	
	


OBJETO DA GARANTIA
Garantia de indenização, no valor fixado na Apólice, consideradas as reduções do valor garantido, pelo inadimplemento do TOMADOR em relação à assinatura do Contrato de concessão referente aos Blocos arrematados na Oitava Rodada de Licitação.

O valor garantido por esta apólice é de R$ _________ (_____________________________ reais). 

O prêmio desta apólice é de R$________ (____________________________________________)

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da apólice, os seguintes anexos que ora ratificamos:

- Condições Gerais Circular Susep n.º 232, de 03 de junho de 2003;

- DOCUMENTO I da Apólice – Modelo de Comunicado de Inadimplência e Solicitação de Indenização

- DOCUMENTO II da Apólice – Modelo de Comprovante de Conclusão

- DOCUMENTO III da Apólice – Complemento das Condições Especiais

Esta apólice é emitida de acordo com as Condições da Circular da Susep n.º 232/03.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.

(LOCAL DE IMPRESSAO. DATA DE EMISSAO).

CONDIÇÕES GERAIS

As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no ANEXO “Condições Gerais - Circular SUSEP n.º 232 de 03 de Junho de 2003”.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

1. Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.

1.1 Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e Contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.

1.2 Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

1.3 Definem-se também, para efeito deste seguro:

I. Segurado: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

1.4 A garantia desta apólice tem efeito:

Pelo período estabelecido na apólice, com término previsto na Tabela 1, objeto desta apólice;

Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CONDIÇÕES PARTICULARES
A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro-Garantia, não assegura o pagamento de quaisquer multas ou encargos financeiros, contratualmente estabelecidos pelo Contrato ou aditivos e ainda, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, Indenizações a terceiros, bem como não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro. 

Declara-se ainda que não estão cobertos danos e/ou perdas causadas direta ou indiretamente por ato terrorista independentemente do seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pelas autoridades competentes.

Esta apólice de seguro tem a cobertura de resseguro por parte do IRB – Brasil Resseguros S/A, concedida através do Processo GERIF n.º  XXXX, cuja autorização de emissão foi emitida através do Fax GERIF n.º XXXX, em    /    /   .

ANEXO Condições Gerais Circular Susep n.º 232 , de 03 de junho de 2003.
1. Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. Definições

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e ANEXOS, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do Contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado Contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no Contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. Valor da Garantia

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no Contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. Prêmio do Seguro

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. Vigência

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no Contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro 

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do Contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. Indenização

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do Contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.

8. Sub-Rogação

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. Isenção de Responsabilidade

9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro.

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado.

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora.

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. Extinção da Garantia

A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

I. quando o objeto do Contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;

III. com o pagamento da indenização;

IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do Contrato principal.

12. Controvérsias

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

I. por arbitragem; ou

II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

DOCUMENTO I – Comunicado de Inadimplência e Solicitação de Indenização

Apólice nº.__________
Rio de Janeiro -RJ

(data da ordem de pagamento)

[modelo a ser apresentado pela ANP em caso de saque – não preencher]

À vista

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que (i) a empresa vencedora da Licitação do Bloco ______, Setor_______, na ___________ Rodada de Licitação, não assinou o respectivo Contrato de Concessão.

Solicitamos pagar à AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS o valor nominal de R$ __________ (_________________________ Reais).

SAQUE CONFORME APÓLICE nº. __________ emitida por [nome da seguradora].

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por: ___________________________

Nome: ___________________________

Cargo:______________________

Para:
[Nome da Seguradora] ___________________________


[endereço da Seguradora] ___________________________

DOCUMENTO II - Comprovante de Conclusão

[modelo a ser preenchido pela ANP quando da assinatura do Contrato de Concessão por parte da empresa – não preencher]

Refere-se o presente à Apólice no __________, datada de __________, emitida por __________.

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que:

A Empresa assinou o Contrato de Concessão

Encerraram-se as obrigações do Concessionário que encontravam-se garantidas pela Apólice citada acima.

Este Comprovante foi efetivamente executado pelo abaixo-assinado em ___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por:     ___________________________

Nome: ___________________________

Cargo:  ___________________________

DOCUMENTO III – Complemento das Condições Gerais
Este documento, contendo duas páginas, faz parte integrante e inseparável da apólice n.º _____

AS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE n.º ________ FICAM ALTERADAS E/OU ACRESCIDAS NAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS E ITENS EXPRESSOS ABAIXO:

3. Valor da Garantia

3.1 Fica entendido e acordado que quaisquer atualizações no valor da Importância Segurada deverão ser solicitadas por escrito pelo SEGURADO ao TOMADOR, o qual providenciará junto à SEGURADORA as atualizações por meio de Endosso de Reforço de Caução, com a respectiva cobrança de prêmio.

3.2. As atualizações referidas no parágrafo 3.2 e 3.3 das condições gerais poderão ser solicitadas pelo SEGURADO quando ocorrerem mudanças conjunturais, incluindo mas não limitado a variações cambiais e inflacionárias, que modifiquem os custos esperados para o cumprimento da obrigação garantida por esta apólice.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro 

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao constatar a inadimplência do tomador, o segurado deverá comunicar à seguradora, por meio de envio de comunicado consoante o modelo do DOCUMENTO I da apólice – Comunicado de inadimplência e Solicitação de Indenização, bem como cópia do processo administrativo com decisão determinando a execução da garantia.

7. Indenização

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, pagando o valor descrito nesta apólice, consideradas as reduções previstas no item 3.2, uma vez que o prejuízo decorrente da inadimplência do tomador, para efeito deste seguro, é o valor garantido por esta apólice. 

7.2. O pagamento da indenização deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega dos documentos citados no parágrafo 6.2.

8. Sub-Rogação

Paga a indenização, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros, no que se refere aos atos ou fatos que tenham dado causa ao sinistro. 

Conforme o que dispõe os artigos 347, I; 348 e 349 do Código Civil Brasileiro, a sub-rogação é regida pelas regras da Cessão de crédito, deste modo, por força do artigo 290 do Código Civil Brasileiro, o TOMADOR e os seus fiadores restam notificados neste instrumento, declarando-se cientes da sub-rogação (Cessão) realizada pelo SEGURADO (ANP) à SEGURADORA (inserir nome da seguradora).

9. Isenção de Responsabilidade

O inciso II da Cláusula 9. Isenção de Responsabilidade fica alterado pelo seguinte:

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ilícitos do segurado;

10. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no Rio de Janeiro.

11. Notificações

Todas as notificações, exigências, instruções, desistências ou outras informações a serem prestadas relativamente a este Seguro-Garantia devem ser redigidas em português e entregues por mensageiro pessoal ou courier, correspondência registrada ou fax e encaminhadas para os seguintes endereços:

i)
se para a SEGURADORA: 

nome da seguradora / endereço

CEP

Cidade

ii)
se para o SEGURADO:

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Superintendência de Exploração

Avenida Rio Branco 65, 19º andar

20090-004

Rio de Janeiro – RJ

Os endereços e números de fax para encaminhamentos de informações referentes a esta apólice de Seguro-Garantia, poderão ser alterados pelo emitente ou pela ANP, mediante notificação feita à outra parte, pelo menos 15(quinze) dias úteis à data de mudança.

12. Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

Local, __ de  ______ de ____.

_________________________________________________

[nome da seguradora]

ANNEX VII – BID BOND DRAFT

PART 2 - INSURANCE-GUARANTEE DRAFT FOR BID BOND

POLICY N.º ____

(______Insurer’s name______), by means of this Insurance-Guarantee policy assures the BENEFICIARY “AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP”, the compliance with the INSURED’S obligations [name of the concessionaire company], undertaken and referring to the minimum signature bonus relating to the blocks of TENDER PROTOCOL FOR THE CONTRACTING OF THE ACTIVITIES OF EXPLORATION, ASSESSMENT, DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS -  [insert number relating to bid round] BID ROUND/[year], object of this Policy, in the amount of U.S.$ ____ (___ dollars), according to the provisions in the clauses and general conditions:

GUARANTEE DESCRIPTION

(Modality, amount and term provided in the contract)

	Modality
	Insured Amount

	Term of Duration

	
	
	Begin

	Expiration


	Bidder 
	U.S.$ XXX
	__/__/___
	__/__/___


GUARANTEE OBJECT
Indemnity guarantee in the amount fixed in the Policy, being considered the reductions of the guaranteed amount by virtue of the INSURED’S default in relation to its obligation to sign the CONCESSION AGREEMENT referring to the blocks taken at the Brazil Round 8.

The amount guaranteed by this policy is U.S.$ ___ (___ dollars). 

This policy premium is  U.S.$___ (___)

Following annexes that we have restated are an integrant and inseparable part of this policy:

-
General Conditions Susep Circular Letter n.º 232, of June 3, 2003;

-
Annex I of the Policy – Model of Default Notice and Indemnity Request

-
Annex II of the Policy – Model of Completion Certificate

-
Annex III of the Policy – Supplement of the Special Conditions

This policy is issued in accordance with the Conditions of the Susep Circular Letter n° 232/03.

The guarantee conditions overleaf are integral part of this policy.

(PRINTING PLACE. DATE OF ISSUANCE).

GENERAL CONDITIONS

The General Conditions of this Guarantee are described in the Annex “General Conditions – SUSEP Circular Letter n° 232 of June 3, 2003”.

SPÉCIAL CONDITIONS

1. Specific Clause for Tenders and Contracts of Indirect Execution of Works, Services and Purchase of the Governmental Agencies, as well as for Concessions and Permits of the Public Utility.

1.1 It is understood that this insurance guarantees the faithful compliance with the obligations assumed by a bidding company and for the contracts of indirect execution of works, services and purchase of the Governmental Agencies, as well as in concessions and permits of public utilities, up to the guarantee amount fixed in the policy.

1.2 The definitions under art. 6° of Law n° 8.666, of June 21, 1993, and of art. 2° of Law n° 8.987, of February 13, 1995 apply to this insurance.

1.3 For the purposes of this insurance it is also defined:

I. BENEFICIARY: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;

II. INSURED: the bidding, contracted, concessionaire or permitted company.

1.4 this policy guarantee is in force:

For the period set forth in the policy, with expiration set in Table 1, which is the object of this policy;

Ratification

The provisions of the general conditions that have not been altered by the present special conditions are fully ratified.

PARTICULAR CONDITIONS

This policy does not insure risks arising from other modalities of the Insurance-Guarantee, does not insure the payment of any fines or financial charges that are contractually established under the contract or under the amendments and, furthermore, does not insure the obligations concerning tax payments, labor liabilities of any nature, social security, Indemnity to Third Parties, as well as it does not insure risks that are covered by other insurance fields.

It is furthermore stated that losses and/or damages directly or indirectly caused by acts of terrorism are not covered, notwithstanding its purpose that might be duly recognized as a threat to the public order by the competent authorities.

This policy has the reinsurance coverage supplied by do IRB – Brasil Resseguros S/A, granted by means of the Process GERIF n.º  XXXX, which authorization was issued through Fax GERIF n° XXXX, on     /      /    .

Annex of General Conditions Susep Circular Letter n.º 232 , of June 3, 2003.
1. Object

This insurance assures the faithful compliance of the obligations assumed by the INSURED under the main contract celebrated with the BENEFICIARY, as per the terms of the policy.

2. Definitions

I. Performance-Guarantee: insurance that assures the faithful compliance of the obligations assumed by the INSURED under the main contract celebrated with the BENEFICIARY, as per the terms of the policy.

II. Main Contract: the contractual document, its amendments and annexes that specify the obligations and rights of the BENEFICIARY and of the INSURED.

III. Proposal: formal instrument of request for insurance policy issuance, executed in accordance with the legislation in force.

IV. Policy: document executed by the insurer that formally represents the insurance-guarantee.

V. Endorsement: formal instrument, executed by the insurer that introduces modifications into the policy of performance guarantee, upon express request and agreement of the parties.

VI. General Conditions: the policy clauses of general application to any modality of insurance- guarantee.

VII. Special Conditions: the policy clauses that specify the different kinds of insurance contract and the provisions set forth in general conditions.

VIII. Particular Conditions: those that make the policy a particular one, discriminating the BENEFICIARY, the INSURED, the insurance object, the insured amount and other characteristics applicable to a certain insurance contract.

IX. BENEFICIARY: the creditor of the obligations assumed by the INSURED in the main contract.

X. INSURED: the debtor of the obligations assumed by it in the main contract.

XI. Insurer: the surety insurance company, under the policy terms, for the compliance of the obligations assumed by the taker in the main contract.

XII. Premium: amount that is due to the insurer by the taker to obtain the insurance coverage.

XIII. Claim: the default of the obligations covered by the insurance.

XIV. Indemnity: the payment of direct damages resulting from the default of the obligations covered by the insurance.

3. Guarantee Amount

3.1. The amount of this policy guarantee must be understood as the maximum face value that is guaranteed under this policy.

3.2 When alterations of the amounts previously established under the main contract are made, the guarantee amount shall accompany such modifications.

3.3. For further modifications made in the main contract, by virtue of which it is necessary the modification of the contractual amount, the guarantee amount may be also modified, upon request to the insurer to issue a collection endorsement or restitution of premium relating to the increase or reduction of the guarantee amount and term.

4. Insurance Premium

4.1. The taker is in charge of the payment of the premium to the insurer.

4.2. It is understood and agreed that the insurance shall be in force, even when the premium has not been paid on the agreed upon dates.

5. Term of Duration

The term of duration of the insurance-guarantee shall be equal to the term established in the main contract, and the taker shall make the premium payment during all this term.

6. Expectation and Claim Characterization 

6.1. When the taker’s default is evidenced by the BENEFICIARY with respect to the obligations covered by this policy, and when resulting invalid the extrajudicial notification given to the taker, the BENEFICIARY shall have the right to require the insurer to pay the due indemnity.

6.2. When giving the extrajudicial notification upon the taker, the BENEFICIARY shall, simultaneously, inform the insurer the expectation of claim, by sending to it a copy of the extrajudicial notification, as well as documents that clearly point out the items non complied in the agreement and the taker’s answer, if any.

7. Indemnity

7.1. Being characterized the claim, the insurer shall indemnify the BENEFICIARY up to this policy guarantee limit, pursuant to one of the forms below, in accordance with what is agreed upon by both parties:

I. executing, by third parties, the object of the main agreement, so to continue and complete it, under its entire responsibility; or

II. paying for the damages caused by the taker’s default.

7.2. The indemnity payment or the beginning of the obligation compliance shall occur within up to thirty days, counted from the date of delivery of all documents listed by the insurer as necessary to the claim characterization and regulation.

8. Subrogation

Once the indemnity is paid or the compliance with the defaulting obligations is commenced by the taker, the insurer shall subrogate the BENEFICIARY’s rights against the taker or against third parties whose acts or facts have caused the claim.

9. Holding Harmless

9.1.the insurer shall be held harmless in relation to this policy if one or more of following events shall occur:

I. Acts of God or force majeure, in accordance with the Brazilian Civil Code;

II. Non-compliance with the taker’s obligations arising from acts or facts that are the BENEFICIARY’s liability;

III. Alteration of the contractual obligations guaranteed by this policy that might have been agreed upon the BENEFICIARY and the taker without the previous approval of the insurer;

IV. Illicit malicious acts practiced by the BENEFICIARY or by its legal representative.

9.2. It is expressly excluded from the insurer’s liability any and all fines that might have a punitive character, except if otherwise provided in the special conditions.

10. Concourse of Guarantees

In the event of two or more guarantees already existing and that each one of them covers the object of this insurance, the insurer shall be proportionally liable jointly with the other participants.

11. Extinction of the Guarantee

The guarantee granted by this insurance shall terminate:

I. when the object of the main agreement guaranteed by the policy is definitely executed upon a term or statement signed by the BENEFICIARY or the policy return; 

II. when the BENEFICIARY and the insurer so agree;

III. with the indemnity payment;

IV. at the expiration of the duration period provided in the policy, except if otherwise provided in the special conditions or when extended by means of endorsement, if there is a modification of the main agreement.

12. Controversies

12.1. The controversies arising from the application of those conditions may be settled:

I. by arbitration; or

II. by legal proceedings.

12.2. In the event of arbitration, the commitment clause must be stated in the policy.

13. Lapse

The lapse terms are those determined by law

14. Jurisdiction

The judicial matters between the insurer and the BENEFICIARY shall be processed by the jurisdiction hereunder.

Annex I – Notice of Default and indemnity Request

Policy nº.__________

Rio de Janeiro -RJ

(date of payment order)

[model to be presented by ANP in the case of draft – do not fill in]

At sight

The undersigned, being duly authorized to execute this Certificate on behalf of ANP, hereby certify that (i) the block (insert the block’s name), sector (insert the sector’s name) bid winner at the Brazil Round 8 did not signed the respective Concession Agreement.

We request you to pay to the order of AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis the face amount of U.S.$ __________ (__________ dollars). 

DRAFT ACCORDING TO POLICY nº. __________ issued by [Insurer’s Name].

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis

By: ___________________________

Name: ___________________________

Title:______________________

For:
[Insurer’s Name] ___________________________


[Insurer’s address] ___________________________

Annex II – Completion Certificate

[model to be filled in by ANP at the completion of the Minimum Exploration Program – do not fill in]

Reference is made to the Policy no __________, dated __________, issued by __________.

The undersigned, being duly authorized to execute this Certificate on behalf of ANP, hereby certify that

The company signed the Concession Agreement

The Concessionaire’s obligations that were guaranteed by the above mentioned Policy have terminated.

This Certificate was effectively executed by the undersigned on___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis

By:     ___________________________

Name: ___________________________

Title:  ___________________________

Annex III – Supplement of the General Conditions

This Annex, with two pages is integral and inseparable part of the policy  n.º _____

THE GENERAL CONDITIONS OF THE POLICY n.º ________ ARE HEREBY AMENDED AND/OR MODIFIED IN FOLLOWING CLAUSES AND ITEMS EXPRESSED BELOW: 

3. Guarantee Amount

3.1 It is understood and agreed that any updates of the Guaranteed Amount value shall be requested in writing by the BENEFICIARY to the TAKER, who shall provide with the INSURER the updates by means of Endorsement of Additional Bond with the respective premium collection.

3.2. The updates referred to in paragraphs 3.2 and 3.3 may be requested by the BENEFICIARY when circumstantial changes occur, including but not limited to exchange and inflation fluctuations, that modify the expected costs for the performance of the Minimum Exploration Program guaranteed by this policy.

6. Claim Expectation and Characterization 

6.1 When the taker’s default is evidenced by the BENEFICIARY with respect to the obligations covered by this policy, the BENEFICIARY shall have the right to require the insurer to pay the due indemnity.

6.2. When verifying the taker’s default, the BENEFICIARY shall inform the insurer, sending a notice pursuant to model of Annex I of this policy – Notice of Default and Indemnity Request, as well as copy of the administrative process with the order that determines the guarantee execution.

7. Indemnity

7.1. Once the claim is proven, the insurer shall indemnify the BENEFICIARY and pay the amount described herein taking into account the reductions provided under item 3.2, once the damages arising from the taker’s default for the purposes of this insurance is the amount guaranteed by this policy. 

7.2. The payment of the indemnity shall occur within up to thirty days, counted from the date of delivery of the documents mentioned in paragraph 6.2.

8. Subrogation

Once the indemnity is paid, the insurer shall subrogate the BENEFICIARY’s rights against the taker or against third parties whose acts or facts have caused the claim.

In accordance with the provisions of articles  347, I; 348 and 349 of the Brazilian Civil Code, the subrogation is governed by the rules of credit assignment, thus, pursuant to article 290 of the Brazilian Civil Code, the TAKER and its trusters are hereby notified and they atate that they are aware of the subrogation (assignment) executed by the BENEFICIARY (ANP) to the INSURER (insert insurer’s name).

9. Holding Harmless

Number II of Clause 9. Holding Harmless is modified to read as follows:

II. Non-compliance of the taker’s obligations caused by illicit acts by the BENEFICIARY;

10. Jurisdiction

The legal matters between the insurer and the BENEFICIARY shall be processed in Rio de Janeiro.

11. Notices

 All notices, demands, instructions, waivers or other communications to be provided pursuant to this Insurance-Guarantee shall be in writing in English,
 shall be effective upon receipt, and shall be sent by personal delivery, courier, first class mail or fax, to the following addresses:

i)
If to the Insurer, to:

(insurer’s name)

Endereço:

CEP

Cidade

ii)   If to the ANP, to:


Superintendência de Exploração

            Avenida Rio Branco 65, 19º andar


20090-004


Rio de Janeiro – RJ


Brazil

The addresses and fax numbers for notices given pursuant to this Policy of Performance Guarantee may be changed by the Issuer or the ANP by means of a written notice given to the other at least 15 (fifteen) business days prior to the effective date of such change.

12. Ratification

The provisions of the general conditions that have not been altered by the present special conditions are fully ratified.

Place, (date)__ ______  ____.

_________________________________________________

(insert insurer’s name)
ANEXO VIII- MODELO DE CARTA DE CRÉDITO PARA GARANTIR O PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO

CARTA DE CRÉDITO EM GARANTIA DE CARÁTER IRREVOGÁVEL

Emitida por [Inserir o nome do Banco]
Data:      
NO:      
Valor Nominal Inicial: R$      
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Avenida Rio Branco 65, 19º andar

20090-004 Rio de Janeiro

Brasil

Prezados Senhores:




1.[Inserir o nome do Banco], constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, o “Emitente”, vem por meio desta, emitir em favor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), uma Autarquia integrante da Administração Federal Indireta do Governo da República Federativa do Brasil, Carta de Crédito em Garantia de Caráter Irrevogável NO.       (a “Carta de Crédito”), através da qual o Emitente autoriza a ANP a sacar, em saque único, o Valor Nominal de R$      
 (“o Valor Nominal”), mediante a apresentação de uma Ordem de Pagamento e um Comprovante de Saque (definidos abaixo) no estabelecimento do Emitente mencionado na Cláusula 5 desta Carta de Crédito, durante o Período de Saque (conforme definido no item 4 abaixo).

2. Esta Carta de Crédito foi elaborada de acordo com o Contrato de Concessão (o Contrato) no      ,relativo ao(s) bloco(s) [inserir nome dos blocos],celebrado em       de 2006, entre a ANP, [inserir nome do(s) CONCESSIONÁRIO(s)], constituídos segundo as leis da República Federativa do Brasil. Os termos grafados com maiúsculas (incluindo os documentos em anexo) e aqui não definidos, terão os respectivos significados definidos no Contrato.

3. O Valor Nominal da Carta de Crédito será inicialmente de R$     7. O Valor Nominal poderá ser reduzido mediante apresentação pela ANP, ao Emitente, de um Comprovante (Comprovante de Redução), na forma definida no Documento 1, especificando um novo Valor Nominal, mais baixo.

4. O Valor Nominal da Carta de Crédito poderá ser sacado pela ANP segundo o disposto na Cláusula 5 desta Carta de Crédito, em qualquer Dia Bancário durante o Período de Saque com início às 10:00 h, horário do Rio de Janeiro, do dia      
, e término às 16:00 h, horário do Rio de Janeiro, do dia      
 (o "Período de Saque"). Entende-se por “Dia Bancário” qualquer dia que não seja sábado, domingo ou dia em que os bancos comerciais no Rio de Janeiro estejam autorizados ou obrigados por lei, norma reguladora ou decreto, a fechar.

5. Um saque só poderá ser realizado mediante apresentação, pela ANP ao Emitente, de Ordem de Pagamento como apresentado no Documento 2 (Ordem de Pagamento), e de um Comprovante de Saque, executado pela ANP, como apresentado no Documento 3 (Comprovante de Saque). A apresentação da Ordem de Pagamento e do Comprovante de Saque deverão ser feitos no estabelecimento do Emitente na cidade do Rio de Janeiro, localizado à      , ou em outro endereço na cidade do Rio de Janeiro designado pelo emitente à ANP em comunicação feita consoante a Cláusula 9 desta Carta de Crédito.

6. Mediante a apresentação pela ANP, durante o Período de Saque, da Ordem de Pagamento e do Comprovante de Saque no estabelecimento designado pelo Emitente na Cláusula 5 desta Carta de Crédito, o Emitente deverá pagar, em Reais, o Valor Nominal confor me procedimento estabelecido no comprovante de saque, o emitente deverá efetuar o pagamento até o dia bancário imediatamente posterior a apresentação do pedido 

7. Esta Carta de Crédito expirará na ocorrência do primeiro dos seguintes eventos: (i) em      
, (ii) a redução do Valor Nominal desta Carta de Crédito a zero, (iii) a data em que a ANP apresentar ao Emitente um Comprovante executado pela ANP consoante o Documento 4 (Comprovante de Conclusão), e (iv) o pagamento irrevogável pelo Emitente à ANP conforme definido na Cláusula 6 desta Carta de Crédito do Valor Nominal através de um saque adequado. Entretanto, qualquer saque corretamente realizado antes de expirada esta Carta de Crédito será honrado pelo Emitente. Caso o estabelecimento designado pelo Emitente na Cláusula 5 desta Carta de Crédito esteja fechado na data definida em (i) desta Cláusula 7, a data de vencimento desta Carta de Crédito e do Período de Saque se estenderá até o próximo Dia Bancário em que o referido estabelecimento estiver aberto.

8. Somente a ANP poderá sacar esta Carta de Crédito, bem como exercer quaisquer outros direitos aqui definidos.

9. Todas as notificações, exigências, instruções, desistências ou outras informações a serem prestadas relativamente a esta Carta de Crédito, devem ser redigidas em português e entregues por um mensageiro pessoal ou por courier, correspondência registrada ou fax e encaminhadas para os seguintes endereços:


(i) Se para o Emitente: 

[Inserir o endereço do Emitente]

(ii) Se para a ANP:


Superintendência de Exploração 

           Avenida Rio Branco 65, 19º andar


20090-004


Rio de Janeiro – RJ


Brasil


Fax (21) 21128419/ 0102

Os endereços e números de fax para encaminhamento de informações referentes a esta Carta de Crédito, poderão ser alterados pelo Emitente ou pela ANP, mediante notificação feita à outra parte pelo menos 15 dias bancários anteriores à data da mudança.

10. A presente Carta de Crédito estabelece, em termos plenos e incondicionais, a obrigação do Emitente e tal obrigação não será de modo algum alterada ou aditada com base em qualquer documento, instrumento ou acordo aqui mencionado, salvo a Ordem de Pagamento, o Comprovante de Saque e qualquer Comprovante de Conclusão.

11. Esta carta de crédito, nos termos e condições aqui apresentados e para o fim que se destina, é um documento válido, legal e executável na praça de sua cobrança e o emitente não poderá opor à ANP alegação de qualquer natureza que impeça a sua plena e total execução.

Atenciosamente,

[Inserir o nome do Banco ]
por: __________________________

Nome: ___________________________

Cargo: ___________________________

Documento 1
COMPROVANTE DE REDUÇÃO

Em referência à Carta de Crédito em Garantia de Caráter Irrevogável (Carta de Crédito), No      , datada      , emitida por       em favor da ANP. Os termos grafados com maiúsculas a partir deste ponto e não definidos neste, têm os respectivos significados definidos na Carta de Crédito.

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que:

(i) A quantia em Reais, especificada abaixo (a), corresponde à quantia alocável no Valor Nominal da Carta de Crédito aos trabalhos realizados pelos Concessionários relativamente ao Programa Exploratório Mínimo até a data deste Comprovante; e

(ii) O Valor Nominal da Carta de Crédito será reduzido para um valor igual ao Valor Nominal Remanescente, especificado abaixo (b), efetivo a partir da data deste Comprovante.

	(a) Quantia em Reais alocável para trabalhos no Programa Exploratório Mínimo


	R$     


	(b) Valor Nominal Remanescente
	R$      


Este Comprovante foi efetivamente firmado pelo abaixo-assinado no dia      .

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

Por:___________________________

Nome: ___________________________

            Cargo: ___________________________

Documento 2
ORDEM DE PAGAMENTO

Carta de Crédito No.     
Rio de Janeiro -RJ

Data _________

À vista


Pagar à AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS o valor nominal de R$       (      Reais).

saque conforme carta de crédito em garantia de caráter irrevogável no.       emitida por [Inserir o nome do Banco].

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por:    ___________________________

Nome: ___________________________

Cargo: ___________________________

Para:
[Inserir o nome do Emitente]
Endereço:    __________________________

                     __________________________

                    ___________________________

Documento 3
COMPROVANTE DE SAQUE

Refere-se o presente à Carta de Crédito em Garantia de Caráter Irrevogável (Carta de Crédito) No      , datada de      , emitida por       em favor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os termos grafados com maiúsculas e aqui não definidos terão os respectivos significados definidos na Carta de Crédito.

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que (i) a Concessão terminou sem o cumprimento do Programa Exploratório Mínimo ou (ii) o Programa Exploratório Mínimo não foi cumprido pelos Concessionários a partir de      
.

O Pagamento do Valor Nominal atualizado em Reais, nesta data, da Carta de Crédito no       deve ser efetuado, pelo Emitente, na seguinte conta:

[inserir detalhes da conta da ANP no Rio de Janeiro]

Este Comprovante foi efetivamente firmado pelo abaixo-assinado em ___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por: ___________________________

Nome: ___________________________

Cargo: ___________________________

Documento 4
COMPROVANTE DE CONCLUSÃO

Refere-se o presente à Carta de Crédito Irrevogável em Garantia (Carta de Crédito) No.      , datada de      , emitida por       em favor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (a “ANP’). Os termos grafados com maiúsculas aqui não definidos terão os respectivos significados definidos na Carta de Crédito.

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que:

(i) O montante alocável à Carta de Crédito, relativo ao integral cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, foi cumprido pelo(s) Concessionário(s), ou a Carta de Crédito foi devidamente substituída por outro instrumento de garantia aceito pela ANP; e

(ii) A Carta de Crédito expira na data deste Comprovante.

Este Comprovante foi efetivamente executado pelo abaixo-assinado em ___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por: __________________________

Nome: __________________________

Cargo: ___________________________

ANNEX VIII - DRAFT OF LETTER OF CREDIT TO GUARANTEE MINIMUM WORK EXPLORATION PROGRAM 

IRREVOCABLE STAND-BY LETTER OF CREDIT
Issued by [Name of the Bank]
Company’s name: 

Date: [Day/Month/Year]
N.: [Letter of Credit Number]
Initial Face Amount: U.S.$[Face Amount]

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Avenida Rio Branco 65, 19º andar

20090-004 Rio de Janeiro – RJ

Brazil

Dear Sirs:

1. [Name of Bank], a [Type of Institution] incorporated under the laws of [Name of the Country of the Issuer], hereby issues in favor of Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), an agency of the Government of the Federal Republic of Brazil, its Irrevocable Standby Letter of Credit N. [Number of the Letter of Credit], whereby the Issuer authorizes the ANP to draw hereunder, in a single drawing, the Face Amount of this Letter of Credit as of the date of drawing (determined in the manner set forth in Clause 3 of this Letter of Credit) by presentation of a Draft and a Drawing Certificate (each as defined below) at the Issuer’s office specified in Clause 5 of this Letter of Credit, during the Drawing Period (as defined in item 4 below).

2. This Letter of Credit is being established in accordance with the Concession Agreement (the “Agreement”) number [Number of Agreement FORMTEXT 
, related to the block(s) [insert name of block(s)] dated [Day/Month/Year], between the ANP, [Concessionare #1] and [Concessionare #2]
, a [Type of Institution] incorporated under the laws of Federal Republic of Brazil. Capitalized terms used herein (including in the Exhibits hereto) and not defined have the respective meanings set forth in the Agreement.

3. The Face Amount of this Letter of Credit shall initially be U.S.$ [Face Amount] ([In Writing] dollars)
. The Face Amount shall be reduced upon presentation by the ANP to the Issuer of a certificate (a “Reduction Certificate”), in the form set forth in Exhibit 1 hereto, specifying a new, lower Face Amount. 

4. The Face Amount of this Letter of Credit may be drawn by the ANP in the manner specified in Clause 5 of this Letter of Credit on any Banking Day 
 during the period (the “Drawing Period”) beginning at 10:00 a.m., Rio de Janeiro, on [Day/Month/Year]
, and ending at 4:00 p.m., Rio de Janeiro, on [Day/Month/Year]
.

5. A drawing may be made hereunder only by the presentation by the ANP to the Issuer of a sight draft of the ANP drawn on the Issuer in the form attached hereto as Exhibit 2 (a “Draft”), and a certificate executed by the ANP in the form attached hereto as Exhibit 3 (a “Drawing Certificate”). Presentation of a Draft and Drawing Certificate must be made at the Issuer’s office in Rio de Janeiro located at [Address of the Bank or at such other address in Rio de Janeiro or as the Issuer], may designate to the ANP by notice given in accordance with Clause 9 of this Letter of Credit.

6. Upon the presentation by the ANP to the Issuer during the Drawing Period of the Draft and Drawing Certificate at the office of the Issuer designated pursuant to Clause 5 of this Letter of Credit, the Issuer shall pay the Face Amount as estabilished on the Drawing Certificate. The payment shall be made by the Issuer prior to the immediately following Banking Day.
7. This Letter of Credit shall expire upon the earliest of (i) [Day/Month/Year]6, (ii) the reduction of the Face Amount of this Letter of Credit to zero, (iii) the date on which the ANP presents to the Issuer a certificate executed by the ANP in the form attached hereto as Exhibit 4 (a “Completion Certificate”), and (iv) the irrevocable payment by the Issuer to the ANP in the manner set forth in Clause 6 of this Letter of Credit of the Face Amount upon a drawing properly made hereunder. Notwithstanding the foregoing, any drawing properly made hereunder prior to the expiration of this Letter of Credit shall be honored by the Issuer. The expiration date of this Letter of Credit and the Drawing Period shall be extended to the next Banking Day on which such office is open.

8. This Letter of Credit may only be drawn by, and other rights hereunder may only be exercised by, the ANP.

9. All notices, demands, instructions, waivers or other communications to be provided pursuant to this Letter of Credit shall be in writing in Portuguese
, shall be effective upon receipt, and shall be sent by personal delivery, courier or first class mail, to the following addresses:

i) If to the Issuer, to: 

[Address of Issuer]
ii) If to the ANP, to:

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Exploração
Avenida Rio Branco 65, 19º andar

20090-004 Rio de Janeiro – RJ

Brazil

Fax (+55 21) 2112-8539
The addresses and fax numbers for notices given pursuant to this Letter of Credit may be changed by the Issuer or the ANP by means of a written notice given to the other at least 15 Banking Days prior to the effective date of such change.

10. This Letter of Credit sets forth in full the Issuer’s undertaking, and such undertaking shall not in any way be modified or amended by reference to any document, instrument or agreement referred to herein, except the Draft, the Drawing Certificate, any Completion Certificate and any Reduction Certificate. 

Very truly yours,

[Name of the Bank]
Name: [Name of the Bank Accredited Representative]
Title: [Full Title of the Bank Accredited Representative]
EXHIBIT 1

[FORM OF REDUCTION CERTIFICATE]

Reference is made to the Irrevocable Standby Letter of Credit (the “Letter of Credit”), N.      , dated [Day/Month/Year], issued by [Name of Issuer] in favor of the ANP. Capitalized terms used herein and not defined have the respective meanings set forth or incorporated by reference in the Letter of Credit.

The undersigned, being duly authorized to execute this certificate on behalf of the ANP, hereby certifies that:

(i)
The amount in dollars specified in (a) below is the amount allocable to the Face Amount of the Letter of Credit of the work that has been performed by the Concessionaires on the Minimum Work Obligation through the date of this certificate; and

(ii)
The Face Amount of the Letter of Credit is to be reduced to an amount equal to the Remaining Face Amount specified in (b) below, effective as of the date of this certificate set forth below.

	(a) Dollars Amount Allocable to Work on Minimum Work Obligation 
	U.S.$ [Face Amount]

	(b) Remaining Face Amount
	U.S.$ [Face Amount]


This certificate has been duly executed by the undersigned as of the [Day] of [Month], [Year].

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
By:      
Name:      
Title:      
EXHIBIT 2

[FORM OF DRAFT]
Letter of Credit N.      
[Date of Draft]
At sight

Pay to the order of Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis the sum of R$ [Face Amount] ([In writing]Dollar), for value received. Drawn under [Name of Issuer] irrevocable standby letter of credit n.      .

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
By:      
Name:      
Title:      
To:
[Name of Issuer]

[Address of Issuer]
EXHIBIT 3

[FORM OF DRAWING CERTIFICATE]
Reference is made to the Irrevocable Standby Letter of Credit (the “Letter of Credit”), N.      , dated [Day/Month/Year], issued by [Name of Issuer] in favor of Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”). Capitalized terms used herein and not defined have the respective meanings set forth or incorporated by reference in the Letter of Credit.

The undersigned, being duly authorized to execute this certificate on behalf of the ANP, hereby certifies that either (i) the Agreement has terminated without completion of the Minimum Work Obligation or (ii) the Minimum Work Obligation has not been completed by the Concessionaires as of the[Day] of [Month], [Year]

Payment of the [U.S.$  Amount] of the Letter of Credit is to be made by the Issuer to the following account:

[Insert ANP’s bank account]

This certificate has been duly executed by the undersigned as of the [Day]of [Month], [Year].
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
By:      
Name:      
Title:      
EXHIBIT 4

[FORM OF COMPLETION CERTIFICATE]
Reference is made to the Irrevocable Standby Letter of Credit (the “Letter of Credit”), N.      , dated [Day/Month/Year], issued by [Name of Issuer] in favor of Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Capitalized terms used herein and not defined have the respective meanings set forth or incorporated by reference in the Letter of Credit.

The undersigned, being duly authorized to execute this certificate on behalf of the ANP, hereby certifies that:

(i)
The amount allocated to the Letter of Credit, in relation to compliance with the Minimum Work Program, has been fulfilled by the Concessionaire(s), or the Letter of Credit has been duly replaced by another instrument of guarantee accepted by the ANP; and

(ii)
The Letter of Credit shall expire as of the date of this Certificate.

This certificate has been duly executed by the undersigned as of the [Day] of [Month], [Year]
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
By:      
Name:      
Title:      
ANEXO IX - MODELO DE SEGURO-GARANTIA PARA O PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO

APÓLICE N.º ____

A  (______nome da seguradora______), através desta apólice de Seguro-Garantia,  garante ao SEGURADO AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, o cumprimento  das obrigações  do TOMADOR, [nome da empresa concessionária], assumidas através do CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO, AVALIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL nº 48610.____/[ano] (o “CONTRATO DE CONCESSÃO”), celebrado em       de 2006, conforme definido no objeto desta apólice, referente ao(s) Bloco(s) [inserir o nome do(s) bloco(s)], assinado entre a ANP e [Concessionário], relativo ao EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO, AVALIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL – [inserir o numeral referente à rodada de licitações] RODADA DE LICITAÇÕES/[ano], objeto desta Apólice, no valor de R$ ____ (___ reais), conforme o disposto nas cláusulas e condições gerais:

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

	Modalidade

	Importância Segurada

	Vigência

	
	
	Início

	Término


	Executante 
	R$ XXX
	__/__/___
	__/__/___


OBJETO DA GARANTIA
Garantia de indenização, no valor fixado na Apólice, consideradas as reduções do valor garantido, pelo inadimplemento do TOMADOR em relação a sua obrigação de executar integralmente, dentro do [inserir o número do Período] Período da Fase de Exploração, o Programa Mínimo para tal Período de Exploração conforme definido no ANEXO II - Programa de Trabalho e Investimento, do CONTRATO DE CONCESSÃO, devendo para isso despender os montantes que se façam necessários, observado o disposto nos parágrafos 5.16, 5.17, 5.19 e 5.21 do CONTRATO DE CONCESSÃO n.º 48610.___/[ano].

O valor garantido por esta apólice é de R$ ___ (___ reais). 

O prêmio desta apólice é de R$___ (___)

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:

- Condições Gerais Circular Susep n.º 232, de 03 de junho de 2003;

- Anexo I da Apólice – Modelo de Comprovante de Redução;

- Anexo II da Apólice – Modelo de Comunicado de Inadimplência e Solicitação de Indenização;

- Anexo III da Apólice – Modelo de Comprovante de Conclusão;

- Anexo IV da Apólice – Complemento das Condições Gerais;

- EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

– ___RODADA DE LICITAÇÕES/200_;

- Contrato de Concessão para Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural n.º 48610.___/[ano].

Esta apólice é emitida de acordo com as Condições da Circular da Susep n.º 232/03.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.

(LOCAL DE IMPRESSÃO. DATA DE EMISSÃO).

CONDIÇÕES GERAIS

As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no ANEXO “Condições Gerais - Circular SUSEP n.º 232 de 03 de Junho de 2003”.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

1. Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.

1.1 Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e Contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.

1.2 Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

1.3 Definem-se também, para efeito deste seguro:

I. Segurado: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;

II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

1.4 A garantia desta apólice tem efeito:

Pelo período estabelecido na apólice, com término previsto para 180 dias após o final do Período de Exploração, objeto desta apólice;

1.5 As renovações, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas apólices precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

1.6 Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se extinguirá com o integral cumprimento do PROGRAMA EXPLORÁTÓRIO MÍNIMO, definido no ANEXO II – Programa de Trabalho e Investimento, do CONTRATO DE CONCESSÃO, referido na apólice.

2. Em complemento a Cláusula 6 - Expectativa e Caracterização de Sinistro, fica entendido e concordado que, quando o Segurado constatar a inadimplência do Concessionário em relação às obrigações contratuais da Concessão, o Segurado deverá incontinente comunicar este fato à Seguradora, consoante modelo constante no ANEXO II da apólice – Comunicado de inadimplência e Solicitação de Indenização - para que esta tome as providências necessárias para a respectiva indenização ao Segurado.

Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CONDIÇÕES PARTICULARES
A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro-Garantia, não assegura o pagamento de quaisquer multas ou encargos financeiros, contratualmente estabelecidos pelo Contrato ou aditivos e ainda, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, Indenizações a terceiros, bem como não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro. 

Declara-se ainda que não estão cobertos danos e/ou perdas causadas direta ou indiretamente por ato terrorista independentemente do seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pelas autoridades competentes.

Esta apólice de seguro tem a cobertura de resseguro por parte do IRB – Brasil Resseguros  S/A, concedida através do Processo GERIF n.º  XXXX, cuja autorização de emissão foi emitida através do Fax GERIF n.º XXXX, em    /    /   .

ANEXO Condições Gerais Circular Susep n.º 232 , de 03 de junho de 2003.
1. Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. Definições

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e ANEXOs, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do Contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado Contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no Contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no Contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. Valor da Garantia

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no Contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. Prêmio do Seguro

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. Vigência

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no Contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro 

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do Contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. Indenização

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do Contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.

8. Sub-Rogação

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. Isenção de Responsabilidade

9.1. a seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. Extinção da Garantia

A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

I. quando o objeto do Contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;

III. com o pagamento da indenização;

IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do Contrato principal.

12. Controvérsias

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

I. por arbitragem; ou

II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

Anexo I - Comprovante de Redução

[modelo a ser preenchido pela ANP em caso de redução – não preencher]

Em referência ao Seguro-Garantia do Executante (Seguro-Garantia), no ______________, datada de ___________________________, emitida por _______________________ . 

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que:

(i)
A quantia em reais especificada abaixo (a) corresponde à quantia alocável no Valor Nominal das Garantias aos trabalhos realizados pelos Concessionários relativamente ao Programa Exploratório Mínimo até a data deste Comprovante; e

(ii)
O Valor Nominal da Apólice será reduzido para um valor igual ao Valor Nominal Remanescente, especificado abaixo (b), efetivo a partir da data deste Comprovante.

(a)
Quantia em Reais alocável para trabalhos no Programa Exploratório Mínimo
R$____________________

(b)
Valor Nominal Remanescente
R$____________________

Este Comprovante foi efetivamente firmado pelo abaixo-assinado no dia ___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por:     ___________________________

Nome: ___________________________

Cargo:  ___________________________

Anexo II – Comunicado de Inadimplência e Solicitação de Indenização

Apólice nº.__________

Rio de Janeiro -RJ

(data da ordem de pagamento)

[modelo a ser apresentado pela ANP em caso de saque – não preencher]

À vista

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que (i) a Concessão terminou sem o cumprimento do Programa Exploratório Mínimo ou (ii) o Programa Exploratório Mínimo não foi cumprido pelos Concessionários a partir de __________ .

Solicitamos pagar à AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS o valor nominal de R$ __________ (___________ Reais). 

SAQUE CONFORME APÓLICE nº. __________ emitida por [Nome Da Seguradora].

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por: ___________________________

Nome: ___________________________

Cargo:______________________

Para:
[Nome da Seguradora] ___________________________


[endereço da Seguradora] ___________________________

Anexo III - Comprovante de Conclusão

[modelo a ser preenchido pela ANP na conclusão do Programa Exploratório Mínimo – não preencher]

Refere-se o presente à Apólice no __________, datada de __________, emitida por __________.

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, certificam pelo presente que:

O Programa Exploratório Mínimo foi integralmente concluído pelos Concessionários; e

Encerraram-se as obrigações do Concessionário que encontravam-se garantidas pela Apólice citada acima.

Este Comprovante foi efetivamente executado pelo abaixo-assinado em ___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Por:     ___________________________

Nome: ___________________________

Cargo:  ___________________________

Anexo IV – Complemento das Condições Gerais
Este ANEXO, contendo duas páginas, faz parte integrante e inseparável da apólice n.º _____

AS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE n.º ________ FICAM ALTERADAS E/OU ACRESCIDAS NAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS E ITENS EXPRESSOS ABAIXO: 

3. Valor da Garantia

3.4 O valor desta apólice poderá ser reduzido, conforme previsto na Cláusula Décima-Quinta do Contrato de Concessão, mediante a emissão de Endosso de Redução de Importância Segurada, emitido pela Seguradora, após apresentação de Comprovante de Redução, consoante modelo do ANEXO I – Comprovante de Redução, firmado pelo Segurado.

3.5 Fica entendido e acordado que quaisquer atualizações no valor da Importância Segurada deverão ser solicitadas por escrito pelo SEGURADO ao TOMADOR, o qual providenciará junto à SEGURADORA as atualizações por meio de Endosso de Reforço de Caução, com a respectiva cobrança de prêmio.

3.6. As atualizações referidas no parágrafo 3.5 poderão ser solicitadas pelo SEGURADO quando ocorrerem mudanças conjunturais, incluindo mas não limitado a variações cambiais e inflacionárias, que modifiquem os custos esperados para o cumprimento do Programa Exploratório garantido por esta apólice.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro 

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao constatar a inadimplência do tomador, o segurado deverá comunicar à seguradora, por meio de envio de comunicado consoante o modelo do ANEXO II da apólice – Comunicado de inadimplência e Solicitação de Indenização, bem como cópia do processo administrativo com decisão determinando a execução da garantia.

7. Indenização

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, pagando o valor descrito nesta apólice, consideradas as reduções previstas no item 3.4, uma vez que o prejuízo decorrente da inadimplência do tomador, para efeito deste seguro, é o valor garantido por esta apólice. 

7.2. O pagamento da indenização deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega dos documentos citados no parágrafo 6.2.

8. Sub-Rogação

Paga a indenização, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros, no que se refere aos atos ou fatos que tenham dado causa ao sinistro. 

Conforme o que dispõe os artigos 347, I; 348 e 349 do Código Civil Brasileiro, a sub-rogação é regida pelas regras da Cessão de crédito, deste modo, por força do artigo 290 do Código Civil Brasileiro, o TOMADOR e os seus fiadores restam notificados neste instrumento, declarando-se cientes da sub-rogação (Cessão) realizada pelo SEGURADO (ANP) à SEGURADORA (inserir nome da seguradora).

9. Isenção de Responsabilidade

O inciso II da Cláusula 9. Isenção de Responsabilidade fica alterado pelo seguinte:

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ilícitos do segurado;

10. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no Rio de Janeiro.

11. Notificações

Todas as notificações, exigências, instruções, desistências ou outras informações a serem prestadas relativamente a este Seguro-Garantia devem ser redigidas em português e entregues por mensageiro pessoal ou courier, correspondência registrada ou fax e encaminhadas para os seguintes endereços:

i)
se para a SEGURADORA: 

(inserir nome da seguradora)

Endereço:

CEP

Cidade

ii)
se para o SEGURADO:

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Exploração

Avenida Rio Branco 65, 19º andar

20090-004

Rio de Janeiro – RJ

Os endereços e números de fax para encaminhamentos de informações referentes a esta apólice de Seguro-Garantia, poderão ser alterados pelo emitente ou pela ANP, mediante notificação feita à outra parte, pelo menos 15(quinze) dias úteis antes da data de mudança.

12. Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

Local, __ de  ______ de ____.

_________________________________________________

(inserir nome da seguradora)

ANNEX IX – INSURANCE-GUARANTEE DRAFT FOR MINIMUM EXPLORATION PROGRAM

POLICY N.º ____

(______Insurer’s name______), by means of this Insurance-Guarantee policy assures the BENEFICIARY “AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP”, the compliance with the INSURED’S obligations [name of the concessionaire company], undertaken under the  CONCESSION AGREEMENT FOR EXPLORATION, ASSESSMENT, DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS nº 48610.____/2006 (the “CONCESSION AGREEMENT”), as defined by the object of this policy, relating to block [insert block name], celebrated at _______ of 2006 between ANP and [concessionaire], in relation to the  TENDER PROTOCOL FOR THE CONTRACTING OF THE ACTIVITIES OF EXPLORATION, ASSESSMENT, DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS -  [insert number relating to bid round ] BID ROUND/[year], object of this Policy, in the amount of U.S.$ ____ (___ dollars), according to the provisions in the clauses and general conditions:

GUARANTEE DESCRIPTION

(Modality, amount and term provided in the contract)

	Modality
	Insured Amount

	Term of Duration

	
	
	Begin

	Expiration


	Executing 
	U.S.$ XXX
	__/__/___
	__/__/___


GUARANTEE OBJECT
Indemnity guarantee in the amount fixed in the Policy, being considered the reductions of the guaranteed amount by virtue of the INSURED’S default in relation to its obligation to fully execute, within the [insert Period number] Period of the Exploration Phase, the Minimum Program for such Exploration Period as defined in ANNEX II – Work and Investment Program of the CONCESSION AGREEMENT, and therefore, it must expend the amounts that might be necessary, taking into account the provisions of paragraphs 5.16, 5.17, 5.19 and 5.21 of the CONCESSION AGREEMENT n° 48610_____/[year].

The amount guaranteed by this policy is U.S.$ ___ (___ dollars). 

This policy premium is  U.S.$___ (___)

Following annexes that we have restated are an integrant and inseparable part of this policy:

-
General Conditions Susep Circular Letter n.º 232, of June 3, 2003;

-
Annex I of the Policy – Draft of Reduction Certificate;

-
Annex II of the Policy – Draft of Default Notice and Indemnity Request

-
Annex III of the Policy – Draft of Completion Certificate

-
Annex IV of the Policy – Supplement of the Special Conditions

-
TENDER PROTOCOL FOR THE CONTRACTING OF THE ACTIVITIES OF  EXPLORATION, DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS  – ___BID ROUND/200_.

-
Concession Agreement for the Exploration, Assessment, Development and Production of Petroleum and Natural Gas n.º 48610.___/[year].

This policy is issued in accordance with the Conditions of the Susep Circular Letter n° 232/03.

The guarantee conditions overleaf are integral part of this policy.

(PRINTING PLACE. DATE OF ISSUANCE).

GENERAL CONDITIONS

The General Conditions of this Guarantee are described in the Annex “General Conditions – SUSEP Circular Letter n° 232 of June 3, 2003”.

SPÉCIAL CONDITIONS

1. Specific Clause for Tenders and Contracts of Indirect Execution of Works, Services and Purchase of the Governmental Agencies, as well as for Concessions and Permits of the Public Utility.

1.1 It is understood that this insurance guarantees the faithful compliance with the obligations assumed by a bidding company and for the contracts of indirect execution of works, services and purchase of the Governmental Agencies, as well as in concessions and permits of public utilities, up to the guarantee amount fixed in the policy.

1.2 The definitions under art. 6° of Law n° 8.666, of June 21, 1993, and of art. 2° of Law n° 8.987, of February 13, 1995 apply to this insurance.

1.3 For the purposes of this insurance it is also defined:

I. BENEFICIARY: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;

II. INSURED: the bidding, contracted, concessionaire or permitted company.

1.4 this policy guarantee is in force:

For the period set forth in the policy, with provided expiration in 180 days after the end of the Exploration Period, which is the object of this policy;

1.5 The renewals are not presumed: they shall be celebrated by the issuance of new policies, preceded by written notice of the insurer to the BENEFICIARY and the INSURED up to ninety days prior the date of expiration of the duration term of this policy, stating their explicit interest in maintaining the guarantee.

1.6 Besides the hypothesis provided in clause 11 of the general conditions of the policy, the guarantee granted by this insurance shall also be extinguished upon the compliance with the MINIMUM EXPLORATION PROGRAM, defined in in Annex II – Work and Investment Program, of the CONCESSION AGREEMENT, referred to in the policy.

2. In addition to Clause 6 – Expectation and Characterization of Claim, it is understood and agreed that when the BENEFICIARY verifies the Concessionaire default relating to the contractual obligations of the Concession, the BENEFICIARY shall immediately inform this event to the Insurer, pursuant to a model appearing in ANNEX II of the policy – Default Notice and Indemnity Request – so that it may take the actions necessary for the respective BENEFICIARY’s indemnity.

Ratification

The provisions of the general conditions that have not been altered by the present special conditions are fully ratified.

PARTICULAR CONDITIONS
This policy does not insure risks arising from other modalities of the Insurance-Guarantee, does not insure the payment of any fines or financial charges that are contractually established under the contract or under the amendments and, furthermore, does not insure the obligations concerning tax payments, labor liabilities of any nature, social security, Indemnity to Third Parties, as well as it does not insure risks that are covered by other insurance fields.

It is furthermore stated that losses and/or damages directly or indirectly caused by acts of terrorism are not covered, notwithstanding its purpose that might be duly recognized as a threat to the public order by the competent authorities.

This policy has the reinsurance coverage supplied by do IRB – Brasil Resseguros S/A, granted by means of the Process GERIF n.º  XXXX, which authorization was issued through Fax GERIF n° XXXX, on     /      /    .

Annex of General Conditions Susep Circular Letter n.º 232 , of June 3, 2003.
1. Object

This insurance assures the faithful compliance of the obligations assumed by the INSURED under the main contract celebrated with the BENEFICIARY, as per the terms of the policy.

2. Definitions

I. Performance-Guarantee: insurance that assures the faithful compliance of the obligations assumed by the INSURED under the main contract celebrated with the BENEFICIARY, as per the terms of the policy.

II. Main Contract: the contractual document, its amendments and annexes that specify the obligations and rights of the BENEFICIARY and of the INSURED.

III. Proposal: formal instrument of request for insurance policy issuance, executed in accordance with the legislation in force.

IV. Policy: document executed by the insurer that formally represents the insurance-guarantee.

V. Endorsement: formal instrument, executed by the insurer that introduces modifications into the policy of performance guarantee, upon express request and agreement of the parties.

VI. General Conditions: the policy clauses of general application to any modality of insurance- guarantee.

VII. Special Conditions: the policy clauses that specify the different kinds of insurance contract and the provisions set forth in general conditions.

VIII. Particular Conditions: those that make the policy a particular one, discriminating the BENEFICIARY, the INSURED, the insurance object, the insured amount and other characteristics applicable to a certain insurance contract.

IX. BENEFICIARY: the creditor of the obligations assumed by the INSURED in the main contract.

X. INSURED: the debtor of the obligations assumed by it in the main contract.

XI. Insurer: the surety insurance company, under the policy terms, for the compliance of the obligations assumed by the INSURED in the main contract.

XII. Premium: amount that is due to the insurer by the INSURED to obtain the insurance coverage.

XIII. Claim: the default of the obligations covered by the insurance.

XIV. Indemnity: the payment of direct damages resulting from the default of the obligations covered by the insurance.

3. Guarantee Amount

3.1. The amount of this policy guarantee must be understood as the maximum face value that is guaranteed under this policy.

3.2 When alterations of the amounts previously established under the main contract are made, the guarantee amount shall accompany such modifications.

3.3. For further modifications made in the main contract, by virtue of which it is necessary the modification of the contractual amount, the guarantee amount may be also modified, upon request to the insurer to issue a collection endorsement or restitution of premium relating to the increase or reduction of the guarantee amount and term.

4. Insurance Premium

4.1. The INSURED is in charge of the payment of the premium to the insurer.

4.2. It is understood and agreed that the insurance shall be in force, even when the premium has not been paid on the agreed upon dates.

5. Term of Duration

The term of duration of the insurance-guarantee shall be equal to the term established in the main contract, and the INSURED shall make the premium payment during all this term.

6. Expectation and Claim Characterization 

6.1. When the INSURED’s default is evidenced by the BENEFICIARY with respect to the obligations covered by this policy, and when resulting invalid the extrajudicial notification given to the INSURED, the BENEFICIARY shall have the right to require the insurer to pay the due indemnity.

6.2. When giving the extrajudicial notification upon the INSURED, the BENEFICIARY shall, simultaneously, inform the insurer the expectation of claim, by sending to it a copy of the extrajudicial notification, as well as documents that clearly point out the items non complied in the agreement and the INSURED’s answer, if any.

7. Indemnity

7.1. Being characterized the claim, the insurer shall indemnify the BENEFICIARY up to this policy guarantee limit, pursuant to one of the forms below, in accordance with what is agreed upon by both parties:

I. executing, by third parties, the object of the main agreement, so to continue and complete it, under its entire responsibility; or

II. paying for the damages caused by the INSURED’s default.

7.2. The indemnity payment or the beginning of the obligation compliance shall occur within up to thirty days, counted from the date of delivery of all documents listed by the insurer as necessary to the claim characterization and regulation.

8. Subrogation

Once the indemnity is paid or the compliance with the defaulting obligations is commenced by the INSURED, the insurer shall subrogate the BENEFICIARY’s rights against the INSURED or against third parties whose acts or facts have caused the claim.

9. Holding Harmless

9.1.the insurer shall be held harmless in relation to this policy if one or more of following events shall occur:

I. Acts of God or force majeure, in accordance with the Brazilian Civil Code;

II. Non-compliance with the INSURED’s obligations arising from acts or facts that are the BENEFICIARY’s liability;

III. Alteration of the contractual obligations guaranteed by this policy that might have been agreed upon the BENEFICIARY and the INSURED without the previous approval of the insurer;

IV. Illicit malicious acts practiced by the BENEFICIARY or by its legal representative.

9.2. It is expressly excluded from the insurer’s liability any and all fines that might have a punitive character, except if otherwise provided in the special conditions.

10. Concourse of Guarantees

In the event of two or more guarantees already existing and that each one of them covers the object of this insurance, the insurer shall be proportionally liable jointly with the other participants.

11. Extinction of the Guarantee

The guarantee granted by this insurance shall terminate:

I. when the object of the main agreement guaranteed by the policy is definitely executed upon a term or statement signed by the BENEFICIARY or the policy return; 

II. when the BENEFICIARY and the insurer so agree;

III. with the indemnity payment;

IV. at the expiration of the duration period provided in the policy, except if otherwise provided in the special conditions or when extended by means of endorsement, if there is a modification of the main agreement.

12. Controversies

12.1. The controversies arising from the application of those conditions may be settled:

I. by arbitration; or

II. by legal proceedings.

12.2. In the event of arbitration, the commitment clause must be stated in the policy.

13. Lapse

The lapse terms are those determined by law

14. Jurisdiction

The judicial matters between the insurer and the BENEFICIARY shall be processed by the jurisdiction hereunder.

Annex I – Reduction Certificate

[model to be filled in by ANP in case of reduction – do not fill in]

Reference is made to the Executor’s Performance Guarantee (Performance Guarantee), no ______________, dated ___________________________, issued by _______________________ . 

The undersigned, being duly authorized to execute this Certificate on behalf of ANP, hereby certify that: 

(i)
The amount in dollars specified in (a) below is the amount allocable to the Face Amount of the Guarantees of the works that have been performed by the Concessionaires on the Minimum Exploration Program through the date of this Certificate; and

(ii)
The Face Amount of the Policy is to be reduced to an amount equal to the Remaining Face Amount specified in (b) below, effective as of the date of this Certificate.

(a) Real Amount Allocable to work on Minimum Exploration Program
U.S.$____________________

(b) Remaining Face Amount
U.S.$____________________

This Certificate has been duly executed by the undersigned as of the day of ___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis
By:     ___________________________

Name: ___________________________

Title:  ___________________________

Annex II – Notice of Default and indemnity Request

Policy nº.__________

Rio de Janeiro -RJ

(date of payment order)

[model to be presented by ANP in the case of draft – do not fill in]

At sight

The undersigned, being duly authorized to execute this Certificate on behalf of ANP, hereby certify that (i) the Concession has terminated without the compliance with the Minimum Exploration Program or (ii) the Minimum Exploration Program was not complied with by the Concessionaires as of  __________ .

We request you to pay to the order of AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis the face amount of U.S.$ __________ (___________ Dollars). .

DRAFT ACCORDING TO POLICY nº. __________ issued by [Insurer’s Name].

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis
By: ___________________________

Name: ___________________________

Title:______________________

For:
[Insurer’s Name] ___________________________


[Insurer’s address] ___________________________

Annex III – Completion Certificate

[model to be filled in by ANP at the completion of the Minimum Exploration Program – do not fill in]

Reference is made to the Policy no __________, dated __________, issued by __________.

The undersigned, being duly authorized to execute this Certificate on behalf of ANP, hereby certify that

The Minimum Exploration Program was completed by the Concessionaires; and

The Concessionaire’s obligations that were guaranteed by the above mentioned Policy have terminated.

This Certificate was effectively executed by the undersigned on___________________________.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Gás Natural e Biocombustíveis
By:     ___________________________

Name: ___________________________

Title:  ___________________________

Annex IV – Supplement of the General Conditions
This Annex, with two pages is integral and inseparable part of the policy  n.º _____

THE GENERAL CONDITIONS OF THE POLICY n.º ________ ARE HEREBY AMENDED AND/OR MODIFIED IN FOLLOWING CLAUSES AND ITEMS EXPRESSED BELOW: 

3. Guarantee Amount

3.4 The amount of this policy may be reduced as provided in Clause Fifteen of the Concession Agreement, upon the issuance of Endorsement of Reduction of the Guaranteed Amount, issued by the Insurer, upon presentation of the Reduction Certificate, pursuant to draft of Annex I – Reduction Certificate, signed by the BENEFICIARY.

3.5 It is understood and agreed that any updates of the Guaranteed Amount value shall be requested in writing by the BENEFICIARY to the INSURED, who shall provide with the INSURER the updates by means of Endorsement of Additional Bond with the respective premium collection.

3.6. The updates referred to in paragraph 3.5 may be requested by the BENEFICIARY when circumstantial changes occur, including but not limited to exchange and inflation fluctuations, that modify the expected costs for the performance of the Minimum Exploration Program guaranteed by this policy.

6. Claim Expectation and Characterization 

6.1 When the INSURED’s default is evidenced by the BENEFICIARY with respect to the obligations covered by this policy, the BENEFICIARY shall have the right to require the insurer to pay the due indemnity.

6.2. When verifying the INSURED’s default, the BENEFICIARY shall inform the insurer, sending a notice pursuant to draft of Annex II of this policy – Notice of Default and Indemnity Request, as well as copy of the administrative process with the order that determines the guarantee execution.

7. Indemnity

7.1. Once the claim is proven, the insurer shall indemnify the BENEFICIARY and pay the amount described herein taking into account the reductions provided under item 3.4, once the damages arising from the INSURED’s default for the purposes of this insurance is the amount guaranteed by this policy. 

7.2. The payment of the indemnity shall occur within up to thirty days, counted from the date of delivery of the documents mentioned in paragraph 6.2.

8. Subrogation

Once the indemnity is paid, the insurer shall subrogate the BENEFICIARY’s rights against the INSURED or against third parties whose acts or facts have caused the claim.

In accordance with the provisions of articles  347, I; 348 and 349 of the Brazilian Civil Code, the subrogation is governed by the rules of credit assignment, thus, pursuant to article 290 of the Brazilian Civil Code, the INSURED and its trusters are hereby notified and they atate that they are aware of the subrogation (assignment) executed by the BENEFICIARY (ANP) to the INSURER (insert insurer’s name).

9. Holding Harmless

Number II of Clause 9. Holding Harmless is modified to read as follows:

II. Non-compliance of the INSURED’s obligations caused by illicit acts by the BENEFICIARY;

10. Jurisdiction

The legal matters between the insurer and the BENEFICIARY shall be processed in Rio de Janeiro.

11. Notices

 All notices, demands, instructions, waivers or other communications to be provided pursuant to this Insurance-Guarantee shall be in writing in English,
 shall be effective upon receipt, and shall be sent by personal delivery, courier, first class mail or fax, to the following addresses:

i)
If to the Insurer, to:

(insurer’s name)

Endereço:

CEP

Cidade

ii)   If to the ANP, to:


Superintendência de Exploração

            Avenida Rio Branco 65, 19º andar


20090-004


Rio de Janeiro – RJ


Brazil

The addresses and fax numbers for notices given pursuant to this Policy of Performance Guarantee may be changed by the Issuer or the ANP by means of a written notice given to the other at least 15 (fifteen) business days prior to the effective date of such change.

12. Ratification

The provisions of the general conditions that have not been altered by the present special conditions are fully ratified.

Place, (date)__ ______  ____.

_________________________________________________

(insert insurer’s name)

ANEXO X - MODELO DE GARANTIA DE PERFORMANCE 

A presente refere-se ao Contrato de Concessão nº___________________________ (o “Contrato”), referente aos Blocos _______ celebrado nesta data entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (a “ANP”), Autarquia integrante da Administração Federal Indireta do Governo da República Federativa do Brasil e ___________________________ (a “Garantida”), uma ___________________________ constituída de acordo com as leis brasileiras.

Com referência às obrigações assumidas pela Garantida no Contrato ou que possam ser impostas à Garantida no Contrato ou a ele relacionadas, ___________________________ (o “Garantidor”), uma ___________________________ constituída segundo as leis de ___________________________, uma Afiliada da Garantida, concorda com o seguinte:

1. Os termos escritos em letras maiúsculas e aqui não definidos terão seus significados estabelecidos no Contrato.

2. O Garantidor, por meio desta Garantia, declara à ANP que: (i) está constituído de acordo com as leis de sua jurisdição; (ii) dispõe de todos os poderes societários e de representação legal para firmar, apresentar e cumprir esta Garantia; (iii) esta Garantia representa as obrigações legais validamente assumidas pelo Garantidor e é executável contra o Garantidor, de acordo com os seus termos; (iv) não são necessárias aprovações governamentais quanto à execução, apresentação e cumprimento desta garantia, salvo as que já foram obtidas e ora estão em vigor; e (v) a execução, apresentação e cumprimento desta Garantia pelo Garantidor não violarão qualquer dispositivo de lei ou regulamento existentes, aos quais o Garantidor esteja sujeito, bem como qualquer disposição dos documentos societários do Garantidor ou de quaisquer acordos ou contratos dos quais o Garantidor faça parte.

3. O Garantidor pela presente garante à ANP, em caráter incondicional e irrevogável, como devedor principal, o cumprimento devido e pontual de todas as obrigações da Garantida em razão do Contrato ou com ele conexos.

4. Esta Garantia é irrevogável e incondicional e terá força e efeito até que todas as obrigações da Garantida no Contrato, ou em conexão com o mesmo, estejam total e irrevogavelmente satisfeitas e extintas, não obstante (a) qualquer aditivo ou término do Contrato, (b) qualquer extensão de prazo ou outra tolerância ou concessão feita pela ANP, ou (c) qualquer atraso ou falha por parte da ANP na obtenção de soluções disponíveis contra a pessoa jurídica Garantida. Não obstante o anteriormente disposto, esta Garantia extinguir-se-á em relação às responsabilidades decorrentes do inadequado abandono de poços ou instalações em qualquer área objeto do Contrato, no prazo previsto na legislação aplicável.

5. A ANP não estará obrigada a recorrer a qualquer outra garantia ou iniciar qualquer ação contra, ou com respeito à Garantia, antes de executar seus direitos decorrentes desta Garantia diretamente contra o Garantidor. O Garantidor, ademais, não poderá alegar que a ANP poderia ter evitado ou tolerado, de qualquer maneira, ou através de qualquer ação, os prejuízos resultantes do descumprimento da Garantida no Contrato ou recorrer a qualquer outra garantia existente em qualquer tempo em seu favor, antes de agir contra o Garantidor em conexão com as obrigações deste, consoante esta Garantia. As obrigações do Garantidor nos termos desta Garantia serão independentes e indivisas e o Garantidor não terá direito a compensação ou oposição com relação a quaisquer reivindicações que possa ter contra a ANP ou qualquer outra pessoa.

6. Todas as obrigações do Garantidor aqui estabelecidas obrigarão o Garantidor e seus sucessores. O Garantidor não poderá ceder ou delegar seus deveres e obrigações sem o prévio consentimento por escrito da ANP, e qualquer alegada Cessão ou delegação, sem tal consentimento, será nula e sem qualquer valor. O Garantidor confirma que esta Garantia será válida com relação a qualquer cessionário que seja Afiliada da Garantida, nos termos deste Contrato. Ocorrendo tal Cessão, o cessionário será considerado como a Garantida para todos os fins da presente, na extensão das obrigações cedidas. 

7. Esta Garantia será regida e interpretada de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

8. Qualquer descumprimento, demora ou tolerância da ANP em exercer qualquer direito, em todo ou em parte, em razão deste instrumento, não será entendido como renúncia ao exercício do referido direito ou de qualquer outro.

9. Nenhum aditivo ou alteração desta Garantia será válido, a menos que sejam feitos por escrito e assinados pelo Garantidor e pela ANP.

10. Qualquer controvérsia relativa à interpretação desta Garantia será resolvida, em termos exclusivos e definitivos, mediante arbitragem realizada consoante as Regras da Câmara de Comércio Internacional.

11. O Garantidor pagará à vista e contra apresentação das faturas, os custos e despesas efetivamente incorridos pela ANP em decorrência da execução desta Garantia, inclusive e sem limitação, às custas e aos honorários advocatícios.

12. Todas e quaisquer notificações, pedidos, instruções, renúncias ou outras comunicações relativos a esta Garantia, bem como quaisquer consentimentos previstos nesta Garantia, serão redigidos em português ou inglês e só serão considerados válidos após o recebimento, devendo ser entregues pessoalmente ou remetidos por courier, sedex ou fax, para os endereços abaixo:

Se para o Garantidor: 

___________________________ 

(incluir endereço do Garantidor)

Se para a ANP:  


Superintendência de Exploração

Avenida Rio Branco 65, 19º andar

20090-004 

Rio de Janeiro -- RJ

Brasil

Fax (+55 21) 2112 8419 

Os endereços e números de fax acima de quaisquer das Partes poderão ser alterados, por meio de notificação por escrito, de uma para outra, com uma antecedência mínima de pelo menos 15 dias úteis anteriores à data efetiva de mudança.

13. Esta Garantia será apresentada em ___________________________ (__________) vias, sendo qualquer uma de tais vias considerada como original.

14. Esta Garantia foi devidamente assinada pelo Garantidor e pela ANP, por seus representantes legais, em __________ de __________ de 2004.

___________________________ (Nome do Garantidor)

___________________________ (assinatura)

___________________________ (nome do signatário)

___________________________ (cargo do signatário)

Recebido e Aceito

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

___________________________ (assinatura)

___________________________ (nome do signatário)

___________________________ (cargo do signatário)

ANEXO XI – RESUMO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

ANNEX XI - Summary of Financial Statements

Para/ To:
Superintendência de Promoção de Licitações/Licensing Rounds Promotion

Fax:       +55 (21) 2112-8539

De / From:
……………………………………
(Representante Credenciado/ Accredited Representative)

……………………………….. (Empresa/Company)

Data / Date:  ……………………………………………..

Esse formulário deve ser preenchido com as informações sumarizadas presentes nas Demonstrações Financeiras da empresa supracitada./This form must be filled according to the Company’s Financial Statements.

Balanço patrimonial consolidado / Consolidated balance sheet

Moeda/currency (R$ / US$):      [____]  (em milhares/in thousands)

	ATIVO

(ASSETS)
	Exercício (Date):

________
	Exercício (Date):

________
	Exercício (Date):

________
	PASSIVO

(LIABILITIES)
	Exercício (Date):

________
	Exercício (Date):

________
	Exercício (Date):

________

	CIRCULANTE

(CURRENT ASSETS)
	________
	________
	________
	CIRCULANTE

(CURRENT LIABILITIES)
	________
	________
	________

	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

(LONG-TERM RECEIVABLES)
	________
	________
	________
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

(LONG-TERM LIABILITIES)
	________
	________
	________

	PERMANENTE

(NET FIXED ASSETS)
	________


	________


	________


	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

(OTHER LIABILITIES) 
	________
	________
	________

	
	
	
	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(SHAREHOLDER’S EQUITY)
	________
	________
	________

	TOTAL
	________
	________
	________
	TOTAL
	________
	________
	________


Demonstração do resultado consolidado/Consolidated income statement

	
	Exercício / Date:
 ________
	Exercício / Date:
 ________
	Exercício / Date:
 ________

	Receita bruta de vendas

Gross Sales Revenue

	_________
	_________
	_________

	Lucro antes de impostos (LAIR)

Earnings before taxes (EBIT)

	_________
	_________
	_________

	Lucro líquido

Net income

	_________
	_________
	_________


	Observações gerais / Comentários e Destaques às Notas Explicativas /
 

General Comments / Comments and Highlights of Notes to Financial Statements.

	


Contador (auditor) Responsável / Accountant (auditor) in charge:

Nome / Name: _______________________________________________

Inscrição CRC / Professional Licensure: ________________________________________

Assinatura / Signature: ___________________________________________

Data / Date: ________________________________________________

ANEXO XII – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE CREDENCIADO PARA ASSINATURA DO(S) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO

ANNEX XII – DRAFT OF POWER OF ATTORNEY FOR NOMINATION OF THE ACCREDITED REPRESENTATIVE TO SIGN THE CONCESSION AGREEMENT
	Versão em Português

Pelo presente instrumento de mandato, [inserir nome da empresa signatária],sociedade constituída de acordo com as leis brasileiras com sede em [inserir endereço da empresa signatária contendo rua, n°, CEP, cidade e estado], através de seu representante legal, [inserir nome do representante legal], neste ato nomeia o Sr. [inserir nome], [inserir qualificação: naturalidade, cargo, registro civil, endereço, telefone, e-mail etc.] seu bastante procurador com poderes para representá-la perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em especial para a Oitava Rodada de Licitações destinadas a Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, com poderes especiais para a prática dos atos e assunção de responsabilidade relativamente à assinatura do(s) Contrato(s) de Concessão identificado(s) como [inserir nome do(s) Contrato(s)], podendo ainda praticar os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o substabelecimento.

[inserir data]

_________________________

[inserir nome]

[inserir cargo]


	English Version

[insert name of Company], a company incorporated in accordance with Brazilian laws, with headquarters in [insert address of Company headquarters], through its legal representative, [insert name of Accredited Representative], hereby appoints  [insert name], [insert full title, marital stats, place of birth, address, phone and e-mail] as its Attorney in fact empowered to represent it before the Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), especially for the Eighth Licensing Round (“Brasil Round 8”) for the exploration and production of oil and natural gas, with specific power for undertake responsibility for the execution and correlative acts of the agreement(s) identified as [insert the name of the contract(s)], and also authorized to practice other acts necessary for the faithful compliance of this power of attorney, the replacement not accepted.

[insert location and date]
_________________________________

[insert name]

[insert position]




	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE CREDENCIADO:
___________________________________________________

[inserir o(s) nome(s) e assinatura(s) do(s) Representante(s) Credenciado(s)]
[inserir o(s) cargo(s) do(s) Representante(s) Credenciado(s)]
[inserir telefone, fax e e-mail do(s) Representante(s) Credenciado(s)]

	ADDITIONAL INFORMATION OF ACCREDITED REPRESENTATIVE:

___________________________________________________

[insert name(s) and signature of Accredited Representative(s)]
[insert occupation of Accredited Representative]
[insert phone, fax and e-mail of Accredited Representative]


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE CREDENCIADO:

___________________________________________________

[inserir o(s) nome(s) e assinatura(s) do(s) Representante(s) Credenciado(s)]
[inserir o(s) cargo(s) do(s) Representante(s) Credenciado(s)]
[inserir telefone, fax e e-mail do(s) Representante(s) Credenciado(s)]

ANEXO XIII - MODELO DE HIPOTECA

ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA QUE FAZEM, COMO OUTORGANTE GARANTIDORA, NOME DA EMPRESA E COMO OUTORGADA A AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que aos data dias do mês de mês no ano de ano na sede deste número do cartório NOME DO CARTÓRIO da cidade e comarca de NOME DA COMARCA Estado de NOME DO ESTADO, localizado na endereço do tabelionato, perante mim nome do escrevente, Preposto  Escrevente Autorizado  do nome do tabelião, Tabelião, que esta subscreve, compareceram partes, justas e contratadas, conhecidas entre si e por mim reconhecidas como sendo as próprias, conforme identificações apresentadas nos seus respectivos originais, abaixo mencionadas, do que dou fé, a saber: como outorgante garantidora: Nome da GARANTIDORA, sociedade empresária com sede na cidade de Endereço completo da sociedade inscrita no CNPJ/MF. sob nº NÚMERO DO CNPJ, com sede ENDEREÇO DA GARANTIDORA, representada neste ato por seu(s) diretore(s) adiante qualificado(s), nacionalidade, endereço, CPF, identidade, estado civil, profissão, cargo e como outorgada recebedora: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, inscrita no CNPJ sob o número 02.313.673/0001-27, autarquia especial criada pela Lei nº 9.478, de 06 de Agosto de 1997, integrante da Administração Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede na SGAN, Quadra 603, Módulo I, 3º Andar, na Cidade de Brasília, DF, neste ato representada por seu Diretor-Geral Dr. HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA, brasileiro, casado, engenheiro, residente no Rio de Janeiro-RJ, portador da Carteira de Identidade RG número 13.517.714-SSP/SP, inscrito no CPF sob número 046.751.185-34, conforme art. 11, II e IV do Regimento Interno, nos termos da Portaria ANP nº 160, de 02 de agosto de 2004, os presentes reconhecidos como próprios por mim, Tabelião, por terem apresentado os documentos hábeis, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. Pela outorgante garantidora, me foi dito que é proprietária, legítima possuidora, de 01 (um) imóvel fazer a descrição do imóvel, os alvarás que são necessários e o RGI; ela, outorgante garantidora, comprometeu-se a cumprir as cláusulas do Contrato de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural do Bloco denominado Nome do Bloco, celebrado entre a GARANTIDORA e a OUTORGADA; ela, GARANTIDORA, assumiu a obrigação de cumprir a Fase de Exploração, com início na Data de Entrada em Vigor do referido Contrato e com a duração de NÚMERO (NÚMERO POR EXTENSO) anos, como especificada no ANEXO II – Programa de Trabalho e Investimento, parte integrante daquele Contrato, assim como todas as demais estipulações constantes do mesmo, cuja obrigação de cumprimento ora ratifica pela presente escritura. E que referidas contratações decorrem de o Concessionário OU CITAR O NOME DA EMPRESA, CASO NÃO SEJA ELA A GARANTIDORA ter participado de licitação, nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei do Petróleo,  para a outorga deste Contrato de Concessão, tendo sido homologada como vencedora nos  Blocos referidos.////////////////////////////////////////////////////////////

II – DA GARANTIA HIPOTECÁRIA - Assim, pela presente escritura e na melhor forma de direito, para cumprimento dessa obrigação, de forma livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus fiscal, pessoal e real, encargo, dívida ou responsabilidade, tal como hipoteca legal, penhora judicial e convencional, tributo, À EXCEÇÃO DAS SERVIDÕES (CASO EXISTAM), eles intervenientes garantes dão à recebedora, em primeira, única e especial hipoteca, sem concorrência de terceiros, o imóvel situado no distrito de NOME DO DISTRITO, atualmente no perímetro NOME DO PERÍMETRO do município de NOME DO MUNICÍPIO, Estado NOME DO ESTADO, constante denominação do imóvel, como localização do lote, extensão, coordenadas geográficas, com suas benfeitorias e avaliação. Referido imóvel se acha cadastrado na Prefeitura Municipal de NOME DO MUNICÍPIO, Estado de NOME DO ESTADO, sob o nº NÚMERO, tendo sido atribuído ao mesmo para o corrente exercício, o valor venal de R$ VALOR NUMÉRICO EM REAIS, conforme certidão nº NÚMERO DA CERTIDÃO, expedida em DATA, pela referida municipalidade; e foi havido por eles intervenientes garantes, através do registro feito sob nº NÚMERO, em DATA, na matrícula nº NÚMERO DA MATRÍCULA, do NÚMERO DO OFICIAL DE REGISTROº Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de NOME DA COMARCA, Estado de NOME DO ESTADO, em decorrência da escritura lavrada no NÚMERO DO TABELINATOº Tabelião de Notas de NOME DA COMARCA, às fls. NÚMERO DAS FOLHAS do Livro nº NÚMERO DO LIVRO, em DATA, por compra feita em/a FORMA DE COMPRA, pelo preço de PREÇO EM MOEDA DA ÉPOCA do padrão monetário da época QUANDO NÃO FOR 1º PROPRIETÁRIO.////////////////////////////// 
III – DO VALOR ATRIBUÍDO À GARANTIA HIPOTECÁRIA - Para os efeitos do artigo 1.484 do Código Civil Brasileiro, fica atribuído ao imóvel objeto da presente escritura o valor de R$ VALOR NUMÉRICO VALOR POR EXTENSO, o qual representa o valor médio aproximado das avaliações realizadas pelos CITAR OS TRÊS AVALIADORES, E, RESPECTIVAMENTE, NACIONALIDADE, ENDEREÇO, CPF, IDENTIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, CARGO E REGISTROS NO CREA. Deverão ser apresentadas três avaliações de instituições distintas e com responsabilidade técnica para tal, estando assegurada à credora a faculdade de requerer nova Avaliação para todos os efeitos legais.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IV- DAS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA HIPOTECÁRIA EM RELAÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA. Durante a vigência deste Contrato, obriga-se a DEVEDORA, em relação ao bem dado em hipoteca: a) a zelar pela sua boa conservação, limpeza e higiene; b) ao pagamento, nas épocas próprias, de todos os tributos que venham a incidir sobre os mesmos; c) ao cumprimento de todas as exigências das autoridades competentes; d) a promover e a manter em vigor quando cabível, seguro contra fogo, raios, explosões e suas conseqüências, do imóvel e de suas benfeitorias, por importância no máximo permitida pela sociedade seguradora, devendo respeitar apólice a ser emitida em favor ou sub-rogada à ANP, durante todo o prazo de vigência deste Contrato e prorrogações, ficando a ANP autorizada, se a DEVEDORA não o fizer, a promover tal seguro em Companhia idônea, de sua livre escolha, e a cobrar da DEVEDORA o valor do respectivo prêmio, inclusive os de renovação. A DEVEDORA, na hipótese de ser avisada pela GARANTIDA de que lhe deverá pagar o prêmio do seguro acima indicado e as despesas respectivas, terá 10 (dez) dias para efetuar dito pagamento.//////////////////////////
V – DO FUTURO CANCELAMENTO DA HIPOTECA - A hipoteca ora constituída somente poderá ser cancelada após o integral cumprimento de todas as obrigações tal como expressas no item I da presente escritura, o qual se reporta ao Anexo II – Programa de Trabalho e Investimento do Contrato de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural do Bloco denominado NOME DO BLOCO, celebrado entre a DEVEDORA e a CREDORA, cabendo única e exclusivamente a esta última, a valoração de tal cumprimento, momento em que outorgará o competente instrumento para seu cancelamento no Oficial de Registro de Imóveis competente. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VI- DO REFORÇO OU DA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. A DEVEDORA se compromete, dede já, a reforçar ou substituir a garantia hipotecária ora apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, caso ocorra a sua depreciação, venda ou qualquer ação que venha a atingir o bem hipotecado, reforço ou substituição cuja aceitação dependerá sempre de prévia anuência da ANP.///////////////////////////////////////////////////////////////////
VII – DA ELEIÇÃO DO FORO – As partes elegem o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas e quaisquer questões oriundas da presente escritura.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIII – DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS - Foram apresentados os seguintes documentos: (i) Certidões negativas em nome do devedor hipotecário: Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual de NOME DO ESTADO NOME DO LOGRADOURO, nº NÚMERO DO LOGRADOURO, fornecida em DATA, com validade até DATA. Emblema - Previdência Social - INSS - Certidão Negativa de Débito - Número NÚMERO, de LOGRADOURO QUE EMITIU, fornecida em DATA, valida até DATA. Emblema - Ministério da Fazenda - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Receita Federal do Brasil - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Código de Controle da Certidão NÚMERO DO CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO, fornecida em DATA, valida até DATA. Emblema Municipal - Prefeitura Municipal de NOME DO MUNICÍPIO - Certidão Negativa de Débitos, fornecida em DATA, valida até DATA, referente ao imóvel objeto desta; (ii) Certidão Negativa de Ônus e Citação de Ação Real ou Pessoal Reipersecutória referente ao imóvel objeto desta, fornecida em DATA, certidão nº NÚMERO DA CERTIDÃO pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis da NÚMERO DA ZONA JUDICIÁRIAª Zona Judiciária do Município de NOME DO MUNICÍPIO, Comarca de NOME DA COMARCA, Estado NOME DO ESTADO.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11 FREE SUMMARY OF ANNEX XIII – DRAFT OF MORTGAGE

This Annex is a public deed of mortgage where a COMPANY, as a warranting grantor, grants to ANP the fulfillment of the minimum work program.

The public deed is signed in the notary’s officer, where it is attested the legitimacy of the documents with the presence of the PARTIES involved who attend the meeting in the notary’s office certifying the following conditions:

The grantor, a legitimate owner of 1 (one) real state property, presents it as a guarantee regarding the fulfillment of the minimum work program, at the exploration phase, set forth under the Concession Agreement.

The value of the real state property offered as a mortgage guarantee should be attested by, at least, three distinct institutions with technical responsibility.

The debtor should be committed with the good conservation of the property, payment of all the taxes, fulfillment of all the requirements with the competent authorities and also must have insurance of the property.

The mortgage could only be canceled after the full compliance of all obligations of the work program.

The debtor undertakes to strengthen or to substitute the mortgage guarantee presented in case of depreciation, sale or other event that change the property value.

The parties choose the forum of the Federal Justice of Rio de Janeiro and should present all the required documents.

ANEXO XIV – MODELO DE CONTRATO DE PENHOR DE PETRÓLEO E OUTRAS AVENÇAS

NOME DA EMPRESA, legalmente representada por seus sócios NOME DOS SÓCIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÚMERO DO CNPJ, com endereço na ENDEREÇO COMPLETO (denominada DEVEDORA PIGNORATÍCIA ou NOME DA EMPRESA).

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, autarquia especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com sede na SGAN Quadra 603, Módulo I, 3º andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal (ANP), devidamente representada por seu Diretor-Geral, Sr. Haroldo Borges Rodrigues Lima, conforme art. 11, II, de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria ANP nº 160, de 02 de agosto de 2004, e no âmbito da competência prevista pelo art. 11, IV, desse mesmo Regimento Interno. (denominada CREDORA PIGNORATÍCIA ou ANP).

Considerando que:
a) nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei do Petróleo, a NOME DA EMPRESA participou de licitação para outorga de Contratos de Concessão, tendo sido homologado como vencedora, conforme publicação no Diário Oficial da União de INSERIR DATA, seção INSERIR NÚMERO, páginas NÚMERO DE PÁGINAS, dos Blocos denominados SIGLAS DOS BLOCOS;
b) Na forma do artigo 26, caput, da Lei do Petróleo, a NOME DA EMPRESA detém a propriedade do Petróleo e do Gás Natural extraído dos Campos listados no Anexo I;
c) A NOME DA EMPRESA adquiriu direitos de Concessionário por ocasião da INSERIR NOME DA RODADA e que os PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO referentes às respectivas Áreas de Concessão devem ser objeto de garantia, conforme conforme o item 6.3.f3 deste Edital l de Licitação, cujo somatório para os compromissos referentes aos PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO é da monta de R$ VALOR MONETÁRIO EM NÚMEROS (VALOR MONETÁRIO POR EXTENSO reais), que será garantido EM PARTE/TOTALMENTE por este instrumento, na quantia de R$ VALOR MONETÁRIO EM NÚMEROS (VALOR MONETÁRIO POR EXTENSO reais)
Têm as PARTES entre si justo e contratado celebrar o presente Contrato de Penhor de Petróleo, o qual se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.01
O presente Contrato tem por objeto o penhor do Petróleo extraído dos Campos listados no Anexo I, já em Fase de Produção, como forma de garantir os PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO estabelecidos nos Contratos de Concessão listados no Anexo II deste Contrato de Penhor de Petróleo, adquiridos por ocasião da INSERIR NOME DA RODADA da ANP, ocorrida em INSERIR DATA.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMALIZAÇÃO DO PENHOR
2.01
A NOME DA EMPRESA, neste ato, dá em primeiro e exclusivo penhor à ANP, em conformidade com os artigos 1.431 a 1.435 e 1.447 a 1.450 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), para o fim de garantir PARCIALMENTE/TOTALMENTE as obrigações assumidas nos Contratos de Concessão listados no Anexo II, relativamente aos PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO neles contidos, o Petróleo e gás natural extraídos dos campos, a partir do Ponto de Medição, conforme definido nos Contratos de Concessão relacionados no Anexo II, dos Campos em Fase de Produção listados no Anexo I deste Contrato de Penhor de Petróleo, em quantidade equivalente a PARTE/TOTAL do valor comprometido nos PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO conforme listado no Anexo II do presente Contrato.
2.02
A NOME DA EMPRESA confirmará, por meio de Boletins Mensais de Medição, a Produção de Petróleo, de maneira a manter sempre empenhada quantidade necessária à satisfação integral das obrigações assumidas no presente Contrato em relação aos PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO.
CLÁUSULA TERCEIRA – TRADIÇÃO E DEPÓSITO
3.01 Nos termos do art. 1.431, Parágrafo Único, do Código Civil Brasileiro, o petróleo  empenhado continua em poder do devedor, a NOME DA EMPRESA, que o deve guardar e conservar, enquanto não iniciada a execução do penhor ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.436, V do Código Civil Brasileiro. Fica a NOME DA EMPRESA responsável por zelar pela boa manutenção dos Campos cuja Produção de óleo e Gás ora se oferta como garantia, visando a permanência ou incremento dos níveis de Produção que foram apresentados para mensuração do objeto do presente.
3.02 Como depositária de bens fungíveis, a NOME DA EMPRESA obriga-se a entregar, quando demandada pela ANP, bens em quantidade e qualidade iguais as dos bens empenhados. 
CLÁUSULA QUARTA – REGISTRO
4.01
Imediatamente após a assinatura do presente Contrato, a NOME DA EMPRESA deverá promover o seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem localizados os Campos listados no Anexo I deste Contrato de Penhor de Petróleo, conforme dispõe o artigo 1.448 do Código Civil Brasileiro, averbando-o, se necessário, na Junta Comercial do INSERIR ESTADO DA FEDERAÇÃO, ficando a cargo da NOME DA EMPRESA todos os procedimentos e custos.
CLÁUSULA QUINTA – DECLARAÇÕES E GARANTIAS
5.01
A NOME DA EMPRESA declara e garante à credora pignoratícia que:
(a) possui pleno poder, autoridade e capacidade para celebrar o presente Contrato e cumprir as obrigações nele assumidas, para tanto tendo obtido a autorização de seus SÓCIOS/ACIONISTAS;
(b) o presente Contrato constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da NOME DA EMPRESA, podendo contra ela ser executado de acordo com os seus termos;
(c) a assinatura do presente Contrato não constitui, nem constituirá, violação de seu CONTRATO SOCIAL / ESTATUTO SOCIAL ou de quaisquer outros documentos societários, tampouco de outros contratos ou obrigações assumidas perante terceiros;
(d) não é necessária a obtenção de quaisquer outros consentimentos, aprovações ou notificações, com relação: (i) à criação e manutenção do penhor sobre os bens dele objeto; (ii) à validade ou exeqüibilidade do presente Contrato;
(e) não há litígio algum, investigação ou processo perante qualquer tribunal judicial ou arbitral, ou ainda instâncias administrativas, que assuma proporções relevantes sobre bens e direitos afetos a este Contrato;
(f) é legítima, única e exclusiva proprietária dos bens dados em penhor, nos termos dos Contratos de Concessão relacionados no Anexo II deste Contrato de Penhor de Petróleo, os quais se encontram livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou gravames; 
(g) declara que firmou, previamente à assinatura do presente instrumento, Contrato de Venda de Óleo e Gás com NOME DA OUTRA EMPRESA, e que nele não há nenhuma penalidade pré-estabelecida acaso deixe de entregar à compradora a parcela de sua Produção necessária para honrar o compromisso ajustado no presente Contrato; (CLÁUSULA APLICÁVEL SOMENTE SE A EMPRESA TIVER CONTRATO PRÉVIO DE VENDA DA PRODUÇÃO COM OUTRA EMPRESA)

(h) garante que, em caso de execução do presente penhor, a ANP terá garantida a preferência para a apropriação dos frutos decorrentes da venda do óleo e Gás ora empenhada;
(i) abstém-se de instituir qualquer outro gravame sobre os bens ora empenhados.
5.02
        A ANP declara à devedora pignoratícia que:
(a) As liberalidades autorizadas pela ANP, sob nenhuma hipótese, implicam sua renúncia a algum direito assegurado pela legislação, tampouco constituem extinção do penhor ora celebrado nos termos do artigo 1.436 do Código Civil.
5.03
Declarações mútuas:
(a) Declaram as PARTES que o presente Contrato será assinado previamente à assinatura dos Contratos de Concessão descritos no Anexo II deste Contrato de Penhor de Petróleo, cujos PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO estão aqui garantidos, a qual dar-se-á até a data de [data de assinatura dos Contratos de Concessão], conforme previsto no Edital da INSERIR NOME DA RODADA.

(b) A ANP consente que a NOME DA EMPRESA permaneça cumprindo o seu Contrato de Venda de Óleo e Gás à NOME DA OUTRA EMPRESA para a venda de parte de sua Produção nos campos citados no Anexo I, desde que respeitadas as demais cláusulas e disposições deste Contrato. (CLÁUSULA APLICÁVEL SOMENTE SE A EMPRESA TIVER CONTRATO PRÉVIO DE VENDA DA PRODUÇÃO COM OUTRA EMPRESA)
CLÁUSULA SEXTA – EXECUÇÃO DA GARANTIA
6.01
No caso da ocorrência de inadimplemento, nos termos dos Contratos de Concessão descritos no Anexo II deste Contrato de Penhor de Petróleo, a ANP poderá se valer da garantia empenhada para determinar a sua alienação, no todo ou em parte, para cobrir os valores correspondentes às obrigações assumidas pela NOME DA EMPRESA nos referidos PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO, vedada a sua retenção a qualquer outro título, diante da proibição expressa no artigo 1.428 do Código Civil Brasileiro.
6.02
Para os fins do disposto na subcláusula 6.01, a NOME DA EMPRESA, por sua conta e risco, fica desde já devidamente autorizada para, em nome da ANP, praticar todos os atos necessários para promover a venda e transferência a terceiros do Petróleo empenhado, em quantidade suficiente para cobrir o valor correspondente ao inadimplemento havido, e repassar imediatamente à conta a ser designada pela ANP, o valor correspondente, sob pena do início da execução judicial do presente instrumento.
.

6.03
Além dos direitos relacionados na legislação concernente à matéria, poderá a ANP exigir o reforço de garantia caso os bens se deteriorem ou pereçam sem culpa da NOME DA EMPRESA; obter o ressarcimento de quaisquer danos que porventura venham a ser incorridos; ter a preferência no recebimento do valor cedido, caso haja a Cessão autorizada dos direitos.
6.04
Se a ANP tiver de recorrer a meios judiciais para execução da garantia ora constituída e conseqüente recebimento de seu crédito, ficará a NOME DA EMPRESA obrigada a pagar, além do principal, juros e cominações contratualmente previstas, as custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.
CLÁUSULA SÉTIMA  – ADITAMENTOS E NOTIFICAÇÕES
7.01
Todo e qualquer aditamento às disposições deste Contrato de Penhor de Petróleo será válido somente se realizado por escrito e assinado pelas PARTES.
7.02
Qualquer aviso, instrução ou outra comunicação exigidos nos termos deste Contrato de Penhor de Petróleo serão feitos por escrito e transmitidos por qualquer meio confiável de recebimento encaminhados para os endereços abaixo:
Se para a NOME DA EMPRESA:
ENDEREÇO DA EMPRESA
CEP NÚMERO DO CEP - CIDADE, SIGLA DA UF
Fax: (NÚMERO DO DDD) NÚMERO DO TELEFONE
Se para a ANP:
Superintendência de Exploração – SEP
Av. Rio Branco, 65 – 19º andar
20090-004 Rio de Janeiro - RJ Brasil

Fax (21) 2112-8129 e (21) 2112-8139
CLÁUSULA OITAVA – TOTAL DA DÍVIDA 
8.01 O total da garantia ofertada, na data de assinatura do presente Contrato, é de R$ VALOR MONETÁRIO EM NÚMEROS (VALOR MONETÁRIO POR EXTENSO reais),  que poderá ser reduzida na medida em que forem sendo cumpridos os compromissos relativos aos PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO constantes dos Contratos de Concessão da NOME DA EMPRESA, relacionados no Anexo II, mediante termo aditivo ao presente Contrato de Penhor de Petróleo.
8.02 Constatado pela ANP o inadimplemento da NOME DA EMPRESA nos Contratos de Concessão descritos no Anexo II destes, relativamente ao PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO/PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO, a dívida será considerada vencida e a presente Garantia será executada conforme o disposto na Cláusula Sexta deste instrumento.
8.03 A extinção do presente penhor se faz de acordo com o previsto no artigo 1.436 do vigente Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA NONA – FORO E LEI APLICÁVEL
9.01
As PARTES elegem o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro como competente para dirimir toda e qualquer disputa decorrente do presente Contrato de Penhor de Petróleo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
9.02 O presente Contrato de Penhor de Petróleo e seus Anexos serão regidos e interpretados de acordo com as leis brasileiras.
9.03 Todas as obrigações contidas no presente instrumento serão cumpridas e respeitadas pelas PARTES e seus sucessores a qualquer título.
E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o subscrevem.
Rio de Janeiro, __ de ____________ de 2006.
_________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA
________________________________________
Haroldo Borges Rodrigues Lima
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP
Testemunhas:
_________________________________
Nome:
Identidade:
CPF:
_________________________________
Nome:
Identidade:
CPF:

[image: image21.wmf]Contrato de Penhor de Petróleo e Outras Avenças

Anexo I - Campos em Fase de Produção com Produção de Petróleo Empenhada

Campo

Item

2006

2007

2008

2009

2010

Produção(bbl/dia)

Valor (R$)*

Produção(bbl/dia)

Valor (R$)*

Produção(bbl/dia)

Valor (R$)*

Produção(bbl/dia)

Valor (R$)*

* Preço de Referência = Preço a ser dicutido com a ANP na época da assinatura do contrato. 

Para os contratos da 7ª rodada utilizamos um preço de US$ 23,00.

* Taxa de Câmbio = Utilizaremos a taxa da época da assinatura do contrato.

OBS: O quadro do Anexo I deverá refletir a produção anual correspondente ao período do 

Programa Exploratório Mínimo a ser empenhado.

Produção Total dos Campos  (bbl/dia)

Valor Total doa Campos (R$) *

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4



[image: image22.wmf]Contrato de Penhor de Petróleo e Outras Avenças

Anexo II - Contrato de Concessão da 8ª Rodada de Licitações Garantidos por este Instrumento 

Blocos em Parceria

Contrato

Nº do 

Processo

Bloco

Garantia 

(R$/UT)

PEM (Uts)

Garantia 

Finaceir

a (R$)

1º 

Período 

(anos)







� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���











� Neste caso, a empresa deve apresentar o Anexo II.


� Salvo se o registrado comprovar que:


tenha ajuizado demanda com objetivo de discutir a natureza da obrigação, ou do seu valor, e oferecido garantia suficiente ao Juízo, na forma da Lei;


esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro.


� A documentação deve ser entregue em número de vias idênticas ao número de Contratos a serem assinados pela empresa, sendo pelo menos uma via original (as cópias devem estar autenticadas).


� A validade da garantia de oferta é determinada na Tabela 1.


� Não alterar este campo. A modalidade “Concorrente” deve ser a escolhida, com base nos critérios de classificação dos seguros garantias definidos pela SUSEP.


� Inserir o valor nominal da Apólice


� Inserir datas de validade das garantias definida na Tabela 1.


� Insert face amount of the Policy





� Insert date relating to the day before the execution of the Concession Contract





� For each Exploration Period, insert date relating to 180 days after the last day of the concerning Exploration Period.





� Inserir o valor nominal da Carta de Crédito


� Inserir a data referente ao dia da data de assinatura do Contrato de Concessão


� Para cada Período de Exploração, inserir a data referente a 180 dias após o último dia do Período de Exploração em questão.


� Para cada Período de Exploração, inserir a data referente a 180 dias após o último dia do Período de Exploração em questão.


� Inserir o ultimo dia do Período de exploração para o qual a Carta de Crédito foi emitida


� Insert the amount for the first Exploration Period. 


� Add or delete spaces as appropriate to reflect the number of Concessionaires.


� Insert the amount for the first Exploration Period.


� A “Banking Day” is any day other than a Saturday, a Sunday or day on which commercial banks in New York City are authorized or required by law, regulation or executive order to close. If the Issuer is a Brazilian bank or financial institution, the references to Rio de Janeiro throughout this Letter of Credit should be changed to Rio de Janeiro, except where otherwise noted.


� Insert the date prior to the effective date of the Concession Agreement signature.


� For each Exploration Period, insert the date that is 180 days after the last day of the Exploration Period concerned.


� Change to Portuguese if the Issuer is a Brazilian bank.


� Insert the last day of the Exploration Period which the Letter


 Of Credit has been issued. A carta de crédito deve ter o prazo estendido até 6 meses depois do fim do prazo de exploração.


� Não alterar este campo. A modalidade “Executante” deve ser a escolhida, com base nos critérios de classificação dos seguros garantias definidos pela SUSEP.


� Inserir o valor nominal da Apólice


� Inserir a data referente ao dia anterior à data de assinatura do Contrato de Concessão


� Para cada Período de Exploração, inserir a data referente a 180 dias após o último dia do Período de Exploração em questão.


� Insert face amount of the Policy





� Insert date relating to the day before the execution of the Concession Contract





� For each Exploration Period, insert date relating to 180 days after the last day of the concerning Exploration Period.





� Emitido por auditor independente ou contador responsável, se aplicável. Written by auditor or accountant in charge of company accounts (if applicable).








1

_1215266027.xls
Plan1

		Contrato de Penhor de Petróleo e Outras Avenças

		Anexo I - Campos em Fase de Produção com Produção de Petróleo Empenhada

		Campo		Item		2006		2007		2008		2009		2010

		Campo 1		Produção(bbl/dia)

				Valor (R$)*

		Campo 2		Produção(bbl/dia)

				Valor (R$)*

		Campo 3		Produção(bbl/dia)

				Valor (R$)*

		Campo 4		Produção(bbl/dia)

				Valor (R$)*

		Produção Total dos Campos  (bbl/dia)

		Valor Total doa Campos (R$) *

		* Preço de Referência = Preço a ser dicutido com a ANP na época da assinatura do contrato.

		Para os contratos da 7ª rodada utilizamos um preço de US$ 23,00.

		* Taxa de Câmbio = Utilizaremos a taxa da época da assinatura do contrato.

		OBS: O quadro do Anexo I deverá refletir a produção anual correspondente ao período do

		Programa Exploratório Mínimo a ser empenhado.






_1221993701.xls
Terra  ANP

		

				PLANILHA  4  -  TERRA                                                      Bloco:

						CL  sistema (%)						Subsistemas		Item		Peso do item no custo do empreendimento (%)		CL ofertado no item (%)		CL mínimo item (%)		A ANP poderá ajustar percentuais de CL do item após solicitação

						Mínimo		Ofertado		Máximo

				Exploração		70		55.5		80		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento		10		40		40		1 - Abuso econômico-financeiro por parte do fornecedor nacional

														Aquisição		20		20		20		2 - Demanda superior à capacidade da industria nacional

												Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda		30		90		90		3 - Novas tecnologias não compatíveis com os itens relacionados

														Perfuração + Completação (obs 1)		20		30		30		4 - Caracteristicas especiais do projeto dissonantes em relação às exigências de CL específicas

														Sistemas Auxiliares (obs 2)		10		55		55

												Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)		10		90		90

				Desenvolvimento		77		0		85		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda						90

														Perfuração + Completação (obs 1)						50

														Sistemas Auxiliares (obs 2)						55

														Apoio Logístico						90

														Árvore de Natal						90

												Sistema de Coleta da Produção		Sistemas de Bombeio						80

														Manifolds						90

														Dutos de Escoamento da Produção						95

														Engenharia Básica						95

														Engenharia de Detalhamento						95

														Gerenciamento, Construção e Montagem						95

												Planta de Processo		Engenharia Básica						95

														Engenharia de Detalhamento						95

														Gerenciamento de Serviço						95

														Materiais (obs 3)						75

														Construção & Montagem						95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos								CL (%)

				Cabeça de Poço								80

				Revestimento								100

				Coluna de Produção								97

				Equipamentos do Poço								40

				Brocas								5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos										CL (%)

				Sistema Elétrico										60

				Sistema de Automação										60

				Sistema de Telecomunicações										40

				Sistema de Medição Fiscal										60

				Instrumentação de Campo										40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da planta de processo devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Tipos				Equipamentos						CL (%)

				Calderaria				Vasos de Pressão						85

								Fornos						80

								Tanques						90

				Torres				De Processo						85

								De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor										80

				Mecânicos Rotativos				Bombas						70

								Turbinas a Vapor						90

								Compressores Parafuso						70

								Compressores Alternativos						70

								Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos				Válvulas (até 24")						90

								Filtros						85

								Queimadores						80

								Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico										60

				Sistema de Automação										60

				Sistema de Telecomunicações										40

				Sistema de Medição Fiscal										60

				Instrumentação de Campo										40

				Obs 4 : No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.





AR<100m ANP

		

				PLANILHA  3  -  ÁGUAS RASAS  <100 metros                         Setor:                               Bloco:

				Sistemas		CL  sistema (%)				Subsistemas		Item				CL mínimo item (%)

						Mínimo		Máximo

				Exploração		51		60		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento				40

												Aquisição				5

										Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				20

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

										Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)				15

				Desenvolvimento		63		70		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				20

												Perfuração + Completação (obs 1)				50

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

												Apoio Logístico				15

												Árvore de Natal				85

										Sistema de Coleta da Produção		Umbilicais				40

												Manifolds sem controle				80

												Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)				80

												Linhas de Produção/Injeção Rígidas				100

												Dutos de Escoamento				100

												Sistema de Controle Submarino				50

												Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				95

										UEP		Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				95

												Jaqueta				20

												Módulos				85

												Interligações				90

												Planta de Processo		Engenharia Básica		50

														Engenharia de Detalhamento		95

														Gerenciamento de Serviço		95

														Materiais (obs 3)		75

														Construção & Montagem		95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos						CL (%)

				Cabeça de Poço						45

				Revestimento						80

				Coluna de Produção						80

				Equipamentos do Poço						30

				Brocas						5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos								CL (%)

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Tipos		Equipamentos						CL (%)

				Calderaria		Vasos de Pressão						85

						Fornos						80

						Tanques						90

				Torres		De Processo						85

						De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor								80

				Mecânicos Rotativos		Bombas						70

						Turbinas a Vapor						90

						Compressores Parafuso						70

						Compressores Alternativos						70

						Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos		Válvulas (até 24")						90

						Filtros						85

						Queimadores						80

						Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 4 : No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.





AR 100-400m ANP

		

				PLANILHA  2 - ÁGUAS RASAS 100-400 metros                         Setor:                               Bloco:

				Sistemas		CL  sistema (%)				Subsistemas		Item				CL mínimo item (%)

						Mínimo		Máximo

				Exploração		37		55		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento				40

												Aquisição				5

										Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

										Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)				15

				Desenvolvimento		55		65		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

												Apoio Logístico				15

												Árvore de Natal				85

										Sistema de Coleta da Produção		Umbilicais				40

												Manifolds				80

												Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)				80

												Linhas de Produção/Injeção Rígidas				100

												Dutos de Escoamento				100

												Sistema de Controle Submarino				50

												Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

										UEP		Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

												Casco				80

												Sistemas Navais				50

												Sistema multiplo de ancoragem				70

												Sistema smples de ancoragem				30

												Instalação e Integração dos Módulos				95

												Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem				85

												Plantas  (obs 4)		Engenharia Básica		50

														Engenharia de Detalhamento		95

														Gerenciamento de Serviço		90

														Materiais (obs 3)		75

														Construção & Montagem		95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos						CL (%)

				Cabeça de Poço						45

				Revestimento						80

				Coluna de Produção						80

				Equipamentos do Poço						30

				Brocas						5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos								CL (%)

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Tipos		Equipamentos						CL (%)

				Calderaria		Vasos de Pressão						85

						Fornos						80

						Tanques						90

				Torres		De Processo						85

						De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor								80

				Mecânicos Rotativos		Bombas						70

						Turbinas a Vapor						90

						Compressores Parafuso						70

						Compressores Alternativos						70

						Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos		Válvulas (até 24")						90

						Filtros						85

						Queimadores						80

						Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 4: Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água

				Obs 5: No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.





AP >400 ANP

				Planilha 1

				PLANILHA 1 -  Águas Profundas > 400 metros                         Setor:                               Bloco:

				Sistemas		CL  sistema (%)				Subsistemas		Item				CL minimo item (%)

						Mínimo		Máximo

				Exploração		37		55		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento				40

												Aquisição				5

										Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

										Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)				15

				Desenvolvimento		55		65		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

												Apoio Logístico				15

												Árvore de Natal				85

										Sistema de Coleta da Produção		Umbilicais				40

												Manifolds				80

												Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)				80

												Linhas de Produção/Injeção Rígidas				100

												Dutos de Escoamento				100

												Sistema de Controle Submarino				50

												Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

										UEP		Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

												Casco				80

												Sistemas Navais				50

												Sistema Multiplo de Ancoragem				70

												Sistema simples de ancoragem				30

												Instalação e Integração dos Módulos				95

												Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem				85

												Plantas  (obs 4)		Engenharia Básica		50

														Engenharia de Detalhamento		95

														Gerenciamento de Serviço		90

														Materiais (obs 3)		75

														Construção & Montagem		95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos						CL (%)

				Cabeça de Poço						45

				Revestimento						80

				Coluna de Produção						80

				Equipamentos do Poço						30

				Brocas						5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos						CL (%)

				Sistema Elétrico						60

				Sistema de Automação						60

				Sistema de Telecomunicações						40

				Sistema de Medição Fiscal						60

				Instrumentação de Campo						40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Tipos		Equipamentos						CL (%)

				Calderaria		Vasos de Pressão						85

						Fornos						80

						Tanques						90

				Torres		De Processo						85

						De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor								80

				Mecânicos Rotativos		Bombas						70

						Turbinas a Vapor						90

						Compressores Parafuso						70

						Compressores Alternativos						70

						Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos		Válvulas (até 24")						90

						Filtros						85

						Queimadores						80

						Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 4: Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água

				Obs 5: No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.






_1222058948.unknown

_1221986766.xls
Terra  ANP

		

				PLANILHA  4  -  TERRA                                                      Bloco:

						CL  sistema (%)						Subsistemas		Item		Peso do item no custo do empreendimento (%)		CL ofertado no item (%)		CL mínimo item (%)		A ANP poderá ajustar percentuais de CL do item após solicitação

						Mínimo		Ofertado		Máximo

				Exploração		70		55.5		80		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento		10		40		40		1 - Abuso econômico-financeiro por parte do fornecedor nacional

														Aquisição		20		20		20		2 - Demanda superior à capacidade da industria nacional

												Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda		30		90		90		3 - Novas tecnologias não compatíveis com os itens relacionados

														Perfuração + Completação (obs 1)		20		30		30		4 - Caracteristicas especiais do projeto dissonantes em relação às exigências de CL específicas

														Sistemas Auxiliares (obs 2)		10		55		55

												Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)		10		90		90

				Desenvolvimento		77		0		85		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda						90

														Perfuração + Completação (obs 1)						50

														Sistemas Auxiliares (obs 2)						55

														Apoio Logístico						90

														Árvore de Natal						90

												Sistema de Coleta da Produção		Sistemas de Bombeio						80

														Manifolds						90

														Dutos de Escoamento da Produção						95

														Engenharia Básica						95

														Engenharia de Detalhamento						95

														Gerenciamento, Construção e Montagem						95

												Planta de Processo		Engenharia Básica						95

														Engenharia de Detalhamento						95

														Gerenciamento de Serviço						95

														Materiais (obs 3)						75

														Construção & Montagem						95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos								CL (%)

				Cabeça de Poço								80

				Revestimento								100

				Coluna de Produção								97

				Equipamentos do Poço								40

				Brocas								5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos										CL (%)

				Sistema Elétrico										60

				Sistema de Automação										60

				Sistema de Telecomunicações										40

				Sistema de Medição Fiscal										60

				Instrumentação de Campo										40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da planta de processo devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Tipos				Equipamentos						CL (%)

				Calderaria				Vasos de Pressão						85

								Fornos						80

								Tanques						90

				Torres				De Processo						85

								De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor										80

				Mecânicos Rotativos				Bombas						70

								Turbinas a Vapor						90

								Compressores Parafuso						70

								Compressores Alternativos						70

								Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos				Válvulas (até 24")						90

								Filtros						85

								Queimadores						80

								Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico										60

				Sistema de Automação										60

				Sistema de Telecomunicações										40

				Sistema de Medição Fiscal										60

				Instrumentação de Campo										40

				Obs 4 : No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.





AR<100m ANP

		

				PLANILHA  3  -  ÁGUAS RASAS  <100 metros                         Setor:                               Bloco:

				Sistemas		CL  sistema (%)				Subsistemas		Item				CL mínimo item (%)

						Mínimo		Máximo

				Exploração		51		60		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento				40

												Aquisição				5

										Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				20

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

										Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)				15

				Desenvolvimento		63		70		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				20

												Perfuração + Completação (obs 1)				50

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

												Apoio Logístico				15

												Árvore de Natal				85

										Sistema de Coleta da Produção		Umbilicais				40

												Manifolds sem controle				80

												Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)				80

												Linhas de Produção/Injeção Rígidas				100

												Dutos de Escoamento				100

												Sistema de Controle Submarino				50

												Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				95

										UEP		Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				95

												Jaqueta				20

												Módulos				85

												Interligações				90

												Planta de Processo		Engenharia Básica		50

														Engenharia de Detalhamento		95

														Gerenciamento de Serviço		95

														Materiais (obs 3)		75

														Construção & Montagem		95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos						CL (%)

				Cabeça de Poço						45

				Revestimento						80

				Coluna de Produção						80

				Equipamentos do Poço						30

				Brocas						5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos								CL (%)

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Tipos		Equipamentos						CL (%)

				Calderaria		Vasos de Pressão						85

						Fornos						80

						Tanques						90

				Torres		De Processo						85

						De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor								80

				Mecânicos Rotativos		Bombas						70

						Turbinas a Vapor						90

						Compressores Parafuso						70

						Compressores Alternativos						70

						Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos		Válvulas (até 24")						90

						Filtros						85

						Queimadores						80

						Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 4 : No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.





AR 100-400m ANP

		

				PLANILHA  2 - ÁGUAS RASAS 100-400 metros                         Setor:                               Bloco:

				Sistemas		CL  sistema (%)				Subsistemas		Item				CL mínimo item (%)

						Mínimo		Máximo

				Exploração		37		55		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento				40

												Aquisição				5

										Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

										Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)				15

				Desenvolvimento		55		65		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

												Apoio Logístico				15

												Árvore de Natal				85

										Sistema de Coleta da Produção		Umbilicais				40

												Manifolds				80

												Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)				80

												Linhas de Produção/Injeção Rígidas				100

												Dutos de Escoamento				100

												Sistema de Controle Submarino				50

												Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

										UEP		Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

												Casco				80

												Sistemas Navais				50

												Sistema multiplo de ancoragem				70

												Sistema smples de ancoragem				30

												Instalação e Integração dos Módulos				95

												Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem				85

												Plantas  (obs 4)		Engenharia Básica		50

														Engenharia de Detalhamento		95

														Gerenciamento de Serviço		90

														Materiais (obs 3)		75

														Construção & Montagem		95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes subitens:

				Equipamentos						CL (%)

				Cabeça de Poço						45

				Revestimento						80

				Coluna de Produção						80

				Equipamentos do Poço						30

				Brocas						5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes subitens:

				Equipamentos								CL (%)

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes subitens:

				Tipos		Equipamentos						CL (%)

				Calderaria		Vasos de Pressão						85

						Fornos						80

						Tanques						90

				Torres		De Processo						85

						De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor								80

				Mecânicos Rotativos		Bombas						70

						Turbinas a Vapor						90

						Compressores Parafuso						70

						Compressores Alternativos						70

						Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos		Válvulas (até 24")						90

						Filtros						85

						Queimadores						80

						Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 4: Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água

				Obs 5: No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.





AP >400 ANP

				Planilha 1

				PLANILHA 1 -  Águas Profundas > 400 metros                         Setor:                               Bloco:

				Sistemas		CL  sistema (%)				Subsistemas		Item				CL minimo item (%)

						Mínimo		Máximo

				Exploração		37		55		Geologia e Geofísica		Interpretação e Processamento				40

												Aquisição				5

										Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

										Apoio Operacional		Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)				15

				Desenvolvimento		55		65		Perfuração, Avaliação e Completação		Afretamento Sonda				10

												Perfuração + Completação (obs 1)				30

												Sistemas Auxiliares (obs 2)				55

												Apoio Logístico				15

												Árvore de Natal				85

										Sistema de Coleta da Produção		Umbilicais				40

												Manifolds				80

												Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)				80

												Linhas de Produção/Injeção Rígidas				100

												Dutos de Escoamento				100

												Sistema de Controle Submarino				50

												Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

										UEP		Engenharia Básica				50

												Engenharia de Detalhamento				95

												Gerenciamento, Construção e Montagem				60

												Casco				80

												Sistemas Navais				50

												Sistema Multiplo de Ancoragem				70

												Sistema simples de ancoragem				30

												Instalação e Integração dos Módulos				95

												Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem				85

												Plantas  (obs 4)		Engenharia Básica		50

														Engenharia de Detalhamento		95

														Gerenciamento de Serviço		90

														Materiais (obs 3)		75

														Construção & Montagem		95

				Obs 1: Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos						CL (%)

				Cabeça de Poço						45

				Revestimento						80

				Coluna de Produção						80

				Equipamentos do Poço						30

				Brocas						5

				Obs 2: Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Equipamentos						CL (%)

				Sistema Elétrico						60

				Sistema de Automação						60

				Sistema de Telecomunicações						40

				Sistema de Medição Fiscal						60

				Instrumentação de Campo						40

				Obs 3: Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:

				Tipos		Equipamentos						CL (%)

				Calderaria		Vasos de Pressão						85

						Fornos						80

						Tanques						90

				Torres		De Processo						85

						De Resfriamento						85

				Trocadores de Calor								80

				Mecânicos Rotativos		Bombas						70

						Turbinas a Vapor						90

						Compressores Parafuso						70

						Compressores Alternativos						70

						Motores a Diesel (até 600 hp)						90

				Mecânicos Estáticos		Válvulas (até 24")						90

						Filtros						85

						Queimadores						80

						Proteção Catódica						90

				Sistema Elétrico								60

				Sistema de Automação								60

				Sistema de Telecomunicações								40

				Sistema de Medição Fiscal								60

				Instrumentação de Campo								40

				Obs 4: Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água

				Obs 5: No caso de serviços executados por empregados da empresa concessionária, contratados

				segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

				(calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de

				cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.






_1217658853.xls
Plan1

		Contrato de Penhor de Petróleo e Outras Avenças

		Anexo II - Contrato de Concessão da 8ª Rodada de Licitações Garantidos por este Instrumento

		Blocos em Parceria

		Contrato		Nº do Processo		Bloco		Garantia (R$/UT)		PEM (Uts)		Garantia Finaceira (R$)		1º Período (anos)






_1185353525.unknown

_1185353558.unknown

_1184760348.unknown

_1184760392.unknown

_1184577746.unknown

_1176788696.doc
[image: image1.wmf] 





