ANEXO V

MODELO DE LISTA DE BENS, PRODUTOS E ESTUDOS COM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA

| Descrição do bem | Previsão de aquisição | Previsão de valor de aquisição | Previsão de destinação do bem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit 1 - RWS Fauna 2 Rondonópolis | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 709,6 |
| Kit 2 - RWS Fauna 2 Rondonópolis | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 705,9 |
| Kit 3 - RWS Fauna 2 Itiquira | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 629,7 |
| Kit 4 - RWS Fauna 2 Itiquira | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 630,9 |
| Kit 5 - RWS Fauna 2 Alto Araguaia | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 471,0 |
| Kit 6 - RWS Fauna 2 Alto Araguaia | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 472,2 |
| Kit 7 - RWS Fauna 2 Alto Araguaia | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 473,4 |
| Kit 8 - RWS Fauna 2 Alto Araguaia | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 474,6 |
| Kit 9 - RWS Fauna 2 Alto Araguaia | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 469,3 |
| Kit 10 - RWS Fauna 2 Chapadão do Sul | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 239,7 |
| Kit 11 - RWS Fauna 2 Chapadão do Sul | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 240,9 |
| Kit 12 - RWS Fauna 2 Aparecida do Taboado | Janeiro de 2027 | R$ 244.236,00 | Instalação no km 65,0 |
| Estudo técnico-científico completo sobre Tayassuídeos (cateto e queixada), contemplando revisão bibliográfica aplicada, delineamento experimental aprovado em comitê de ética, etograma validado, testes comportamentais controlados, análise estatística dos resultados e definição de parâmetros acústicos e/ou visuais calibrados para incorporação ao Sistema RWS. | Maio de 2028 | - | ANTT |
| Banco de dados estruturado contendo registros audiovisuais (convencionais e térmicos) e indicadores comportamentais sistematizados. | Maio de 2028 | - | ANTT |
| Manual técnico atualizado do Sistema RWS, incorporando aprendizados da Fase 2, parâmetros operacionais refinados, diretrizes de implantação, calibração, manutenção e monitoramento. | Maio de 2028 | - | ANTT |
| Relatório técnico final da Fase 2, consolidando metodologias, resultados, limitações, ajustes implementados e recomendações para replicação interconcessionária. | Maio de 2028 | - | ANTT |
| Produção científica composta por submissão de artigos a periódicos especializados, notas técnicas e apresentações em eventos nacionais e internacionais, com a devida menção à ANTT. | Maio de 2028 | - | ANTT |
| Relatório técnico conclusivo de monitoramento bioacústico ambiental (12 meses), acompanhado de base de dados acústica estruturada e auditável, contendo medições contínuas de nível de pressão sonora (dB), análises espectrais (Hz), classificação automatizada de vocalizações da fauna, avaliação comparativa entre trechos com e sem RWS e análise pré/durante/pós passagem ferroviária, com interpretação estatística dos resultados e recomendações técnicas para garantia de compatibilidade ecológica do sistema. | Maio de 2028 | - | ANTT |