ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

DE ARQUITETURA E URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DA

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA VELHA DE CAMPINA GRANDE-PA

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

O presente projeto tem por objeto a elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos da edificação da Estação Velha de Campina Grande em Paraíba.

- OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo a elaboração dos projetos arquitetônicos e urbanísticos, bem como projetos complementares das edificações da Estação Velha, tombada pelo IPHAEP (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba), situada – Rua Benjamin Constant, Centro, Campina Grande, Paraíba.

Buscando a execução de obras, de modo a garantir a preservação e salvaguardar o patrimônio histórico e cultural do município, integrando à cidade e valorizando como polo turístico e de valor cultural da estação.

- ENTIDADE EXECUTORA

O projeto será executado pela Fersan Arquitetura e Tecnologia.

- PREVISÃO DE INÍCIO, TEMPO DE EXECUÇÃO E CUSTO TOTAL

O projeto tem previsão de início em abril de 2026, com duração de 180 dias e custo total de R$ 1.403.299,03.

- PRODUTOS

Projeto de revitalização de estação ferroviária de Campinas Grande-PA.