CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO

Objetivo: A priorização de ações realizada no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2020-2023 da CAPES se destina a apoiar a decisão dos gestores executores das mencionadas ações em situações nas quais seja inviável a sua execução de forma paralela, tais como: escassez de recursos humanos ou orçamentários e demais situações de conflito.

A priorização das ações é realizada por meio de um modelo de pontuação levando em consideração os critérios listados abaixo:

- contribuição estratégica;

- urgência;

- impacto da não realização;

- complexidade;

- esforço;

- maturidade; e

- dependência.

DETALHAMENTO DA PONTUAÇÃO

| Critério | Questões | Instrução | Pontuação | Total (Máximo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuição Estratégica: Considera a contribuição da ação com os objetivos estratégicos da CAPES (PEI) e objetivos de TIC (PDTIC). | Alinhamento da ação com os objetivos estratégicos previstos no PEI e objetivos de TIC previstos no PDTIC. | Para a avaliação do alinhamentos estratégicos, segue-se uma escala que considera cada faixa de quantidade de objetivos alinhados à ação, que vai de 1 a mais de 5 objetivos. A contribuição estratégica será diretamente proporcional à prioridade (quanto maior a pontuação, maior a prioridade). | Considerar os seguintes parâmetros: Contribui com 1 objetivo estratégico: 5 Contribui com 2 objetivos estratégicos: 10 Contribui com 3 objetivos estratégicos: 15 Contribui com 4 objetivos estratégicos: 20 Contribui com 5 ou mais objetivos estratégicos: 25 | 25 |
| Urgência: Considera os aspectos relacionados às normas, leis, recomendações de controle interno ou compromissos assumidos com a alta administração. | - Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos)? - Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno)? - Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva)? | É urgente se pelo menos um dos questionamentos for verdadeiro. A urgência será diretamente proporcional à prioridade (quanto maior a pontuação, maior a prioridade). | Sim: 35 Não: 0 | 105 |
| Impacto da não realização: Considera o impacto da não realização da ação em relação à segurança da informação, aos processos, projetos de negócio, serviços ou projetos da CAPES | - Não realizar a ação implicará em riscos de segurança da informação? - Não realizar a ação prejudicará processos de negócio? - Não realizar a ação prejudicará serviços prestados pela CAPES? - Não realizar a ação prejudicará projetos da CAPES? | De acordo com o somatório das avaliações, segue-se uma escala que vai de insignificante a muito alto. O impacto será diretamente proporcional à prioridade (quanto maior a pontuação, maior a prioridade). | Muito alto: 20 Alto: 15 Médio: 10 Baixo: 5 Inexistente: 0 Considerar os seguintes parâmetros: Muito Alto: Ação imediata, irá piorar rapidamente. Alto: Urgente, irá piorar se nada for feito. Médio: O mais cedo possível, irá piorar em médio prazo. Baixo: Pode esperar um pouco, irá piorar em longo prazo. Inexistente: Não vai piorar ou pode melhorar. | 80 |
| Complexidade: Avalia a complexidade com relação à dificuldade de implementação da ação, como questões políticas, ambiguidades e orçamento necessário. | - O que precisa ser feito implica em interdependência de componentes e sistemas? - O que precisa ser feito implica em ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados? - O que precisa ser feito implica em ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância)? - O que precisa ser feito implica em orçamento igual ou superior a R$ 3 milhões de reais? | Para cada resposta verdadeira aos questionamentos segue-se uma escala, considerando a faixa de quantidade de elementos de complexidade que envolvem a ação, que vai de insignificante a muito alta. A complexidade será inversamente proporcional à prioridade (quanto menor a complexidade, maior a pontuação e maior a prioridade). | Muito Alta: 0 Alta: 5 Média: 10 Baixa: 15 Baixa: 15 Inexistente: 20 Considerar os seguintes parâmetros: Muito Alta: A execução da ação implica nos 4 elementos de complexidade Alta: A execução da ação implica em 3 elementos de complexidade Média: A execução da ação implica em 2 elementos de complexidade Baixa: A execução da ação implica em 1 elementos de complexidade Insignificante: A execução não implica em nenhum dos elementos de complexidade | 20 |
| Esforço: Considera o esforço para a execução da ação (tempo). | - Mais de 1 ano - Entre 6 meses e 1 ano - Até 6 meses | Para a avaliação do esforço, segue-se uma escala que vai de baixo a alto. O esforço será inversamente proporcional à prioridade (quanto menor o esforço, maior a pontuação e maior a prioridade). | Alto: 5 Médio: 10 Baixo: 15 Considerar os seguintes parâmetros: Alto: mais de 1 ano Médio: entre 6 meses e 1 ano Baixo: Até 6 meses | 15 |
| Maturidade: Avalia a maturidade atual para execução da ação a partir do processo/fluxo relacionado. | - Os Processos / Fluxos de trabalho estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos? - Os Processos / Fluxos de trabalho estão documentados, comunicados e aplicados? - Os Processos / Fluxos de trabalho estão comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada? - Os Processos / Fluxos de trabalho são inexistentes? | Para avaliação da maturidade, segue-se uma escala que vai de insignificante a alto. A maturidade será diretamente proporcional à prioridade (quanto maior a pontuação, maior a prioridade). | Alto: 15 Médio: 10 Baixo: 5 Inexistente: 0 Alto: Procedimentos e Práticas: De gerenciado a otimizado (processos monitorados, medidos, melhores práticas, processos otimizados e aplicado PDCA) Médio: Procedimentos e Práticas: Registrados (Processos formais, documentados, comunicados e aplicados) Baixo: Procedimentos e Práticas: Repetitivo (processos intuitivos e segue padrão) Inexistente: Procedimentos e Práticas: processos inexistentes, informais ou desorganizados | 15 |
| Dependência: Verifica se a ação é pré-requisito para as demais ações do PDTIC. | Esta ação é pré-requisito para a realização de outras ações? | Para avaliação da dependência, segue-se uma escala para cada faixa de quantidade de ações que dependem da ação em questão. A dependência será diretamente proporcional à prioridade (quanto maior a pontuação, maior a prioridade). | Acima de 3 ações: 10 De 1 a 3 ações: 5 Nenhuma ação: 0 | 10 |

PRIORIDADE DAS AÇÕES: A partir das informações fornecidas pelo demandante e pelo responsável pela ação na DTI, realizou-se o somatório da pontuação de cada uma delas, a partir dos critérios acima citados (ANEXO – Planilha de Priorização). A pontuação da ação é diretamente proporcional à sua prioridade (quanto maior a pontuação, maior a prioridade).