## Slide 1
SECRETARIA-GERAL
DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
2020
Diretoria de Engenharia e Patrimônio
Coordenação Geral de Engenharia
Construção de Salas Administrativas - 4º Pavimento do Palácio do Planalto

## Slide 2
O objetivo é apresentar o PLANO DE AÇÃO PRELIMINAR, ou seja, o conjunto de atividades, prazos, equipes e impactos, para a execução de obra referente à alteração de layout e execução de salas administrativas no 4ºPavimento do Palácio do Planalto.
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO

## Slide 3
Considerações Iniciais
A execução da obra será realizada preferencialmente no período NOTURNO, de segunda a domingo, a partir da data a ser definida em conjunto com a unidade demandante.
O prazo de execução máximo é de 6 meses, considerando possíveis interferências por parte dos usuários do Palácio do Planalto.
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO

## Slide 4
Entrada de Materiais
Desembarque de materiais (caminhão)
Acesso Caminhão entulho (guarita dos Anexo na av. N2)
Local para
Caçamba de Entulho
Estacionamento Anexos
Acesso à Obra
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO

## Slide 5
Acesso à Obra
Entrada de Materiais
Saída de Resíduos
Baia de resíduos
Remoção de janelas para içamento e entrada de material de grandes
dimensões (duto)
Remoção de janelas e descarte de resíduos em duto vertical
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO
Vai para
muro de arrimo dos Anexos

## Slide 6
Acesso à Obra
Definição conjunta com a Coordenação Geral de Engenharia:
Área de depósito de materiais;
Refeitório;
Vestiários e Banheiros;
Escritório da obra;
‘
Áreas sugeridas no 2º Subsolo Palácio do Planalto
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO

## Slide 7
Total 2019
Em milhões
Totais de 2019
Em R$ mi
Fases de Execução da Obra:
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO

## Slide 8
Fases de Execução da Obra:
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO

## Slide 9
Fases de Execução da Obra
Fase 01
PRINCIPAIS IMPACTOS:
Retirada de obras de arte e mobiliário (curadoria);
Necessidade de abertura no forro de gesso do corredor de acesso do Ministro da Secretaria Geral;
Abertura de forro no corredor dos elevadores da Ala Leste;
Instalações ficarão aparentes até a finalização do serviço;
Instalação de tapumes na área da fase 2, para criação de depósito temporário;
Desligamento parcial do sistema de ar condicionado;
Efetivo de limpeza em horário diferenciado para redução das sujeiras (pó de gesso);
Trabalho deverá ser realizado em período noturno;
Acompanhamento da Segurança Presidencial no período noturno;
Corredor privativo oeste
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO
Corredor leste

## Slide 10
Fases de Execução da Obra
Fase 02
PRINCIPAIS IMPACTOS:
Retirada de obras de arte e mobiliário (curadoria);
Instalação de tapumes;
Remoção total do forro de gesso nos locais indicados no fase 02;
Fechamento do acesso sul dos ministros da Secretaria Geral e Secretaria de Governo;
Paralização do sistema de ar condicionado no saguão;
Efetivo de limpeza em horário diferenciado para redução das sujeiras (pó de gesso);
Trabalho deverá ser realizado em período diurno e noturno;
Acompanhamento da Segurança Presidencial no período noturno;
Área de intervenção
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO
Local da fase 2 durante a reforma de 2010

## Slide 11
Fases de Execução da Obra
Fase 03
Áreas de intervenção
PRINCIPAIS IMPACTOS:
Necessidade de abertura no forro de gesso do corredor de acesso às salas de reunião e salas administrativas;
Paralização parcial das atividades das salas contíguas à fase 3;
Instalações ficarão aparentes até a finalização do serviço;
Efetivo de limpeza em horário diferenciado para redução das sujeiras (pó de gesso);
Trabalho deverá ser realizado em período noturno;
Acompanhamento da Segurança Presidencial no período noturno;
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO

## Slide 12
Total 2019
Em milhões
Totais de 2019
Em R$ mi
Perspectiva da Obra Executada
CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS - 4º PAVIMENTO PALÁCIO DO PLANALTO