ANEXO – MATRIZ DE RISCO – Serviço em Fibra do VLT

| - Riscos das especificações técnicas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO | DESCRIÇÃO | ALOCAÇÃO (Público, Privado, compartilhado) | IMPACTO (Alto, Médio, Baixo) |  | PROBABILIDADE (Frequente, Provável, Ocasional, Remota, Improvável) | MITIGAÇÃO (Medidas) procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco |
| Aderência às especificações da CBTU-STU/REC | Dificuldade de atendimento às especificações do Termo de Referência | Privado | Médio |  | Ocasional | Detalhamento das especificações técnicas contidas no Termo de Referência, exigência de conhecimento técnico da contratada. |
| Cronograma de execução | Dificuldade de atendimento ao previsto pela CBTU/STU-REC | Público | Médio |  | Ocasional | Atentar para os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. |
| - Riscos de execução |  |  |  |  |  |  |
| Estimativas de custos incorretas | Erro de estimativa do custo | Privado | Baixo |  | Ocasional | Os preços ofertados são próximos dos preços estimados pelas empresas especializadas, retratando o preço de mercado. |
| Acesso aos locais de entrega dos materiais | Atraso na liberação dos locais ou equipamentos por fatos não imputáveis ao privado. | Público | Baixo |  | Remota | A CBTU-STU/REC irá proporcionar todas as facilidades para a contratante executar o objeto do Termo de referência. |
| Material aplicado é de baixa qualidade | Prejuízos gerados por materiais de baixa qualidade | Privado | Alto |  | Improvável | É responsabilidade da CBTU-STU/REC exigir material aplicado de boa qualidade |
| Segurança dos trabalhadores contratados pelo privado | Prejuízos gerados por segurança | Privado | Baixo |  | Remota | É de responsabilidade da contratada o atendimento ao Termo de referência. |
| - Riscos de performance |  |  |  |  |  |  |
| Defeitos nos materiais fornecidos | Custos associados ao retrabalho | Privado | Baixo |  | Ocasional | Item incluído nas condições de fiscalização do Termo de Referência. |
| Dificuldades em atingir parâmetros estabelecidos no objeto | Serviço de baixa qualidade | Privado | Baixo |  | Remota | Acompanhamento eficaz da fiscalização, verificando qualidade do material e aplicação adequada. |
| - Riscos operacionais |  |  |  |  |  |  |
| Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento, acima do previsto | Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento, acima do previsto pela contratante | Privado | Baixo |  | Ocasional | Controle na licitação para evitar mergulhar no preço, inviabilizando a execução do contrato. |
| Atrasos de pagamentos | Atraso nos pagamentos das faturas | Público | Baixo |  | Remota | Estabelecido no contrato, multar a CBTU-STU/REC por atraso de pagamento |
| - Riscos de demanda |  |  |  |  |  |  |
| Redução/Aumento da demanda | Reduções/aumentos inesperados de novas aquisições devido à queda ou aumento de falhas | Privado | Médio |  | Provável | A contratante deverá exigir a execução do estabelecido no termo de referência. |
| - Risco de término antecipado |  |  |  |  |  |  |
| Antecipação da entrega dos materiais | Redução do tempo pela contratante do tempo de entrega | Privado |  | Médio | Improvável | Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico-financeiro |
| - Risco ambientais |  |  |  |  |  |  |
| Resíduos e efluentes | Resíduos sólidos resultantes da produção, transporte e entrega | Privado |  | Baixo | Improvável | Destinar a empresas com licença ambiental para manuseio destes tipos de resíduos |