2017 - 2024

Plano Diretor

de Tecnologia da Informação e Comunicação

| 2 | 3a EDIÇÃO | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | julho de 2024 |  |

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidente 
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 
Vice-Presidente

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  - MCTI 
Luciana Barbosa de Oliveira Santos 
Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 
Luis Manuel Rebelo Fernandes 
Secretário Executivo 
Isa Assef dos Santos 
Subsecretária de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais (SPEO) 
César Augusto Rodrigues do Carmo 
Coordenador Geral das Unidades de Pesquisa - CGUP

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM 
Silvia Cristina Alves França 
Diretora 
Maurício Moutinho da Silva 
Coordenação de Administração - COADM 
Arnaldo Alcover Neto 
Coordenação de Análises Minerais - COAMI 
Andrea Camardella de Lima Rizzo 
Coordenação de Planejamento, Gestão Estratégica e Inovação - COPGI 
Paulo Fernando Almeida Braga 
Coordenação de Processamento e Tecnologias Minerais - COPTM 
Marisa Nascimento

Coordenação de Processos Metalúrgicos e Ambientais - COPMA Leonardo Luiz Lyrio da Silveira 
Coordenação de Rochas Ornamentais - CORON

SUMÁRIO

| ELABORAÇÃO | 1. INTRODUÇÃO | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 2. OBJETIVOS | 12 |
|  | 3. BENEFÍCIOS ESPERADOS | 13 |
|  | 4. ELABORAÇÃO | 15 |
|  | 4.1. Plano de Ação | 15 |
|  | 4.2. Equipe | 15 |
|  | 5. PARTES INTERESSADAS | 18 |
|  | 6. ABRANGÊNCIA | 19 |
| Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC |  |  |
| REVISÃO |  |  |
|  | 7. METODOLOGIA | 20 |
| Andrea Camardella de Lima Rizzo | 7.1. Visão Institucional | 21 |
| Silvia Cristina Alves França |  |  |
|  | 7.2. Missão Institucional | 21 |
| EDITORAÇÃO E PROJETO GRÁFICO | 7.3. Valores Institucionais | 22 |
| Tatiana Duarte Cardozo de Pina |  |  |
|  | 7.4. Medição e Gestão do Desempenho | 22 |
|  | 7.5. Fundamentação Metodológica | 23 |
|  | 8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | 26 |
|  | 9. ESTRATÉGIAS | 31 |
|  | 10. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE TIC | 33 |
|  | 10.1. MISSÃO DA TIC CETEM | 34 |
|  | 10.2. VISÃO DA TIC CETEM | 34 |
|  | 10.3. VALORES DA TIC CETEM | 34 |
|  | 10.4. POLÍTICAS PÚBLICAS | 34 |
|  | 10.4.1. USO DE SOFTWARE LIVRE | 35 |
|  | 10.4.2. ADERÊNCIA AOS PADRÕES DO GOVERNO | 35 |
|  | 11. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL | 36 |
|  | 11.1. DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DE TIC | 39 |
|  | 11.2. CENÁRIO ORGANIZACIONAL | 40 |

7

| 12. ORGANIZAÇÃO DA TIC | 43 | 9 |
| --- | --- | --- |
| 12.1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO SEIN: | 43 |  |
| 13. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR | 48 |  |
| 14. CENÁRIOS DE REFERÊNCIA | 50 |  |
| 15. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES | 53 |  |
| 15.1. DIAGNÓSTICO | 53 |  |
| 15.2. PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES / PROJETOS | 56 |  |
| 16. PLANO DE METAS E AÇÕES | 61 |  |
| 16.1. NECESSIDADES ESCOLHIDAS PARA PLANEJAMENTO | 61 |  |
| 16.2. DEFINIÇÃO DE METAS E INDICADORES | 69 |  |
| 16.3. PLANEJAMENTO DE AÇÕES | 73 |  |
| 17. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS | 78 |  |
| 18. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS | 80 |  |
| 18.1. Identificação e tratamento dos riscos | 81 |  |
| 18.2. Mapa de riscos do PDTIC | 83 |  |
| 19. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC | 85 |  |
| 20. MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDTIC | 87 |  |
| 21. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO | 88 |  |
| 22. CONCLUSÃO | 89 |  |
| 23. APÊNDICES | 90 |  |
| 23.1. TABELA DE INVESTIMENTOS | 90 |  |
| 23.2. INVENTÁRIO | 91 |  |
| 24. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS | 96 |  |
| 8 |  |  |

1. INTRODUÇÃO

Com a adoção de práticas, técnicas e procedimentos administrativos que forneçam à organização uma análise da situação atual e prospectiva por meio de ações planificadas, obtém-se instrumento facilitador para to-mada de decisões futuras de modo mais rápido, coerente, eficaz e eficien-te. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) proporciona um direcionamento aos esforços que o CETEM deverá empre-ender para melhorar a qualidade de suas competências. O exercício siste-mático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a ICT.

O PDTIC de 2017-20241  do CETEM possui uma abordagem focada nos temas estratégicos, nas premissas e objetivos estratégicos e na definição de Programas e projetos estruturantes, como forma de subsidiar o Plane-jamento Estratégico Institucional. Esta estrutura, por sua vez, orienta as ações do Plano Anual da Unidade em conformidade com o Plano Orçamen-tário Anual, visando a execução proficiente financeira dos recursos públi-cos destinados ao Centro.

Além da visão estratégica, outras tratativas que abordam interesses es-tratégicos como o Modelo de Gestão Organizacional, Modelo de Maturida-de, Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento — são consideradas. Isso porque são por meio dessas tratativas que os parâmetros de nortea-mento são definidos para que a área tecnologia da informação do CETEM (SEIN2) possa orientar seu modelo de governança e, consequentemente, sua infraestrutura tecnológica.

Por esse motivo a elaboração do presente documento busca estabele-cer o alinhamento necessário para que seja realizado o dimensionamen-to das demandas do CETEM, resguardadas as devidas proporções e, com isso, projetar soluções que possibilitem o apoio aos processos finalísticos,

bem como os de suporte e de gestão da Unidade.

| 1 O ciclo do PDIC foi alterado inicialmente de 2021 para 2022, de modo a acompanhar, a princípio, o intervalo da ENCTI (2016-2022), assim como vários outros ICTs o fizeram. Todavia, foi necessário fazer novo ajuste passando o PDTIC do CETEM a vigorar até 31 de dezembro de 2024, tal como o PDU do Centro ao qual está vinculado, conforme Ofício Circular no 367/2023/SEI-MCTI, embasado na necessidade de alinhamento desse importante instrumento de gestão das Unidades de Pesquisa com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está em fase de elaboração - ENCTI 2024-2030 (Portaria MCTI no. 6.998, de 10.05.2023 ). 2 Em setembro de 2020 houve a posse de nova diretoria na Unidade que alterou a sigla SeTIC (seção de tecnologia da informação e comunicação) para SEIN (Serviço de Informática). 10 | 11 |
| --- | --- |

2. OBJETIVOS 	3. BENEFÍCIOS ESPERADOS

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) para o período de janeiro de  2017 a dezembro de 2024, o qual tem como objetivos

Com o PDTIC 2024-2025, fundamentado nas recomendações do TCU e da SLTI/MG, alinhado ao Plano Diretor da Unidade (PDU) do CETEM, se-guindo material produzido pela Escola Superior de Redes da Rede Nacional

| centrais: • Alinhar as diretrizes táticos da área de informática do Centro aos objetivos | de Pesquisa (ESR/RNP, MCTI), são expectados os seguintes retornos para a ICT: |
| --- | --- |

estratégicos da instituição.

• Estabelecer uma programação para realizar diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC.

• Identificação dos setores que exigem maior atenção, face avaliação dos resultados necessários e os objetivos esperados.

• Estabelecimento de fluxo efetivo de informações, importantes e adequadas

• Atender às necessidades finalísticas, de suporte, de gestão e de informação 	para o processo decisório.

da Unidade no período de 2017 a 2024.

• Otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação da

• Facilidade para alocação de recursos na área de TI.• Criação de alternativas administrativas.

ICT.	• Comportamento sinérgico e comprometimento da área de TI com as

• Garantir o controle e conformidade das ações organizacionais de TIC . 	estratégias institucionais.

• Aplicar recursos orçamentários no que é mais relevante e necessário para 	• Transformação da área de TI reativa em TI proativa.

o Centro.	• Desenvolvimento de um processo descentralizado de decisão em TI.

• Obtenção de melhores resultados operacionais para a Unidade.

A evolução tecnológica ocorrida nos últimos dezesseis anos trouxe vá-
rios benefícios às instituições públicas e privadas. Desta forma, a tecno-
logia da informação é considerada como a principal ferramenta de apoio à 
gestão na administração pública, pois as soluções disponibilizadas auxiliam 
no planejamento estratégico, no planejamento financeiro e colaboram para 
uma gestão integrada entre os diversos setores da administração pública. 
Outro fator importante é a possibilidade de melhoria dos recursos organi-
zacionais e a transparência das ações e decisões dos servidores públicos. 
A transparência pode ser um grande incentivador de investimentos e um 
diferencial para os gestores ganharem a confiança da sociedade. Citamos, 
a seguir, os resultados esperados de uma boa governança em TI:

• Modernização: Estruturação e planejamento da área de TI para os desafios 
do presente e do futuro.

12 13

• Organização: Melhor gerenciamento dos processos. 	4. ELABORAÇÃO

• Gestão: Incentivo a uma nova cultura na administração pública com uso das

melhores práticas mundiais. 	4.1. Plano de Ação

• Capacitação: Melhor gestão de recursos técnicos e humanos.

• Conhecimento: Maior compartilhamento de informações e criação de uma base de conhecimento do CETEM.

• Segurança: Maior segurança das informações, de dados e ativos.

A elaboração do PDTIC CETEM 2021-2024 se deu de forma participativa, envolvendo tanto a alta administração como integrantes do  Escritório de Gestão de Projetos, Serviço de Informáticao (SEIN) e representantes da área finalística, como se apresenta no cronograma com os marcos da ela-

• Eficiência: Sustentação para o atingimento das metas definidas. 	boração a seguir (Tabela 1):

• Transparência: Maior transparência nos processos institucionais.

• Conformidade: Atendimento das normas oficiais, seguindo orientações técnicas que subsidiam o planejamento estratégico e a gestão por processos.

Tabela 1. Cronograma com os marcos da elaboração PDTIC.

Fonte: PDTIC, 2017.

4.2. Equipe

A primeira versão deste documento foi elaborado por:

• Antonio Carlos Feitosa Costa - Técnico SEIN - acosta@cetem.gov.br;• Durval Costa Reis - Coordenador COADM - dreis@cetem.gov.br;
• Miriam Elizabeth Hendrischky - Analista de gestão institucional COPMA - mesantos@cetem.gov.br.

A atualização deste documento que gerou a Versão 01 foi elaborado por:

• Alexandre Pereira Sciani Rosas - Analista SEIN - asciani@cetem.gov.br;• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPMA - arizzo@cetem.gov.br;• Miriam Elizabeth Hendrischky - Analista de gestão institucional EGP/COPGI - mesantos@cetem.gov.br.

14 	15

Submetido à revisão do CTIC, composto por: Primeira formação (de 2017)

• Antonio Carlos Feitosa Costa - Técnico SEIN - acosta@cetem.gov.br;

• Leonardo Luiz Lyrio da Silveira - Coordenação CORON - leolysil@cetem. gov.br;

• Marisa Nascimento - Coordenação COPMA - marisa@cetem.gov.br;

• Maurício Moutinho da Silva - Coordenação COADM - mmsilva@cetem.gov.

• Claudio Schneider - Coordenador COPMA - cschneid@cetem.gov.br; 	br;

• Durval Costa Reis - Coordenador COADM - dreis@cetem.gov.br;		• Paulo Fernando Almeida Braga - Coordenação COPTM - pbraga@cetem.• Érika Cristina Trajano Soliva - Assistente SCP - esoliva@cetem.gov.br; 	gov.br;

• Nuria Fernandes Castro - Pesquisadora COPMA - ncastro@cetem.gov.br;	• Silvia Cristina Alves França - Diretora - sfranca@cetem.gov.br.• Otavio da Fonseca Martins Gomes - Pesquisador COAMI - ogomes@cetem. 
gov.br.

Segunda formação (em 2024)

• Alexandre Pereira Sciani Rosas - Analista SEIN - asciani@cetem.gov.br;
• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPMA - arizzo@cetem.gov.br;
• Maurício Moutinho da Silva - Coordenação COADM - mmsilva@cetem.gov. 
br.

E, por fim, aprovado na Direx, cujos integrantes são:

Primeira formação (de 2017)

• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPMA - arizzo@cetem.gov.br;
• José Antonio Pires de Mello - Coordenador COAMI - jmello@cetem.gov.br;
• Claudio Schneider - Coordenador COPMA - cschneid@cetem.gov.br;
• Durval Costa Reis - Coordenador COADM - dreis@cetem.gov.br;
• Francisco Hollanda - Coordenador COROM - fhollanda@cetem.gov.br;
• Fernando Antonio Freitas Lins - Diretor - fernando.lins@cetem.gov.br;
• Robson Araujo Dávila - Coordenador COPGI - rdavila@cetem.gov.br.

Segunda formação (em 2024)

• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPGI - arizzo@cetem.gov.br;

| 16 | • Arnaldo Alcover Neto - Coordenação COAMI - alcover@cetem.gov.br; | 17 |
| --- | --- | --- |

5. PARTES INTERESSADAS 	6. ABRANGÊNCIA

A estruturação do PDTIC de 2017-2024 contou com a participação de vários setores do CETEM. A principal preocupação neste trabalho foi esta-belecer um panorama geral que possibilitasse a criação de uma visão sistê-mica das principais demandas e necessidades relacionadas a soluções de gestão, administrativas e operacionais. Dentre os participantes destacam--se:

O PDTIC tem como propósito definir políticas e diretrizes estratégicas de TI para todo o Centro de Tecnologia Mineral em consonância com os demais órgãos, entidades e autarquias vinculadas ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).

No âmbito do CETEM devem ser consideradas como parte do PDTIC as unidades de Cachoeiro do Itapemirim – ES e todos os laboratórios vincula-

| • Andrea Camardella de Lima Rizzo - Coordenadora COPMA - arizzo@cetem. | dos ao CETEM. |
| --- | --- |

gov.br;

• Alexandre Pereira Sciani Rosas  - Analista SEIN - asciani@cetem.gov.br;
• Claudia Duarte da Cunha - Pesquisadora - ccunha@cetem.gov.br;
• Erika Cristina Trajano Soliva - Chefe do SEGRH - esoliva@cetem.gov.br;
• Júlio Cezar Guedes Correia - Pesquisador 	 - jguedes@cetem.gov.br;
• Maria Alice Cabral de Goes - Analista - agoes@cegem.gov.br;
• Marisa Bezerra Mello Monte - Pesquisadora - mmonte@cetem.gov.br;
• Marisa Nascimento - Pesquisadora - marisa@cetem.gov.br;
• Maurício Moutinho da Silva - Coordenação COADM - mmsilva@cetem.gov.

br;

• Nuria Castro - Pesquisadora - ncastro@cetem.gov.br;
• Otavio Fonseca Martins Gomes - Pesquisador - ogomes@cetem.gov.br;
• Silvia Cristina Alves França Silva - Pesquisadora - sfranca@cetem.gov.br.

18 	19

7. METODOLOGIA 	7.1. Visão Institucional

Os principais elementos que subsidiaram a análise do PDU do CETEM foram realizados por meio de entrevistas e análise de documentos com ob-jetivo de identificar as estratégias adotadas para o cumprimento das suas atribuições legais. De acordo com abordagem contemporânea, Mintzberg define a “estratégia” como um padrão, isto é, consistência em comporta-mento ao longo do tempo. Por esta avaliação podemos entender que a es-tratégia dentro de um órgão pode ser formal, ou seja, explicitada para todo organização por meio do seu Planejamento Estratégico, ou informal, sendo executada por meio de suas ações e decisões. Considerando o contexto organizacional e com base no PDU 2017-2024, pode-se identificar que as decisões são voltadas para garantir a realização de pesquisas com o intuito de inovar e desenvolver tecnologia aplicável ao setor minero- metalúrgico, que as utiliza em prol da sociedade, contribuindo para o crescimento eco-nômico e o desenvolvimento social do País. Para alcançar tais objetivos são necessárias a adoção de práticas contínuas, destacando:

• Apresentar soluções tecnológicas para desafios nacionais relacionados aos bens minerais;

• Concentrar esforços em objetivos estratégicos prioritários e fortalecer as parcerias interinstitucionais;

• Consolidar e fortalecer a excelência operacional.

Foram definidos no Plano Diretor da Unidade 2017-2024 a visão, missão e valores institucionais como orientadores das ações e decisões do CE-TEM. Esses conceitos organizacionais são fundamentais e representam o direcionamento de todos os esforços no sentido de promover resultados positivos para a entidade considerando os recursos disponíveis, capacida-des existentes, competências e habilidades com a finalidade de cumprir os seus objetivos e metas. Outro fator importante é a representação destes conceitos para a identidade organizacional. Isso porque a formação de um juízo de valor na organização orienta os pilares da cultura organizacional do CETEM, por meio das crenças, valores e princípios a serem seguidos por seus pesquisadores, técnicos e colaboradores.

“Ser o centro da excelência em PD&I de tecnologia mineral, reconhecido por sua contribuição estratégica para o País.”

Deste modo, entende-se que:

• Ser o centro da excelência implica em:
	◊ Ser referência internacional para PD&I no Brasil.

◊ Ser referência nacional na geração de valor para o setor produtivo e pelo papel ativo na contribuição para a formulação de políticas públicas do setor mineral.

◊ Ser o articulador de redes de PD&I, incluindo empresas privadas, universidades e instituições de referência nacional e internacional.

◊ Ser reconhecido institucionalmente, pela qualidade do seu quadro de pessoal e de suas instalações.

• PD&I em tecnologia mineral significa:
	◊ Realização de pesquisa.

◊ Desenvolvimento tecnológico.

◊ Transferência de tecnologia para o setor produtivo.

• A contribuição estratégica de nossa Visão se refere:
		◊ Às empresas: tecnologias que gerem valor significativo e aumentem a competitividade.

◊ Ao Governo: projetos que levem à superação dos desafios nacionais de hoje e do futuro, e apoio técnico para formulação de políticas públicas e marcos regulatórios.

7.2. Missão Institucional

“Desenvolver tecnologias inovadoras e sustentáveis, e mobilizar compe-tências visando superar desafios nacionais do setor mineral.”

Portanto, destacam-se os seguintes elementos da Missão:

• Desenvolver tecnologias inovadoras e sustentáveis: o CETEM irá atuar na vanguarda do PD&I mineral, desenvolvendo e transferindo tecnologias sustentáveis de alto valor para o setor produtivo.

| 20 | • Mobilizar competências: o CETEM não irá atuar sozinho, e sim exercer o 21 |
| --- | --- |

papel de protagonista nas redes de PD&I em tecnologia mineral do país.

• Superação de desafios nacionais: o CETEM irá trazer contribuições relevantes para que o país possa superar os seus grandes desafios do setor mineral.

7.3. Valores Institucionais

• Ética e transparência: conduzir uma gestão comprometida com a conduta ética e transparente, valorizando os colaboradores e respeitando a diversidade e/ ou os métodos de trabalho;

• Crescimento organizacional: desenvolver uma gestão que estimule a criatividade, a inovação e o compartilhamento de conhecimentos para aumentar a capacitação institucional;

mente o resultado obtido. Por esse motivo, é essencial que o PDU tenha uma definição clara dos indicadores e metas a serem atingidos em todos os níveis organizacionais. Este fato implicará na realização de atividades e ações alinhadas às estratégias de negócio.

A metodologia do Balanced Scorecard – BSC permite estabelecer uma visão abrangente e estratégica dos objetivos e metas definidos para a ins-tituição. A proposta estabelecida pelo BSC corresponde à definição de ob-jetivos que contemplem não só aspectos financeiros, mas também aspec-tos não financeiros. Dentro do contexto do CETEM, podem ser definidos fatores relacionados ao controle social, sustentabilidade, processos fina-lísticos, relacionamento com o setor público e privado, aprendizagem orga-nizacional, entre outros. Esta situação permite a adoção de estratégias e ações equilibradas, garantindo que os esforços sejam dirigidos a todos os

• Excelência tecnológica: executar as ações de Pesquisa, Desenvolvimento 	setores da instituição.

e Inovação (PD&I), em todas as áreas de sua atuação, usando métodos

| e | procedimentos | pautados | pela | qualidade, | coerentemente | com | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

interdisciplinaridade e com uma visão global dos temas;

• Valorização do conhecimento: investir na capacitação contínua de seus profissionais incentivando e valorizando as competências;

• Responsabilidade social: atuar em consonância com os paradigmas da sustentabilidade, considerando as influências e consequências sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e ambientais.

7.4. Medição e Gestão do Desempenho

A atribuição de indicadores e metas é a forma mais eficiente de imple-mentar um modelo de gestão estratégica, pois é possível identificar se os

7.5. Fundamentação Metodológica

A metodologia aplicada para a elaboração do PDTIC tem como propósi-to avaliar o estado atual da organização e seus esforços para melhoria das soluções e serviços de tecnologia. O objetivo deste trabalho é identificar os requisitos e condições favoráveis para o desenvolvimento e aumento do desempenho organizacional, com o apoio das áreas finalísticas do CETEM. Neste contexto é importante ressaltar a preocupação da equipe de traba-lho em seguir as recomendações do Plano Diretor da Unidade, como forma de garantir o alinhamento do SEIN com as estratégias organizacionais.

Seguindo esses princípios, a elaboração do PDTIC foi dividida em cinco etapas, apresentadas na Figura 1 a seguir:

| resultados planejados foram atingidos ou não. O acompanhamento perió- | Figura 1. Etapas Metodológicas de Elaboração do PDTIC. | 23 |
| --- | --- | --- |
| dico e sistemático desses indicadores possibilita estabelecer ações corre- | Fonte: PDTIC, 2017. |  |
| tivas, evolutivas e adaptativas para todo o ciclo de Planejamento Estraté- |  |  |
| gico. Uma das características significativas dos indicadores e metas está |  |  |
| relacionada ao crescimento e evolução do conhecimento organizacional. |  |  |
| Esse conhecimento é adquirido a partir do momento em que são feitas ava- |  |  |
| liações dos impactos dos indicadores e metas quanto ao seu resultado, ou |  |  |
| seja, se o indicador for monitorado é possível identificar os fatores internos |  |  |
| e externos da organização que influenciaram positivamente ou negativa- |  |  |
| 22 |  |  |

As cinco etapas citadas estão pautadas no desenvolvimento de um tra-balho baseado na excelência operacional, no desenvolvimento organizacio-

veis por formar uma base de conhecimento, o que acompanhar e controlar toda evolução e crescimento da organização.

nal, na gestão da informação e na gestão do conhecimento. Por meio desse 
modelo foi realizada a estruturação das informações relacionadas à gestão 
do CETEM, com o propósito de identificar o padrão de administração e o 
modo de execução dos seus processos de negócio. Esta fase de análise 
situacional e contextualização estão fundamentadas no método BPM – Bu-
siness Process Management de Gestão por Processos, na avaliação das 
competências organizacionais, na inteligência organizacional e, em espe-
cial, no Ciclo de Coordenação de Ações em Projetos de TI (CCA).

A metodologia adotada tem como finalidade estabelecer o panorama da 
situação tecnológica em que se encontra o Centro de Tecnologia Mineral. 
Como resultado será possível determinar quais são as necessidades tec-
nológicas e informacionais que deverão ser contempladas na proposta de 
melhoria do PDTIC.

A materialidade da metodologia se dá por meio da aplicação de disci-
plinas baseadas na arquitetura da informação, na governança de TI e na 
gestão do conhecimento. A base metodológica do PDTIC permite orientar a 
alta cúpula do CETEM no processo de avaliação dos resultados e também 
na avaliação dos benefícios das soluções, que serão implementados pelo 
SEIN. Essa avaliação deverá ser feita por meio de ciclos de revisão e por 
acompanhamentos periódicos com a finalidade de identificar mudanças 
que possam impactar na execução do Plano de Ação.

Uma das principais vantagens para a organização está na possibilidade 
de projetar cenários com base em soluções tecnológicas que atendam a 
toda organização de forma duradoura. Este modelo tem como propósito 
garantir que o CETEM consiga estruturar ações continuadas focadas não 
apenas em uma ferramenta, mas em um conjunto de soluções inter- rela-
cionadas.

Um dos resultados esperados da aplicação da metodologia é permitir 
identificar as principais necessidades e critérios de desempenho do CE-
TEM, como forma de estabelecer um trabalho objetivo de planejamento e 
gestão agregando valor aos seus produtos e serviços.

Essas questões podem ser apoiadas por ferramentas que são responsá-

24 	25

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para a elaboração do PDTIC foram observadas as informações existen-tes nos documentos, leis, decretos, portarias, acórdãos, que regulamentam e orientam o desenvolvimento das atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Administração Pública Federal. Também foram analisados documentos de gestão que norteiam as ativida-des desenvolvidas para subsidiar a definição do modelo de gestão e identi-ficação de estratégias estabelecidas pelo CETEM (Tabela 2). Desta forma, a principal preocupação na elaboração do PDTIC foi constituir um documen-to alinhado com as principais recomendações do Governo Federal, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, bem como as diretrizes e políticas definidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia Inovação e Comunicação e pelo próprio Centro de Tecnologia Mineral.

Tabela 2. Documentos de referência.

| ID | Documentos de referência |
| --- | --- |
| 01 | ABNT NBR ISO/IEC 38500: Governança Corporativa da Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009. |
| 02 | Acórdão nº 1603/2008 – TCU Plenário – Dispõe sobre a situação da governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal e estabelece uma séria de recomendações, mais especificamente a exigência de PETI, PDTIC,PDU e mecanismos para assegurar a sua execução. |
| 03 | Acórdão nº 2308/2010 – TCU Plenário – Recomendação para que os governantes superiores da Administração Pública Federal orientem as unidades sob sua jurisdição sobre a necessidade de estabelecerem formalmente objetivos institucionais, indicadores e metas de TI alinhados às estratégias de negócio e estruturem, normatizem e acompanhem formalmente o desempenho de TI da instituição. |
| 04 | Acórdão nº 2.585/2012 – TCU Plenário – Dispõe sobre a divulgação dos resultados do novo levantamento do TCU referente à situação de Governança de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal. |
| 05 | Ações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 2015. |
| 06 | Atas da Comissão de TIC. |
| 07 | Avaliação do PDTIC 2013/2015. |
| 08 | Constituição Federal, de 05 de outubro de 1998. |
| 09 | COMITÊ EXECUTIVO DE GOVERNO ELETRÔNICO. E-PING. Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico. Documento de Referência. Versão 2014. |

| 10 | Decreto nº 42.302, de 12 de fevereiro de 2010, regulamenta a lei nº 5.361, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do estado do rio de janeiro, e dá outras providências. |
| --- | --- |
| 11 | Decreto n° 7.174/10 – Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União. |
| 12 | Decreto n° 5.450/05 – Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. |
| 13 | Decreto nº 2.271/1997 – Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública e especifica que as atividades materiais acessórias, inclusive as de informática, serão, de preferência, objeto de execução indireta. |
| 14 | Decreto n° 7892/2013 – Dispõe sobre a regulamentação ao Sistema de Registro de Preços, em substituição ao Decreto nº 3.931/01. |
| 15 | Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Poder Executivo Federal. |
| 16 | Decreto nº 99.658 de 30/10/1990, alterado pelo Decreto no 6.087 de 20 de abril de 2007. Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. |
| 17 | Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. |
| 18 | Estratégia de Governo Digital (EGD) da Administração Pública Federal – EGD – 2016-2019 e para o período de 2020 a 2022 (Decreto nº 10.332/2020 alterado pelo Decreto nº 10.996/2022). |
| 19 | Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 Balanço das Atividades Estruturantes 2011. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, 2012. |
| 20 | Guia de Elaboração do PDTIC do SISP – Versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - Brasília: Informações da Comunidade TI Controle - http://www.ticontrole.gov.br/portal |
| 21 | IN/SLTI-MP nº 4/2010, que determina que o pagamento por serviços TI será efetuado em função dos resultados obtidos, e nos itens 9.4.12 e 9.4.14 do Acórdão n° 669/2008 - Plenário e item 9.1.4 do Acórdão n° 2.471/2008 - Plenário, que estabelecem que as contratações de serviços de TI devem ter a remuneração vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço (item 9.1.2, TC-017.907/2009-0, Acórdão n° 1.515/2011 - Plenário). |

26 27

| 22 | Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2010 e 2014 – Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. |
| --- | --- |
| 23 | Instrução normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. |
| 24 | Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008 – Dispõe sobre regras e diretrizes para contratação de serviços continuados ou não. Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 4/2008. |
| 25 | Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2009 – Altera a IN SLTI/MP n° 02/2008. |
| 26 | Instrução Normativa n° 1, de 13 de junho de 2008. Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Brasília: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 2008. |
| 27 | Instrução Normativa SLTI/MP nº 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável. |
| 28 | ISACA. CobiT® 4.1 – Sobre Modelo, Objetivos de Controle, Diretrizes de Gerenciamento e Modelos de Maturidade em Governança de TIC. |
| 29 | ISACA. COBIT 5 - A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT (em inglês). Rolling Meadows, 2012. |
| 30 | Lei nº 5.361, de 29 de dezembro de 2008, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do estado do rio de janeiro, e dá outras providências. |
| 31 | Lei nº 7677/1988 (Criação CETEM). |
| 32 | Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. |
| 33 | Lei nº 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. |
| 34 | Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015. |
| 35 | Lei nº 12.350, de 20.12.2010. |
| 36 | Lei nº 12.349, de 15.12.2010. |
| 37 | Lei nº 12.096, de 24.11.2009. |

| 38 | Lei nº 11.540, de 12.11.2007. |
| --- | --- |
| 39 | Lei nº 11.487, de 15.06.2007. |
| 40 | Lei nº 11.478, de 29.05.2007. |
| 41 | Lei nº 11.077, de 30.12.2004. |
| 42 | Lei nº 10.664, de 22.04.2003. |
| 43 | Lei nº 10.176, de 11.01.2001. |
| 44 | Lei Orçamentária Anual. |
| 45 | Lei de Diretrizes Orçamentárias. |
| 46 | Melhoria de Processos do Software Brasileiro – MPS.BR Guia Geral: 2011. |
| 47 | Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico. |
| 48 | Norma Complementar n° 11/IN01/DSIC/GSI-PR – Dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta – APF. |
| 49 | Nota Técnica nº 1/2014/TI CONTROLE – Dispõe sobre Regime de sobreaviso. Administração Pública Federal. Essencialidade dos Ativos de Informação. Garantia de continuidade de funcionamento ininterrupto. Suporte técnico tempestivo realizado por servidores. Necessidade de regulamentação. |
| 50 | OECD. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. Organization for Economic Co-operation and Development, 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/gov/public-innovation/Recommendation- digital governmentstrategies.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2015. |
| 51 | Organograma CETEM. |
| 52 | Padrões Brasil E-Gov – Versão 1.2, Dezembro 2009. |
| 53 | Planilhas de Metas do PPA Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. |
| 54 | Plano de Logística Sustentável do MCTI, 2013. |
| 55 | Planos de Ação em Ciência e Tecnologia e Inovação do MCTI. |
| 56 | Plano Nacional de Mineração 2030. |
| 57 | Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019. |
| 58 | Plano Plurianual do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 2016/2019. |
| 59 | Plano Diretor da Unidade 2017-2024. |
| 60 | Portaria nº 26 de 29 de agosto de 2014 (BS nº 16 – 29AGO2014) – criação do CTIC – Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação. |

28 29

| 61 | Portaria SLTI n° 11/2008 – Aprova a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI - no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP na versão 2008. |
| --- | --- |
| 62 | Portaria SLTI/MP nº 2, 16 de março 2010 - Dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no Âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providencias. |
| 63 | Portaria MCTI nº 04, de 14 de fevereiro de 2013, que aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação para o período de 2011-2013. |
| 64 | Portaria MCTI nº 808, de 12 de novembro de 2012, que institui o Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (FGTIC/MCTI), no âmbito dos órgãos e entidades integrantes da estrutura regimental do Ministério, definida no Decreto nº 5.886, de 6 de setembro de 2006 e no Decreto nº 6.638, de 7 de novembro de 2008. |
| 65 | Portaria MCTI nº 383, de 30 de maio de 2012, que institui o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI) no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado; dos órgãos específicos singulares e das unidades descentralizadas no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. |
| 66 | Portaria MCTI nº 384, de 30 de maio de 2012, que institui o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado; dos órgãos específicos singulares e das unidades descentralizadas no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. |
| 67 | Portaria MCTI nº 14, de 21 de outubro de 2011, que designa o Secretário-Executivo Substituto como Gestor da Segurança da Informação e Comunicações. |
| 68 | Portaria nº 292, de 28 de março de 2013 (Regimento Interno). |
| 69 | Proposta Orçamentária de TI do CETEM. |
| 70 | Relatório de Auditoria da CGU 2014/2015. |
| 71 | Relatório de Autoavaliação da Gestão – GESPÚBLICA – ciclo 2017-2018. |
| 72 | Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Prestação de Contras Ordinárias Anuais. |
| 73 | Termo de Compromisso CETEM 2015 a 2024. |
| 74 | Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-1019. |
| 75 | Guia de PDTIC do SISP, pela Comissão Especial constituída pela Portaria CTI nº 183, de 5 de abril de 2022. |

Fonte: PDTIC, 2017.

9. ESTRATÉGIAS

Foram estabelecidas de forma explícita no PDU CETEM 2017-2024 as es-tratégias organizacionais baseada em três grandes Temas (desafios), elen-cados a seguir:

• Água, Energia e Resíduos - Desenvolver tecnologias que maximizem a eficiência energética e hídrica da indústria mineral e o uso racional dos recursos minerais, contribuindo com a mitigação de seus impactos.

• Minerais Estratégicos - Contribuir para a retomada da produção de minerais estratégicos de forma competitiva e sustentável, reduzindo a dependência do País em importação.

• Rochas Ornamentais - Contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade do setor de rochas ornamentais e a conservação do patrimônio arquitetônico.

A forma de sustentar os desafios é atuar de forma estratégica desde a nossa organização e gestão até a entrega de valor. Essas prioridades de ação são articuladas no Mapa Estratégico institucional (Figura 2). O mapa traduz a estratégia em objetivos específicos a serem alcançados:

• Os Objetivos Finalísticos representam o valor gerado para os nossos

• stakeholders, nossa razão de existência.

• Os Objetivos Habilitadores representam as atividades críticas de PD&I cujo aperfeiçoamento habilita o salto de desempenho da instituição.

• Os Objetivos de Suporte dizem respeito à estrutura interna do Centro, sendo a base para o alcance dos demais objetivos.

30 31

Figura 2. Mapa Estratégico do CETEM

Fonte: PDTIC, 2017.

10. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE TIC

Nossos princípios (Tabela 3) estão alinhados aos do governo federal, elencados no PDTIC MCTI 2022-2024, ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2022-2024, bem como, com a  Es-tratégia de Governança Digital (EGD) 2024-2027, sejam eles:

Tabela 3. Princípios da TIC.

| Princípio | Descrição |
| --- | --- |
| P1 | Foco nas necessidades da sociedade: as necessidades da sociedade, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, são os principais insumos para o desenho e a entrega de serviços públicos digitais. |
| P2 | Abertura e transparência: ressalvado o disposto em legislação específica, dados e informações são ativos públicos que devem estar disponíveis para a sociedade, de modo a dar transparência e publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços, gerando benefícios sociais e econômicos. |
| P3 | Duplicação de esforços, eliminar desperdícios e custos e reduzir a fragmentação da informação em silos. |
| P4 | Simplicidade: reduzir a complexidade, a fragmentação e a duplicação das informações e dos serviços públicos digitais, otimizando processos de negócio, com foco na eficiência da prestação de serviços à sociedade. |
| P5 | Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital: sempre que possível, os serviços públicos serão oferecidos em meios digitais, sendo disponibilizados para o maior número possível de dispositivos e plataformas. |
| P6 | Segurança e privacidade: os serviços públicos digitais devem propiciar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações, além de proteger o sigilo e a privacidade pessoais dos cidadãos na forma da legislação. |
| P7 | Participação e controle social: possibilitar a colaboração dos cidadãos em todas as fases do ciclo das políticas públicas e na criação e melhoria dos serviços públicos. Órgãos e entidades públicas devem ser transparentes e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços do Governo Federal, fornecendo informação de forma tempestiva, confiável e acurada para que o cidadão possa supervisionar a atuação do governo. |
| P8 | Governo como plataforma: o governo deve constituir-se como uma plataforma aberta, sobre a qual os diversos atores sociais possam construir suas aplicações tecnológicas para a prestação de serviços e o desenvolvimento social e econômico do país, permitindo a expansão e a inovação. |
| P9 | Inovação: devem ser buscadas soluções inovadoras que resultem em melhoria dos serviços públicos. |

Fonte: PDTIC, 2017.

32 	33

10.1. MISSÃO DA TIC CETEM

“Apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação do CE-TEM, contribuindo para o alcance das metas institucionais bem como para a integração entre suas unidades e maior comunicação com usuários, em-presas, órgãos e entidades da Administração Pública Federal”.

10.2. VISÃO DA TIC CETEM

“Ser reconhecida pela excelência na gestão de TIC, provendo suporte operacional e estratégico para apoiar a condução das metas institucionais, atingindo um alto grau de satisfação em nossos serviços”.

10.3. VALORES DA TIC CETEM

• Ética, honestidade e transparência em todas as ações e atitudes.

• Comprometimento com a busca constante pela superação das expectativas por meio de novas tecnologias.

• Foco nos objetivos institucionais, oferecendo serviços alinhados com as necessidades e tornando as atividades mais produtivas.

• Padrões Brasil E-Gov – Versão 1.2, Dezembro 2009.

• E-Ping – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico.

• Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico.

• A Portaria Interministerial n.° 140, de 16 de março de 2006, que trata da divulgação de dados e informações de forma padronizada sobre execução orçamentária na Internet.

• Estratégia de Governança Digital (EGD), que explora, potencializa e orquestra sinergias que promovam maior eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do Estado Brasileiro.

10.4.1. USO DE SOFTWARE LIVRE

Visando maximizar a adoção das soluções de TIC existentes no merca-do e disponíveis para utilização de qualquer organização, seja ela pública ou privada por meio de Softwares Livres, o SEIN/CETEM poderá realizar avaliação de soluções que sejam adequadas às políticas e diretrizes do ór-gão, em obediência a diretiva do governo federal. Desta forma o software livre será utilizado sempre que possível, preferencialmente os ofertados no âmbito do Portal de Software Público do Governo Federal (http://www.

• Postura profissional adequada, agindo sempre de forma coerente com 	softwarepublico.gov.br).

nossos valores institucionais.

10.4. POLÍTICAS PÚBLICAS

As Políticas Públicas são orientações provenientes do Governo Federal voltadas para as atividades de gestão, desenvolvimento, segurança e ino-vações tecnológicas, que deverão ser adotas no âmbito da Administração Pública Federal, por meio do Governo Eletrônico. Dentre as principais polí-ticas públicas a serem seguidas estão:

10.4.2. ADERÊNCIA AOS PADRÕES DO GOVERNO

• Padrões Brasil E-Gov –Dezembro
• Padrões Web Governo Eletrônico Cartilha de Codificação• E-Ping – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico• Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico.

• Instrução Normativa GSI/PR n.° 1, de 13/06/2008, que trata da Gestão de 
Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal.

• Portaria SLTI 05/2005, que trata institucionalização dos Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, no âmbito do Sistema de 
Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, cria sua 
Coordenação, definindo a competência de seus integrantes e a forma de

| atualização das versões do Documento. 34 | 35 |
| --- | --- |

11. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

As propostas organizacionais apresentadas neste PDTIC foram analisa-
das de acordo com a sua aderência e pertinência às ações e projetos, que 
podem ser desenvolvidos pelo SEIN no quinquênio 2017-2024. As avalia-

ções, sobre grau de relevância para inclusão de projetos no Plano de Ação, contemplaram as necessidades de contratação de soluções e serviços de TIC, aderentes às recomendações do TCU (Tabela 4) e da SLTI/MG, bem como à Estratégia de Governança Digital (EGD) 2024-2027 (Tabela 5) que se seguem:

| 1. RECOMPOSIÇÃO | E | AMPLIAÇÃO | DE | RECURSOS | HUMANOS: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

representa um fator primordial e urgente para a consecução dos objetivos previstos e para o futuro da Instituição.

2. AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

3. INSTITUCIONAL – PCI: visa garantir a manutenção de profissionais especializados e qualificados, bem como estabelecer valores competitivos para as bolsas. Este referencial fortalece o quadro de pesquisadores e habilita o CETEM a atender às demandas e desafios tecnológicos que se impõem no período.

| 4. INVESTIMENTOS | NA | MANUTENÇÃO | E | AMPLIAÇÃO | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INFRAESTRUTURA: visa o atendimento às necessidades de ampliação e modernização contínua dos laboratórios. É decisivo para que o CETEM possa cumprir os seus objetivos estratégicos, no tocante às ações de pesquisa e desenvolvimento.

5. AUMENTO DA DOTAÇÃO DE RECURSOS PARA A SUSTENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES: estabelece a forma para que o CETEM suporte os desafios de ampliação de sua capacidade de atuação descentralizada, com uma previsão baseada na dotação orçamentária (capital e custeio) com um

Tabela 4. Recomendações TCU

| Recomendações | Plano de Respostas da TI |  |
| --- | --- | --- |
| Recomposição e ampliação dos recursos humanos relacionados às áreas de administração e pesquisa e desenvolvimento. | • Prover solução para mapeamento de competências dos funcionários e colaboradores.• Sistematizar o processo de avaliação de desempenho, dando sustentação ao |  |
|  | comprometimento das | atividades desenvolvidas com as metas e objetivos |
|  | estratégicos. |  |
| Ampliação dos recursos destinados ao programa de capacitação institucional – PCI. | • Criar Banco de Talentos. • Prover uma solução de catálogo de cursos. • Sistematizar o controle e o acompanhamento dos cursos com a participação dos funcionários do CETEM. • Sistematizar o planejamento dos cursos a serem realizados pelos funcionários do CETEM. |  |
| Investimentos na manutenção e ampliação da infraestrutura. | • Prover solução de Gestão de Ativos como forma de garantir a manutenção preventiva e o controle dos ativos do CETEM. • Gerenciar o inventário de Ativos Organizacionais. • Realizar o controle de materiais e documentos vinculados aos ativos organizacionais. • Prover uma solução que permita gerenciar a utilização e a destinação dos ativos organizacionais. |  |
| Aumento da dotação de recursos para a sustentabilidade das operações. | • Prover uma solução que permita integrar e disponibilizar as informações gerenciais e estratégicas do CETEM; • Prover uma solução que possibilite o acesso as bases de dados internas do CETEM;• Prover o acesso a INTRANET do CETEM no ambiente externo à organização. |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

aumento em pelo menos 80% ao longo dos próximos 5 anos. 	37

Nos referenciais apresentados, são destaque na atuação da área de TIC

os seguintes itens.

36

11.1. DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DE TIC

As principais diretrizes do PDTIC 2017-2024 estabelecidas pelo CETEM 
estão em consonância com o Plano Nacional de Mineração 2030 (PMN) e 
com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-
2022, resultado da crescente articulação entre as políticas de CT&I e a po-

Tabela 5. Objetivos Estratégicos EGD 2016-2019

| Eixos | Objetivos Estratégicos |
| --- | --- |
| Acesso à Informação | • Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos. • Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos. • Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das informações do cidadão. |
| Prestação de Serviços | • Expandir e inovar a prestação de serviços digitais. • Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia• Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais. • Compartilhar e integrar |
| Participação Social | • Fomentar a colaboração no ciclo de políticas públicas. • Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos serviços públicos.• Aprimorar a interação direta entre governo e sociedade. |

lítica industrial brasileira, representada pela Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e pela Política de Desenvolvimento Pro-dutivo (PDP), no período recente, Plano Brasil Maior (PBM), que trazem a CT&I como diretrizes centrais da política de governo e Estratégia de Gover-nança Digital (EGD) 2024-2027. Cabe ressaltar que o PNM 2030 tem como base três diretrizes: governança pública, eficaz para promover o uso dos bens minerais extraídos no País no interesse nacional; agregação de valor e adensamento de conhecimento e sustentabilidade. Ao relacionar o con-texto do setor mineral com a visão de futuro, destacou-se o cenário em que a geologia, a mineração e a transformação mineral podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do País e consequentemente para a melhoria da qualidade de vida da população. Para a construção dessa visão de fu-turo, foram propostos onze objetivos estratégicos, cujo eixo condutor é a sustentabilidade econômica, social e ambiental em todos os elos da cadeia produtiva mineral (Figura 3).

| 38 | Fonte: PDTIC, 2017. | Figura 3. Objetivos Estratégicos do PMN 2030. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fonte: PMN, 2030. |

39

Portanto, os pilares fundamentais estabelecidos para o CETEM são:

• Aperfeiçoamento dos recursos humanos e a melhoria das condições estruturais para inovação.

• Maior interação entre a pesquisa pública e as empresas privadas.

• Criação de ambiente favorável à atração de investimentos, para o Centro e para a elevação da competitividade em PD&I na área mineral.

• Estímulo à agregação de valor, ao desenvolvimento de P,D&I e ao adensamento da cadeia produtiva mineral.

Neste contexto o CETEM tem adotado medidas com a finalidade de po-tencializar as ações e os objetivos estratégicos da organização por meio PDU 2017-2024, com uma proposta de novo modelo de gestão, em que de-fine as políticas e diretrizes do CETEM para os próximos cinco anos. No entanto é consenso na organização que a falta de uma estrutura tecnoló-gica adequada dificulta, e muitas vezes inviabiliza, o alcance de algumas propostas institucionais.

11.2. CENÁRIO ORGANIZACIONAL

O Plano de Investimento do CETEM é baseado no PPA para o desenvol-

Para tentar suprimir a falta de recursos orçamentários, o CETEM tem realizado parcerias estratégicas no sentido de fomentar o desenvolvimen-to de projetos que possibilitem o desenvolvimento tecnológico no setor da mineração. Dessa forma, são feitas parcerias com algumas Universidades Federais, Agência Brasileira de Cooperação/ Ministério das Relações Exte-riores, CBPF/MCT - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CDTN/CNEN - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Melo, CETEC - Fun-dação Centro Tecnológico de Minas Gerais, CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, COPPE/UFRJ - Coordenação de Programas de Pós-Gra-duação em Engenharia, CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Mi-nerais, DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, DRM - De-partamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz entre outros.

De acordo com a ENCTI 2016-2022, tendo em vista os indicadores ainda insatisfatórios de inovação na economia e na indústria brasileiras, faz-se necessário aumentar a eficácia dos programas e instrumentos de fomen-to existentes e aprimorar os marcos regulatórios voltados para estimular inovações em produto, processo, no setor público e na sociedade de modo geral. Como resultados esperados de uma política de inovação robusta po-

vimento das ações voltadas para áreas finalísticas. Grande parte do orça-	dem-se mencionar:

mento, aproximadamente 83% dos recursos orçamentários próprios é des-

tinada à execução de atividades voltadas para área finalística do CETEM. Esse fato demonstra que o investimento na área de TIC ainda está muito aquém dos recursos necessários para a estruturação de uma infraestrutu-ra tecnológica adequada para atender as necessidades do CETEM.

Outro fator importante a ser ponderado é que a área da TIC do CETEM é considerada como uma seção e não uma coordenação, dessa forma as atividades e ações inerentes ao desenvolvimento tecnológico são vistas apenas como atividades operacionais, remetendo a TIC do CETEM à condi-ção de suporte e manutenção. Entretanto, de modo a refinar os processos de controle e monitoramento de projetos da área finalística, é necessário investir na aquisição de novas soluções e no desenvolvimento de sistemas para o armazenamento, tratamento e disponibilização das informações es-senciais para uma gestão integrada e mais efetiva do órgão.

1. o fortalecimento da indústria de tecnologia digital e de segurança cibernética crítica para a competitividade produtiva, a valorização da capacidade de expressão e opinião e a segurança nacional;

2. a manutenção da liderança mundial científico-tecnológica-industrial brasileira na produção agrícola, garantindo segurança alimentar e nutricional ao País e a incorporação de tecnologia e de valor à exportação de alimentos;

3. a conquista de avanços tecnológicos no desenvolvimento de fontes renováveis de energia, a conservação e otimização do uso e distribuição de energia limpa;

4. melhoria significativa do nível de prevenção e controle das principais doenças transmissíveis e não transmissíveis;

5. a adoção de um vigoroso programa de conhecimento e de uso sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade;

40 41

6. ênfase nos estudos na área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas (CHSSA) que visem a superação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais por meio da inovação em tecnologia assistiva; da massificação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); do desenvolvimento de tecnologias urbanas e habitacionais e do desenvolvimento de tecnologias para agricultura familiar;

7. a formação de contingente de cientistas e de equipes de pesquisa de nível internacional, elevando o impacto da ciência produzida no Brasil em áreas de fronteira como tecnologias da informação e das comunicações (TIC); engenharias; matemática; química; biologia; materiais; e espaço; e,

8. o aumento global da competitividade da indústria do País, mediante a diversificação produtiva, o desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia e conhecimento, o incremento da produtividade do trabalho e a expansão espacial e geográfica da indústria nacional de alta tecnologia e o correspondente aumento de participação nas exportações mundiais.

A forma como o SEIN deverá focar as estratégias de atuação para o ciclo 2017- 2024 será , portanto, para sustentar três eixos fundamentais:

• Apresentação de soluções tecnológicas para desafios nacionais relacionados aos bens minerais.

• Concentração de esforços em objetivos estratégicos prioritários e

12. ORGANIZAÇÃO DA TIC

A estrutura organizacional formal do CETEM estabelece a área como sendo um Serviço de Informática (SEIN), o qual possui um caráter de su-porte operacional de sua infraestrutura de hardware e software. Atualmen-te a seção conta com apenas um servidor concursado e com um contrato de apoio ao suporte sem dedicação de mão de obra exclusiva.

De acordo com órgãos de controle e gestão do Governo Federal e do Congresso Nacional, incluindo o Ministério do Planejamento e Orçamen-to – MG, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União estabelecem a importância estratégica dos departamentos de Tecnologia da Informação para os órgãos, entidades e autarquias do Governo Federal como forma de estabelecer uma gestão eficiente por meio do controle so-cial, da transparência, do controle do orçamento e das ações estabelecidas no PPA.

12.1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO SEIN:

A Comissão de Tecnologia de Informação e Comunicação: auxilia o SEIN nas seguintes atividades, conforme descrito na Portaria nº 026 de 29 de agosto de 2014:

• Definir, elaborar e atualizar políticas de aquisição dos recursos

fortalecimento de parcerias interinstitucionais. 	computacionais do CETEM.

• Consolidação e fortalecimento da excelência operacional.

• Promover e estimular o desenvolvimento da informática internamente no CETEM.

• Definir, elaborar e atualizar a política de segurança da informação do CETEM e demais políticas de uso associadas.

• Acompanhar e revisar o PDTIC do CETEM.

Servidor do SEIN:

• Executar, diretamente ou por meio de terceiros, os projetos de sistemas de informação priorizados pelas instâncias deliberativas de Negócio, em acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas aprovada no âmbito do CETEM.

42 	43

• Desenvolver de forma integrada com as demais áreas da TIC as ações que cobrem o ciclo de desenvolvimento de sistemas do CETEM.

• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas no processo e recursos de TIC do CETEM.

• Executar, diretamente ou por meio de terceiros, as manutenções evolutivas, legais e corretivas definidas pelas instâncias deliberativas e áreas gestoras do Ministério, respeitando a ordem de prioridade, em acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas aprovada no âmbito do CETEM.

• Elaborar e atualizar, diretamente (ou em conjunto com a área responsável) ou por meio de terceiros, os padrões de interface, identidade visual, navegabilidade e ergonomia dos sítios internet e intranet, bem como dos sistemas de informação do CETEM.

• Controlar e avaliar a execução das atividades de suporte técnico e manutenção de microinformática, diretamente ou por meio dos serviços de atendimento e suporte ao usuário, as atividades de auditoria de sistema, segurança da informação e prospecção tecnológica realizadas no âmbito do CETEM.

• Atuar em apoio à Coordenação nas atividades de secretariado-executivo de suporte a Comissão de TIC.

• Prestar apoio metodológico em relação à definição de níveis de maturidade em governança de TIC e implantação de melhoria nos processos de trabalho no caso das demais áreas da TIC.

• Executar a realização de ações de prospecção de soluções tecnológicas e de implantação de processos de governança de tecnologia da informação e comunicação.

• Realizar, diretamente ou com apoio de terceiros e em conjunto com as áreas requisitantes, as atividades de prospecção de tecnologias e de segurança de produtos e serviços de TIC, bem como elaboração de termos de referência de acordo com os procedimentos do CETEM e o rito estabelecido na legislação específica para compras e contratos na área de tecnologia de informação.

• Propor melhorias e implantação de melhores práticas nos procedimentos de segurança da informação, governança de TIC e prospecção de tecnologias.

• Desenvolver de forma integrada com as demais áreas da TIC as ações que cobrem o ciclo de desenvolvimento e manutenção de sistemas do CETEM.

• Manter atualizado todos os processos de sustentação as atividades de TI, em conformidade com a política de segurança e as melhores práticas visando o melhor desempenho de negócios de TIC por meio da descoberta, documentação, automatização e melhoria contínua dos processos, para incrementar a eficiência e baixar os custos.

• Propor melhorias na forma de contratação dos produtos e serviços de TI, bem como propor melhorias no processo de gestão destes contratos.

Líderes de Equipe em TIC (vago)

• Dar sustentação ao portfólio de projetos de TIC, de forma integrada à gestão estratégica da organização e orientado pelas diretrizes PDTIC do CETEM, visando dar agilidade e visibilidade ao seu andamento;

• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas no processo e na metodologia de manutenção de software do CETEM.

• Executar atividades relativas à auditoria da aplicação da política de segurança da informação e de seus procedimentos específicos no âmbito do CETEM.

• Realizar atividades de auditoria de sistemas de forma preventiva ou mediante solicitação formal.

• Coordenar e acompanhar a aplicação da metodologia de trabalho em iniciativas que forem cometidas à TIC pelo Técnico servidor do SEIN.

• Supervisionar, orientar e acompanhar a aplicação das diretrizes do PDTIC na execução das ações realizadas pela Chefia.

• Efetuar a Administração de Dados, Componentes e Qualidade no ambiente de produção de sistemas, bancos de dados e sítios, em acordo com os procedimentos metodológicos estabelecidos.

• Aplicar os procedimentos técnicos e de segurança estabelecidos para a gestão do centro de dados em todas as rotinas de execução operacional.

• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas nos procedimentos e métodos aplicados à gestão de ambiente de centro de dados.

44 	45

Equipe de manutenção e infraestrutura (vago)

• Executar atividades relativas à aplicação da política de segurança da informação e de seus procedimentos específicos no âmbito do CETEM.

• Executar as atividades relacionadas a manutenções evolutivas, legais e corretivas e atualizações de sistemas, sítios internet e intranet e demais ambientes

microinformática integrantes da Rede do CETEM.

• Propor e avaliar qualitativamente todos os procedimentos e as rotinas operacionais padronizáveis relacionados à área de TIC que deverão ser executados pela Central de Atendimento do CETEM.

virtuais. 	Equipe de Rede (vago)

• Executar as atividades de administração de dados contemplando a modelagem e documentação de todas as bases de dados e metadados de caráter departamental ou corporativo.

• Executar as atividades relacionadas a projetos de sistemas de informação incluindo a definição dos respectivos padrões.

• Avaliar a execução das atividades de estruturação, manutenção, renovação dos ambientes de redes locais das unidades do CETEM, incluindo o monitoramento de desempenho e disponibilidade, bem como a aplicação dos procedimentos técnicos e de segurança estabelecidos para a gestão de usuários

• Executar, diretamente, as atividades de estruturação, manutenção, monitoramento de desempenho e disponibilidade, bem como a renovação dos ambientes de redes locais das unidades do CETEM.

• Monitorar os serviços e contratos dos links de comunicação da rede corporativa do CETEM realizados com entidades públicas ou privadas.

• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas nos procedimentos e métodos aplicados à gestão de redes locais e corporativas.

• Monitorar as atividades de respostas a ataques e invasões ao ambiente

e de equipamentos integrantes da Rede do CETEM. 	tecnológico da Rede do CETEM.

• Avaliar a execução das atividades de estruturação, manutenção, a renovação 
dos ambientes de produção (centro de dados) do CETEM, incluindo monitoramento 
de desempenho e disponibilidade, bem como efetuar as publicações solicitadas 
pela Divisão de Administração de Dados no ambiente de produção de sistemas, 
bancos de dados e sítios.

• Avaliar a execução das atividades relativas à estruturação, manutenção, 
renovação dos ambientes de telefonia do CETEM, incluindo monitoramento de 
desempenho e disponibilidade, bilhetagem e faturamento.

• Acompanhar e aplicar as diretrizes do PDTIC na execução das ações.

Equipe de Suporte ao Usuário (contrato terceirizado)

• Executar os serviços de suporte técnico de microinformática realizado de 
forma presencial ou remota dentro dos níveis de atendimento estabelecidos 
pelas instâncias deliberativas do CETEM.

• Executar, diretamente, a manutenção e a renovação dos equipamentos de

46 	47

13. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

Em síntese, os resultados do PDTI 2011-2015, são representados por um total de setenta e oito ações previstas em que 60,25% delas (47 ações) eram ações que foram classificadas, na época, como contínuas, ou seja, são ações que fazem parte da rotina de TI (processos ou ações continua-das, diferentemente de iniciativas, ou projetos/programas que tem início, meio e fim). Assim, demonstramos na forma da (Tabela 6) o status das 78 ações:

terizaram os anos de 2014 e 2015, trata-se de um resultado minimamente satisfatório. Soma-se às restrições orçamentárias, a limitação de pessoal da estrutura de TIC do SEIN, que se limitou à capacidade funcional instala-da prevista no PDTIC 2011-2015.

Conforme preconizado no Manual do SISP, reforçamos que seria neces-sário para capacitar a organização a cumprir novas metas e realizar novas ações, relacionadas com o uso e a gestão de TI, a criação de uma Coor-denação de Governança para a execução, monitoramento e avaliação das ações e metas deste novo PDTIC, além da aprovação do orçamento neces-

|  | Tabela 6. Síntese de acompanhamento ações PDU 2011-2015. |  |  | sário para a sua execução. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ações | Percentual % | Quantidade |  |
| I | Em andamento (*) | 70,52 | 55 |  |
| II | Não iniciadas (**) | 10,25 | 8 |  |
| III | Concluídas (***) | 12,82 | 10 |  |
| IV | Canceladas | 6,41 | 5 |  |
|  | Total | 100 | 78 |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

(*) As ações contínuas em andamento não foram incluídas no PDTIC 
2017-2024. No entanto, as não contínuas classificadas como em andamen-
to tiveram sua continuidade no presente PDTIC.

(**) Estas ações não foram iniciadas por questões orçamentárias e de 
limitação de pessoal técnico para sua execução.

(***) Ações canceladas por não serem mais necessárias no ciclo 2017-
2024

Do total das 78 ações, 31 ações eram não contínuas. Destas, 17 ações 
estão em andamento. Se somadas às ações concluídas (10), temos que 27 
ações não contínuas (87,09% do total das ações não contínuas) foram con-
cluídas ou estão em andamento.

Do total das 55 ações em andamento, temos 41 ações contínuas (74,54% 
do total das ações contínuas).

Vale ressaltar que, diante de fortes restrições orçamentárias que carac-

48 	49

14. CENÁRIOS DE REFERÊNCIA

Do ponto de vista da análise ambiental e setorial foram definidos alguns cenários baseados na análise das principais ameaças e oportunidades es-tabelecidas na análise de informações baseadas no PNM 2030. Assim, con-siderando os principais aspectos elencados no PDU 2017-2024 foram apre-sentados alguns cenários (Tabela 7), conforme se segue:

Tabela 7. Plano de respostas da TIC aos cenários referenciais.

| Cenários | Plano de Respostas da TI |
| --- | --- |
| Produção Mineral - investimentos crescentes por parte da indústria e do Governo em PD&I, tendo em vista a necessidade de ampliar a capacidade competitiva e diminuir a dependência brasileira pela importação de bens minerais, notadamente para uso na agricultura. | • Prover solução de gestão integrada de projetos; • Prover solução de controle de demandas e serviços; • Desenvolver um portal corporativo que permita a gestão da informação e de conteúdo de forma rápida e segura; • Prover solução de CMS (Content Management System) que possibilite a publicação, edição, modificação de conteúdo e criação de interfaces; • Desenvolver solução de mapeamento de competências e gestão de talentos voltados para a produção mineral.;• Prover solução de educação continuada. |
| Disponibilidade de Recursos Financeiros para PD&I na área mineral - atual processo de globalização com forte dinamismo econômico, porém marcadamente desigual. Nesse contexto, o Brasil expande sua produção mineral graças aos investimentos estatais e privados em infraestrutura, em meio a fortes conflitos. Um marco regulatório mais liberal e a ampliação do conhecimento geológico criam um ambiente favorável aos negócios no setor mineral. | • Adotar uma solução de Planejamento e Gestão que possibilite o controle dos projetos e ações por meio de indicadores de desempenho; • Prover solução de Gestão de Projetos` que possibilite o controle das atividades e recursos. |
| Inovação Tecnológica - a promoção da inovação é destacada como crucial para o aumento da produtividade e, logo, da competitividade nacional em um cenário de acelerado processo de abertura de mercados. Tema recorrente na política de CT&I, as desigualdades na produção e no acesso aos recursos do setor de tecnologia mineral são indicadas como um dos pontos centrais de atenção sob ponto de vista estratégico. | • Pesquisar novas tecnologias que apoiem e agreguem valor ao desenvolvimento de projetos de PD&I; • Prover soluções de inteligência competitiva baseado nas melhores práticas do mercado do setor mineral; • Prover ferramentas de apoio à inovação e desenvolvimento de produtos. |

| Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) associada ao processamento mineral (incluindo simulação, automação e controle de processos) - uso em difusão de TIC nas grandes empresas do setor de tecnologia mineral, porém com crescimento moderado nas micro, pequenas e médias empresas (MPEs) em função, principalmente, dos custos de implantação, treinamento de pessoal, assim como manutenção e atualização dos sistemas. | • Mapeamento dos processos com vistas à automação dos fluxos de trabalho do CETEM; • Prover uma solução que possibilite o acompanhamento e controle de metas nos diferentes níveis hierárquicos do CETEM; • Desenvolver soluções que atendam às necessidades dos Laboratórios multiusuários do CETEM. |
| --- | --- |
| Trabalho em rede - expansão da atuação em redes via alianças estratégicas, para executar projetos multidisciplinares e estruturantes de grande porte e impacto. | • Desenvolver uma solução de Portal Corporativo, que possibilite a colaboração, integração, interação e o compartilhamento de conhecimento por meio de fóruns, wikis, blogs, microblogs entre outros; • Prover solução de compartilhamento de conteúdo por meio de controles de acesso e gerenciamento de versão. |
| Exigências em práticas estruturadas de Gestão de Projetos segundo modelo do PMBOK - aumento da procura por instituições que adotem a estrutura de um Escritório de Gestão de Projetos, com práticas e padrões de excelência e qualidade, assim como rotinas de acompanhamento por métricas e controles gerenciais com rastreabilidade. | • Prover solução para a implantação de um sistema de gestão da qualidade integrado;• Prover solução de monitoramento por meio de indicadores de medição, avaliação dos processos finalísticos, de gestão e apoio, pesquisa de satisfação do cliente, entre outros correlatos; • Prover solução de análise, investigação, avaliação e tratamento de riscos. |
| Na trilha da sustentabilidade - dinamismo econômico com adoção de práticas produtivas e de consumo mais sustentáveis, graças às pressões sociais e ambientais que se mobilizam pelo melhor uso e acesso do território, con- tra práticas predatórias e acentuadas pela ameaça das mudanças climáticas globais. Prevê ainda um acréscimo da produção dos bens minerais voltados à construção civil, bem como uma gradativa diminuição da dependência externa dos agrominerais e a ampliação da produção com maior adensamento e agregação de valor. | • Prover solução de Gestão de Conteúdo e Eletrônica de Documentos; • Prover solução de Gestão de Resíduos que possibilite e controle a gestão de todo o ciclo de vida do resíduo (Geração, Armazenamento, transporte e descarte);• Prover solução para controle do inventário de resíduos compatível com o Inventário Nacional de Resíduos (CONAMA nº 313/2002); • Prover solução de controle das licenças ambientais. |

50 	51

| Cenários mundiais do estudo prospectivo Mining & Metals Scenarios to 2030 (World Economical Forum, 2010) e do Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007) - alternativas tecnológicas mais eficientes e reciclagem de materiais (T+L). Aumento da demanda por tecnologias mais limpas (T+L) e mais eficientes em termos de consumo de energia e de matérias-primas, em função das exigências para diminuir o ritmo de consumo de bens minerais não renováveis, assim como o passivo ambiental, conjugado com o crescimento da demanda para a reciclagem de produtos e subprodutos, buscando uma destinação alternativa para resíduos e efluentes. | • Prover solução para a Gestão do Meio- Ambiente de controle de aspectos ambientais (Alteração da qualidade da água, alteração da qualidade do ar, contaminação da água, contaminação do ar, esgotamento de recursos naturais, contaminação do solo, contaminação da água, irregularidades legais, entre outros); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | • Prover | solução | de | Gestão |
|  | de Risco Ambiental; • Prover solução de controle de legislações e normas aplicadas à gestão ambiental; • Prover solução de Gestão de Produtos Recicláveis. |  |  |  |
| Caracterização e aplicação de materiais nano- estruturados - crescimento da demanda por materiais e produtos nano-estruturados de base mineral. | • Prover solução de Gestão de Ciclo de Vida de Produtos Minerais; • Prover solução de desenho técnico baseado no padrão CAD. |  |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

15. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

15.1. DIAGNÓSTICO

A Análise S.W.O.T. é uma ferramenta estrutural utilizada na análise do ambiente interno, para a formulação de estratégias. Permite-se identificar as Forças e Fraquezas da instituição, extrapolando então Oportunidades e Ameaças externas para a mesma.

De acordo com VALUE BASED MANAGEMENT (2007), Forças e Fraque-zas (Strenghts e Weakness, S e W) são fatores internos de criação (ou des-truição) de valor, como: ativos, habilidades ou recursos que uma empresa tem à sua disposição, em relação aos seus competidores.

Já as Oportunidades e Ameaças (Opportunities e Threats, O e T) são fa-tores externos de criação (ou destruição) de valor, os quais a empresa não pode controlar, mas que emergem ou da dinâmica competitiva do mercado em questão, ou de fatores demográficos, econômicos, políticos, tecnológi-cos, sociais ou legais.

Uma organização deve tentar se adaptar ao seu ambiente externo. A aná-lise S.W.O.T. é uma ferramenta excelente para analisar as forças e fraque-zas internas de uma organização, e as oportunidades e ameaças externas que surgem como conseqüência. (VALUE BASED MANAGEMENT, 2007) O modelo da análise S.W.O.T. foi realizado usando um diagrama (Tabela 8), o que facilita a visualização sistêmica (visão do todo, e da interação entre as partes), e a relação entre cada um dos fatores:

Tabela 8. Análise S.W.O.T.

Análise SWOT da TIC

| AMBIENTE INTERNO |  |
| --- | --- |
| Forças Fraquezas |  |
| • Bom ambiente organizacional; • Comprometimento individual e coletivo com o negócio da instituição; • Conhecimento dos processos relacionados à atividade fim do CETEM. | • Perda de competências e nº de servidores insuficiente; • Processos e metodologias de trabalho não formalizados; • Inexistência de uma área de desenvolvimento em TIC; • Falta de maturidade da instituição para aplicação de processos de Governança de TIC. |

52 53

AMBIENTE EXTERNO

| Oportunidades Ameaças |  |
| --- | --- |
| • Possibilidades de parcerias e acordos de cooperação com Universidades e Organismos nacionais e internacionais.. • Disponibilidade de padrões e melhores práticas de mercado em Governança de TIC; • Recomendações de aprimoramento da TIC por parte dos órgãos de controle.. | • Contingenciamento orçamentário;• Alta dependência de fornecedores. • Demandas não programadas. |

Fonte: PDTIC, 2017.

De acordo com as informações levantadas por meio de análise documen-tal, entrevistas, análise de processos organizacionais e a análise do Plane-jamento Estratégico foi possível estabelecer um panorama geral a respei-to da estrutura tecnológica do Centro de Tecnologia Mineral. As principais perspectivas abordadas levaram em consideração aspectos fundamentais, como modelo de gestão, nível de maturidade, alinhamento estratégico, sis-tematização dos processos, avaliação e acompanhamento dos indicadores

do Plano Nacional de Mineração e ao Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Projetar um novo modelo ou uma nova estrutura de TIC não é algo trivial e que possa ser feito por apenas um pequeno grupo de pessoas. Na verda-de este fato deve ser pensado e projetado como estratégica organizacional em que a TIC se posiciona como orientador de novas soluções aderentes às políticas, diretrizes e estratégias do Centro de Tecnologia Mineral.

Deve ser considerado também na nova estrutura tecnológica do CETEM a complexidade cada vez maior da tecnologia, a crescente dependência da TI caracterizada pelos processos de negócio, integração e interoperabilida-de dos sistemas e soluções, as diversas demandas que surgem diariamen-te, a pressão por modelos de gestão mais eficientes, eficazes e efetivos, maior flexibilidade e agilidade, responsabilidade legal, a transparência das ações a adequação a mudanças e as expectativas da sociedade.

Dentro deste contexto é necessária uma mudança na Cultura Organi-zacional do CETEM voltada para a adoção de um conjunto de padrão de regras e métodos para a

estratégicos. 	Durante as entrevistas foram identificados vários fatores que influen-

Neste contexto foram avaliados os fatores críticos e essenciais para o desenvolvimento e o funcionamento do Centro de Tecnologia Mineral, pon-derando a situação tecnológica atual e a situação considerada como ideal. Com esta análise foi possível mapear as principais lacunas existentes hoje no CETEM e que consequentemente expõe as inconsistências, fragilida-des, riscos e desvios que dificultam o alcance dos objetivos e metas da instituição.

Com o objetivo de realizar um crescimento sustentável, por meio de ações planejadas e coordenadas é necessário que o Serviço de Informação assuma um papel estratégico para organização, como forma de viabilizar soluções que possibilitem uma melhora significativa no desempenho orga-nizacional. Para isso é importante definir todas as ações que o SEIN deverá desenvolver nos próximos três anos, como forma de estabelecer um novo modelo de Governança de TIC, alinhado as estratégias do CETEM. Para isso a área de tecnologia deve ser pensada não somente como uma área meio, mas como uma área provedora de soluções inovadoras no contexto 54

ciam negativamente a execução dos Planos e Ações Estratégicas, o que pode comprometer os resultados a serem alcançados pelo CETEM. Dentre os principais pontos destacam-se:

• Falta de integração entre as diversas bases de dados existentes no CETEM;

• Sistemas desatualizados e sem manutenção;

• Carência de sistemas para atender as demandas das áreas de negócio;

• Controle manual da grande maioria dos processos de negócio;

• Inexistência de um sistema de gestão e controle dos documentos que são gerados ou recebidos pelo órgão;

• Dificuldade em acessar as informações de negócio do órgão, pois boa parte das informações está em arquivos pessoais e armazenados nas estações de trabalhos dos próprios servidores;

• O portal da internet é estático com poucas funcionalidades que permita a interação entre os seus colaboradores e usuários;

55

• Número reduzido de funcionários para a execução dos processos e atividades inerentes a área de TIC.

15.2. PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES / PROJETOS

Para a priorização de ações/projetos, foi estabelecida a metodologia da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) como modelo a ser aplicado. A adoção da matriz GUT segue as orientações da SLTI/MG quanto a defi-nição de critérios claros e objetivos de classificação de Projetos e Ações. Desta maneira cabe à Comissão de TIC do CETEM avaliar os projetos apre-sentados e priorizá-los de acordo com os objetivos estratégicos previa-mente constituídos. As Tabelas 9 e 10 descrevem os domínios de definição de critérios de priorização de projetos.

Tabela 9. Critérios de Priorização da Matriz GUT.

Matriz GUT

| GRAVIDADE VALOR |  |
| --- | --- |
| Extremamente Grave. Muito Grave. Grave. Pouco Grave. Sem Gravidade. | 5 4 3 2 1 |
| URGÊNCIA VALOR |  |
| Extremamente Urgente. Muito Urgente. Urgente. Pouco Urgente. Sem Urgência. | 5 4 3 2 1 |
| TENDÊNCIA VALOR |  |
| Agravar Rápido. Piorar em curto prazo. Piorar em médio prazo. Piorar em longo prazo. Sem tendência de piorar. | 5 4 3 2 1 |

Fonte: PDTIC, 2017.

Para a atualização de ações/projetos deste documento, foi acrescida a coluna de ‘Status Atual’ em que são preenchidos com:

• a letra R se o item a que corresponde foi realizado;
• a letra C se o item a que corresponde foi cancelado;
• a letra A se o item a que corresponde está em andamento.

Ressalta-se que a Tabela 10 reflete o cenário do ano de 2017 e a prioriza-ção dos projetos foi baseada naquele cenário.

Tabela 10. Priorização de projetos.

Critérios de Priorização

| Priorização de Projetos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Descrição |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Portal Corporativo (Internet) Elaborar projeto para a implantação de uma solução de CMS para o site (Gerenciador de Conteúdo) Elaborar projeto para a implantação Sites Temáticos (lab *) Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Planejamento Estratégico Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Processos Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Risco Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Projetos Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão do Conhecimento Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Ativos Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão Orçamentária Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Indicadores (BI) | 3 3 2 4 5 3 4 4 3 5 4 | 4 3 2 4 5 3 5 5 3 3 4 | 4 4 2 5 5 3 5 4 3 5 4 | 48 36 8 80 125 27 100 80 27 75 64 | 29 37 65 9 1 41 5 10 42 17 21 |  |

56 	57

| A12 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 3 | 3 | 27 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Governança de TIC |  |  |  |  |  |
| A13 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 4 | 4 | 4 | 64 | 22 |
|  | Gestão Eletrônica de Documentos |  |  |  |  |  |
| A14 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 3 | 3 | 27 | 44 |
|  | Gestão Total da Qualidade |  |  |  |  |  |
| A15 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 2 | 2 | 2 | 8 | 67 |
|  | Gestão de Cursos e Treinamentos |  |  |  |  |  |
| A16 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 2 | 3 | 18 | 57 |
|  | Gestão de Competências |  |  |  |  |  |
| A17 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 2 | 2 | 2 | 8 | 68 |
|  | Gestão de Meio Ambiente |  |  |  |  |  |
| A18 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 4 | 4 | 48 | 31 |
|  | Gestão de Segurança do Trabalho |  |  |  |  |  |
| A19 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 3 | 4 | 36 | 38 |
|  | Gestão Promoção Institucional |  |  |  |  |  |
| A20 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 4 | 4 | 3 | 48 | 32 |
|  | Comunicação Organizacional |  |  |  |  |  |
| A21 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 2 | 2 | 2 | 8 | 69 |
|  | Gestão de Laboratórios |  |  |  |  |  |
| A22 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 2 | 2 | 2 | 8 | 70 |
|  | Gestão de Resíduos |  |  |  |  |  |
| A23 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 4 | 4 | 5 | 80 | 11 |
|  | Gestão de Produtos Recicláveis |  |  |  |  |  |
| A24 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 3 | 3 | 27 | 45 |
|  | Apoio à Inovação |  |  |  |  |  |
| A25 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 2 | 2 | 3 | 12 | 62 |
|  | Gestão do Ciclo de Vida dos Produtos Minerais |  |  |  |  |  |
| A26 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 4 | 5 | 5 | 100 | 6 |
|  | Gestão de Materiais (Laboratório / Consumo) |  |  |  |  |  |
| A27 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 4 | 5 | 4 | 80 | 12 |
|  | gestão Integrada |  |  |  |  |  |
| A28 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 3 | 3 | 27 | 46 |
|  | Camada de Integração de Dados Institucionais |  |  |  |  |  |
| A29 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de ETL | 5 | 3 | 5 | 75 | 18 |
|  | (Extração, Transformação e Carga) |  |  |  |  |  |
| A30 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Data | 4 | 4 | 4 | 64 | 23 |
|  | Quality Management |  |  |  |  |  |
| A31 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 3 | 3 | 27 | 47 |
|  | Arquitetura Orientada a MicroServiços |  |  |  |  |  |
| A32 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 4 | 4 | 4 | 64 | 24 |
|  | Orquestração de Serviços workflow BPMN |  |  |  |  |  |

| A33 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 4 | 4 | 48 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema para a Gestão da Atividade Fim |  |  |  |  |  |
| A34 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 3 | 4 | 36 | 39 |
|  | Software de Administração de Laboratório |  |  |  |  |  |
| A35 | Elaborar projeto para a implantação de uma solução de | 3 | 3 | 3 | 27 | 48 |
|  | Migração de Serviços Sistema Legados |  |  |  |  |  |
| A36 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 4 | 4 | 3 | 48 | 34 |
|  | Sistema de Acesso às Bases Técnicas do CETEM |  |  |  |  |  |
| A37 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 73 |
|  | Sistema de Controle de Serviços |  |  |  |  |  |
| A38 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 72 |
|  | Sistema de Controle de Análises Minerais |  |  |  |  |  |
| A39 | Software –Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 74 |
|  | Sistema de ouvidoria institucional (interna e Externa) |  |  |  |  |  |
| A40 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 4 | 4 | 5 | 80 | 13 |
|  | Software de Desenho Técnico - Padrão CAD |  |  |  |  |  |
| A41 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 5 | 5 | 5 | 125 | 13 |
|  | Software de Geo-Referenciamento |  |  |  |  |  |
| A42 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 3 | 3 | 27 | 49 |
|  | Software de Apoio à Decisão |  |  |  |  |  |
| A43 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 3 | 12 | 63 |
|  | Software de Pesquisas e Questionários |  |  |  |  |  |
| A44 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 4 | 5 | 5 | 100 | 7 |
|  | Sistema de Contratos |  |  |  |  |  |
| A45 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 4 | 5 | 4 | 80 | 14 |
|  | Sistema de Compras |  |  |  |  |  |
| A46 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 3 | 3 | 27 | 50 |
|  | Sistema de Almoxarifado |  |  |  |  |  |
| A47 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 5 | 3 | 5 | 75 | 19 |
|  | Sistema de Bolsas |  |  |  |  |  |
| A48 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 4 | 4 | 4 | 64 | 25 |
|  | Sistema de Eventos |  |  |  |  |  |
| A49 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 3 | 3 | 27 | 51 |
|  | Sistema de Material |  |  |  |  |  |
| A50 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 4 | 4 | 4 | 64 | 26 |
|  | Sistema de Convênio |  |  |  |  |  |
| A51 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 75 |
|  | Sistema de Protocolo |  |  |  |  |  |
| A52 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 2 | 3 | 18 | 59 |
|  | Sistema de Licitação |  |  |  |  |  |
| A53 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 76 |
|  | Sistema de Auditoria Interna |  |  |  |  |  |
| A54 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 4 | 4 | 48 | 35 |
|  | Sistema de Faturamento |  |  |  |  |  |
| A55 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 3 | 3 | 4 | 36 | 40 |
|  | Sistema de Controle Orçamentário |  |  |  |  |  |

58 59

| A56 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 4 | 4 | 3 | 48 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema Financeiro e de Pagamentos |  |  |  |  |  |
| A57 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 77 |
|  | Sistema de Passagem e Hospedagem |  |  |  |  |  |
| A58 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 78 |
|  | Sistema de Atendimento de Solicitação Externa (SIC) |  |  |  |  |  |
| A59 | Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / | 4 | 4 | 5 | 80 | 15 |
|  | Adquirir Sistema de Férias |  |  |  |  |  |
| A60 | Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / | 3 | 3 | 3 | 27 | 53 |
|  | Adquirir Sistema de Avaliação Funcional |  |  |  |  |  |
| A61 | Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / | 2 | 2 | 3 | 12 | 64 |
|  | Adquirir Sistema de Aposentadoria |  |  |  |  |  |
| A62 | Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / | 4 | 5 | 5 | 100 | 8 |
|  | Adquirir Sistema de Gestão de Pessoas |  |  |  |  |  |
| A63 | Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / | 4 | 5 | 4 | 80 | 16 |
|  | Adquirir Banco de Talentos |  |  |  |  |  |
| A64 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistemas de Controle de | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
|  | Acesso e Auditoria TIC |  |  |  |  |  |
| A65 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução integrada de | 5 | 3 | 5 | 75 | 20 |
|  | proteção de perímetro cibernético |  |  |  |  |  |
| A66 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução de Detecção de | 4 | 4 | 4 | 64 | 27 |
|  | artefatos digitais maliciosos (sandbox) |  |  |  |  |  |
| A67 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir solução integrada de | 3 | 3 | 3 | 27 | 55 |
|  | Antivírus |  |  |  |  |  |
| A68 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de Controle de | 4 | 4 | 4 | 64 | 28 |
|  | gestão de configuração |  |  |  |  |  |
| A69 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de Banco de | 3 | 3 | 3 | 27 | 56 |
|  | Dados integrados |  |  |  |  |  |
| A70 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema integrado de | 2 | 2 | 2 | 8 | 79 |
|  | Backup corporativo |  |  |  |  |  |
| A71 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de | 3 | 2 | 3 | 18 | 60 |
|  | Monitoramento de ativos de Rede |  |  |  |  |  |
| A72 | Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | 2 | 2 | 2 | 8 | 71 |
|  | Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas |  |  |  |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

60

16. PLANO DE METAS E AÇÕES

16.1. NECESSIDADES ESCOLHIDAS PARA PLANEJAMENTO

As necessidades apresentadas na Tabela 11 foram escolhidas a partir da análise da Tabela 10, que reflete o cenário do ano 2017. Desde então, ocorreram alterações significativas do cenário financeiro e de pessoal na Instituição.

Tabela 11. Necessidades escolhidas em 2017 e situação em 2024.

| ID | Descrição de Ações | GUT | Tipo | Objetivos Estratégicos | Status em 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Associados |  |
| A01 | Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Portal Corporativo (Internet) | 25 | Pessoal, Informação, | Ciência, Tecnologia e Inovação |  |
|  |  |  | Serviço e Contratação | para o Desenvolvimento Social |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 34 | Informação, Serviço e | Expansão e Consolidação da |  |
| A02 | Solução de CMS para o site (Gerenciador de |  |  |  |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| Conteúdo) |  |  |  |  |  |
| A03 Elaborar projeto para a implantação Sites Temáticos (lab *) |  | 58 | Organização de TI e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| A04 Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Planejamento Estratégico |  | 6 | Contratação | Ciência, Tecnologia e Inovação |  |
|  |  |  |  | para o Desenvolvimento Social |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 1 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |  |
| A05 | Solução de Gestão de Processos |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  | Informação |  |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 38 | Informação e | Pesquisa, Desenvolvimento |  |
|  |  |  | Contratação; | e Inovação em Áreas |  |
| A06 | Solução de Gestão de Risco |  |  |  |  |
|  |  |  | Cumprimento de | Estruturantes para o |  |
|  |  |  | princípios e diretrizes. | Desenvolvimento |  |

61

| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 2 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A07 | Solução de Gestão de Projetos |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  | Serviço |  |  |
| A08 Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão do Conhecimento |  | 7 | Informação e | Ciência, Tecnologia e Inovação |  |
|  |  |  | Contratação | para o Desenvolvimento Social |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 39 | Informação e | Expansão e Consolidação da | Atendido pelo |
| A09 | Solução de Gestão de Ativos |  |  |  |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI | Siads (Governo) |
| A10 | Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão Orçamentária | 14 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da | Sigtec |
|  |  |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  | Informação |  |  |
| A11 | Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão de Indicadores (BI) | 18 | Cumprimento de | Ciência, Tecnologia e Inovação |  |
|  |  |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | para o Desenvolvimento Social |  |
|  |  |  | Infraestrutura |  |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 40 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da | Atendido pelos |
| A12 | Solução de Governança de TIC |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI | ITL e Cobbit |
|  |  |  | Informação |  |  |
| A13 | Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão Eletrônica de Documentos | 19 | Informação e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| A14 | Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão Total da Qualidade | 41 | Cumprimento de | Promoção da Inovação das |  |
|  |  |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  | Infraestrutura e | Empresas |  |
|  |  |  | Informação |  |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 59 | Serviço e | Expansão e Consolidação da | Atendido por |
|  |  |  |  |  | meio da gestão |
| A15 | Solução de Gestão de Cursos e Treinamentos |  | Contratação; Pessoal |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI | de indicador do |
|  |  |  | e Contratação |  |  |
|  |  |  |  |  | TCG |
| A16 | Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão de Competências | 52 | Organização de TI e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |

| A17 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 60 | Cumprimento de | Pesquisa, Desenvolvimento e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solução de Gestão de Meio Ambiente |  |  | Inovação em Recursos Naturais |
|  |  |  | princípios e diretrizes |  |
|  |  |  |  | e Sustentabilidade |
| A18 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 28 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |
|  | Solução de Gestão de Segurança do Trabalho |  | princípios e diretrizes; |  |
|  |  |  |  | SNCTI |
|  |  |  | Informação |  |
| A19 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 36 | Cumprimento de | Ciência, Tecnologia e Inovação |
|  | Solução de Gestão Promoção Institucional |  | princípios e diretrizes; |  |
|  |  |  |  | para o Desenvolvimento Social |
|  |  |  | Informação |  |
| A20 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 29 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |
|  |  |  | princípios e diretrizes; |  |
|  | Solução de Comunicação Organizacional |  |  |  |
|  |  |  | Informação, Serviço e | SNCTI |
|  |  |  | Contratação |  |
| A21 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 61 | Serviço e Contratação | Promoção da Inovação das |
|  | Solução de Gestão de Laboratórios |  |  | Empresas |
| A22 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 62 | Cumprimento de | Pesquisa, Desenvolvimento |
|  |  |  |  | e Inovação em Áreas |
|  | Solução de Gestão de Resíduos |  | princípios e diretrizes; |  |
|  |  |  |  | Estruturantes para o |
|  |  |  | Serviço |  |
|  |  |  |  | Desenvolvimento |
| A23 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 8 | Serviço e Contratação | Pesquisa, Desenvolvimento e |
|  | Solução de Gestão de Produtos Recicláveis |  |  | Inovação em Recursos Naturais |
|  |  |  |  | e Sustentabilidade |
| A24 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 42 | Cumprimento de | Pesquisa, Desenvolvimento |
|  |  |  |  | e Inovação em Áreas |
|  | Solução de Apoio à Inovação |  | princípios e diretrizes; |  |
|  |  |  |  | Estruturantes para o |
|  |  |  | Organização de TI |  |
|  |  |  |  | Desenvolvimento |
| A25 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 55 | Pessoal, Serviço e | Expansão e Consolidação da |
|  | Solução de Gestão do Ciclo de Vida dos Produtos |  |  |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |
|  | Minerais |  |  |  |
| A26 | Elaborar projeto para a implantação de uma | 3 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |
|  | Solução de Gestão de Materiais (Laboratório/ |  | princípios e diretrizes; |  |
|  |  |  |  | SNCTI |
|  | Consumo) |  | Informação |  |

62 	63

| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 9 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A27 | Solução de gestão Integrada |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  | Informação |  |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 43 | Cumprimento de | Promoção da Inovação das |  |
| A28 | Solução de Camada de Integração de Dados |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | Empresas |  |
| Institucionais |  |  | Informação; Serviço |  |  |
| A29 Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de ETL (Extração, Transformação e Carga) |  | 15 | Informação, Serviço e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 20 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |  |
| A30 | Solução de Data Quality Management |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  | Informação |  |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 44 | Cumprimento de | Promoção da Inovação das |  |
| A31 | Solução de Arquitetura Orientada a MicroServiços |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | Empresas |  |
|  |  |  | Serviço; Infraestrutura |  |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma |  | 22 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |  |
| A32 | sSolução de Orquestração de Serviços Workflow BPMN |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  | Organização de TI e | SNCTI |  |
|  |  |  | Infraestrutura |  |  |
| A33 Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema para a Gestão da Atividade Fim |  | 30 | Informação, Serviço e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| A34 Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Software de Administração de Laboratório |  | 35 | Informação, Serviço e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| Elaborar projeto para a implantação de uma solução |  | 45 | Cumprimento de | Promoção da Inovação das |  |
|  |  |  | princípios e diretrizes; |  |  |
| A35 | de Migração de Serviços Sistema Legados |  | Organização de |  |  |
|  |  |  |  | Empresas |  |
|  |  |  | TI; Infraestrutura; |  |  |
|  |  |  | Informação |  |  |
| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 31 | Cumprimento de | Ciência, Tecnologia e Inovação | Atendido pelos |
| A36 | Adquirir Sistema de Acesso às Bases Técnicas do CETEM |  |  |  | repositórios |
|  |  |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | para o Desenvolvimento Social | Mineralis e |
|  |  |  | Informação |  |  |
|  |  |  |  |  | Master |

| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 65 | Cumprimento de | Pesquisa, Desenvolvimento e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A37 | Adquirir Sistema de Controle de Serviços |  | princípios e diretrizes; | Inovação em Recursos Naturais |  |
|  |  |  | Serviço | e Sustentabilidade |  |
| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 64 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação | Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social |  |
| A38 | Adquirir Sistema de Controle de Análises Minerais |  |  |  |  |
| Software –Administrativo - Desenvolver / Aprimorar |  | 66 | Serviço e Contratação | Promoção da Inovação das Empresas | Atendido |
| A39 | / Adquirir Sistema de Ouvidoria Institucional |  |  |  | pelo FalaBR |
| (interna e externa) |  |  |  |  | (Governo) |
| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 11 | Serviço e Contratação | Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social |  |
| A40 | Adquirir Software de Desenho Técnico - Padrão |  |  |  |  |
| CAD |  |  |  |  |  |
| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 10 | Pesquisa, Desenvolvimento e |  |  |
| A41 | Adquirir Software de Geo-Referenciamento |  | Serviço e Contratação | Inovação em Recursos Naturais |  |
|  |  |  | e Sustentabilidade |  |  |
| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 46 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Serviço; Informação. | Promoção da Inovação das Empresas |  |
| A42 | Adquirir Software de Apoio à Decisão |  |  |  |  |
| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 56 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Serviço | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido |
| A43 | Adquirir Software de Pesquisas e Questionários |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Google Form) |
| A44 Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Contratos |  | 4 | Pessoal e Contratação Expansão e Consolidação da SNCTI |  |  |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 12 | Serviço e Contratação | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido pelo |
| A45 | Adquirir Sistema de Compras |  |  |  | Comprasnet |
|  |  |  |  |  | (Governo) |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 50 | Serviço e Contratação | Expansão e Consolidação da SNCTI |  |
| A46 | Adquirir Sistema de Almoxarifado |  |  |  |  |

64 	65

| A47 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Bolsas | 16 | Pessoal e Contratação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social |  | Atendido pelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CNPq (PCI, |
|  |  |  |  |  | PIBIC/PIBIT) |
|  |  |  |  |  | e E sistemas |
|  |  |  |  |  | das Fundações |
|  |  |  |  |  | de Apoio para |
|  |  |  |  |  | outros tipos de |
|  |  |  |  |  | bolsas |
| A48 Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Eventos |  | 21 | Informação, Serviço e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| A49 Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Material |  | 47 | Informação, Serviço e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 23 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido pelo |
| A50 | Adquirir Sistema de Convênio |  |  |  | TransfereGov |
|  |  |  |  |  | (Governo) |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 67 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Organização de TI. | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido |
|  |  |  |  |  | pelo Sistema |
| A51 | Adquirir Sistema de Protocolo |  |  |  | Eletrônico de |
|  |  |  |  |  | Informação – |
|  |  |  |  |  | SEI (Governo) |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 53 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Contratação | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido pelo |
| A52 | Adquirir Sistema de Licitação |  |  |  | Comprasnet |
|  |  |  |  |  | (Governo) |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 68 | Cumprimento de |  |  |
|  |  |  | princípios e diretrizes; | Expansão e Consolidação da |  |
| A53 | Adquirir Sistema de Auditoria Interna |  |  |  |  |
|  |  |  | Pessoal; Organização | SNCTI |  |
|  |  |  | de TI. |  |  |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 32 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido pelo |
| A54 | Adquirir Sistema de Faturamento |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Siafi (Governo) |

| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 37 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido pelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A55 | Adquirir Sistema de Controle Orçamentário |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Siop (Governo) |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 33 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação | Expansão e Consolidação da SNCTI | Atendido pelo |
| A56 | Adquirir Sistema Financeiro e de Pagamentos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Siafi (Governo) |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / |  | 69 | Cumprimento de princípios e diretrizes; Serviço; Pessoal | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estruturantes para o Desenvolvimento | Atendido |
|  |  |  |  |  | Sistema de |
|  |  |  |  |  | Controle |
| A57 | Adquirir Sistema de Passagem e Hospedagem |  |  |  | de Diárias e |
|  |  |  |  |  | Passagens |
|  |  |  |  |  | – SCDP |
|  |  |  |  |  | (Governo) |
| Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar |  | 70 | Cumprimento de | Pesquisa, Desenvolvimento e | Atendido |
| A58 | / Adquirir Sistema de Atendimento de Solicitação |  | princípios e diretrizes; | Inovação em Recursos Naturais | pelo FalaBR |
| Externa (SIC) |  |  | Serviço | e Sustentabilidade | (Governo) |
| Software de Recursos Humanos - Desenvolver / |  | 13 | Pessoal e Contratação Expansão e Consolidação da SNCTI |  | Atendido |
| A59 | Aprimorar / Adquirir Sistema de Férias |  |  |  | pelo SouGov |
|  |  |  |  |  | (Governo) |
| Software de Recursos Humanos - Desenvolver / |  | 48 | Cumprimento de |  | Atendido pelo |
|  |  |  | princípios e diretrizes; | Expansão e Consolidação da | software de |
| A60 | Aprimorar / Adquirir Sistema de Avaliação Funcional |  |  |  |  |
|  |  |  | Organização de TI; | SNCTI | avaliação 360º |
|  |  |  | Serviço; Pessoal |  | CETEM |
| A61 | Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Aposentadoria | 57 | Pessoal, Serviço e | Expansão e Consolidação da | Atendido (Celso |
|  |  |  | Contratação | SNCTI | Colassi) |
| A62 Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Gestão de Pessoas |  | 5 | Pessoal e Contratação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social |  |  |
| Software de Recursos Humanos - Desenvolver / |  | 17 | Pessoal e Contratação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social |  | Atendido |
| A63 | Aprimorar / Adquirir Banco de Talentos |  |  |  | pelo SouGov |
|  |  |  |  |  | (Governo) |

66 	67

16.2. DEFINIÇÃO DE METAS E INDICADORES 
	Tabela 12. Metas e indicadores estabelecidos com base no cenário de

2017.

| Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistemas de |  | 49 | Serviço e Contratação | Expansão e Consolidação da | Atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A64 | Controle de Acesso e Auditoria TIC |  |  |  | (Contole de |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  |  |  | logs) |
| Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução |  | 26 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da |  |
| A65 | Integrada de Proteção de Perímetro Cibernético |  | princípios e diretrizes; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  | Organização de TI. |  |  |
| Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução de |  | 24 | Cumprimento de | Expansão e Consolidação da | Atendido |
| A66 | Detecção de Artefatos Digitais Maliciosos (sandbox) |  | princípios e diretrizes; |  | (aquisição de |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  | Informação |  | antivirus) |
| Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução |  | 50 | Serviço e Contratação | Expansão e Consolidação da | Atendido |
| A67 | Integrada de Antivírus |  |  |  | (aquisição de |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
|  |  |  |  |  | antivirus) |
| A68 Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de Controle de Gestão de Configuração |  | 27 | Infraestrutura e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação | SNCTI |  |
| Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de |  | 51 | Serviço e | Expansão e Consolidação da |  |
|  |  |  | Contratação; |  |  |
| A69 | Banco de Dados Integrados |  |  |  |  |
|  |  |  | Informação; | SNCTI |  |
|  |  |  | Organização de TI |  |  |
| Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema |  | 71 | Serviço e Contratação | Pesquisa, Desenvolvimento |  |
|  |  |  |  | e Inovação em Áreas |  |
| A70 | Integrado de Backup Corporativo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Estruturantes para o |  |
|  |  |  |  | Desenvolvimento |  |
| A71 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Monitoramento de Ativos de Rede | 54 | Organização de TI e | Expansão e Consolidação da | Atendido |
|  |  |  | Contratação | SNCTI | (Nagios) |
| Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / |  | 63 | Pessoal e | Expansão e Consolidação da |  |
| A72 | Adquirir Sistema de Informações Gerenciais e |  | Contratação; |  |  |
|  |  |  |  | SNCTI |  |
| Tecnológicas |  |  | Informação |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

68

| Meta | Descrição | Indicador | Periodicidade ID Ação |  | Executor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M35 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A01 | SEIN, DIR, COPGI |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M43 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A02 | COPGI, SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M36 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A03 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M15 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A06 | SEIN, COPGI, DIR |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M08 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A07 | SEIN, COPGI, DIR |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M47 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A08 | SEIN, CPGI |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M67 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A09 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M11 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A10 | SEIN, COADM |
|  |  | Projeto |  |  | CORON, COAMI, |
|  | projeto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COPMA, COGPI |
| M16 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A11 | SEIN, COADM, |
|  | projeto | Projeto |  |  | COGPI |
| M48 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A12 | SEIN, COADM, |
|  | projeto | Projeto |  |  | COGPI |
| M23 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A13 | SEIN, COADM, |
|  | projeto | Projeto |  |  | COGPI |
| M27 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A14 | SEIN, COADM, |
|  | projeto | Projeto |  |  | COGPI |
| M49 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A15 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M28 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A16 | SEIN, COADM, |
|  | projeto | Projeto |  |  | COGPI |
| M50 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A17 | SEIN, |
|  |  | Projeto |  |  | COROM,COAMI, |
|  | projeto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COPMA, COPTM |
| M63 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A19 | SEIN, COADM |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |

69

| M38 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A21 | SEIN, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projeto |  |  | COROM,COAMI, |
|  | projeto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COPMA, COPTM |
| M44 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A22 | SEIN, COROM, |
|  |  | Projeto |  |  | COAMI, COPMA, |
|  | projeto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COPTM |
| M37 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A23 | SEIN, COADM, |
|  | projeto | Projeto |  |  | COGPI |
| M17 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A26 | SEIN, COGPI |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M09 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A27 | SEIN, COGPI |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M51 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A28 | SEIN, COROM, |
|  |  | Projeto |  |  | COAMI, COPMA, |
|  | projeto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COPTM |
| M69 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A29 | SEIN, CORON, |
|  |  | Projeto |  |  | COAMI, COPMA, |
|  | projeto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COPTM |
| M12 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A30 | SEIN, CORON, |
|  |  | Projeto |  |  | COAMI, COPMA, |
|  | projeto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COPTM |
| M20 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A31 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M52 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A32 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M24 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A33 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M29 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A34 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M53 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A35 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M30 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A36 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M40 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A37 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M45 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A38 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M55 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A39 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M39 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A40 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |

| M18 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A45 | SEIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M66 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A46 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M54 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A47 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M68 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A48 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M13 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A49 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M19 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A50 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M56 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A51 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M25 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A52 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M31 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A53 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M57 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A54 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M32 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A55 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M58 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A56 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M64 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A58 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M41 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A60 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M46 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A61 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M42 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A62 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M21 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A65 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M10 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A66 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M62 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A67 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M14 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A69 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |

70 71

| M22 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A70 | SEIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M59 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A71 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M26 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A72 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M33 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A73 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M60 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A74 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M34 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A75 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M61 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A76 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |
| M65 | Implementar 100% do | % de Conclusão do | anual | A78 | SEIN |
|  | projeto | Projeto |  |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

16.3. PLANEJAMENTO DE AÇÕES 
	Tabela 13. Planejamento de ações.

| Ação | ID | GUT | Descrição | Prazo |  | Custeio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meta |  |  |  |  |  |
| A05 | M08 | 1 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Processos |  |  |  |
| A07 | M09 | 2 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Projetos |  |  |  |
| A26 | M10 | 3 | Elaborar projeto para a implantação de |  |  |  |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Materiais | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | (Laboratório/Consumo) |  |  |  |
| A44 | M11 | 4 | Software Administrativo - Desenvolver |  |  |  |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Sistema de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Contratos |  |  |  |
| A68 | M12 | 5 | Software de Recursos Humanos - |  |  |  |
|  |  |  | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Sistema de Gestão de Pessoas |  |  |  |
| A04 | M13 | 6 | Elaborar projeto para a implantação |  |  |  |
|  |  |  | de uma Solução de Planejamento | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Estratégico |  |  |  |
| A08 | M14 | 7 | Elaborar projeto para a implantação |  |  |  |
|  |  |  | de uma Solução de Gestão do | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Conhecimento |  |  |  |
| A23 | M15 | 8 | Elaborar projeto para a implantação de |  |  |  |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Produtos | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Recicláveis |  |  |  |
| A27 | M16 | 9 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | uma Solução de Gestão Integrada |  |  |  |
| A41 | M17 | 10 | Software Finalístico - Desenvolver / |  |  |  |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Software de Geo- | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Referenciamento |  |  |  |
| A40 | M18 | 11 | Software Finalístico - Desenvolver |  |  |  |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Software de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Desenho Técnico - Padrão CAD |  |  |  |
| A45 | M19 | 12 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Compras jan/17 |  | dez/24 Sem previsão |  |
| A59 | M20 | 13 | Software de Recursos Humanos - |  |  |  |
|  |  |  | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Sistema de Férias |  |  |  |
| A10 | M21 | 14 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | uma solução de Gestão Orçamentária |  |  |  |
| A29 | M22 | 15 | Elaborar projeto para a implantação |  |  |  |
|  |  |  | de uma solução de ETL (Extração, | jan/17 | dez/24 Sem previsão |  |
|  |  |  | Transformação e Carga) |  |  |  |

72 	73

| A47 | M23 | 16 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Bolsas | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A63 | M24 | 17 | Software de Recursos Humanos - |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Banco | jan/17 |  |
|  |  |  | de Talentos |  |  |
| A11 | M25 | 18 | Elaborar projeto para a implantação de |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Indicadores | jan/17 |  |
|  |  |  | (BI) |  |  |
| A13 | M26 | 19 | Elaborar projeto para a implantação de |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão Eletrônica de | jan/17 |  |
|  |  |  | Documentos |  |  |
| A30 | M27 | 20 | Elaborar projeto para a implantação |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma solução de Data Quality | jan/17 |  |
|  |  |  | Management |  |  |
| A48 | M28 | 21 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Eventos | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
| A32 | M29 | 22 | Elaborar projeto para a implantação |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de Orquestração de | jan/17 |  |
|  |  |  | Serviços Workflow BPMN |  |  |
| A50 | M30 | 23 | Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Convênio jan/17 |  | dez/24 Sem previsão |
| A66 | M31 | 24 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Solução de Detecção de Artefatos | jan/17 |  |
|  |  |  | Digitais Maliciosos (sandbox) |  |  |
| A1 | M32 | 25 | Elaborar projeto para a implantação |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de Portal Corporativo | jan/17 |  |
|  |  |  | (Internet / Intranet) |  |  |
| A65 | M33 | 26 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Solução Integrada de Proteção de | jan/17 |  |
|  |  |  | Perímetro Cibernético |  |  |
| A68 | M34 | 27 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Plataforma de Controle de Gestão de | jan/17 |  |
|  |  |  | Configuração |  |  |
| A18 | M35 | 28 | Elaborar projeto para a implantação de |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Segurança do | jan/17 |  |
|  |  |  | Trabalho |  |  |
| A20 | M36 | 29 | Elaborar projeto para a implantação |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de Comunicação | jan/17 |  |
|  |  |  | Organizacional |  |  |
| A33 | M37 | 30 | Software Finalístico - Desenvolver / |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema para a | jan/17 |  |
|  |  |  | Gestão da Atividade Fim |  |  |
| A36 | M38 | 31 | Software Finalístico - Desenvolver / |  | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema de Acesso | jan/17 |  |
|  |  |  | às Bases Técnicas do CETEM |  |  |

| A54 | M39 | 32 | Software Administrativo - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Sistema de |  |  |
|  |  |  | Faturamento |  |  |
| A56 | M40 | 33 | Software Administrativo - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema Financeiro e |  |  |
|  |  |  | de Pagamentos |  |  |
| A2 | M41 | 34 | Elaborar projeto para a implantação | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de CMS para o site |  |  |
|  |  |  | (Gerenciador de Conteúdo) |  |  |
| A34 | M42 | 35 | Software Finalístico - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Software de |  |  |
|  |  |  | Administração de Laboratório |  |  |
| A19 | M43 | 36 | Elaborar projeto para a implantação | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de Gestão Promoção |  |  |
|  |  |  | Institucional |  |  |
| A55 | M44 | 37 | Software Administrativo - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema de Controle |  |  |
|  |  |  | Orçamentário |  |  |
| A6 | M45 | 38 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Risco |  |  |
| A9 | M46 | 39 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Ativos |  |  |
| A12 | M47 | 40 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Governança de TI |  |  |
| A14 | M48 | 41 | Elaborar projeto para a implantação | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de Gestão Total da |  |  |
|  |  |  | Qualidade |  |  |
| A24 | M49 | 42 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Apoio à Inovação |  |  |
| A28 | M50 | 43 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Camada de Integração |  |  |
|  |  |  | de Dados institucionais |  |  |
| A31 | M51 | 44 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Arquitetura Orientada a |  |  |
|  |  |  | Micro Serviços |  |  |
| A35 | M52 | 45 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Migração de Serviços |  |  |
|  |  |  | Sistema Legados |  |  |
| A42 | M53 | 46 | Software Finalístico - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Software de Apoio à |  |  |
|  |  |  | Decisão |  |  |
| A49 | M54 | 47 | Software Administrativo - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema de Material |  |  |

74 	75

| A60 | M55 | 48 | Software de Recursos Humanos - | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir |  |  |
|  |  |  | Sistema de Avaliação Funcional |  |  |
| A64 | M56 | 49 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Sistemas de Controle de Acesso e |  |  |
|  |  |  | Auditoria TIC |  |  |
| A67 | M57 | 50 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Solução integrada de Antivírus |  |  |
| A69 | M58 | 51 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Plataforma de Banco de Dados |  |  |
|  |  |  | Integrados |  |  |
| A16 | M59 | 52 | Elaborar projeto para a implantação | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de Gestão de |  |  |
|  |  |  | Competências |  |  |
| A52 | M60 | 53 | Software Administrativo - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema de Licitação |  |  |
| A71 | M61 | 54 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Sistema de Monitoramento de Ativos de |  |  |
|  |  |  | Rede |  |  |
| A25 | M62 | 55 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão do Ciclo de Vida |  |  |
|  |  |  | dos Produtos Minerais |  |  |
| A43 | M63 | 56 | Software Finalístico - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Software de |  |  |
|  |  |  | Pesquisas e Questionários |  |  |
| A61 | M64 | 57 | Software de Recursos Humanos - | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir |  |  |
|  |  |  | Sistema de Aposentadoria |  |  |
| A3 | M65 | 58 | Elaborar projeto para a implantação Sites | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Temáticos (lab *) |  |  |
| A15 | M66 | 59 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Cursos e |  |  |
|  |  |  | Treinamentos |  |  |
| A17 | M67 | 60 | Elaborar projeto para a implantação | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | de uma Solução de Gestão de Meio |  |  |
|  |  |  | Ambiente |  |  |
| A21 | M68 | 61 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Laboratórios |  |  |
| A22 | M69 | 62 | Elaborar projeto para a implantação de | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | uma Solução de Gestão de Resíduos |  |  |
| A36 | M70 | 63 | Software Finalístico - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Sistema de |  |  |
|  |  |  | Informações Gerenciais e Tecnológicas |  |  |

| A38 | M71 | 64 | Software Finalístico - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema de Controle |  |  |
|  |  |  | de Análises Minerais |  |  |
| A37 | M72 | 65 | Software Finalístico - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema de Controle |  |  |
|  |  |  | de Serviços |  |  |
| A39 | M73 | 66 | Software –Administrativo - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Sistema de |  |  |
|  |  |  | Ouvidoria Institucional (interna e externa) |  |  |
| A51 | M74 | 67 | Software Administrativo - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Sistema de |  |  |
|  |  |  | Protocolo |  |  |
| A53 | M75 | 68 | Software Administrativo - Desenvolver / | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Aprimorar / Adquirir Sistema de Auditoria |  |  |
|  |  |  | Interna |  |  |
| A57 | M76 | 69 | Software Administrativo - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Sistema de |  |  |
|  |  |  | Passagem e Hospedagem |  |  |
| A58 | M77 | 70 | Software Administrativo - Desenvolver | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | / Aprimorar / Adquirir Sistema de |  |  |
|  |  |  | Atendimento de Solicitação Externa (SIC) |  |  |
| A70 | M78 | 71 | Desenvolver / Aprimorar / Adquirir | jan/17 | dez/24 Sem previsão |
|  |  |  | Sistema integrado de Backup |  |  |
|  |  |  | Corporativo |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

76 77

17. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

De acordo com o levantamento feito junto ao SEIN por meio de entrevis-tas realizadas junto ao servidor da seção de TIC do CETEM, foi constatado que o órgão possui o seguinte cenário, conforme apresentado na Tabela 14:

Tabela 14. Tabela resumo do efetivo de servidores e terceirizados da área de TIC.

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |

| Número de servidores efetivos na área de TIC em 1° de janeiro de 2017 e 2024. Número de servidores efetivos na área de TIC em 31 de dezembro 2024. Número de servidores efetivos apenas com o ensino médio. Número de servidores efetivos com graduação em TIC:. Número de servidores efetivos com pós-graduação. Quantidade de cargos comissionados reservados à área de TIC. Quantidade de funções comissionadas vagas na área de TIC. Quantidade de servidores com contrato temporário. Quantidade de profissionais terceirizados que atuam com dedicação de mão de obra exclusiva. Quantidade de analistas terceirizados sem dedicação de mão de obra exclkusiva. Quantidade de técnicos terceirizados sem dedicação de mão de obra exclusiva. Quantidade de profissionais de apoio administrativo. | 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 |
| --- | --- |
| Total de servidores | 1 |
| Total de terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva | 0 |
| Total de Terceirizados sem dedicação de mão de obra exclusiva | 5 |

Fonte: SEIN, 2024.

O quadro acima demonstra que a quantidade de profissionais que atu-am na área de TI está muito aquém do recomendado. Isso representa uma grande barreira ao desenvolvimento tecnológico da instituição, pois o qua-dro de pessoal existente do CETEM é incompatível com as atividades de TIC desenvolvida pelo órgão. Portanto, é  imprescindível que o CETEM de-fina propostas para tentar minimizar a deficiência de pessoal, sejam elas no curto, médio e longo prazo.

Para resolver o problema relacionado ao quadro efetivo de servidores e colaboradores, que atuam na área de TIC é importante adotar estratégias para contração de mão-de- obra especializada. A contratação de novos pro-fissionais deverá ser realizada de acordo com as prioridades estabelecidas no Plano de Ação do PDTIC. Entre as propostas estão à contratação de empresas especializadas para a realização de projetos estruturantes, e a realização de concurso público para provimento de servidores para cargos críticos para a gestão, com formação na área de informática.

Cabe ressaltar que essas propostas devem ser aprovadas pela CTIC e também pela DIREX. Deste modo, é imprescindível destinar recursos or-çamentários para a contratação de mão-de-obra e assegurar um número mínimo de profissionais na área de TIC.

Tabela 15. Detalhamento das ações.

| ID | Iniciativa | Descrição | Quantitativo | Custeio (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | Governança de TIC | Segurança da Informação | 1 | 60.000,00 |
| A002 | Modernização e | Modernização técnica dos canais | 1 | 36.000,00 |
|  | Sustentação de | de comunicação institucional |  |  |
|  | Sistemas e Portais |  |  |  |
| A003 | Sustentação da | Modernização do parque de | 3 | 184.519,24 |
|  | Infraestrutura de TIC | computadores e periféricos |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

Tabela 16. Quadro de pessoal.

|  | Cargo | Atual | Quantitativo Desejado | Para Obtenção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista |  | 0 | 6 | 6 |
| Técnico |  | 0 | 7 | 7 |
| Servidor |  | 1 | 3 | 2 |

Fonte: SEIN, 2024.

Tabela 17. Quadro de competências.

| Competência | Atual | Quantitativo Desejado | Para Desenvolvimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Segurança da Informação | 0 | 2 | 2 |
| Linguagem PHP | 0 | 3 | 3 |
| Integração de sistemas | 0 | 2 | 2 |
| corporativos para a melhor |  |  |  |
| utilização das informações |  |  |  |
| gerenciais e estratégicas |  |  |  |

Fonte: SEIN, 2024.

78 79

18. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

É importante ter um ponto de corte, um limite de tolerância a riscos que a organização está disposta a aceitar. São os chamados critérios de aceita-ção de riscos. Para cada risco a ser identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. São estratégias possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades.

Os critérios de Aceitação de Riscos representam o critério de tolerância a riscos ou limites dos riscos que a organização está disposta a aceitar. Por exemplo: “um risco que afete a reputação da organização não será tolerado, logo precisa ser tratado”. De posse dos Planos Específicos (Plano de Metas, Planos de Ações, Plano de Pessoal, Investimento e Custeio), a Comissão de TIC estabelece os critérios de aceitação de riscos, os quais indicam o grau de sensibilidade e, por consequência, de tolerância aos principais riscos

| Externo | Riscos externos ao controle direto | Os riscos externos podem ser |
| --- | --- | --- |
|  | do SEIN mas que ainda assim |  |
|  | podem afetar o sucesso das metas |  |
|  | e ação (dependência de outras |  |
|  |  | aceitos, pois independem de |
|  | áreas do CETEM/órgãos da APF, |  |
|  |  | ação direta do SEIN. |
|  | reestruturação organizacional, |  |
|  | suporte organizacional, mudanças no |  |
|  | governo, mercado e tecnologias etc.) |  |
| Operacional | Riscos que afetam o desempenho | Os riscos devem ser mitigados, |
|  |  | transferidos, eliminados ou |
|  | e a qualidade das atividades |  |
|  |  | explorados, pois não poderão |
|  | operacionais de TIC. |  |
|  |  | ser aceitos. |
| Reputação | Riscos que podem afetar a imagem | Os riscos devem ser mitigados, |
|  |  | transferidos, eliminados ou |
|  | da organização. | explorados, pois não poderão |
|  |  | ser aceitos. |

Fonte: PDTIC, 2017.

conhecidos. 	18.1. Identificação e tratamento dos riscos

Essa decisão norteará as atividades subsequentes de identificação dos riscos, a avaliação das ações planejadas e a concepção de novas ações destinadas a mitigar os riscos existentes (medida preventiva) ou a tratar os resultados das ocorrências impactantes (medida de contingência). Ou-tro aspecto importante está relacionado a definição da categoria do risco. A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável. Esse atributo é importante para que o gerenciamento de ris-cos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria. A Tabela 18 abaixo apresenta as categorias de risco e os critérios de aceitação de risco.

Tabela 18. Critérios de aceitação de risco.

| Categoria de Risco | Descrição | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Riscos relacionados à adequação | Somente serão aceitos quando |
|  | dos recursos humanos em termos | não houver possibilidade |
|  | de número (falta de pessoal de | de realocação de pessoas, |
|  | TIC), conhecimentos, habilidades | redefinição das prioridades, |
|  | e experiência necessárias para | terceirização do serviço ou |
|  | execução da meta ou ação. | extensão dos prazos. |
| Orçamentário | Riscos relativos à falta, corte | Somente serão aceitos quando |
|  | ou não aprovação de recursos | não houver condições de |
|  | orçamentários e/ou financeiros | execução da meta / ação por |
|  | necessários para execução da meta | equipe interna e os recursos |
|  | ou ação. | existentes. |

A identificação dos riscos foi feita por meio de reuniões usando o méto-do brainstorming, Para cada Meta foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, categoria, probabilidade e impacto, considerando o grupo de ações definido para aquela meta (Tabelas 19, 20 e 21). Para a definição das probabilidades e impactos foram utilizados os seguintes critérios:

Tabela 19. Classificação da probabilidade de riscos.

| Pontos | Probabilidade |
| --- | --- |
| 5 | Iminente ( > 80% ) |
| 4 | Muito Provável ( 60% a 80% ) |
| 3 | Provável ( 40% a 60% ) |
| 2 | Pouco Provável ( 20% < 40% ) |
| 1 | Improvável ( < 20% ) |

Fonte: PDTIC, 2017.

Tabela 20. Classificação dos impactos dos riscos.

| ID | Riscos | Categoria | Probabilidade | Impacto | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de pessoal para a execução | Recursos | Alta | Médio | Mitigar |
|  | das contratações | Humanos |  |  |  |

80 	81

| Pouco conhecimento e experiência |  | Externo | Moderada | Alto | Eliminar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | da área de contratação do CETEM na legislação vigente para |  |  |  |  |
| contratação de TIC (IN04/2014) |  |  |  |  |  |
| 3 | Recursos financeiros insuficientes para realização das contratações | Orçamentário | Muito | Alto | Eliminar |
|  |  |  | provável |  |  |
| 4 | Falta de apoio da alta administração do CETEM | Externo | Provável | Médio | Mitigar |
| Resistência interna para |  | Operacional | Provável | Alto | Mitigar |
| 5 | implantação do Processo de |  |  |  |  |
| Software |  |  |  |  |  |
| Falta de pessoal para a |  | Recursos | Muito | Alto | Mitigar |
| 6 | implantação/execução do |  |  |  |  |
|  |  | Humanos | provável |  |  |
| Processo de Software |  |  |  |  |  |
| Falta de apoio dos usuários finais |  | Externo | Muito | Alto | Mitigar |
| 7 | para a implantação do Processo de |  |  |  |  |
|  |  |  | provável |  |  |
| Software |  |  |  |  |  |
| 8 | Falta de conhecimento específico pela equipe responsável | Recursos | Provável | Moderado | Eliminar |
|  |  | Humanos |  |  |  |
| Falta de apoio e participação |  | Externo | Provável | Pouco | Eliminar |
| do Comissão de TIC do CETEM |  |  |  |  |  |
| 9 | para as definições a serem feitas |  |  |  |  |
| e controles de TIC a serem |  |  |  |  |  |
| implementados |  |  |  |  |  |
| 10 Falta de pessoal para a definição e implantação dos processos |  | Recursos | Provável | Muito alto | Mitigar |
|  |  | Humanos |  |  |  |
| 11 | Mobilidade dos atores na governança de TIC | Recursos | Muito | Alto | Mitigar |
|  |  | Humanos | provável |  |  |
| 12 Resistência interna para implantação de mudanças |  | Operacional | Muito | Moderado | Mitigar |
|  |  |  | provável |  |  |
| 13 Ausência de pessoal para acompanhar a execução do PDTIC |  | Recursos | Muito | Moderado | Mitigar |
|  |  | Humanos | provável |  |  |
| 14 Falta de apoio da alta direção para execução das ações do PDTIC |  | Externo | Provável | Muito alto | Mitigar |
| 15 Ausência de ferramenta para acompanhar a execução do PDTIC |  | Operacional | Muito | Moderado | Mitigar |
|  |  |  | provável |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

Tabela 21. Tratamento dos riscos.

| Estratégia | Tratamento |
| --- | --- |
| Eliminar | Executar um plano de ação para remoção do risco |
| Mitigar | Executar um plano de ação para minimizar o risco |
| Aceitar | Tolerar a possibilidade de risco e elaborar um plano de contingência para caso de sua ocorrência |
| Transferir Tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo, contratar seguros ou terceirizar trabalhos. |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

18.2. Mapa de riscos do PDTIC

Tabela 22. Mapa de riscos do PDTIC.

| ID | Riscos | Categoria | Probabilidade | Impacto | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de pessoal para a execução das contratações | Recursos | Alta | Médio | Mitigar |
|  |  | Humanos |  |  |  |
| Pouco conhecimento e experiência |  | Externo | Moderada | Alto | Eliminar |
| 2 | da área de contratação do CETEM na legislação vigente para |  |  |  |  |
| contratação de TIC (IN04/2014) |  |  |  |  |  |
| 3 | Recursos financeiros insuficientes para realização das contratações | Orçamentário | Muito | Alto | Eliminar |
|  |  |  | provável |  |  |
| 4 | Falta de apoio da alta administração do CETEM | Externo | Provável | Médio | Mitigar |
| Resistência interna para |  | Operacional | Provável | Alto | Mitigar |
| 5 | implantação do Processo de |  |  |  |  |
| Software |  |  |  |  |  |
| Falta de pessoal para a |  | Recursos | Muito | Alto | Mitigar |
| 6 | implantação/execução do |  |  |  |  |
|  |  | Humanos | provável |  |  |
| Processo de Software |  |  |  |  |  |
| Falta de apoio dos usuários finais |  | Externo | Muito | Alto | Mitigar |
| 7 | para a implantação do Processo de |  |  |  |  |
|  |  |  | provável |  |  |
| Software |  |  |  |  |  |
| 8 | Falta de conhecimento específico pela equipe responsável | Recursos | Provável | Moderado | Eliminar |
|  |  | Humanos |  |  |  |
| Falta de apoio e participação |  | Externo | Provável | Pouco | Eliminar |
| do Comissão de TIC do CETEM |  |  |  |  |  |
| 9 | para as definições a serem feitas |  |  |  |  |
| e controles de TIC a serem |  |  |  |  |  |
| implementados |  |  |  |  |  |
| 10 Falta de pessoal para a definição e implantação dos processos |  | Recursos | Provável | Muito alto | Mitigar |
|  |  | Humanos |  |  |  |

82 83

| 11 | Mobilidade dos atores na governança de TIC | Recursos | Muito | Alto | Mitigar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Humanos | provável |  |  |
| 12 Resistência interna para implantação de mudanças |  | Operacional | Muito | Moderado | Mitigar |
|  |  |  | provável |  |  |
| 13 Ausência de pessoal para acompanhar a execução do PDTIC |  | Recursos | Muito | Moderado | Mitigar |
|  |  | Humanos | provável |  |  |
| 14 Falta de apoio da alta direção para execução das ações do PDTIC |  | Externo | Provável | Muito alto | Mitigar |
| 15 Ausência de ferramenta para acompanhar a execução do PDTIC |  | Operacional | Muito | Moderado | Mitigar |
|  |  |  | provável |  |  |

Fonte: SEIN, 2024.

19. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC

Tabela 23. Plano de Custeio.

| Fonte de Recursos | Natureza de Despesa | Valor LOA 2017 |
| --- | --- | --- |

| 0100000000. 0100000000. 0100000000. 0100000000. 0100000000. 0100000000. 0100000000. 0100000000. 0100000000. | 33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados 33.90.39.08 - Manutenção de Software 33.90.39.27 - Suporte de Infraestrutura de TIC 33.90.39.28 - Suporte de Infraestrutura de TIC 33.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC 33.90.39.95 - Manutenção e Conserto de Equipamentos de Processamento de Dados 33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados 33.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC 33.90.39.08 - Manutenção de Software | R$ 305.799,00 R$ 229.349,00 R$ 167.234,00 R$ 377.471,00 R$ 155.862,00 R$ 9.556,00 R$ 23.891,00 R$ 0,00 R$ 29.815,00 |
| --- | --- | --- |
| Total |  | R$ 1.298.977,00 |

Fonte: PDTIC, 2017.

Tabela 24. Plano de Investimento.

| Fonte de Recursos | Natureza de Despesa | Valor LOA 2017 |
| --- | --- | --- |

| 0100000000. 0100000000. 0100000000. | 44.90.52.35 - Equipamento de Processamento de Dados 44.90.39.93 - Aquisição de Software 44.90.52.35 - Equipamento de Processamento de Dados | R$ 66.416,00 R$ 63.931,00 R$ 86.006,00 |
| --- | --- | --- |
| Total |  | R$ 216.353,00 |

Fonte: PDTIC, 2017.

84 	85

Figura 4. Execução Orçamentária.

Fonte: COADM, 2024.

20. MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDTIC

A vigência do PDTIC deve considerar o período 2017-2024, com revisão anual pelo CTIC do CETEM, ou quando houver mudanças organizacionais que justifiquem a sua reavaliação, conforme estabelecido no ciclo de Re-visão do PDTIC (Fig.5). Durante o período de vigência do PDTIC também deverão ser realizados acompanhamentos periódicos com o objetivo de identificar e avaliar desvios, problemas, mudanças, riscos e outros fatores, que possam impactar positivamente ou negativamente as ações estabele-cidas no PDTIC. As reuniões de acompanhamento deverão ocorrer trimes-tralmente e deverá ser realizada pela Comissão de TIC que deverá observar os seguintes pontos:

• Alinhamento aos objetivos estratégicos do CETEM;

• Ajustes do Plano de Investimento de acordo com o orçamento;

• Acompanhamento da elaboração dos Projetos;

• Monitoramento e avaliação dos Riscos;

• Monitoramento e avaliação dos contratos de serviços;

• Processos de aquisição de novos bens, produtos e serviços.

Figura 5. Quadro do Ciclo de Monitoramento do PDTIC.

Fonte: PDTIC, 2017.

86 	87

21. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 	22. CONCLUSÃO

Os Fatores Críticos de Sucesso são aqueles associados à estratégia uti-lizada para alcançar o sucesso. Entre eles se incluem ferramentas, técni-cas, processos e procedimentos usados para definir, planejar, executar e concluir o PDTIC no prazo e dentro do orçamento.

A evolução tecnológica ocorrida nos últimos 16 anos trouxe vários be-nefícios às instituições públicas e privadas. Desta forma a tecnologia da informação é considerada como a principal ferramenta de apoio a gestão na administração pública, pois a adoção de ferramentas auxilia no planeja-mento estratégico, no planejamento financeiro e colaboram para uma ges-tão integrada entre os diversos setores da administração pública.

Entretanto, estruturar e planejar a área de TIC para os desafios do pre-sente e do futuro implicam em alguns desafios que, ao longo das ações, se revelam verdadeiros pontos críticos, como o Acompanhamento e controle do PDTIC. Isto porque o CETEM funciona com uma estrutura enxuta, mul-tidisciplinar e com restrições orçamentárias. É necessária capacitação em metodologias adequadas de governança digital e maior disponibilidade de tempo dedicado ao desenvolvimento das atividades de acompanhamento e monitoramento em TIC.

Outro fator crítico importante é a possibilidade de Melhoria dos recur-sos organizacionais e a transparência das ações e decisões dos servidores públicos. A transparência pode ser um grande incentivador de investimen-tos e um elemento a mais para os gestores ganharem a confiança da co-munidade universitária. Contudo, são necessários recursos orçamentários suficientes para a execução de projetos, na proporção direta da robustez das metas institucionais.

Um terceiro e último fator crítico apontado é a Conciliação entre confor-midade das condições normativas/jurídicas e as necessidades organizacio-nais, uma vez que é usual que os estágios de amadurecimento/atendimento a requisitos entre os dois planos sejam diferentes. Maior compartilhamento de informações e criação de uma base de conhecimento do CETEM podem ser decisivas para melhor alinhamento entre as duas dimensões.

O SEIN vem, nos últimos anos, adotando iniciativas que visam diminuir a lacuna existente entre a área TIC e as áreas administrativas e de PD&I do CETEM. Neste contexto a organização tem apresentado transformações positivas, como forma de alinhar a estrutura tecnológica existente aos ór-gãos de controle do Governo Federal, considerados referências no modelo de Gestão de TIC. Esse fato se deve à necessidade da instituição em ade-quar as novas regulamentações governamentais, que 	tratam das melho-rias nos controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários, prin-cipalmente sobre os dispêndios com serviços e recursos de TIC.

No entanto é necessário desenvolver novas iniciativas que possibilitem o crescimento e evolução tecnológica do CETEM de forma sustentável e duradoura. Para isso devem ser adotados novos instrumentos de formali-zação, normatização, acompanhamento e controle das atividades tecnoló-gicas, dando respaldo aos servidores quanto ao uso das soluções TIC exis-tentes.

A elaboração do PDTIC e seu aprimoramento representa um passo im-portante para o alcance dos objetivos estratégicos do CETEM. Mais impor-tante que a elaboração do PDTIC é acompanhar a sua execução verificando e avaliando os seus impactos no âmbito da organização. A existência de fragilidade, barreiras e riscos devem ser tratados de forma apropriada para que não ocorra falhas no serviço e prejuízos ao CETEM.

O processo iniciado a partir da construção desse Plano Diretor de Tec-nologia da Informação no CETEM resultará em diversos benefícios para o órgão. Esses benefícios serão refletidos tanto para aquisições de serviços e produtos, quanto para as ações de governança de TIC. Este PDTIC norteará todas as novas implementações no SEIN, assim como será o instrumento balizador para superação das expectativas das áreas de negócio desta ins-tituição.

88 	89

23. APÊNDICES

23.1. TABELA DE INVESTIMENTOS

A Tabela 25 que se segue apresenta as aquisições necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas neste PDTIC. Importante ressaltar que os valores demonstrados são estimados e servem apenas como refe-renciais, devendo ser atualizados quando da instauração do processo ad-ministrativo de contratação formal.

Tabela 25. Tabela de investimento com base no cenário de 2017.

| N.° | Natureza de Despesa | Plano de Investimento CETEM 2017 | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição |  |
|  |  |  | Orçamentária |
| 1 | 33.90.30.17 - Material | • Peças de Reposição; | • R$ 26.000,00 |
|  |  | • Toner e cartuchos; |  |
|  | de Processamento de | • Outros (Bateria de Nobreak, Fonte de | • R$ 150.000,00 |
|  | Dados | Notebook, Pen-Drive). | • R$ 30.000,00 |
| 2 | 33.90.39.08 - | • Renovação Estatística (10 micros); | • R$ 5.500,00 |
|  |  | • Sistema Operacional Windows; |  |
|  |  |  | • R$ 800,00 |
|  |  | • Pacote Microsoft Office (10); |  |
|  |  |  | • R$ 15.000,00 |
|  | Manutenção de | • Renovação Corel Draw suíte x8 (2); |  |
|  |  |  | • R$ 5.400,00 |
|  | Software | • Renovação Antivírus Symantec Norton- |  |
|  |  |  | • R$ 50.000,00 |
|  |  | Security (por equipamento); |  |
|  |  |  | • R$ 1.500,00 |
|  |  | • Renovação Antivírus AVG (Unidade ES); |  |
|  |  |  | • R$ 2.385,60 |
|  |  | • InDesign CC (2017.1). |  |
| 3 | 33.90.39.27 - Suporte | • Contrato de Suporte a Infraestrutura de TIC; | • R$ 828.000,00 |
|  |  | • Contrato de Manutenção PHL; |  |
|  |  |  | • R$ 21.600,00 |
|  | de Infraestrutura de TI | • Contrato Manut Repositório Institucional. |  |
|  |  |  | • R$ 7.999,00 |
| 4 | 33.90.39.57 - | • Garantia estendida HP a 65 computadores; | • R$ 10.000,00 |
|  |  | • Contrato Manut Impressoras/Monitores/ |  |
|  |  | Notebooks; | • R$ 8.000,00 |
|  | Serviços Técnicos | • Cabeamento de rede; | • R$ 8.000,00 |
|  | Profissionais de TI | • Serviços de Wireless | • R$ 12.000,00 |
|  |  | • Implantação / Suporte /Treinamento SW | • R$ 8.000,00 |
|  |  | backup HP. |  |
| 5 | 33.90.39.95 - Manut. | • Serviços para manutenção de | • R$10.000,00 |
|  | Cons. Equip de |  |  |
|  |  | equipamentos de informática. |  |
|  | Proces. de Dados |  |  |

90

| 6 7 | 44.90.39.93 - Aquisição de Software. 44.90.52.35 - Equipamento de Processamento de Dados. | • SW de Gestão de Backup HP (10 equipamentos); • Licenças Office (100); • Certificados Digitais (3) da Comodo; • Windows 2008 Server (Servidor AD p/ CACI); • Adobe Acrobat Reader/Writer; • CERIUS/ACCELURYS (Pacotes Mineral, Biotecnologia, Visual Laser); • ARC GIS (Software de Georeferenciamento);• 3 Windows Server - Standard 2016; • 400 Dispositivo - CALL; • Programa GAUSSIAN 16 (para Labmol) • Programa GAUSSIAN View 6 (para Labmol);• Software LINDA (para Labmol). • Projetor de reposição para salas de reunião;• Tablets (2); • Notebooks (2); • Computadores desktop para reposição (20);• Equipamento de Videoconferência GVC3200; • Computador com monitor de 32''; • Nobreak; • Servidor de Rede Poweredge R730 ( I- Labmol); • Servidor de Rede Poweredge R730 (III- Labmol). | • R$ 59.200,00• R$ 150.000,00• R$ 5.100,00 • R$ 10.000,00• R$ 25.000,00• R$ 20.000,00• R$ 4.290,00 • R$ 8.334,00 • R$ 68.000,00• R$ 22.597,50• R$ 9.415,63 • R$30.130,00 R$ 3.000,00 R$ 2.968,20 R$ 9.000,00 R$ 54.107,40 R$ 28.000,00 R$ 6.000,00 R$ 10.000,00 R$ 64.000,00 R$ 120.519,24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total R$ 1.909.846,57 |  |  |  |

Fonte: PDTIC, 2017.

23.2. INVENTÁRIO1

Identificação das instalações dotadas de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), discriminando os quantitativos, por tipo de equipamento, em cada instalação (Tabela 26).

• Endereço no Rio de Janeiro: Av. Pedro Calmon, nº 900, Cidade Universitária, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 21491-908.

• Endereço no Espírito Santo: Rodovia Cachoeiro x Alegre, km 5, s/n°, Bairro Morro Grande – IFES, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29.300-970.

1 Não é possível atualizar as tabelas de 26 a 32 já que são necessários alguns requisitos para realizar um inventário pormenorizado na Unidade Sede e no Núcleo ES do CETEM, como a contra-tação de consultores especializados. 91

Tabela 26. Equipamentos e Máquinas.

| Descrição | Quantidade (Sede RJ) | Quantidade (Núcleo ES) |
| --- | --- | --- |

| Item; Previsto 2017; 2024. | Previsto 2017 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Microcomputador. Notebook. Servidores. Estabilizador. HD Externo. Impressora multifuncional. Nobreak. Pendrive. Projetor. Webcam. Monitor. Switch / Roteador. | 295 17 4 150 33 197 165 68 28 25 26 61 | 307 17 10 70 33 10 50 20 5 25 0 26 | 18 16 0 1 0 7 13 0 1 0 24 8 | 19 17 1 0 3 1 13 0 1 3 28 2 |

Fonte: SEIN, 2024.

Quantidade total de computadores servidores disponíveis, grupados por sistema operacional e por função desempenhada na rede (Tabela 27).

Tabela 27. Computadores Servidores CETEM/Sede RJ.

| Fabricante | Serial | Processador | Memória | Discos | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number |  |  |  | Rígidos |  |
|  |  |  |  | (HD) |  |
| Dell Power Edge R710 7CQP8S1 |  | 2x Intel® Xeon® | 8x 4096MB | 4x 146GB | Firewall-01 |
|  |  | CPU E5620 | DDR3 |  |  |
|  |  |  |  | SAS |  |
|  |  | 2.4GHz | 1333MHz |  |  |
| Dell Power Edge R710 6FXMFP1 |  | 2x Intel® Xeon® | 8x 8192MB | 6x 146GB | Firewall-02 |
|  |  | CPU E5620 | DDR3 |  |  |
|  |  |  |  | SAS |  |
|  |  | 2.4GHz | 1333MHz |  |  |
| HP ProLiant DL360p | BRC4084 | 2x Intel® Xeon® | 7x | 2x 300GB | Servidor de |
|  |  |  | 16384MB |  |  |
|  |  | CPU E5-2640 |  |  |  |
| Gen8 | HEM |  | DDR3 | SAS | Backup |
|  |  | 2.5GHz |  |  |  |
|  |  |  | 600MHz |  |  |

| Dell Power Edge R710 6BY68S1 |  | 2x Intel® Xeon® | 8x 8192MB | 4x 146GB | Servidor de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU E5620 | DDR3 |  |  |
|  |  |  |  | SAS | virtualização |
|  |  | 2.4GHz | 1333MHz |  |  |
| Dell PowerEdge T3000 | 3LVTKH1 | Intel® Xeon® | 2x 2048MB | 500GB | Servidor de |
|  |  | CPU X3323 | DDR2 |  |  |
|  |  |  |  | SATA | virtualização |
|  |  | 2.50GHz | 667MHz |  |  |
| Dell PowerEdge | BRC6338 | 2z Intel® Xeon® | 16x | 4x 600GB | Servidor de |
| DL380 Gen9 | 0-MT | E5-2600 | 16384MB | SAS | virtualização |
| Dell PowerEdge | BRC6338 | 2x Intel® Xeon® | 16x | 4x 600GB | Servidor de |
| DL380 Gen9 | 0-MV | E5-2600 | 16384MB | SAS | virtualização |
| Dell PowerEdge | BRC6338 | 2z Intel® Xeon® | 16x | 4x 600GB | Servidor de |
| DL380 Gen9 | 0-MW | E5-2600 | 16384MB | SAS | virtualização |
| Dell PowerEdge | BRC6338 | 2x Intel® Xeon® | 16x | 4x 600GB | Servidor de |
| DL380 Gen9 | 0-MX | E5-2600 | 16384MB | SAS | virtualização |
| Dell PowerEdge | BRC6348 | 2z Intel® Xeon® | 16x | 16x 900GB | Servidor de |
| DL380 Gen9 | 137 | E5-2600 | 16384MB | SAS | virtualização |
| Dell PowerEdge | BRC6348 | 2x Intel® Xeon® | 16x | 16x 900GB | Servidor de |
| DL380 Gen9 | 13 | E5-2600 | 16384MB | SAS | virtualização |
| Dell PowerEdge R740 | BWY0Q33 | 2x Intel® Xeon® | 12x 32GB | 4x | NODE PVE- |
|  |  | Gold 6230 2x |  |  |  |
|  |  |  |  | 1107.25GB | 01 |
|  |  | 32GB |  |  |  |
| Dell Power Edge R750 | HT6JHZ3 | 2x Intel® Xeon® | 24x 32 GB | 12x 10948,5 | NODE PVE- |
|  |  | Gold 5317 24x |  |  |  |
|  |  |  |  | GB | 02 |
|  |  | 32GB |  |  |  |
| Dell Power Edge R750 | JT6JHZ3 | 2x Intel® Xeon® | 24x 32 GB | 12x 10948,5 | NODE PVE- |
|  |  | Gold 5317 24x |  |  |  |
|  |  |  |  | GB | 03 |
|  |  | 32GB |  |  |  |

Fonte: SEIN, 2024.

Quantidade de licenças, nome e versão dos softwares de automação de escritório em uso (Tabela 28 e 29).

Tabela 28. Software de Automação de Escritório CETEM/Sede RJ.

| Produto | Versão |  | Tipo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Office | Home & Business – 2010 | BOX |  | 6 |
| Microsoft Office | Home & Business – 2013 | BOX |  | 4 |
| Microsoft Office | Professional – 2010 | BOX |  | 2 |
| Microsoft Office | Professional – 2013 | BOX |  | 2 |

92 93

| Microsoft Office | Standard - 2010 | Microsoft Volume Licensing | 165 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total 179 |  |  |  |

Fonte: SEIN, 2024.

Tabela 29. Software de Automação de Escritório CETEM/Núcleo ES.

| Produto | Versão | Tipo | Total |
| --- | --- | --- | --- |

| Microsoft Office | Professional – 2010 | BOX | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total 5 |  |  |  |

Fonte: SEIN, 2024.

Nome, versão, modalidade de licenciamento e número de licenças dos softwares gerenciadores de banco de dados usados pelos sistemas corpo-rativos (Tabela 30).

Tabela 30. Softwares Gerenciadores de Banco de Dados CETEM/Sede.

| Nome | Versão | Modalidade Licença | Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| MariaDB | 10.0 | GLPv2 - Software Livre | GLPI, OCSWEB, INTRANET |
| PostgreSQL | 7.4 | PostgresSQL License - Software Livre | SIAPI, SISFAT, SRH, SCA |
| PostgreSQL | 8.4 | PostgresSQL License - Software Livre | SIGTECWEB |

Fonte: SEIN, 2024.

Relação dos sistemas de informação em operação, que atendam à área finalística, discrimnando a sigla/identificação do sistema, a plataforma de banco de dados e a linguagem de programação utilizadas, o tamanho da base de dados, o número de usuários cadastrados e se o sistema está dis-ponível para usuários externos, por meio da Internet (Tabela 31).

Tabela 31. Sistemas de Informação CETEM/Sede RJ.

| Identificação | Banco de | Tamanho da | Linguagem | Usuários | Acesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Base |  |  | Externo |
| SCA | Postgre | 64 MB | JAVA | 132 | NÃO |
|  | SQL 7.4 |  |  |  |  |

Fonte: SEIN, 2024.

Relação de sistemas de informação de terceiros, inclusive de outros ór-

gãos da administração pública, que sejam disponibilizados para uso e con-

siderados relevantes para a realização da atividade finalística da unidade

(Tabela 32).

Tabela 32. Sistemas de Informação de Terceiros CETEM/Sede RJ.

| N.° | Nome | Versão | Banco de Dados | Linguagem | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIGTECWEB | 13.9 | PostgreSQL 8.4 | JAVA | WEB |
| 2 | MINERALIS | 5.5 | PostgreSQL 8.4 | JAVA | WEB |
| 3 | PHL | x | CDS/ISIS | Javascript, HTML, XML | WEB |

Fonte: SEIN, 2024.

1 - SigtecWeb é uma ferramenta de gestão que auxilia tanto a Diretoria como as áreas técnicas no planejamento e acompanhamento físico-financeiro dos projetos, na elaboração do Termo de Com-promisso de Gestão (TCG) e no Relatório de Gestão da Unidade de Pesquisa. Na área administra-tiva e financeira, permite o planejamento e acompanhamento do orçamento, execução financeira, emissão de requisições para aquisições de materiais e contratações de serviços. Foi desenvolvido pelo O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI, unidade de pesquisa do MCTI. 2 - Mineralis é uma ferramenta de consulta a banco de dados de recursos minerais no repositório institucional do CETEM.

3 - Sistema de informação de gestão de acervo de coleções e serviços de biblioteca.

94 95

| 24. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS |  | MG | Ministério da Gestão |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MP | Ministério Público |
| APF | Administração Pública Federal | OE | Objetivo Estratégico |
| ATI | Analista em Tecnologia da Informação | OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development |
| BSC | Balanced Scorecard | PEI | Planejamento Estratégico Institucional |
| CATE | Coordenação de Apoio Técnico às Micro e Pequenas Empresas | PDTI | Plano Diretor de Tecnologia da Informação |
| CETEM | Centro de Tecnologia Mineral | PDTIC | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| CETI | Comitê Executivo de Tecnologia da Informação | PEST | Análise das tendências: Políticas, Econômicas, Sociais e Tecnológicas |
| CGU | Controladoria-Geral da União | PETI | Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação |
| CNEN | Comissão Nacional de Energia Nuclear | PLS | Plano de Logística Sustentável |
| CNPq | Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico | PNBL | Plano Nacional de Banda Larga |
| COBIT | Control Objectives for Information and Related Technology | PPA | Plano Plurianual |
| COADM | Coordenação da Administração | RNP | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa |
| COAMI | Coordenação de Análises Minerais | SCUP | Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa |
| COPTM | Coordenação de Processamento e Tecnologias Minerais | SECIS | Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social |
| COPGI | Coordenação de Planejamento e Gestão da Inovação | SEIN | Seção de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| COPMA | Coordenação de Processos Metalúrgicos e Ambientais | SEPED | Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento |
| CTIC | Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação | SEPIN | Secretaria de Política de Informática |
| DIRETEC Diretoria Técnico Científica |  | SEGRH | Serviço de Recursos Humanos |
| DIREX | Diretoria Executiva | SEOF | Serviço Orçamentário Financeiro |
| DSIC | Departamento de Segurança da Informação e Comunicações | SETEC | Secretaria de Gestão de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação |
| EGD | Estratégia de Governança Digital do Governo Federal. | SEXEC | Secretaria Executiva |
| e-Gov | Governo Eletrônico | SISP | Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação |
| EGTI | Estratégia Geral de Tecnologia da Informação | SLTI | Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação |
| eMAG | Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico | SPOA | Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração |
| ePING | Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico | SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas, |
| FGTIC | Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicações | TCU | Oportunidades e Ameaças) |
| FINEP | Financiadora de Estudos e Projetos |  | Tribunal de Contas da União |
| IDG | Identidade Digital do Governo | TI | Tecnologia da Informação |
| IE | Iniciativa Estratégica | TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação |
| IN | Instrução Normativa |  |  |
| ISACA | Information Systems Audit and Control Association |  |  |
| ITI | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação |  |  |
| LNCC | Laboratório Nacional de Computação Científica |  |  |
| LNTI | Levantamento de Necessidades de Serviços de Tecnologia da |  |  |

Informação

| MCTI | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação | 97 |
| --- | --- | --- |
| 96 |  |  |