2017 - 2024

Plano Diretor

de Tecnologia da Informação e Comunicação

2	3a EDIÇÃO	3
	julho de 2024

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
Vice-Presidente
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI
Luciana Barbosa de Oliveira Santos
Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
Luis Manuel Rebelo Fernandes
Secretário Executivo
Isa Assef dos Santos
Subsecretária de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais (SPEO)
César Augusto Rodrigues do Carmo
Coordenador Geral das Unidades de Pesquisa - CGUP
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM
Silvia Cristina Alves França
Diretora
Maurício Moutinho da Silva
Coordenação de Administração - COADM
Arnaldo Alcover Neto
Coordenação de Análises Minerais - COAMI
Andrea Camardella de Lima Rizzo
Coordenação de Planejamento, Gestão Estratégica e Inovação - COPGI
Paulo Fernando Almeida Braga
Coordenação de Processamento e Tecnologias Minerais - COPTM
Marisa Nascimento

Coordenação de Processos Metalúrgicos e Ambientais - COPMA Leonardo Luiz Lyrio da Silveira
Coordenação de Rochas Ornamentais - CORON

SUMÁRIO
ELABORAÇÃO	1. INTRODUÇÃO	10
	2. OBJETIVOS	12
	3. BENEFÍCIOS ESPERADOS	13
	4. ELABORAÇÃO	15
	4.1. Plano de Ação	15
	4.2. Equipe	15
	5. PARTES INTERESSADAS	18
	6. ABRANGÊNCIA	19
Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC
REVISÃO
	7. METODOLOGIA	20
Andrea Camardella de Lima Rizzo	7.1. Visão Institucional	21
Silvia Cristina Alves França
	7.2. Missão Institucional	21
EDITORAÇÃO E PROJETO GRÁFICO	7.3. Valores Institucionais	22
Tatiana Duarte Cardozo de Pina
	7.4. Medição e Gestão do Desempenho	22
	7.5. Fundamentação Metodológica	23
	8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	26
	9. ESTRATÉGIAS	31
	10. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE TIC	33
	10.1. MISSÃO DA TIC CETEM	34
	10.2. VISÃO DA TIC CETEM	34
	10.3. VALORES DA TIC CETEM	34
	10.4. POLÍTICAS PÚBLICAS	34
	10.4.1. USO DE SOFTWARE LIVRE	35
	10.4.2. ADERÊNCIA AOS PADRÕES DO GOVERNO	35
	11. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	36
	11.1. DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DE TIC	39
	11.2. CENÁRIO ORGANIZACIONAL	40

7

12. ORGANIZAÇÃO DA TIC	43	9
12.1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO SEIN:	43
13. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR	48
14. CENÁRIOS DE REFERÊNCIA	50
15. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES	53
15.1. DIAGNÓSTICO	53
15.2. PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES / PROJETOS	56
16. PLANO DE METAS E AÇÕES	61
16.1. NECESSIDADES ESCOLHIDAS PARA PLANEJAMENTO	61
16.2. DEFINIÇÃO DE METAS E INDICADORES	69
16.3. PLANEJAMENTO DE AÇÕES	73
17. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	78
18. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	80
18.1. Identificação e tratamento dos riscos	81
18.2. Mapa de riscos do PDTIC	83
19. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC	85
20. MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDTIC	87
21. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	88
22. CONCLUSÃO	89
23. APÊNDICES	90
23.1. TABELA DE INVESTIMENTOS	90
23.2. INVENTÁRIO	91
24. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS	96
8

1. INTRODUÇÃO
Com a adoção de práticas, técnicas e procedimentos administrativos que forneçam à organização uma análise da situação atual e prospectiva por meio de ações planificadas, obtém-se instrumento facilitador para to-mada de decisões futuras de modo mais rápido, coerente, eficaz e eficien-te. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) proporciona um direcionamento aos esforços que o CETEM deverá empre-ender para melhorar a qualidade de suas competências. O exercício siste-mático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a ICT.
O PDTIC de 2017-20241 do CETEM possui uma abordagem focada nos temas estratégicos, nas premissas e objetivos estratégicos e na definição de Programas e projetos estruturantes, como forma de subsidiar o Plane-jamento Estratégico Institucional. Esta estrutura, por sua vez, orienta as ações do Plano Anual da Unidade em conformidade com o Plano Orçamen-tário Anual, visando a execução proficiente financeira dos recursos públi-cos destinados ao Centro.
Além da visão estratégica, outras tratativas que abordam interesses es-tratégicos como o Modelo de Gestão Organizacional, Modelo de Maturida-de, Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento — são consideradas. Isso porque são por meio dessas tratativas que os parâmetros de nortea-mento são definidos para que a área tecnologia da informação do CETEM (SEIN2) possa orientar seu modelo de governança e, consequentemente, sua infraestrutura tecnológica.
Por esse motivo a elaboração do presente documento busca estabele-cer o alinhamento necessário para que seja realizado o dimensionamen-to das demandas do CETEM, resguardadas as devidas proporções e, com isso, projetar soluções que possibilitem o apoio aos processos finalísticos,
bem como os de suporte e de gestão da Unidade.
1 O ciclo do PDIC foi alterado inicialmente de 2021 para 2022, de modo a acompanhar, a princípio, o intervalo da ENCTI (2016-2022), assim como vários outros ICTs o fizeram. Todavia, foi necessário fazer novo ajuste passando o PDTIC do CETEM a vigorar até 31 de dezembro de 2024, tal como o PDU do Centro ao qual está vinculado, conforme Ofício Circular no 367/2023/SEI-MCTI, embasado na necessidade de alinhamento desse importante instrumento de gestão das Unidades de Pesquisa com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está em fase de elaboração - ENCTI 2024-2030 (Portaria MCTI no. 6.998, de 10.05.2023 ). / 2 Em setembro de 2020 houve a posse de nova diretoria na Unidade que alterou a sigla SeTIC (seção de tecnologia da informação e comunicação) para SEIN (Serviço de Informática). / 10	11

2. OBJETIVOS	3. BENEFÍCIOS ESPERADOS
Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) para o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2024, o qual tem como objetivos
Com o PDTIC 2024-2025, fundamentado nas recomendações do TCU e da SLTI/MG, alinhado ao Plano Diretor da Unidade (PDU) do CETEM, se-guindo material produzido pela Escola Superior de Redes da Rede Nacional
centrais: • Alinhar as diretrizes táticos da área de informática do Centro aos objetivos	de Pesquisa (ESR/RNP, MCTI), são expectados os seguintes retornos para a ICT:

estratégicos da instituição.
• Estabelecer uma programação para realizar diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC.
• Identificação dos setores que exigem maior atenção, face avaliação dos resultados necessários e os objetivos esperados.
• Estabelecimento de fluxo efetivo de informações, importantes e adequadas
• Atender às necessidades finalísticas, de suporte, de gestão e de informação	para o processo decisório.
da Unidade no período de 2017 a 2024.
• Otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação da
• Facilidade para alocação de recursos na área de TI.• Criação de alternativas administrativas.
ICT.	• Comportamento sinérgico e comprometimento da área de TI com as
• Garantir o controle e conformidade das ações organizacionais de TIC .	estratégias institucionais.
• Aplicar recursos orçamentários no que é mais relevante e necessário para	• Transformação da área de TI reativa em TI proativa.
o Centro.	• Desenvolvimento de um processo descentralizado de decisão em TI.
• Obtenção de melhores resultados operacionais para a Unidade.
A evolução tecnológica ocorrida nos últimos dezesseis anos trouxe vá-
rios benefícios às instituições públicas e privadas. Desta forma, a tecno-
logia da informação é considerada como a principal ferramenta de apoio à
gestão na administração pública, pois as soluções disponibilizadas auxiliam
no planejamento estratégico, no planejamento financeiro e colaboram para
uma gestão integrada entre os diversos setores da administração pública.
Outro fator importante é a possibilidade de melhoria dos recursos organi-
zacionais e a transparência das ações e decisões dos servidores públicos.
A transparência pode ser um grande incentivador de investimentos e um
diferencial para os gestores ganharem a confiança da sociedade. Citamos,
a seguir, os resultados esperados de uma boa governança em TI:
• Modernização: Estruturação e planejamento da área de TI para os desafios
do presente e do futuro.
12 13

• Organização: Melhor gerenciamento dos processos.	4. ELABORAÇÃO
• Gestão: Incentivo a uma nova cultura na administração pública com uso das
melhores práticas mundiais.	4.1. Plano de Ação
• Capacitação: Melhor gestão de recursos técnicos e humanos.
• Conhecimento: Maior compartilhamento de informações e criação de uma base de conhecimento do CETEM.
• Segurança: Maior segurança das informações, de dados e ativos.
A elaboração do PDTIC CETEM 2021-2024 se deu de forma participativa, envolvendo tanto a alta administração como integrantes do Escritório de Gestão de Projetos, Serviço de Informáticao (SEIN) e representantes da área finalística, como se apresenta no cronograma com os marcos da ela-
• Eficiência: Sustentação para o atingimento das metas definidas.	boração a seguir (Tabela 1):
• Transparência: Maior transparência nos processos institucionais.
• Conformidade: Atendimento das normas oficiais, seguindo orientações técnicas que subsidiam o planejamento estratégico e a gestão por processos.
Tabela 1. Cronograma com os marcos da elaboração PDTIC.

Fonte: PDTIC, 2017.
4.2. Equipe
A primeira versão deste documento foi elaborado por:
• Antonio Carlos Feitosa Costa - Técnico SEIN - acosta@cetem.gov.br;• Durval Costa Reis - Coordenador COADM - dreis@cetem.gov.br;
• Miriam Elizabeth Hendrischky - Analista de gestão institucional COPMA - mesantos@cetem.gov.br.
A atualização deste documento que gerou a Versão 01 foi elaborado por:
• Alexandre Pereira Sciani Rosas - Analista SEIN - asciani@cetem.gov.br;• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPMA - arizzo@cetem.gov.br;• Miriam Elizabeth Hendrischky - Analista de gestão institucional EGP/COPGI - mesantos@cetem.gov.br.
14	15

Submetido à revisão do CTIC, composto por: Primeira formação (de 2017)
• Antonio Carlos Feitosa Costa - Técnico SEIN - acosta@cetem.gov.br;
• Leonardo Luiz Lyrio da Silveira - Coordenação CORON - leolysil@cetem. gov.br;
• Marisa Nascimento - Coordenação COPMA - marisa@cetem.gov.br;
• Maurício Moutinho da Silva - Coordenação COADM - mmsilva@cetem.gov.
• Claudio Schneider - Coordenador COPMA - cschneid@cetem.gov.br;	br;
• Durval Costa Reis - Coordenador COADM - dreis@cetem.gov.br;	• Paulo Fernando Almeida Braga - Coordenação COPTM - pbraga@cetem.• Érika Cristina Trajano Soliva - Assistente SCP - esoliva@cetem.gov.br;	gov.br;
• Nuria Fernandes Castro - Pesquisadora COPMA - ncastro@cetem.gov.br;	• Silvia Cristina Alves França - Diretora - sfranca@cetem.gov.br.• Otavio da Fonseca Martins Gomes - Pesquisador COAMI - ogomes@cetem.
gov.br.
Segunda formação (em 2024)
• Alexandre Pereira Sciani Rosas - Analista SEIN - asciani@cetem.gov.br;
• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPMA - arizzo@cetem.gov.br;
• Maurício Moutinho da Silva - Coordenação COADM - mmsilva@cetem.gov.
br.
E, por fim, aprovado na Direx, cujos integrantes são:
Primeira formação (de 2017)
• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPMA - arizzo@cetem.gov.br;
• José Antonio Pires de Mello - Coordenador COAMI - jmello@cetem.gov.br;
• Claudio Schneider - Coordenador COPMA - cschneid@cetem.gov.br;
• Durval Costa Reis - Coordenador COADM - dreis@cetem.gov.br;
• Francisco Hollanda - Coordenador COROM - fhollanda@cetem.gov.br;
• Fernando Antonio Freitas Lins - Diretor - fernando.lins@cetem.gov.br;
• Robson Araujo Dávila - Coordenador COPGI - rdavila@cetem.gov.br.
Segunda formação (em 2024)
• Andrea Camardella Rizzo - Coordenador COPGI - arizzo@cetem.gov.br;
16	• Arnaldo Alcover Neto - Coordenação COAMI - alcover@cetem.gov.br;	17

5. PARTES INTERESSADAS	6. ABRANGÊNCIA
A estruturação do PDTIC de 2017-2024 contou com a participação de vários setores do CETEM. A principal preocupação neste trabalho foi esta-belecer um panorama geral que possibilitasse a criação de uma visão sistê-mica das principais demandas e necessidades relacionadas a soluções de gestão, administrativas e operacionais. Dentre os participantes destacam--se:
O PDTIC tem como propósito definir políticas e diretrizes estratégicas de TI para todo o Centro de Tecnologia Mineral em consonância com os demais órgãos, entidades e autarquias vinculadas ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).
No âmbito do CETEM devem ser consideradas como parte do PDTIC as unidades de Cachoeiro do Itapemirim – ES e todos os laboratórios vincula-
• Andrea Camardella de Lima Rizzo - Coordenadora COPMA - arizzo@cetem.	dos ao CETEM.

gov.br;
• Alexandre Pereira Sciani Rosas - Analista SEIN - asciani@cetem.gov.br;
• Claudia Duarte da Cunha - Pesquisadora - ccunha@cetem.gov.br;
• Erika Cristina Trajano Soliva - Chefe do SEGRH - esoliva@cetem.gov.br;
• Júlio Cezar Guedes Correia - Pesquisador	- jguedes@cetem.gov.br;
• Maria Alice Cabral de Goes - Analista - agoes@cegem.gov.br;
• Marisa Bezerra Mello Monte - Pesquisadora - mmonte@cetem.gov.br;
• Marisa Nascimento - Pesquisadora - marisa@cetem.gov.br;
• Maurício Moutinho da Silva - Coordenação COADM - mmsilva@cetem.gov.
br;
• Nuria Castro - Pesquisadora - ncastro@cetem.gov.br;
• Otavio Fonseca Martins Gomes - Pesquisador - ogomes@cetem.gov.br;
• Silvia Cristina Alves França Silva - Pesquisadora - sfranca@cetem.gov.br.
18	19

7. METODOLOGIA	7.1. Visão Institucional
Os principais elementos que subsidiaram a análise do PDU do CETEM foram realizados por meio de entrevistas e análise de documentos com ob-jetivo de identificar as estratégias adotadas para o cumprimento das suas atribuições legais. De acordo com abordagem contemporânea, Mintzberg define a “estratégia” como um padrão, isto é, consistência em comporta-mento ao longo do tempo. Por esta avaliação podemos entender que a es-tratégia dentro de um órgão pode ser formal, ou seja, explicitada para todo organização por meio do seu Planejamento Estratégico, ou informal, sendo executada por meio de suas ações e decisões. Considerando o contexto organizacional e com base no PDU 2017-2024, pode-se identificar que as decisões são voltadas para garantir a realização de pesquisas com o intuito de inovar e desenvolver tecnologia aplicável ao setor minero- metalúrgico, que as utiliza em prol da sociedade, contribuindo para o crescimento eco-nômico e o desenvolvimento social do País. Para alcançar tais objetivos são necessárias a adoção de práticas contínuas, destacando:
• Apresentar soluções tecnológicas para desafios nacionais relacionados aos bens minerais;
• Concentrar esforços em objetivos estratégicos prioritários e fortalecer as parcerias interinstitucionais;
• Consolidar e fortalecer a excelência operacional.
Foram definidos no Plano Diretor da Unidade 2017-2024 a visão, missão e valores institucionais como orientadores das ações e decisões do CE-TEM. Esses conceitos organizacionais são fundamentais e representam o direcionamento de todos os esforços no sentido de promover resultados positivos para a entidade considerando os recursos disponíveis, capacida-des existentes, competências e habilidades com a finalidade de cumprir os seus objetivos e metas. Outro fator importante é a representação destes conceitos para a identidade organizacional. Isso porque a formação de um juízo de valor na organização orienta os pilares da cultura organizacional do CETEM, por meio das crenças, valores e princípios a serem seguidos por seus pesquisadores, técnicos e colaboradores.
“Ser o centro da excelência em PD&I de tecnologia mineral, reconhecido por sua contribuição estratégica para o País.”
Deste modo, entende-se que:
• Ser o centro da excelência implica em:
◊ Ser referência internacional para PD&I no Brasil.
◊ Ser referência nacional na geração de valor para o setor produtivo e pelo papel ativo na contribuição para a formulação de políticas públicas do setor mineral.
◊ Ser o articulador de redes de PD&I, incluindo empresas privadas, universidades e instituições de referência nacional e internacional.
◊ Ser reconhecido institucionalmente, pela qualidade do seu quadro de pessoal e de suas instalações.
• PD&I em tecnologia mineral significa:
◊ Realização de pesquisa.
◊ Desenvolvimento tecnológico.
◊ Transferência de tecnologia para o setor produtivo.
• A contribuição estratégica de nossa Visão se refere:
◊ Às empresas: tecnologias que gerem valor significativo e aumentem a competitividade.
◊ Ao Governo: projetos que levem à superação dos desafios nacionais de hoje e do futuro, e apoio técnico para formulação de políticas públicas e marcos regulatórios.
7.2. Missão Institucional
“Desenvolver tecnologias inovadoras e sustentáveis, e mobilizar compe-tências visando superar desafios nacionais do setor mineral.”
Portanto, destacam-se os seguintes elementos da Missão:
• Desenvolver tecnologias inovadoras e sustentáveis: o CETEM irá atuar na vanguarda do PD&I mineral, desenvolvendo e transferindo tecnologias sustentáveis de alto valor para o setor produtivo.
20	• Mobilizar competências: o CETEM não irá atuar sozinho, e sim exercer o 21

papel de protagonista nas redes de PD&I em tecnologia mineral do país.
• Superação de desafios nacionais: o CETEM irá trazer contribuições relevantes para que o país possa superar os seus grandes desafios do setor mineral.
7.3. Valores Institucionais
• Ética e transparência: conduzir uma gestão comprometida com a conduta ética e transparente, valorizando os colaboradores e respeitando a diversidade e/ ou os métodos de trabalho;
• Crescimento organizacional: desenvolver uma gestão que estimule a criatividade, a inovação e o compartilhamento de conhecimentos para aumentar a capacitação institucional;
mente o resultado obtido. Por esse motivo, é essencial que o PDU tenha uma definição clara dos indicadores e metas a serem atingidos em todos os níveis organizacionais. Este fato implicará na realização de atividades e ações alinhadas às estratégias de negócio.
A metodologia do Balanced Scorecard – BSC permite estabelecer uma visão abrangente e estratégica dos objetivos e metas definidos para a ins-tituição. A proposta estabelecida pelo BSC corresponde à definição de ob-jetivos que contemplem não só aspectos financeiros, mas também aspec-tos não financeiros. Dentro do contexto do CETEM, podem ser definidos fatores relacionados ao controle social, sustentabilidade, processos fina-lísticos, relacionamento com o setor público e privado, aprendizagem orga-nizacional, entre outros. Esta situação permite a adoção de estratégias e ações equilibradas, garantindo que os esforços sejam dirigidos a todos os
• Excelência tecnológica: executar as ações de Pesquisa, Desenvolvimento	setores da instituição.
e Inovação (PD&I), em todas as áreas de sua atuação, usando métodos
e	procedimentos	pautados	pela	qualidade,	coerentemente	com	a

interdisciplinaridade e com uma visão global dos temas;
• Valorização do conhecimento: investir na capacitação contínua de seus profissionais incentivando e valorizando as competências;
• Responsabilidade social: atuar em consonância com os paradigmas da sustentabilidade, considerando as influências e consequências sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e ambientais.
7.4. Medição e Gestão do Desempenho
A atribuição de indicadores e metas é a forma mais eficiente de imple-mentar um modelo de gestão estratégica, pois é possível identificar se os
7.5. Fundamentação Metodológica
A metodologia aplicada para a elaboração do PDTIC tem como propósi-to avaliar o estado atual da organização e seus esforços para melhoria das soluções e serviços de tecnologia. O objetivo deste trabalho é identificar os requisitos e condições favoráveis para o desenvolvimento e aumento do desempenho organizacional, com o apoio das áreas finalísticas do CETEM. Neste contexto é importante ressaltar a preocupação da equipe de traba-lho em seguir as recomendações do Plano Diretor da Unidade, como forma de garantir o alinhamento do SEIN com as estratégias organizacionais.
Seguindo esses princípios, a elaboração do PDTIC foi dividida em cinco etapas, apresentadas na Figura 1 a seguir:
resultados planejados foram atingidos ou não. O acompanhamento perió-	Figura 1. Etapas Metodológicas de Elaboração do PDTIC.	23
dico e sistemático desses indicadores possibilita estabelecer ações corre-	Fonte: PDTIC, 2017.
tivas, evolutivas e adaptativas para todo o ciclo de Planejamento Estraté-
gico. Uma das características significativas dos indicadores e metas está
relacionada ao crescimento e evolução do conhecimento organizacional.
Esse conhecimento é adquirido a partir do momento em que são feitas ava-
liações dos impactos dos indicadores e metas quanto ao seu resultado, ou
seja, se o indicador for monitorado é possível identificar os fatores internos
e externos da organização que influenciaram positivamente ou negativa-
22

As cinco etapas citadas estão pautadas no desenvolvimento de um tra-balho baseado na excelência operacional, no desenvolvimento organizacio-
veis por formar uma base de conhecimento, o que acompanhar e controlar toda evolução e crescimento da organização.
nal, na gestão da informação e na gestão do conhecimento. Por meio desse
modelo foi realizada a estruturação das informações relacionadas à gestão
do CETEM, com o propósito de identificar o padrão de administração e o
modo de execução dos seus processos de negócio. Esta fase de análise
situacional e contextualização estão fundamentadas no método BPM – Bu-
siness Process Management de Gestão por Processos, na avaliação das
competências organizacionais, na inteligência organizacional e, em espe-
cial, no Ciclo de Coordenação de Ações em Projetos de TI (CCA).
A metodologia adotada tem como finalidade estabelecer o panorama da
situação tecnológica em que se encontra o Centro de Tecnologia Mineral.
Como resultado será possível determinar quais são as necessidades tec-
nológicas e informacionais que deverão ser contempladas na proposta de
melhoria do PDTIC.
A materialidade da metodologia se dá por meio da aplicação de disci-
plinas baseadas na arquitetura da informação, na governança de TI e na
gestão do conhecimento. A base metodológica do PDTIC permite orientar a
alta cúpula do CETEM no processo de avaliação dos resultados e também
na avaliação dos benefícios das soluções, que serão implementados pelo
SEIN. Essa avaliação deverá ser feita por meio de ciclos de revisão e por
acompanhamentos periódicos com a finalidade de identificar mudanças
que possam impactar na execução do Plano de Ação.
Uma das principais vantagens para a organização está na possibilidade
de projetar cenários com base em soluções tecnológicas que atendam a
toda organização de forma duradoura. Este modelo tem como propósito
garantir que o CETEM consiga estruturar ações continuadas focadas não
apenas em uma ferramenta, mas em um conjunto de soluções inter- rela-
cionadas.
Um dos resultados esperados da aplicação da metodologia é permitir
identificar as principais necessidades e critérios de desempenho do CE-
TEM, como forma de estabelecer um trabalho objetivo de planejamento e
gestão agregando valor aos seus produtos e serviços.
Essas questões podem ser apoiadas por ferramentas que são responsá-
24	25

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Para a elaboração do PDTIC foram observadas as informações existen-tes nos documentos, leis, decretos, portarias, acórdãos, que regulamentam e orientam o desenvolvimento das atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Administração Pública Federal. Também foram analisados documentos de gestão que norteiam as ativida-des desenvolvidas para subsidiar a definição do modelo de gestão e identi-ficação de estratégias estabelecidas pelo CETEM (Tabela 2). Desta forma, a principal preocupação na elaboração do PDTIC foi constituir um documen-to alinhado com as principais recomendações do Governo Federal, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, bem como as diretrizes e políticas definidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia Inovação e Comunicação e pelo próprio Centro de Tecnologia Mineral.
Tabela 2. Documentos de referência.
ID	Documentos de referência
01	ABNT NBR ISO/IEC 38500: Governança Corporativa da Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009.
02	Acórdão nº 1603/2008 – TCU Plenário – Dispõe sobre a situação da governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal e estabelece uma séria de recomendações, mais especificamente a exigência de PETI, PDTIC,PDU e mecanismos para assegurar a sua execução.
03	Acórdão nº 2308/2010 – TCU Plenário – Recomendação para que os governantes superiores da Administração Pública Federal orientem as unidades sob sua jurisdição sobre a necessidade de estabelecerem formalmente objetivos institucionais, indicadores e metas de TI alinhados às estratégias de negócio e estruturem, normatizem e acompanhem formalmente o desempenho de TI da instituição.
04	Acórdão nº 2.585/2012 – TCU Plenário – Dispõe sobre a divulgação dos resultados do novo levantamento do TCU referente à situação de Governança de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal.
05	Ações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 2015.
06	Atas da Comissão de TIC.
07	Avaliação do PDTIC 2013/2015.
08	Constituição Federal, de 05 de outubro de 1998.
09	COMITÊ EXECUTIVO DE GOVERNO ELETRÔNICO. E-PING. Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico. Documento de Referência. Versão 2014.

10	Decreto nº 42.302, de 12 de fevereiro de 2010, regulamenta a lei nº 5.361, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do estado do rio de janeiro, e dá outras providências.
11	Decreto n° 7.174/10 – Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União.
12	Decreto n° 5.450/05 – Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
13	Decreto nº 2.271/1997 – Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública e especifica que as atividades materiais acessórias, inclusive as de informática, serão, de preferência, objeto de execução indireta.
14	Decreto n° 7892/2013 – Dispõe sobre a regulamentação ao Sistema de Registro de Preços, em substituição ao Decreto nº 3.931/01.
15	Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Poder Executivo Federal.
16	Decreto nº 99.658 de 30/10/1990, alterado pelo Decreto no 6.087 de 20 de abril de 2007. Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material.
17	Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.
18	Estratégia de Governo Digital (EGD) da Administração Pública Federal – EGD – 2016-2019 e para o período de 2020 a 2022 (Decreto nº 10.332/2020 alterado pelo Decreto nº 10.996/2022).
19	Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 Balanço das Atividades Estruturantes 2011. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, 2012.
20	Guia de Elaboração do PDTIC do SISP – Versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - Brasília: Informações da Comunidade TI Controle - http://www.ticontrole.gov.br/portal
21	IN/SLTI-MP nº 4/2010, que determina que o pagamento por serviços TI será efetuado em função dos resultados obtidos, e nos itens 9.4.12 e 9.4.14 do Acórdão n° 669/2008 - Plenário e item 9.1.4 do Acórdão n° 2.471/2008 - Plenário, que estabelecem que as contratações de serviços de TI devem ter a remuneração vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço (item 9.1.2, TC-017.907/2009-0, Acórdão n° 1.515/2011 - Plenário).

26 27

22	Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2010 e 2014 – Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.
23	Instrução normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
24	Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008 – Dispõe sobre regras e diretrizes para contratação de serviços continuados ou não. Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 4/2008.
25	Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2009 – Altera a IN SLTI/MP n° 02/2008.
26	Instrução Normativa n° 1, de 13 de junho de 2008. Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Brasília: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 2008.
27	Instrução Normativa SLTI/MP nº 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável.
28	ISACA. CobiT® 4.1 – Sobre Modelo, Objetivos de Controle, Diretrizes de Gerenciamento e Modelos de Maturidade em Governança de TIC.
29	ISACA. COBIT 5 - A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT (em inglês). Rolling Meadows, 2012.
30	Lei nº 5.361, de 29 de dezembro de 2008, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do estado do rio de janeiro, e dá outras providências.
31	Lei nº 7677/1988 (Criação CETEM).
32	Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
33	Lei nº 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
34	Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015.
35	Lei nº 12.350, de 20.12.2010.
36	Lei nº 12.349, de 15.12.2010.
37	Lei nº 12.096, de 24.11.2009.

38	Lei nº 11.540, de 12.11.2007.
39	Lei nº 11.487, de 15.06.2007.
40	Lei nº 11.478, de 29.05.2007.
41	Lei nº 11.077, de 30.12.2004.
42	Lei nº 10.664, de 22.04.2003.
43	Lei nº 10.176, de 11.01.2001.
44	Lei Orçamentária Anual.
45	Lei de Diretrizes Orçamentárias.
46	Melhoria de Processos do Software Brasileiro – MPS.BR Guia Geral: 2011.
47	Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico.
48	Norma Complementar n° 11/IN01/DSIC/GSI-PR – Dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta – APF.
49	Nota Técnica nº 1/2014/TI CONTROLE – Dispõe sobre Regime de sobreaviso. Administração Pública Federal. Essencialidade dos Ativos de Informação. Garantia de continuidade de funcionamento ininterrupto. Suporte técnico tempestivo realizado por servidores. Necessidade de regulamentação.
50	OECD. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. Organization for Economic Co-operation and Development, 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/gov/public-innovation/Recommendation- digital governmentstrategies.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2015.
51	Organograma CETEM.
52	Padrões Brasil E-Gov – Versão 1.2, Dezembro 2009.
53	Planilhas de Metas do PPA Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação.
54	Plano de Logística Sustentável do MCTI, 2013.
55	Planos de Ação em Ciência e Tecnologia e Inovação do MCTI.
56	Plano Nacional de Mineração 2030.
57	Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019.
58	Plano Plurianual do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 2016/2019.
59	Plano Diretor da Unidade 2017-2024.
60	Portaria nº 26 de 29 de agosto de 2014 (BS nº 16 – 29AGO2014) – criação do CTIC – Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação.

28 29

61	Portaria SLTI n° 11/2008 – Aprova a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI - no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP na versão 2008.
62	Portaria SLTI/MP nº 2, 16 de março 2010 - Dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no Âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providencias.
63	Portaria MCTI nº 04, de 14 de fevereiro de 2013, que aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação para o período de 2011-2013.
64	Portaria MCTI nº 808, de 12 de novembro de 2012, que institui o Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (FGTIC/MCTI), no âmbito dos órgãos e entidades integrantes da estrutura regimental do Ministério, definida no Decreto nº 5.886, de 6 de setembro de 2006 e no Decreto nº 6.638, de 7 de novembro de 2008.
65	Portaria MCTI nº 383, de 30 de maio de 2012, que institui o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI) no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado; dos órgãos específicos singulares e das unidades descentralizadas no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação.
66	Portaria MCTI nº 384, de 30 de maio de 2012, que institui o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado; dos órgãos específicos singulares e das unidades descentralizadas no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação.
67	Portaria MCTI nº 14, de 21 de outubro de 2011, que designa o Secretário-Executivo Substituto como Gestor da Segurança da Informação e Comunicações.
68	Portaria nº 292, de 28 de março de 2013 (Regimento Interno).
69	Proposta Orçamentária de TI do CETEM.
70	Relatório de Auditoria da CGU 2014/2015.
71	Relatório de Autoavaliação da Gestão – GESPÚBLICA – ciclo 2017-2018.
72	Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Prestação de Contras Ordinárias Anuais.
73	Termo de Compromisso CETEM 2015 a 2024.
74	Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-1019.
75	Guia de PDTIC do SISP, pela Comissão Especial constituída pela Portaria CTI nº 183, de 5 de abril de 2022.

Fonte: PDTIC, 2017.
9. ESTRATÉGIAS
Foram estabelecidas de forma explícita no PDU CETEM 2017-2024 as es-tratégias organizacionais baseada em três grandes Temas (desafios), elen-cados a seguir:
• Água, Energia e Resíduos - Desenvolver tecnologias que maximizem a eficiência energética e hídrica da indústria mineral e o uso racional dos recursos minerais, contribuindo com a mitigação de seus impactos.
• Minerais Estratégicos - Contribuir para a retomada da produção de minerais estratégicos de forma competitiva e sustentável, reduzindo a dependência do País em importação.
• Rochas Ornamentais - Contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade do setor de rochas ornamentais e a conservação do patrimônio arquitetônico.
A forma de sustentar os desafios é atuar de forma estratégica desde a nossa organização e gestão até a entrega de valor. Essas prioridades de ação são articuladas no Mapa Estratégico institucional (Figura 2). O mapa traduz a estratégia em objetivos específicos a serem alcançados:
• Os Objetivos Finalísticos representam o valor gerado para os nossos
• stakeholders, nossa razão de existência.
• Os Objetivos Habilitadores representam as atividades críticas de PD&I cujo aperfeiçoamento habilita o salto de desempenho da instituição.
• Os Objetivos de Suporte dizem respeito à estrutura interna do Centro, sendo a base para o alcance dos demais objetivos.
30 31

Figura 2. Mapa Estratégico do CETEM

Fonte: PDTIC, 2017.
10. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE TIC
Nossos princípios (Tabela 3) estão alinhados aos do governo federal, elencados no PDTIC MCTI 2022-2024, ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2022-2024, bem como, com a Es-tratégia de Governança Digital (EGD) 2024-2027, sejam eles:
Tabela 3. Princípios da TIC.
Princípio	Descrição
P1	Foco nas necessidades da sociedade: as necessidades da sociedade, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, são os principais insumos para o desenho e a entrega de serviços públicos digitais.
P2	Abertura e transparência: ressalvado o disposto em legislação específica, dados e informações são ativos públicos que devem estar disponíveis para a sociedade, de modo a dar transparência e publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços, gerando benefícios sociais e econômicos.
P3	Duplicação de esforços, eliminar desperdícios e custos e reduzir a fragmentação da informação em silos.
P4	Simplicidade: reduzir a complexidade, a fragmentação e a duplicação das informações e dos serviços públicos digitais, otimizando processos de negócio, com foco na eficiência da prestação de serviços à sociedade.
P5	Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital: sempre que possível, os serviços públicos serão oferecidos em meios digitais, sendo disponibilizados para o maior número possível de dispositivos e plataformas.
P6	Segurança e privacidade: os serviços públicos digitais devem propiciar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações, além de proteger o sigilo e a privacidade pessoais dos cidadãos na forma da legislação.
P7	Participação e controle social: possibilitar a colaboração dos cidadãos em todas as fases do ciclo das políticas públicas e na criação e melhoria dos serviços públicos. Órgãos e entidades públicas devem ser transparentes e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços do Governo Federal, fornecendo informação de forma tempestiva, confiável e acurada para que o cidadão possa supervisionar a atuação do governo.
P8	Governo como plataforma: o governo deve constituir-se como uma plataforma aberta, sobre a qual os diversos atores sociais possam construir suas aplicações tecnológicas para a prestação de serviços e o desenvolvimento social e econômico do país, permitindo a expansão e a inovação.
P9	Inovação: devem ser buscadas soluções inovadoras que resultem em melhoria dos serviços públicos.

Fonte: PDTIC, 2017.
32	33

10.1. MISSÃO DA TIC CETEM
“Apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação do CE-TEM, contribuindo para o alcance das metas institucionais bem como para a integração entre suas unidades e maior comunicação com usuários, em-presas, órgãos e entidades da Administração Pública Federal”.
10.2. VISÃO DA TIC CETEM
“Ser reconhecida pela excelência na gestão de TIC, provendo suporte operacional e estratégico para apoiar a condução das metas institucionais, atingindo um alto grau de satisfação em nossos serviços”.
10.3. VALORES DA TIC CETEM
• Ética, honestidade e transparência em todas as ações e atitudes.
• Comprometimento com a busca constante pela superação das expectativas por meio de novas tecnologias.
• Foco nos objetivos institucionais, oferecendo serviços alinhados com as necessidades e tornando as atividades mais produtivas.
• Padrões Brasil E-Gov – Versão 1.2, Dezembro 2009.
• E-Ping – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico.
• Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico.
• A Portaria Interministerial n.° 140, de 16 de março de 2006, que trata da divulgação de dados e informações de forma padronizada sobre execução orçamentária na Internet.
• Estratégia de Governança Digital (EGD), que explora, potencializa e orquestra sinergias que promovam maior eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do Estado Brasileiro.
10.4.1. USO DE SOFTWARE LIVRE
Visando maximizar a adoção das soluções de TIC existentes no merca-do e disponíveis para utilização de qualquer organização, seja ela pública ou privada por meio de Softwares Livres, o SEIN/CETEM poderá realizar avaliação de soluções que sejam adequadas às políticas e diretrizes do ór-gão, em obediência a diretiva do governo federal. Desta forma o software livre será utilizado sempre que possível, preferencialmente os ofertados no âmbito do Portal de Software Público do Governo Federal (http://www.
• Postura profissional adequada, agindo sempre de forma coerente com	softwarepublico.gov.br).
nossos valores institucionais.
10.4. POLÍTICAS PÚBLICAS
As Políticas Públicas são orientações provenientes do Governo Federal voltadas para as atividades de gestão, desenvolvimento, segurança e ino-vações tecnológicas, que deverão ser adotas no âmbito da Administração Pública Federal, por meio do Governo Eletrônico. Dentre as principais polí-ticas públicas a serem seguidas estão:
10.4.2. ADERÊNCIA AOS PADRÕES DO GOVERNO
• Padrões Brasil E-Gov –Dezembro
• Padrões Web Governo Eletrônico Cartilha de Codificação• E-Ping – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico• Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico.
• Instrução Normativa GSI/PR n.° 1, de 13/06/2008, que trata da Gestão de
Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal.
• Portaria SLTI 05/2005, que trata institucionalização dos Padrões de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, no âmbito do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, cria sua
Coordenação, definindo a competência de seus integrantes e a forma de
atualização das versões do Documento. 34	35

11. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL
As propostas organizacionais apresentadas neste PDTIC foram analisa-
das de acordo com a sua aderência e pertinência às ações e projetos, que
podem ser desenvolvidos pelo SEIN no quinquênio 2017-2024. As avalia-
ções, sobre grau de relevância para inclusão de projetos no Plano de Ação, contemplaram as necessidades de contratação de soluções e serviços de TIC, aderentes às recomendações do TCU (Tabela 4) e da SLTI/MG, bem como à Estratégia de Governança Digital (EGD) 2024-2027 (Tabela 5) que se seguem:
1. RECOMPOSIÇÃO	E	AMPLIAÇÃO	DE	RECURSOS	HUMANOS:

representa um fator primordial e urgente para a consecução dos objetivos previstos e para o futuro da Instituição.
2. AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
3. INSTITUCIONAL – PCI: visa garantir a manutenção de profissionais especializados e qualificados, bem como estabelecer valores competitivos para as bolsas. Este referencial fortalece o quadro de pesquisadores e habilita o CETEM a atender às demandas e desafios tecnológicos que se impõem no período.
4. INVESTIMENTOS	NA	MANUTENÇÃO	E	AMPLIAÇÃO	DA

INFRAESTRUTURA: visa o atendimento às necessidades de ampliação e modernização contínua dos laboratórios. É decisivo para que o CETEM possa cumprir os seus objetivos estratégicos, no tocante às ações de pesquisa e desenvolvimento.
5. AUMENTO DA DOTAÇÃO DE RECURSOS PARA A SUSTENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES: estabelece a forma para que o CETEM suporte os desafios de ampliação de sua capacidade de atuação descentralizada, com uma previsão baseada na dotação orçamentária (capital e custeio) com um
Tabela 4. Recomendações TCU
Recomendações	Plano de Respostas da TI
Recomposição e ampliação dos recursos humanos relacionados às áreas de administração e pesquisa e desenvolvimento.	• Prover solução para mapeamento de competências dos funcionários e colaboradores.• Sistematizar o processo de avaliação de desempenho, dando sustentação ao
	comprometimento das	atividades desenvolvidas com as metas e objetivos
	estratégicos.
Ampliação dos recursos destinados ao programa de capacitação institucional – PCI.	• Criar Banco de Talentos. / • Prover uma solução de catálogo de cursos. / • Sistematizar o controle e o acompanhamento dos cursos com a participação dos funcionários do CETEM. / • Sistematizar o planejamento dos cursos a serem realizados pelos funcionários do CETEM.
Investimentos na manutenção e ampliação da infraestrutura.	• Prover solução de Gestão de Ativos como forma de garantir a manutenção preventiva e o controle dos ativos do CETEM. / • Gerenciar o inventário de Ativos Organizacionais. / • Realizar o controle de materiais e documentos vinculados aos ativos organizacionais. / • Prover uma solução que permita gerenciar a utilização e a destinação dos ativos organizacionais.
Aumento da dotação de recursos para a sustentabilidade das operações.	• Prover uma solução que permita integrar e disponibilizar as informações gerenciais e estratégicas do CETEM; • Prover uma solução que possibilite o acesso as bases de dados internas do CETEM;• Prover o acesso a INTRANET do CETEM no ambiente externo à organização.

Fonte: PDTIC, 2017.
aumento em pelo menos 80% ao longo dos próximos 5 anos.	37
Nos referenciais apresentados, são destaque na atuação da área de TIC
os seguintes itens.
36

11.1. DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DE TIC
As principais diretrizes do PDTIC 2017-2024 estabelecidas pelo CETEM
estão em consonância com o Plano Nacional de Mineração 2030 (PMN) e
com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-
2022, resultado da crescente articulação entre as políticas de CT&I e a po-
Tabela 5. Objetivos Estratégicos EGD 2016-2019
Eixos	Objetivos Estratégicos
Acesso à Informação	• Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos. / • Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos. / • Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das informações do cidadão.
Prestação de Serviços	• Expandir e inovar a prestação de serviços digitais. / • Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia• Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais. / • Compartilhar e integrar
Participação Social	• Fomentar a colaboração no ciclo de políticas públicas. / • Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos serviços públicos.• Aprimorar a interação direta entre governo e sociedade.

lítica industrial brasileira, representada pela Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e pela Política de Desenvolvimento Pro-dutivo (PDP), no período recente, Plano Brasil Maior (PBM), que trazem a CT&I como diretrizes centrais da política de governo e Estratégia de Gover-nança Digital (EGD) 2024-2027. Cabe ressaltar que o PNM 2030 tem como base três diretrizes: governança pública, eficaz para promover o uso dos bens minerais extraídos no País no interesse nacional; agregação de valor e adensamento de conhecimento e sustentabilidade. Ao relacionar o con-texto do setor mineral com a visão de futuro, destacou-se o cenário em que a geologia, a mineração e a transformação mineral podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do País e consequentemente para a melhoria da qualidade de vida da população. Para a construção dessa visão de fu-turo, foram propostos onze objetivos estratégicos, cujo eixo condutor é a sustentabilidade econômica, social e ambiental em todos os elos da cadeia produtiva mineral (Figura 3).
38	Fonte: PDTIC, 2017.	Figura 3. Objetivos Estratégicos do PMN 2030.

		Fonte: PMN, 2030.

39

Portanto, os pilares fundamentais estabelecidos para o CETEM são:
• Aperfeiçoamento dos recursos humanos e a melhoria das condições estruturais para inovação.
• Maior interação entre a pesquisa pública e as empresas privadas.
• Criação de ambiente favorável à atração de investimentos, para o Centro e para a elevação da competitividade em PD&I na área mineral.
• Estímulo à agregação de valor, ao desenvolvimento de P,D&I e ao adensamento da cadeia produtiva mineral.
Neste contexto o CETEM tem adotado medidas com a finalidade de po-tencializar as ações e os objetivos estratégicos da organização por meio PDU 2017-2024, com uma proposta de novo modelo de gestão, em que de-fine as políticas e diretrizes do CETEM para os próximos cinco anos. No entanto é consenso na organização que a falta de uma estrutura tecnoló-gica adequada dificulta, e muitas vezes inviabiliza, o alcance de algumas propostas institucionais.
11.2. CENÁRIO ORGANIZACIONAL
O Plano de Investimento do CETEM é baseado no PPA para o desenvol-
Para tentar suprimir a falta de recursos orçamentários, o CETEM tem realizado parcerias estratégicas no sentido de fomentar o desenvolvimen-to de projetos que possibilitem o desenvolvimento tecnológico no setor da mineração. Dessa forma, são feitas parcerias com algumas Universidades Federais, Agência Brasileira de Cooperação/ Ministério das Relações Exte-riores, CBPF/MCT - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CDTN/CNEN - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Melo, CETEC - Fun-dação Centro Tecnológico de Minas Gerais, CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, COPPE/UFRJ - Coordenação de Programas de Pós-Gra-duação em Engenharia, CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Mi-nerais, DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, DRM - De-partamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz entre outros.
De acordo com a ENCTI 2016-2022, tendo em vista os indicadores ainda insatisfatórios de inovação na economia e na indústria brasileiras, faz-se necessário aumentar a eficácia dos programas e instrumentos de fomen-to existentes e aprimorar os marcos regulatórios voltados para estimular inovações em produto, processo, no setor público e na sociedade de modo geral. Como resultados esperados de uma política de inovação robusta po-
vimento das ações voltadas para áreas finalísticas. Grande parte do orça-	dem-se mencionar:
mento, aproximadamente 83% dos recursos orçamentários próprios é des-
tinada à execução de atividades voltadas para área finalística do CETEM. Esse fato demonstra que o investimento na área de TIC ainda está muito aquém dos recursos necessários para a estruturação de uma infraestrutu-ra tecnológica adequada para atender as necessidades do CETEM.
Outro fator importante a ser ponderado é que a área da TIC do CETEM é considerada como uma seção e não uma coordenação, dessa forma as atividades e ações inerentes ao desenvolvimento tecnológico são vistas apenas como atividades operacionais, remetendo a TIC do CETEM à condi-ção de suporte e manutenção. Entretanto, de modo a refinar os processos de controle e monitoramento de projetos da área finalística, é necessário investir na aquisição de novas soluções e no desenvolvimento de sistemas para o armazenamento, tratamento e disponibilização das informações es-senciais para uma gestão integrada e mais efetiva do órgão.
1. o fortalecimento da indústria de tecnologia digital e de segurança cibernética crítica para a competitividade produtiva, a valorização da capacidade de expressão e opinião e a segurança nacional;
2. a manutenção da liderança mundial científico-tecnológica-industrial brasileira na produção agrícola, garantindo segurança alimentar e nutricional ao País e a incorporação de tecnologia e de valor à exportação de alimentos;
3. a conquista de avanços tecnológicos no desenvolvimento de fontes renováveis de energia, a conservação e otimização do uso e distribuição de energia limpa;
4. melhoria significativa do nível de prevenção e controle das principais doenças transmissíveis e não transmissíveis;
5. a adoção de um vigoroso programa de conhecimento e de uso sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade;
40 41

6. ênfase nos estudos na área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas (CHSSA) que visem a superação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais por meio da inovação em tecnologia assistiva; da massificação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); do desenvolvimento de tecnologias urbanas e habitacionais e do desenvolvimento de tecnologias para agricultura familiar;
7. a formação de contingente de cientistas e de equipes de pesquisa de nível internacional, elevando o impacto da ciência produzida no Brasil em áreas de fronteira como tecnologias da informação e das comunicações (TIC); engenharias; matemática; química; biologia; materiais; e espaço; e,
8. o aumento global da competitividade da indústria do País, mediante a diversificação produtiva, o desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia e conhecimento, o incremento da produtividade do trabalho e a expansão espacial e geográfica da indústria nacional de alta tecnologia e o correspondente aumento de participação nas exportações mundiais.
A forma como o SEIN deverá focar as estratégias de atuação para o ciclo 2017- 2024 será , portanto, para sustentar três eixos fundamentais:
• Apresentação de soluções tecnológicas para desafios nacionais relacionados aos bens minerais.
• Concentração de esforços em objetivos estratégicos prioritários e
12. ORGANIZAÇÃO DA TIC
A estrutura organizacional formal do CETEM estabelece a área como sendo um Serviço de Informática (SEIN), o qual possui um caráter de su-porte operacional de sua infraestrutura de hardware e software. Atualmen-te a seção conta com apenas um servidor concursado e com um contrato de apoio ao suporte sem dedicação de mão de obra exclusiva.
De acordo com órgãos de controle e gestão do Governo Federal e do Congresso Nacional, incluindo o Ministério do Planejamento e Orçamen-to – MG, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União estabelecem a importância estratégica dos departamentos de Tecnologia da Informação para os órgãos, entidades e autarquias do Governo Federal como forma de estabelecer uma gestão eficiente por meio do controle so-cial, da transparência, do controle do orçamento e das ações estabelecidas no PPA.
12.1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO SEIN:
A Comissão de Tecnologia de Informação e Comunicação: auxilia o SEIN nas seguintes atividades, conforme descrito na Portaria nº 026 de 29 de agosto de 2014:
• Definir, elaborar e atualizar políticas de aquisição dos recursos
fortalecimento de parcerias interinstitucionais.	computacionais do CETEM.
• Consolidação e fortalecimento da excelência operacional.
• Promover e estimular o desenvolvimento da informática internamente no CETEM.
• Definir, elaborar e atualizar a política de segurança da informação do CETEM e demais políticas de uso associadas.
• Acompanhar e revisar o PDTIC do CETEM.
Servidor do SEIN:
• Executar, diretamente ou por meio de terceiros, os projetos de sistemas de informação priorizados pelas instâncias deliberativas de Negócio, em acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas aprovada no âmbito do CETEM.
42	43

• Desenvolver de forma integrada com as demais áreas da TIC as ações que cobrem o ciclo de desenvolvimento de sistemas do CETEM.
• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas no processo e recursos de TIC do CETEM.
• Executar, diretamente ou por meio de terceiros, as manutenções evolutivas, legais e corretivas definidas pelas instâncias deliberativas e áreas gestoras do Ministério, respeitando a ordem de prioridade, em acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas aprovada no âmbito do CETEM.
• Elaborar e atualizar, diretamente (ou em conjunto com a área responsável) ou por meio de terceiros, os padrões de interface, identidade visual, navegabilidade e ergonomia dos sítios internet e intranet, bem como dos sistemas de informação do CETEM.
• Controlar e avaliar a execução das atividades de suporte técnico e manutenção de microinformática, diretamente ou por meio dos serviços de atendimento e suporte ao usuário, as atividades de auditoria de sistema, segurança da informação e prospecção tecnológica realizadas no âmbito do CETEM.
• Atuar em apoio à Coordenação nas atividades de secretariado-executivo de suporte a Comissão de TIC.
• Prestar apoio metodológico em relação à definição de níveis de maturidade em governança de TIC e implantação de melhoria nos processos de trabalho no caso das demais áreas da TIC.
• Executar a realização de ações de prospecção de soluções tecnológicas e de implantação de processos de governança de tecnologia da informação e comunicação.
• Realizar, diretamente ou com apoio de terceiros e em conjunto com as áreas requisitantes, as atividades de prospecção de tecnologias e de segurança de produtos e serviços de TIC, bem como elaboração de termos de referência de acordo com os procedimentos do CETEM e o rito estabelecido na legislação específica para compras e contratos na área de tecnologia de informação.
• Propor melhorias e implantação de melhores práticas nos procedimentos de segurança da informação, governança de TIC e prospecção de tecnologias.
• Desenvolver de forma integrada com as demais áreas da TIC as ações que cobrem o ciclo de desenvolvimento e manutenção de sistemas do CETEM.
• Manter atualizado todos os processos de sustentação as atividades de TI, em conformidade com a política de segurança e as melhores práticas visando o melhor desempenho de negócios de TIC por meio da descoberta, documentação, automatização e melhoria contínua dos processos, para incrementar a eficiência e baixar os custos.
• Propor melhorias na forma de contratação dos produtos e serviços de TI, bem como propor melhorias no processo de gestão destes contratos.
Líderes de Equipe em TIC (vago)
• Dar sustentação ao portfólio de projetos de TIC, de forma integrada à gestão estratégica da organização e orientado pelas diretrizes PDTIC do CETEM, visando dar agilidade e visibilidade ao seu andamento;
• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas no processo e na metodologia de manutenção de software do CETEM.
• Executar atividades relativas à auditoria da aplicação da política de segurança da informação e de seus procedimentos específicos no âmbito do CETEM.
• Realizar atividades de auditoria de sistemas de forma preventiva ou mediante solicitação formal.
• Coordenar e acompanhar a aplicação da metodologia de trabalho em iniciativas que forem cometidas à TIC pelo Técnico servidor do SEIN.
• Supervisionar, orientar e acompanhar a aplicação das diretrizes do PDTIC na execução das ações realizadas pela Chefia.
• Efetuar a Administração de Dados, Componentes e Qualidade no ambiente de produção de sistemas, bancos de dados e sítios, em acordo com os procedimentos metodológicos estabelecidos.
• Aplicar os procedimentos técnicos e de segurança estabelecidos para a gestão do centro de dados em todas as rotinas de execução operacional.
• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas nos procedimentos e métodos aplicados à gestão de ambiente de centro de dados.
44	45

Equipe de manutenção e infraestrutura (vago)
• Executar atividades relativas à aplicação da política de segurança da informação e de seus procedimentos específicos no âmbito do CETEM.
• Executar as atividades relacionadas a manutenções evolutivas, legais e corretivas e atualizações de sistemas, sítios internet e intranet e demais ambientes
microinformática integrantes da Rede do CETEM.
• Propor e avaliar qualitativamente todos os procedimentos e as rotinas operacionais padronizáveis relacionados à área de TIC que deverão ser executados pela Central de Atendimento do CETEM.
virtuais.	Equipe de Rede (vago)
• Executar as atividades de administração de dados contemplando a modelagem e documentação de todas as bases de dados e metadados de caráter departamental ou corporativo.
• Executar as atividades relacionadas a projetos de sistemas de informação incluindo a definição dos respectivos padrões.
• Avaliar a execução das atividades de estruturação, manutenção, renovação dos ambientes de redes locais das unidades do CETEM, incluindo o monitoramento de desempenho e disponibilidade, bem como a aplicação dos procedimentos técnicos e de segurança estabelecidos para a gestão de usuários
• Executar, diretamente, as atividades de estruturação, manutenção, monitoramento de desempenho e disponibilidade, bem como a renovação dos ambientes de redes locais das unidades do CETEM.
• Monitorar os serviços e contratos dos links de comunicação da rede corporativa do CETEM realizados com entidades públicas ou privadas.
• Pesquisar e propor melhorias e implantação de boas práticas nos procedimentos e métodos aplicados à gestão de redes locais e corporativas.
• Monitorar as atividades de respostas a ataques e invasões ao ambiente
e de equipamentos integrantes da Rede do CETEM.	tecnológico da Rede do CETEM.
• Avaliar a execução das atividades de estruturação, manutenção, a renovação
dos ambientes de produção (centro de dados) do CETEM, incluindo monitoramento
de desempenho e disponibilidade, bem como efetuar as publicações solicitadas
pela Divisão de Administração de Dados no ambiente de produção de sistemas,
bancos de dados e sítios.
• Avaliar a execução das atividades relativas à estruturação, manutenção,
renovação dos ambientes de telefonia do CETEM, incluindo monitoramento de
desempenho e disponibilidade, bilhetagem e faturamento.
• Acompanhar e aplicar as diretrizes do PDTIC na execução das ações.
Equipe de Suporte ao Usuário (contrato terceirizado)
• Executar os serviços de suporte técnico de microinformática realizado de
forma presencial ou remota dentro dos níveis de atendimento estabelecidos
pelas instâncias deliberativas do CETEM.
• Executar, diretamente, a manutenção e a renovação dos equipamentos de
46	47

13. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR
Em síntese, os resultados do PDTI 2011-2015, são representados por um total de setenta e oito ações previstas em que 60,25% delas (47 ações) eram ações que foram classificadas, na época, como contínuas, ou seja, são ações que fazem parte da rotina de TI (processos ou ações continua-das, diferentemente de iniciativas, ou projetos/programas que tem início, meio e fim). Assim, demonstramos na forma da (Tabela 6) o status das 78 ações:
terizaram os anos de 2014 e 2015, trata-se de um resultado minimamente satisfatório. Soma-se às restrições orçamentárias, a limitação de pessoal da estrutura de TIC do SEIN, que se limitou à capacidade funcional instala-da prevista no PDTIC 2011-2015.
Conforme preconizado no Manual do SISP, reforçamos que seria neces-sário para capacitar a organização a cumprir novas metas e realizar novas ações, relacionadas com o uso e a gestão de TI, a criação de uma Coor-denação de Governança para a execução, monitoramento e avaliação das ações e metas deste novo PDTIC, além da aprovação do orçamento neces-
	Tabela 6. Síntese de acompanhamento ações PDU 2011-2015.			sário para a sua execução.
ID	Ações	Percentual %	Quantidade
I	Em andamento (*)	70,52	55
II	Não iniciadas (**)	10,25	8
III	Concluídas (***)	12,82	10
IV	Canceladas	6,41	5
	Total	100	78

Fonte: PDTIC, 2017.
(*) As ações contínuas em andamento não foram incluídas no PDTIC
2017-2024. No entanto, as não contínuas classificadas como em andamen-
to tiveram sua continuidade no presente PDTIC.
(**) Estas ações não foram iniciadas por questões orçamentárias e de
limitação de pessoal técnico para sua execução.
(***) Ações canceladas por não serem mais necessárias no ciclo 2017-
2024
Do total das 78 ações, 31 ações eram não contínuas. Destas, 17 ações
estão em andamento. Se somadas às ações concluídas (10), temos que 27
ações não contínuas (87,09% do total das ações não contínuas) foram con-
cluídas ou estão em andamento.
Do total das 55 ações em andamento, temos 41 ações contínuas (74,54%
do total das ações contínuas).
Vale ressaltar que, diante de fortes restrições orçamentárias que carac-
48	49

14. CENÁRIOS DE REFERÊNCIA
Do ponto de vista da análise ambiental e setorial foram definidos alguns cenários baseados na análise das principais ameaças e oportunidades es-tabelecidas na análise de informações baseadas no PNM 2030. Assim, con-siderando os principais aspectos elencados no PDU 2017-2024 foram apre-sentados alguns cenários (Tabela 7), conforme se segue:
Tabela 7. Plano de respostas da TIC aos cenários referenciais.
Cenários	Plano de Respostas da TI
Produção Mineral - investimentos crescentes por parte da indústria e do Governo em PD&I, tendo em vista a necessidade de ampliar a capacidade competitiva e diminuir a dependência brasileira pela importação de bens minerais, notadamente para uso na agricultura.	• Prover solução de gestão integrada de projetos; • Prover solução de controle de demandas e serviços; • Desenvolver um portal corporativo que permita a gestão da informação e de conteúdo de forma rápida e segura; • Prover solução de CMS (Content Management System) que possibilite a publicação, edição, modificação de conteúdo e criação de interfaces; • Desenvolver solução de mapeamento de competências e gestão de talentos voltados para a produção mineral.;• Prover solução de educação continuada.
Disponibilidade de Recursos Financeiros para PD&I na área mineral - atual processo de globalização com forte dinamismo econômico, porém marcadamente desigual. Nesse contexto, o Brasil expande sua produção mineral graças aos investimentos estatais e privados em infraestrutura, em meio a fortes conflitos. Um marco regulatório mais liberal e a ampliação do conhecimento geológico criam um ambiente favorável aos negócios no setor mineral.	• Adotar uma solução de Planejamento e Gestão que possibilite o controle dos projetos e ações por meio de indicadores de desempenho; • Prover solução de Gestão de Projetos` que possibilite o controle das atividades e recursos.
Inovação Tecnológica - a promoção da inovação é destacada como crucial para o aumento da produtividade e, logo, da competitividade nacional em um cenário de acelerado processo de abertura de mercados. Tema recorrente na política de CT&I, as desigualdades na produção e no acesso aos recursos do setor de tecnologia mineral são indicadas como um dos pontos centrais de atenção sob ponto de vista estratégico.	• Pesquisar novas tecnologias que apoiem e agreguem valor ao desenvolvimento de projetos de PD&I; • Prover soluções de inteligência competitiva baseado nas melhores práticas do mercado do setor mineral; • Prover ferramentas de apoio à inovação e desenvolvimento de produtos.

Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) associada ao processamento mineral (incluindo simulação, automação e controle de processos) - uso em difusão de TIC nas grandes empresas do setor de tecnologia mineral, porém com crescimento moderado nas micro, pequenas e médias empresas (MPEs) em função, principalmente, dos custos de implantação, treinamento de pessoal, assim como manutenção e atualização dos sistemas.	• Mapeamento dos processos com vistas à automação dos fluxos de trabalho do CETEM; • Prover uma solução que possibilite o acompanhamento e controle de metas nos diferentes níveis hierárquicos do CETEM; • Desenvolver soluções que atendam às necessidades dos Laboratórios multiusuários do CETEM.
Trabalho em rede - expansão da atuação em redes via alianças estratégicas, para executar projetos multidisciplinares e estruturantes de grande porte e impacto.	• Desenvolver uma solução de Portal Corporativo, que possibilite a colaboração, integração, interação e o compartilhamento de conhecimento por meio de fóruns, wikis, blogs, microblogs entre outros; • Prover solução de compartilhamento de conteúdo por meio de controles de acesso e gerenciamento de versão.
Exigências em práticas estruturadas de Gestão de Projetos segundo modelo do PMBOK - aumento da procura por instituições que adotem a estrutura de um Escritório de Gestão de Projetos, com práticas e padrões de excelência e qualidade, assim como rotinas de acompanhamento por métricas e controles gerenciais com rastreabilidade.	• Prover solução para a implantação de um sistema de gestão da qualidade integrado;• Prover solução de monitoramento por meio de indicadores de medição, avaliação dos processos finalísticos, de gestão e apoio, pesquisa de satisfação do cliente, entre outros correlatos; • Prover solução de análise, investigação, avaliação e tratamento de riscos.
Na trilha da sustentabilidade - dinamismo econômico com adoção de práticas produtivas e de consumo mais sustentáveis, graças às pressões sociais e ambientais que se mobilizam pelo melhor uso e acesso do território, con- tra práticas predatórias e acentuadas pela ameaça das mudanças climáticas globais. Prevê ainda um acréscimo da produção dos bens minerais voltados à construção civil, bem como uma gradativa diminuição da dependência externa dos agrominerais e a ampliação da produção com maior adensamento e agregação de valor.	• Prover solução de Gestão de Conteúdo e Eletrônica de Documentos; • Prover solução de Gestão de Resíduos que possibilite e controle a gestão de todo o ciclo de vida do resíduo (Geração, Armazenamento, transporte e descarte);• Prover solução para controle do inventário de resíduos compatível com o Inventário Nacional de Resíduos (CONAMA nº 313/2002); • Prover solução de controle das licenças ambientais.

50	51

Cenários mundiais do estudo prospectivo Mining & Metals Scenarios to 2030 (World Economical Forum, 2010) e do Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007) - alternativas tecnológicas mais eficientes e reciclagem de materiais (T+L). / Aumento da demanda por tecnologias mais limpas (T+L) e mais eficientes em termos de consumo de energia e de matérias-primas, em função das exigências para diminuir o ritmo de consumo de bens minerais não renováveis, assim como o passivo ambiental, conjugado com o crescimento da demanda para a reciclagem de produtos e subprodutos, buscando uma destinação alternativa para resíduos e efluentes.	• Prover solução para a Gestão do Meio- Ambiente de controle de aspectos ambientais (Alteração da qualidade da água, alteração da qualidade do ar, contaminação da água, contaminação do ar, esgotamento de recursos naturais, contaminação do solo, contaminação da água, irregularidades legais, entre outros);
	• Prover	solução	de	Gestão
	de Risco Ambiental; • Prover solução de controle de legislações e normas aplicadas à gestão ambiental; • Prover solução de Gestão de Produtos Recicláveis.
Caracterização e aplicação de materiais nano- estruturados - crescimento da demanda por materiais e produtos nano-estruturados de base mineral.	• Prover solução de Gestão de Ciclo de Vida de Produtos Minerais; • Prover solução de desenho técnico baseado no padrão CAD.

Fonte: PDTIC, 2017.
15. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
15.1. DIAGNÓSTICO
A Análise S.W.O.T. é uma ferramenta estrutural utilizada na análise do ambiente interno, para a formulação de estratégias. Permite-se identificar as Forças e Fraquezas da instituição, extrapolando então Oportunidades e Ameaças externas para a mesma.
De acordo com VALUE BASED MANAGEMENT (2007), Forças e Fraque-zas (Strenghts e Weakness, S e W) são fatores internos de criação (ou des-truição) de valor, como: ativos, habilidades ou recursos que uma empresa tem à sua disposição, em relação aos seus competidores.
Já as Oportunidades e Ameaças (Opportunities e Threats, O e T) são fa-tores externos de criação (ou destruição) de valor, os quais a empresa não pode controlar, mas que emergem ou da dinâmica competitiva do mercado em questão, ou de fatores demográficos, econômicos, políticos, tecnológi-cos, sociais ou legais.
Uma organização deve tentar se adaptar ao seu ambiente externo. A aná-lise S.W.O.T. é uma ferramenta excelente para analisar as forças e fraque-zas internas de uma organização, e as oportunidades e ameaças externas que surgem como conseqüência. (VALUE BASED MANAGEMENT, 2007) O modelo da análise S.W.O.T. foi realizado usando um diagrama (Tabela 8), o que facilita a visualização sistêmica (visão do todo, e da interação entre as partes), e a relação entre cada um dos fatores:
Tabela 8. Análise S.W.O.T.
Análise SWOT da TIC

AMBIENTE INTERNO
Forças Fraquezas
• Bom ambiente organizacional; • Comprometimento individual e coletivo com o negócio da instituição; • Conhecimento dos processos relacionados à atividade fim do CETEM.	• Perda de competências e nº de servidores insuficiente; • Processos e metodologias de trabalho não formalizados; • Inexistência de uma área de desenvolvimento em TIC; • Falta de maturidade da instituição para aplicação de processos de Governança de TIC.

52 53

AMBIENTE EXTERNO

Oportunidades Ameaças
• Possibilidades de parcerias e acordos de cooperação com Universidades e Organismos nacionais e internacionais. / • Disponibilidade de padrões e melhores práticas de mercado em Governança de TIC; • Recomendações de aprimoramento da TIC por parte dos órgãos de controle.	• Contingenciamento orçamentário;• Alta dependência de fornecedores. / • Demandas não programadas.

Fonte: PDTIC, 2017.
De acordo com as informações levantadas por meio de análise documen-tal, entrevistas, análise de processos organizacionais e a análise do Plane-jamento Estratégico foi possível estabelecer um panorama geral a respei-to da estrutura tecnológica do Centro de Tecnologia Mineral. As principais perspectivas abordadas levaram em consideração aspectos fundamentais, como modelo de gestão, nível de maturidade, alinhamento estratégico, sis-tematização dos processos, avaliação e acompanhamento dos indicadores
do Plano Nacional de Mineração e ao Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Projetar um novo modelo ou uma nova estrutura de TIC não é algo trivial e que possa ser feito por apenas um pequeno grupo de pessoas. Na verda-de este fato deve ser pensado e projetado como estratégica organizacional em que a TIC se posiciona como orientador de novas soluções aderentes às políticas, diretrizes e estratégias do Centro de Tecnologia Mineral.
Deve ser considerado também na nova estrutura tecnológica do CETEM a complexidade cada vez maior da tecnologia, a crescente dependência da TI caracterizada pelos processos de negócio, integração e interoperabilida-de dos sistemas e soluções, as diversas demandas que surgem diariamen-te, a pressão por modelos de gestão mais eficientes, eficazes e efetivos, maior flexibilidade e agilidade, responsabilidade legal, a transparência das ações a adequação a mudanças e as expectativas da sociedade.
Dentro deste contexto é necessária uma mudança na Cultura Organi-zacional do CETEM voltada para a adoção de um conjunto de padrão de regras e métodos para a
estratégicos.	Durante as entrevistas foram identificados vários fatores que influen-
Neste contexto foram avaliados os fatores críticos e essenciais para o desenvolvimento e o funcionamento do Centro de Tecnologia Mineral, pon-derando a situação tecnológica atual e a situação considerada como ideal. Com esta análise foi possível mapear as principais lacunas existentes hoje no CETEM e que consequentemente expõe as inconsistências, fragilida-des, riscos e desvios que dificultam o alcance dos objetivos e metas da instituição.
Com o objetivo de realizar um crescimento sustentável, por meio de ações planejadas e coordenadas é necessário que o Serviço de Informação assuma um papel estratégico para organização, como forma de viabilizar soluções que possibilitem uma melhora significativa no desempenho orga-nizacional. Para isso é importante definir todas as ações que o SEIN deverá desenvolver nos próximos três anos, como forma de estabelecer um novo modelo de Governança de TIC, alinhado as estratégias do CETEM. Para isso a área de tecnologia deve ser pensada não somente como uma área meio, mas como uma área provedora de soluções inovadoras no contexto 54
ciam negativamente a execução dos Planos e Ações Estratégicas, o que pode comprometer os resultados a serem alcançados pelo CETEM. Dentre os principais pontos destacam-se:
• Falta de integração entre as diversas bases de dados existentes no CETEM;
• Sistemas desatualizados e sem manutenção;
• Carência de sistemas para atender as demandas das áreas de negócio;
• Controle manual da grande maioria dos processos de negócio;
• Inexistência de um sistema de gestão e controle dos documentos que são gerados ou recebidos pelo órgão;
• Dificuldade em acessar as informações de negócio do órgão, pois boa parte das informações está em arquivos pessoais e armazenados nas estações de trabalhos dos próprios servidores;
• O portal da internet é estático com poucas funcionalidades que permita a interação entre os seus colaboradores e usuários;
55

• Número reduzido de funcionários para a execução dos processos e atividades inerentes a área de TIC.
15.2. PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES / PROJETOS
Para a priorização de ações/projetos, foi estabelecida a metodologia da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) como modelo a ser aplicado. A adoção da matriz GUT segue as orientações da SLTI/MG quanto a defi-nição de critérios claros e objetivos de classificação de Projetos e Ações. Desta maneira cabe à Comissão de TIC do CETEM avaliar os projetos apre-sentados e priorizá-los de acordo com os objetivos estratégicos previa-mente constituídos. As Tabelas 9 e 10 descrevem os domínios de definição de critérios de priorização de projetos.
Tabela 9. Critérios de Priorização da Matriz GUT.
Matriz GUT

GRAVIDADE VALOR
Extremamente Grave / Muito Grave / Grave / Pouco Grave / Sem Gravidade	5 4 3 2 1
URGÊNCIA VALOR
Extremamente Urgente / Muito Urgente / Urgente / Pouco Urgente / Sem Urgência	5 4 3 2 1
TENDÊNCIA VALOR
Agravar Rápido / Piorar em curto prazo / Piorar em médio prazo / Piorar em longo prazo / Sem tendência de piorar	5 4 3 2 1

Fonte: PDTIC, 2017.
Para a atualização de ações/projetos deste documento, foi acrescida a coluna de ‘Status Atual’ em que são preenchidos com:
• a letra R se o item a que corresponde foi realizado;
• a letra C se o item a que corresponde foi cancelado;
• a letra A se o item a que corresponde está em andamento.
Ressalta-se que a Tabela 10 reflete o cenário do ano de 2017 e a prioriza-ção dos projetos foi baseada naquele cenário.
Tabela 10. Priorização de projetos.
Critérios de Priorização

Priorização de Projetos
ID Descrição
A01 / A02 / A03 / A04 / A05 / A06 / A07 / A08 / A09 / A10 / A11	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Portal Corporativo (Internet) / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de CMS para o site (Gerenciador de Conteúdo) / Elaborar projeto para a implantação Sites Temáticos (lab *) / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Planejamento Estratégico / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Processos / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Risco / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Projetos / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão do Conhecimento / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Ativos / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão Orçamentária / Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Gestão de Indicadores (BI)	3 / 3 / 2 / 4 / 5 / 3 / 4 / 4 / 3 / 5 / 4	4 / 3 / 2 / 4 / 5 / 3 / 5 / 5 / 3 / 3 / 4	4 / 4 / 2 / 5 / 5 / 3 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4	48 / 36 / 8 / 80 / 125 / 27 / 100 / 80 / 27 / 75 / 64	29 / 37 / 65 / 9 / 1 / 41 / 5 / 10 / 42 / 17 / 21

56	57

A12	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	3	3	27	43
	Governança de TIC
A13	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	4	4	4	64	22
	Gestão Eletrônica de Documentos
A14	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	3	3	27	44
	Gestão Total da Qualidade
A15	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	2	2	2	8	67
	Gestão de Cursos e Treinamentos
A16	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	2	3	18	57
	Gestão de Competências
A17	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	2	2	2	8	68
	Gestão de Meio Ambiente
A18	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	4	4	48	31
	Gestão de Segurança do Trabalho
A19	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	3	4	36	38
	Gestão Promoção Institucional
A20	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	4	4	3	48	32
	Comunicação Organizacional
A21	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	2	2	2	8	69
	Gestão de Laboratórios
A22	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	2	2	2	8	70
	Gestão de Resíduos
A23	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	4	4	5	80	11
	Gestão de Produtos Recicláveis
A24	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	3	3	27	45
	Apoio à Inovação
A25	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	2	2	3	12	62
	Gestão do Ciclo de Vida dos Produtos Minerais
A26	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	4	5	5	100	6
	Gestão de Materiais (Laboratório / Consumo)
A27	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	4	5	4	80	12
	gestão Integrada
A28	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	3	3	27	46
	Camada de Integração de Dados Institucionais
A29	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de ETL	5	3	5	75	18
	(Extração, Transformação e Carga)
A30	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de Data	4	4	4	64	23
	Quality Management
A31	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	3	3	27	47
	Arquitetura Orientada a MicroServiços
A32	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	4	4	4	64	24
	Orquestração de Serviços workflow BPMN

A33	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	4	4	48	33
	Sistema para a Gestão da Atividade Fim
A34	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	3	4	36	39
	Software de Administração de Laboratório
A35	Elaborar projeto para a implantação de uma solução de	3	3	3	27	48
	Migração de Serviços Sistema Legados
A36	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	4	4	3	48	34
	Sistema de Acesso às Bases Técnicas do CETEM
A37	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	73
	Sistema de Controle de Serviços
A38	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	72
	Sistema de Controle de Análises Minerais
A39	Software –Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	74
	Sistema de ouvidoria institucional (interna e Externa)
A40	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	4	4	5	80	13
	Software de Desenho Técnico - Padrão CAD
A41	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	5	5	5	125	13
	Software de Geo-Referenciamento
A42	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	3	3	27	49
	Software de Apoio à Decisão
A43	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	3	12	63
	Software de Pesquisas e Questionários
A44	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	4	5	5	100	7
	Sistema de Contratos
A45	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	4	5	4	80	14
	Sistema de Compras
A46	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	3	3	27	50
	Sistema de Almoxarifado
A47	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	5	3	5	75	19
	Sistema de Bolsas
A48	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	4	4	4	64	25
	Sistema de Eventos
A49	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	3	3	27	51
	Sistema de Material
A50	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	4	4	4	64	26
	Sistema de Convênio
A51	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	75
	Sistema de Protocolo
A52	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	2	3	18	59
	Sistema de Licitação
A53	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	76
	Sistema de Auditoria Interna
A54	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	4	4	48	35
	Sistema de Faturamento
A55	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	3	3	4	36	40
	Sistema de Controle Orçamentário

58 59

A56	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	4	4	3	48	36
	Sistema Financeiro e de Pagamentos
A57	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	77
	Sistema de Passagem e Hospedagem
A58	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	78
	Sistema de Atendimento de Solicitação Externa (SIC)
A59	Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar /	4	4	5	80	15
	Adquirir Sistema de Férias
A60	Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar /	3	3	3	27	53
	Adquirir Sistema de Avaliação Funcional
A61	Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar /	2	2	3	12	64
	Adquirir Sistema de Aposentadoria
A62	Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar /	4	5	5	100	8
	Adquirir Sistema de Gestão de Pessoas
A63	Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar /	4	5	4	80	16
	Adquirir Banco de Talentos
A64	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistemas de Controle de	3	3	3	27	54
	Acesso e Auditoria TIC
A65	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução integrada de	5	3	5	75	20
	proteção de perímetro cibernético
A66	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução de Detecção de	4	4	4	64	27
	artefatos digitais maliciosos (sandbox)
A67	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir solução integrada de	3	3	3	27	55
	Antivírus
A68	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de Controle de	4	4	4	64	28
	gestão de configuração
A69	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de Banco de	3	3	3	27	56
	Dados integrados
A70	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema integrado de	2	2	2	8	79
	Backup corporativo
A71	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de	3	2	3	18	60
	Monitoramento de ativos de Rede
A72	Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	2	2	2	8	71
	Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas

Fonte: PDTIC, 2017.
60
16. PLANO DE METAS E AÇÕES
16.1. NECESSIDADES ESCOLHIDAS PARA PLANEJAMENTO
As necessidades apresentadas na Tabela 11 foram escolhidas a partir da análise da Tabela 10, que reflete o cenário do ano 2017. Desde então, ocorreram alterações significativas do cenário financeiro e de pessoal na Instituição.
Tabela 11. Necessidades escolhidas em 2017 e situação em 2024.
ID	Descrição de Ações	GUT	Tipo	Objetivos Estratégicos	Status em 2024
				Associados
A01	Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Portal Corporativo (Internet)	25	Pessoal, Informação,	Ciência, Tecnologia e Inovação
			Serviço e Contratação	para o Desenvolvimento Social
Elaborar projeto para a implantação de uma		34	Informação, Serviço e	Expansão e Consolidação da
A02	Solução de CMS para o site (Gerenciador de
			Contratação	SNCTI
Conteúdo)
A03 Elaborar projeto para a implantação Sites Temáticos (lab *)		58	Organização de TI e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
A04 Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Planejamento Estratégico		6	Contratação	Ciência, Tecnologia e Inovação
				para o Desenvolvimento Social
Elaborar projeto para a implantação de uma		1	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
A05	Solução de Gestão de Processos		princípios e diretrizes;
				SNCTI
			Informação
Elaborar projeto para a implantação de uma		38	Informação e	Pesquisa, Desenvolvimento
			Contratação;	e Inovação em Áreas
A06	Solução de Gestão de Risco
			Cumprimento de	Estruturantes para o
			princípios e diretrizes.	Desenvolvimento

61

Elaborar projeto para a implantação de uma		2	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
A07	Solução de Gestão de Projetos		princípios e diretrizes;
				SNCTI
			Serviço
A08 Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão do Conhecimento		7	Informação e	Ciência, Tecnologia e Inovação
			Contratação	para o Desenvolvimento Social
Elaborar projeto para a implantação de uma		39	Informação e	Expansão e Consolidação da	Atendido pelo
A09	Solução de Gestão de Ativos
			Contratação	SNCTI	Siads (Governo)
A10	Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão Orçamentária	14	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da	Sigtec
			princípios e diretrizes;
				SNCTI
			Informação
A11	Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão de Indicadores (BI)	18	Cumprimento de	Ciência, Tecnologia e Inovação
			princípios e diretrizes;
				para o Desenvolvimento Social
			Infraestrutura
Elaborar projeto para a implantação de uma		40	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da	Atendido pelos
A12	Solução de Governança de TIC		princípios e diretrizes;
				SNCTI	ITL e Cobbit
			Informação
A13	Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão Eletrônica de Documentos	19	Informação e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
A14	Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão Total da Qualidade	41	Cumprimento de	Promoção da Inovação das
			princípios e diretrizes;
			Infraestrutura e	Empresas
			Informação
Elaborar projeto para a implantação de uma		59	Serviço e	Expansão e Consolidação da	Atendido por
					meio da gestão
A15	Solução de Gestão de Cursos e Treinamentos		Contratação; Pessoal
				SNCTI	de indicador do
			e Contratação
					TCG
A16	Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de Gestão de Competências	52	Organização de TI e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI

A17	Elaborar projeto para a implantação de uma	60	Cumprimento de	Pesquisa, Desenvolvimento e
	Solução de Gestão de Meio Ambiente			Inovação em Recursos Naturais
			princípios e diretrizes
				e Sustentabilidade
A18	Elaborar projeto para a implantação de uma	28	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
	Solução de Gestão de Segurança do Trabalho		princípios e diretrizes;
				SNCTI
			Informação
A19	Elaborar projeto para a implantação de uma	36	Cumprimento de	Ciência, Tecnologia e Inovação
	Solução de Gestão Promoção Institucional		princípios e diretrizes;
				para o Desenvolvimento Social
			Informação
A20	Elaborar projeto para a implantação de uma	29	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
			princípios e diretrizes;
	Solução de Comunicação Organizacional
			Informação, Serviço e	SNCTI
			Contratação
A21	Elaborar projeto para a implantação de uma	61	Serviço e Contratação	Promoção da Inovação das
	Solução de Gestão de Laboratórios			Empresas
A22	Elaborar projeto para a implantação de uma	62	Cumprimento de	Pesquisa, Desenvolvimento
				e Inovação em Áreas
	Solução de Gestão de Resíduos		princípios e diretrizes;
				Estruturantes para o
			Serviço
				Desenvolvimento
A23	Elaborar projeto para a implantação de uma	8	Serviço e Contratação	Pesquisa, Desenvolvimento e
	Solução de Gestão de Produtos Recicláveis			Inovação em Recursos Naturais
				e Sustentabilidade
A24	Elaborar projeto para a implantação de uma	42	Cumprimento de	Pesquisa, Desenvolvimento
				e Inovação em Áreas
	Solução de Apoio à Inovação		princípios e diretrizes;
				Estruturantes para o
			Organização de TI
				Desenvolvimento
A25	Elaborar projeto para a implantação de uma	55	Pessoal, Serviço e	Expansão e Consolidação da
	Solução de Gestão do Ciclo de Vida dos Produtos
			Contratação	SNCTI
	Minerais
A26	Elaborar projeto para a implantação de uma	3	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
	Solução de Gestão de Materiais (Laboratório/		princípios e diretrizes;
				SNCTI
	Consumo)		Informação

62	63

Elaborar projeto para a implantação de uma		9	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
A27	Solução de gestão Integrada		princípios e diretrizes;
				SNCTI
			Informação
Elaborar projeto para a implantação de uma		43	Cumprimento de	Promoção da Inovação das
A28	Solução de Camada de Integração de Dados		princípios e diretrizes;
				Empresas
Institucionais			Informação; Serviço
A29 Elaborar projeto para a implantação de uma Solução de ETL (Extração, Transformação e Carga)		15	Informação, Serviço e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
Elaborar projeto para a implantação de uma		20	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
A30	Solução de Data Quality Management		princípios e diretrizes;
				SNCTI
			Informação
Elaborar projeto para a implantação de uma		44	Cumprimento de	Promoção da Inovação das
A31	Solução de Arquitetura Orientada a MicroServiços		princípios e diretrizes;
				Empresas
			Serviço; Infraestrutura
Elaborar projeto para a implantação de uma		22	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
A32	sSolução de Orquestração de Serviços Workflow BPMN		princípios e diretrizes;
			Organização de TI e	SNCTI
			Infraestrutura
A33 Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema para a Gestão da Atividade Fim		30	Informação, Serviço e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
A34 Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Software de Administração de Laboratório		35	Informação, Serviço e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
Elaborar projeto para a implantação de uma solução		45	Cumprimento de	Promoção da Inovação das
			princípios e diretrizes;
A35	de Migração de Serviços Sistema Legados		Organização de
				Empresas
			TI; Infraestrutura;
			Informação
Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		31	Cumprimento de	Ciência, Tecnologia e Inovação	Atendido pelos
A36	Adquirir Sistema de Acesso às Bases Técnicas do CETEM				repositórios
			princípios e diretrizes;
				para o Desenvolvimento Social	Mineralis e
			Informação
					Master

Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		65	Cumprimento de	Pesquisa, Desenvolvimento e
A37	Adquirir Sistema de Controle de Serviços		princípios e diretrizes;	Inovação em Recursos Naturais
			Serviço	e Sustentabilidade
Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		64	Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação	Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social
A38	Adquirir Sistema de Controle de Análises Minerais
Software –Administrativo - Desenvolver / Aprimorar		66	Serviço e Contratação	Promoção da Inovação das Empresas	Atendido
A39	/ Adquirir Sistema de Ouvidoria Institucional				pelo FalaBR
(interna e externa)					(Governo)
Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		11	Serviço e Contratação	Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social
A40	Adquirir Software de Desenho Técnico - Padrão
CAD
Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		10	Pesquisa, Desenvolvimento e
A41	Adquirir Software de Geo-Referenciamento		Serviço e Contratação	Inovação em Recursos Naturais
			e Sustentabilidade
Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		46	Cumprimento de princípios e diretrizes; Serviço; Informação.	Promoção da Inovação das Empresas
A42	Adquirir Software de Apoio à Decisão
Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		56	Cumprimento de princípios e diretrizes; Serviço	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido
A43	Adquirir Software de Pesquisas e Questionários
					(Google Form)
A44 Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Contratos		4	Pessoal e Contratação Expansão e Consolidação da SNCTI
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		12	Serviço e Contratação	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido pelo
A45	Adquirir Sistema de Compras				Comprasnet
					(Governo)
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		50	Serviço e Contratação	Expansão e Consolidação da SNCTI
A46	Adquirir Sistema de Almoxarifado

64	65

A47	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Bolsas	16	Pessoal e Contratação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social		Atendido pelo
					CNPq (PCI,
					PIBIC/PIBIT)
					e E sistemas
					das Fundações
					de Apoio para
					outros tipos de
					bolsas
A48 Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Eventos		21	Informação, Serviço e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
A49 Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Material		47	Informação, Serviço e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		23	Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido pelo
A50	Adquirir Sistema de Convênio				TransfereGov
					(Governo)
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		67	Cumprimento de princípios e diretrizes; Organização de TI.	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido
					pelo Sistema
A51	Adquirir Sistema de Protocolo				Eletrônico de
					Informação –
					SEI (Governo)
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		53	Cumprimento de princípios e diretrizes; Contratação	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido pelo
A52	Adquirir Sistema de Licitação				Comprasnet
					(Governo)
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		68	Cumprimento de
			princípios e diretrizes;	Expansão e Consolidação da
A53	Adquirir Sistema de Auditoria Interna
			Pessoal; Organização	SNCTI
			de TI.
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		32	Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido pelo
A54	Adquirir Sistema de Faturamento
					Siafi (Governo)

Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		37	Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido pelo
A55	Adquirir Sistema de Controle Orçamentário
					Siop (Governo)
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		33	Cumprimento de princípios e diretrizes; Informação	Expansão e Consolidação da SNCTI	Atendido pelo
A56	Adquirir Sistema Financeiro e de Pagamentos
					Siafi (Governo)
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar /		69	Cumprimento de princípios e diretrizes; Serviço; Pessoal	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estruturantes para o Desenvolvimento	Atendido
					Sistema de
					Controle
A57	Adquirir Sistema de Passagem e Hospedagem				de Diárias e
					Passagens
					– SCDP
					(Governo)
Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar		70	Cumprimento de	Pesquisa, Desenvolvimento e	Atendido
A58	/ Adquirir Sistema de Atendimento de Solicitação		princípios e diretrizes;	Inovação em Recursos Naturais	pelo FalaBR
Externa (SIC)			Serviço	e Sustentabilidade	(Governo)
Software de Recursos Humanos - Desenvolver /		13	Pessoal e Contratação Expansão e Consolidação da SNCTI		Atendido
A59	Aprimorar / Adquirir Sistema de Férias				pelo SouGov
					(Governo)
Software de Recursos Humanos - Desenvolver /		48	Cumprimento de		Atendido pelo
			princípios e diretrizes;	Expansão e Consolidação da	software de
A60	Aprimorar / Adquirir Sistema de Avaliação Funcional
			Organização de TI;	SNCTI	avaliação 360º
			Serviço; Pessoal		CETEM
A61	Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Aposentadoria	57	Pessoal, Serviço e	Expansão e Consolidação da	Atendido (Celso
			Contratação	SNCTI	Colassi)
A62 Software de Recursos Humanos - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Gestão de Pessoas		5	Pessoal e Contratação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social
Software de Recursos Humanos - Desenvolver /		17	Pessoal e Contratação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social		Atendido
A63	Aprimorar / Adquirir Banco de Talentos				pelo SouGov
					(Governo)

66	67

16.2. DEFINIÇÃO DE METAS E INDICADORES
Tabela 12. Metas e indicadores estabelecidos com base no cenário de
2017.
Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistemas de		49	Serviço e Contratação	Expansão e Consolidação da	Atendido
A64	Controle de Acesso e Auditoria TIC				(Contole de
				SNCTI
					logs)
Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução		26	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da
A65	Integrada de Proteção de Perímetro Cibernético		princípios e diretrizes;
				SNCTI
			Organização de TI.
Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução de		24	Cumprimento de	Expansão e Consolidação da	Atendido
A66	Detecção de Artefatos Digitais Maliciosos (sandbox)		princípios e diretrizes;		(aquisição de
				SNCTI
			Informação		antivirus)
Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Solução		50	Serviço e Contratação	Expansão e Consolidação da	Atendido
A67	Integrada de Antivírus				(aquisição de
				SNCTI
					antivirus)
A68 Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de Controle de Gestão de Configuração		27	Infraestrutura e	Expansão e Consolidação da
			Contratação	SNCTI
Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Plataforma de		51	Serviço e	Expansão e Consolidação da
			Contratação;
A69	Banco de Dados Integrados
			Informação;	SNCTI
			Organização de TI
Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema		71	Serviço e Contratação	Pesquisa, Desenvolvimento
				e Inovação em Áreas
A70	Integrado de Backup Corporativo
				Estruturantes para o
				Desenvolvimento
A71	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Monitoramento de Ativos de Rede	54	Organização de TI e	Expansão e Consolidação da	Atendido
			Contratação	SNCTI	(Nagios)
Software Finalístico - Desenvolver / Aprimorar /		63	Pessoal e	Expansão e Consolidação da
A72	Adquirir Sistema de Informações Gerenciais e		Contratação;
				SNCTI
Tecnológicas			Informação

Fonte: PDTIC, 2017.
68
Meta	Descrição	Indicador	Periodicidade ID Ação		Executor
M35	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A01	SEIN, DIR, COPGI
	projeto	Projeto
M43	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A02	COPGI, SEIN
	projeto	Projeto
M36	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A03	SEIN
	projeto	Projeto
M15	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A06	SEIN, COPGI, DIR
	projeto	Projeto
M08	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A07	SEIN, COPGI, DIR
	projeto	Projeto
M47	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A08	SEIN, CPGI
	projeto	Projeto
M67	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A09	SEIN
	projeto	Projeto
M11	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A10	SEIN, COADM
		Projeto			CORON, COAMI,
	projeto
					COPMA, COGPI
M16	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A11	SEIN, COADM,
	projeto	Projeto			COGPI
M48	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A12	SEIN, COADM,
	projeto	Projeto			COGPI
M23	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A13	SEIN, COADM,
	projeto	Projeto			COGPI
M27	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A14	SEIN, COADM,
	projeto	Projeto			COGPI
M49	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A15	SEIN
	projeto	Projeto
M28	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A16	SEIN, COADM,
	projeto	Projeto			COGPI
M50	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A17	SEIN,
		Projeto			COROM,COAMI,
	projeto
					COPMA, COPTM
M63	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A19	SEIN, COADM
	projeto	Projeto

69

M38	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A21	SEIN,
		Projeto			COROM,COAMI,
	projeto
					COPMA, COPTM
M44	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A22	SEIN, COROM,
		Projeto			COAMI, COPMA,
	projeto
					COPTM
M37	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A23	SEIN, COADM,
	projeto	Projeto			COGPI
M17	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A26	SEIN, COGPI
	projeto	Projeto
M09	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A27	SEIN, COGPI
	projeto	Projeto
M51	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A28	SEIN, COROM,
		Projeto			COAMI, COPMA,
	projeto
					COPTM
M69	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A29	SEIN, CORON,
		Projeto			COAMI, COPMA,
	projeto
					COPTM
M12	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A30	SEIN, CORON,
		Projeto			COAMI, COPMA,
	projeto
					COPTM
M20	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A31	SEIN
	projeto	Projeto
M52	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A32	SEIN
	projeto	Projeto
M24	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A33	SEIN
	projeto	Projeto
M29	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A34	SEIN
	projeto	Projeto
M53	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A35	SEIN
	projeto	Projeto
M30	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A36	SEIN
	projeto	Projeto
M40	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A37	SEIN
	projeto	Projeto
M45	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A38	SEIN
	projeto	Projeto
M55	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A39	SEIN
	projeto	Projeto
M39	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A40	SEIN
	projeto	Projeto

M18	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A45	SEIN
	projeto	Projeto
M66	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A46	SEIN
	projeto	Projeto
M54	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A47	SEIN
	projeto	Projeto
M68	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A48	SEIN
	projeto	Projeto
M13	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A49	SEIN
	projeto	Projeto
M19	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A50	SEIN
	projeto	Projeto
M56	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A51	SEIN
	projeto	Projeto
M25	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A52	SEIN
	projeto	Projeto
M31	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A53	SEIN
	projeto	Projeto
M57	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A54	SEIN
	projeto	Projeto
M32	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A55	SEIN
	projeto	Projeto
M58	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A56	SEIN
	projeto	Projeto
M64	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A58	SEIN
	projeto	Projeto
M41	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A60	SEIN
	projeto	Projeto
M46	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A61	SEIN
	projeto	Projeto
M42	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A62	SEIN
	projeto	Projeto
M21	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A65	SEIN
	projeto	Projeto
M10	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A66	SEIN
	projeto	Projeto
M62	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A67	SEIN
	projeto	Projeto
M14	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A69	SEIN
	projeto	Projeto

70 71

M22	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A70	SEIN
	projeto	Projeto
M59	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A71	SEIN
	projeto	Projeto
M26	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A72	SEIN
	projeto	Projeto
M33	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A73	SEIN
	projeto	Projeto
M60	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A74	SEIN
	projeto	Projeto
M34	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A75	SEIN
	projeto	Projeto
M61	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A76	SEIN
	projeto	Projeto
M65	Implementar 100% do	% de Conclusão do	anual	A78	SEIN
	projeto	Projeto

Fonte: PDTIC, 2017.
16.3. PLANEJAMENTO DE AÇÕES
Tabela 13. Planejamento de ações.
Ação	ID	GUT	Descrição	Prazo		Custeio
	Meta
A05	M08	1	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Processos
A07	M09	2	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Projetos
A26	M10	3	Elaborar projeto para a implantação de
			uma Solução de Gestão de Materiais	jan/17	dez/24 Sem previsão
			(Laboratório/Consumo)
A44	M11	4	Software Administrativo - Desenvolver
			/ Aprimorar / Adquirir Sistema de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Contratos
A68	M12	5	Software de Recursos Humanos -
			Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Sistema de Gestão de Pessoas
A04	M13	6	Elaborar projeto para a implantação
			de uma Solução de Planejamento	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Estratégico
A08	M14	7	Elaborar projeto para a implantação
			de uma Solução de Gestão do	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Conhecimento
A23	M15	8	Elaborar projeto para a implantação de
			uma Solução de Gestão de Produtos	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Recicláveis
A27	M16	9	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão Integrada
A41	M17	10	Software Finalístico - Desenvolver /
			Aprimorar / Adquirir Software de Geo-	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Referenciamento
A40	M18	11	Software Finalístico - Desenvolver
			/ Aprimorar / Adquirir Software de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Desenho Técnico - Padrão CAD
A45	M19	12	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Compras jan/17		dez/24 Sem previsão
A59	M20	13	Software de Recursos Humanos -
			Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Sistema de Férias
A10	M21	14	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma solução de Gestão Orçamentária
A29	M22	15	Elaborar projeto para a implantação
			de uma solução de ETL (Extração,	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Transformação e Carga)

72	73

A47	M23	16	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Bolsas	jan/17	dez/24 Sem previsão
A63	M24	17	Software de Recursos Humanos -		dez/24 Sem previsão
			Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Banco	jan/17
			de Talentos
A11	M25	18	Elaborar projeto para a implantação de		dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Indicadores	jan/17
			(BI)
A13	M26	19	Elaborar projeto para a implantação de		dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão Eletrônica de	jan/17
			Documentos
A30	M27	20	Elaborar projeto para a implantação		dez/24 Sem previsão
			de uma solução de Data Quality	jan/17
			Management
A48	M28	21	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Eventos	jan/17	dez/24 Sem previsão
A32	M29	22	Elaborar projeto para a implantação		dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de Orquestração de	jan/17
			Serviços Workflow BPMN
A50	M30	23	Software Administrativo - Desenvolver / Aprimorar / Adquirir Sistema de Convênio jan/17		dez/24 Sem previsão
A66	M31	24	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir		dez/24 Sem previsão
			Solução de Detecção de Artefatos	jan/17
			Digitais Maliciosos (sandbox)
A1	M32	25	Elaborar projeto para a implantação		dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de Portal Corporativo	jan/17
			(Internet / Intranet)
A65	M33	26	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir		dez/24 Sem previsão
			Solução Integrada de Proteção de	jan/17
			Perímetro Cibernético
A68	M34	27	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir		dez/24 Sem previsão
			Plataforma de Controle de Gestão de	jan/17
			Configuração
A18	M35	28	Elaborar projeto para a implantação de		dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Segurança do	jan/17
			Trabalho
A20	M36	29	Elaborar projeto para a implantação		dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de Comunicação	jan/17
			Organizacional
A33	M37	30	Software Finalístico - Desenvolver /		dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema para a	jan/17
			Gestão da Atividade Fim
A36	M38	31	Software Finalístico - Desenvolver /		dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema de Acesso	jan/17
			às Bases Técnicas do CETEM

A54	M39	32	Software Administrativo - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Sistema de
			Faturamento
A56	M40	33	Software Administrativo - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema Financeiro e
			de Pagamentos
A2	M41	34	Elaborar projeto para a implantação	jan/17	dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de CMS para o site
			(Gerenciador de Conteúdo)
A34	M42	35	Software Finalístico - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Software de
			Administração de Laboratório
A19	M43	36	Elaborar projeto para a implantação	jan/17	dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de Gestão Promoção
			Institucional
A55	M44	37	Software Administrativo - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema de Controle
			Orçamentário
A6	M45	38	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Risco
A9	M46	39	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Ativos
A12	M47	40	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Governança de TI
A14	M48	41	Elaborar projeto para a implantação	jan/17	dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de Gestão Total da
			Qualidade
A24	M49	42	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Apoio à Inovação
A28	M50	43	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Camada de Integração
			de Dados institucionais
A31	M51	44	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Arquitetura Orientada a
			Micro Serviços
A35	M52	45	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Migração de Serviços
			Sistema Legados
A42	M53	46	Software Finalístico - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Software de Apoio à
			Decisão
A49	M54	47	Software Administrativo - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema de Material

74	75

A60	M55	48	Software de Recursos Humanos -	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Desenvolver / Aprimorar / Adquirir
			Sistema de Avaliação Funcional
A64	M56	49	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Sistemas de Controle de Acesso e
			Auditoria TIC
A67	M57	50	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Solução integrada de Antivírus
A69	M58	51	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Plataforma de Banco de Dados
			Integrados
A16	M59	52	Elaborar projeto para a implantação	jan/17	dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de Gestão de
			Competências
A52	M60	53	Software Administrativo - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema de Licitação
A71	M61	54	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Sistema de Monitoramento de Ativos de
			Rede
A25	M62	55	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão do Ciclo de Vida
			dos Produtos Minerais
A43	M63	56	Software Finalístico - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Software de
			Pesquisas e Questionários
A61	M64	57	Software de Recursos Humanos -	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Desenvolver / Aprimorar / Adquirir
			Sistema de Aposentadoria
A3	M65	58	Elaborar projeto para a implantação Sites	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Temáticos (lab *)
A15	M66	59	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Cursos e
			Treinamentos
A17	M67	60	Elaborar projeto para a implantação	jan/17	dez/24 Sem previsão
			de uma Solução de Gestão de Meio
			Ambiente
A21	M68	61	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Laboratórios
A22	M69	62	Elaborar projeto para a implantação de	jan/17	dez/24 Sem previsão
			uma Solução de Gestão de Resíduos
A36	M70	63	Software Finalístico - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Sistema de
			Informações Gerenciais e Tecnológicas

A38	M71	64	Software Finalístico - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema de Controle
			de Análises Minerais
A37	M72	65	Software Finalístico - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema de Controle
			de Serviços
A39	M73	66	Software –Administrativo - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Sistema de
			Ouvidoria Institucional (interna e externa)
A51	M74	67	Software Administrativo - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Sistema de
			Protocolo
A53	M75	68	Software Administrativo - Desenvolver /	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Aprimorar / Adquirir Sistema de Auditoria
			Interna
A57	M76	69	Software Administrativo - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Sistema de
			Passagem e Hospedagem
A58	M77	70	Software Administrativo - Desenvolver	jan/17	dez/24 Sem previsão
			/ Aprimorar / Adquirir Sistema de
			Atendimento de Solicitação Externa (SIC)
A70	M78	71	Desenvolver / Aprimorar / Adquirir	jan/17	dez/24 Sem previsão
			Sistema integrado de Backup
			Corporativo

Fonte: PDTIC, 2017.
76 77

17. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS
De acordo com o levantamento feito junto ao SEIN por meio de entrevis-tas realizadas junto ao servidor da seção de TIC do CETEM, foi constatado que o órgão possui o seguinte cenário, conforme apresentado na Tabela 14:
Tabela 14. Tabela resumo do efetivo de servidores e terceirizados da área de TIC.
Descrição	Quantidade

Número de servidores efetivos na área de TIC em 1° de janeiro de 2017 e 2024 / Número de servidores efetivos na área de TIC em 31 de dezembro 2024 / Número de servidores efetivos apenas com o ensino médio / Número de servidores efetivos com graduação em TIC: / Número de servidores efetivos com pós-graduação / Quantidade de cargos comissionados reservados à área de TIC / Quantidade de funções comissionadas vagas na área de TIC / Quantidade de servidores com contrato temporário / Quantidade de profissionais terceirizados que atuam com dedicação de mão de obra exclusiva / Quantidade de analistas terceirizados sem dedicação de mão de obra exclkusiva / Quantidade de técnicos terceirizados sem dedicação de mão de obra exclusiva / Quantidade de profissionais de apoio administrativo	1 / 1 / 0 1 1 0 0 0 / 0 / 1 / 4 / 0
Total de servidores	1
Total de terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva	0
Total de Terceirizados sem dedicação de mão de obra exclusiva	5

Fonte: SEIN, 2024.
O quadro acima demonstra que a quantidade de profissionais que atu-am na área de TI está muito aquém do recomendado. Isso representa uma grande barreira ao desenvolvimento tecnológico da instituição, pois o qua-dro de pessoal existente do CETEM é incompatível com as atividades de TIC desenvolvida pelo órgão. Portanto, é imprescindível que o CETEM de-fina propostas para tentar minimizar a deficiência de pessoal, sejam elas no curto, médio e longo prazo.
Para resolver o problema relacionado ao quadro efetivo de servidores e colaboradores, que atuam na área de TIC é importante adotar estratégias para contração de mão-de- obra especializada. A contratação de novos pro-fissionais deverá ser realizada de acordo com as prioridades estabelecidas no Plano de Ação do PDTIC. Entre as propostas estão à contratação de empresas especializadas para a realização de projetos estruturantes, e a realização de concurso público para provimento de servidores para cargos críticos para a gestão, com formação na área de informática.
Cabe ressaltar que essas propostas devem ser aprovadas pela CTIC e também pela DIREX. Deste modo, é imprescindível destinar recursos or-çamentários para a contratação de mão-de-obra e assegurar um número mínimo de profissionais na área de TIC.
Tabela 15. Detalhamento das ações.
ID	Iniciativa	Descrição	Quantitativo	Custeio (R$)
A001	Governança de TIC	Segurança da Informação	1	60.000,00
A002	Modernização e	Modernização técnica dos canais	1	36.000,00
	Sustentação de	de comunicação institucional
	Sistemas e Portais
A003	Sustentação da	Modernização do parque de	3	184.519,24
	Infraestrutura de TIC	computadores e periféricos

Fonte: PDTIC, 2017.
Tabela 16. Quadro de pessoal.
	Cargo	Atual	Quantitativo Desejado	Para Obtenção
Analista		0	6	6
Técnico		0	7	7
Servidor		1	3	2

Fonte: SEIN, 2024.
Tabela 17. Quadro de competências.
Competência	Atual	Quantitativo Desejado	Para Desenvolvimento
Segurança da Informação	0	2	2
Linguagem PHP	0	3	3
Integração de sistemas	0	2	2
corporativos para a melhor
utilização das informações
gerenciais e estratégicas

Fonte: SEIN, 2024.
78 79

18. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
É importante ter um ponto de corte, um limite de tolerância a riscos que a organização está disposta a aceitar. São os chamados critérios de aceita-ção de riscos. Para cada risco a ser identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. São estratégias possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades.
Os critérios de Aceitação de Riscos representam o critério de tolerância a riscos ou limites dos riscos que a organização está disposta a aceitar. Por exemplo: “um risco que afete a reputação da organização não será tolerado, logo precisa ser tratado”. De posse dos Planos Específicos (Plano de Metas, Planos de Ações, Plano de Pessoal, Investimento e Custeio), a Comissão de TIC estabelece os critérios de aceitação de riscos, os quais indicam o grau de sensibilidade e, por consequência, de tolerância aos principais riscos
Externo	Riscos externos ao controle direto	Os riscos externos podem ser
	do SEIN mas que ainda assim
	podem afetar o sucesso das metas
	e ação (dependência de outras
		aceitos, pois independem de
	áreas do CETEM/órgãos da APF,
		ação direta do SEIN.
	reestruturação organizacional,
	suporte organizacional, mudanças no
	governo, mercado e tecnologias etc.)
Operacional	Riscos que afetam o desempenho	Os riscos devem ser mitigados,
		transferidos, eliminados ou
	e a qualidade das atividades
		explorados, pois não poderão
	operacionais de TIC.
		ser aceitos.
Reputação	Riscos que podem afetar a imagem	Os riscos devem ser mitigados,
		transferidos, eliminados ou
	da organização.	explorados, pois não poderão
		ser aceitos.

Fonte: PDTIC, 2017.
conhecidos.	18.1. Identificação e tratamento dos riscos
Essa decisão norteará as atividades subsequentes de identificação dos riscos, a avaliação das ações planejadas e a concepção de novas ações destinadas a mitigar os riscos existentes (medida preventiva) ou a tratar os resultados das ocorrências impactantes (medida de contingência). Ou-tro aspecto importante está relacionado a definição da categoria do risco. A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável. Esse atributo é importante para que o gerenciamento de ris-cos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria. A Tabela 18 abaixo apresenta as categorias de risco e os critérios de aceitação de risco.
Tabela 18. Critérios de aceitação de risco.
Categoria de Risco	Descrição	Critério de Aceitação
Recursos Humanos	Riscos relacionados à adequação	Somente serão aceitos quando
	dos recursos humanos em termos	não houver possibilidade
	de número (falta de pessoal de	de realocação de pessoas,
	TIC), conhecimentos, habilidades	redefinição das prioridades,
	e experiência necessárias para	terceirização do serviço ou
	execução da meta ou ação.	extensão dos prazos.
Orçamentário	Riscos relativos à falta, corte	Somente serão aceitos quando
	ou não aprovação de recursos	não houver condições de
	orçamentários e/ou financeiros	execução da meta / ação por
	necessários para execução da meta	equipe interna e os recursos
	ou ação.	existentes.

A identificação dos riscos foi feita por meio de reuniões usando o méto-do brainstorming, Para cada Meta foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, categoria, probabilidade e impacto, considerando o grupo de ações definido para aquela meta (Tabelas 19, 20 e 21). Para a definição das probabilidades e impactos foram utilizados os seguintes critérios:
Tabela 19. Classificação da probabilidade de riscos.
Pontos	Probabilidade
5	Iminente ( > 80% )
4	Muito Provável ( 60% a 80% )
3	Provável ( 40% a 60% )
2	Pouco Provável ( 20% < 40% )
1	Improvável ( < 20% )

Fonte: PDTIC, 2017.
Tabela 20. Classificação dos impactos dos riscos.
ID	Riscos	Categoria	Probabilidade	Impacto	Estratégia
1	Falta de pessoal para a execução	Recursos	Alta	Médio	Mitigar
	das contratações	Humanos

80	81

Pouco conhecimento e experiência		Externo	Moderada	Alto	Eliminar
2	da área de contratação do CETEM na legislação vigente para
contratação de TIC (IN04/2014)
3	Recursos financeiros insuficientes para realização das contratações	Orçamentário	Muito	Alto	Eliminar
			provável
4	Falta de apoio da alta administração do CETEM	Externo	Provável	Médio	Mitigar
Resistência interna para		Operacional	Provável	Alto	Mitigar
5	implantação do Processo de
Software
Falta de pessoal para a		Recursos	Muito	Alto	Mitigar
6	implantação/execução do
		Humanos	provável
Processo de Software
Falta de apoio dos usuários finais		Externo	Muito	Alto	Mitigar
7	para a implantação do Processo de
			provável
Software
8	Falta de conhecimento específico pela equipe responsável	Recursos	Provável	Moderado	Eliminar
		Humanos
Falta de apoio e participação		Externo	Provável	Pouco	Eliminar
do Comissão de TIC do CETEM
9	para as definições a serem feitas
e controles de TIC a serem
implementados
10 Falta de pessoal para a definição e implantação dos processos		Recursos	Provável	Muito alto	Mitigar
		Humanos
11	Mobilidade dos atores na governança de TIC	Recursos	Muito	Alto	Mitigar
		Humanos	provável
12 Resistência interna para implantação de mudanças		Operacional	Muito	Moderado	Mitigar
			provável
13 Ausência de pessoal para acompanhar a execução do PDTIC		Recursos	Muito	Moderado	Mitigar
		Humanos	provável
14 Falta de apoio da alta direção para execução das ações do PDTIC		Externo	Provável	Muito alto	Mitigar
15 Ausência de ferramenta para acompanhar a execução do PDTIC		Operacional	Muito	Moderado	Mitigar
			provável

Fonte: PDTIC, 2017.
Tabela 21. Tratamento dos riscos.
Estratégia	Tratamento
Eliminar	Executar um plano de ação para remoção do risco
Mitigar	Executar um plano de ação para minimizar o risco
Aceitar	Tolerar a possibilidade de risco e elaborar um plano de contingência para caso de sua ocorrência
Transferir Tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo, contratar seguros ou terceirizar trabalhos.

Fonte: PDTIC, 2017.
18.2. Mapa de riscos do PDTIC
Tabela 22. Mapa de riscos do PDTIC.
ID	Riscos	Categoria	Probabilidade	Impacto	Estratégia
1	Falta de pessoal para a execução das contratações	Recursos	Alta	Médio	Mitigar
		Humanos
Pouco conhecimento e experiência		Externo	Moderada	Alto	Eliminar
2	da área de contratação do CETEM na legislação vigente para
contratação de TIC (IN04/2014)
3	Recursos financeiros insuficientes para realização das contratações	Orçamentário	Muito	Alto	Eliminar
			provável
4	Falta de apoio da alta administração do CETEM	Externo	Provável	Médio	Mitigar
Resistência interna para		Operacional	Provável	Alto	Mitigar
5	implantação do Processo de
Software
Falta de pessoal para a		Recursos	Muito	Alto	Mitigar
6	implantação/execução do
		Humanos	provável
Processo de Software
Falta de apoio dos usuários finais		Externo	Muito	Alto	Mitigar
7	para a implantação do Processo de
			provável
Software
8	Falta de conhecimento específico pela equipe responsável	Recursos	Provável	Moderado	Eliminar
		Humanos
Falta de apoio e participação		Externo	Provável	Pouco	Eliminar
do Comissão de TIC do CETEM
9	para as definições a serem feitas
e controles de TIC a serem
implementados
10 Falta de pessoal para a definição e implantação dos processos		Recursos	Provável	Muito alto	Mitigar
		Humanos

82 83

11	Mobilidade dos atores na governança de TIC	Recursos	Muito	Alto	Mitigar
		Humanos	provável
12 Resistência interna para implantação de mudanças		Operacional	Muito	Moderado	Mitigar
			provável
13 Ausência de pessoal para acompanhar a execução do PDTIC		Recursos	Muito	Moderado	Mitigar
		Humanos	provável
14 Falta de apoio da alta direção para execução das ações do PDTIC		Externo	Provável	Muito alto	Mitigar
15 Ausência de ferramenta para acompanhar a execução do PDTIC		Operacional	Muito	Moderado	Mitigar
			provável

Fonte: SEIN, 2024.
19. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC
Tabela 23. Plano de Custeio.
Fonte de Recursos	Natureza de Despesa	Valor LOA 2017

0100000000 / 0100000000 / 0100000000 / 0100000000 / 0100000000 / 0100000000 / 0100000000 / 0100000000 / 0100000000	33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados 33.90.39.08 - Manutenção de Software 33.90.39.27 - Suporte de Infraestrutura de TIC 33.90.39.28 - Suporte de Infraestrutura de TIC 33.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC 33.90.39.95 - Manutenção e Conserto de Equipamentos de Processamento de Dados 33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados 33.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC 33.90.39.08 - Manutenção de Software	R$ 305.799,00 R$ 229.349,00 R$ 167.234,00 R$ 377.471,00 R$ 155.862,00 / R$ 9.556,00 / R$ 23.891,00 R$ 0,00 R$ 29.815,00
Total		R$ 1.298.977,00

Fonte: PDTIC, 2017.
Tabela 24. Plano de Investimento.
Fonte de Recursos	Natureza de Despesa	Valor LOA 2017

0100000000 / 0100000000 / 0100000000	44.90.52.35 - Equipamento de Processamento de Dados / 44.90.39.93 - Aquisição de Software / 44.90.52.35 - Equipamento de Processamento de Dados	R$ 66.416,00 R$ 63.931,00 R$ 86.006,00
Total		R$ 216.353,00

Fonte: PDTIC, 2017.
84	85

Figura 4. Execução Orçamentária.

Fonte: COADM, 2024.
20. MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDTIC
A vigência do PDTIC deve considerar o período 2017-2024, com revisão anual pelo CTIC do CETEM, ou quando houver mudanças organizacionais que justifiquem a sua reavaliação, conforme estabelecido no ciclo de Re-visão do PDTIC (Fig.5). Durante o período de vigência do PDTIC também deverão ser realizados acompanhamentos periódicos com o objetivo de identificar e avaliar desvios, problemas, mudanças, riscos e outros fatores, que possam impactar positivamente ou negativamente as ações estabele-cidas no PDTIC. As reuniões de acompanhamento deverão ocorrer trimes-tralmente e deverá ser realizada pela Comissão de TIC que deverá observar os seguintes pontos:
• Alinhamento aos objetivos estratégicos do CETEM;
• Ajustes do Plano de Investimento de acordo com o orçamento;
• Acompanhamento da elaboração dos Projetos;
• Monitoramento e avaliação dos Riscos;
• Monitoramento e avaliação dos contratos de serviços;
• Processos de aquisição de novos bens, produtos e serviços.
Figura 5. Quadro do Ciclo de Monitoramento do PDTIC.

Fonte: PDTIC, 2017.
86	87

21. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	22. CONCLUSÃO
Os Fatores Críticos de Sucesso são aqueles associados à estratégia uti-lizada para alcançar o sucesso. Entre eles se incluem ferramentas, técni-cas, processos e procedimentos usados para definir, planejar, executar e concluir o PDTIC no prazo e dentro do orçamento.
A evolução tecnológica ocorrida nos últimos 16 anos trouxe vários be-nefícios às instituições públicas e privadas. Desta forma a tecnologia da informação é considerada como a principal ferramenta de apoio a gestão na administração pública, pois a adoção de ferramentas auxilia no planeja-mento estratégico, no planejamento financeiro e colaboram para uma ges-tão integrada entre os diversos setores da administração pública.
Entretanto, estruturar e planejar a área de TIC para os desafios do pre-sente e do futuro implicam em alguns desafios que, ao longo das ações, se revelam verdadeiros pontos críticos, como o Acompanhamento e controle do PDTIC. Isto porque o CETEM funciona com uma estrutura enxuta, mul-tidisciplinar e com restrições orçamentárias. É necessária capacitação em metodologias adequadas de governança digital e maior disponibilidade de tempo dedicado ao desenvolvimento das atividades de acompanhamento e monitoramento em TIC.
Outro fator crítico importante é a possibilidade de Melhoria dos recur-sos organizacionais e a transparência das ações e decisões dos servidores públicos. A transparência pode ser um grande incentivador de investimen-tos e um elemento a mais para os gestores ganharem a confiança da co-munidade universitária. Contudo, são necessários recursos orçamentários suficientes para a execução de projetos, na proporção direta da robustez das metas institucionais.
Um terceiro e último fator crítico apontado é a Conciliação entre confor-midade das condições normativas/jurídicas e as necessidades organizacio-nais, uma vez que é usual que os estágios de amadurecimento/atendimento a requisitos entre os dois planos sejam diferentes. Maior compartilhamento de informações e criação de uma base de conhecimento do CETEM podem ser decisivas para melhor alinhamento entre as duas dimensões.
O SEIN vem, nos últimos anos, adotando iniciativas que visam diminuir a lacuna existente entre a área TIC e as áreas administrativas e de PD&I do CETEM. Neste contexto a organização tem apresentado transformações positivas, como forma de alinhar a estrutura tecnológica existente aos ór-gãos de controle do Governo Federal, considerados referências no modelo de Gestão de TIC. Esse fato se deve à necessidade da instituição em ade-quar as novas regulamentações governamentais, que	tratam das melho-rias nos controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários, prin-cipalmente sobre os dispêndios com serviços e recursos de TIC.
No entanto é necessário desenvolver novas iniciativas que possibilitem o crescimento e evolução tecnológica do CETEM de forma sustentável e duradoura. Para isso devem ser adotados novos instrumentos de formali-zação, normatização, acompanhamento e controle das atividades tecnoló-gicas, dando respaldo aos servidores quanto ao uso das soluções TIC exis-tentes.
A elaboração do PDTIC e seu aprimoramento representa um passo im-portante para o alcance dos objetivos estratégicos do CETEM. Mais impor-tante que a elaboração do PDTIC é acompanhar a sua execução verificando e avaliando os seus impactos no âmbito da organização. A existência de fragilidade, barreiras e riscos devem ser tratados de forma apropriada para que não ocorra falhas no serviço e prejuízos ao CETEM.
O processo iniciado a partir da construção desse Plano Diretor de Tec-nologia da Informação no CETEM resultará em diversos benefícios para o órgão. Esses benefícios serão refletidos tanto para aquisições de serviços e produtos, quanto para as ações de governança de TIC. Este PDTIC norteará todas as novas implementações no SEIN, assim como será o instrumento balizador para superação das expectativas das áreas de negócio desta ins-tituição.
88	89

23. APÊNDICES
23.1. TABELA DE INVESTIMENTOS
A Tabela 25 que se segue apresenta as aquisições necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas neste PDTIC. Importante ressaltar que os valores demonstrados são estimados e servem apenas como refe-renciais, devendo ser atualizados quando da instauração do processo ad-ministrativo de contratação formal.
Tabela 25. Tabela de investimento com base no cenário de 2017.
N.°	Natureza de Despesa	Plano de Investimento CETEM 2017	Estimativa
		Descrição
			Orçamentária
1	33.90.30.17 - Material	• Peças de Reposição;	• R$ 26.000,00
		• Toner e cartuchos;
	de Processamento de	• Outros (Bateria de Nobreak, Fonte de	• R$ 150.000,00
	Dados	Notebook, Pen-Drive).	• R$ 30.000,00
2	33.90.39.08 -	• Renovação Estatística (10 micros);	• R$ 5.500,00
		• Sistema Operacional Windows;
			• R$ 800,00
		• Pacote Microsoft Office (10);
			• R$ 15.000,00
	Manutenção de	• Renovação Corel Draw suíte x8 (2);
			• R$ 5.400,00
	Software	• Renovação Antivírus Symantec Norton-
			• R$ 50.000,00
		Security (por equipamento);
			• R$ 1.500,00
		• Renovação Antivírus AVG (Unidade ES);
			• R$ 2.385,60
		• InDesign CC (2017.1).
3	33.90.39.27 - Suporte	• Contrato de Suporte a Infraestrutura de TIC;	• R$ 828.000,00
		• Contrato de Manutenção PHL;
			• R$ 21.600,00
	de Infraestrutura de TI	• Contrato Manut Repositório Institucional.
			• R$ 7.999,00
4	33.90.39.57 -	• Garantia estendida HP a 65 computadores;	• R$ 10.000,00
		• Contrato Manut Impressoras/Monitores/
		Notebooks;	• R$ 8.000,00
	Serviços Técnicos	• Cabeamento de rede;	• R$ 8.000,00
	Profissionais de TI	• Serviços de Wireless	• R$ 12.000,00
		• Implantação / Suporte /Treinamento SW	• R$ 8.000,00
		backup HP.
5	33.90.39.95 - Manut.	• Serviços para manutenção de	• R$10.000,00
	Cons. Equip de
		equipamentos de informática.
	Proces. de Dados

90
6 / 7	44.90.39.93 - Aquisição de Software / 44.90.52.35 - Equipamento de Processamento de Dados	• SW de Gestão de Backup HP (10 equipamentos); • Licenças Office (100); • Certificados Digitais (3) da Comodo; • Windows 2008 Server (Servidor AD p/ CACI); • Adobe Acrobat Reader/Writer; • CERIUS/ACCELURYS (Pacotes Mineral, Biotecnologia, Visual Laser); • ARC GIS (Software de Georeferenciamento);• 3 Windows Server - Standard 2016; • 400 Dispositivo - CALL; • Programa GAUSSIAN 16 (para Labmol) • Programa GAUSSIAN View 6 (para Labmol);• Software LINDA (para Labmol). / • Projetor de reposição para salas de reunião;• Tablets (2); • Notebooks (2); • Computadores desktop para reposição (20);• Equipamento de Videoconferência GVC3200; • Computador com monitor de 32''; • Nobreak; • Servidor de Rede Poweredge R730 ( I- Labmol); • Servidor de Rede Poweredge R730 (III- Labmol).	• R$ 59.200,00• R$ 150.000,00• R$ 5.100,00 • R$ 10.000,00• R$ 25.000,00• R$ 20.000,00• R$ 4.290,00 • R$ 8.334,00 • R$ 68.000,00• R$ 22.597,50• R$ 9.415,63 • R$30.130,00 / R$ 3.000,00 R$ 2.968,20 R$ 9.000,00 R$ 54.107,40 R$ 28.000,00 R$ 6.000,00 R$ 10.000,00 R$ 64.000,00 R$ 120.519,24
Total R$ 1.909.846,57

Fonte: PDTIC, 2017.
23.2. INVENTÁRIO1
Identificação das instalações dotadas de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), discriminando os quantitativos, por tipo de equipamento, em cada instalação (Tabela 26).
• Endereço no Rio de Janeiro: Av. Pedro Calmon, nº 900, Cidade Universitária, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 21491-908.
• Endereço no Espírito Santo: Rodovia Cachoeiro x Alegre, km 5, s/n°, Bairro Morro Grande – IFES, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29.300-970.
1 Não é possível atualizar as tabelas de 26 a 32 já que são necessários alguns requisitos para realizar um inventário pormenorizado na Unidade Sede e no Núcleo ES do CETEM, como a contra-tação de consultores especializados. / 91

Tabela 26. Equipamentos e Máquinas.
Descrição	Quantidade (Sede RJ)	Quantidade (Núcleo ES)

Item Previsto 2017 2024			Previsto 2017 2024
Microcomputador / Notebook / Servidores / Estabilizador / HD Externo / Impressora multifuncional / Nobreak / Pendrive / Projetor / Webcam / Monitor / Switch / Roteador	295 17 4 150 33 197 165 68 28 25 26 61	307 17 10 70 33 10 50 20 5 25 0 26	18 16 0 1 0 7 13 0 1 0 24 8	19 17 1 0 3 1 13 0 1 3 28 2

Fonte: SEIN, 2024.
Quantidade total de computadores servidores disponíveis, grupados por sistema operacional e por função desempenhada na rede (Tabela 27).
Tabela 27. Computadores Servidores CETEM/Sede RJ.
Fabricante	Serial	Processador	Memória	Discos	Função
Number				Rígidos
				(HD)
Dell Power Edge R710 7CQP8S1		2x Intel® Xeon®	8x 4096MB	4x 146GB	Firewall-01
		CPU E5620	DDR3
				SAS
		2.4GHz	1333MHz
Dell Power Edge R710 6FXMFP1		2x Intel® Xeon®	8x 8192MB	6x 146GB	Firewall-02
		CPU E5620	DDR3
				SAS
		2.4GHz	1333MHz
HP ProLiant DL360p	BRC4084	2x Intel® Xeon®	7x	2x 300GB	Servidor de
			16384MB
		CPU E5-2640
Gen8	HEM		DDR3	SAS	Backup
		2.5GHz
			600MHz

Dell Power Edge R710 6BY68S1		2x Intel® Xeon®	8x 8192MB	4x 146GB	Servidor de
		CPU E5620	DDR3
				SAS	virtualização
		2.4GHz	1333MHz
Dell PowerEdge T3000	3LVTKH1	Intel® Xeon®	2x 2048MB	500GB	Servidor de
		CPU X3323	DDR2
				SATA	virtualização
		2.50GHz	667MHz
Dell PowerEdge	BRC6338	2z Intel® Xeon®	16x	4x 600GB	Servidor de
DL380 Gen9	0-MT	E5-2600	16384MB	SAS	virtualização
Dell PowerEdge	BRC6338	2x Intel® Xeon®	16x	4x 600GB	Servidor de
DL380 Gen9	0-MV	E5-2600	16384MB	SAS	virtualização
Dell PowerEdge	BRC6338	2z Intel® Xeon®	16x	4x 600GB	Servidor de
DL380 Gen9	0-MW	E5-2600	16384MB	SAS	virtualização
Dell PowerEdge	BRC6338	2x Intel® Xeon®	16x	4x 600GB	Servidor de
DL380 Gen9	0-MX	E5-2600	16384MB	SAS	virtualização
Dell PowerEdge	BRC6348	2z Intel® Xeon®	16x	16x 900GB	Servidor de
DL380 Gen9	137	E5-2600	16384MB	SAS	virtualização
Dell PowerEdge	BRC6348	2x Intel® Xeon®	16x	16x 900GB	Servidor de
DL380 Gen9	13	E5-2600	16384MB	SAS	virtualização
Dell PowerEdge R740	BWY0Q33	2x Intel® Xeon®	12x 32GB	4x	NODE PVE-
		Gold 6230 2x
				1107.25GB	01
		32GB
Dell Power Edge R750	HT6JHZ3	2x Intel® Xeon®	24x 32 GB	12x 10948,5	NODE PVE-
		Gold 5317 24x
				GB	02
		32GB
Dell Power Edge R750	JT6JHZ3	2x Intel® Xeon®	24x 32 GB	12x 10948,5	NODE PVE-
		Gold 5317 24x
				GB	03
		32GB

Fonte: SEIN, 2024.
Quantidade de licenças, nome e versão dos softwares de automação de escritório em uso (Tabela 28 e 29).
Tabela 28. Software de Automação de Escritório CETEM/Sede RJ.
Produto	Versão		Tipo	Total
Microsoft Office	Home & Business – 2010	BOX		6
Microsoft Office	Home & Business – 2013	BOX		4
Microsoft Office	Professional – 2010	BOX		2
Microsoft Office	Professional – 2013	BOX		2

92 93

Microsoft Office	Standard - 2010	Microsoft Volume Licensing	165
Total 179

Fonte: SEIN, 2024.
Tabela 29. Software de Automação de Escritório CETEM/Núcleo ES.
Produto	Versão	Tipo	Total

Microsoft Office	Professional – 2010	BOX	5
Total 5

Fonte: SEIN, 2024.
Nome, versão, modalidade de licenciamento e número de licenças dos softwares gerenciadores de banco de dados usados pelos sistemas corpo-rativos (Tabela 30).
Tabela 30. Softwares Gerenciadores de Banco de Dados CETEM/Sede.
Nome	Versão	Modalidade Licença	Sistema
MariaDB	10.0	GLPv2 - Software Livre	GLPI, OCSWEB, INTRANET
PostgreSQL	7.4	PostgresSQL License - Software Livre	SIAPI, SISFAT, SRH, SCA
PostgreSQL	8.4	PostgresSQL License - Software Livre	SIGTECWEB

Fonte: SEIN, 2024.
Relação dos sistemas de informação em operação, que atendam à área finalística, discrimnando a sigla/identificação do sistema, a plataforma de banco de dados e a linguagem de programação utilizadas, o tamanho da base de dados, o número de usuários cadastrados e se o sistema está dis-ponível para usuários externos, por meio da Internet (Tabela 31).
Tabela 31. Sistemas de Informação CETEM/Sede RJ.
Identificação	Banco de	Tamanho da	Linguagem	Usuários	Acesso
	Dados	Base			Externo
SCA	Postgre	64 MB	JAVA	132	NÃO
	SQL 7.4

Fonte: SEIN, 2024.
Relação de sistemas de informação de terceiros, inclusive de outros ór-
gãos da administração pública, que sejam disponibilizados para uso e con-
siderados relevantes para a realização da atividade finalística da unidade
(Tabela 32).
Tabela 32. Sistemas de Informação de Terceiros CETEM/Sede RJ.
N.°	Nome	Versão	Banco de Dados	Linguagem	Tipo
1	SIGTECWEB	13.9	PostgreSQL 8.4	JAVA	WEB
2	MINERALIS	5.5	PostgreSQL 8.4	JAVA	WEB
3	PHL	x	CDS/ISIS	Javascript, HTML, XML	WEB

Fonte: SEIN, 2024.
1 - SigtecWeb é uma ferramenta de gestão que auxilia tanto a Diretoria como as áreas técnicas no planejamento e acompanhamento físico-financeiro dos projetos, na elaboração do Termo de Com-promisso de Gestão (TCG) e no Relatório de Gestão da Unidade de Pesquisa. Na área administra-tiva e financeira, permite o planejamento e acompanhamento do orçamento, execução financeira, emissão de requisições para aquisições de materiais e contratações de serviços. Foi desenvolvido pelo O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI, unidade de pesquisa do MCTI. 2 - Mineralis é uma ferramenta de consulta a banco de dados de recursos minerais no repositório institucional do CETEM.
3 - Sistema de informação de gestão de acervo de coleções e serviços de biblioteca.
94 95

24. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS		MG	Ministério da Gestão
		MP	Ministério Público
APF	Administração Pública Federal	OE	Objetivo Estratégico
ATI	Analista em Tecnologia da Informação	OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
BSC	Balanced Scorecard	PEI	Planejamento Estratégico Institucional
CATE	Coordenação de Apoio Técnico às Micro e Pequenas Empresas	PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
CETEM	Centro de Tecnologia Mineral	PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
CETI	Comitê Executivo de Tecnologia da Informação	PEST	Análise das tendências: Políticas, Econômicas, Sociais e Tecnológicas
CGU	Controladoria-Geral da União	PETI	Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação
CNEN	Comissão Nacional de Energia Nuclear	PLS	Plano de Logística Sustentável
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico	PNBL	Plano Nacional de Banda Larga
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology	PPA	Plano Plurianual
COADM	Coordenação da Administração	RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
COAMI	Coordenação de Análises Minerais	SCUP	Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa
COPTM	Coordenação de Processamento e Tecnologias Minerais	SECIS	Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social
COPGI	Coordenação de Planejamento e Gestão da Inovação	SEIN	Seção de Tecnologia da Informação e Comunicação
COPMA	Coordenação de Processos Metalúrgicos e Ambientais	SEPED	Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento
CTIC	Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação	SEPIN	Secretaria de Política de Informática
DIRETEC Diretoria Técnico Científica		SEGRH	Serviço de Recursos Humanos
DIREX	Diretoria Executiva	SEOF	Serviço Orçamentário Financeiro
DSIC	Departamento de Segurança da Informação e Comunicações	SETEC	Secretaria de Gestão de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
EGD	Estratégia de Governança Digital do Governo Federal.	SEXEC	Secretaria Executiva
e-Gov	Governo Eletrônico	SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
EGTI	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação	SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
eMAG	Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico	SPOA	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
ePING	Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico	SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas,
FGTIC	Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicações	TCU	Oportunidades e Ameaças)
FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos		Tribunal de Contas da União
IDG	Identidade Digital do Governo	TI	Tecnologia da Informação
IE	Iniciativa Estratégica	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
IN	Instrução Normativa
ISACA	Information Systems Audit and Control Association
ITI	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
LNCC	Laboratório Nacional de Computação Científica
LNTI	Levantamento de Necessidades de Serviços de Tecnologia da

Informação
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação	97
96