6º PLANO DE AÇÃO / NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO
COMPROMISSO 1 – INSTRUMENTOS PARA APRIMORAR TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA
4º TRIMESTRE DE 2025 E 1º TRIMESTRE DE 2026
# APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2025 e no primeiro de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
# DADOS DO COMPROMISSO

Descrição
Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Agência Nacional de / Transportes Terrestres – ANTT	Conselho Federal de / Engenharia e / Agronomia – CONFEA	GT Infraestrutura	Instituto Brasileiro de / Auditoria de Obras / Públicas – IBRAOP	Instituto Brasileiro do / Meio Ambiente e dos / Recursos Naturais / Renováveis - IBAMA
Instituto de Energia e Meio Ambiente – IEMA	Instituto Socioambiental - ISA	Ministério da Gestão e da Inovação em / Serviços Públicos - MGI	Ministério das Minas e Energia – MME	Ministério do Meio / Ambiente e Mudança Climática (MMA)
Ministério do / Planejamento e / Orçamento – MPO	Ministério dos Transportes – MT	Secretaria-Geral da / Presidência da / República - SG-PR	Transparência / Internacional Brasil – TI Brasil	Infrastructure / Transparency Initiative / – CoST

# PROGRESSO DO COMPROMISSO

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores.

Marcos
1	Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura
2	Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente
3	Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento
4	Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado
5	Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura
6	Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC
7	Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura
8	Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social
9	Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal

Percentual de execução do Compromisso 1: 47% (antes da revisão do Plano). A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

2
1
6
Não iniciados
Concluído
Em andamento

# MARCO CONCLUÍDO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
6	Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC	TI Brasil (Coordenador) / CGU / GT Infraestrutura / IBRAOP / Instituto Socioambiental	DEZ/24
Detalhamento das Ações: / Houve avanço institucional relevante, com a realização de diálogo inicial com a Secretaria Especial do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), da Casa Civil, no qual foram apresentados os objetivos do compromisso e os principais achados relacionados à transparência, com base na Nota Técnica produzida. Percentual de execução do marco: 100%.

# MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	CGU (Coordenador) / IEMA (Coordenador) / GT Infraestrutura / IBAMA / Instituto Socioambiental / MMA / SEGES/MGI / SEPLAN/MPO / SG / SOF/MPO	JUL/26
Detalhamento das Ações: / Seguem em elaboração os levantamentos de boas práticas e oportunidades de aprimoramento relacionadas à transparência e à participação social no setor de infraestrutura. A equipe responsável relatou que o trabalho foi construído a partir de análises documentais, comparações com outros setores e debates realizados ao longo do ano, incluindo evento específico promovido para discutir essas questões. O documento consolidado foi encaminhado para análise e revisão pelos parceiros envolvidos, estando pendente de retorno para posterior validação e discussão no âmbito do grupo ampliado. Percentual de execução do marco: 40%.
2	Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	CGU (Coordenador) / GT Infraestrutura / IBAMA / IEMA / Instituto Socioambiental / MMA	JUL/26
Detalhamento das Ações: / O avanço deste marco depende da conclusão do marco 1, uma vez que as propostas normativas serão fundamentadas no diagnóstico das práticas e oportunidades identificadas. Assim, a evolução do marco 2 ocorrerá após a consolidação final do levantamento previsto no marco anterior. Percentual de execução do marco: 40%.
3	Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	SEGES/MGI (Coordenador) / ANTT / CGU / GT Infraestrutura / IBRAOP / Instituto Socioambiental / MME MT	JUN/26

		SEPLAN/MPO / SOF/MPO / TI Brasil

Detalhamento das Ações:
Parte das melhorias inicialmente previstas já se encontra em execução, incluindo avanços relacionados à identificação de projetos localizados em áreas com restrições socioambientais (filtro específico). Destaca-se que está em desenvolvimento uma nova versão da plataforma, na qual as sugestões recebidas serão avaliadas para possível incorporação, de acordo com a viabilidade técnica e o planejamento interno da SEGES/MGI. Em novembro, o MGI lançou o Portal Obrasgov.br / (https://www.gov.br/obrasgov/pt-br) para unificar informações relacionadas, consolidar as entradas do sistema e do painel de dados, e impulsionar transparência na gestão de obras públicas. O lançamento contou com a realização de webinar específico, com participação de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Mais informações: https://www.gov.br/obrasgov/ptbr/noticias/2025/novembro/mgi-lanca-portal-obrasgov-br-para-unificar-informacoes-e-impulsionar-transparencia-na-gestao-deobras-publicas.
Percentual de execução do marco: 60%.
4	Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado.	SEGES/MGI (Coordenador) / CGU / CONFEA / IBRAOP	JUN/2027
Marco 4 é trabalhado na rede de parcerias nas oficinas dos fóruns regionais. O marco 4 está sendo trabalhado dentro dos eixos da estratégia BIM BR, em especial o Eixo voltado para a Administração Pública dentro das seguintes atividades: / Apoiar a realização de caravanas para disseminação do BIM pelo território nacional; / Apoiar e participar de eventos, seminários e workshops promovidos por entidades do setor; / Apoiar o MGI na estruturação de interface BIM nos atuais sistemas estruturantes de gestão e transferências de recursos da União, ampliando suas funcionalidades. / O marco 4 também está sendo executado por meio principalmente das discussões realizadas dentro do Acórdão 2134/2023 e ações complementares realizadas em outros acórdãos e normativos como: / esclarecimentos aos órgãos do governo federal sobre o preenchimento dos dados referentes aos investimentos em infraestrutura; / integração entre os sistemas de gestão de projetos e obras dos órgãos com o Obrasgov; / Foram realizadas oficinas durante todo o mês de setembro com órgãos do executivo federal relacionados no acórdão, MGI e TCU.
Por fim, dentro das ações PNGI – Plano Nacional de Gestão e Inovação, trabalha-se junto aos estados e municípios para adesões ao Obrasgov. Nenhuma nova adesão foi realizada. Percentual de execução do marco: 50%.
5	Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura.	SEGES/MGI (Coordenador) / CONFEA / GT Infraestrutura / IEMA / Instituto Socioambiental / SNPS – SG/PR / TI Brasil	JUN/2027
O marco encontra-se em fase de alinhamento conceitual e metodológico, sendo necessária maior articulação entre os atores envolvidos para definição do formato e dos objetivos do espaço de participação. Encaminhamento: Agendar reunião específica para aprofundar o debate e alinhar expectativas quanto à implementação deste marco. Percentual de execução do marco: 50%.
9	Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal	TI Brasil (Coordenador) / CGU / IEMA ISA / GT Infra / IBRAOP / CoST	JUN/26
Detalhamento das Ações: / O “Diagnóstico do Estado Atual da Transparência da Infraestrutura no Governo Federal” foi concluído, publicado e amplamente compartilhado com os integrantes do compromisso. Além da conclusão do levantamento, encontra-se em discussão espaço para

disseminação dos resultados do diagnóstico junto a órgãos e entidades federais da área de infraestrutura. Percentual de execução do marco: 80%.
# MARCOS NÃO INICIADOS

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE / INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
7	Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura	CGU*, SNPS – SG/PR, IBRAOP	MAR/25* / Atividades do Marco não puderam ser iniciadas no último trimestre, conforme registro anterior. / Reiteramos a possibilidade de atuação conjunta em produtos e atuações do Marco 4.	JUN/27
8	Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social	SNPS – SG/PR*, CGU, SEGES/MGI, IBRAOP	MAR/25* / Coordenação do compromisso se reunirá com os representantes da / Secretaria de / Geral da / Presidência da República (SG/PR) para alinhamento sobre o Compromisso e objetivos do Marco 8.	JUN/27