NOME DO PROPONENTE

PROJETO FUNCIONAL

NOME DO EMPREENDIMENTO

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

MOBILIDADE MÉDIAS E GRANDES CIDADES

Resumo do empreendimento

Avaliação estratégica

Avaliação técnica

Dados de Demanda de Transporte e Tráfego

Plano de Reorganização e Integração do Transporte

Compatibilização com Planos e Projetos Existentes

Anteprojeto dos Componentes de Infraestrutura

Quadro de Composição do Investimento

# Resumo do empreendimento

- objetivo do projeto;

- escopo da intervenção;

- resultado e benefício para o público-alvo;

- compatibilidade com planos locais (planos de mobilidade, planos diretores, planos de parcerias e investimentos etc);

- duração da implementação; e

- valor estimado para implantação.

# Avaliação estratégica

diagnóstico do problema a ser resolvido;

- alternativas possíveis para solução e justificativa da alternativa preliminarmente selecionada; e

- identificação de impacto em outros projetos e empreendimentos na área de intervenção, identificando a sinergia e antagonismo entre os serviços.

# Avaliação técnica

- informações com as características técnicas do projeto com mapas da localização do empreendimento;

- mapa(s) legendado(s) em formato pdf e kmz, que contenham: o perímetro urbano e limites do município; sistema viário existente; cursos da água; principais polos geradores de viagens; traçado da intervenção e localização geográfica das intervenções pontuais; áreas de proteção ambiental;

- avaliação de possíveis interferências com redes e instalações existentes, tais como dutos, redes aéreas e outros equipamentos urbanos;

- identificação de eventuais áreas de desapropriação e desocupação; e

- relatório fotográfico do local da intervenção.

O proponente deve analisar a área de influência direta e indireta do eixo de transporte estudado e suas características fisiográficas, demográficas, socioeconômicas e urbanas, os aspectos de mobilidade da população residente nestas áreas, a oferta atual de serviços de transporte, e as condições de acessibilidade. Com base nos dados coletados, propor o traçado da solução, caracterizar os acessos ao sistema, definir a rede de transporte integrada incluindo a integração com outros modos de transporte, avaliar a inserção urbana e estimar os investimentos.

# Dados de Demanda de Transporte e Tráfego

Quadro ou tabela com a demanda de passageiros no local do projeto, identificando a quantidade de passageiros atualmente transportados e o carregamento atual das linhas de ônibus ou trens existentes.

# Plano de Reorganização e Integração do Transporte

- mapa(s) que identifiquem os pontos de conexões (terminais e estações) do sistema proposto com as linhas convencionais de ônibus; e

- tabela com oferta atual de transporte (linhas de ônibus) e cenário previsto de carregamento (racionalização das linhas de ônibus e potencialização do eixo estruturante).

# Compatibilização com Planos e Projetos Existentes

Mapa(s) legendado(s) que contenham: os eixos, terminais e as estações de transporte público existentes; aeroportos; rodoviárias; terminais hidroviários e obras de mobilidade urbana em andamento com recursos federais ou locais que integrem ou se relacionem com o empreendimento proposto.

# Anteprojeto dos Componentes de Infraestrutura

- representação da intervenção física no sistema viário ou terreno, com os elementos geométricos em planta e perfil com seção típica;

- mapa geral de implantação das intervenções físicas no território com os eixos viários ou traçados;

- localização de terminais; estações; pontos de parada; pátios ou garagens e demais componentes de infraestrutura; e

- quantitativo da infraestrutura a ser construída, apresentada de forma compatível com o nível de anteprojeto por grupos de intervenção.

# Quadro de Composição do Investimento

Quadro de composição do investimento (sintetiza as partes que constituem o objeto da proposta, como a descrição dos serviços e seus quantitativos e custos), conforme modelos disponibilizados no sítio eletrônico do Ministério das Cidades.

- cronograma de execução físico-financeiro; e

- quadro de custos e projetos.