## Slide 1
Horário: 15h às 17h do dia 27 de janeiro de 2021
2022
Comitê de Governança Digital do MD:
Deliberar sobre a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Programa de Privacidade e Segurança da Informação

## Slide 2: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Deliberar sobre a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Intervalo
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Assuntos Diversos
Encerramento

## Slide 3: Abertura dos trabalhos
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP
Instituído pelo Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de tecnologia da informação da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/sobre-o-sisp
  Fonte: Processo SEI nº 60586.000245/2021-68

## Slide 4
Abertura dos trabalhos (PORTARIA GM-MD Nº 2746, de 29 de junho de 2021).
Gabinete do Ministro da Defesa (GM)
Gen Div R/1 Walmir Almada SCHNEIDER Filho
Ten Cel Roberto Mahmud DRUMOND Rhaddour
Gabinete do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA)
Maj Brig Ar FLÁVIO Luiz de Oliveira Pinto
Cel (FAB) Marcelo MUCIOLO Vieira
Chefia de Operações Conjuntas (CHOC)
C Alte (FN) PAULO ROBERTO Saraiva
Cel (FAB) Leonardo de Holanda MENCARINI
Chefia de Assuntos Estratégicos (CAE)
Brig Ar Marcelo Lobão SCHIAVO
CF Gustavo Adolfo El-Kik DAMASCENO
Subchefia de Mobilização (CHELOG)
Brig Int Gilson Alves de ALMEIDA JUNIOR
CMG Ernesto RADEMAKER Martins
Gabinete da Secretaria-Geral (SG)
SC Mario Luiz Jathaly FONSECA
Cel R1 Charles Estevam de Oliveira HASLER
Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD)
C Alte SÉRGIO LUCAS da Silva
SC DANIEL Santana Fernandes
Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD)
SC HERVAL Lacerda Alves
SC HENRIQUE de Almeida Cardoso
Secretaria de Orçamento e Organização Institucional (SEORI)
SC TARCIANA Barreto Sá
SC EUGÊNIO Marcello Borges Peres
Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM)
SC RENATA Bitar TIVERON
SC FRANCISCO ENEDELSON Passos da Maceno
Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais
- CMG - (RM1-T) MÁRCIA Soares Da Cunha
Departamento de Tecnologia da Informação (DETIC)
- C Alte JEFERSON Denis Cruz de Medeiros
- Cel R1 (FAB) André Luís Maia BARUFFALDI
  Fonte: Processo SEI nº 60586.000245/2021-68

## Slide 5: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Deliberar sobre a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Programa de Privacidade e Segurança para Sistemas Informacionais Críticos da Informação
Intervalo
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Assuntos Diversos
Encerramento

## Slide 6
Portaria de Insituição do CGD

## Slide 7
Encaminhamento
Minuta de Portaria de criação do CGD:
  Adequação da Composição de acordo com o Novo Decreto de Reestruturação do MD.
  Aprovação da Minuta ocorrerá em próxima reunião do CGD.
    Extraordinária em Fev/21 ou
    Orinária em Mar/21

## Slide 8: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Deliberar a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Intervalo
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Assuntos Diversos
Encerramento

## Slide 9
RA-PDTIC
31/Jan
Resultados 2021
25/Fev
Ações/Metas
Revistas
11/Mar
Minuta finalizada
25/Mar
Aprovação CGD
30/Mar
2ª Revisão do PDTIC

## Slide 10: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Aprovar/Deliberar a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Intervalo
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Assuntos Diversos
Encerramento

## Slide 11: Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Processo SEI 19974.100460/2021-91

## Slide 12: Contextualização
    Estratégia de Governo Digital – 2020 a 2022
      Implementação da LGPD
      Garantir a Segurança das Plataformas de Governo Digital e dos Sistemas de Missão Crítica
    Estratégia de Fiscalização do TCU em Segurança da Informação e Segurança Cibernética
      Mapear atores, estruturas, normas e riscos
      Diagnosticar a situação (auditorias)
      Induzir boas práticas e o cumprimento de normas
      Acompanhar as ações

## Slide 13: Recomendações
    Auditorias do TCU
    Acórdão 1.784/2021 – Estratégia de Transformação Digital da Adm Pública Federal
    Acórdão 1.109/2021 – Backups
    Acórdão 1.889/2020 – Sistemas Informacionais Críticos
    Atuação SGD/ME
    Nota Técnica SGD/ME nº 10.726 de 2021
    Uma nova abordagem para o Programa, que passa a se desdobrar em ações de Governança, Pessoas, Metodologia, Tecnologia e Gestão de Maturidade

## Slide 14: Sistemas Críticos Informados em 2020
MD
Apolo
SisCaPED
SEI
SIRHU
SISATLETA
MDLEGIS
SICAT-BR
SIPLOM
Rondon
Censipam
Fiscalização
SPAM-HIDRO
SIPAM-SAR
PIM
GPIS

## Slide 15: PLANO DE TRABALHO
Medidas Básicas
1 - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
2 - Divulgação pública da identidade e as informações de contato do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
3 - Diagnóstico de Privacidade
4 - Diagnóstico de Segurança
5 - Política de Segurança da Informação
6 - Gestor de Segurança da Informação
7 - Política de Backup
8 - Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - ETIR
9 - Comitê de Segurança da Informação
Medidas Urgentes
Política de Backup
Gestão de controle de acesso
Gestão de vulnerabilidades
Inventário de ativos
Auditoria
Até Março/2022

## Slide 17: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Aprovar/Deliberar a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Intervalo
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Assuntos Diversos
Encerramento

## Slide 18: PTD MD 2ª Revisão Validação das ações propostas, afetas ao MD
26/01/2022

## Slide 19
As ações inseridas na proposta foram ratificadas pelo órgãos responsáveis;
Prazos podem ser alterados em função das demandas da SGD/ME;

## Slide 20
EIXO 1 "TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS" |  | 
AÇÃO | ÓRGÃO | PRAZO
Fornecer acesso digital ao serviço "Participar do Projeto João do Pulo" | SEPESD | 30/05/22
Fornecer acesso digital ao serviço "Participar do Programa Forças no Esporte" | SEPESD | 30/05/22
Fornecer acesso digital ao serviço "Participar do Projeto Rondon" | SEPESD | 30/05/22
Fornecer acesso digital ao serviço "Credenciar Empresa Estratégica de Defesa" | SEPROD | 30/05/22

## Slide 21
EIXO 2 "UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS" |  | 
AÇÃO | ÓRGÃO | PRAZO
Criar sítio agregado da Escola Superior de Defesa | ASCOM | 30/05/22
Criar sítio agregado da Representação Brasileira na Junta Interamericana de Defesa | ASCOM | 30/05/22
Criar sítio agregado do Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa | ASCOM | 30/05/22
Criar sítio agregado da Escola Superior de Guerra | ASCOM | 30/05/22
Criar sítio agregado do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia | ASCOM | 30/05/22
Criar sítio agregado do Hospital das Forças Armadas | ASCOM | 30/05/22
Integrar o serviço "Credenciar Empresa Estratégica de Defesa" ao Login Único e Módulo de Avaliação | SEPROD | 30/05/22
Integrar o serviço "Realizar a apresentação da Reserva (EXAR)" ao Login Único e Módulo de Avaliação | CHELOG | 30/05/22

## Slide 22
EIXO 2 "UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS" |  | 
AÇÃO | ÓRGÃO | PRAZO
Integrar o serviço "Obter autorização para realizar aerolevantamentos (CLATEN)" ao Login Único e Módulo de Avaliação | CHELOG | 30/05/22
Integrar o serviço "Participar do Projeto João do Pulo" ao Login Único e Módulo de Avaliação | SEPESD | 30/05/22
Integrar o serviço "Participar do Programa Forças no Esporte (PROFESP)" ao Login Único e Módulo de Avaliação | SEPESD | 30/05/22
Integrar o serviço "Participar do Projeto Rondon" ao Login Único e Módulo de Avaliação | SEPESD | 30/05/22

## Slide 23
EIXO 3 "INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS" |  | 
AÇÃO | ÓRGÃO | PRAZO
Integrar o serviço "Credenciar Empresa Estratégica de Defesa" ao Cadastro de CNPJ | SEPROD | 30/05/22
Integrar o serviço "Obter autorização para realizar aerolevantamentos (CLATEN)" ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) | CHELOG | 30/05/22
Integrar o serviço "Participar do Projeto João do Pulo" ao Cadastro Base do Cidadão (CBC/CPF) e ao Cadastro Base de Endereço (CEP) | SEPESD | 30/05/22
Integrar o serviço "Participar do Programa Forças no Esporte (PROFESP)" ao Cadastro Base do Cidadão (CBC/CPF) e ao Cadastro Base de Endereço (CEP) | SEPESD | 30/05/22
Integrar o serviço "Participar do Programa Forças no Esporte (PROFESP)" ao Cadastro Base do Cidadão (CBC/CPF) e ao Cadastro Base de Endereço (CEP) e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) | SEPESD | 

## Slide 24: Obrigado!
Plano de Transformação Digital do Ministério da Defesa (2ª Edição)

## Slide 25
Encaminhamento
Validação da 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital:

## Slide 26: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Aprovar/Deliberar a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Intervalo
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Assuntos Diversos
Encerramento

## Slide 27
2ª Edição do Plano de Dados Abertos (PDA)
Aprovado pela IN n° 4/SEORI/SG-MD, de 19/06/2020
Decreto 10.332/2020
  Art. 3° (...)
  III - Plano de Dados Abertos, (...)
  § 1º Os instrumentos de planejamento de que trata o caput serão:
  (...)
  II - aprovados pelo respectivo Comitê de Governança Digital.
Não consta a convalidação na Ata da última reunião do CGD.
Elaboração da 4ª Ed. iniciada

## Slide 28
Encaminhamento
Validação da 2ª Edição do Plano de Dados Abertos:

## Slide 29: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Aprovar/Deliberar a Portaria de Instituição do CGD
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Intervalo
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Assuntos Diversos
Encerramento
  Fonte: Processo SEI nº 60586.000245/2021-68

## Slide 30
Assuntos Diversos
Aberto processo no SEI para registro dos trabalhos do CGD em 2022:
  NUP: 60586.000010/2022-57
Comunicação e repositório de arquivos do CGD
  Equipe CGD no MS Team

## Slide 31
Palavra Aberta

## Slide 32
Resumo
Deliberações:
  Minuta de Portaria de criação do CGD
  Validação da 2ª Revisão do PTD
  Convalidação da 3ª Edição do PDA
Próxima Reunião Ordinária:
  Março / 2022

## Slide 33: Roteiro
Abertura dos trabalhos
Aprovar/Deliberar a Portaria de Instituição do CGD
Validar a 2ª Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)
Convalidar a 3ª Ed. do Plano de Dados Abertos (PDA)
Programa de Privacidade e Segurança da Informação para Sistemas Informacionais Críticos
Acompanhar a 2ª Revisão do PDTIC 2020-2023
Assuntos Diversos
Encerramento
  Fonte: Processo SEI nº 60586.000245/2021-68