REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO - BR-LEGAL

Rodovias	:

Extensão Total:

Empresa	:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

VOLUME 1 - RELATÓRIO PRINCIPAL

PERÍODO:

Outubro de 2017

ÍNDICE

1.	SUPERVISÃO	5

1.1.	Dados empresa supervisora	6

1.2.	Relação das rodovias supervisionadas	6

1.3.	Registro de Campo	7

1.4.	Mapa de localização	7

1.5.	Cronograma financeiro	9

1.6.	Curva “S”	10

1.7.	Controle Físico-Financeiro – Supervisora	11

1.8.	Certificado de calibração	11

2.	EXECUTORAS	12

2.1.	Lote __	13

2.1.1.	Dados da empresa	13

2.1.2.	Registro de Campo	14

2.1.3.	Cronograma financeiro	15

2.1.4.	Curva “S”	16

2.1.5.	Índice de Desempenho Financeiro	17

2.1.6.	Checklist dos Serviços Verificados	17

2.1.7.	Retrorrefletividade	18

2.1.8.	Controle Físico-Financeiro - Executora	23

2.1.9.	Controle dos serviços executados	24

2.1.10.	Relatório Pluviométrico	25

2.1.11.	Desenhos, Figuras e Gráficos Ilustrativos	25

2.1.12.	Relatório fotográfico	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa de Localização.	8

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dados das Rodovias.	6

Tabela 2 - Registro de Campo.	7

Tabela 3 - Localização dos escritórios das empresas.	8

Tabela 4 - Cronograma Financeiro.	9

Tabela 5 -  Curva “S”.	10

Tabela 6 - Controle Físico Financeiro.	11

Tabela 7 - Registro de Campo.	14

Tabela 8 - Cronograma Financeiro.	15

Tabela 9 - Curva “S”.	16

Tabela 10 -  Checklist dos Serviços Verificados.	17

Tabela 11 - Retrorrefletividade – Crescente - Equipamento Dinâmico.	18

Tabela 12 - Decrescente - Equipamento Dinâmico.	19

Tabela 13 - Equipamento Dinâmico.	20

Tabela 14 – Retrorrefletividade – Crescente -  Equipamento Estático.	21

Tabela 15 - Retrorrefletividade – Decrescente -  Equipamento Estático.	22

Tabela 16 - Retrorrefletividade - Equipamento Estático.	22

Tabela 17 - Cronograma Físico-Financeiro - Executora.	23

Tabela 18 - Controle dos serviços executados.	24

Tabela 19 -  Relatório fotográfico.	25

# SUPERVISÃO

## Dados empresa supervisora

| Edital nº: |  |
| --- | --- |
| Extensão (km): |  |
| Data Base: |  |
| Número do Contrato: |  |
| Nº do Processo Administrativo Base |  |
| Prazo de Vigência: |  |
| Prazo de Execução: |  |
| Data da Ordem de Início: |  |
| Data de Término: |  |
| Fiscal do Contrato: |  |
| Nome da Empresa: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| Responsável: |  |
| Função: |  |
| Responsável Técnico: |  |
| Nº de Registro Profissional: |  |

## Relação das rodovias supervisionadas

Indicar quais os lotes, rodovias, trechos e a extensão, que estarão sob a fiscalização da supervisora.

Tabela 1 – Dados das Rodovias.

## Registro de Campo

Deverá ser disponibilizado uma planilha com a descrição das atividades executadas diariamente pela executora durante o mês de referência do relatório. Segue abaixo, na Tabela 6, um modelo de tabela para registro das atividades diárias.

Tabela 2 - Registro de Campo.

## Mapa de localização

Deverá ser apresentado o mapa do estado com a localização das rodovias cobertas pelo programa BR-LEGAL, conforme Figura 1.

Figura 1 – Mapa de Localização.

Segue abaixo na Tabela 2, localização dos escritórios das empresas executoras:

Tabela 3 - Localização dos escritórios das empresas.

| Lote | Contrato | Empresa | Endereço Escritório |
| --- | --- | --- | --- |
| Lote 00 | 000/2013 |  |  |
| Lote 00 | 000/2013 |  |  |
| Lote 00 | 000/2013 |  |  |

## Cronograma financeiro

O Cronograma Financeiro da Supervisora conterá, além da previsão, a execução dos desembolsos efetivamente executados, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado.

Este documento deve seguir o modelo abaixo, contendo os valores mensais previstos e executados por famílias de serviços. Deve-se consolidar os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e também apresentá-los acumulados ao longo do ano corrente.

A seguir, na Tabela 3, é apresentado o modelo do cronograma financeiro referente ao ano de 2017.

Tabela 4 - Cronograma Financeiro.

## Curva “S”

A Curva “S” permite a análise gráfica da execução financeira da obra em um estudo comparativo entre o previsto e o executado, visualizando-se os desvios do projeto. O gráfico deve seguir modelo anexo e deverá ser construído a partir da inserção de valores nas linhas de Valores Previstos e Valores Executados, sendo estes dados obtidos do cronograma financeiro da supervisora.

A seguir, na Tabela 4, é apresentado o modelo de gráfico com a Curva “S” do contrato de supervisão.

Tabela 5 -  Curva “S”.

## Controle Físico-Financeiro – Supervisora

A empresa supervisora deverá apresentar o controle físico-financeiro de seu contrato através da Tabela 5, informando as quantidade e os valores medidos no mês corrente, o acumulado e o saldo restante.

Tabela 6 - Controle Físico Financeiro.

## Certificado de calibração

A empresa supervisora deverá anexar certificado de calibração dos aparelhos utilizados na verificação dos serviços executados.

# EXECUTORAS

## Lote __

Indicar os dados da empresa supervisionada.

### Dados da empresa

| Edital nº: |  |
| --- | --- |
| Lote nº: |  |
| Extensão do Lote: |  |
| Data Base: |  |
| Número do Contrato: |  |
| Nº do Processo Administrativo Base: |  |
| Prazo de Vigência: |  |
| Prazo de Execução: |  |
| Data da Ordem de Início: |  |
| Data de Término: |  |
| Valor do Contrato (PI): |  |
| Valor do Contrato (PI + R): |  |
| Fiscal do Contrato: |  |
| Nome da Empresa: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| Responsável: |  |
| Função: |  |
| Responsável Técnico: |  |
| Nº de Registro Profissional: |  |

### Registro de Campo

Deverá ser disponibilizado uma planilha com a descrição das atividades executadas diariamente pela executora durante o mês de referência do relatório. Segue abaixo, na Tabela 6, um modelo de tabela para registro das atividades diárias.

Tabela 7 - Registro de Campo.

### Cronograma financeiro

O Cronograma Financeiro conterá, além da previsão, a execução dos desembolsos efetivamente executados, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado.

Este documento deve seguir o modelo abaixo, contendo os valores mensais previstos e executados por famílias de serviços. Deve-se consolidar os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e também apresentá-los acumulados ao longo do ano corrente.

A seguir, na Tabela 7, é apresentado o modelo do cronograma financeiro referente ao ano de 2017.

Tabela 8 - Cronograma Financeiro.

### Curva “S”

A Curva “S” permite a análise gráfica da execução financeira da obra em um estudo comparativo entre o previsto e o executado, visualizando-se os desvios do projeto. O gráfico deve seguir modelo abaixo e deverá ser construído a partir da inserção de valores nas linhas de Valores Previstos e Valores Executados, sendo estes dados obtidos do cronograma financeiro e nas medições emitidas.

A seguir, na Tabela 8, é apresentado o modelo de gráfico com a Curva “S”.

Tabela 9 - Curva “S”.

### Índice de Desempenho Financeiro

Deverá ser calculado o índice de desempenho do contrato em função dos valores previstos e dos valores de fato executados, possibilitando análise quanto ao andamento do contrato em relação ao planejamento executivo da obra. Cálculo do Índice de Desempenho Financeiro e análise do andamento da obra será calculado através da seguinte fórmula:

IDfin=Valor Executado AcumuladoValor Previsto Acumulado

IDFin < 1: Obra atrasada. Apresentar motivos que justifiquem o atraso dos serviços.

IDFin > 1: Obra adiantada.

### Checklist dos Serviços Verificados

Com o intuito de quantificar os serviços vistoriados e de avaliá-los quanto a sua condição de atendimento, a empresa supervisora deverá preencher o checklist apresentado na Tabela 9.

Tabela 10 -  Checklist dos Serviços Verificados.

### Retrorrefletividade

A empresa supervisora deverá avaliar a retrorrefletividade da sinalização horizontal, após implantação da mesma (inicial) e após determinado período de tempo (residual) definido pelo Termo de Referência.

#### Equipamento Dinâmico

Para obtenção da retrorrefletância utilizando, para isto, equipamento dinâmico, deverão ser seguidas as instruções contidas nas normas DNIT 409/2017 – PRO e ABNT NBR 16410. Abaixo na Tabela 9 é apresentado modelo de planilha de retrorrefletividade utilizando equipamento dinâmico e nas Figuras 2, 3 e 4 são demonstrados os modelos de gráficos para apresentação dos resultados obtidos.

Tabela 11 - Retrorrefletividade – Crescente - Equipamento Dinâmico.

Tabela 12 - Decrescente - Equipamento Dinâmico.

Tabela 13 - Equipamento Dinâmico.

#### Equipamento Estático

Para obtenção da retrorrefletância utilizando equipamento estático a empresa supervisora deverá seguir as instruções contidas na norma ABNT NBR 14723. Abaixo na Tabela 10 é apresentado modelo de planilha de retrorrefletividade utilizando equipamento estático e nas Figuras 5, 6 e 7 são demonstrados os modelos de gráficos para apresentação dos resultados obtidos.

Tabela 14 – Retrorrefletividade – Crescente -  Equipamento Estático.

Tabela 15 - Retrorrefletividade – Decrescente -  Equipamento Estático.

Tabela 16 - Retrorrefletividade - Equipamento Estático.

### Controle Físico-Financeiro - Executora

A empresa supervisora deverá apresentar o controle físico-financeiro do contrato das empresas executoras através da Tabela 6, informando as quantidade e os valores medidos no mês corrente, o acumulado e o saldo restante.

Tabela 17 - Cronograma Físico-Financeiro - Executora.

### Controle dos serviços executados

Para um melhor gerenciamento físico dos contratos de execução, a supervisora deverá relacionar em planilhas os serviços executados, com localização, descrevendo o tipo de material utilizado e os quantitativos aplicados. A seguir, na Tabela 12, é apresentado uma planilha modelo para o controle dos serviços executados.

Tabela 18 - Controle dos serviços executados.

### Relatório Pluviométrico

Incluir relatório pluviométrico referente ao mês da medição.

### Desenhos, Figuras e Gráficos Ilustrativos

Incluir desenhos, figuras e gráficos complementares, se houver.

### Relatório fotográfico

A empresa supervisora deverá apresentar relatório fotográfico caracterizando o serviços medidos e o avanço físico da obra, com localização (lat., long., SNV e km) bem como uma breve descrição explicativa da foto. A seguir, na Tabela 13, é apresentado o modelo de relatório fotográfico a ser seguido.

Tabela 19 -  Relatório fotográfico.