REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO - BR-LEGAL

Rodovias:

Extensão Total:

Empresa:

RELATÓRIO PERMANENTE

VOLUME 2 - RELATÓRIO PRINCIPAL

PERÍODO:

Outubro de 2017

ÍNDICE

1.	EMPRESA SUPERVISORA	5

1.1.	Dados contratuais	6

1.2.	Garantias e Seguros	6

1.3.	Relação das rodovias supervisionadas	7

1.4.	Cronograma financeiro	8

1.5.	Curva “S”	9

1.6.	Relação de equipamentos	10

1.7.	Relação de equipe de supervisão alocada	11

1.8.	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	12

2.	EMPRESAS SUPERVISIONADAS	13

2.1.	Mapa de localização	14

2.2.	Mapa de frente liberada	16

2.3.	Notificações expedidas às empresas supervisionadas	18

3.	EXECUTORAS	19

3.1.	Lote __	20

3.1.1.	Dados da Empresa	20

3.1.2.	Serviços Inspecionados	21

3.1.3.	Retrorrefletividade	21

3.1.4.	Controle de Reposição de Defensas	26

3.1.5.	Intervenções Realizadas	26

3.1.6.	Checklist dos Serviços Verificados	29

3.1.7.	Registro de Ajuste em Projeto	30

3.1.8.	Revisão de Projeto em Fase de Obra – RPFO	30

3.1.9.	Garantias e Seguros	30

3.1.10.	Serviços não previstos	30

3.1.11.	Análise da Conformidade da Implantação do Projeto	30

3.1.12.	Informações a Respeito de Eventos Relevantes	30

3.1.13.	Diagrama Unifilar	30

3.1.14.	Diagrama Unifilar Acumulado	32

3.1.15.	Cronograma financeiro	33

3.1.16.	Curva “S”	34

3.1.17.	Fator de Pagamento de Manutenção	35

3.1.18.	Registro de Não Conformidades	36

3.1.19.	Fichas de Verificação	37

3.1.20.	Ficha de Cadastro de Placas	40

3.1.21.	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	41

3.1.22.	Correspondências	41

3.1.23.	Conclusão e Comentários	41

4.	Termo de Encerramento	42

5.	Anexos	43

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa de Localização.	14

Figura 2 - Mapa de Frente Liberada.	16

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dados das Rodovias.	7

Tabela 2 – Cronograma Financeiro.	8

Tabela 3 – Curva “S”.	9

Tabela 4 – Relação de Equipamentos.	10

Tabela 5 – Relação de Equipe.	11

Tabela 6 – Dados das rodovias.	15

Tabela 7 – Frente liberada das rodovias.	17

Tabela 8 - Controle de Não Conformidade	18

Tabela 9 - Descrição dos Serviços Inspecionados.	21

Tabela 10 - Retrorrefletividade – Crescente - Equipamento Dinâmico.	21

Tabela 11 - Decrescente - Equipamento Dinâmico.	22

Tabela 12 - Equipamento Dinâmico.	22

Tabela 13 – Retrorrefletividade – Crescente -  Equipamento Estático.	24

Tabela 14 - Retrorrefletividade – Decrescente -  Equipamento Estático.	25

Tabela 15 - Retrorrefletividade - Equipamento Estático.	25

Tabela 16 – Controle de reposição de defensas.	26

Tabela 17 - Intervenções realizadas - Inscrições no pavimento.	26

Tabela 18 - Intervenções realizadas – Sinalização horizontal.	27

Tabela 19 - Intervenções realizadas – Sinalização vertical.	27

Tabela 20 - Intervenções realizadas – Tacha/Tachão.	28

Tabela 21- Checklist.	29

Tabela 22 - Diagrama Unifilar.	31

Tabela 23 - Diagrama Unifilar Acumulado.	32

Tabela 24 – Cronograma Financeiro.	33

Tabela 25 – Curva “S”.	34

Tabela 26 – Fator de Pagamento da Manutenção	35

Tabela 27 -Registro de não conformidade.	36

Tabela 28 – Ficha de Verificação - Sinalização Horizontal.	37

Tabela 29 - Ficha de Verificação - Sinalização Vertical.	38

Tabela 30 - Ficha de Verificação – Dispositivo de Segurança.	39

Tabela 31 – Ficha de placa	40

# EMPRESA SUPERVISORA

## Dados contratuais

| Edital nº: |  |
| --- | --- |
| Extensão (km): |  |
| Modalidade da Licitação: |  |
| Data da Licitação: |  |
| Data Base: |  |
| Data da Publicação do Resultado no DOU: |  |
| Número do Contrato: |  |
| Data de Assinatura do Contrato: |  |
| Data de Publicação no DOU: |  |
| Ordem de Início dos Serviços: |  |
| Data de Término Atualizada: |  |
| Prazo de Vigência: |  |
| Prazo Restante: |  |
| Prazo de Execução: |  |
| Número do Processo Administrativo Base: |  |
| Valor do Contrato (PI): |  |
| Valor do Contrato (PI + R): |  |
| Fiscal do Contrato: |  |
| Portaria de Designação Fiscal: Engenheiro Responsável: |  |

## Garantias e Seguros

Apresentar as garantias e seguros do contrato, caso houver aditivos no mês de referência do relatório, trazer a atualização.

## Relação das rodovias supervisionadas

Indicar quais os lotes, rodovias, trechos e a extensão, que estarão sob a fiscalização da supervisora.

Tabela 1 – Dados das Rodovias.

## Cronograma financeiro

O Cronograma Financeiro da Supervisora conterá, além da previsão, a execução dos desembolsos efetivamente executados, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado.

Este documento deve seguir o modelo anexo, contendo os valores mensais previstos e executados por famílias de serviços. Deve-se consolidar os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e também apresentá-los acumulados ao longo do período de contrato da Supervisora.

A seguir, na Tabela 2, é apresentado o modelo do cronograma financeiro referente ao mês de maio de2017.

Tabela 2 – Cronograma Financeiro.

## Curva “S”

A Curva “S” permite a análise gráfica da execução financeira da obra em um estudo comparativo entre o previsto e o executado, visualizando-se os desvios do projeto. O gráfico deve seguir modelo anexo e deverá ser construído a partir da inserção de valores nas linhas de Valores Previstos e Valores Executados, sendo estes dados obtidos do cronograma financeiro da supervisora.

A seguir, na Tabela 3, é apresentado o modelo de gráfico com a Curva “S” do contrato de supervisão.

Tabela 3 – Curva “S”.

## Relação de equipamentos

A relação de equipamentos deverá informar todos os equipamentos, veículos e máquinas utilizados pela supervisora no período que trata o relatório, assim como os previstos na fase de planejamento para eventuais comparações. Também deverá informar os equipamentos acumulados desde o início do contrato e o saldo restante.

É apresentada, na Tabela 4, o modelo da relação de equipamentos da supervisora.

Tabela 4 – Relação de Equipamentos.

## Relação de equipe de supervisão alocada

A relação de equipe deverá informar todas as equipes que trabalharam pela supervisora no período que trata o relatório, assim como o pessoal previsto na fase de planejamento para eventuais comparações. Também deverá informar as equipes acumuladas desde o início do contrato e o saldo restante.

É apresentada, na Tabela 5, o modelo de relação dos profissionais das equipes de supervisão.

Tabela 5 – Relação de Equipe.

## Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Apresentação das ART’s dos profissionais de engenharia envolvidos na supervisão dos serviços executados, considerando os diferentes tipos de serviços.

# EMPRESAS SUPERVISIONADAS

## Mapa de localização

Deverá ser apresentado o mapa do estado com a localização das rodovias cobertas pelo programa BR-LEGAL, conforme Figura 1.

Figura 1 – Mapa de Localização.

Deverá ser apresentada também uma tabela com as informações detalhadas sobre as rodovias, do estado, cobertas pelo programa BR-LEGAL.

A Tabela 6 apresenta o modelo a ser seguido.

Tabela 6 – Dados das rodovias.

## Mapa de frente liberada

Deverá ser apresentado um mapa do estado com a localização das rodovias cobertas pelo programa BR-LEGAL, bem como sua condição de receber as intervenções estabelecidas pelos projetos nos prazos determinados pelos cronogramas. É apresentado, na Figura 2, uma sugestão de modelo de mapa.

Figura 2 - Mapa de Frente Liberada.

Deverá ser apresentada tabela complementar com informações detalhadas sobre as rodovias e suas extensões liberadas para intervenções do programa BR-LEGAL. A Tabela 7 apresenta modelo de planilha a ser preenchida.

Tabela 7 – Frente liberada das rodovias.

## Notificações expedidas às empresas supervisionadas

A empresa supervisora deverá apresentar a relação das não conformidades emitidas no mês de referência e seu status de atendimento. Deverá encaminhar a tabela contendo as não conformidades desde do começo do contrato. Abaixo, na Tabela 8, é apresentado planilha modelo para controle de não conformidades.

Tabela 8 - Controle de Não Conformidade

# EXECUTORAS

## Lote __

Indicar os dados da empresa supervisionada.

### Dados da Empresa

| Edital nº: |  |
| --- | --- |
| Extensão (km): |  |
| Modalidade da Licitação: |  |
| Data da Licitação: |  |
| Data Base: |  |
| Data da Publicação do Resultado no DOU: |  |
| Número do Contrato: |  |
| Data de Assinatura do Contrato: |  |
| Data de Publicação no DOU: |  |
| Ordem de Início dos Serviços: |  |
| Data de Término Atualizada: |  |
| Prazo de Vigência: |  |
| Prazo Restante: |  |
| Prazo de Execução: |  |
| Número do Processo Administrativo Base: |  |
| Valor do Contrato (PI): |  |
| Valor do Contrato (PI + R): |  |
| Valor por km: |  |
| Fiscal do Contrato: |  |
| Portaria de Designação Fiscal: Engenheiro Responsável: |  |

### Serviços Inspecionados

Deverá ser apresentado um resumo de todos os serviços inspecionados no mês, conforme Tabela 9.

Tabela 9 - Descrição dos Serviços Inspecionados.

### Retrorrefletividade

A empresa supervisora deverá avaliar a retrorrefletividade da sinalização horizontal, após implantação da mesma (inicial) e após determinados períodos de tempo (residual) definido pelo Termo de Referência

#### Equipamento Dinâmico

Para obtenção da retrorrefletância utilizando, para isto, equipamento dinâmico, deverão ser seguidas as instruções contidas nas normas DNIT 409/2017 – PRO e ABNT NBR 16410. Abaixo na Tabela 10, 11 e 12 é apresentado modelo de planilha de retrorrefletividade utilizando equipamento dinâmico.

Tabela 10 - Retrorrefletividade – Crescente - Equipamento Dinâmico.

Tabela 11 - Decrescente - Equipamento Dinâmico.

Tabela 12 - Equipamento Dinâmico.

#### Equipamento Estático

Para obtenção da retrorrefletância, utilizando equipamento estático, a empresa supervisora deverá seguir as instruções contidas na norma ABNT NBR 14723. Abaixo na Tabela 13, 14 e 15 é apresentado modelo de planilha de retrorrefletividade utilizando equipamento estático.

Tabela 13 – Retrorrefletividade – Crescente -  Equipamento Estático.

Tabela 14 - Retrorrefletividade – Decrescente -  Equipamento Estático.

Tabela 15 - Retrorrefletividade - Equipamento Estático.

### Controle de Reposição de Defensas

A empresa supervisora deverá apresentar controle de reposição de defensas ocorridas, conforme modelo da Tabela 16.

Tabela 16 – Controle de reposição de defensas.

### Intervenções Realizadas

Deverão ser informadas as intervenções realizadas, no âmbito do programa BR-LEGAL, referentes a sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos de segurança, dentro do mês de referência do relatório. Para isto seguem modelos de planilha a serem preenchidos nas Tabelas 17, 18, 19 e 20.

Tabela 17 - Intervenções realizadas - Inscrições no pavimento.

Tabela 18 - Intervenções realizadas – Sinalização horizontal.

Tabela 19 - Intervenções realizadas – Sinalização vertical.

Tabela 20 - Intervenções realizadas – Tacha/Tachão.

### Checklist dos Serviços Verificados

Com o intuito de quantificar os serviços vistoriados e de avaliá-los quanto a sua condição de atendimento, a empresa supervisora deverá preencher o checklist apresentado na Tabela 21.

Tabela 21- Checklist.

### Registro de Ajuste em Projeto

Caso seja necessário ajuste de projeto, a empresa supervisora deverá registrar os fatos neste item.

### Revisão de Projeto em Fase de Obra – RPFO

Apresentar os dados e elementos relevantes no decorrer do contrato que demonstrem a real necessidade de uma Revisão de Projeto em Fase de Obra (RPFO) no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL.

### Garantias e Seguros

Apresentar as garantias e seguros do contrato, caso houver aditivos no mês de referência do relatório, trazer a atualização

### Serviços não previstos

Neste item, deverá ser realizado uma descrição dos serviços não previstos, com a localização (Rodovia, SNV e km), fotos e documentos que motivaram a execução do serviço.

### Análise da Conformidade da Implantação do Projeto

A empresa supervisora deverá apresentar parecer dos serviços executados quanto ao atendimento ou não do projeto.

### Informações a Respeito de Eventos Relevantes

Nesta seção deverá ser feito o registro de fatos marcantes ou que estejam a exigir uma decisão do DNIT, ocorridos ao longo do período a que corresponde o relatório.

A supervisora deverá indicar o valor do empenho disponível para a executora e informar se as medições foram pagas a mesma.

Descrever todas as defensas que não estão cobertas pelo programa BR-LEGAL.

Deverão ser sempre incluídos possíveis problemas identificados que possam vir a afetar o andamento dos serviços, incluindo sugestão para mitigá-los.

### Diagrama Unifilar

Deverá ser apresentado diagrama unifilar, como o apresentado na Tabela 22, informando as atividades previstas, o serviços iniciados, os serviços concluídos e as interferências existentes nos trechos.

Tabela 22 - Diagrama Unifilar.

### Diagrama Unifilar Acumulado

A empresa supervisora deverá apresentar o diagrama unifilar acumulado, informando os serviços executados seis meses antes do mês de referência do relatório, os serviços executados no mês e os serviços a serem executados até seis meses após o mês de referência do relatório. Como demonstrado no modelo da Tabela 23.

Tabela 23 - Diagrama Unifilar Acumulado.

### Cronograma financeiro

O Cronograma Financeiro da Supervisora conterá, além da previsão, a execução dos desembolsos efetivamente executados, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado.

Este documento deve seguir o modelo anexo, contendo os valores mensais previstos e executados por famílias de serviços. Deve-se consolidar os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e também apresentá-los acumulados ao longo do período de contrato da Supervisora.

A seguir, na Tabela 24, é apresentado o modelo do cronograma financeiro a ser preenchido.

Tabela 24 – Cronograma Financeiro.

### Curva “S”

A Curva “S” permite a análise gráfica da execução financeira da obra em um estudo comparativo entre o previsto e o executado, visualizando-se os desvios do projeto. O gráfico deve seguir o modelo apresentado na Tabela 25 e deverá ser construído a partir da inserção de valores nas linhas de Valores Previstos e Valores Executados, sendo estes dados obtidos do cronograma financeiro e das medições emitidas respectivamente.

Tabela 25 – Curva “S”.

### Fator de Pagamento de Manutenção

Conforme Especificações Técnicas Programa do BR-LEGAL, Anexo II, o fator de pagamento será calculado em função de cinco parcelas distintas, com pesos distintos.

Para cada parcela de avaliação cujo peso seja igual ou superior a 20 (vinte) pontos, quando o percentual da extensão for inferior a 0,90 (noventa décimos) o valor da parcela será automaticamente zerado.

Tabela 26 – Fator de Pagamento da Manutenção

### Registro de Não Conformidades

Abaixo, na Tabela 27, é apresentado o registro de não conformidades que a supervisora deverá apresentar com fotos, data, coordenadas geográficas, km, SNV e descrição do serviço não conforme, além de sugestão para solução do problema.

Tabela 27 -Registro de não conformidade.

### Fichas de Verificação

Os serviços executados, no mês de referência do relatório, deverão ser avaliados conforme os critérios apresentados nas Fichas de Verificação de serviços

#### Ficha de Verificação de Sinalização Horizontal

É apresentada abaixo, na Tabela 28, a ficha de verificação de sinalização horizontal.

Tabela 28 – Ficha de Verificação - Sinalização Horizontal.

#### Ficha de Verificação Sinalização Vertical

É apresentada abaixo, na Tabela 29, a ficha de verificação de sinalização vertical.

Tabela 29 - Ficha de Verificação - Sinalização Vertical.

#### Ficha de Verificação Dispositivo De Segurança

É apresentada, na Tabela 30, a ficha de verificação de dispositivos de segurança.

Tabela 30 - Ficha de Verificação – Dispositivo de Segurança.

### Ficha de Cadastro de Placas

Toda a sinalização vertical da malha coberta pelo programa BR-LEGAL deverá possuir ficha de registro individual, onde será disponibilizado todo o histórico de danos e intervenções ocorridas.

Tabela 31 – Ficha de placa

### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Apresentação das ART’s dos profissionais de engenharia envolvidos na execução dos serviços, considerando os diferentes tipos de serviços.

### Correspondências

Inserir as correspondências relevantes referente ao mês de elaboração do relatório.

### Conclusão e Comentários

A Supervisora deverá apresentar um parecer conclusivo, quanto as atividades desempenhadas pela executora no referido mês.

# Termo de Encerramento

O presente relatório permanente, referente ao mês de XXXXX, pertencente ao Contrato XX, apresenta-se constituído de XX (número por extenso) páginas ordenadamente numeradas.

Município, XX de mês de 20XX.

Assinatura

_____________________________

Nome:

Empresa:

# Anexos