[ TEMPLATE DO MODELO DE PLANO DE METAS E AÇÕES]

Objetivo

Definição de metas e ações que contribuem para o alcance das necessidades inventariadas, identificando prazos e recursos de TIC necessários para a realização das ações.

Plano de Metas

<< inserir o plano de metas, o qual definirá marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a satisfação de cada necessidade registrada >>

Plano de Ações

<< inserir o plano de ações, o qual definirá quais ações devem ser executadas para que as metas definidas sejam alcançadas, apontando responsáveis, prazos e recursos necessários >>

<Inserir o Plano de Metas e Ações do Setor/Departamento/Secretaria da Estatal>

| Necessidade |  |  | Meta |  |  |  | Ação |  |  | Prazos |  | Recursos para Execução da Ação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tipo | Descrição | ID | Valor | Indicador | Prazo | ID | Descrição | Área (s) Responsável (is) |  |  | Recursos Humanos |  | Recursos Orçamentários |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Início | Conclusão | Quantitativo | Competências | Investimento | Custeio |

<Nome completo do Presidente do Comitê de TI >

<Cargo do Presidente do Comitê de TI da Estatal >

Observações:

O Plano de Metas define marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a satisfação de cada necessidade identificada. Além disso, o Plano de Metas expressa o alinhamento da STI com as metas da DPU definidas no Planejamento Estratégico de TI. O Plano consiste em identificar, considerando-se as necessidades priorizadas, as metas a serem alcançadas durante o período de abrangência do PDTI.

As metas estabelecem ou contribuem para os objetivos de negócio da organização. Elas são acompanhadas por indicadores que medem o alcance da meta em determinado prazo. As tabelas, seguintes, apresentam, para cada necessidade, quais as metas a serem alcançadas e quais ações serão realizadas para viabilizar o cumprimento das metas. As metas são compostas por indicadores, valores e prazos estimados.

O Plano de Ações define quais ações devem ser executadas para que as metas definidas sejam alcançadas, apontando os responsáveis, prazos e recursos necessários, durante a vigência do PDTI.

Exemplo:

| Necessidade |  | Meta |  |  |  |  | Ação |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Descrição da Necessidade de TI | ID | Descrição da Meta | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | ID | Descrição da Ação | Área Responsável |
| N1 | Alinhamento do planejamento de TI às áreas de negócio da Estatal. | M1 | 100% das ações de TI planejadas no PDTI alinhadas às áreas de negócio. | 100% | % das ações de TI executadas conforme planejadas no PDTI. | Julho/ 2016 | 1.1 | Alinhar a TI ao Negócio. | DTI |
| N2 | Implantar uma normativa para aquisição e contratação de TI (exemplo: IN04-MPOG). | M2 | Implantar 100% do Normativo que trate do processo de aquisição e contratação de TI. | 100% | % do Normativo implantado. | Julho/ 2016 | 1.2 | Publicar a normativa de aquisição e Contratação. | DTI |