# Matriz RACI: Ciclo de vida de sistemas de IA

| Etapa | Fase / Atividade | Demandante | Curador de dados | Alta Gestão | Gestor de TIC | Encarregado de Dados | Gestor de Segurança da Informação | NIA | Facilitador | Executor | Sustentador | CISC | RSGI | Comitê de Ética em IA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Prospecção e priorização | Descoberta de desafio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação interna de desafios | R | C | A | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Preenchimento do ONEPAGE sobre desafio | R | C | A | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Análise de disponibilidade dos dados | A | R | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Estabelecimento de alinhamento estratégico | R | C | A | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Análise de impacto e priorização interna | R | C | A | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Aprofundamento de desafios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboração de ETP (Estudo Técnico Preliminar) | A | C | I | R | C | C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Avaliação de dados | A | C | - | R | C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | AIE - Avaliação de Impacto Ético | A | C | I | R | C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Identificação de riscos e barreiras | A | C | C | R | C | C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Decisão de envolvimento do NIA | R | C | A | C | - | C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Validação de desafios pelo NIA (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Validação do desafio | A | C | I | C | - | - | R | - | - | - | - | - | - |
|  | Definição de facilitador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definição do facilitador | R/A | I | I | I | - | - | C* | - | - | - | - | - | - |
| 2 Enquadramento | Compreensão do desafio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definição de necessidade ou não de parcerias (Make or buy) | A | C | I | R | - | - | C* | - | - | - | - | - | - |
|  | Construção de proposta de MVP | A | C | C | C | - | - | I* | R | - | - | - | - | - |
|  | Definição de executores e sustentadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definição da parceria | A | I | I | R | - | - | C* | - | - | - | - | - | - |
|  | Viabilidade e risco ético dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detalhar dados (formato, volume, extração) | I | R/A | I | C | I | - | - | - | I | I | - | - | - |
|  | Verificar nível de segurança necessário (sigilo, LGPD e anonimização) | C | R | I | C | A | A | - | - | I | I | - | - | - |
|  | Formalizar acesso (logística para experimentação) | A | R | I | C | C | C | - | - | I | I | - | - | - |
|  | Consolidar relatório de análise | A | R | I | C | C | C | - | - | I | I | - | - | - |
|  | Realizar AIE complementar (Parte 2) | C | R | A | C | I | C | I* | - | I | I | - | - | - |
|  | Proposição de arquitetura inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desenho conceitual da solução e abordagem técnica | I | C | - | A | C | C | - | - | R | C | - | - | - |
|  | Viabilidade técnica e financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apurar Recursos e Custos | A | C | C | C | C | C | - | - | R | C | - | - | - |
|  | Análise Orçamentária | R | I | A | C | - | - | I* | - | C | C | - | - | - |
|  | Avaliação de riscos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mapear riscos | A | C | - | C | C | A | I* | - | R | C | - | C | C |
|  | Avaliar risco ético total | I | I | I | I | I | I | - | - | R | I | - | C | A |
|  | Criar plano de mitigação | C | C | - | C | C | A | - | - | R | C | - | C | A |
|  | Formalizar pedido de dados | R | A | - | I | I | I | - | - | C | C | - | - | I |
|  | Definição de métricas e plano do piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir métricas de sucesso | R | - | A | - | - | I | - | - | R | C | - | - | - |
|  | Elaborar plano de experimentação | A | I | I | C | I | C | - | - | R | I | I | I | - |
|  | Consolidar relatório final | A | I | - | C | - | I | I* | - | R | C | - | I | - |
| 3 Experimentação | Planejamento e detalhamento do uso da IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Especificar casos de uso da solução | A | C | - | - | I | I | - | - | R | I | I | I | - |
|  | Definir métricas da solução | - | C | - | - | I | I | - | - | R | A | - | _ | - |
|  | Definir premissas de segurança e privacidade | I | C | I | I | A | A | - | - | R | C | C | C | - |
|  | Experimentação de modelo de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estruturação de ambiente | I | - | - | A | C | I | I* | - | R | C | I | I | - |
|  | Seleção de modelos | - | I | - | - | I | - | - | - | R/A | I | - | - | - |
|  | Análise exploratória | I | A | I | I | I | - | - | - | R | I | - | - | - |
|  | Validação técnica, segurança e viabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir métricas e estórias | A | C | - | - | I | - | - | - | R | I | - | - | - |
|  | Executar experimentos / Treino | I | I | - | - | - | - | - | - | R/A | C | - | - | - |
|  | Validar segurança e compliance | C | I | - | - | A | A | - | - | R | I | C | C | - |
|  | Analisar viabilidade econômica | A | I | I | - | I | I | I* | - | R | C | - | - | - |
| 4 Implementação | Arquitetura, construção, testes e validação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir Arquitetura segura | I | - | - | C | A | A | - | - | R | C | C | C | - |
|  | Preparar infra e pipelines | I | I | - | A | C | I | - | - | R | C | I | I | - |
|  | Testes de segurança e carga | I | I | - | I | I | A | - | - | R | C | R | C | - |
|  | Elaboração do plano de Rollout (GMUD) | C | I | I | I | C | C | I* | - | I | R/A | I | I | - |
| 5 Implantação | Implantação (rollout) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Execução do rollout (GMUD) | I | I | I | I | C | C | I* | - | I | R/A | I | I | - |
| 6 Sustentação e monitoramento | Gestão, retreino e evolução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Decisão sobre permanência | A | C | I | - | C | C | I* | - | - | R | C | C | - |
| 7 Desativação | Identificação e planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprovação ou rejeição de plano de desativação | A | I | I | - | C | C | I* | - | - | R | C | C | - |
|  | Execução e substituição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprovação ou rejeição de desativação | A | I | I | - | C | C | I* | - | - | R | C | C | - |
|  | Rastreabilidade e auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificar necessidade de desativação / substituição | A | - | - | I | I | I | - | - | - | R | I | C | C |
|  | Executar desligamento técnico | A | - | - | I | I | I | - | - | - | R | I | I | I |
|  | Auditar e arquivar dados | I | I | - | I | I | A | - | - | - | I | I | R | R |
|  | Atualizar inventário do órgão | I | I | - | I | I | I | I* | - | - | R | I | I | A |

Legenda:

Responsável (R): Quem efetivamente executa a tarefa técnica ou administrativa.

Aprovador (A): Autoridade responsável por aprovar e responder pela decisão.

Consultado (C): Quem fornece suporte, informações ou é ouvido antes da execução da tarefa ou da decisão.

Informado (I): Quem precisa apenas ser notificado sobre a decisão ou andamento do processo.

- : Não atua na atividade.

*** (Asterisco)**: Indica ações do NIA ou Facilitador com condições de comunicação. O C* significa que deve ser "Consultado, se necessário". O I* significa que o NIA é "Informado via sistema de organização e registro de soluções de IA (SORRIA)".