## Slide 1
Reunião de Kick-off

## Slide 3
ONE-PAGE DO PROJETO
Este projeto visa [descrever o objetivo principal do projeto]. A necessidade de implementar este projeto surge a partir de [mencionar a situação, problema ou oportunidade que deu origem ao projeto].
JUSTIFICATIVA
TÍTULO DA INICIATIVA
ESCOPO DO PROJETO
PONTOS CRÍTICOS/RISCOS
PRÉ-REQUISITOS PARA A INICIATIVA
QUAL(AIS) OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) É(SÃO) ATENDIDOS?
OBJETIVOS
Objetivo Estratégico 9
Governança, Gestão e Sustentabilidade - Aprimorar e evoluir a Governança
Escritório de Projetos da SPTI
CÓDIGO
000
Mudanças no Escopo: Alterações frequentes no escopo do projeto podem levar a atrasos e custos adicionais.
Escopo Mal Definido: Um escopo inadequadamente definido pode resultar em entregáveis incompletos ou não alinhados com as expectativas dos stakeholders.
Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto.
Elaborar o cronograma detalhado do projeto.
Definir o orçamento e recursos necessários.
Identificar e analisar riscos.
Realizar as atividades conforme o cronograma.
Monitorar e controlar o progresso do trabalho.
Realizar reuniões de status com a equipe.
Acompanhar o desempenho do projeto em relação ao plano.
Implementar ações corretivas quando necessário.
Gerenciar mudanças no escopo, tempo e custo.
Concluir todas as atividades do projeto.
Formalizar a aceitação dos entregáveis.
Realizar a reunião de encerramento do projeto.
Documentar as lições aprendidas.
O projeto deve estar alinhado com os objetivos estratégicos da organização.
Disponibilidade de recursos financeiros necessários para a execução do projeto.
Desenvolvimento de um cronograma realista com marcos e prazos claramente definidos.
Disponibilidade de infraestrutura tecnológica necessária para o projeto (hardware, software, redes, etc.).
Definição de um plano de comunicação eficaz para garantir a troca de informações entre a equipe do projeto e os stakeholders.
PRINCIPAIS RETORNOS ESPERADOS
Eficiência Operacional: Redução de tempo e custos operacionais através da automação e otimização de processos.
Qualidade de Serviço: Aumento da qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela organização.
Líder do projeto
ÁREA RESPONSÁVEL
NECESSITA DE RECURSOS ($)
SIM
NÃO
R$______________
SE SIM, QUAL VALOR ESTIMADO?
QUAL APLICAÇÃO?
TEMPO DE EXECUÇÃO (ESTIMADO)
6 (seis) meses
INÍCIO
2023
2024
2025
2026
CUSTEIO
INVESTIMENTO
ÁREA(S) ENVOLVIDA (S)
Substituto do Líder do Projeto
LÍDER DO PROJETO
LÍDER SUBSTITUTO
SPTI
CGTI
COGTI
COSIN
COINS
CGGI
COGID
CGGE
SPTI
CGTI
COGTI
COSIN
COINS
CGGI
COGID
CGGE
Os principais objetivos do projeto são:
Garantir que os resultados do projeto atendam ou superem as expectativas dos stakeholders.
Fornecer produtos, serviços ou soluções que resolvam o problema ou aproveitem a oportunidade identificada.
Completar todas as atividades do projeto dentro do cronograma definido.
Minimizar atrasos e garantir que o projeto siga o plano de tempo acordado.

## Slide 4
ENTREGA 4.4
LEGENDA - STATUS
NÃO INICIADO
EM ANDAMENTO
PONTO DE ATENÇÃO
ATRASADO
CONCLUÍDO
EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
CONVERSÃO EM PROCESSO
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA 5
ENTREGA 1.1
ENTREGA 1.2
ENTREGA 2.1
ENTREGA 3.1
ENTREGA 4.1
ENTREGA 5.1
ENTREGA 2.2
ENTREGA 3.2
ENTREGA 4.2
ENTREGA 5.2
ENTREGA 2.3
ENTREGA 4.3
ENTREGA 5.3
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO
TÍTULO DA INICIATIVA
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DOS PROJETOS
PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PMO
Escritório de Projetos da SPTI
CÓDIGO
000
Estruturação e validação
Definição dos ritos de reunião
Prospecção e Divulgação de cursos
Definição dos artefatos
Revisão e atualizações
Prospecção e Elaboração do Portfólio de Projetos Piloto
Reunião de Kick-off - Líderes de Projetos
Realização de Palestras e Workshop
Implantação da plataforma
Incorporação de feedback e lições aprendidas (Assessoramento Gartner)
Reuniões de monitoramento – Líderes do projeto
Treinamento
Operacionalização do acompanhamento de projetos
ENTREGA 1.3
Definição dos líderes e substitutos de projeto
SISTEMATIZAÇÃO
ENTREGA 4.5
ENTREGA 4.6
Elaboração de Dashboard Gerencial – Carteira de Projetos
Tratamento dos artefatos em ferramenta office
Migração de projetos

## Slide 5
EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO - DETALHAMENTO
DETALHAMENTO ENTREGA 1.1
DETALHAMENTO ENTREGA 1.2
DETALHAMENTO ENTREGA 1.3
ETAPA 1
ENTREGA 1.1
ENTREGA 1.2
ENTREGA 1.3
TÍTULO DA INICIATIVA
Escritório de Projetos da SPTI
CÓDIGO
000
Estruturação e validação
Prospecção e Elaboração do Portfólio de projetos piloto
Reunião para definição da equipe responsável pelo acompanhamento e assessoramento dos projetos no âmbito da CGTI Elaboração de artefatos e procedimentos de acompanhamento dos projetos Reunião para validação da Estrutura elaboração pela equipe PRODUTO FINAL: Proposta de Estrutura do PMO validada ENTREGA: 01/02/2022
Levantamento e análise de projetos aptos a compor o Portfólio de Projetos acompanhados pelo PMO Reunião para validação dos projetos escolhidos para compor Portfólio PRODUTO FINAL: Portfólio de Projetos ENTREGA: 01/02/2022
Definição de liderança para os projetos que compõe o Portfólio do PMO. PRODUTO FINAL: Líderes definidos por projeto ENTREGA: 01/02/2022
Definição dos líderes e substitutos de projetos
LEGENDA - STATUS
NÃO INICIADO
EM ANDAMENTO
PONTO DE ATENÇÃO
ATRASADO
CONCLUÍDO
PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PMO

## Slide 10
https://mincomunicacoes.sharepoint.com/:f:/s/CGTI-MCom/EjLH5_fo8aRFtG3BHwz76lgBIpeOKM1lvl5rRng0ISy6Fw
https://mincomunicacoes.atlassian.net/jira/projects