MATRIZ DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DO PNRH

PROGRAMA I: ESTUDOS ESTRATÉGICOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS.

| Subprogramas | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação e DF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1. Estudos estratégicos sobre contexto macro-econômico global e a inserção geopolítica da GIRH no contexto latino-americano e caribenho | - Subsidia cenários do I.2. - Instrui a revisão ou conteúdos de novos acordos do I.3. - Confere dados ao III.8. | Estudos macro-econômicos e de economia internacional. | Termos de referência para contratação de consultoria especializada para elaboração dos estudos e sua atualização periódica, sempre que alterações de variáveis do contexto global indicarem a necessidade. | Órgãos Federais responsáveis pelo planejamento estratégico de longo prazo; Ministério das Relações Exteriores e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. | Desenvolvimento dos estudos centralizado na União. | Contexto macro-econômico global; compromissos internacionais que impactem os recursos hídricos, motivados por variáveis externas ao SINGREH (ex. desenvolvimento econômico do país). | Documentos técnicos com os resultados dos estudos. | Informes resumidos com os resultados dos estudos para orientar decisões do CNRH. |  |  |
| I.2. Estudos estratégicos sobre cenários nacionais de desenvolvimento e impactos regionais que afetam a GIRH. | Recebe insumos do I.1. - Oferece insumos ao I.4. - Indica critérios para priorização de subprogramas dos programas III, IV e VI. | Estudos especializados de desenvolvimento regional, diagnósticos e cenários prospectivos. | Termos de referência para contratação de consultoria especializada, enquanto a SRHU forma quadro técnico para integrar o Observatório, que se incumbirá da elaboração dos estudos e de sua atualização periódica, sempre que alterações em variáveis-chaves ou atores estratégicos indicarem a necessidade. | Órgãos Federais responsáveis pelo planejamento estratégico de logo prazo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Integração; Ministério das Cidades; entre outros. | Desenvolvimento dos estudos e implantação do Observatório das Águas centralizados na União. | Contexto macro-econômico global; compromissos e acordos econômicos que impactem os recursos hídricos, motivados por variáveis externas ao SINGREH (ex. desenvolvimento econômico do país). | Observatório das Águas implantado. Documentos Técnicos, com resultados dos estudos. | Informes resumidos com os resultados dos estudos, para orientar decisões do CNRH. |  |  |
| I.3. Implementação prática de compromissos internacionais em corpos de água transfronteiriços e desenvolvimento de instrumentos de gestão e de apoio à decisão, compartilhados com países vizinhos. | - Recebe insumos dos I.1 e I.2. - Oferece insumos ao I.4. - Confere dados ao III.8. - Indica critérios para priorizar subprogramas do programa III. | Estudos jurídicos e institucionais. | Termos de referência para contratação de consultoria especializada para elaboração dos estudos. | MMA/SRHU; MMA/ANA; MRE; MDA; MDIC; MAPA; MC; MS; Governos dos Estados e Municípios. | Desenvolvimento dos estudos centralizado na União, com possível instalação de unidades regionais para acordos que demandem abordagens específicas. | Sobreposição da política de relações externas aos aspectos específicos da área de recursos hídricos. | Documentos Técnicos, com resultados dos estudos. Minutas de Termos de Compromisso e/ou de seus respectivos aditamentos. | Informes resumidos com os resultados dos estudos, para orientar decisões do CNRH. Minutas de Resoluções do CNRH convergentes com Termos de Compromisso ou aditamentos recomendados pelos estudos. | CTGRHT – debate sobre diretrizes para a gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. |  |
| I.4. Estudos para a definição de unidades territoriais para a instalação de modelos institucionais e respectivos instrumentos de gestão de recursos hídricos. | - Recebe insumos dos I.2 e I.3. - Interage com prioridades relativas à organização do SINGREH e ao apoio aos SEGRHs, objeto dos subprogramas II.1; II.2. - Define prioridades para o programa III. | Estudos, relatórios técnicos e documentos de auxílio à gestão dos recursos hídricos. | Proposta inicial de unidades de gestão de recursos hídricos para convergência com as unidades hidrográficas de planejamento adotadas pelos Estados. | MMA/ANA; MMA/SRHU; Sistemas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos - SEGRHs e Governos Estaduais. | Implementação coordenada pela União, com obrigatória consulta e negociação com os Estados. | Convergência com definições já consolidadas pelos Estados. | Mapa de Gestão. Convênios de cooperação com os Estados ou outros instrumentos específicos, adequados a cada caso. | Informes sobre convênios e/ou acordos de cooperação com os estados. Minutas de Resolução do CNRH pertinentes ao tema. | CTIL – análise de moção do CEIVAP que solicita nova delimitação de sua área de atuação. CTPNHR – articulação entre os níveis de planejamento. |  |

PROGRAMA II: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA GIRH NO BRASIL.

| Subprogramas | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1. Organização e apoio ao SINGREH | - Recebe insumos dos subprogramas I.4; II.3, II.4, IV.3 e do programa III. - Articula-se com o programa V no que se refere à interface da política de recursos hídricos com as demais políticas setoriais. | Relatórios de avaliação institucional e documentos com propostas de aprimoramento do SINGREH. Produtos associados ao subprograma XIII (SIGEOR). | Indicadores e resultados de monitoramento do SINGREH. Propostas de ajustes e aprimoramentos do SINGREH. | MMA/SRHU; MMA/ANA; CBHs de rios de domínio da União; Agências de Bacia. | Implementação coordenada pela ANA, com a instalação de grupos de acompanhamento nos órgãos estaduais onde a regularização de uso e o cadastramento estiverem em execução. | Dispositivos Constitucionais e limites próprios ao Aparelho de Estado no Brasil, em especial os órgãos gestores, que causam restrições a avanços do SINGREH . | Conjuntos de indicadores e relatórios de avaliação institucional do SINGREH, com propostas de aprimoramento convergidas entre os diversos atores e interesses relacionados ao Sistema. | Informes e disponibilização de dados ao CNRH. Minutas de Resoluções que orientem metodologias e ações do subprograma. |  |  |
| II.2. Apoio à organização de SEGRHs. | - Recebe insumos do subprograma I.4, II.3 e II.4. - Prioridades devem convergir com o II.1 - Aspectos operacionais devem articular-se com ações do programa III. - Deve ter pautas conjuntas com o programa V. | Relatórios de avaliação institucional e documentos com propostas de aprimoramento dos SEGRHs. Produtos associados ao subprograma XIII (SIGEOR). | Indicadores e resultados de monitoramento dos SEGRHs. Propostas de ajustes e aprimoramentos dos SEGRHs. | MMA/SRHU; MMA/ANA; atores dos SEGRHs (Órgão do Governo Estadual; CBHs; Agências de Bacia; CERHs); instâncias de outras políticas públicas que interagem com a gestão dos recursos hídricos estaduais. | Implementação coordenada pela União, com a operação da rede descentralizada aos órgãos estaduais. | Dispositivos Constitucionais e limites próprios ao Aparelho de Estado no Brasil, que causam restrições a avanços do SINGREH e dos SEGREHs. Restrições financeiras e limites institucionais da União. | Conjuntos de indicadores e relatórios de avaliação institucional dos SEGREHs, com propostas de aprimora-mentos convergidas entre os diversos atores e interesses relacionados aos Sistemas Estaduais | Informes e disponibilização de dados ao CNRH. . | CTPOAR - Temas de relevância da integração de procedimentos e ações entre Estados e União |  |
| II.3. Adequação, complementação e convergência do marco legal e institucional. | - O subprograma deve atender com prioridade às demandas dos demais subprogramas do PNRH, quanto aos aspectos normativos. - Mais especificamente, recebe insumos do I.4, II.1, II.2 e programa III. - O cadastro legal deve estar integrado ao subprograma III.8. | Estudos jurídicos e institucionais que indiquem necessidades e propostas de normativos legais. | Termos de Referência para contratação de consultoria especializada. | SRHU/MMA; ANA/MMA; Congresso Nacional; Conselhos Estaduais e Nacional de Recursos Hídricos; Assembléias Legislativas Estaduais. | Implementação coordenada pela União, com o envolvimento dos Estados na fase de adequação das legislações estaduais. | Dispositivos constitucionais e limites impostos pela legislação vigente que extrapolam a competência atribuída à gestão dos recursos hídricos. | Propostas de ajustes e aprimoramento de normas e da legislação, convergidas entre as esferas federal e dos estados Planejamento estratégico com agenda de trabalho. Minutas de normativos legais. | Minutas de Resoluções do CNRH que auxiliem na operacionalidade do SINGREH. | CTIL – debates sobre representatividade (revisão da Res. CNRH 14). Interpretação dos Artigos 12 e 52 da 9.433/97. CTCOB descontingencia mento dos recursos provenientes do setor elétrico (fonte 134). CTAP – proposta de Resolução para a regulamentação do Art. 35 inciso III da Lei 9.433/97. |  |
| II.4. Sustentabilidade econômica-financeira da gestão de recursos hídricos. | - Recebe insumos do I.1, II.1 e II.2. - Demandas por investimentos serão informadas pelos programas III, V, VI e VII. - Demanda capacitação técnica institucional do IV.2. | Estudos econômicos e projeções financeiras, que indiquem alternativas para a sustentabilidade econômico-financeira da GIRH. | Relatórios com projetos de demandas por inversão, estimativas de arrecadação via cobrança pelo uso da água e de aportes de outras fontes. Propostas de critérios e de mecanismos de indução a inversões em recursos hídricos. | SRHU/MMA; ANA/MMA; órgãos gestores estaduais; instituições nacionais e internacionais de fomento; agências de água; organismos multilaterais; CT-Hidro; Confederação Nacional das Indústrias; Caixa Econômica Federal; BNDES; entre outros. | Implementação coordenada pela União, com consultas obrigatórias aos comitês federais ou estaduais, onde a cobrança foi adotada, bem como aos órgãos estaduais responsáveis pela cobrança da água. | Variáveis econômicas que devem ser pesquisadas em setores de usuários, públicos ou privados (disposição a pagar e impactos), além de limites de orçamentos e de arrecadação via Cobrança. | Conjunto de critérios convergidos; estimativa da demanda por inversões em recursos hídricos, e a Matriz de Financiamento potencial do SINGREH, em seus planos, programas e projetos. Cadastro das fontes financiadoras identificadas. | Informes ao CNRH sobre a convergência de critérios, estimativas e matriz de financiamento potencial do SINGREH. | CTCOB – acompa-nhamento da aplica-ção dos recursos da cobrança. Segurança jurídica da cobrança (marco regulatório - fonte 116). Acompanhamento dos estudos de viabilidade e alter-nativas de financia-mento para a im-plementação da po-lítica de recursos hídricos em inter-face com a co-brança. Estudos relaciona-dos aos Fundos Estaduais de Recur-sos Hídricos, impli-cando em consulta aos estados e apro-vação de moção relacionada ao tema. | Consulta anual ao CERH e Comitês de bacia de Rios de Domínio da União sobre as prioridades para aplicação dos recursos da cobrança /regulamentação do inciso IV do artigo 21 da Lei 9984, tudo regido pela resolução CNRH no70. Consulta aos CERH''s sobre a disponibilidade de recursos nos fundos para cobrança pelo uso dos recursos hídricos. |

PROGRAMA III: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GIRH

| Subprogramas | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1. Cadastro Nacional de Usos e Usuários de Recursos Hídricos. | - Recebe insumos do I.1, no que se refere à Matriz de Coeficientes. - Recebe e confere insumos aos II.1; II.2 e II.4. - Especial interação com o III.4; III.5 e III.8. - Articulações também devem ser buscadas com o subprograma IV.3 (ações de comunicação) e programas V e VI. | Trabalhos técnicos e de informática. Pesquisas de campo e ações de comunicação social. | Estruturas de sistemas de informação; cadastros e propostas de ações de comunicação social. | ANA; SRHU; órgãos estaduais gestores de recursos hídricos; Comitês de Bacia; DNOCS; CODEVASF; entre outros. | Implementação coordenada pela ANA, com a instalação de grupos de acompanhamento nos órgãos estaduais onde a regularização de uso e o cadastramento estiverem em execução. | Eventuais deficiências estruturais em órgãos gestores. | Cadastro de usuários da água. Cadastro da demanda por água em bacias prioritárias. | Informes e disponibilização de dados ao CNRH. Minutas de Resoluções que orientem metodologias e ações do subprograma. | CTPOAR – discussões e propostas de deliberações visando orientar sobre cadastro, integrando dados quanti e qualitativos, superficial e subterrânea, buscando a integração com o CNARH (objetivando a aplicação dos instrumentos, outorga, fiscalização e cobrança) |  |  |
| III.2. Rede Hidrológica Quali-Quantitativa Nacional. | - Recebe insumos do I.4 e IV.1. - Especial interação com o III.3; III.4; III.5 III.8. - Demanda por ações de capacitação do IV.2. - Área prioritárias informadas pelos VI.1 e VI.3. | Rede hidrometeo-rológica instalada e em operação por técnicos capacitados, com interação na sistematização de dados e difusão de informação, como subsídios à gestão de recursos hídricos. | Termos de Referência para aquisição de estações e equipamentos. Proposta de ampliação e modernização da Rede Hidrográfica Nacional. Proposta de programas de capacitação para técnicos responsáveis pela operação da Rede. | ANA; órgãos estaduais gestores de recursos hídricos; entidades relacionadas à previsão meteorológica; entidades setoriais, públicas ou privadas, que coletem informações hidrológicas e sobre disponibilidades hídricas. | Implementação coordenada pela União, com a operação da rede descentralizada aos órgãos estaduais. | Ações e políticas setoriais ou de segmentos produtivos que não se articulem com o SINGREH. | Rede Hidrometeorológica instalada e em operação. Programas e ações de capacitação para técnicos responsáveis pela operação da Rede. | Informes e disponibilização de dados ao CNRH. | CTPOAR - Elaboração de normativa para orientar a integração das redes. (Nacionais, estaduais e particulares) CTCT - Workshop Tecnologias Nacionais de Monitoramento Hidrometeorológico - Relatório Final |  |  |
| III.3. Processamento, Armazenamento, Interpretação e Difusão de Informação Hidrológica. | - Recebe insumos do I.4. - Estreita relação com o III.2, III.4 e III.8. - Apoio do IV.3 para difusão de informações. - Áreas críticas informadas pelos VI.1 e VI.3. | Relatórios e documentos técnicos especializados voltados à difusão social de dados e informações sobre recursos hídricos. | Normas e padrões para atividade de monitoramento de recursos hídricos. | ANA; SRHU; IBAMA; Ministério das Minas e Energia; ANEEL; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério das Cidades; Ministério da Integração; Ministério da Saúde; INMET; CPRM e DNPM. | Implementação coordenada pela União, com a interação com os órgãos gestores estaduais. | Limitações orçamentárias (contingenciamento) que debilitem a Rede, interferindo na coleta de dados, com relação à frequência, consistência e possibilidade de interpretação como subsídio à gestão de recursos hídricos. | Bancos de dados e sites de armazenamento consolidados. Base de dados, com informações hidrológicas, hidrogeológicas, sedimentológicas, de qualidade das águas e biológicas. Ferramentas para a manutenção dos dados hidrológicos e para a análise desses dados. | Informes e disponibilização de dados ao CNRH. | CTCT - Workshop Tecnologias Nacionais de Monitoramento Hidrometeorológico - Relatório Final CTCT - MOÇÃO 45 CTPOAR – discussões e propostas de deliberações visando orientar sobre cadastro, integrando dados quanti e qualitativos, superficial e subterrânea, buscando a integração com o CNARH (objetivando a aplicação dos instrumentos, outorga, fiscalização e cobrança) |  |  |
| III.4. Metodologias e Sistemas de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos. | - Prioridades devem ser definidas com base no I.4 e II.2. - Recebe insumos e subsídios técnicos do III.1; III.2; III.3; III.8 e III.9. - Deve interagir também com o IV.1, IV.3, VI.1 e VI.3. | Relatórios técnicos que definiam metodologias e sistemáticas para a concessão de outorgas. | Estudos técnicos definindo metodologia e sistemática para a concessão de outorga. Convênios e Acordos de Cooperação Técnica entre União e os entes federados. | ANA; instituições outorgantes estaduais; órgãos gestores estaduais; CERHs; Comitês de Bacia; DNPM. | A sistemática de outorga será definida para cada bacia e consolidada em cada estado. Em bacias de domínio federal a União coordenará a convergência dos critérios de outorga com os estados envolvidos. | Deficiências nas bases de informações. | Marcos regulatórios de uso da água. Sistema de outorga e direitos de uso de recursos hídricos consolidado. Ferramentas e metodologias que auxiliem no equacionamento e solução de problemas relacionados à gestão integrada e descentralizada de recursos hídricos. | Informes técnicos e disponibilização de dados ao CNRH. Minutas de Resoluções ao CNRH sobre o instrumento da outorga. | CTCOST – estudos para proposição de outorga em região costeira. CTPOAR – Proposta de resolução sobre critérios de para outorga de lançamento de efluentes em corpos de água. Proposta de resolução que estabelece diretrizes gerais para a definição de vazões mínimas remanescentes. |  |  |
| III.5. Subprograma Nacional de Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos. | - Prioridades são informadas pelo I.4, II.2, VI.1 e VI.3. - Recebe insumos do III.1; III.3; III.4 e III.8. - Demanda ações de capacitação técnica e comunicação do IV.2 e IV.3. | Relatórios de avaliação técnica e institucional. | Relatórios com resultados das avaliações técnicas e institucionais dos órgãos estaduais gestores. Programas de capacitação técnica e de apoio logístico. Convênios e Acordos de Cooperação Técnica com os Estados. | ANA; órgãos gestores estaduais; órgãos de meio ambiente; DNOCS; polícias militares ambientais | Implementação descentralizada aos Estados, com aportes da União dependentes das capacidades institucionais instaladas. | Grau de priorização conferida pelos Estados à gestão dos recursos hídricos. Limitações financeiras e institucionais da União. | Procedimento unificado de fiscalização, garantindo o tratamento igualitário aos usuários de recursos hídricos. Campanhas de fiscalização. Fortalecimento dos órgãos estaduais. | Informes ao CNRH. Minutas de Resoluções que respaldem as ações de descentralização, conferindo maior capilaridade à fiscalização dos recursos hídricos. | Resolução sobre os procedimentos para aplicação da fiscalização em corpos de água (poder de polícia) |  |  |
| III.6. Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de água em Classes de Uso. | - Recebe insumos do I.2, I.4, II.2, II.3, III.8 e dos programas V e VI. | Estudos e documentos técnicos orientadores para a elaboração e implementação dos instrumentos “Plano de Recursos Hídricos” e “Enquadramento dos Corpos d'água”. | Estudos e levantamentos de informações e dados secundários de interesse para o planejamento, que serão objeto de debate com os Comitês de Bacia e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos - CERHs. Convênios e Acordos de Cooperação Técnica, dentre outros instrumentos a serem estabelecidos. | ANA; SRHU; órgãos gestores estaduais; órgãos estaduais de meio ambiente; Comitês de Bacias Estaduais e Federais; Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos - CERHs. | Implementação pela União, Agências de Bacia ou órgãos gestores estaduais, conforme a natureza do produto. | Limitações orçamentárias e operacionais da União Respostas insuficientes em determinadas regiões, bacias ou estados. | Planos de Recursos Hídricos para as principais bacias hidrográficas de rios de domínio da União. Propostas de enquadramento dos corpos d'água: Produto Finalizado (Resolução CNRH nº 91, 2008.) Metodologia sobre a articulação entre os instrumentos: “Plano de Recursos Hídricos” e “Enquadramento dos corpos d'água”. Sistemática de apoio aos Estados na elaboração de seus planos estaduais, estudos de enquadramento e planos de bacia estaduais. | Informes e disponibilização de dados ao CNRH. | CTAP – estudo sobre vazão para referenciar proposta de Resolução sobre o tema. CTCOST- Aspectos que devem ser considerados nos planos de recursos hídricos em regiões da zona costeira. CTPOAR / CTAP Proposta de resolução que estabelece diretrizes gerais para a definição de vazões mínimas remanescentes |  |  |
| III.7. Aplicação de instrumentos econômicos à gestão de recursos hídricos. | - Maior interação com o II.4. - Recebe insumos do I.4, II.1, II.2, III.1, III.4, III.5, III.8, V.1, VI.2, VI.3 e programa V. | Estudos econômicos e institucionais. | Levantamento de dados e estudos sobre alternativas de instrumentos econômicos de gestão. | ANA; CNRH; órgãos gestores estaduais; agências de água; CERHs; Comitês de Bacia; principais segmentos usuários potenciais pagadores pelo uso da água; instituições de ensino e pesquisa; CT-HIDRO; | Implementação centralizada na União, com consultas a comitês que possam instruir estudos de caso. | Limitações de ordem jurídica, vigentes no aparato do aparelho do Estado, que impeçam a adoção e implementação dos instrumentos econômicos. | Instrumento da cobrança implementado. Instrumentos econômicos complementares. Resoluções, decretos e/ou minutas de projetos de lei necessários à implementação dos instrumentos. | Informes sobre os estudos para apreciação do CNRH. Minutas de Resolução que respaldem a adoção dos instrumentos econômicos. |  |  |  |
| III.8. Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. | - Recebe insumos do I.4, II.1, II.2 e demais subprogramas do programa III. - Informações setoriais específicas serão coletadas junto aos programas V e VI. - Demanda tecnologias, ações de capacitação e comunicação do programa IV. | Estudos e trabalhos técnicos de especialistas em recursos hídricos e informática. Aquisição de equipamentos e softwares. | Termos de Referência e Editais de contratação. Normas e padrões de aquisição de dados hidrológicos e de sistematização de modelos hidrológicos para incorporação ao sistema | ANA; órgãos gestores de recursos hídricos; Agências e Comitês de Bacia; setores usuários das águas; instituições de ensino, pesquisa e tecnologia. | Implementação coordenada pela União (ANA), com a instalação de grupos de acompanhamento nos órgãos gestores onde os sistemas estaduais estejam em consolidação. | Restrições orçamentárias e operacionais da União. Respostas insuficientes e baixa priorização concedida ao temas pelos Estados. | Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Acordos de cooperação técnica ou outros instrumentos a serem estabelecidos com os estados para desenvolvimento de seus respectivos sistemas. | Informes e disponibilização dos dados que comporão o Sistema ao CNRH. Minutas de Resoluções que disciplinem a integração entre os Sistemas Nacional, Estaduais e Regionais. |  |  |  |
| III.9. Apoio ao desenvolvimento de sistemas de suporte à decisão. | - Prioridades podem ser informadas pelo I.4, II.2, VI.1 e VI.3. - Deve ser entendido como complemento articulado e dependente do III.8. - Demandas por capacitação serão requeridas do IV.2. | Estudos de especialistas em modelos de simulação hidrológica e de qualidade da água, objetivando o desenvolvimento do Sistema de Suporte à Decisão. | Termos de Referência para contratação de estudos. Editais de aquisição de softwares e equipamentos. Ações de capacitação aos usuários do Sistema. | ANA; SRHU; órgãos gestores estaduais; Comitês e Agências de Bacia. | Implementação descentralizada, na modalidade de linhas de crédito para as bacias onde a gestão demande a utilização de sistemas de apoio à decisão. | Insuficiência da base de dados e informações requeridas para alimentar os sistemas de apoio à decisão. Baixo grau de prioridade conferido à gestão dos recursos hídricos nos estados e regiões. Limitações orçamentárias e institucionais. | Módulo específico de Sistemas de Suporte à Decisão implantados e operantes juntos aos Sistemas de Informações de Recursos Hídricos, na esfera federal e estados. | Informes e disponibilização dos dados ao CNRH |  |  |  |

PROGRAMA IV: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES EM GIRH

| Subprogramas | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.1. Desenvolvimento, consolidação de conhecimento, inclusive os conhecimentos tradicionais, e de avanços tecnológicos em gestão de recursos hídricos. | - Prioridades serão informadas pelo II.1 e II.2. - Campos de investigação podem ser informados pelo II.3 e II.4. - Estudos específicos relativos aos instrumentos de gestão serão demandados pelo programa III. - Pesquisas serão demandadas pelos programas VI e VII. | Estudos e pesquisas. | Editais e projetos de pesquisa e investigação. Pautas de trabalho de fundos de fomento à pesquisa. | ANA; SRHU; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministérios dos Setores Usuários de Água; CT-Hidro; outras instituições de fomento à pesquisa. | Implementação coordenada pela União, na modalidade de linhas de crédito para o financiamento de estudos e pesquisas. | Limitações de orçamento e/ou contingenciamento de recursos do CT-Hidro. | Oficinas para difusão de conhecimentos; cursos de especialização; trabalhos científicos; livros; página eletrônica da área de ciência e tecnologia. | Informes e demandas do CNRH para estudos e pesquisas. | CTCT- Edital CT-Hidro Apoio Tecnologias Poupadoras de Água. MOÇÂO 45 CTEM Acompanhar os resultados dos Programas de Capacitação e EA apoiados pelos editais do CT-Hidro. |  |
| IV.2. Capacitação e educação, especialmente a ambiental, para a gestão integrada de recursos hídricos. | - Prioridades regionais informadas pelo I.4. - Demandas de capacitação mais específicas virão dos programas III, V, VI e VII. - Deve manter forte interação com o II.1, II.2, IV.1 e IV.3. | Programas e ações de capacitação e educação ambiental em recursos hídricos. | Termos de Referência, convênios e contratos destinados à implementação dos programas e ações. Diagnóstico de demandas por capacitação. | SRHU; ANA; Órgãos Estaduais e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos - CERHs; Ministério da Educação; órgãos representativos dos setores usuários; Secretaria Especial de Políticas de Mulheres; outras instâncias que interagem com o SINGREH. | Implementação descentralizada, por meio de projetos selecionados segundo critérios de elegibilidade e priorização. | Nível de prioridade concedido à gestão de recursos hídricos por estados, setores usuários e outros atores relevantes do SINGREH. Limitações institucionais e de orçamento. | Programas e ações de capacitação e educação ambiental em recursos hídricos, formatados para diferentes regiões, públicos-alvo e com temáticas específicas relacionadas à GIRH e ao SINGREH. | Informes ao CNRH e debates sobre prioridades regionais e temáticas. Minutas de Resoluções e Moções que auxiliem na implementação do subprograma. Ações de capacitação demandas pelo CNRH. | CTEM – Resolução estabelecendo princípios e diretrizes para a educação, capacitação, mobilização social e informação para a GIRH. CTEM: Elaboração de: - Minuta de Resolução que propõe operacio-nalização da EA e da capacitação nos CRH's. (discussão iniciada) - Minuta de Resolução acerca da questão de gênero no SINGREH (discussão iniciada). Minuta de Resolução que aborde a participação das comunidades tradicionais e indígenas no SINGREH (discussão iniciada) Acompanhamento do Plano de Ação em EA, mobilização e capacitação da ANA e da SRHU |  |
| IV.3. Comunicação e difusão de informações em gestão integrada de recursos hídricos. | - As ações de comunicação social em recursos hídricos devem buscar informações em todos os programas que tenham fatos relevantes a serem divulgados. Entende-se que este subprograma deve ser considerado como elemento de apoio às diferentes estratégias de implementação dos programas e subprogramas do PNRH. | Instrumentos para o estabelecimento de um plano de comunicação sobre a GIRH, destinado aos atores do SINGREH e à sociedade em geral. | Cadastro de interlocutores estratégicos internos e externos ao SINGREH. Editais e Termos de Referência para a contratação de produtos de comunicação. | SRHU; ANA; órgãos estaduais gestores de recursos hídricos; Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos - CERHs; Comitês de Bacia; veículos da mídia nacional. | Duas vertentes de implementação: 1) centralizada na União, com foco no SINGREH; 2) com foco nos SEGRHs. | Limitações orçamentárias. | Núcleo de Comunicação Integrada do SINGREH. Sistema de Gestão da Informação em GIRH. Portal Eletrônico de Informação e Aprendizagem em GIRH. Produtos de comunicação como informes, vídeos, rede de notícias e outros. | Informes periódicos ao CNRH, para referendo às estratégias de comunicação e recomendações gerais. | CTEM : – Resolução dispondo sobre a divulgação de informações sobre comitês de bacias hidrográficas e suas respectivas agências de água. -Apoio ao desenv. de publicação conjunta com a CGEA/MEC e o DEA/MMA, sobre referências conceituais para educação e capacitação em Recursos Hídricos; -Propor e acompanhar mecanismos de difusão (Campanha permanente pela Gestão das Águas) – Coordenação da SRHU/MMA e SECOM/PR. -Acompanhar e avaliar o Plano de Comunicação previsto no PNRH. -Discussão e deliberação da prop. de informação da qualidade dos corpos d'água que representam risco à saúde humana. -Discutir como as Metas do Milênio” podem se inserir nas discussões do SINGREH. -Desenv. e acompanhar estratégias de articulação de representantes de EA no SINGREH (Ex: Seminário de Formação previsto para julho/09) CTCT -MOÇÂO 45 |  |

PROGRAMA V: ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, INTERINSTITUCIONAL E INTRA-INSTITUCIONAL DA GIRH

| Subprogramas | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1. Avaliação de impactos setoriais na gestão de recursos hídricos. | - Indicações de prioridades para os subprogramas I.2 e I.4. - Interage com o II.4, no tocante a investimentos setoriais. - São previstas interações importantes com o III.1 e III.8. - Oferece insumos ao V.2. - Políticas e programas integrados serão induzidos a partir do programa VI. | Relatórios; matrizes de articulações institucionais e financeiras. | Levantamentos e avaliações parciais para debate. | SRHU; ANA; Ministérios, Secretarias e agências federais com interfaces e investimentos que afetam os recursos hídricos; Governos Estaduais e, mais seletivamente, Municipais. | Implementação centralizada na União, com estudos de caso em diferentes estados e regiões | Acesso a dados e informações e diversidade dos agentes setoriais. | Avaliação sobre políticas, arranjos, planos, programas e projetos dos setores usuários. Documentos consolidando dados e informações sobre os setores usuários | Informes periódicos ao CNRH. Dados e informações sobre setores usuários. Minutas de Resoluções que disciplinem usos e programas de setores usuários. |  |  |
| V.2. Compatibilização e integração de projetos setoriais e incorporação de diretrizes de interesse para a GIRH. | - Indicações de prioridades regionais serão dadas pelo I.2 e I.4. - São previstas interações importantes com o III.1, III.6 e III.8. - Referências serão dadas pelos levantamentos e pesquisas previstos no V.1. - Políticas e programas integrados serão induzidos a partir do programa VI. | Relatórios; matrizes de articulações institucionais e financeiras. | Documentos com propostas concretas de ajustes e interações entre políticas, planos, programas e projetos dos setores usuários com os de recursos hídricos. Termos de Referência para contratação de consultoria especializada, nos casos que exijam maior conhecimento setorial. | ANA; Ministérios, Secretarias; Agências Federais e Órgãos Estaduais executores de políticas, planos, projetos de setores usuários e investimentos que afetam os recursos hídricos; Comitês de Bacia; Agências de Água; CONAMA | Duas vertentes de implementação: 1) na esfera federal, para internalizar a transversalidade da política de recursos hídricos; 2) no âmbito dos Estados que proponham projetos e caracterizem demandas importantes para a integração das políticas setoriais. | Maior peso político e prioridades a políticas setoriais. Acesso a dados e informações. Diversidade dos agentes setoriais. | Agenda de trabalho para articulações e integrações previstas. Propostas de ajustes e interações entre políticas, planos e projetos de setores usuários com o setor de recursos hídricos. Minutas de normativos legais. | Informes periódicos ao CNRH. Minutas de Resoluções que disciplinem usos e programas de setores usuários. |  |  |

PROGRAMA VI: USOS MÚLTIPLOS E GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS.

| Subprogramas | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.1. Gestão em áreas sujeitas a eventos hidrológicos ou climáticos críticos. | - Indica áreas prioritárias para o I.2 e I.4. - Indica demandas por investimento ao II.4. - Indica demandas por instrumentos de gestão do programa III. - Demanda ações do programa IV. - Recebe insumos sobre ações setoriais integradas do programa V. | Estudos e diagnósticos especializados; ferramentas de suporte à decisão (sistemas de alerta). | Termos de Referência para contratação de estudos especializados. Relatórios em versões parciais para consulta e debate. | ANA; SRHU; Defesa Civil; Ministérios e entidades setoriais que influenciam a ocorrência de eventos hidrológicos críticos; iniciativas existentes relativos à prevenção e combate de eventos hidrológicos críticos. | Implementação coordenada pela União, por meio da identificação de áreas prioritárias, segundo critérios técnicos convergidos entre ANA e SRHU. Podem ser instaladas unidades descentralizadas nas áreas prioritárias. | Limitações orçamentárias. Ausência de informações que subsidiem decisões e a elaboração de propostas consistentes para o equacionamento dos eventos críticos. | Mapeamento de áreas sujeitas a eventos hidrológicos críticos. Plano piloto de ações integradas e de intervenções de natureza multidisciplinar para a mitigação e a gestão apropriada de eventos críticos. Dois sistemas piloto de alerta. Métodos para o manejo de águas de chuva. | Informes periódicos. Minutas de Resoluções identificadas como necessárias às soluções para a soluções de quadros de eventos críticos. |  |  |
| VI.2. Gestão da oferta, da amplicação, da racionalização e do reuso da água. | - Recebe insumos do I.2; I.4, III.4, III.6, III.7, III.9, IV.1, VI.1, VI.3 e VII.3. | Estudos de especialistas sobre a situação atual e/ou estado da arte em diferentes temas no âmbito do sub-programa Medidas estruturais e não estruturais que ampliem a oferta de água. | Diplomas legais e mecanismos descentralizados de indução. Infra-estrutura hídrica. Estratégia de comunicação social. | ANA; SRHU; Sistemas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos - SEGRHs; MCT; CODEVASF; DNOCS; AESBE; ASSEMAE; EPE; EMBRAPA; CNA; CNI, dentre outros. | Implementação coordenada pela União, em articulação com unidades de gerenciamento dos programas que forem consolidados em diferentes estados. | Limitações orçamentárias. Ausência de informações que subsidiem as propostas de programas e ações. | Projetos de cunho estadual ou regional de desenvolvimento de técnicas e tecnologias, difusão de conhecimento e aplicação de incentivos para racionalização e reuso da água. | Informes periódicos ao CNRH. Minutas de Resoluções identificadas como necessárias à implementação do subprograma. | CTCT : -Debates sobre tecnologias para economia de água e discussão sobre reuso. -Proposta de Resolução Reúso -Workshop Reúso de Água p/ lavagem de veículos em postos. -Debates para encaminhamento do programa de etiquetagem de equipamentos de usos eficiente de água |  |
| VI.3. Gestão de demandas, resolução de conflitos, uso múltiplo integrado de recursos hídricos. | - Indica áreas prioritárias para o I.2 e I.4. - Indica demandas por instrumentos de gestão do programa III e ações dos programas IV e VII. - Indica demandas por investimento do II.4. - Recebe insumos sobre ações setoriais do programa V. | Estudos e diagnósticos especializados, sobre áreas sob conflitos por usos múltiplos da água Propostas de marcos regulatórios. Propostas de tecnologias para uso eficiente da água. | Termos de Referência para a contratação de estudos especializados. Relatórios em versões parciais para consulta e debate. Eventos de integração e articulação entre gestores de recursos hídricos e representantes dos setores usuários. | ANA; SRHU; gestores estaduais de recursos hídricos; Ministério das Minas e Energia Ministério dos Transportes; Ministério das Cidades; Ministério da Integração Nacional; MMA; Ministério da Saúde; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; dentre outros órgãos federais, estaduais e representações setoriais; instituições federais de ensino e pesquisa. | Implementação coordenada pela União, em articulação com unidades de gerenciamento dos programas que forem consolidados em diferentes estados. | Limitações orçamentárias. Ausência de informações que subsidiem as decisões e elaboração de propostas para equacionamento de conflitos por usos múltiplos da água. | Diagnósticos consistentes e propostas de programas com intervenções integradas que equacionem problemas de demandas e usos múltiplos da água. Plano integrado entre os setores usuários. Sistemas de monitoramento e otimização de infra-estruturas hidráulicas. | Informes periódicos ao CNRH. Minutas de Resoluções que sejam identificadas como necessárias à gestão de demandas e conflitos por usos múltiplos da água. |  |  |
| VI.4. Intervenções integradas de saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos no meio urbano. | - Prioridades serão informadas pelo I.2, I.4, VI.1, VI.2 e VI.3. - Recebe insumos para a concepção e estruturação dos programas e projetos de saneamento ambiental urbano do III.1, III.3, III.4, III.6, III.8 e III.9. - Apresenta demanda por ações de capacitação e educação ambiental do programa IV.2. - Recebe subsídios sobre projetos e intervenções setoriais do programa V. | Diagnósticos e propostas de metodologias e estruturação de programas e projetos. Cadastros técnicos. | Planos de uso e ocupação do solo. Planos diretores setoriais de água, esgotos, drenagem, resíduos sólidos, navegação em ambiente urbano. Programas de educação sanitária, ambiental e de recursos hídricos. | ANA; SRHU; Ministério das Cidades; Ministério da Integração Nacional; Governos Estaduais e Municipais; Comitês de Bacia; agentes financeiros e organismos de fomento; entre outros. | Implementação descentralizada para as unidades de gerenciamento dos programas, com o apoio metodológico da União. | Divergência de prioridades sobre regiões e bacias do meio rural. Limites de capacidades institucionais e de investimento. | Programas e projetos com ações integradas de saneamento ambiental no meio urbano, viabilizados por matriz de fontes de financia-mento, por contra-partidas locais e créditos obtidos junto a entidades de fomento. | Programas e projetos de intervenção integrada de saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos. | Informes periódicos ao CNRH, a respeito de concepções e metodologias empregadas e dos resultados dos programas e projetos. CTPOAR – Proposta de resolução sobre critérios de para outorga de lançamento de efluentes em corpos de água |  |
| VI.5. Conservação de solos e água – manejo de micro-bacias no meio rural. | - Prioridades serão informadas pelo I.2, I.4, VI.1, VI.2 e VI.3. - Recebe insumos para a concepção e estruturação dos programas e projetos de saneamento ambiental urbano do III.1, III.3, III.4, III.6, III.8 e III.9. - Apoio à implementação conferido pelo IV.2 e IV.3. - Recebe subsídios sobre projetos e intervenções setoriais do programa V. | Propostas de metodologias e estruturação de programas e projetos no meio rural. | Diagnósticos regionais e de bacias sob intervenção. Propostas de programas e projetos voltados à conservação de água e solo em micro-bacias no meio rural. | ANA; Ministério da Integração Nacional; EMBRAPA; SDC/MAPA; Secretarias Estaduais de Agricultura; órgãos estaduais de fomento e pesquisa agropecuária, como Emater e similares, Prefeituras dos Municípios envolvidos; CBHs; organismos de fomento; iniciativas já existentes para tratamento da questão. | Implementação coordenada pela União, que deve interagir com unidades de execução e gerenciamento dos programas instituídas em cada Estado da Federação. | Divergência de prioridades sobre regiões e bacias do meio rural. Limites de capacidades institucionais e de investimento. | Programas e projetos com ações integradas de conservação de solos e água no âmbito de microbacias hidrográficas no meio rural. | Informes periódicos ao CNRH, a respeito de concepções e metodologias empregadas e dos resultados dos programas e projetos. | CTCT Proposta de Resolução Reúso |  |
| VI.6. Estudos sobre critérios e objetivos múltiplos voltados à definição de regras e restrições em reservatórios de geração hidrelétrica. | - Recebe insumos dos subprogramas I.2, VI.1, VI.3 e programa V. - Dados serão obtidos junto ao III.1, III.2, III.3, III.6, III.8 e III.9. | Estudos; relatórios de avaliação; levantamentos e metodologias. | Termos de Referência para contratação de consultoria especializada. Propostas de critérios para restrições de regras operativas em reservatórios. Estimativas de custos e benefícios sócio-econômicos relacionados aos critérios de restrições impostas ao setor de energia elétrica. | ANA; SRHU; Ministério das Minas e Energia; ANEEL; Empresa de Planejamento Energético - EPE e Operador Nacional do Sistema - ONS; órgãos representativos dos setores usuários e CBHs nas bacias sob estudo. | Implementação dos estudos coordenada pela União, com a previsão de consultas a bacias identificadas para estudo de caso. | Restrições orçamentárias. Prioridades de cunho nacional e sócio-político que não se limitem aos custos e benefícios que serão estimados. | Novos critérios para restrições operativas em reservatórios de geração hidroelétrica e de mensuração dos custos e benefícios sociais, ambientais e econômicos deles derivados. | Informes periódicos ao CNRH. Minutas de Resoluções que consolidem os novos critérios e metodologias de avaliação de custos e benefícios. | CTAP – discussão do PLS 209/2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de eclusas de barragens. CTPOAR / CTAP Proposta de resolução que estabelece diretrizes gerais para a definição de vazões mínimas remanescentes |  |

PROGRAMA VII: PROGRAMAS SETORIAIS VOLTADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS

| Subprogramas | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII.1. Despoluição de bacias hidrográficas. | - Recebe insumos dos subprogramas I.2, I.4, II.2, III.1, III.3, III.6, III.8, VI.1, VI.2, VI.3, VI.4 e programa V. | Contratos de obras relacionadas a sistemas de esgotamento sanitários. | Definição de critérios e listagem de sistemas e de bacias prioritárias a serem atendidas pelo PRODES. | ANA; Comitês de Bacias Hidrográficas; Prefeituras Municipais; prestadores de serviços de saneamento; Caixa Econômica Federal. | Implementação centralizada na União (ANA), que definirá, segundo critérios específicos, sistemas de tratamento de esgotos sanitários a serem contemplados com linha de crédito. | Limitações de orçamento e/ou contingenciamento de recursos. | “Contratos de Compra de Esgotos Sanitários”, estabelecidos com estações de tratamento de esgotos com redução de cargas lançadas nos corpos hídricos. | Informes periódicos ao CNRH. Minutas de Resoluções que facilitem a implementação do programa e a convergência dos critérios de priorização. | CTPOAR – Proposta de resolução sobre critérios de para outorga de lançamento de efluentes em corpos de água |  |
| VII.2. Otimização do uso da água em irrigação. | - Recebe insumos dos subprogramas I.4, III.3, III.4 III.6, III.8, III.9, IV.1, VI.1, VI.2 e VI.3. | Diagnósticos, estudos e projetos especializados voltados à tecnologias de irrigação. | Termos de Referência para a contratação de consultoria especializada. Cadastro das bacias e de projetos prioritários voltados à inovação tecnológica para a irrigação. | ANA; MAPA; EMBRAPA; Secretar.ias Estaduais de Agricultura; EMATER Estaduais; órgãos estaduais gestores dos recursos hídricos. | Implementação coordenada a partir de unidade nacional de gerenciamento do programa interagindo com os Estados. | Limitações da capacidade de investimentos requeridos pela implantação das novas tecnologias de irrigação, por parte dos produtores rurais. | Planos executivos locais para modernização de tecnologias de irrigação nas bacias identificadas como prioritárias. | Informes periódicos ao CNRH. Minutas de Resoluções que concorram em favor da implementação do subprograma. | CTCT Proposta de Resolução Reúso |  |

PROGRAMA VIII: PROGRAMA NACIONAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

| Subprogramas |  | Inter-relações e dependências (prioritárias) | Natureza dos produtos | Produtos parciais ou intermediários | Interlocução necessária | Modelo de implementação | Variável fora da governabilidade do SINGREH | Produto final | Conteúdo relevante para o CNRH | Temas em debate nas Câmaras Técnicas | Ações nos Estados da Federação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII.1 Ampliação do Conhecimento Hidrogeológico | A- Estudos e Projetos aqüíferos de abrangência transfronteiriça/interestadual | I.3. Implementação prática de compromissos internacionais em corpos de água transfronteiriços e desenvolvimento de instrumentos de gestão e de apoio à decisão, compartilhados com países vizinhos. I.4. Estudos para a definição de unidades territoriais para a instalação de modelos institucionais e respectivos instrumentos de gestão de recursos hídricos. | Estudos e projetos | Termo de referência para a contratação de consultoria especializada | MMA/SRHU, MMA/ANA, MRE, MME/CPRM, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro (DSG), Governos dos estados e municípios | Implementação coordenada pela SRHU/MMA e ANA/MMA com participação dps estados, comitês de bacia e municípios |  |  |  |  |  |
|  | B- Estudos e Projetos em escala local | VI.1. Gestão em áreas sujeitas a eventos hidrológicos ou climáticos críticos IV.1.Desenvolvimento, consolidação de conhecimento, inclusive os conhecimentos tradicionais, e de avanços tecnológicos em gestão de recursos hídricos. | Estudos e projetos | Termo de referência para a contratação de consultoria especializada | MMA/SRHU, MMA/ANA, MRE, MME/CPRM, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), MI/DNOCS-CODEVASF – SUDENE Governos dos estados e municípios |  |  |  |  |  |  |
| C- Monito-ramento quali-quantittavo das águas sub-terrâneas |  | Deve ser integrado ao subprograma III.2. Rede Hidrológica Quali-Quantitativa Nacional e ao III.8. Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. | Implantação de rede de monitoramento | Termos de Referência para aquisição de estações e equipamentos. Proposta de criação da Rede Nacional. Proposta de programas de capacitação para técnicos responsáveis pela operação da Rede. | MMA/SRHU, MMA/ANA, MME/CPRM |  |  |  |  |  |  |
| VIII.2 Desenvolvi-mento dos aspectos legais e institucionais |  | Programa III: desenvolvimento e implementação de instrumentos de GIRH e Programa II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.3 – Capacitação, comunicação e mobilização social |  | Programa IV: desenvolvimento tecnológico, capacitação, comunicação e difusão de informações em GIRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |