Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH

Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos - CTPNRH

Informe sobre a Execução do PNRH no

Período 2012-2014 e Perspectivas para 2015

VERSÃO PRELIMINAR

Brasília, outubro de 2014.

Sumário

- Apresentação/ou Introducao???.............................................................................................................. 04

- Prioridades do PNRH 2012-2015................................................................................................................09

  - Apoio à criação de novos Comitês de Bacia e fortalecimento dos Comitês já existentes.........................................................................................................................................09

  - Ampliação do Cadastro de Usos e Usuários de Recursos Hídricos.......................................................11

  - Estruturação, ampliação e manutenção da rede hidrometeorológica e da rede hidrogeológica nacional............................................................................................................................................11

  - Desenvolvimento do SNIRH e implantação dos Sistemas Estaduais de Informação de Recursos Hídricos, integrados ao SNIRH. .......................................................................................................12

  - Elaboração de Planos de Recursos Hídricos. .......................................................................................15

  - Apoio ao enquadramento dos corpos d'água.......................................................................................17

  - Definição de critérios de outorga para diferentes situações. ...............................................................18

  - Implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias onde o instrumento por aprovado pelo Comitê de Bacia. .....................................................................................................................19

  - Fiscalização do uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas......................................................19

  - Implementação dos Fundos de Recursos Hídricos e identificação de mecanismos que permitam a maior efetividade na aplicação dos recursos financeiros disponíveis no Singreh. ........................................................................................................................................................21

  - Desenvolvimento de processos de suporte à decisão visando à resolução de conflitos pelo uso da água.................................................................................................................................................21

  - Definição de diretrizes para a introdução do tema das mudanças climáticas nos Planos de Recursos Hídricos.............................................................................................................................21

  - Apoio ao desenvolvimento e difusão de tecnologia, incluindo a tecnologia social, para a gestão de recursos hídricos..............................................................................................................................23

  - Desenvolvimento de um plano de comunicação social e de difusão de informações para o Singreh............................................................................................................................................ 23

  - Desenvolvimento de processos formativos continuados para os atores do Singreh e para a sociedade.........................................................................................................................................24

  - Desenvolvimento da gestão compartilhada de rios fronteiriços e transfronteiriços. .........................................................................................................................................................26

  - Avaliação e mapeamento de áreas vulneráveis a eventos extremos..............................................26

  - Desenvolvimento dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com foco na conservação de águas de bacias hidrográficas. ..............................................................................27

  - Recuperação e conservação de bacias hidrográficas em áreas urbanas e rurais............................28

  - Avaliação integrada das demandas de recursos hídricos, considerando os planos e programas governamentais e os projetos dos setores público e privado.........................................................30

  - Articulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, com as políticas, planos e programas governamentais que orientam os setores usuários de recursos hídricos............................................................................................................................................32

  - Implantação do Sistema de Gerenciamento do PNRH (SIGEOR/PNRH)..........................................32

- Considerações Finais..................................................................................................................................33

- Apresentação ou Introdução?

O Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução CNRH nº 58, de 30 de janeiro de 2006, com o objetivo geral de “estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas, voltadas para a melhoria da oferta de água, em qualidade e quantidade, gerenciando as demandas e considerando a água um elemento estruturante para a implementação das políticas setoriais sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social”; e com os seguintes objetivos estratégicos:

- a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e em quantidade;

- a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos;

- a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante (Secretaria de Recursos Hídricos, 2006).

Nos anos de 2010 e 2011 foi realizada a primeira revisão do PNRH, que envolveu consultas públicas nas 12 Regiões Hidrográficas Nacionais e um Encontro Nacional. Esta primeira revisão teve como foco o Volume IV do PNRH (Programas Nacionais e Metas), e seu resultado está consolidado no documento “Plano Nacional de Recursos Hídricos-PNRH: Prioridades 2012-2015”, aprovado por meio da Resolução CNRH nº 135, de 14 de dezembro de 2011.

Conforme o art. 35, inciso IX, da Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas.

Compete a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos-CTPNRH acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos, sua  implementação e suas revisões ( alínea a, inciso I, art. 2, da Resolução CNRH n° 4,  de 04 de junho de 1999, com a redação dada pela  Resolução CNRH n° 94,  de  05 de novembro de 2008).

Este Informe sobre a Execução do PNRH no Período 2012-2014 e Perspectivas para 2015 tem como objetivo atualizar os Conselheiros do CNRH sobre a situação da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e oferecer insumos para a elaboração dos Planos Plurianuais (PPAs) do Governo Federal e dos Estados para 2016-2019, relacionados ao tema dos recursos hídricos.

O Informe apresenta a situação da implementação das 22 Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) para 2012-2015, relacionadas aos eixos temáticos: I) Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (Prioridades 1 a 9); II) Desenvolvimento Institucional da Gestão dos Recursos Hídricos (Prioridades 10 a 16); III)  Articulação Interinstitucional para a Gestão dos Recursos Hídricos (Prioridades 17 a 21) e IV) Gerenciamento da Implementação do PNRH (Prioridades 22). As Prioridades do PNRH foram aprovadas pela Resolução nº 135, de 14 de dezembro de 2011, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e orientaram a elaboração do Planejamento Plurianual do Governo Federal (PPA 2012-2015), em especial no Programa 2026 - Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos, conforme informações da Tabela 1.

Tabela 1. Prioridades do PNRH 2012-2015 no Programa 2026: Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos do PPA Federal 2012-2015.  (AVALIAR SENÃO É MELHOR COLOCAR NO ITEM 3 JUNTO COM UMA COLUNA COM OS RESULTADOS)

| PNRH 2012-2015 |  | PPA FEDERAL/PROGRAMA 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nº | Prioridades | Meta | Iniciativas | Executor |
| 1 | Apoio à criação de novos Comitês de Bacia e ao fortalecimento dos Comitês já existentes. | Consolidar o funcionamento de 5 Comitês em bacias de rios de domínio da União. | 02GU - Apoio à estruturação técnica e institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). | ANA |
| 2 | Ampliação do Cadastro de Usos e Usuários de Recursos Hídricos. | Ampliar de 7.643 para 10.700 o universo de usuários de recursos hídricos regularizados. | 02GE - Implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informação. | ANA |
| 3 | Estruturação, ampliação e manutenção da rede hidrometeorológica e da rede hidrogeológica nacional. | Modernizar 990 estações da Rede Hidrometeorológica Nacional. | 02GD - Aprimoramento do monitoramento hidrológico quanti-qualitativo de águas superficiais, subterrâneas e atmosféricas. | ANA |
|  |  |  | 02GF - Modernização da Rede Hidrometeorológica. |  |
| 4 | Elaboração de Planos de Recursos Hídricos. | Apoiar a elaboração de 6 Planos Estaduais de Recursos Hídricos. | 02G9 - Apoio ao desenvolvimento do Plano Nacional de Recursos Hídricos e dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, em articulação com os planejamentos setoriais. | SRHU |
|  |  | Definir áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, em 5 bacias hidrográficas prioritárias. |  |  |
|  |  | Dotar 3 bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos da viabilidade da cobrança. |  |  |
| 5 | Desenvolvimento do SNIRH e implantação dos Sistemas Estaduais de Informação de Recursos Hídricos, integrados ao SNIRH. | Não há meta formalizada no PPA | 02GE - Implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informação. | ANA |
| 6 | Apoio ao enquadramento dos corpos d'água. | Não há meta formalizada no PPA |  | ANA |
| 7 | Definição de critérios de outorga para diferentes situações. | Dotar 3 bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos da viabilidade da cobrança. |  | ANA |
| 8 | Implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias onde o instrumento por aprovado pelo Comitê de Bacia. | Dotar 3 bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos da viabilidade da cobrança. |  | ANA |
| 9 | Fiscalização do uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas. | Não há meta formalizada no PPA | 02GH - Regulação e fiscalização dos usos de recursos hídricos, dos serviços de irrigação e adução de água bruta e da segurança de barragem. | ANA |
| 10 | Implementação dos Fundos de Recursos Hídricos e identificação de mecanismos que permitam a maior efetividade na aplicação dos recursos financeiros disponíveis no Singreh. | Não há meta formalizada no PPA | 02GA - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em articulação com os entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade. | - |
| 11 | Desenvolvimento de processos de suporte à decisão visando à resolução de conflitos pelo uso da água. | Não há meta formalizada no PPA |  | - |
| 12 | Definição de diretrizes para a introdução do tema das mudanças climáticas nos Planos de Recursos Hídricos. | Não há meta formalizada no PPA |  | - |
| 13 | Apoio ao desenvolvimento e difusão de tecnologia, incluindo a tecnologia social, para a gestão de recursos hídricos. | Não há meta formalizada no PPA | 0176 - Fomento à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação em recursos hídricos. | MCT |
| 14 | Desenvolvimento de um plano de comunicação social e de difusão de informações para o Singreh. | Qualificar 30 mil pessoas para participarem do processo de formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos (MMA) | 02GA - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em articulação com os entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade. | MMA |
| 15 | Desenvolvimento de processos formativos continuados para os atores do Singreh e para a sociedade. | Capacitar 100% dos órgãos gestores estaduais e comitês de bacias de rios de domínio da União com cursos sobre gestão integrada dos recursos hídricos. |  | ANA |
| 16. | Desenvolvimento da gestão compartilhada de rios fronteiriços e transfronteiriços. | Não há meta formalizada no PPA | 02GA - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em articulação com os entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade. | ANA, SRHU, CNRH |
| 17. | Avaliação e mapeamento de áreas vulneráveis a eventos extremos. | Elaborar o atlas de vulnerabilidade às inundações, na escala de 1:1.000.000, dos principais rios brasileiros. | 02GW – Elaboração e disponibilização de estudos, planos e instrumentos de apoio técnico às políticas públicas com interferência nos recursos hídricos. | ANA |
|  |  | Realizar o monitoramento da ocupação urbana nos municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos. |  | MCIDADES |
| 18. | Desenvolvimento dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com foco na conservação de águas de bacias hidrográficas. | Não há meta formalizada no PPA | 02H1 – Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais em bacias hidrográficas. | ANA, SRHU |
| 19. | Recuperação e conservação de bacias hidrográficas em áreas urbanas e rurais. | Reduzir os níveis de poluição hídrica em bacias críticas em 28.000 Kg DBO/Dia - Média anual. | 02GZ – Despoluição de bacias hidrográficas. | SRHU |
|  |  | Revitalizar 60 sub-bacias hidrográficas. | 02H1 – Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais em bacias hidrográficas. | SRHU |
|  |  | Conservar e recuperar 6000 hectares de solos, matas ciliares e áreas de nascentes. | 02H2 – Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na bacia do São Francisco. | SRHU |
|  |  | Não há meta formalizada no PPA | 02H3 – Recuperação e controle de processos erosivos em municípios das bacias do São Francisco e do Parnaíba. | SRHU |
| 20. | Avaliação integrada das demandas de recursos hídricos, considerando os planos e programas governamentais e os projetos dos setores público e privado. | Desenvolver coeficientes técnicos de uso da água para três setores usuários (indústria, irrigação e saneamento). | 02GW – Elaboração e disponibilização de estudos, planos e instrumentos de apoio técnico às políticas públicas com interferência nos recursos hídricos. | SRHU |
| 21. | Articulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, com as políticas, planos e programas governamentais que orientam os setores usuários de recursos hídricos. | Definir estratégias para a gestão integrada da biodiversidade aquática e dos recursos hídricos em três sub-bacias da região amazônica. | 02GX – Estabelecimento de estratégias para implementação dos planos de recursos hídricos e integração com as demais políticas públicas, planos e programas relacionados a recursos hídricos. | SBF/MMA |
| 22 | Implantação do Sistema de Gerenciamento do PNRH (SIGEOR/PNRH). | Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SIGEOR/PNRH). | 02G9 - Apoio ao desenvolvimento do Plano Nacional de Recursos Hídricos e dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, em articulação com os planejamentos setoriais. | SRHU |

Cabe destacar que no PPA há outros Programas Temáticos que possuem relação com a gestão dos recursos hídricos, tais como “Oferta de Água”, “Saneamento”, “Gestão de Riscos e Reposta a Desastres”, “Agricultura Irrigada”, “Energia Elétrica”, “Transporte Hidroviário”.

Na sequência são apresentados, para cada uma das prioridades, o seu objetivo e os seus executores, conforme o documento aprovado com a Resolução CNRH n° 135, de 2011; e a situação da sua implementação, esta com base nas informações extraídas do SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento), mantido pelo Ministério do Planejamento (MP), além de informações prestadas diretamente pelas instituições responsáveis pela execução das ações.  Em algumas das prioridades há ainda a análise do MP sobre as informações prestadas.

- Prioridades do PNRH para 2012-2015

  - Apoio à criação de novos Comitês de Bacia e ao fortalecimento dos Comitês já existentes.

    - Objetivo e executores

O objetivo e “Apoiar o planejamento participativo e descentralizado da gestão de recursos hídricos, por meio da criação de novos Comitês de Bacia e do fortalecimento institucional dos Comitês já existentes”.

Os executores são a ANA, os Órgãos Gestores Estaduais e as Agencias de Bacia.

    - Situação

A meta da ANA no PPA Federal 2012-2015, Programa 2026: Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos, consiste em “consolidar o funcionamento de 5 comitês em bacias de rios de domínio da União”.  Em 2012, foram estruturados os CBHs do Rio Grande e Paranapanema. Em agosto do mesmo ano, foi concluído o processo de instalação do CBH Grande, criado pelo Decreto nº 7.254, de 02 de agosto de 2010, e que abrange áreas de 393 municípios, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Ainda em 2012, a Presidenta Dilma Rousseff assinou o Decreto de criação do CBH Paranapanema. A bacia hidrográfica do rio Paranapanema, com área da ordem de 106 mil km2 e população superior a cinco milhões de habitantes, abrange áreas de 247 municípios, nos estados de São Paulo e Paraná. Além dos citados, outros sete comitês de bacias hidrográficas de rios interestaduais encontram-se em funcionamento: Paraíba do Sul; Piracicaba, Capivari e Jundiaí; São Francisco; Doce; Paranaíba; Verde Grande; e Piancó-Piranhas-Açu.

Em 2013, atuação da ANA esteve voltada para a manutenção dos nove comitês interestaduais em funcionamento.  Ao longo deste ano de 2014, foram realizadas 4 reuniões de mobilização e concluida a minuta do Acordo de Cooperação que devera ser firmado entre os estados do RS e SC e a ANA, como um dos requisitos para a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Uruguai. No primeiro semestre de 2014, não  houve avanço das negociações para a criação do CBH.

Para 2015, a ANA dará continuidade a atividades para promover o fortalecimento dos nove comitês de bacia existentes e  para a criação e instalação do CBH Uruguai.

Quadro 1 – Situação dos CBHs  interestaduais.

- CBH Paraíba do Sul está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações conforme link: http://www.ceivap.org.br/ - CBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link: http://www.comitespcj.org.br/ - CBH São Francisco está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link: http://cbhsaofrancisco.org.br/ - CBH do Rio Doce está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link: http://www.cbhdoce.org.br/ - CBH do Rio Paranaíba está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link: http://cbhparanaiba.org.br/ - CBH do Rio Verde Grande está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link: http://www.verdegrande.cbh.gov.br/ - CBH do Rio Grande está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link:http://www.grande.cbh.gov.br/ - CBH do Rio Paranapanema está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link: http://paranapanema.org/ - CBH do Rio Piranhas-Açu está instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações, conforme link http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/

Atendida a meta? Definir Bacias prioritárias com base no mapa da resolução 109. Divisao da bacia amazônica (pag 38).

  - Ampliação do Cadastro de Usos e Usuários de Recursos Hídricos.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “Promover, de forma coordenada com os órgãos estaduais, o amplo cadastramento de usos e usuários de recursos hídricos no país”.

Os executores são a ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

    - Situação

Em 2012, 13.300 novos usuários foram cadastrados no banco de dados do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, sendo que 2.600 destes são usuários federais, incluindo os usuários não passiveis de outorga. Em 2013, o número total de usuários cadastrados foi de 11.932 usuários federais, sendo 2.300 usuários federais. Os novos usuários cadastrados até setembro de 2014 totalizaram 6.000, sendo 900 usuários federais. Para 2015 espera-se que cerca de 8.000 novos usuários sejam cadastrados no CNARH.

Também relacionada a esta prioridade, a ANA tem como meta no PPA Federal 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 650), “ampliar de 7.643 para 10.700 o universo de usuários de recursos hídricos regularizados”. Em 2012 foram regularizados 1.003 usuários, totalizando 7.362; em 2013, 1.741 usuários foram regularizados totalizando 9.103. No primeiro semestre de 2014 foram regularizados 1.139 usuários, totalizando desde 2012 10.242 usuários, o equivalente a 95% da meta. Os novos usuários cadastrados no CNARH até 30/09/2014 totalizam 6.000, sendo que 900 são usuários federais. Em 2014 os procedimentos de regularização estão em fase de aprimoramento e automação, o que pode elevar a média anual de usuários regularizados.

  - Estruturação, ampliação e manutenção da rede hidrometeorológica e da rede hidrogeológica nacional.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “Consolidar uma adequada rede de monitoramento hidrológico para a coleta de dados qualitativos e quantitativos sobre as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas do país nas diversas bacias e regiões, assegurando que os dados coletados sejam efetivamente processados e interpretados e subsidiem decisões acerca da gestão dos recursos hídricos, além de devidamente armazenados e difundidos entre todos os segmentos interessados.”.

Os executores são a ANA e as entidades que operam as estações hidrometeorológicas.

    - Situação

A ANA estabeleceu como meta no PPA Federal 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 650), “modernizar 990 estações da Rede Hidrometeorológica Nacional”. Em 2012, foi realizada a aquisição, instalação e operação de equipamentos de hidrometria dotados de sensores automáticos, registradores magnéticos e de sistema de transmissão de dados, auxiliando no aperfeiçoamento dos processos de coleta, tratamento e disponibilização de dados. Neste ano, foram modernizadas 166 estações hidrometeorológicas.

Em 2013, foram modernizadas 62 estações hidrometeorológicas, sendo que 100 já foram adquiridas e 38 ainda deverão ser instaladas até o final do ano. No primeiro Semestre de 2014, foram modernizadas 120 estações hidrometeorológicas. De 2012 até o momento, foram modernizadas 826 estações hidrometeorológicas. Quantidade alcançada: 826 Estações da Rede Hidrometeorológica Nacional. Está prevista a instalação de 50 estações até o final de 2014, totalizando 876 estações. Para 2015 está prevista a modernização de 150 estações hidrometeorológicas, totalizando 1.026 estações.

  - Desenvolvimento do SNIRH e implantação dos Sistemas Estaduais de Informação de Recursos Hídricos, integrados ao SNIRH.

    - Objetivo e executores

O objetivo e “consolidar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, complementando dados e lacunas, e, principalmente, assegurando a interlocução com sistemas similares instalados nos Estados e/ou em bacias determinadas”.

Os executores são a ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

    - Situação

No período de 2012 a 2014, a manutenção e atualização dos subsistemas que integram o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) foram realizadas conforme registro da tabela abaixo:

2012

- Subsistema de Dados Quali-quantitativos - reorganização, revisão e padronização dos dados de área de drenagem das estações fluviométricas para publicação na web; desenvolvimento do aplicativo de divulgação de dados do SNIRH: Hidroweb2; atualização e manutenção evolutiva do Sistema Telemetria 2 para atendimento à Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 10/08/2010.

- Subsistema de Regulação de Usos - inclusão base de Espelhos d’água da União no CNARH; especificação técnica do novo sistema de cadastro - CNARH 2.0; desenvolvimento do módulo de cadastro de poços do Sistema de Águas Subterrâneas (SAS).

- Subsistema de Planejamento e Gestão - carga do banco de dados do relatório de conjuntura 2012; subsistema de Inteligência Geográfica; revisão da consistência da base de dados da ANA; desenvolvimento do novo portal do SNIRH com tecnologia ArcGIS; infraestrutura Computacional para o SNIRH; governança de TI: Gerenciamento de Capacidade, de Nível de Serviço, de Disponibilidade, de Incidentes, Mudanças, Configuração e Problemas.

2013

- Subsistema de Dados Quali-quantitativos: melhorias no aplicativo de divulgação de dados do SNIRH: Hidroweb2 (Consulta de rios, dominialidade, nomenclatura, área montante e área de drenagem de estações); atualização e manutenção evolutiva do Sistema de Atendimento à Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 10/08/2010; melhorias no sistema de acompanhamento de reservatórios da Sala de Situação.

- Subsistema de Regulação de Usos: início da especificação do novo módulo de Regulação Federal (REGLA), contemplando cadastro, outorga e cobrança; conclusão do desenvolvimento e implantação do Módulo Cadastro de Poços de Águas Subterrâneas; manutenção evolutivas e corretivas dos módulos de outorga, fiscalização, cobrança, arrecadação, cadastro e suporte a decisão para outorga.

- Subsistema de Planejamento e Gestão: elaboração e disponibilização na WEB o Atlas Geográfico Digital de Recursos Hídricos do Brasil.

- Subsistema de Inteligência Geográfica: atualização de dados do Portal de Metadados em Geonetwork; atualização da Base Hidrográfica Ottocodificada (espelhos d?água e trechos de drenagem) da ANA ao milionésimo, com áreas de drenagem calculadas por MDE; Ottocodificação de bases hidrográficas em escalas de maior detalhe para bacias estratégicas: Paraíba do Sul (1:250.000); PISF (1:100.000); PCJ (1:50.000); Doce (1:50.000).

2014

- Subsistema de Regulação de Usos: desenvolvimento do novo módulo de Regulação Federal (REGLA), contemplando cadastro, outorga e cobrança dos usuários de recursos hídricos em cursos d’água da União; desenvolvimento do CNARH40, aplicativo de recebimento e gerenciamento dos dados de outorgas dos Estados, para atendimento ao Programa PRO-GESTÃO, atendendo à Resolução CNRH nº 126, de 30 de junho de 2011, que aprova diretrizes para o cadastro de usuários de recursos hídricos e para a integração das bases de dados referentes aos usos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

2015 (previsto)

- Subsistema de Regulação de Usos: conclusão do módulo de Regulação Federal (REGLA), contemplando cadastro, outorga e cobrança dos usuário de recursos hidricos em cursos dágua da União; conclusão do CNARH40, aplicativo de recebimento e gerenciamento dos dados de outorgas dos Estados, para atendimento ao Programa PRO-GESTÃO, atendendo à Resolução CNRH nº 126, de 30 de junho de 2011, que aprova diretrizes para o cadastro de usuários de recursos hídricos e para a integração das bases de dados referentes aos usos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos; desenvolvimento do novo módulo de Cobrança pelo uso da água - Sistema DIGICOB.

Ainda em relação a essa prioridade, no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia (CTCT/CNRH) está discutindo os temas da integração de dados entre instituições atuantes no setor de recursos hídricos e da especificação técnica para equipamentos de monitoramento hidrológico.

Não existe meta formalizada no PPA Federal 2012-2015, relacionada diretamente à execução desta Prioridade do PNRH.  No entanto, na análise do Ministério do Planejamento, este tema poderia ser tratado no âmbito do Objetivo 0662 - Promover a consolidação e a estruturação técnico e institucional dos entes envolvidos no Singreh, com foco nas instâncias de representação colegiada e órgãos gestores estaduais ou do Objetivo 0650 - Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de Regulação, e Gestão dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos múltiplos da água, de forma sustentável.

  - Elaboração de Planos de Recursos Hídricos.

    - Objetivo e executores

O objetivo e “Promover a elaboração de planos de recursos hídricos em bacias de rios de domínio federal e apoiar metodologicamente os Estados na elaboração de seus planos e de planos de bacias de estaduais..”.

Os executores e intervenientes são a ANA, SRHU-MMA, Órgãos Gestores Estaduais, Comitês e Agências de Bacia.

    - Situação

A meta da SRHU/MMA no PPA Federal 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 646) consiste em “apoiar a elaboração de 6 Planos Estaduais de Recursos Hídricos”. O MMA/SRHU está apoiando seis Unidades da Federação (AM, GO, RO, MA, PA e RS) na elaboração dos seus Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERHs). A seguir, é apresentada a análise situacional de cada um desses processos:

- O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás (PERH/GO) tem a entrega prevista para 2015 e sua execução é via contratação direta do MMA/SRHU, no âmbito do Programa Interáguas. No primeiro semestre de 2014, foi concluída a primeira etapa, “Bases Metodológicas para a Elaboração do PERH/GO”. Encontra-se em andamento a segunda etapa, “Elaboração do diagnóstico dos recursos hídricos do Estado”, envolvendo consultas públicas em seis cidades-pólo de Goiás. A previsão de entrega da segunda e terceira etapas é dezembro de 2014, quando se encerram os trabalhos.

- O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão (PERH/MA) tem entrega prevista para 2015 e a execução do projeto está a cargo do Estado, via contrato de repasse, com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), além do apoio técnico do MMA/SRHU. Foi selecionada a empresa Prismati Consultoria em Gestão e Projetos para a elaboração dos estudos técnicos. A previsão de conclusão da primeira etapa (“Bases Metodológicas para a Elaboração do PERH/MA”) é maio de 2015.

- O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia (PERH/RO) tem entrega prevista para 2016 e a execução do projeto está a cargo do Estado, via contrato de repasse com recursos do FNMA, além do apoio técnico do MMA/SRHU. No primeiro semestre de 2014, foi lançada a Concorrência Pública nº 033/2014, para a contratação de consultoria especializada. A previsão de contratação é dezembro de 2014.

- O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas (PERH/AM) tem entrega prevista para 2016 e a execução do projeto está a cargo do Estado, via contrato de repasse, também com recurso do FNMA e apoio técnico do MMA/SRHU. O projeto está na fase de elaboração dos Termos de Referência visando à contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento dos estudos técnicos. A previsão para o lançamento do edital de licitação é março de 2015.

- O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará (PERH/PA) tem entrega prevista para 2017 e a sua execução é via contratação direta do MMA/SRHU, no âmbito do Programa Interáguas. O Termo de Referência visando a contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento dos estudos técnicos, feito em parceria com o Estado, foi concluído e será encaminhado a não objeção do Banco Mundial. A previsão do lançamento da licitação é novembro de 2014.

- O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (PERH/RS), elaborado pelo Estado, via contrato de repasse (FNMA, em 2004) e com o apoio técnico do MMA/SRHU, foi finalizado no primeiro semestre de 2014 e aprovado pelo Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH/RS), por meio da Resolução nº 141, de 21 de março de 2014, com minuta do Projeto de Lei instituindo o PERH encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado. Na 76ª Reunião Ordinária do CRH/RS, realizada em 09 de julho passado, foi aprovada a criação da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos com o objetivo de acompanhar a implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/RS.

Os Estados do Mato Grosso do Sul e da Paraíba solicitaram apoio do MMA/SRHU para a revisão e atualização dos seus Planos Estaduais de Recursos Hídricos. O MMA/SRHU está analisando a pertinência dos pleitos e a possibilidade de viabilização dos recursos financeiros para o seu atendimento.

Também em relação a esta Prioridade do PNRH, a ANA tem como meta no PPA Federal 2012-2015 “dotar 3 bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos da viabilidade da cobrança”.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Grande, Paranapanema e Piranhas-Açu estão elaborando os respectivos planos de bacias hidrográficas, os quais encontram-se em diferentes etapa.  Na bacia do rio Grande, está em fase de elaboração dos termos de referência para os planos de bacia aprovado pelo comitê, porém está em processo de revisão a pedido do CNRH, a contratação deverá se dar em 2015. Na bacia do rio Paranapanema está em fase de conclusão da primeira etapa para a elaboração dos planos de bacia e finalização dos termos de referência para as 2ª e 3ª etapas dos planos de bacia, a serem contratados em 2014, com previsão de contratação até o primeiro semestre de 2015.  Na bacia do rio Piranhas-Açu está sendo concluída a elaboração do plano de bacia, com a análise dos produtos entregues pela empresa contratada.

No âmbito do CNRH, foram aprovadas a Resolução nº 145/2012, que “estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras providências” e a Resolução nº 152/2013, que “decide pela elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) e a constituição do Grupo de Acompanhamento da elaboração do PRH Paraguai”.

  - Apoio ao enquadramento dos corpos d'água.

    - Objetivo e executores

O objetivo e “promover a elaboração de propostas de enquadramento de corpos d’água em bacias de rios de domínio federal e apoiar metodologicamente os Estados na elaboração de suas propostas, em bacias de domínio estadual”.

Os executores são a ANA, Órgãos Gestores Estaduais, Comitês e Agências de Bacia.

    - Situação

Em 2013, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba aprovou a Deliberação nº 039/2013, com proposta de Enquadramento dos Corpos Hídricos Superficiais da Bacia do Rio Paranaíba. A referida deliberação foi encaminhada para o CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.  No entanto, em reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras (CTPOAR) e do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH), foram levantadas algumas considerações sobre a proposta de enquadramento e o CBH do Rio Paranaíba decidiu para a retirada do tema da pauta do CNRH para novas discussões no âmbito do CBH, considerando as questões levantadas. O tema ainda não retornou para o CNRH, que tem como atribuição “aprovar o enquadramento dos corpos de água em classes, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA e de acordo com a classificação estabelecida pela legislação ambiental” (Decreto nº 4.613/2003).

Ainda em relação ao tema do enquadramento dos corpos de água, a SRHU/MMA inseriu no seu planejamento estratégico para o período 2014-2022, uma ação de “Avaliação do instrumento enquadramento dos corpos hídricos na Política Nacional de Recursos Hídricos e concepção de estratégias para promover o enquadramento dos corpos hídricos”.  São entregas previstas:

- Diagnóstico e avaliação do instrumento Enquadramento dos corpos hídricos e diretrizes e recomendações para a revisão dos normativos do enquadramento, até 2016.

- Validações de enquadramento de corpos hídricos de cinco bacias federais, até 2022.

Não há meta formalizada em relação a esta Prioridade no PPA Federal 2012-2015.  No entanto, na análise do Ministério do Planejamento, o tema poderia ser tratado no Objetivo 0650 - Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de Regulação, e Gestão dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos múltiplos da água, de forma sustentável.

  - Definição de critérios de outorga para diferentes situações.

    - Objetivo e executores

O objetivo e “avançar e consolidar a metodologia e o sistema de outorga de direitos de uso da água e apoiar esforços similares nas unidades federadas, assegurando consistência de critérios e metodologias e subsidiando a consolidação da sistemática de outorga em todo o território nacional”.

Os executores são a ANA e os orgãos outorgantes estaduais.

    - Situação

A Resolução ANA Nº 1041, de 19 de agosto de 2013, definiu os critérios para análise de balanço hídrico em pedidos de outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos para captação de água e lançamento de efluentes com fins de diluição, bem como prazos de validade das outorgas de direito de uso de recursos hídricos (http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2013/1041-2013.pdf), válidos para a análise de outorgas em rios de domínio da União. A mesma resolução aprovou o “Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos”, disponível no site da ANA.

Não há meta formalizada no PPA Federal 2012-2015, em relação a este tema.

  - Implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias onde o instrumento por aprovado pelo Comitê de Bacia.

    - Objetivo e executores

O objetivo e “empreender estudos sobre alternativas na implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos em bacias prioritárias, com foco na conscientização do usuário da água”.

Os executores são a ANA, Órgãos Gestores Estaduais e Agências de Bacia.

    - Situação

A meta da ANA no PPA Federal 2012-2015 relacionada a esta prioridade é “dotar 3 bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos da viabilidade da cobrança”. Em 2012, a cobrança na bacia do rio Doce foi implementada. Além disso, foi elaborado estudo para subsidiar o Comitê de Bacia do Rio Paranaíba (RH Paraná) na implementação da cobrança naquela bacia. Esse estudo foi realizado com base na proposição de diretrizes e mecanismos para a cobrança, na simulação do potencial de arrecadação com base no Plano e dos impactos sobre os setores usuários e na avaliação sobre a sustentabilidade financeira da Agência de Bacia. A implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias dos rios Verde Grande (RH São Francisco) e rio Paranaíba (RH Paraná) foi inserida no Projeto de Lei Orçamentária - PLOA de 2013. No ano de 2013, o estudo para implementar a cobrança na bacia do rio Grande estava na fase de conclusão, havendo, naquele ano, a previsão para a elaboração de estudo para a implementação da cobrança na bacia hidrográfica do rio Paranapanema e do rio Paranaíba. Em 2014 teve início o processo de implementação da cobrança pelo Comitê da Bacia do rio Paranaíba. Para 2015, é previsto que a cobrança na bacia do rio Paranaíba seguirá em fase de implementação, havendo, ainda, a possibilidade de implementação da cobrança na bacia hidrográfica do rio Verde Grande.

  - Fiscalização do uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “organizar ações sistemáticas de fiscalização, pautadas pelas perspectivas preventivas e de orientação aos usuários de recursos hídricos”.

Os executores são a ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

    - Situação

A ANA atua com foco em bacias prioritárias selecionadas a partir da sua criticidade (em termos de balanço hídrico quali-quantitativo), representatividade de seus usuários (em termos de grandeza de vazões outorgadas), dentre outros critérios. São consideradas bacias prioritárias para ações de fiscalização: Paraíba do Sul, Piracicaba-Capivari-Jundiaí, Doce, Piranhas-Açu, Verde Grande, São Marcos, Entorno do DF e São Francisco. As campanhas deverão resultar em conhecimento dos usos instalados na bacia, principais finalidades e situação de regularidade de usuários (usuários irregulares são orientados a regularizar-se). Destaca-se ainda que a fiscalização também ocorre para atendimento a denuncias específicas.

Em 2012, foram realizadas 37 campanhas e 320 vistorias a usuários. Particularmente em 2013, em decorrência da situação de escassez hídrica no semiárido, foram realizadas 60 campanhas de fiscalização, que ocorreram de forma articulada com os estados e o DNOCS, alcançando um número de 674 usuários fiscalizados. Os principais corpos hídricos fiscalizados foram os Açudes Epitácio Pessoa, Engenheiro Avidos, São Gonçalo, Jatobá II, Lagoa do Arroz, Santa Inês, Coremas e Mãe d’agua na Paraíba; Itans e Sabugi  no Rio Grande do Norte; e rios Piancó, Piranhas Açu e Pardo. Essas ações da ANA, órgãos gestores estaduais e DNOCS têm como objetivo a regularização dos usuários e estabelecimento de regras de usos da água em situação de seca. Em 2014 as campanhas tiveram o objetivo de verificar o cumprimento de regras específicas de uso em decorrência da estiagem. As campanhas de fiscalização concentraram-se nas bacias hidrográficas do: rio Piranhas Açu (PB/RN); ribeirão Pipiripau (DF); rio São Francisco (trechos submédio e baixo) (BA, SE, AL, PE, MG) e do rio Piracicaba (SP), além do açude público Epitácio Pessoa - Boqueirão (PB). Até o dia 30/09/2014 foram realizadas 46 campanhas de fiscalização. Espera-se, para 2015, que cerca de 60 campanhas de fiscalização sejam realizadas.

Não há meta formalizada no PPA Federal 2012-2015, relacionada a esta prioridade. No entanto, na análise do Ministério do Planejamento, o tema poderia ser tratado no Objetivo 0650 - Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de Regulação, e Gestão dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos múltiplos da água, de forma sustentável.

  - Implementação dos Fundos de Recursos Hídricos e identificação de mecanismos que permitam a maior efetividade na aplicação dos recursos financeiros disponíveis no Singreh.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “promover a ampliação e a coordenação de fontes de financiamento à gestão dos recursos hídricos, estruturando de modo adequado condicionantes para linhas de crédito”.

Os executores são a SRHU, ANA, Órgãos Gestores Estaduais, CERHs, CNRH.

    - Situação

Não há meta formalizada no PPA. Sem informação sobre o seu desenvolvimento. Segundo análise do MP, a responsabilidade de execução desta prioridade deve ser compartilhada pelos entes da federação e tem o caráter de estratégia ou diretriz.

  - Desenvolvimento de processos de suporte à decisão visando à resolução de conflitos pelo uso da água.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “desenvolver técnicas de suporte à tomada de decisão, visando orientar o gerenciamento e planejamento do uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica”.

Os executores são ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

    - Situação

Não há meta formalizada no PPA. Sem informação sobre o seu desenvolvimento. Segundo análise do MP, a responsabilidade de execução desta prioridade deve ser compartilhada pelos entes da federação.

  - Definição de diretrizes para a introdução do tema das mudanças climáticas nos Planos de Recursos Hídricos.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “desenvolver propostas de diretrizes para a internalização do tema das mudanças do clima gestão de recursos hídricos”.

Os executores são SRHU-MMA, ANA e CNRH.

    - Situação

Em 2013, os planos de bacias hidrográficas em elaboração e em revisão pela ANA passaram a introduzir a simulação dos efeitos das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica em um dos cenários, geralmente, o crítico. Essa providência já fora incorporada no Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Amazônica: Afluentes da Margem Direita (PERH-MDA) – aprovado pelo CNRH 2011, e adotada no Plano da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba – aprovado pelo CBH Paranaíba em junho de 2013 – e no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio Piranhas-Açu, em elaboração. Os planos têm apresentado também programas relativos às questões da mudança climática e dos recursos hídricos.

Em maio de 2013, a ANA descentralizou recursos por meio de termo de cooperação com a Universidade Federal do Ceará para, em parceria com a FUNCEME, desenvolver o estudo denominado “Adaptação do planejamento e da operação dos recursos hídricos à variabilidade e mudanças climáticas na bacia estendida do rio São Francisco”, que pretende identificar os impactos da mudança do clima sobre a hidrologia da bacia hidrográfica do rio São Francisco e das bacias receptoras do Projeto de Integração do São Francisco - PISF. Além de fornecer informações necessárias a ações de adaptação da gestão dos recursos hídricos aos impactos da mudança do clima na bacia do São Francisco e receptoras, o estudo subsidiará os esforços para a revisão do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que se encontra em curso.

Como parte do esforço coordenado pela Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do MMA (SMCQ/MMA) para a construção de um Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, a ANA e a SRHU/MMA vem colaborando com a elaboração dos aportes técnicos e científicos no tema Água. Nesse sentido, encontra-se em negociação o estabelecimento de parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE para a produção de um documento de subsídio técnico, com prazo terminativo no final de 2014, em cinco eixos, quais sejam: i) diretrizes para a elaboração de cenários; ii) geração de conhecimento; iii) instrumentos de gestão de recursos hídricos; iv) governança; e v) interação com setores usuários. O documento, elaborado no âmbito da Rede Água do Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, quando finalizado, servirá de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação, em especial, na temática dos recursos hídricos.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás (PERH/GO), que está sendo elaborado com o apoio da SRHU/MMA, possui em seu Diagnóstico e Prognóstico estudo de mudanças climáticas específico para o Estado e incorporou essa variável no Planejamento. A variável das mudanças climáticas também será observada na elaboração do Prognóstico e Cenário dos PERHs do AM, MA e RO, também elaborados com o apoio da SRHU/MMA e do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA).

Não há meta formalizada no PPA Federal em relação a esta prioridade. No entanto, na análise do Ministério do Planejamento, esse tema poderia ser tratado no Objetivo: 0663 - Instituir instrumentos de apoio técnico e institucional para promover a integração do Planejamento e da gestão dos recursos hídricos com a formulação e implementação das Políticas, Planos e Programas dos principais setores relacionados com vistas a assegurar os usos múltiplos de forma sustentável.

  - Apoio ao desenvolvimento e difusão de tecnologia, incluindo a tecnologia social, para a gestão de recursos hídricos.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “promover o desenvolvimento científico e tecnológico da gestão de recursos hídricos, consolidando e conferindo aplicabilidade e difusão aos conhecimentos auferidos”.

Os executores são ANA, SRHU-MMA e MCT.

    - Situação

Não há meta formalizada no PPA. Sem informação sobre o seu desenvolvimento. Segundo análise do MP, a responsabilidade de execução desta prioridade deve ser compartilhada pelos entes da federação e tem o caráter de estratégia ou diretriz.

  - Desenvolvimento de um plano de comunicação social e de difusão de informações para o Singreh.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “difundir conceitos, iniciativas e demais informações relativas à GIRH para o conjunto da sociedade brasileira e/ou em regiões e bacias específicas”.

Os executores são a SRHU-MMA e a ANA.

    - Situação

Em 2012, a SRHU/MMA realizou, durante o XIV ENCOB (Cuiabá-MT), as Oficinas Temáticas sobre “Participação Pública, Comunicação e Educação no contexto do Programa Marco da Bacia do Prata” e sobre “Comunicação e Processos Formativos no contexto do PNRH”.

Em 2013, o tema da comunicação social e difusão de informações em GIRH também foi desenvolvido durante o III Encontro Formativo Nacional de EA e Gestão de Águas e I Encontro Formativo de EA e Gestão de Águas da Bacia do Rio Doce (Ouro Preto-MG), em especial por meio das oficinas de “Comunicação Social em GIRH” e de “Mídias livres e ciberativismo: desafios e possibilidades de comunicação e participação em rede na era digital”. Tais processos de formação e construção colaborativa geram importantes insumos que estão sendo sistematizados pela SRHU/MMA para contribuírem com a sua internalização pelos entes do Singreh.

No âmbito do CNRH, a Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos (CETEM/CNRH) está discutindo diretrizes para a elaboração de planos de comunicação em gestão integrada dos recursos hídricos.

Não há meta formalizada no PPA Federal relacionado a esta prioridade.

  - Desenvolvimento de processos formativos continuados para os atores do Singreh e para a sociedade.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “desenvolver ações de capacitação, voltadas a agentes multiplicadores que possam, pela via de programas descentralizados e capilares de educação ambiental focados em recursos hídricos, difundir conceitos e práticas, além de apoiar transversalmente a própria implementação do PNRH”.

Os executores são ANA, SRHU-MMA e órgãos gestores estaduais.

    - Situação

A meta inscrita no PPA Federal 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 650) é “qualificar 30 mil pessoas para participarem do processo de formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos (MMA)”.

A SRHU/MMA desenvolveu, em 2012 e 2013, uma série de atividades formativas voltadas para atores do Singreh e para a sociedade, abrangendo um público de aproximadamente 1.600 beneficiários. Em 2014 a SRHU/MMA, em parceria com o Departamento de Educação Ambiental (DEA/SAIC/MMA), está desenvolvendo o curso de Educação a Distância (EaD), sobre "Educação Ambiental e Gestão de Águas", dirigido a atores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh).

Em 2013, a SRHU/MMA coordenou o curso sobre “Planificación y Gestión de Recursos Hídricos”, no âmbito do Programa de Formação da Conferência de Diretores Iberoamericanos de Águas (CODIA). O curso é dirigido aos países da Iberoamérica e tem como público alvo técnicos e profissionais das instituições que integram a CODIA, profissionais de outras instituições públicas com atribuições em matéria de águas, professores universitários e estudantes de disciplinas relacionadas ao campo de gestão de recursos naturais e manejo de águas.

Está em andamento o processo de construção participativa dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos apoiados pelo MMA/SRHU (AM, GO, MA, RO e PA), que envolvem oficinas de trabalho, consultas públicas e seminários com a participação dos servidores dos órgãos gestores estaduais, membros dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e outros atores locais. No decorrer desses processos participativos será apurado o número de participantes, considerando tratar-se de processo de aprendizagem que contribui para a qualificação de pessoas para participarem do processo de formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Outra meta no PPA FEDERAL 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 650), associada a esta prioridade, está sob a responsabilidade da ANA, e consiste em “capacitar 100% dos órgãos gestores estaduais e comitês de bacias de rios de domínio da União com cursos sobre gestão integrada dos recursos hídricos”.

Em 2012 foram realizados: 113 turmas de 49 cursos diferentes, totalizando 7.308 pessoas capacitadas. Em 2013, foram realizadas 60 turmas de capacitação, totalizando 2.800 pessoas capacitadas. Em 2014 (até o mês de setembro) foram capacitadas 13.144 pessoas, entre participantes dos 9 Comitês de Bacias de rios de domínio da União, órgãos estaduais e usuários de todos os estados da federação. Foram 12.931 pessoas em ações totalmente a distância e 213 pessoas em ações semipresenciais ou presenciais. De 2012 até o momento foram capacitadas mais de 32 mil pessoas.

Para 2015 serão oferecidas cerca de 13 mil vagas em cursos a distância e 600 vagas em cursos semipresenciais e presenciais. Os cursos são destinados a órgãos gestores de recursos hídricos, comitês de bacias da União e dos Estados, bem como aos usuários e a sociedade em geral.

  - Desenvolvimento da gestão compartilhada de rios fronteiriços e transfronteiriços.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “conferir substância e dar conseqüência aos compromissos e à agenda internacional brasileira, além de reunir dados e informações sobre variáveis que afetam os recursos hídricos do Brasil e que estão localizadas em territórios de países vizinhos”.

Os executores são ANA, SRHU-MMA e órgãos gestores estaduais.

    - Situação

No âmbito do CNRH, a Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRH/CNRH) tem como atribuição “propor diretrizes para a gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços”. Nos dias 6 e 7 de maio de 2013 foi realizada a oficina de trabalho sobre “Gestão de Recursos Hídricos em Áreas de Fronteira”, com o objetivo de debater a necessidade de construção de diretrizes para a gestão de recursos hídricos em áreas de fronteira e quais seriam essas diretrizes. O relatório final da oficina de trabalho, disponível no site do CNRH, traz propostas de encaminhamentos em relação ao tema. Os encaminhamentos propostos deverão ser discutidos no âmbito da CTGRHT/CNRH.

Não há meta formalizada no PPA Federal em relação a esta prioridade.

  - Mapeamento e avaliação de áreas vulneráveis a eventos extremos.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “propiciar aos tomadores de decisão bases mais sólidas a fim de nortear as políticas públicas voltadas à gestão dos recursos hídricos contextos de vulnerabilidade hídrica”.

O executor e a ANA.

    - Situação

A meta da ANA no PPA Federal 2012-2015 relacionada a esta prioridade consiste em  “elaborar o atlas de vulnerabilidade às inundações, na escala de 1:1. 000.000, dos principais rios brasileiros”. Em 2013, a construção do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações foi finalizada e foram disponibilizados os mapas de todos os estados brasileiros, com diagnóstico da ocorrência e dos impactos das inundações graduais nos trechos dos principais rios brasileiros o Atlas está disponível para download no website da ANA (www.ana.gov.br) e no Portal “Observatório das Chuvas” da Presidência da República (www.brasil.gov.br/observatoriodaschuvas/index.html). O Atlas reúne informações qualificadas sobre o grau (alto, médio ou baixo) dos impactos nos trechos dos rios avaliados em todas as Unidades da Federação, podendo ser utilizado por gestores federais, estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas de prevenção e mitigação de efeitos de eventos críticos, de uso e ocupação do solo, de planejamento de infraestrutura de controle de cheias e de medidas não estruturais (sistemas de alerta e mapeamento de riscos), para alocação mais racional de recursos públicos, além de possuir caráter informativo para a sociedade.

Outra iniciativa a ANA em relação a esta prioridade é o apoio aos Estados para a implantação das Salas de Situação Estaduais, integradas à própria Sala da Agência, que funcionam como centros de gestão de situações críticas, onde estão presentes o órgão gestor de recursos hídricos, instituto de meteorologia e Defesa Civil Estadual, e buscam identificar ocorrências e permitir a adoção antecipada de medidas mitigadoras dos efeitos de secas e inundações. As Salas de Situação vêm sendo implantadas nos estados por meio de Acordos de Cooperação Técnica entre a Agência e os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. Até o momento, 14 Salas de Situação encontram-se em operação (AC, AL, AM, AP, BA, GO, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SC e SE), 6 estados possuem ACTs celebrados, equipamentos entregues e instalados (CE, MA, PR, RO, RS e TO), 3 Salas encontram-se em fase final de implantação (MS, MT e RJ) e 2 estados (MG e SP) e o DF encontram-se em negociação para assinatura do ACT.

Outra meta relacionada a esta prioridade é “realizar o monitoramento da ocupação urbana nos municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos”, sob responsabilidade do Ministério das Cidades. No entanto, até o momento, não dispomos de informação em relação a sua execução.

  - Desenvolvimento dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com foco na conservação de águas de bacias hidrográficas.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “desenvolver mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com foco na conservação de águas das bacias hidrográficas”.

Os executores são a ANA e o MMA.

    - Situação

Não há meta formalizada no PPA. Sem informação sobre o seu desenvolvimento.

  - Recuperação e conservação de bacias hidrográficas em áreas urbanas e rurais.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “promover ações integradas visando a recuperação de bacias hidrográficas em áreas urbanas e rurais”.

O executor é o MMA.

    - Situação

A meta no PPA Federal 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 665) é “Reduzir os níveis de poluição hídrica em bacias críticas em 28.000 Kg DBO/Dia - Média anual”.  No período de janeiro a dezembro de 2013 foram abatidos e certificada a remoção de 7.614,79  toneladas de DBO, o que corresponde a remoção média de 20.851,56 Kg de DBO/dia (para os 365 dias de 2013), totalizando desde 2012 50.649,57 Kg de DBO/dia.  No período de janeiro a agosto de 2014 foi certificada a remoção de 4.106 toneladas de DBO, o que corresponde a remoção média de 16,050 Kg de DBO/dia (de janeiro a agosto de 2014)

As remoções de DBO foram certificadas nos Contratos das ETEs:

- ETE Dornelas, município de Muriaé/MG, Departamento Municipal de Saneamento Urbano - DEMSUR

- ETE Betim Central, Município de Betim - MG, Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA

- ETE Conchas, município de Conchas, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

- ETE Padilha Sul, Município de Curitiba, Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

- ETE Guararema, Município de Guararema – SP, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

- ETE Pedreira, Município de Pedreira – SP, Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

- ETE Bragança Paulista - (Bragança Paulistsa/SP)  SABESP   - ETE Cachoeira Paulista (Cachoeira Paulista/SP) - SABESP   Quantidade alcançada: 24.254 Kg DBO/Dia - média anual

Outra meta do PPA Federal 2012-2015 associada a essa prioridade é “Revitalizar 60 sub-bacias hidrográficas”.  A meta em 2012 foi a revitalização de 10 sub-bacias, sendo, prioritariamente, 6 sub-bacias na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, 1 na BH dos rios Tocantins/Araguaia, 2 na BH do Alto Paraguai e 1 na BH do rio Paraíba do Sul. Em 2014, foram apoiados com transferência de recursos projetos para revitalização em 11 sub-bacias na Região Hidrográfica do Rio São Francisco, sendo 4 sub-bacias na região do Alto São Francisco, 4 sub-bacias no Médio São Francisco, 1 no Submédio São Francisco e 2 no Baixo São Francisco.

Na região hidrográfica do Alto Paraguai destaca-se continuidade das ações de recuperação e conservação ambiental na microbacia hidrográfica das nascentes do rio Aquidauana em Mato Grosso de Sul e do projeto de recuperação das nascentes e mobilização para conservação dos recursos hídricos do pantanal matogrossense, na sub-bacia do Rio Paraguai, no Estado de Mato Grosso.

Na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, destaca-se o projeto realizado no município de São João de Meriti para recuperar a sub-bacia de 7,1 ha, por intermédio do plantio de cerca de 15.000 espécies nativas do bioma Mata Atlântica e atividades de educação ambiental e mobilização social.

A meta nacional apoiou dois Projetos: “Conservação e Revitalização da sub-bacia do rio Uberabinha”, visando a melhoria da qualidade e quantidade de água dos mananciais que abastecem o Município de Uberlândia em Minas Gerais; e “Revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes” no município de Rio Branco/Acre, que prevê obras de recuperação de infraestrutura do Parque e atividades de educação ambiental.

Na análise do Ministério do Planejamento, a execução da meta foi classificada como em atenção (16 sub-bacias revitalizadas).

Também é uma meta do PPA Federal associada a essa prioridade “recuperar 6000 hectares de solos, matas ciliares e áreas de nascentes”. Em 2012, foram realizadas atividade de recuperação e conservação solo, matas ciliares e nascentes nas seguintes localidades e proporções: Votuporanga – SP 320ha,  Apucarana – SP 360ha, Extrema – MG 145ha,  SAAE/Viçosa – MG 100 60, Cedro do Abaeté – MG 130 60, BH Guariroba – MS 253 75, BH Pipiripau – DF 245 31, 1.553 226. A execução da Ação se deu pouco acima do programado, atingindo 1.779 ha de áreas recuperadas e conservadas. É previsto resultado mais expressivo no próximo exercício tendo em vista o nº de contratações celebradas em 2012 cuja execução se dá em períodos definidos de chuva (plantio de mudas) e de estiagem (uso de maquinas e equipamentos) para preparo de solo e implantação de estruturas conservacionistas. Quantidade alcançada: 1.779,0000.

No exercício de 2013 foram implementados parcialmente projetos contratados no exercício, e concluídos projetos contratados no exercício anterior, totalizando 1.645 há sendo 521 há em recuperação e conservação de solo e água, inclusive readequação de estradas vicinais, e 1124 em recuperação de cobertura vegetal em áreas de preservação permanente (nascentes, topo de morro, reserva legal, mata ciliar, APP). Estes resultados referem-se a 17 projetos em execução no exercício. Quantidade realizada: 1.645 ha.                                                     No primeiro semestre de 2014 foram recuperados e conservados 2.780 ha. De 2012 até o momento foram recuperados e conservados um total de 6.204 ha. O principal legado desses projetos é a função de influenciar o resto da bacia em práticas conservacionistas de solo e água. Ressalta-se que o resultado é parcial, pois há muitos projetos em fase de consolidação que ainda não foram finalizados. Quantidade alcançada: 6.204 Hectares.

A previsão de execução física para o exercício de 2015 inclui a conclusão de projetos em andamento e a contratação, ainda em 2014, de 8 projetos selecionados e aprovados em Chamada Pública realizada. Esta prevista a implantação de 1.500 há no exercício de 2015 em conservação de solo e água, recuperação de cobertura vegetal em áreas de preservação permanente e readequação de estradas vicinais.

  - Avaliação integrada das demandas de recursos hídricos,  considerando os planos e programas governamentais e os projetos dos setores público e privado.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “identificar e avaliar as demandas de recursos hídricos e os impactos gerados a partir de investimentos, intervenções e, mesmo, de ações institucionais empreendidas por setores usuários sobre a GIRH.”

Os executores são a SRHU-MMA, a ANA e os órgãos gestores estaduais.

    - Situação

A meta do MMA no PPA Federal 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 663) é “desenvolver coeficientes técnicos de uso da água para 3 setores usuários (indústria, irrigação e saneamento)”. Uma das iniciativas de elaboração desse tipo de estudo no Brasil foi o desenvolvimento de uma Matriz de Coeficientes Técnicos em parceria firmada entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Fundação Banco do Brasil (FBB) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa (FUNARBE). Os estudos, que englobaram as atividades industriais e de agricultura irrigada, foram finalizados em 2011. Outra atividade que também objetiva explicitar as demandas de água bruta pelos setores da economia é o desenvolvimento das Contas Econômicas Ambientais da Água, por meio de metodologia definida pela Divisão de Estatística das Nações Unidas (DENU). No Brasil essa atividade foi iniciada com a publicação da Portaria Interministerial no. 236, de maio de 2012, que cria o Comitê das Contas Econômicas Ambientais da Água, envolvendo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA (SRHU), objetivando explicitar, de forma coerente com o Sistema de Contas Nacionais, as relações entre água e economia.

No âmbito do desenvolvimento das Contas Econômicas Ambientais da Água em 2013 foram realizadas diversas reuniões, cursos de capacitação e seminário regional sobre contas econômicas ambientais promovido pelo IBGE e DENU. Também, a convite das Nações Unidas, o IBGE e ANA participaram de reuniões do Grupo de Especialistas sobre Abordagens de Instrumentos e Modelagem para Realização de Contas Experimentais de Ecossistemas e do Grupo de Especialistas sobre as Diretrizes para a Compilação das Contas e Estatísticas da Água. O Grupo Executivo das Contas Econômicas Ambientais da Água no Brasil dedicou-se às atividades de coleta e organização de dados sobre estoques de águas continentais, fluxos de entrada e saída de água no território e ativos de recursos hídricos, além de dedicar-se às estimativas de fluxos do meio ambiente para a economia, como por exemplo o consumo de água na indústria, irrigação e saneamento. Um dos resultados dessa atividade foi a consolidação da primeira versão da Tabela Simplificada de Dados 2000-2012 a partir das estimativas de estoques e fluxos de recursos hídricos.

Em 2014 foi realizado o Curso de Contas Nacionais aplicado às Contas Econômicas Ambientais com ênfase em recursos hídricos, organizado no âmbito da parceria MMA, ANA e IBGE, que contou com a presença de servidores da ANA, IBAMA, Ministério das Cidades, Ministério da Fazenda, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Republica, Ministério do Meio Ambiente e Serviço Florestal Brasileiro. É previsto também a realização de Seminário Internacional sobre Contas Econômicas Ambientais da Água, em novembro de 2014, organizado pelo MMA e CEPAL, com o objetivo de compartilhamento de experiências internacionais no desenvolvimento das contas da água e como seus resultados podem subsidiar políticas públicas e monitorar a implementação dos futuros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Grupo Executivo das Contas continua desenvolvendo as atividades de coleta e organização de dados sobre estoques e fluxos de recursos hídricos, atualização da Tabela Simplificada de Dados e também se dedicou ao Questionário 2013 de Estatísticas Ambientais, demandado pela Divisão de Estatística das Nações Unidas e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

No âmbito da ANA foi licitado e contratado “Estudos de estimativa de demandas e usos consuntivos de água, contemplando a definição de metodologias, a construção de base de dados e a produção, atualização, armazenamento e disponibilização de resultados das estimativas de demandas e usos consuntivos da água ao longo do tempo", incluindo entre outros as demandas de água pela indústria, irrigação e saneamento.

As perspectivas para 2015 são a continuidade do desenvolvimento das Contas Econômicas Ambientais da Água, em especial focadas em estatísticas da água e no desenvolvimento da primeira versão da Tabela de Recursos e Usos - Água (unidades físicas), e a finalização do estudo contratado pela ANA referente às estimativas de demandas e usos consuntivos da água.

  - Articulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, com as políticas, planos e programas governamentais que orientam os setores usuários de recursos hídricos.

    - Objetivo e executores

O objetivo é “assumir uma atitude proativa no sentido de adequar e/ou complementar programas e projetos setoriais com vistas ao seu mútuo ajuste e compatibilidade ante as diretrizes transversais traçadas pelo setor de recursos hídricos. Nesse sentido, destaca-se o estímulo às ações de planejamento setorial sob a ótica de uso múltiplo e integrado desde sua etapa inicial”.

Os executores são o CNRH, a SRHU-MMA e a ANA.

    - Situação

A meta do PPA Federal 2012-2015 (Programa 2026, Objetivo 663) associada a essa prioridade é “definir estratégias para a gestão integrada da biodiversidade aquática e dos recursos hídricos em três sub-bacias da região amazônica”. O Ministério do Meio Ambiente está desenvolvendo um estudo que visa orientar os usos dos recursos hídricos na bacia hidrográfica dos rios Tapajós e Juruena (Região Hidrográfica Amazônica). Os resultados dessa ação poderão ser utilizados como subsídio à definição de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.

  - Implantação do Sistema de Gerenciamento do PNRH (SIGEOR/PNRH)

    - Objetivo e executores

O objetivo é “apoiar executivamente, monitorar e avaliar o processo dinâmico de implementação instrumentos e os indicadores adequados, para identificar as correções de rumo e os ajustes que se mostre do PNRH, mediante os m necessários”.

Os executores são a SRHU-MMA e a ANA.

    - Situação

A meta do PPA FEDERAL 2012-2015 (Programa 2026/Objetivo 0646) é “Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SIGEOR/PNRH)”. A “Concepção, Implantação e Manutenção do Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados-SIGEOR (Programa XIII do Plano Nacional de Recursos Hídricos)” é uma das ações incluídas no Planejamento Estratégico do Ministério do Meio Ambiente (PE-MMA). São entregas associadas a esse resultado: i) Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados do PNRH (SIGEOR/PNRH) operando com todas as funcionalidades previstas e atualizado, até 2015; ii) Oito relatórios gerenciais anuais contendo a situação da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a serem disponibilizados, anualmente, entre 2015 e 2022. As entregas previstas constituem ferramentas que auxiliarão no monitoramento e avaliação contínuos do PNRH, conferindo maior transparência a implementação do Plano e visibilidade aos resultados alcançados.

Ainda em relação a esta prioridade, no âmbito do CNRH, a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH/CNRH) deu início à discussão de um cronograma de atividades para a realização da segunda revisão do PNRH, prevista para 2015.

Na análise do Ministério do Planejamento, a execução dessa meta foi classificada como em atenção, pois não houve a contratação para o desenvolvimento do Sistema, que podem não ficar pronto até o final do plano.

- Considerações Finais

A tabela 1 poderia ser colocada aqui com os números referentes a sua implementacao

Este informe oferece um panorama da situação da implementação das prioridades do PNRH pela ANA e pela SRHU/MMA. No entanto, as informações não contemplam as ações desenvolvidas pelos Estados e nem por outros órgãos do Poder Executivo Federal que atuam em políticas com interface com a gestão dos recursos hídricos. Para 2015, espera-se que o Informe traga também as informações dos Estados e do Distrito Federal em relação à execução do PNRH, assim como dos outros órgãos do Governo Federal. Não obstante, este Informe contribui para uma visão do desenvolvimento das Prioridades do PNRH e das lacunas de execução a serem preenchidas, servindo como importante insumo na definição das metas do Governo Federal para o PPA 2016-2019.