CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CNRH

CAMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CTPNRH

PRIORIDADES DO CNRH PARA CTPNRH 2013-2014

Relatório de Situação – Minuta de 31 de outubro de 2014

As prioridades para as Câmaras Técnicas são aprovadas pelo Plenário do CNRH.  Para o período 2013-2014, as prioridades foram aprovadas na XXVIII Reunião Ordinária do CNRH, em 12 de dezembro de 2012. As prioridades da CTPNRH foram analisadas em sua 74ª reunião, em 21 de março de 2013.

A CTPNRH discutiu as prioridades elencadas e a pontuação destas na ordem de priorização definida pelo Plenário. Cabe destacar que duas delas já tinham sido definidas anteriormente como prioritárias não entraram na votação. São as que tem a letra P na coluna de pontuação.

Em seguida, as prioridades foram agrupadas em eixos temáticos, considerando as afinidades entre as mesmas. Para fins deste relatório foram feitas pequenas alterações nestes agrupamentos levando em conta a estrutura do Plano Nacional de Recursos Hídricos e as competências da CTPNRH, a saber (inciso I do art. 2º da Resolução CNRH no 04, de 10 de junho de 1999,  com a redação dada pela Resolução no  94, de 5 de novembro de 2008):

- acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos, sua implementação e suas revisões;

- propor diretrizes para o aprimoramento dos processos de elaboração, comunicação e implementação de planos de recursos hídricos;

- propor mecanismos para articulação entre os planos de recursos hídricos nacional (PNRH), estaduais (PERHs), de bacias hidrográficas (PBHs), e setoriais que possuam interface com a Política Nacional de Recursos Hídricos; e

- exercer outras competências constantes do Regimento Interno do CNRH e as que lhe forem delegadas pelo Plenário.

Na Tabela 1 são apresentadas, por Eixo Temático, as prioridades estabelecidas pelo Plenário do CNRH para a CTPNRH. O Eixo I refere-se às prioridades associadas ao tema da Articulação entre os Planejamentos. Este tema corresponde à competência da CTPNRH definida na Resolução que institui a Câmara Técnica (Resolução CNRH n° 04, de 1999) de “propor mecanismos para articulação entre os planos de recursos hídricos nacional (PNRH), estaduais (PERHs), de bacias hidrográficas (PBHs), e setoriais que possuam interface com a Política Nacional de Recursos Hídricos”. O tema também contribui para a implementação do Programa V do Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH “Articulação Intersetorial, Interinstitucional e Intrainstitucional da Gestão de Recursos Hídricos”. Abaixo as moções aprovadas pelo CNRH com base nos encaminhamentos da CTPNRH:

- Moção nº 60, de 10 de julho de 2012, que recomenda a aprovação da proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS;

- Moção nº 64, de 28 de junho de 2013, que recomenda a aprovação da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab.

O Eixo II refere-se aos temas relacionados às Situações Especiais de Planejamento e Gestão. Este tema está relacionado ao componente de Programas Regionais de Recursos Hídricos do PNRH (Programas IX, X, XI e XII). Os encaminhamentos no âmbito da CTPNRH, que se materializaram em Resoluções emitidas pelo Conselho, são:

- Resolução nº 145, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras providencias.

- Resolução nº 148, de 13 de dezembro de 2012, que aprova o Detalhamento Operativo do Programa IX do PNRH “Gestão dos Recursos Hídricos Integrada ao Gerenciamento Costeiro, incluindo Áreas Úmidas” (em conjunto com a CTCOST/CNRH);

- Resolução nº 152, de 17 de dezembro de 2013, que decide pela elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) e a constituição de Grupo de Acompanhamento da elaboração do PRH Paraguai.

O Eixo III reúne as prioridades relacionadas à Implementação e Revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Este tema corresponde à competência da CTPNRH de “acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos, sua implementação e suas revisões”. O tema também contribui para a implementação do Programa XIII do PNRH “Gerenciamento Executivo, Monitoramento e Avaliação da Implementação do PNRH”. Não houve encaminhamentos do tema pela CTPNRH, mas alguns itens de pauta discutidos no período são relacionados a este eixo temático.

No Eixo IV estão relacionados Outros Temas, que não se enquadram nos eixos temáticos anteriores e nem podem ser agrupados em eixos comuns. Até o momento não houve encaminhamentos dessas prioridades pela CTPNRH, mas alguns itens de pauta discutidos no período são relacionados a este eixo temático.

A Tabela 2 apresenta a relação parcial dos itens de pauta da CTPNRH no período 2013-2014 e alguns de reuniões anteriores relacionados ao atendimento das prioridades 2013-2014.

Na penúltima coluna da Tabela 1 é apresentado o número do item de pauta relacionado a cada uma das prioridades. Dessa forma é possível visualizar de que forma a prioridade foi abordada na CT.

Na Tabela 3 são relacionadas, para apreciação do Plenário, as prioridades 2013-2014 ainda pendentes de avaliação pela CTPNRH, ou que permanecem em discussão, como forma de contribuir para a definição das prioridades no período 2015-2016. Cabe destacar que foram feitos alguns agrupamentos no caso de prioridades do Eixo I (I-2, I-3 e I-4) e dada nova redação aos itens I-6, II–1 e II-2.

Tabela 1. Prioridades para 2013-2014 divididas em eixos temáticos e os encaminhamentos (1 de 3).

| EIXOS | ID | Numeracão 74aCTPNRH | PRIORIDADES 2013-2014 | PONTUAÇÃO | NUMERO ITEM PAUTA CTPNRH | ENCAMINHAMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Articulação entre Planejamentos | I-1 | 1 | Qualificar os mecanismos de articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. (Saúde, Irrigação, etc) | 16,666 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Prioridade continua em discussão |
|  | I-2 | 3 | Relação entre os Planos de Recursos Hídricos: Nacional, Estadual, de Bacias (União e Afluentes). | 15,444 | 1, 5, 6, 7 | A ANA está trabalhando no assunto e trará os resultados à CTPNRH para embasar a continuidade das discussões |
|  | I-3 | 11 | Integração da Política de Recursos Hídricos com outras Políticas Públicas/Integração entre os distintos Plano de Recursos Hídricos. | 12,000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | Moção nº 60, de 10 de julho de 2012. Recomenda a aprovação da proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Prioridade continua em discussão |
|  | I-4 | 12 | Articulação entre planos de recursos hídricos: diretrizes | 10,555 | 1, 5, 6, 7 | Ver desdobramento do Item I- 2 |
|  | I-5 | 18 | Integração do PNRH com o PLANSAB, tendo como base de planejamento a Bacia Hidrográfica. | P | 4 | Moção nº 64, de 28 de junho de 2013. Recomenda a aprovação da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab - Prioridade Atendida |
|  | I-6 | 13 | Diretrizes para inserção da política regional de recursos hídricos (Planos de Recursos Hídricos ou de Bacias Hidrográficas), nos Planos municipais de desenvolvimento urbano, considerando as metas intermediárias e final, de quantidade e qualidade dos recursos hídricos e a localização de onde estão inseridos os municípios. | 10,111 | - | Não avançou |
|  | I-7 | 15 | Plano de Segurança da Água | 9,444 | 20 | Prioridade atendida |

Tabela 1. Prioridades para 2013-2014 divididas em eixos temáticos e os encaminhamentos (2 de 3).

| EIXOS | ID | Numeracão 74aCTPNRH | PRIORIDADES 2013-2014 | PONTUAÇÃO | NUMERO ITEM PAUTA CTPNRH | ENCAMINHAMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II - Situações Especiais de Planejamento e Gestão | II-1 | 2 | Gestão de recursos hídricos nas regiões hidrográficas da Amazônia, do semiárido e do Pantanal. Definir diretrizes e mecanismos para a gestão de recursos hídricos nessas regiões. | 16,000 | 7, 10, 11 | Resolução nº 152, de 17 de dezembro de 2013. Decide pela elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) e a constituição de Grupo de Acompanhamento da elaboração do PRH Paraguai. |
|  | II-2 | 8 | Diretrizes para a gestão de recursos hídricos no Pantanal e Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai/PCHs | 13,000 | 10, 11 | Resolução nº 152, de 17 de dezembro de 2013. Decide pela elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) e a constituição de Grupo de Acompanhamento da elaboração do PRH Paraguai. |
|  | II-3 | 4 | Avaliar e desenvolver estratégias para consolidação de modelos de adequação da PNRH para as regiões Norte e Semi-árida. | 15,333 | - | Não avançou |
|  | II-4 | 5 | Gestão dos Recursos Hídricos em Regiões Metropolitanas. | 15,111 | - | Não avançou |
|  | II-5 | 10 | Definição de critérios para Planos de Recursos Hídricos de Regiões Hidrográficas. | 12,111 | 13 | Resolução nº 145, de 12 de dezembro de 2012. Estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras providencias. |

Tabela 1. Prioridades para 2013-2014 divididas em eixos temáticos e os encaminhamentos (3 de 3).

| EIXOS | ID | Numeracão 74aCTPNRH | PRIORIDADES 2013-2014 | PONTUAÇÃO | NUMERO ITEM PAUTA CTPNRH | ENCAMINHAMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III - Implementação e Revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos | III-1 | 7 | Articulação do Plano Nacional de Recursos Hídricos com o Plano Plurianual 2012-2015 (PPA) e acompanhamento do monitoramento e avaliação do Programa 2026 - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos e, consequentemente, da atualização deste Programa no PPA. | 13,222 | 14,15, 16, 17 e 19 | Continua em discussão |
|  | III-2 | 17 | Plano Nacional de Recursos Hídricos: resolução de deliberação do CNRH e periodicidade das revisões. | P | 1, 12, 15, 16, 17, | Resolução nº 148, de 13 de dezembro de 2012. Aprova o Detalhamento Operativo do Programa IX do Plano Nacional de Recursos Hídricos Prioridade continua em discussão |
| IV - Outros | IV-1 | 6 | Mudanças do clima, adaptação e mitigação na área de recursos hídricos: diretrizes. | 14,444 | 24 | Acompanhar o desenvolvimento do componente água no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas |
|  | IV-2 | 9 | Revisão da Resolução 109 que cria Unidades de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHs) de bacias hidrográficas de rios de domínio da União e estabelece procedimentos complementares para a criação e acompanhamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas. | 12,777 | - | Não Avançou |
|  | IV-3 | 14 | Diretiva Quadro Brasil das Águas, estabelecer diretrizes e metas para o alcance da qualidade e quantidade de água no Brasil. | 10,000 | - | Não Avançou |
|  | IV-4 | 16 | Ecorregiões aquáticas: conceitos e diretrizes ao SINGREH. | 7,777 | - | Não Avançou |

Tabela 2.  Relação parcial dos itens de pauta da CTPNRH relacionados ás prioridades (1 de 2).

| ITENS DE PAUTA NA CTPNRH |  | Reunião Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seminário sobre "Cooperação no Planejamento de Recursos Hídricos". (SRHU) | 74ª Reunião 21/03/2013 |
| 2 | Nota Técnica sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. (SRHU) | 72ª Reunião 17 e 18/11/2011 |
| 3 | Apresentação e informe sobre Plano Hidroviário Estratégico - Uso da Água para Navegação. (Ministério dos Transportes) | 76ª Reuniões 2 e 3/07/2013 |
| 4 | Proposição de moção recomendando a aprovação do PLANSAB. (Ministério das Cidades) | 75ª Reunião 14 e 15/05/2013 |
| 5 | Apresentação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos da Bahia, Distrito Federal e São Paulo. (CERHs) | 77ª Reunião 10 e 11/09/2013 - DF 79ª Reunião 18 e 19/02/2014 - SP 80ª Reunião 8 e 9/04/ 2014 - BA |
| 6 | Apresentação sobre os Planos Estaduais de Recursos Hídricos apoiados pela SRHU/MMA. (SRHU) | 75ª Reunião 14 e 15/05/2013 |
| 7 | Apresentação sobre o Plano de Recursos Hídricos da Margem Direita do Amazonas. (ANA) | 77ª Reunião 10 e 11/09/2013 79ª Reunião 18 e 19/02/2014 |
| 8 | Discussão sobre a Nota Técnica n° 015/2014 CODEVASF/MI acerca da proposta de elaboração do Plano de Bacia do Rio Parnaíba. (CODEVASF) | 80ª Reunião 08 e 09/04/2014 |
| 9 | Apresentação sobre Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). (SRHU) | 80ª Reunião 08 e 09/04/2014 |
| 10 | Proposição de resolução do CNRH recomendando a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai. (CTPNRH) | 76ª Reunião 2 e 3/07/2013 |
| 11 | Apresentação sobre ações de planejamento de recursos hídricos na bacia do Alto Paraguai. (ANA) | 76ª Reunião 2 e 3/07/2013 77ª Reunião 10 e 11/09/2013 |
| 12 | Análise dos documentos e da nova proposta do Programa IX: Gestão de Recursos Hídricos Integrados ao Gerenciamento Costeiro, incluindo as Áreas Úmidas, do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. (CTCOST) | 73ª Reunião 28 e 29/05/2012 |
| 13 | Proposição da Resolução CNRH 145 de 2012, que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas. (CTPNRH) | 72ª Reunião 17 e 18/11/2011 |
| 14 | Apresentação sobre o Programa 2026 do PPA Federal 2012-2015 - Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos. (MPOG) | 78ª Reunião 13/11/2013 |
| 15 | Informe sobre a execução das Prioridades do PNRH para 2012-2015 pela ANA e SRHU. (SRHU) | 77ª Reunião 10 e 11/09/2013 78ª Reunião 13/11/2013 |

Tabela 2.  Relação parcial dos itens de pauta da CTPNRH relacionados ás prioridades (2 de 2).

| ITENS DE PAUTA NA CTPNRH |  | Reunião Data |
| --- | --- | --- |
| 16 | Apresentação da proposta de termos de referência para o “desenvolvimento de metodologia e de indicadores para o monitoramento e avaliação do PNRH”. (SRHU) | 77ª Reunião 10 e 11/09/2013 |
| 17 | Oficina sobre Avaliação Qualitativa do Processo de Implementação do PNRH. (Pesquisa de mestrado de João Bosco Senra) | 74ª Reunião 21/03/2013 |
| 18 | Discussão sobre o processo de revisão do PNRH e sobre a Resolução do CNRH que trata da peridiocidade das revisões. | 76ª Reunião 2 e 3/07/2013 81ª Reunião 21 e 22/08/2014 |
| 19 | Reflexos das prioridades do PNRH (Resolução 135 de 2011) nas prioridades para aplicação dos recursos da cobrança (Resolução 070 de 2007). (CTCOB) | 73ª Reunião 28 /05/2012 |
| 20 | Apresentação sobre o Plano de Segurança da Água com foco na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. (Ministério da Saúde) | 75ª Reunião 14 e 15/5/2013 |
| 21 | Relatos e discussões sobre a proposta de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. (ANA) | 77ª Reunião 10 e 11/09/2013 78ª Reunião 13/11/2013 79ª Reunião 18 e 19/02/2014 |
| 22 | Informações sobre o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos 2012. (ANA) | 77ª Reunião 10 e 11/09/2013 |
| 23 | Proposta de enquadramento da Bacia do Rio Paranaíba (Reunião conjunta com a CTPOAR) | 79ª Reunião 18 e 19/02/2014 |
| 24 | Informe sobre os trabalhos da ANA referentes às Adaptações às Mudanças Climáticas No Componente Água | 81ª Reunião 21 e 22/08/2014 |
| 25 | Discussão sobre o Grupo de acompanhamento de formulação do Plano Araguaia-Tocantins; | 78ª Reunião 13/11/2013 |
| 26 | Apresentação da Minuta de Resolução da instância de acompanhamento dos planos | 79ª Reunião 18 e 19/02/2014 |
| 27 | Contribuições da CTPNRH ao Programa Gestão e Conservação do PPA | 79ª Reunião 18 e 19/02/2014 |

Tabela 3. Prioridades 2013-2014 ainda pendentes de avaliação pela CTPNRH que podem contribuir para a definição das prioridades no período 2015-2016.

| EIXOS | PRIORIDADES |
| --- | --- |
| I - Articulação entre Planejamentos | Mecanismos de articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. (Saúde, Irrigação, etc) |
|  | Diretrizes para a articulação e integração entre planos de recursos hídricos (Nacional, Estadual e de Bacias) |
|  | Integração da Política de Recursos Hídricos com outras Políticas Públicas |
|  | Diretrizes para inserção da política regional de recursos hídricos (Planos de Recursos Hídricos ou de Bacias Hidrográficas), nos Planos municipais de desenvolvimento urbano, considerando as metas intermediárias e final, de quantidade e qualidade dos recursos hídricos e a localização de onde estão inseridos os municípios. |
| II - Situações Especiais de Planejamento e Gestão | Definir diretrizes e mecanismos para a gestão de recursos hídricos nas regiões hidrográficas da Amazônia, do semiárido e do Pantanal. Avaliar e desenvolver estratégias para consolidação de modelos de adequação da PNRH para as regiões Norte e Semi-árida. |
|  | Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai |
|  | Gestão dos Recursos Hídricos em Regiões Metropolitanas. |
| III - Implementação e Revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos | Articulação do Plano Nacional de Recursos Hídricos com o Plano Plurianual 2012-2015 (PPA), e acompanhamento do monitoramento e avaliação do Programa 2026 - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos e, consequentemente, da atualização deste Programa no PPA. |
|  | Plano Nacional de Recursos Hídricos: diretrizes para os processos de revisões do Plano, incluindo periodicidade das revisões, como também de monitoramento da sua implementação. |
| IV - Outros | Mudanças do clima, adaptação e mitigação na área de recursos hídricos: diretrizes. |
|  | Revisão da Resolução no 109 que cria Unidades de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHs) de bacias hidrográficas de rios de domínio da União e estabelece procedimentos complementares para a criação e acompanhamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas. |
|  | Diretiva Quadro Brasil das Águas, estabelecer diretrizes e metas para o alcance da qualidade e quantidade de água no Brasil. |
|  | Ecorregiões aquáticas: conceitos e diretrizes ao SINGREH. |

SUGESTÃO DO CLIMACO

- INCLUSÃO DE RESOLUÇÃO DE ORDEM DE PRIORIDADE para implementação de planos de bacias federais NO ITEM II

- Oficina enquadramento