|  | CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO |
| --- | --- |

Parecer Técnico nº             01/2014/CTPNRH/CNRH/MMA

| Assunto: | Análise da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos: Prioridades 2012-2015. |
| --- | --- |

MINUTA de 23 de janeiro de 2015 consolidando as sugestões recebidas

(texto novo)

MS – 02/02

- INTRODUÇÃO

1.1	O Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução CNRH nº 58, de 30 de janeiro de 2006, com o objetivo geral de “estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas, voltadas para a melhoria da oferta de água, em qualidade e quantidade, gerenciando as demandas e considerando a água um elemento estruturante para a implementação das políticas setoriais sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social”; e com os seguintes objetivos estratégicos:

- a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e em quantidade;

- a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos;

- a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante (MMA, 2006).

1.2	Conforme o art. 35, inciso IX, da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos “acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas”.

1.3.	A Resolução CNRH nº 58, de 30 de janeiro de 2006, que “aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras providências”, estabelece em seu art. 3º que “a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, em articulação com a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos - CTPNRH e apoio da ANA, deverá proceder à revisão do PNRH a cada quatro anos, para orientar a elaboração dos Programas Plurianuais - PPAs federal, estaduais e distrital e seus respectivos orçamentos anuais”.

1.4.	A Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH/CNRH) tem como atribuição “acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos, sua implementação e suas revisões”, conforme Resolução CNRH nº 94, de 5 de novembro de 2008, que altera as competências da CTPNRH, estabelecidas no inciso I do art. 2º da Resolução CNRH nº 4, 10 de junho de 1999.

1.5. 	Nos anos de 2010 e 2011 foi realizada a primeira revisão do PNRH, que envolveu consultas públicas nas 12 Regiões Hidrográficas Nacionais e um Encontro Nacional. Esta primeira revisão teve como foco o Volume IV do PNRH (Programas Nacionais e Metas), e seu resultado está consolidado no documento Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH: Prioridades 2012-2015, aprovado por meio da Resolução CNRH nº 135, de 14 de dezembro de 2011.

1.6.  Cabe ressaltar que a Resolução CNRH nº 147, de 13 de dezembro de 2012, que “estabelece as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da água para o período 2013-2015”, define que está se dará, excepcionalmente, até 2015, conforme as prioridades do PNRH definidas na Resolução CNRH nº 135, de 2011.

1.7	Por meio da Resolução CNRH nº 148, de 13 de dezembro de 2012, foi aprovado o detalhamento operativo do Programa IX - Gestão de Recursos Hídricos Integradas ao Gerenciamento Costeiro, incluindo as Áreas Úmidas do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. No momento estão em andamento as tratativas entre SRHU e ANA para a sua implementação. A ANA coordenou a elaboração do Plano de Ações e Gestão Integrada do Complexo Estuarino - Lagunar Mundaú - Manguaba e de estudo de modelagem de qualidade de água na referida bacia hidrográfica, que é uma das três bacias pilotos propostas pelo Programa em referência, os quais poderão servir como subsídio para a implementação.

1.7.	Este Parecer foi elaborado com base no Informe sobre a Implementação do PNRH no Período 2012-2014 e Perspectivas para 2015, elaborado pela SRHU/MMA, com a colaboração da Agência Nacional de Águas - ANA, que apresenta a situação das 22 Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) para 2012-2015.

1.8 	Considerando que os indicadores de monitoramento e avaliação da implementação das Prioridades do PNRH até o momento não foram definidos pelas duas instituições, conforme previsto no documento “Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH: Prioridades 2012-2015”, a análise sobre o atendimento da prioridade e as recomendações da CTPNRH tiveram como base o atendimento ao objetivo da prioridade e as indicações do processo de consulta ao SINGREH (2011) durante a revisão do PNRH. Avaliou-se também o atendimento das respectivas metas definidas no PPA 2012-2015.

1.9.	A seguir, são apresentadas as 22 Prioridades do PNRH, sua relação com os Programas e subprogramas do volume IV do Plano Nacional de Recursos Hídricos, com uma breve descrição, a meta prevista no PPA Federal, as recomendações da consulta ao SINGREH em relação à cada prioridade, a análise da CTPNRH sobre a implementação e, por fim, as recomendações da CTPNRH.

- ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS PRIORIDADES DO PNRH PARA 2012-2015.

  - Apoio à criação de novos Comitês de Bacia e ao fortalecimento dos Comitês já existentes.

2.1.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação dos Subprogramas II.1 – Organização e apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - SINGREH e II.2 – Apoio à Organização dos Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos, do Programa II – Desenvolvimento Institucional da GIRH no Brasil. O objetivo é “apoiar o planejamento participativo e descentralizado da gestão de recursos hídricos, por meio da criação de novos Comitês de Bacia e do fortalecimento institucional dos Comitês já existentes”. Os executores desta ação são a ANA, os Órgãos Gestores Estaduais e as Agências de Bacia.

2.1.2 	Meta PPA 2012-2015: Consolidar o funcionamento de 05 Comitês em bacias de rios de domínio da União. Os CBHs previstos no PPA foram: Piancó-Piranhas-Açu, São Francisco, Doce, Paranaíba e Grande.

2.1.3 Recomendações da consulta ao SINGREH (2011): i) Definir bacias hidrográficas prioritárias para o fomento à criação de CBHs, considerando o mapa de gestão de recursos hídricos (Resolução CNRH nº 109 de 2010); ii)  Mobilizar os atores para a implantação dos Comitês, em especial nas regiões: Tocantins-Araguaia, Uruguai, Parnaíba e Mampituba; e iii) Prever recursos financeiros para custeio dos CBHs nos PPAs do Governo Federal e dos Governos Estaduais e fortalecer os CBHs já criados, visando à sua sustentabilidade.

2.1.4 	Análise da implementação: Conforme o Informe (SRHU) observa-se que houve avanços na criação de novos Comitês de Bacia e do fortalecimento no apoio institucional aos Comitês já existentes. No período de 2012 a 2014, a atuação da ANA esteve voltada a apoiar o funcionamento dos nove comitês interestaduais em funcionamento (Paraíba do Sul, São Francisco, Doce, PCJ, Paranaíba, Verde Grande, Piancó-Piranhas-Açu, Grande e Paranapanema).

A meta da ANA no PPA Federal 2012-2015, Programa 2026: Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos, consiste em “consolidar o funcionamento de 5 comitês em bacias de rios de domínio da União”, os das bacias do São Francisco, Doce, Paranaíba, Grande e Piancó-Piranhas-Açu. A apuração da meta se refere ao Comitê instalado, reunindo-se periodicamente e emitindo deliberações pertinentes às suas atribuições. Até o momento é registrada a consolidação de quatro deste cinco Comitês: São Francisco, Doce, Paranaíba e Piancó-Piranhas-Açu.

Com relação as recomendações da consulta ao SINGREH em 2011: i) não foram definidas bacias hidrográficas prioritárias para o fomento à criação de CBHs, considerando o mapa de gestão de recursos hídricos (Resolução CNRH nº 109, de 2010); ii) encontra-se em andamento o processo de mobilização para a instalação do CBH Uruguai; e iii) o tema da sustentabilidade financeira das entidades delegatórias está na pauta da CTCOB/CNRH.

Observamos que o informe não explicita quais os critérios que seriam utilizados de priorização.

Ainda em relação à criação de CBHs Interestaduais, cabe destacar a Resolução nº 101, 14 de abril de 2009, aprova o Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Tocantins-Araguaia, e a Resolução nº 128, de 29 de junho de 2011, que aprova o Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Amazonas, as quais estabelecem que sejam criados os colegiados gestores desses Planos, visando à gradual criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins-Araguaia e dos afluentes da Margem Direita do Amazonas. Por outro lado, o grupo de acompanhamento da elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, definido pela Resolução CNRH nº 152/2013, que decidiu pela elaboração do PRH Paraguai, realizou sua primeira reunião em dezembro de 2014. (separar o texto em 3 parágrafos)

2.1.5 Recomendações (CTPNRH 2015):

- Priorizar ações voltadas à consolidação e funcionamento dos comitês existentes, notadamente com respeito ao custeio das entidades delegatárias e ao funcionamento das secretarias executivas;

- Estabelecer norma do CNRH para orientar o repasse de recursos arrecadados com a cobrança do setor elétrico, visando a sustentabilidade dos comitês e suas respectivas entidades delegatárias ou secretarias executivas.

- Atender ao previsto nas Resoluções CNRH nos 101 e 128 no que se refere a instalação dos colegiados gestores desses Planos, visando à gradual criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, respectivamente, da bacia do Tocantins-Araguaia e das bacias de afluentes da Margem Direita do Amazonas;

- Definir as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de rios de domínio da União na Região Hidrográfica Amazônica em atendimento ao disposto na Resolução nº 109, 13 de abril de 2010;

- Definir os critérios de priorização das bacias para o fomento da criação de comitês de bacia.

2.2. Ampliação do cadastro de Usos e Usuários de Recursos Hídricos

2.2.1 Descrição: Esta prioridade está associada à implementação dos Subprogramas III.1 - Cadastro Nacional de Usos e Usuários e III.2 – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “promover, de forma coordenada com os órgãos estaduais, o amplo cadastramento de usos e usuários de recursos hídricos no país”. Os executores são a ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

2.2.2 Meta PPA 2012-2015: Ampliar de 7.643 para 10.700 o universo de usuários de recursos hídricos regularizados.

2.2.3 Recomendações da consulta ao SINGREH (20110: i) Identificar as bacias hidrográficas e regiões prioritárias para o cadastramento de usos e usuários de águas superficiais e subterrâneas; ii) Cadastrar os usos e usuários nas bacias priorizadas; iii) Avançar no cadastramento de efluentes; e iv) Integrar o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos (CNARH) e Cadastros dos Estados.

2.2.4 Análise da implementação: As informações apresentadas no Informe mostram os avanços no número de usuários cadastrados e regularizados pela ANA, como também de estudos e ações em andamento que resultarão no cadastramento, com o maior nível de detalhamento possível, das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), por meio do Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas e da integração do Cadastro Nacional de Recursos Hídricos (CNARH) com os Cadastros dos Estados, através do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – Progestão. Até o momento???? foram regularizados 10.242 usuários, o equivalente a 95% da meta do período, com base nestes números podemos considerar o atendimento a meta do PPA-2012-2014 adequado, mas importante que esta ação continue. Não há informações sobre a identificação das bacias e regiões prioritárias.

2.2.5. Recomendações da CTPNRH

- Estabelecer estratégia para o cadastramento e regularização dos usos e usuários, com metas definidas tendo em vista preferencialmente as bacias prioritárias, por exemplo, com metas desagregadas de acordo com a criticidade das bacias conforme o relatório de conjuntura e Portaria ANA.

- Dar continuidade ao processo de cadastramento e regularização dos usos e usuários, com a realização de campanhas de cadastramento dos usuários de rios de domínio dos Estados e do Distrito Federal e da União sincronizadas.

- Avançar no cadastramento de efluentes, para o qual o “Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas”, em desenvolvimento pela ANA em parceria com o Ministério das Cidades poderá ser uma boa referência. Melhorar redação

2.3. Estruturação, ampliação e manutenção da rede hidrometeorológica e da rede hidrogeológica nacional.

2.3.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação dos Subprogramas III.2 - Rede hidrológica quali-quantitativa nacional e III.3 - Processamento, armazenamento, interpretação e difusão de informação hidrológica do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “consolidar uma adequada rede de monitoramento hidrológico para a coleta de dados qualitativos e quantitativos sobre as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas do país nas diversas bacias e regiões, assegurando que os dados coletados sejam efetivamente processados e interpretados e subsidiem decisões acerca da gestão dos recursos hídricos, além de devidamente armazenados e difundidos entre todos os segmentos interessados”. Os executores são a ANA e as entidades que operam as estações hidrometeorológicas.

2.3.2 Meta PPA 2012-2015: Modernizar 990 estações da Rede Hidrometeorológica Nacional.

2.3.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Identificar bacias hidrográficas e regiões prioritárias para implantação ou ampliação do monitoramento quali-quantitativo; ii) Definir estratégia de ampliação da rede de monitoramento quali-quantitativo das bacias e regiões prioritárias;iii) Realizar a manutenção e modernização das redes de monitoramento quali-quantitativo existentes; iv) Promover a integração das redes de monitoramento quali-quantitativo existentes, por meio de convênios ou acordos de cooperação com entidades responsáveis por redes de monitoramento, buscando sua otimização pela eliminação da sobreposição de pontos monitorados e agregação das informações geradas.

2.3.4 Análise da implementação: O Informe apresenta dados sobre os avanços em termos de modernização da rede, mas não apresenta informações e nem referências sobre os critérios para priorização, estratégias de ampliação da rede e das integrações das redes de monitoramento. Até agosto de 2014, o número de estacoes modernizadas foi de 826 Estações da Rede Hidrometeorológica Nacional, o que corresponde a 83% da meta do PPA 2012-2015.

Para 2015, está prevista a modernização de 150 estações hidrometeorológicas, totalizando 1.026 estações. Portanto acima da meta prevista no PPA-2012-2015. Em relação ao monitoramento da qualidade dos recursos hídricos do País, foi criada em 2013 a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas (RNQA) que tem como objetivo principal melhorar a informação sobre qualidade de água no País, padronizando o monitoramento e permitindo avaliações mais adequadas da tendência de evolução da qualidade das águas superficiais (Resolução ANA nº 903, de 2013).

Além disso, a ANA criou o Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água - QUALIÁGUA (Resolução ANA nº 1040, de 2014) que tem como objetivos principais promover a implementação da RNQA, estimular a padronização dos critérios e métodos de monitoramento de qualidade de água no País e contribuir para o fortalecimento e estruturação dos órgãos gestores para que realizem o monitoramento sistemático da qualidade das águas e deem publicidade aos dados gerados.

2.3.5 Recomendações da CTPNRH

- Continuar com a operação e manutenção da Rede Hidrometeorológica Nacional e com a modernização de estações e equipamentos;

- Alinhar os critérios, entre os entes envolvidos, para a priorização de bacias hidrográficas para implantação ou ampliação do monitoramento quali-quantitativo;

- Ampliar a rede de monitoramento quali-quantitativo das bacias hidrográficas com trechos críticos para apoiar a gestão dos recursos hídricos, em particular, o enquadramento.

- Integrar as informações das diferentes redes e disponibilização ao acesso público (citar redes de usuários...);

2.4. Desenvolvimento do SNIRH e implantação dos Sistemas Estaduais de Informação de Recursos Hídricos, integrados ao SNIRH

2.4.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma III.8 - Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SNIRH, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “consolidar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, complementando dados e lacunas, e, principalmente, assegurando a interlocução com sistemas similares instalados nos Estados e/ou em bacias determinadas”. Os seus executores são a ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

2.4.2 Metas PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.4.3  Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Complementar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SNIRH; ii) Implementar os Sistemas Estaduais de Informação de Recursos Hídricos; e iii) Fazer a integração dos Sistemas Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos.

2.4.4 Análise da implementação: O Informe traz informações sobre as atividades de manutenção e atualização dos Subsistemas do SNIRH. Em particular cabe destacar o desenvolvimento do CNARH40, aplicativo de recebimento e gerenciamento dos dados de outorgas dos Estados, para atendimento ao Programa PROGESTÃO, atendendo à Resolução CNRH nº 126, de 30 de junho de 2011, que aprova diretrizes para o cadastro de usuários de recursos hídricos e para a integração das bases de dados referentes aos usos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

2.4.5 Recomendações:

- Estabelecer metas junto aos Estados (e DF – todos os itens), dando prioridade aos locais onde há planos de recursos hídricos, ou conflitos instalados;

- Manter os Sistemas de Informação com dados atualizados;

- Disponibilizar módulos de compatibilização e integração do SNIRH, dos Sistemas dos Estados e do Distrito Federal;

- Capacitar as equipes responsáveis pela integração dos Sistemas;

2.5. Elaboração de Planos de Recursos Hídricos

2.5.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma III.6 - Planos de recursos hídricos e enquadramento de corpos hídricos em classes de uso, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “promover a elaboração de planos de recursos hídricos em bacias de rios de domínio federal e apoiar metodologicamente os Estados na elaboração de seus planos e de planos de bacias de rios estaduais”. Os executores e intervenientes são a ANA, SRHU-MMA, Órgãos Gestores Estaduais, Comitês e Agências de Bacia.

2.5.2 Metas PPA 2012-2015:

- Apoiar a elaboração de 6 Planos Estaduais de Recursos Hídricos.

- Definir áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, em 5 bacias hidrográficas prioritárias.

- Dotar 3 bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos da viabilidade da cobrança .( bacias do Grande, Verde Grande e Paranaíba)

2.5.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Apoiar a elaboração dos Planos de Bacias onde existem Comitês; ii) Apoiar a elaboração de Planos Estaduais de Recursos Hídricos; e iii) Desenvolver metodologia para a definição de critérios para o delineamento de áreas para a conservação da biodiversidade aquática (ecorregiões aquáticas), visando orientar o planejamento de recursos hídricos.

2.5.4 Análise da implementação: O Informe apresenta a atuação da ANA e da SRHU na elaboração de planos de recursos hídricos. O MMA/SRHU está apoiando os Estados do Amazonas (AM), Goiás (GO), Maranhão (MA), Pará (PA) e Rondônia (RO) na elaboração dos seus Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERHs). Em 2014, o anteprojeto de lei do PERH/RS foi aprovado no CERH/RS e encaminhado ao legislativo do Estado.  Os CBHs do Paranapanema, Grande e Piranhas-Açu estão elaborando, em conjunto com a ANA, os respectivos planos de recursos hídricos. Além disso, a ANA deu início a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai. É importante a continuidade dessas atividades no planejamento do Governo Federal. Não há nenhuma informação com relação ao desenvolvimento de metodologia para a definição de critérios para o delineamento de áreas para a conservação da biodiversidade aquática (ecorregiões aquáticas), visando orientar o planejamento de recursos hídricos, no que se refere a propostas de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.

2.5.5 Recomendações da CTPNRH

- Desenvolver critérios para a priorização da elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas onde não existem Comitês;

- Implementar, revisar e atualizar os planos, em particular onde não existem Comitês de Bacias Hidrográficas, conforme Resoluções CNRH nº 101/2009, 128/2011 e 145/2012. (citar o assunto das resoluções).

- Definir metodologia para delineamento de áreas, em especial, para a conservação da biodiversidade aquática (ecorregiões aquáticas), visando orientar o planejamento de recursos hídricos, considerando as especificidades locais; (Art 7, 10).

- USAR CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMATICAS

2.6. Apoio ao enquadramento dos corpos d'água.

2.6.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma III.6 - Planos de recursos hídricos e enquadramento de corpos hídricos em classes de uso, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “promover a elaboração de propostas de enquadramento de corpos d’água em bacias de rios de domínio federal e apoiar metodologicamente os Estados na elaboração de suas propostas, em bacias de domínio estadual”. Os executores são a ANA, Órgãos Gestores Estaduais, Comitês e Agências de Bacia.

2.6.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.6.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Definir metodologias para a estimativa dos impactos de cargas difusas em corpos d’água

2.6.4 Análise da implementação: Foi elaborada e encontra-se em discussão, no âmbito do Comitê, a proposta de Enquadramento dos Corpos Hídricos Superficiais da Bacia do Rio Paranaíba. Estão em andamento estudos para subsidiar a proposta de enquadramento para os corpos d’água da bacia do Rio Piranhas-Açu. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná aprovou o enquadramento dos corpos de agua da área de atuação do Comitê do Alto Iguacu e Afluentes do Alto Ribeira. Os CERHs do RS e DF aprovaram o enquadramento de águas superficiais de rios sob sua dominialidade. No âmbito SRHU/MMA, foi inserida a ação: “Avaliação do instrumento enquadramento dos corpos hídricos na Política Nacional de Recursos Hídricos e concepção de estratégias para promover o enquadramento dos corpos hídricos” no planejamento estratégico para o período 2014-2022. Até o momento poucos rios foram enquadrados com base na Lei no 9.433, de 1997.

2.6.5 Recomendações da CTPNRH:

- Estabelecer normas complementares para a elaboração, análise e aprovação de propostas de enquadramento, incluindo a questão da articulação com os estados e DF e definição de metas intermediárias;

- Apoiar a realização de seminários e oficinas para discussão do instrumento enquadramento dos corpos d'água, para a consolidação e disseminação de conceitos e bases legais aplicáveis, bem como de requisitos mínimos de sistema de informações e de monitoramento quali-quantitativo;

- Definir metodologia para a estimativa do lançamento das cargas difusas em corpos d’água, provenientes da agropecuária, drenagem urbana e disposição de resíduos sólidos, e adotar bacias hidrográficas piloto com vistas ao monitoramento dos corpos de água para avaliar a metodologia. (Melhorar redação)

- RNQA

2.7.  Definição de critérios de outorga para diferentes situações

2.7.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma III.4 - Metodologias e sistemas de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “avançar e consolidar a metodologia e o sistema de outorga de direitos de uso da água e apoiar esforços similares nas unidades federadas, assegurando consistência de critérios e metodologias e subsidiando a consolidação da sistemática de outorga em todo o território nacional”. Os executores são a ANA e os órgãos outorgantes estaduais.

2.7.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.7.3 Recomendações da consulta SINGREH: i) Definir critérios de outorga para rios intermitentes; ii) Definir critérios de outorga para águas subterrâneas; iii) Definir critérios e procedimentos conjuntos e articulados entre os Estados que compartilham um mesmo aquífero; e iv) Levar em conta as especificidades regionais na definição de critérios de outorga.

2.7.4 Análise da implementação: Atendem aos objetivos desta prioridade – a Resolução CNRH nº 140, de 21 de marco de 2012, que “estabelece critérios gerais para outorga de lançamento de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficiais”; a Resolução CNRH nº 141, de 10 de julho de 2012, que “estabelece critérios e diretrizes para implementação dos instrumentos de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes, em rios intermitentes e efêmeros, e dá outras providências”; a Resolução ANA nº 1041, de 19 de agosto de 2013, que define os critérios para análise de balanço hídrico em pedidos de outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos para captação de água e lançamento de efluentes com fins de diluição, bem como prazos de validade das outorgas de direito de uso de recursos hídricos’ e o Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, disponível no site da ANA.

2.7.5 Recomendações da CTPNRH:

- Dar continuidade as ações de harmonização do instrumento e no sistema de informações priorizando bacias com problemas de escassez.

- Implementar as ações previstas no Detalhamento do Programa IX - Gestão de Recursos Hídricos Integradas ao Gerenciamento Costeiro, incluindo as Áreas Úmidas do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH no que se refere a integração dos respectivos instrumentos

- Definir critérios de outorga para águas subterrâneas.

- Definir critérios e procedimentos conjuntos e articulados entre as UF;

- Levar em conta as especificidades regionais na definição de critérios de outorga .

- Definir critérios para outorga considerando as regiões onde há interferência dos recursos superficiais e subterrâneos.

2.8. Implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias onde o instrumento for aprovado pelo Comitê de Bacia

2.8.1 Descrição: Esta atividade contribui para a implementação do Subprograma III.7 - Aplicação de instrumentos econômicos à gestão de recursos hídricos, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “empreender estudos sobre alternativas na implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos em bacias prioritárias, com foco na conscientização do usuário da água”. Os executores são a ANA, Órgãos Gestores Estaduais e Agências de Bacia.

- 2.8.2 Meta PPA 2012-2015:  Dotar 3 bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos da viabilidade da cobrança ( bacias do Grande, Verde Grande e Paranaíba)

.

2.8.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Identificar as bacias hidrográficas prioritárias para a implantação da cobrança pelo uso da água; e ii) Implantar a cobrança nas bacias prioritárias onde esse instrumento for aprovado pelo Comitê de Bacia.

2.8.4 Análise da implementação: Segundo o Informe foi implementada a cobrança no CBH-Doce e foram elaborados estudos para subsidiar a cobrança nos CBHs Paranaíba e Grande. Verificar situação Verde Grande. Foram revisados os valores de cobrança no PCJ e Paraíba do Sul. VERIFICAR QUAIS SÃO AS TRES BACIAS – ANALISAR A IMPLANTACAO DE TODOS OS INSTRUMENTOS

2.8.5 Recomendações da CTPNRH:

- Estabelecer normas com critérios objetivos para a formação dos preços, avaliação do impacto nos setores usuários, mecanismos de incentivo a conservação dos recursos hídricos, conteúdo mínimo para estudos de fundamentação da cobrança e suas revisões, bem como para o processo de implantação nos comitês. FICOU DE SEREM TRAZIDAS PARA CA AS OUTRAS DISCUSSOES DA COBRANCA. Confirmar o que é. Incluir revisão da Res. 048

-

2.9. Fiscalização do uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas

2.9.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação Subprograma III.5 - Subprograma nacional de fiscalização do uso de recursos hídricos, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “organizar ações sistemáticas de fiscalização, pautadas pelas perspectivas preventivas e de orientação aos usuários de recursos hídricos”. Os executores são a ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

2.9.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.9.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Desenvolver capacidade institucional e técnica para a fiscalização nos Estados, por meio da parceria entre órgãos; e ii) Melhorar e ampliar a infraestrutura de fiscalização dos órgãos estaduais.

2.9.4 Análise da implementação: Segundo o Informe a ANA atua com foco em bacias prioritárias selecionadas a partir da sua criticidade (em termos de balanço hídrico quali-quantitativo), representatividade de seus usuários (em termos de grandeza de vazões outorgadas), dentre outros critérios. Como também para atendimento a denúncias específicas e na fiscalização de barragens em atendimento a Lei nº 12.334/2010 que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens.  O Informe apresenta o número de campanhas realizadas, muitas delas realizadas em conjunto com os estados.

2.9.5 Recomendações da CTPNRH:

- Apoiar o desenvolvimento da capacidade institucional e técnica para a fiscalização nos Estados e DF.

- Apoiar a melhoria e ampliação da infraestrutura de fiscalização dos órgãos estaduais.

- Incentivar a fiscalização das quantidades efetivamente utilizadas em relação às outorgadas com o uso da estratégia de automonitoramento, uma autodeclaração do usuário da água, que monitora e fornece os dados da quantidade de água utilizada no seu empreendimento, cabendo ao gestor a visita aleatória de fiscalização (resumir)

- E a fiscalização relacionada a segurança de barragens????.

2.10. Implementação dos Fundos de Recursos Hídricos e identificação de mecanismos que permitam a maior efetividade na aplicação dos recursos financeiros disponíveis no Singreh.

2.10.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação Subprograma II.4 - Sustentabilidade econômico-financeira da gestão de recursos hídricos, do Programa II - Desenvolvimento Institucional da GIRH no Brasil. O objetivo é “promover a ampliação e a coordenação de fontes de financiamento à gestão dos recursos hídricos, estruturando de modo adequado condicionantes para linhas de crédito”. Os executores são a SRHU, ANA, Órgãos Gestores Estaduais, CERHs, CNRH.

2.10.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.10.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Identificar fontes de receita para a sustentabilidade financeira das ações de gestão de recursos hídricos, considerando os recursos oriundos da compensação financeira paga pelo setor elétrico; ii)  Revisar o arcabouço legal relativo à sustentabilidade financeira de Fundos de Recursos Hídricos; iii) Adequar os órgãos gestores estaduais para a gestão desses Fundos de Recursos Hídricos; e iv) Implementar os fundos de recursos hídricos com identificação e viabilização dos mecanismos de sustentabilidade.

2.10.4 Análise da implementação:  O Informe não apresenta informações sobre a implementação desta prioridade.

2.10.5 Recomendações da CTPNRH:

- Concentrar o foco do CTHIDRO no investimento de pesquisa e inovação para fortalecimento do SINGREH (deliberação de 2012 do CNRH). Ver Recomendações da consulta ao SINGREH

2.11. Desenvolvimento de processos de suporte à decisão visando à resolução de conflitos pelo uso da água.

2.11.1 Descrição: Esta prioridade contribui para o Subprograma III.9 - Apoio ao desenvolvimento de sistemas de suporte à decisão, do Programa III – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “desenvolver técnicas de suporte à tomada de decisão, visando orientar o gerenciamento e planejamento do uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica”. Os executores são ANA e os Órgãos Gestores Estaduais.

2.11.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.11.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: Não foram feitas indicações

2.11.4 Análise da implementação:  O programa Acquanet, sistema de suporte a decisão desenvolvido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, foi utilizado durante a etapa de prognóstico do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Piranhas-Açu para verificar o atendimento às demandas futuras e apoiar a proposição das intervenções na bacia, especialmente as diretrizes para alocação de água. Além disso, foi utilizado na simulação e definição das novas regras do marco regulatório da bacia. Este modelo também pode ser utilizado em outras bacias. Com recursos do CTHIDRO foram desenvolvidos também outros modelos, testados em diferentes estudos de caso, que podem ser utilizados.

2.11.5 Recomendações da CTPNRH:

- Constituir um acervo dos sistemas existentes, como, por exemplo, os desenvolvidos por meio do CTHIDRO. Essas pesquisas são importantes também para os CBHs em função das suas competências. (sugestão: Recomendar à XXXX coordenar o levantamento do acervo de pesquisa desenvolvida e em desenvolvimento e como contribuem para SINGREH).

- Recomendar a implantação de pilotos e a avaliação de como os modelos estudados dão respostas para a gestão.

- Estimular a utilização de sistemas de suporte a decisão em processos de enquadramento.

2.12. Definição de diretrizes para a introdução do tema das mudanças climáticas nos Planos de Recursos Hídricos

2.12.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação Subprograma III.6 - Planos de recursos hídricos e enquadramento de corpos hídricos em classes de uso, do Programa III - Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “desenvolver propostas de diretrizes para a internalização do tema das mudanças do clima na gestão de recursos hídricos”. Os executores são SRHU-MMA, ANA e CNRH.

2.12.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.12.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Desenvolver estudos integrados e programas de ações por Região Hidrográfica referentes ao (a) monitoramento de variáveis climáticas; (b) programas de mitigação; (c) gestão integrada; (d) implementação dos instrumentos da Política; ii) Promover estudos para a avaliação de cenários de referência regionalizados de mudanças do clima, objetivando a incorporação desta variável na elaboração de cenários de segurança dos recursos hídricos, visando adaptações às mudanças do clima; iii) Integrar os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) com os instrumentos da Política Nacional de Mudanças do Clima (PNMC) e da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA); e iv) Desenvolver, de forma participativa e descentralizada, conteúdo mínimo sobre a gestão de recursos hídricos e suas relações com as mudanças climáticas.

2.12.4 Análise da implementação: Segundo o Informe, a partir de 2013, os planos de bacias hidrográficas em elaboração e em revisão pela ANA e também o do Estado de Goiás (PERH/GO) passaram a introduzir a simulação dos efeitos das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica em um dos cenários, geralmente, o crítico. Também há estudos em desenvolvimento para subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima – Rede Água, desenvolvido pelo MMA/SMCQ, com o apoio da ANA e da SRHU. O estudo “Adaptação do planejamento e da operação dos recursos hídricos à variabilidade e mudanças climáticas na bacia do rio São Francisco”, também é outra iniciativa voltada à temática.

2.12.5 Recomendações da CTPNRH: Ver Recomendações da consulta ao SINGREH

- Avaliar a adoção do modelo climático para o Brasil em desenvolvimento pelo INPE para aprimorar os modelos de simulação nas várias escalas incorporação desta variável na elaboração de cenários de segurança dos recursos hídricos, com foco principal na questão de oferta de água;

- Desenvolver estudos integrados e a avaliação de cenários regionais envolvendo a variável mudanças climáticas e o impacto na escala hidrológica

- Definir diretrizes para a introdução do tema das mudanças climáticas nos Planos de Recursos Hídricos considerando as experiências em desenvolvimento e os aspectos conjunturais e estruturais da gestão de recursos hídricos do país.

2.13. Apoio ao desenvolvimento e difusão de tecnologia, incluindo a tecnologia social, para a gestão de recursos hídricos.

2.13.1 Descrição: Esta atividade contribui para a implementação do Subprograma IV.1 - Desenvolvimento, consolidação de conhecimento, inclusive os conhecimentos tradicionais e de avanços tecnológicos em gestão de recursos hídricos, do Programa IV – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações em GIRH. O objetivo é “promover o desenvolvimento científico e tecnológico da gestão de recursos hídricos, consolidando e conferindo aplicabilidade e difusão aos conhecimentos auferidos”. Os executores são ANA, SRHU-MMA e MCT.

2.13.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.13.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Desenvolver pesquisas voltadas para o desenvolvimento tecnológico e metodológico do aproveitamento sustentável dos recursos hídricos; ii)  Desenvolver pesquisas voltadas à modelagem dos seis biomas brasileiros para a conservação e manutenção dos recursos hídricos, considerando os possíveis efeitos das mudanças do clima; iii)  Desenvolver pesquisas de modelagem hidrológica quali-quantitativa voltadas à determinação de modelos de cargas difusas e concentradas; iv) Socializar os resultados das pesquisas no prazo de até 1 ano após a sua conclusão; v)  Criar selo para o reconhecimento de processos produtivos que utilizam a água de forma sustentável; e vi) Implantar uma plataforma de boas práticas de gestão de recursos hídricos para a difusão de conhecimentos e tecnologia, incluindo a tecnologia social.

2.13.4 Análise da implementação: O Informe não apresenta informações sobre a implementação desta prioridade.

2.13.5 Recomendações da CTPNRH:

- Recomendar à CTCT/CNRH coordenar o levantamento e sistematização do acervo de pesquisa desenvolvida e em desenvolvimento e como contribuem para SINGREH, incluindo os relatórios entregues pelos órgãos de fomento

- Criar plataforma de divulgação das pesquisas e resultados, incluindo um sumário em linguagem leiga.

- Criar mecanismos para sistematizar e divulgar as iniciativas existentes, como por exemplo Premio ANA de boas práticas, tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil, dentre outras.

- As recomendações da consulta permanecem pertinentes levando em conta que não foi registrado avanço em relação a nenhuma delas.

2.14. Desenvolvimento de um plano de comunicação social e de difusão de informações para o Singreh.

2.14.1. Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma IV.3 - Comunicação e difusão de informações em gestão integrada de recursos hídricos, do Programa IV – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações em GIRH. O objetivo é “difundir conceitos, iniciativas e demais informações relativas à GIRH para o conjunto da sociedade brasileira e/ou em regiões e bacias específicas”. Os executores são a SRHU-MMA e a ANA.

2.14.2. Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.14.3. Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Estabelecer estratégia de comunicação no âmbito do Singreh e com a sociedade, sob os enfoques nacional e regional; ii) Implantar Plano de Comunicação para o Singreh e com a sociedade; iii) Constituir uma rede de troca de experiências sociambientais para o Singreh; e iv) Constituir uma rede nacional de Conselhos de Recursos Hídricos.

2.14.4. Análise da implementação: Segundo o Informe, a SRHU e a CTEM/CNRH capitanearam algumas iniciativas relacionadas ao tema.

2.14.5. Recomendações da CTPNRH:

- É importante que SRHU e ANA disponibilizem o registro dessas experiências para acesso público.

- Considerando que a prioridade se refere ao desenvolvimento de um plano de comunicação social e de difusão de informações para o Singreh, cabe uma avaliação sobre a necessidade de deliberação do CNRH relacionada ao tema, que leve em conta as experiências em andamento.

- Importante o suporte e apoio a todas as iniciativas de comunicação social em andamento no SINGREH, por meio do desenvolvimento de metodologias e diretrizes gerais.

- Estabelecer estratégia de comunicação no âmbito do Singreh e com a sociedade, sob os enfoques nacional e regional.

- Constituir uma rede de troca de experiências sociambientais para o Singreh.

- Mecanismos de avaliação da eficácia das iniciativas de comunicação;

- Levar em conta a Resolução 98 nas iniciativas de comunicação.

- Dar publicidade as informações do SNIRH.

2.15. Desenvolvimento de processos formativos continuados para os atores do Singreh e para a sociedade

2.15.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma IV.2 - Capacitação e educação, em especial ambiental, para a gestão integrada de recursos hídricos, do Programa IV - Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações em GIRH. O objetivo é “desenvolver ações de capacitação, voltadas a agentes multiplicadores que possam, pela via de programas descentralizados e capilares de educação ambiental focados em recursos hídricos, difundir conceitos e práticas, além de apoiar transversalmente a própria implementação do PNRH”. Os executores desta ação são ANA, SRHU-MMA e órgãos gestores estaduais.

2.15.2 Meta PPA 2012-2015: 100% órgãos gestores e 30mil pessoas capacitadas.

2.15.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Realizar o mapeamento inicial da demanda por capacitação no âmbito do Singreh; ii) Construir projeto político-pedagógico; iii) Desenvolver os processos formativos dirigidos ao público priorizado; iv) Fomentar a capacitação em eco inovação dos grandes usuários da água.

2.15.4 Análise da implementação: Segundo o Informe diversas ações de capacitação e processos formativos vem sendo desenvolvidos pela ANA e SRHU, com destaque para o alcance dos cursos de Educação à Distância (EaD) desenvolvidos pela ANA, que superou a meta prevista no PPA 2012-2015, de 30 mil pessoas capacitadas, em todas as 27 unidades da Federação. A capacitação dos sistemas estaduais e distrital de gerenciamento, através de seus órgãos gestores, no contexto do Programa Pro Gestão, permitiu o atingimento parcial da meta 100% órgãos gestores capacitadas do PPA. O foco na qualificação do órgão gestor é diferente de capacitar servidores individualmente. O Informe não apresenta informações com relação as recomendações da consulta ao SINGREH.

2.15.5 Recomendações da CTPNRH:

- Realizar o mapeamento inicial da demanda por capacitação no âmbito do Singreh;

- Construir projeto político-pedagógico;

- Estabelecer critérios para a priorização de públicos para os processos formativos e manter e aprofundar os processos formativos, inclusive os de educação a distancia, mediante o desenvolvimento de módulos/cursos com conteúdos orientados especificamente para os órgãos gestores.

- Fomentar a capacitação em eco inovação dos grandes usuários da água.

- Desenvolver diretrizes e apoio as iniciativas desenvolvidas no âmbito do SINGREH.

- Apoiar cursos em nível de pós-graduação que tenham turmas especiais para órgãos gestores.

Atenção para como a meta será colocada no próximo PPA. Qual o critério para a priorização dos públicos.

2.16. Desenvolvimento da gestão compartilhada de rios fronteiriços e transfronteiriços.

2.16.1 Descrição: Esta prioridade contribui para implementação do Subprograma I.3 - Implementação prática de compromissos internacionais em corpos de água transfronteiriços e desenvolvimento de instrumentos de gestão e de apoio à decisão, compartilhamento com países vizinhos, do Programa I - Estudos Estratégicos de Recursos Hídricos. O objetivo é “conferir substância e dar consequência aos compromissos e à agenda internacional brasileira, além de reunir dados e informações sobre variáveis que afetam os recursos hídricos do Brasil e que estão localizadas em territórios de países vizinhos”. Os executores são ANA, SRHU-MMA e órgãos gestores estaduais.

2.16.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta formalizada.

2.16.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Definir plano de ação para a gestão transfronteiriça de recursos hídricos; ii) Identificar oportunidades de articulação para a gestão transfronteiriça com a Argentina e o Uruguai (ex. UGRH Peperi-Guaçu e Ururguai); iii) Implementar ações previstas do Acordo do Rio Apa; iv) Firmar o acordo de gestão compartilhada do Aqüífero Guarani; e v) Assinar o acordo trilateral para a gestão do rio Acre.

2.16.4 Análise da implementação: Segundo o Informe, a SRHU exerce atividades relativas à coordenação nacional do Programa dos Aquíferos Transfronteiriços da América (ISARM-América) e do Programa Marco para a Gestão Sustentável da Bacia do Prata. Em relação à recomendação de definir plano de ação para a gestão transfronteiriça de recursos hídricos, no âmbito da CTGRHT/CNRH, foi iniciada a discussão sobre a definição de diretrizes sobre a gestão de recursos hídricos em áreas de fronteira, inclusive com a realização de oficina de trabalho que reuniu diversas experiências e apontou encaminhamentos. Há a necessidade de dar continuidade às discussões no âmbito da CT.

2.16.5 Recomendações da CTPNRH:

- considerar a questão da gestão fronteiriça na elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai.

- Atualizar as informações sobre projetos em andamento que tenham repercussão na gestão transfronteiriça.

- Solicitar informes ao CNRH????? sobre o andamento dos acordos.

- Reforçar a atuação da CTGRHT.

2.17. Mapeamento e avaliação de áreas vulneráveis a eventos extremos.

2.17.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma VI.1 - Gestão em áreas sujeitas a eventos hidrológicos críticos, do Programa VI - Usos Múltiplos e Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. O objetivo é “propiciar aos tomadores de decisão, bases mais sólidas a fim de nortear as políticas públicas voltadas à gestão dos recursos hídricos contextos de vulnerabilidade hídrica”. O executor é a ANA.

2.17.2 Meta PPA 2012-2015: Elaborar o atlas de vulnerabilidade às inundações, na escala de 1:1.000.000, dos principais rios brasileiros (ANA) e Realizar o monitoramento da ocupação urbana nos municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos (Ministerio das Cidades).

2.17.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Realizar o zoneamento das áreas sujeitos a eventos hidrológicos ou climáticos extremos; ii) Avaliar a vulnerabilidade das áreas sujeitas a eventos extremos; iii) Subsidiar a elaboração de planos preventivos da Defesa Civil e de sistemas estaduais e municipais de alerta e planos de contingência no caso da ocorrência dos eventos extremos.

2.17.4 Análise da implementação: Segundo o Informe, foi finalizado o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, disponível para download no web site da ANA. Também foram instaladas salas de situação em 25 Estados da federação, sendo que apenas o DF e o ES estão em fase de implementação. O Ministério das Cidades também desenvolve ação relacionada ao tema, que envolve a implantação e manutenção de um Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas Suscetíveis a Inundações, Enxurradas e Deslizamentos (SIMOU). ????? RESOLUCAO 156???

2.17.5 Recomendações da CTPNRH: manter em operação as salas de situação com estrutura  adequada em termos de equipes e de equipamentos e com informações atualizadas.

2.18. Desenvolvimento dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com foco na conservação de águas de bacias hidrográficas

2.18.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação dos Subprogramas VI.4 - Intervenções integradas de saneamento e gestão ambiental de recursos hídricos no meio urbano e VI.5 - Conservação de solos e água - Manejo de microbacias no meio rural, do Programa VI – Usos Múltiplos e Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. O objetivo é “desenvolver mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com foco na conservação de águas das bacias hidrográficas”. Os executores são a ANA e o MMA.

2.18.2 Meta PPA 2012-2015: Não há meta definida

2.18.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Apoiar projetos de conservação de águas, solo e vegetação por meio do PSA; ii) Avaliação continuada da implementação dos programas de PSAs em relação ao cumprimento de seus objetivos na gestão de recursos hídricos.

2.18.4 Análise da implementação: O Informe relata a experiência do Programa Produtor de Água, desenvolvido pela ANA, que tem como foco o estímulo à política de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA.

2.18.5 Recomendações da CTPNRH:

- Apoiar projetos de conservação de águas, solo e vegetação por meio do PSA;

- Avaliação continuada da implementação dos programas de PSA em relação ao cumprimento de seus objetivos na gestão de recursos hídricos;

- Apoio do CNRH à aprovação do marco legal para o tema em andamento no legislativo federal (ver links a serem enviados pela Elisa).

2.19. Recuperação e conservação de bacias hidrográficas em áreas urbanas e rurais

2.19.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação dos Subprogramas VI.4 - Intervenções integradas de saneamento e gestão ambiental de recursos hídricos no meio urbano e VI.5 - Conservação de solos e água - Manejo de microbacias no meio rural, do Programa VI – Usos Múltiplos e Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. O objetivo é “promover ações integradas visando a recuperação de bacias hidrográficas em áreas urbanas e rurais”. O executor é o MMA e ANA??.

2.19.2 Metas PPA 2012-2015:

- Reduzir os níveis de poluição hídrica em bacias críticas em 28.000 Kg DBO/Dia - Média anual.

- Revitalizar 60 sub-bacias hidrográficas.

- Conservar e recuperar 6000 hectares de solos, matas ciliares e áreas de nascentes.

2.19.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Definir os critérios para a priorização de bacias; ii) Identificar as bacias hidrográficas prioritárias; iii) Elaborar os projetos de recuperação e conservação das bacias prioritárias; e iv) Iniciar a implantação dos projetos.

2.19.4 Análise da implementação: Segundo o Informe, são desenvolvidas ações relacionadas à: i) Redução da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), por meio do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – Prodes, com o objetivo de incentivar novos investimentos do setor de saneamento para ampliação da oferta de serviços de tratamento de esgotos no País e ii) Revitalização de sub-bacias hidrográficas  e recuperação de matas ciliares e de nascentes, que envolvem ações de recuperação e conservação ambiental nascentes e microbacias hidrográficas.

2.19.5 Recomendações da CTPNRH:

- Rever as metas/ações previstas para esta prioridade, estabelecendo e divulgando critérios objetivos para o seu atendimento, resultados esperados, bem como para a seleção de ações/projetos elegíveis.

- Definir os critérios para a priorização de bacias, em especial no programa revitalização de bacias, para o qual será desenvolvido diagnóstico da implementação e plano de ações.

- Avaliar outras ações que podem auxiliar na melhoria das metas do MMA.

- Apoiar pesquisas em bacias contempladas pelo PSA para a definição de indicadores e critérios de verificação da efetividade das ações implementadas.

- Pactuar com o MCid metas de recuperação e conservação de bacias.

Ver resolução de Estado sobre o tema citada pela Luciana.

2.20. Avaliação integrada das demandas de recursos hídricos, considerando os planos e programas governamentais e os projetos dos setores público e privado

2.20.1 Descrição: Esta prioridade contribui para implementação do Subprograma V.1 - Avaliação de impactos setoriais na gestão de recursos hídricos, do Programa V – Articulação Intersetorial, Interinstitucional e Instrainstitucional da Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “identificar e avaliar as demandas de recursos hídricos e os impactos gerados a partir de investimentos, intervenções e, mesmo, de ações institucionais empreendidas por setores usuários sobre a GIRH.” Os executores são a SRHU-MMA, a ANA e os órgãos gestores estaduais.

2.20.2 Metas PPA 2012-2015: Desenvolver coeficientes técnicos de uso da água para 3 setores usuários (indústria, irrigação e saneamento)

2.20.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Desenvolver estudos de cenários de demanda e oferta de água para um horizonte de 25 anos, que possibilitem a tomada de decisões para ações e investimentos que garantam o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida e a conservação ambiental.

2.20.4 Análise da implementação:  Segundo o Informe, a Matriz de Coeficientes Técnicos de Uso dos Recursos Hídricos foi desenvolvida para o setor da indústria e da irrigação. Não há previsão de desenvolvimento da matriz para o setor saneamento. Ainda em relação ao tema estão em elaboração os estudos para o desenvolvimento das Contas Econômicas da Água, com o objetivo de explicitar as demandas de água bruta pelos setores da economia. Também foi contratado um estudo sobre estimativa de demandas e usos consuntivos de água, contemplando a definição de metodologias, a construção de base de dados e a produção, atualização, armazenamento e disponibilização dos resultados das estimativas de demandas e usos ao longo do tempo.

2.20.5 Recomendações da CTPNRH:

- Informar sobre a situação dos trabalhos de identificação de lacunas de informações para o setor saneamento informado no SIOP.

- Desenvolver estudos de cenários de demanda e oferta de água para um horizonte de 25 anos.

2.21. Articulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, com as políticas, planos e programas governamentais que orientam os setores usuários de recursos hídricos

2.21.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação do Subprograma V.2 - Compatibilização e integração de projetos setoriais e incorporação de diretrizes de interesse da GIRH, do Programa V – Articulação Intersetorial, Interinstitucional e Instrainstitucional da Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo é “assumir uma atitude proativa no sentido de adequar e/ou complementar programas e projetos setoriais com vistas ao seu mútuo ajuste e compatibilidade ante as diretrizes transversais traçadas pelo setor de recursos hídricos. Nesse sentido, destaca-se o estímulo às ações de planejamento setorial sob a ótica de uso múltiplo e integrado desde sua etapa inicial”. Os executores são o CNRH, a SRHU-MMA e a ANA.

2.21.2 Metas PPA 2012-2015: não há meta formalizada.

2.21.4 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Instalar Comitê Interministerial de Articulação de Políticas Setoriais com reflexos sobre a gestão de recursos hídricos; ii) Promover a articulação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) com o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB); Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC); Plano Nacional de Resíduos Sólidos; Plano Nacional de Irrigação; dentre outros.

2.21.3 Análise da implementação:  O Informe relaciona diversas atividades em desenvolvimento, como o tema Recursos Hídricos no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, o Atlas de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o Plano Nacional de Segurança Hídrica e Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS, como também deliberações do CNRH relacionadas à Política Nacional de Segurança de Barragens, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Nacional de Saneamento Básico, que contribuem para a articulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, com as políticas, planos e programas governamentais que orientam os setores usuários de recursos hídricos.

2.21.5 Recomendações da CTPNRH:

- Em relação ao comitê interministerial, avaliar a necessidade, considerando que todos os ministérios estão no CNRH;

- promover formas de integração e compatibilização da Política Nacional de Recursos Hídricos com as políticas setoriais no âmbito federal, estadual e municipal, como também do uso do solo.

2.22. Implantação do Sistema de Gerenciamento do PNRH (SIGEOR/PNRH).

2.22.1 Descrição: Esta prioridade contribui para a implementação Programa XIII – Gerenciamento Executivo, Monitoramento e Avaliação da Implementação do PNRH. O objetivo é “apoiar executivamente, monitorar e avaliar o processo dinâmico de implementação instrumentos e os indicadores adequados, para identificar as correções de rumo e os ajustes que se mostrem necessários”. Os executores são a SRHU-MMA e a ANA.

2.22.2 Meta PPA 2012-2015: Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SIGEOR/PNRH).

2.22.3 Recomendações da consulta ao SINGREH: i) Aprimorar e implantar o Sistema de Informações do PNRH; ii) Desenvolver metodologias de monitoramento e avaliação da implementação do PNRH; iii) Avaliar, de forma sistemática e continuada, os cenários do Plano Nacional de Recursos Hídricos; e iv) Mobilizar os Governos Estaduais, por meio de encontros nacionais, para a implementação do PNRH.

2.22.4 Análise da implementação: Segundo o Informe, a concepção, implantação e manutenção do SIGEOR/PNRH e a realização de um diagnóstico e avaliação da implementação do PNRH no período 2006-2014 são ações previstas no âmbito do planejamento estratégico do Ministério do Meio Ambiente.

2.22.5 Recomendações da CTPNRH:

- Implantar o sistema para ser possível o exercício do monitoramento da implementação;

- Desenvolver mecanismos dinâmicos e continuados para mobilizar os governos estaduais para a implementação do PNRH.

- Conclusões e recomendações gerais:

A análise da implementação das prioridades do PNRH foi realizada com base no Informe elaborado pela SRHU/MMA, com a colaboração da ANA e desta CTPNRH, que não contempla as ações desenvolvidas pelos Estados e nem por outros órgãos do Poder Executivo Federal que atuam em políticas com interface com a gestão dos recursos hídricos.

Não obstante, o Informe contribui para uma visão do desenvolvimento das Prioridades do PNRH e das lacunas de implementação a serem preenchidas, servindo como importante insumo para a construção do PPA 2016-2019 do Governo Federal. Para 2015, é importante que traga também as informações dos Estados e do Distrito Federal em relação à implementação do PNRH, assim como dos outros órgãos do Governo Federal.

A CTPNRH considera relevante que nos próximos Informes, as informações prestadas identifiquem:

- os critérios de priorização na definição das metas pelas instituições responsáveis;

- as ações executadas que contribuem para implementação das prioridades do PNRH, mesmo tratando-se de ações extraorçamentárias ou de regulamentação, que não constem no Plano Plurianual do Governo Federal e Estados; e

- as ações que estão sendo executadas pelos Estados, de forma a retratar a implementação do PNRH no âmbito nacional e não somente do Governo Federal.

- os temas em discussão nas Câmaras Técnicas que estão associados às prioridades do PNRH.

Cabe destacar a importância de que sejam envidados esforços na complementação das informações para o Informe de 2015, para permitir um balanço do ciclo de implementação do PNRH 2012-2015, que irá orientar a segunda revisão do PNRH, para o período 2016-2019.

Como recomendações gerais, aplicáveis ao andamento de todas as prioridades, foram elencadas as seguintes questões:

- Fortalecimento dos sistemas nacional e estaduais de recursos hídricos

- Articulação dentro dos CBHs (Subprogramas 2.1 e 2.2)

- Divulgação de boas práticas

- Identificar quais os entes que precisam ser mobilizados para a efetivação dos instrumentos

- Programa IX não está relacionado às prioridades, mas havendo sido aprovado em 2013, cabe considerar sua implementação no PPA.

- Produtos dos editais devem ser organizados em um repositório de fácil acesso e amplamente divulgados.

- Desenvolver indicadores de monitoramento e avaliação do PNRH

- Cruzar a implementação das ações com os impactos decorrentes.

- Demanda - Uso racional e reuso da água

- Disponibilidade - reservação e cenários com a variável mudanças climáticas

Este é o Parecer.

Em,           de fevereiro de 2015

MARTHA SUGAI

Presidente da CTPNRH/CNRH