| Revisão do PNRH - Calendário Propositivo CTPNRH* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr |
| - Avaliação do Informe sobre a Execução do PNRH no Período 2012-2014 e Perspectivas para 2015 elaborado pela SRHU (concluída). | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração do Parecer com a análise da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos: Prioridades 2012-2015 (atendido com o Parecer Técnico nº 01/2015/CTPNRH/CNRH/MMA). | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração de proposta de prioridades do PNRH para orientar a elaboração do PPA Federal e dos Estados para o período 2016-2019 (atendido com a proposta de resolução encaminhada para a CTIL em fevereiro). |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e proposta de revisão do Volume 1 – Panorama e Estado dos RH no Brasil tendo em vista os relatórios Conjuntura da ANA. |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e proposta de revisão do Volume 2 – Águas para o Futuro: Cenários para 2020. |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e proposta de revisão do Volume 3 – Diretrizes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e proposta de revisão do Volume 4 – Programas Nacionais e Metas. |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| - Avaliação do cronograma e proposta de consulta pública para a revisão do PNRH. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Acompanhamento dos trabalhos das consultorias para avaliação da implementação do PNRH - Período 2006-2014. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e proposta de revisão da Resolução CNRH nº 58 que Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| - Avaliação e proposta de revisão da Resolução CNRH nº 67 que aprova o documento denominado Estratégia de implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| - Avaliação e proposta de revisão da Resolução CNRH nº 69 que aprova a proposta do Sistema de Gerenciamento Orientado para os Resultados do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SIGEOR). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| - Acompanhamento do processo de consultas públicas para a segunda revisão do PNRH. |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| - Deliberação sobre os resultados da segunda revisão do PNRH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| * As atividades são objeto do Parecer nº 02/2015 da CTPNRH. O cronograma e a metodologia para o desenvolvimento dessas atividades deverão ser pactuados entre a CTPNRH, a SRHU/MMA e a ANA, considerando suas atribuições em relação à revisão e implementação do PNRH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |