Plano Nacional de Recursos Hídricos

Prioridades/Ações/Metas 2016-2020

| Prioridades | Ações | Metas até 2020 |
| --- | --- | --- |
| - Desenvolver planejamento de longo prazo para a conservação e o uso racional das águas do país, considerando as mudanças climáticas. | - Desenvolver indicadores para o monitoramento da implementação dos planos de recursos hídricos. - Desenvolver ações de sensibilização, mobilização e envolvimento da sociedade na elaboração, revisão e acompanhamento da implementação dos planos de recursos hídricos. | - Definir diretrizes para o monitoramento e avaliação da implementação dos planos de recursos hídricos. Prazo: 2019. Executor: CTPNRH/CNRH. - Definir diretrizes para a abordagem do tema das mudanças climáticas nos planos de recursos hídricos. Prazo: 2018. Executor: CTPNRH/CNRH. Parcerias e interlocutores: CTCT/CNRH. - Elaborar proposta de metodologia para a criação de áreas de restrição de uso dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica piloto. Prazo: 2020. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA. (Também atende à prioridade 06). |
| - Promover a melhoria da disponibilidade das águas em quantidade e qualidade, visando a sua conservação e adequação aos diversos usos. | - Promover a articulação entre os planos de gestão territorial e municipal de saneamento com o enquadramento dos corpos d'água. - Definir metodologia para a estimativa do lançamento das cargas difusas em corpos d’água. | - Elaborar propostas de enquadramento dos corpos d'água em classes, ou sua revisão, para todas as bacias com cobrança pelo uso de recursos hídricos implantada. Prazo: 2020. Executor: Agências de bacias ou entidades delegatárias. Parcerias e interlocutores: CBHs. - Elaborar estudo para o estabelecimento de índices de uso racional da água para os setores saneamento, irrigação e indústria. Até 2020. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: MMA, CTCT/CNRH. - Elaborar estudo piloto de integração de pelo menos um plano municipal de saneamento com o enquadramento dos corpos d'água em classes e o zoneamento ecológico econômico. Até 2020. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: MCidades e ANA. (Também atende à prioridade 04). - Concluir a elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica. Prazo: 2018. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: MI. - Lançar edital em rede de pesquisa para desenvolvimento de metodologia para a estimativa do lançamento das cargas difusas em corpos d’água. Prazo: 2017. Executor: CTHIDRO. Parcerias e Interlocutores: MMA, CTCT/CNRH, CTPOAR/CNRH. |
| - Ampliar o conhecimento a respeito dos usos das águas, das demandas atuais e futuras, além dos possíveis impactos na sua disponibilidade, em quantidade e qualidade. | - Desenvolver indicadores para a avaliação da função social e econômica do uso da água, observando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). - Dar continuidade aos estudos das Contas Econômicas e Ambientais da Água (ANA/IBGE). - Divulgar, em linguagem acessível, informações sobre oferta hídrica, usos da água e balanço hídrico. | - Divulgar estatísticas e dados atualizados de oferta hídrica, usos da água e balanço hídrico, por região ou bacia hidrográfica, de forma acessível a toda a população. Prazo: 2018. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: MMA. - Realizar campanha de cadastro integrado de usuários em pelo menos 1 nova bacia hidrográfica interestadual. Prazo: 2020. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. - Elaborar estudo para o estabelecimento de índices de uso racional da água para os setores saneamento, irrigação e indústria. Até 2020. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: MMA, CTCT/CNRH. - Integrar as bases de dados de outorgas estaduais no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH e disponibilizar as informações para a sociedade. Até 2020. Executor: ANA. Parceiras e Interlocutores: órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. - Lançar edital para rede de pesquisa com objetivo de avaliar potenciais metodologias para o balanço hídrico integrado de águas superficiais e subterrâneas. Prazo: 2017. Executor: CTHIDRO. Parcerias e Interlocutores: CTAS/CNRH, CTPOAR/CNRH e CTCT/CNRH. Atende também a prioridade 10 - Elaborar estudo piloto sobre Contas Econômicas e Ambientais da Água para pelo menos uma bacia hidrográfica. Prazo: 2019. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: MMA e IBGE. |
| - Integrar a política de recursos hídricos com a política ambiental e demais políticas setoriais (saneamento, irrigação, energia, turismo, etc.). | - Promover a integração entre os instrumentos de gestão das políticas de recursos hídricos, meio ambiente e demais políticas setoriais (saneamento, irrigação, energia, turismo, etc.) | - Realizar um estudo de avaliação das políticas e planos setoriais (ex. Plano Hidroviário Estratégico, Plano Decenal de Energia, Plano Nacional de Saneamento Básico, Política Nacional de Irrigação, etc.) de forma a verificar suas inter-relações com o Plano Nacional de Recursos Hídricos e propor estratégia de ação para aprimorar a integração no novo PNRH. Prazo: 2019. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA, CTPNRH/CNRH, MS, MI, MT, etc. - Elaborar um estudo de avaliação do potencial de integração de instrumentos das políticas nacionais de meio ambiente e de recursos hídricos e proposição de estratégia para promover a integração. Prazo: 2018. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA. |
| - Apoiar o desenvolvimento institucional e a difusão de tecnologias sociais para a melhoria da gestão das águas e desenvolver ações educativas para a sociedade. | - Estimular a produção autoral de materiais educativos contextualizados para crianças e jovens. - Estimular iniciativas que promovam boas práticas em gestão de recursos hídricos, tais como premiações e editais. - Propor diretrizes para um projeto pedagógico de difusão da Política Nacional de Recursos Hídricos nas escolas, incluindo proposta de revisão dos conteúdos escolares. | - Criar, implementar e divulgar plataforma de boas práticas em gestão de recursos hídricos, incluindo a divulgação de premiações e editais. Prazo: 2018. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA, órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. - Desenvolver projeto pedagógico de difusão da Política Nacional de Recursos Hídricos nas escolas e encaminhar ao MEC proposta de revisão dos conteúdos escolares. Prazo: 2019. Executor: CTEM/CNRH. Parcerias e Interlocutores: MMA, ANA, MEC. - Incorporar no Prêmio ANA a categoria iniciativas de uso sustentável da água desenvolvidas por crianças e jovens. Prazo: 2018. Executor: ANA. |
| - Estabelecer critérios de autorização para o uso da água e fiscalizar os usuários, considerando as particularidades das bacias hidrográficas. | - Promover processos de alocação negociada de água para bacias em situação de escassez, estabelecendo critérios de restrição de uso e ações de gestão. | - Revisar a Resolução CNRH nº 16/2001, que estabelece os procedimentos e critérios gerais de outorga. Prazo: 2018. Executor: CTPOAR/CNRH. - Definir diretrizes e procedimentos gerais para a fiscalização dos usos de recursos hídricos no País. Prazo: 2019. Executor: CTPOAR/CNRH. |
| - Identificar, avaliar e propor ações para áreas com risco de ocorrência de inundações, secas, entre outros eventos extremos relacionados à água, que gerem situações adversas à população. | - Manter e aprimorar os sistemas de monitoramento e alerta em tempo real para eventos de cheia (salas de situação). - Coordenar a operacionalização do monitor de secas do Nordeste, em conjunto com órgãos federais e estaduais Executor pelo monitoramento hidrometeorológico. - Promover ações para gerenciamento e enfrentamento de situações de escassez hídrica, considerando o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. | - Elaborar e aprovar Plano de Gerenciamento de Riscos para bacias hidrográficas piloto, em pelo menos duas regiões, com ações preventivas e de contingência e atendimento a emergências para eventos extremos (secas e inundações) e considerando os diferentes planos, entre eles: Plano de Segurança da Água, Plano de Segurança Hídrica, Plano Municipal de Saneamento, Plano de Segurança de Barragens e planos setoriais. Até 2020. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA. |
| - Ampliar e fortalecer a participação da sociedade na gestão das águas. | - Implementar o PROCOMITÊS. - Descentralizar recursos financeiros e técnicos da união para estados e comitês. | - Implementar, por meio de capacitação, redes de representatividade para os membros do SINGREH. Prazo: 2018. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA, CNRH. - Implementar Resolução CNRH no 106, de 23 de março de 2010, que institui o Cadastro de Organizações Civis de Recursos Hídricos – COREH. Prazo: 2018. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: CTIL/CNRH. - Definir critérios de enquadramento de instituições nos segmentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Prazo: 2018. Executor: CTIL/CNRH. - Disponibilizar plataforma para a interlocução dos segmentos integrantes do CNRH. Prazo: 2018. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: CNRH. |
| - Compartilhar informações, em linguagem clara e acessível, a respeito da situação da qualidade e quantidade das águas e da sua gestão. | - Estabelecer estratégia e implementar Plano de Comunicação para o SINGREH e para a sociedade, sob os enfoques nacional, regional e local. - Implementar ferramenta do Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH) e disponibilizar para as instituições do SINGREH, por meio do SNIRH. - Ampliar a quantidade de dados e informações disponíveis à sociedade no Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SNIRH. | - Elaborar Plano de Comunicação para o SINGREH e a sociedade. Prazo: 2018. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: CTEM/CNRH, ANA. - Disponibilizar a ferramenta Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados do Plano Nacional de Recursos Hídricos – SIGEOR/PNRH para as instituições do SINGREH. Prazo: 2018. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA, CTPNRH/CNRH. - Divulgar anualmente o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. Prazo: anual. Executor: ANA. |
| - Ampliar o conhecimento sobre a ocorrência de chuvas e sobre a quantidade e qualidade das águas superficiais e subterrâneas. | - Investir em monitoramento qualiquantitativo de água superficial e subterrânea. - Promover a consolidação e o aprimoramento dos sistemas estaduais de monitoramento dos recursos hídricos. - Integrar o monitoramento de águas superficiais e subterrâneas aos procedimentos de gestão, planos e outorga. - Identificar e georreferenciar mananciais e áreas prioritárias para abastecimento. - Estabelecer trechos de bacia onde as interconexões entre águas superficiais e subterrâneas são mais diretas. | - Ampliar a rede integrada de monitoramento de águas subterrâneas em 100%. Prazo: 2020. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: CPRM, órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. - Elaborar pelo menos um estudo de aqüíferos da região amazônica no que se refere à capacidade/potencial. Prazo: 2021. Executor: MMA. Parcerias e Interlocutores: ANA, CTAS/CNRH. - Analisar a rede hidrometeorológica nacional atual e propor sua revisão a partir de critérios técnicos, com início pelas bacias dos Rios Madeira e Paraguai. Prazo: 2020. Executor: ANA. - Consolidar metodologia para o monitoramento da qualidade da água em, pelo menos, 3 reservatórios. Prazo: 2020. Executor: ANA. - Ampliar, de 21% para 30% a rede hidrometeorológica automatizada com transmissão de dados em tempo real (PPA Federal 2016-2019). Executor: ANA. |
| - Destinar recursos financeiros para a implantação de projetos de instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que promovam a recuperação e conservação de bacias hidrográficas. | - Implantar projetos de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. - Recuperar bacias hidrográficas prioritárias. - Elaborar e iniciar a implementação do Plano de Recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. | - Implantar ao menos 2 novos projeto de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. Prazo: 2020. Executor: ANA. - Lançar edital para redes de pesquisas para desenvolver novas tecnologias de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA com foco na conservação de bacias hidrográficas. Prazo: 2019. Executor: CTHIDRO. Parcerias e Interlocutores: ANA, MMA. - Promover ações de conservação e recuperação nas bacias dos rios São Francisco, Parnaíba e Rio Doce (PPA Federal 2016-2019). Prazo: 2019. Executor: MMA. |
| - Desenvolver ações para a resolução dos conflitos pelo uso da água nas bacias hidrográficas. | - Criar mecanismos que induzam os usuários de água a regularizarem sua situação. - Capacitar os atores do SINGREH em mediação de conflitos. - Mapear e classificar os principais conflitos pelo uso da água existentes no país, definindo tipologias (ex: quantidade, qualidade, setorial). - Aumentar a comunicação sobre mecanismos, regularização/controle dos usos nas bacias hidrográficas. | - Criar programa de comunicação sobre a regularização e controle do uso da água para os setores usuários. Prazo: 2020. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: órgãos gestores e CBHs. - Realizar pelo menos 10 cursos sobre mediação de conflitos para os atores do SINGREH, até 2019. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: MMA, CBHs. - Elaborar pelo menos um estudo para definir, classificar e propor ações para a resolução de conflitos pelo uso da água em uma bacia hidrográfica crítica. Prazo: 2020. Executor: ANA. Parcerias e Interlocutores: MMA. - Lançar edital para redes de pesquisas para desenvolvimento de metodologias de resolução de conflitos pelo uso da água. Prazo: 2018. Executor: CTHIDRO. Parcerias e Interlocutores: ANA, MMA. - Estabelecer marcos regulatórios para pelo menos uma bacia hidrográfica com conflitos pelo uso da água instalados. Executores: ANA Órgãos Gestores de Recursos Hídricos. Prazo: 2020. Parcerias e Interlocutores: CBHs e Conselhos de Recursos Hídricos. |
| - Implantar a cobrança para usos significantes da água, visando incentivar a sua racionalização e obter recursos financeiros para a conservação das bacias hidrográficas. | - Regulamentar a cobrança com regras gerais de implementação para os rios de domínio da União. - Revisar os valores da cobrança nas bacias interestaduais, em bases realistas, seguindo os princípios da Lei 9.433 e considerando fatores que privilegiem o uso racional da água. - Fomentar a pesquisa em metodologias de cobrança. - Revisar o arcabouço legal relativo à sustentabilidade financeira e aos fundos de recursos hídricos. | - Atualizar os valores de cobrança nas bacias hidrográficas de domínio da união. Prazo: 2020. Executor: Agências de Bacia ou delegatárias. Parcerias e Interlocutores: CTCOB/CNRH. - Definir diretrizes e critérios para implementação da cobrança em bacias hidrográficas de domínio da União. Prazo: 2019. Executor: CTCOB/CNRH. - Lançar edital para elaboração de um estudo sobre metodologias de cobrança no Brasil. Prazo: 2019. Executor: CTHIDRO. Parcerias e Interlocutores: MMA, ANA e CTCOB/CNRH. |
| - Desenvolver ações para a gestão da água em rios compartilhados com outros países. | - Estabelecer agenda de cooperação científica e tecnológica em gestão de recursos hídricos com países fronteiriços e transfronteiriços. - Fortalecer a atuação do CNRH na definição de diretrizes para a gestão em rios fronteiriços e transfronteiriços e estabelecer agenda de trabalho para CTGHRT/CNRH. | - Estabelecer agenda piloto para a gestão de gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços para a Amazônia, por microrregiões. Prazo: 2017. Executor: CTGRHT/CNRH. Parcerias e Interlocutores: órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, MMA, ANA. - Estabelecer agenda de trabalho para a CTGRHT/CNRH. Prazo: 2017. Executor: CTGRHT/CNRH. Parcerias e Interlocutores: MMA. - Implementar a agenda de trabalho da CTGRHT/CNRH. Prazo: 2020. Executor: CTGRHT/CNRH. |
| - Desenvolver ações para a promoção do uso sustentável e reuso da água. | - Discutir, propor e aprovar resoluções e portarias relativas ao reuso e usos sustentáveis da água. - Fomentar projetos, unidades experimentais de reuso e captação de água da chuva, em bacias hidrográficas críticas. | - Definir diretrizes e critérios para o reuso e uso sustentável da água. Prazo: 2018. Executor: CTCT/CNRH. - Lançar edital para elaboração de pelo menos um estudo sobre reuso e uso sustentável da água. Prazo: 2018. Executor: CTHIDRO. Parcerias e Interlocutores: MMA, ANA e CTCT/CNRH. - Promover a implementação de pelo menos um projeto piloto de reuso e uso racional da água. Prazo: 2019. Executor: ANA. - Implantar 60 sistemas de dessalinização de água incorporando cuidados técnicos, sociais e ambientais desses sistemas (PPA Federal 2016-2019). Prazo: 2019. Executor: MMA. |