| Componente: | Articulação Intersetorial, Interinstitucional e Intra-Institucional da GIRH |
| --- | --- |
| Programa: | VI – Usos Múltiplos e Gestão Integrada de Recursos Hídricos |
| Subprograma: | VI.6 – Estudos sobre critérios e objetivos múltiplos voltados à definição de regras e restrições em reservatórios de geração hidrelétrica |
| 1. Introdução A necessidade da promoção dos usos múltiplos dos recursos hídricos, como estabelecida na Lei nº 9433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, representa uma nova realidade para os usuários da água, sendo um setor impactado o da geração hidrelétrica. A introdução de outros usos em reservatórios construídos com foco na geração hidrelétrica e o crescimento da preocupação dos aspectos socioeconômicos e ambientais destes empreendimentos têm implicado no estabelecimento de restrições hidráulicas a estes reservatórios que têm sido consideradas nos processos de planejamento, programação e operação dos aproveitamentos hidrelétricos. |  |
| 2. Contexto e Justificativas A operação de reservatórios, construídos para fins de geração hidrelétrica, vem sendo gradativamente submetida a pressões para o atendimento de usos múltiplos, partindo do controle de cheias, passando por demandas de água para irrigação e abastecimento público, até chegar às atividades de navegação e ao uso turístico em empreendimentos imobiliários nas margens de represas. Adiconalmente, a ocorrência de usos consuntivos a montante dos reservatórios, reduz a disponibilidade hídrica para geração de energia elétrica. Dadas as múltiplas variáveis (hidrológicas, ambientais e sociais) e os diversos interesses sócio-econômico-financeiros envolvidos, notadamente a gradativa redução potencial da energia inicialmente prevista em algumas dessas usinas, justificam-se estudos para a mensuração dessas variáveis e dos interesses envolvidos, com vistas ao estabelecimento de critérios para a incorporação, ou não, de regras e restrições em reservatórios de geração hidrelétrica. |  |
| 3. Conceitos e Diretrizes A ANA é responsável pela definição das condições de operação de todos os reservatórios do país, como estabelecido na Lei 9984/2000. No caso de reservatórios de usinas hidrelétricas no âmbito do Sistema Interligado Nacional – SIN, esta definição se dá em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, que é responsável por manter atualizado o inventário de restrições operativas hidráulicas, a partir das informações dos agentes responsáveis pelas usinas. Os procedimentos utilizados pelo ONS para atualização das restrições operativas hidráulicas de reservatórios, os quais são aprovados pela ANEEL, têm como objetivo analisar eventuais alterações no conjunto de restrições, avaliando os seus impactos na operação do SIN e formar uma base de dados para uso nos estudos de planejamento energético, de médio e curto prazos, e na programação, supervisão e controle da operação. As restrições consideradas referem-se a vazões máximas e mínimas em seções e trechos de rio, limitações de descargas máximas em usinas, limites para os níveis máximos e mínimos nos reservatórios e, taxas máximas de variação de defluências. Em razão do sistema elétrico brasileiro ser fortemente interligado, a geração hidrelétrica de uma bacia hidrográfica fornece suprimento de energia elétrica para regiões externas à desta bacia. Desta forma, na avaliação dos impactos de restrições na geração de energia elétrica, num ou mais reservatórios de usinas hidrelétricas, são consideradas as conseqüências para todo o sistema interligado que tem o seu atendimento eletroenergético influenciado pela geração hidrelétrica dessas usinas. As macrodiretrizes apresentadas no Plano Nacional de Recursos Hídricos, diretamente relacionadas com o tema deste subprograma, são citadas a seguir: - integrar as políticas setoriais, garantindo a quantidade e a qualidade das águas, superficiais e subterrâneas, para os diversos usos requeridos, tendo como base o fornecimento de energia hidrelétrica como núcleo da matriz de energia elétrica predominante no país. - considerar que as hidrelétricas continuarão a ser implantadas em quaisquer dos cenários prospectivos – devendo ser estabelecidas condições para utilização dos reservatórios, garantindo o uso múltiplo dos recursos hídricos, incluindo as perspectivas de navegabilidade dos cursos de água – e assegurar uma composição que se traduza em maiores benefícios para o conjunto da sociedade brasileira, considerando os impactos na garantia de suprimento aos consumidores de energia elétrica de todo o país. |  |
| 4. Objetivo geral e objetivos específicos: Geral: Elaborar estudos identificando variáveis intervenientes e mensurando os benefícios e os custos econômicos e sociais envolvidos na definição e na incorporação de regras e restrições em reservatórios construídos para a geração de hidroeletricidade. Objetivos especificos: - desenvolvimento de metodologias e critérios que permitam comparar os benefícios associados à incorporação de restrições operativas com os impactos de sua adoção no atendimento eletroenergético. - dotar o SINGREH de ferramentas que, aplicadas de forma objetiva e transparente, permitam a solução dos conflitos pelo uso dos recursos hídricos que envolvam os reservatórios das usinas hidrelétricas, contribuindo para uma relação qualitativamente mais harmônica entre os diferentes setores ussuários dos recursos hídricos. |  |
| 5. Descrição e ações previstas: - identificar todos os setores envolvidos ou afetados pelos diferentes tipos de restrições operativas que vêm sendo imputadas ao setor elétrico e a forma como esses setores são afetados; - levantar os conflitos já existentes relacionados à operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas - definir critérios para o uso múltiplo dos reservatórios de usinas hidrelelétricas, considerando os impactos na garantia de suprimento aos consumidores de energia elétrica; - desenvolver metodologia que possibilite: - a avaliação das perdas na geração de energia elétrica, devido à restrições oriundas de outros setores usuários, comtemplando a identificação dos impactos nos aproveitamentos hidrelétricos diretamente envolvidos e no SIN; - a avaliação dos benefícios a serem alcançados pelos demais usuários que não o de geração de energia elétrica, considerando aspectos socioeconômicos e ambientais das restrições analisada; - a comparação objetiva entre perdas e benefícios advindos da adoção das restrições em foco. - implementar procedimentos institucionais, complementares em relação aos praticados no âmbito do SIN, que contemplem a participação de outros setores na atualização e/ou incorporação de restrições à operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, através da ANA, que deverá avaliar a pertinência da adoção destas restrições pela aplicação de forma objetiva e transparente das ferramentas desenvolvidas no âmbito deste subprograma; |  |
| 6. Área de abrangência e beneficiários: Devem ser priorizados os reservatórios, já implantados ou previstos, submetidos às maiores pressões com relação a usos múltiplos. Os benefícios serão advindos de decisões compartilhadas entre diferentes perspectivas de uso e mediante a apropriada composição de custos e benefícios econômicos derivados dessas decisões. |  |
| 7. Metas: Etapa 1 - a identificação de todos os setores envolvidos ou afetados pelos diferentes tipos de restrições operativas que vêm sendo imputadas ao setor elétrico e a forma como esses setores são afetados; - o levantamento dos conflitos já existentes relacionados à operação dos aproveitamentos hidrelétricos - definição dos critérios para o uso múltiplo dos reservatórios de usinas hidrelelétricas, considerando os impactos na garantia de suprimento aos consumidores de energia elétrica; - desenvolvimento de metodologia que possibilite: - a avaliação das perdas na geração de energia elétrica, devido à restrições oriundas de outros setores usuários, comtemplando a identificação dos impactos nos aproveitamentos hidrelétricos diretamente envolvidos e no SIN; - a avaliação dos benefícios a serem alcançados pelos demais usuários que não o de geração de energia elétrica, considerando aspectos socioeconômicos e ambientais das restrições analisada; - a comparação objetiva entre perdas e benefícios advindos da adoção das restrições em foco. - Implementação de procedimentos institucionais, complementares em relação aos praticados no âmbito do SIN, que contemplem a participação de outros setores na atualização e/ou incorporação de restrições à operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, através da ANA, que deverá avaliar a pertinência da adoção destas restrições pela aplicação de forma objetiva e transparente das ferramentas desenvolvidas no âmbito deste subprograma; |  |
| 8. Indicadores de Monitoramento e Avaliação: Os indicadores de monitoramento e avaliação deste Subprograma são: - o número de reservatórios com a identificação concluída dos setores envolvidos ou afetados pelos diferentes tipos de restrições operativas que vêm sendo imputadas ao setor elétrico e a forma como esses setores são afetado; - o número de reservatórios com o levantamento concluído dos conflitos já existentes relacionados à operação dos aproveitamentos hidrelétricos; - relatórios sobre o desenvolvimento da metodologia que permita a avaliação do impacto da adoção de um determinado conjunto de restrições pela comparação objetiva entre as perdas do SIN e os benefícios de outros usuários demandantes. - a conclusão da implementação de procedimentos institucionais, complementares em relação aos praticados no âmbito do SIN, que contemplem a participação de outros setores na atualização e/ou incorporação de restrições à operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, através da ANA, que deverá avaliar a pertinência da adoção destas restrições pela aplicação de forma objetiva e transparente das ferramentas desenvolvidas no âmbito deste subprograma; - a redução dos conflitos pelo uso dos recursos hídricos. |  |
| 9. Executores e Intervenientes: Este subprograma tem como executor a Agência Nacional de Águas e como intervenientes a SRHU e áreas afins do MMA, da, do MME, da ANEEL e do ONS. |  |
| 10. Preços e fontes de recursos .Para o planejamento previo das ações e para a elaboração dos 3 (três) estudos propostos, relacionados com o desenvolvimento de metodologias, estima-se um custo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por relatório. O custo de implementação será definido oportunamente, tendo os estudos desenvolvidos como principal subsídio. As fontes podem ser algumas das seguintes: - recursos fiscais previstos nos orçamentos do MMA, SRHU e ANA; - recursos oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos; - recursos fiscais explicitamente previstos nos orçamentos de órgãos representativos de setores usuários; - aportes oriundos de tarifas setoriais de prestação de serviços, destinadas a apoiar ações e atividades do Plano; - recursos a serem captados mediante operações junto a organismos multilaterais de crédito; - linhas de financiamento a serem estabelecidas junto a órgãos governamentais de crédito, nomeadamente, Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); - previsão de contrapartidas oriundas de estados e municípios; e, - eventuais aportes provenientes de agentes privados. |  |
| 11. Cronograma Físico-Financeiro: - Jan/2008 a dez/2008 – planejamento das ações do subprograma; - Jan/2009 a dez/2011 – Etapa 1 – elaboração de estudos metodológicos para definição dos critérios de operação dos reservatórios, considerando os usos múltiplos; - Jan/2012 a dez/2020 – Etapa 2 – aplicação das metodologias desenvolvidas. Ações; Orçamento (R$ x 1000). 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 a 2020. Definição de critérios, Planejamento prévio (identificação de setores envolvidos e levantamento de necessidades); 500. Desenvolvimento da metodologia que permita a avaliação do impacto da adoção de um determinado conjunto de restrições pela comparação objetiva entre as perdas do SIN e os benefícios de outros usuários demandantes; 750; 750. Implementação de procedimentos institucionais e das metodologias desenvolvidas; A definir em função do resultado das ações anteriores. TOTAL; 500; 750; 750. |
| 12. Operacionalização dos investimentos Em nível federal, o executor do presente subprograma, a Agência Nacional de Águas será a responsável pela manutenção e operacionalização dos trabalhos executados. Através de convênios e/ou prestação de serviços (consultorias), também poderão ser responsabilizadas outras instituições federais que efetuarem atividades no âmbito do subprograma. |  |