## Slide 1
Comitê de Implementação da Modernização (CIM)

## Slide 2
PORTARIAS
Portaria MME nº 187 de 04/04/2019 – Instituiu o GT Modernização do Setor Elétrico
Portaria MME nº 403 de 29/10/2019 – Instituiu o Comitê de Implementação da Modernização do Setor Elétrico
  Viabilizar a Implementação das Ações do Plano de Ação
  Dar publicidade ao andamento das propostas de Modernização
  Diagnóstico
  Plano de Ação
  Propostas de Atos
180 dias
Próximos anos

## Slide 3
CIM
FRENTES DE ATUAÇÃO
AÇÕES
Diretriz estratégica do processo de modernização do setor elétrico
Coordenação de ações por meio de ponto focal
Atividades necessárias para cumprir objetivos estabelecidos na Frente de Atuação
Colegiado
Ponto
Focal
Responsável
GOVERNANÇA
PMO
PMO
Associações
MME
ANEEL CCEE
EPE ONS
MME
MME

## Slide 4
CIM (MME)
Instância estratégica e decisória formada por:
  Secretaria Executiva (coordenador)
  Secretaria de Energia Elétrica
  Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
  Assessoria Econômica
  Consultoria Jurídica (CONJUR/MME)
Colegiado
PMO
Desenvolver os marcos do projeto
Definir o processo de monitoramento
ESCRITÓRIO DE PROJETOS (MME)

## Slide 5
AS FRENTES DE ATUAÇÃO (MME)
Estabelecer os objetivos de cada ação de sua Frente de Atuação
Fazer interlocução com as associações que acompanharão os trabalhos da Frente de Atuação
Zelar pela harmonia entre os resultados dos trabalhos do GT Modernização e a implementação das ações
Ponto
Focal
Responsáveis
Detalhar o objetivo de sua ação e executá-lo
Estabelecer o detalhamento das atividades necessárias para cumprimento das ações
Realizar reuniões, estudos, análises e contato com instituições e agentes do mercado
OS RESPONSÁVEIS POR AÇÕES (MME, ANEEL, CCEE, EPE e ONS)

## Slide 6
15
Cada Frente de Atuação terá 1 Coordenador de Projetos (MME) e 1 Ponto Focal (MME)
FRENTES DE ATUAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS
88
Cada Ação terá 1 Responsável e 1 Suplente
AÇÕES

## Slide 7
ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS
Chart: 
| Formação de preços | Critério de Suprimento | Medidas de Transição | Separação Lastro e Energia | Sistemática de Leilões | Desburocratização e Melhoria de Processos | Governança | Inserção de Novas Tecnologias | Abertura de Mercado | Racionalização de Encargos e subsidios | Sustentabilidade da Distribuição | MRE | Processo de Contratação | Sustentabilidade da Transmissão | Integração Gás-Energia Elétrica
 | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6
Nº de Ações

## Slide 8
FRENTES E AÇÕES
Formação de Preço
Ponto Focal: Guilherme Godoi (MME/SEE)
Responsáveis por Ações:
Ponto Focal: André Osório (MME/SPE)
Responsáveis por Ações:
Critérios de Suprimento
Medidas de Transição
Ponto Focal: Francisco Silva (MME/SE)
Responsáveis por Ações:
Ponto Focal: Agnes Costa (MME/SE)
Responsáveis por Ações:
Lastro e Energia
Sistemática de Leilões
Pontos Focais: Cássio Carvalho (MME/SPE) e Frederico Teles (MME/ASSEC)
Responsáveis por Ações:

## Slide 9
Ponto Focal: André Kraus (MME/SPE)
Responsáveis por Ações:
Desburocratização e Melhoria de Processos
FRENTES E AÇÕES
Ponto Focal: Agnes Costa (MME/SE)
Responsáveis por Ações:
Governança
Novas Tecnologias
Ponto Focal: Carlos Alexandre (MME/SPE)
Responsáveis por Ações:
Ponto Focal: Renata Rosada (MME/ASSEC)
Responsáveis por Ações:
Abertura de Mercado
Racionalização de Encargos e Subsídios
Pontos Focais: Fabiana Cepeda (MME/SEE)
Responsáveis por Ações:

## Slide 10
Ponto Focal: Rodrigo Fornari (MME/SEE)
Responsáveis por Ações:
Sustentabilidade da Distribuição
FRENTES E AÇÕES
Ponto Focal: Thiago Prado (MME/SEE)
Responsáveis por Ações:
MRE
Processo de Contratação
Ponto Focal: Ricardo Takemitsu (MME/SE)
Responsáveis por Ações:
Ponto Focal: João Daniel (MME/SEE)
Responsáveis por Ações:
Sustentabilidade da Transmissão
Integração Gás - Energia Elétrica
Pontos Focais: Rodolfo Danilow (MME/SPE)
Responsáveis por Ações:

## Slide 11
PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES
Portaria nº 403/2019
  4 associações (exceto Lastro e Energia, com 9)
  Participar no acompanhamento das Frentes de Atuação
  Reuniões serão realizadas, no mínimo, trimestralmente
Consultas Públicas
  Toda a sociedade civil interessadas
  A decisão para todas as Frentes e Ações será precedida de consulta pública
Desenvolvimento das Atividades
  Especialistas, estudiosos, técnicos, analistas e consultores do setor elétrico
  Deverão ser organizadas pelos Responsáveis por Ações
  Terão intuito de aprofundar tecnicamente os assuntos que estejam sendo conduzidos

## Slide 12
FRENTES E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
Formação de Preço
ABIAPE, ABRACE, ABRACEEL, APINE
Critérios de Suprimento
Medidas de Transição
Lastro e Energia
Sistemática de Leilões
ABRACE, ABRACEEL, ABRAGE, ABRAGET
ABRACE, ABRADEE, ABRAGE, APINE
ABEEOLICA, ABIAPE, ABRACE, ABRACEEL, ABRAGE, ABRAGEL, ABRAGET, APINE, UNICA
ABRACE, ABRADEE, APINE

## Slide 13
Desburocratização e Melhoria de Processos
Governança
Novas Tecnologias
Abertura de Mercado
Racionalização de Encargos e Subsídios
FRENTES E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
ABCE, ABRACEEL, ABRADEE, ABRAGEL
ABCE, ABEEOLICA, ABRATE, ABSOLAR
FASE
ABAQUE, ABCM, ABDAN, ABINEE
ABIAPE, ABRACE, ABRADEE, ABRAPCH

## Slide 14
Sustentabilidade da Distribuição
MRE
Processo de Contratação
Sustentabilidade da Transmissão
Integração Gás - Energia Elétrica
FRENTES E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
ABEEOLICA, ABRAGE, ABRATE, ABSOLAR
ABGD, ABRACEEL, ABRADEE, ANACE
ABIAPE, ABRAGE, ABRAGEL, APINE
ABEEOLICA, ABRADEE, ABRAGET, APINE
ABIAPE, ABIOGAS, ABRAGET, COGEN

## Slide 15
NECESSIDADE DE COMANDO LEGAL
2020
2021
2022
Além 2022
- Autorização para separação contratual de lastro e energia
- Criação e rateio do encargo do Lastro
- Tratativa para os contratos legados
Lastro e Energia
- Foco inicial nos subsídios concedidos via CDE (CP MME nº 45/2018)
Racionalização de Encargos e Subsídios
- Decisão sobre a flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100% da carga
- Decisão sobre a separação do core business da distribuidora
Sustentabilidade da Distribuição
- Mapeamento e eventuais ajustes das competências das instituições setoriais
Governança
- Realização de estudos para permitir a abertura inferior a 500 kW
- Estudos para flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100% da carga pelo Consumidor Livre
Abertura de Mercado

## Slide 16
AÇÕES COM CONCLUSÃO PREVISTA EM 90 DIAS
FRENTES DE ATUAÇÃO | AÇÕES
CRITÉRIO DE SUPRIMENTO | Realização de Consulta Pública com foco nos parâmetros do novo critério de suprimento
 | Apresentação da proposta final de Critérios de Suprimento na Reunião do CNPE em Dez/2019
LASTRO E ENERGIA | Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 83/2019 (Lastro e Energia)
GOVERNANÇA | Publicação de portaria de criação do Comitê de Implementação da Modernização do Setor Elétrico
 | Publicação de portaria interministerial para governança de P, D & I
 | Publicação de portaria sobre periodicidade do PNE
ABERTURA DE MERCADO | Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 77/2019 (redução dos limites para os consumidores livre)
RACIONALIZAÇÃO DE ENCARGOS E SUBSÍDIOS | Entrega de contribuição ao PLS nº 232/2016 com proposta sobre o fim dos subsídios da TUST/TUSD
MRE | Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 85/2019 (revisão de garantia física das usinas centralizadamente despachadas)
SUSTENTABILIDADE DA TRANSMISSÃO | Realização de Tomada de Subsídios (Consulta Pública) pela ANEEL sobre liquidação centralizada das transmissoras
INTEGRAÇÃO GÁS - ENERGIA ELÉTRICA | Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 (Programa Gás para Crescer)

## Slide 17
FRENTES DE ATUAÇÃO | AÇÕES
FORMAÇÃO DE PREÇOS | Aprimoramento da Governança da Formação de Preço do Setor Elétrico: Implantação do Comitê Técnico de Governança do PMO e do cálculo do PLD
LASTRO E ENERGIA | Definição sobre o mecanismo de adequabilidade que será utilizado no Brasil
ABERTURA DE MERCADO | Decisão (Redução dos limites para os consumidores livre)
RACIONALIZAÇÃO DE ENCARGOS E SUBSÍDIOS | Realização de Consulta Pública com proposta de ajuste ao Decreto nº 5.163/2004, no que se refere ao pagamento de encargos pelo consumo líquido, por autoprodutor
 | Estudos para racionalização da tributação de encargos setoriais
MRE | Apresentação de proposta para opção de revisão das Garantias Físicas além do limite
SUSTENTABILIDADE DA TRANSMISSÃO | Avaliação de Nota Técnica que contribuirá para a mitigação das incertezas das transmissoras com relação à remuneração de seus investimentos (Audiência Pública ANEEL nº 41/2017)
INTEGRAÇÃO GÁS - ENERGIA ELÉTRICA | Análise dos documentos de Planejamento Energético
 | Levantamento de modelos de negócios de UTEs a gás natural já implantadas ou em implantação
 | Levantamento de custos e riscos da interface dos dois setores
AÇÕES COM CONCLUSÃO PREVISTA EM 180 DIAS

## Slide 18
Obrigado!