PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Nº 003/2010/GTED/GSR/SR/SP

ANEXO I - EDITAL

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

REPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO

LOCAL: RUA JAGUARIBE Nº 194 – BAIRRO HIGIENÓPOLIS – SÃO PAULO - SP.

ANEXOS:

I	-	ENCARGOS e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

II	-	ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

III	-	COMPOSIÇÃO DO BDI

IV	-	MEMÓRIA DE CÁLCULO

V	-	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

GTED/GSR/SR/SP

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA SEM EQUIPAMENTOS, MÓVEIS e SISTEMA DE SEGURANÇA

Objeto

Contratação de empresa de engenharia visando à execução dos serviços necessários para reparação e adequação do imóvel situado na Rua Jaguaribe 194 – Bairro Higienópolis – São Paulo – SP, adequando as suas instalações para uso nas atividades de interesse da Polícia Federal em São Paulo-SP.

Descrição dos Serviços

Consiste na reparação e adequação de construção existente, modificando o uso dos andares, alterando revestimentos e lay-out bem como as instalações existentes. Haverá também intervenções no piso, paredes, forro, caixilhos, instalações elétricas, lógicas e hidráulicas, transformação de ambientes em geral, de acordo com o conteúdo deste Projeto Básico / Termo de Referência.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços estão constantes do Anexo I deste Projeto Básico / Termo de Referência.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo II – Cronograma Físico-Financeiro, contados do respectivo repasse financeiro, contados do respectivo repasse financeiro.

Responsabilidades do Contratado

- Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a execução do objeto deste Projeto Básico / Termo de Referência, possuindo em seu quadro profissional(is) da área de Engenharia;

- Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA;

- Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços;

- O contratado deverá apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto Básico / Termo de Referência;

- Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais. Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;

- Efetuar os serviços referentes ao objeto, especificados no Anexo I deste Projeto Básico / Termo de Referência;

- O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

Responsabilidades do DPF

- Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

- Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

- Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

- Para execução dos serviços objeto do anexo Projeto Básico / Termo de Referência, estima-se a necessidade dos seguintes valores:

Reparação  e   adequação   geral   da  parte  civil  e  instalações:

R$1.263.236,11(um milhão, duzentos e sessenta e três mil, e duzentos e trinta e seis reais e onze centavos; valor final com BDI).

Este valor está discriminado por itens no Anexo II – Orçamento, Composições e Cronograma Físico-Financeiro.

OBS.: Os Equipamentos (No-Break, Estabilizadores, Geradores e Ar Condicionado)  e o sistema de segurança do prédio serão licitados em separado.

RONALDO CRUZ

Agente de Policia Federal – 1ª Classe

Matrícula DPF nº 15.105

GTED/GSR/SR/SP

Aprovo o PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA para Reparação e Adequação de Prédio, na Rua Jaguaribe 194 – Bairro Higienópolis – São Paulo – SP.

Delegado de Polícia Federal

Superintendente Regional de Polícia Federal em São Paulo