ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA - Sumário

1 --	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2 --	FUNDAMENTAÇÃO  DA CONTRATAÇÃO	4

2.1 -- Fundamentação Legal	4

2.2 -- Relação Demanda x Necessidade	4

2.3 -- Motivação: Justificativa da Necessidade de Contratação	8

2.4 -- Resultados a Serem Alcançados com a Contratação	9

2.5 -- Justificativa da Solução Escolhida	10

2.6 -- Alinhamento da Solução de TI com o PDTI do DPF	11

3 --	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	11

3.1 -- Descrição	11

3.2 -- Serviços Que Compõem a Solução de TI	12

4 --	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	20

4.1 -- Considerações Gerais	20

4.2 -- Requisitos Técnicos Obrigatórios de Infraestrutura	28

4.3 -- Requisitos Funcionais Obrigatórios da Solução de TI	38

4.4 -- Requisitos Operacionais da Solução de TI	59

5 --	Modelo de Prestação de Serviço	67

5.1 -- Justificativa para o Não Parcelamento do Objeto	67

5.2 -- Metodologia de Trabalho	67

5.3 -- Plano de Implantação dos Serviços	68

5.4 -- Transição dos Serviços	68

5.5 -- A Central de Serviços	69

5.6 -- Fluxo de Atendimento	69

5.7 -- Service Desk – Serviço de suporte remoto de 1º Nível (Gerência de Incidentes)	71

5.8 -- Gerência de Incidentes – Serviços de suporte técnico de 2º Nível	72

5.9 -- Serviços de Assistência Técnica	75

5.10 -- Manutenção e Ampliação de Cabeamento Estruturado	76

5.11 -- Serviços de suporte à infraestrutura de TI	76

6 --	Elementos para Gestão do Contrato	77

6.1 -- Papéis e Responsabilidades	77

6.2 -- Deveres e Responsabilidades do DPF	81

6.3 -- Deveres e Responsabilidades da Contratada	83

6.4 -- Estrutura para Acompanhamento do Contrato	92

6.5 -- Formas de Acompanhamento do Contrato	94

6.6 -- Metodologia de Avaliação da Qualidade	95

6.7 -- Níveis de Serviço	95

6.8 -- Estimativa do Volume de  Serviço	98

6.9 -- Prazos e Condições	100

6.10 -- Aceite, Alteração e Cancelamento	100

6.11 -- Apuração dos Percentuais de Redução por Descumprimento do ANS	102

6.12 -- Condições para Pagamento	104

6.13 -- Garantia	107

6.14 -- Propriedade, Sigilo e Restrições	108

6.15 -- Mecanismos Formais de Comunicação	110

7 --	Estimativa de Preço	113

8 --	Adequação Orçamentária	115

9 --	Sanções Aplicáveis	115

10 --	Critérios de Seleção do Fornecedor	118

10.1 -- Proposta de Preço	118

10.2 -- Qualificação Técnica	120

10.3 -- Critérios de Seleção	125

11 --	FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO	130

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

  - Contratação, mediante Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte técnico em Tecnologia da Informação (TI), para suprir as necessidades das unidades do Departamento de Polícia Federal instaladas nos Estados de Minas Gerais e Santa Catarina, abrangendo a instalação de uma Central de Serviços (Service Desk) para atendimento aos usuários finais (Suporte de 1º Nível), a execução dos processos vinculados à Operação de Serviço (Service Operation da ITIL), a assistência técnica ao parque de equipamentos de TI e a manutenção das redes de cabeamento estruturado das instalações prediais, incluindo atendimento presencial (com intervenção direta nos equipamentos, ou via protocolo VNC) para Suporte de 2º Nível, suporte técnico à infraestrutura de TI – suporte e administração de rede dados local e banco de dados, sustentação de servidores, manutenção da segurança da informação e antivírus (Operação de Serviços e Suporte de 3º nível), e os processos relacionados com o gerenciamento de incidentes, gerenciamento de eventos, gerenciamento de acesso, gerenciamento de problemas, gerenciamento de configurações e o gerenciamento de mudanças:

    - São considerados equipamentos de TI: servidores, storages, microcomputadores, switches, roteadores wireless, monitores, scanners, estabilizadores, nobreaks, impressoras, projetores, câmeras IP, webcams e demais acessórios de TI. Os usuários de TI são todos os servidores, terceirizados e estagiários que utilizam os recursos de TI disponíveis nas Unidades do DPF instaladas nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina.

    - A contratação inclui o fornecimento, pela Contratada, de infraestrutura tecnológica necessária para a prestação de serviços, tais como: recursos humanos especializados, instalações físicas, processos de trabalho, melhores práticas, procedimentos de gestão e qualidade, relatórios e especificações técnicas, bem como a configuração do Sistema de Gerenciamento de Service Desk (SGSD) e do Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração (BDGC), a serem fornecidos pelo DPF ou pela Contratada, e quaisquer outros recursos necessários para viabilizar o serviço, de acordo com os requisitos descritos neste Termo de Referência.

    - No que diz respeito à assistência técnica ao parque de equipamentos de TI e à manutenção das redes de cabeamento estruturado, caberá ao DPF o fornecimento de materiais, peças e componentes necessários para a realização dos serviços, bem como a preparação da infraestrutura necessária para o lançamento de cabos UTP de par trançado para rede local (LAN) CAT 5e ou CAT 6, destinados a eventuais expansões das redes lógicas.

    - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e o DPF, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

    - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

  - Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos neste Termo de Referência e nas boas práticas difundidas na ITIL. Os serviços prestados terão sua respectiva qualidade e conformidade aferidas por meio de critérios objetivos, mensurados por meio de indicadores e níveis de serviço estabelecidos, vinculados às fórmulas específicas de cálculo, e pagos pelo quantitativo mensal contratado, devidamente homologado pelo DPF, deduzidas eventuais glosas ou multas.

  - A existência de preços registrados não obriga o DPF a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro de Preços a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Abaixo tabela resumida do itens a serem licitados, maior detalhamento com relação aos preços de referência constam na tabela 07:

| Grupos | Itens | Descrição | UNIDADE DE MEDIDA (Volume Total Estimado para 12 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 (SR/MG) | 01 | Serviços de Service Desk. Níveis 1º, 2º e 3º incluindo a implantação da Central de Serviços (Service Desk). | 6.000 chamados |
|  | 02 | Serviços de Service Desk de 3º nível (execução de rotinas preventivas e manutenção corretiva na infraestrutura de TI para as unidades do DPF em MG) | 4.000 UDPFS |
| 02 (SR/SC) | 03 | Serviços de Service Desk. Níveis 1º, 2º e 3º incluindo a implantação da Central de Serviços (Service Desk). | 6.000 chamados |
|  | 04 | Serviços de Service Desk de 3º nível (execução de rotinas preventivas e manutenção corretiva na infraestrutura de TI para as unidades do DPF em SC) | 6.000 UDPFS |

# FUNDAMENTAÇÃO  DA CONTRATAÇÃO

  - Fundamentação Legal

    - O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei n. º 10.520/02; o Decreto Lei nº 200/67; o Decreto nº 5.450/05 (Pregão Eletrônico), o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de preços; o Decreto nº 7.174/10; o Decreto nº 2.271/97; a Lei Complementar 123/06 e o Decreto 6204/07, que tratam do tratamento preferencial às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte; a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); a Lei nº 11.077/04; a Instrução Normativa MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, a Instrução Normativa SLTI/MP nº 04, de 12 de novembro de 2010; a Lei nº 8.666/93; e a legislação pertinente.

  - Relação Demanda x Necessidade

    - O volume mensal previsto de serviços a serem executados durante a vigência do contrato tem por base a média mensal dos atendimentos prestados no primeiro semestre de 2013 aos usuários de TI a serviço do DPF nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina e a média de atendimentos que vem sendo observada em outras Superintendências do DPF que já contrataram serviços similares. Assim, em média, estima-se que cada usuário deverá demandar 1 (um) atendimento por mês, e será demandada, pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Unidade Gestora e participantes, uma média anual de 10.000 UDPFS para suporte de 3º Nível.

      - A Unidade do Departamento de Polícia Federal de Serviços – UDPFS é a unidade básica adotada para mensuração de serviços de Suporte de 3º Nível, representando a prestação de serviços de um profissional, durante o período de uma hora, na execução de uma atividade que demande dedicação exclusiva.

      - A UDPFS destina-se à mensuração dos serviços, e não se vincula ao número de técnicos alocados nele, vez que um profissional pode executar diversas tarefas em paralelo, a depender da complexidade das mesmas, conforme detalhamento a seguir.

- TABELA 1 – UDPFS E COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS

| RESUMO DOS SERVIÇOS | COMPLEXIDADE | FATOR DE PONDERAÇÂO |
| --- | --- | --- |
| Suporte técnico à infraestrutura de TI – suporte e administração de rede dados local e banco de dados, sustentação de servidores, manutenção da segurança da informação e antivírus. Implantação de mudanças e melhorias na infraestrutura de TI | Baixa | 0,2 |
|  | Média | 0,6 |
|  | Alta | 1,0 |

      - A classificação de complexidade é baseada nos seguintes critérios:

        - Atividades de Baixa Complexidade: todas as tarefas de monitoração, registro de dados em sistemas de controle já existentes (inclusive de demandas), execução de atividades rotineiras (periodicidade estabelecida), e emissão de relatórios já preparados;

          - Demandas originadas de usuários finais, tais como solicitações de acesso e resolução de incidentes, são atividades de baixa complexidade e não estão incluídas nesse dimensionamento, sendo tratadas no âmbito do atendimento a chamados.

        - Atividades de Média Complexidade: tarefas relacionadas à alteração de configurações de equipamentos e sistemas já instalados; documentação de rotinas; preparação/elaboração de relatórios; e

        - Atividades de Alta Complexidade: liderança técnica da equipe; instalação ou configuração de novos sistemas, produtos ou equipamentos; estudo de melhorias relacionadas ao desempenho dos ambientes; e atividades de prospecção.

      - De acordo com a complexidade, portanto, um profissional pode realizar até 5 (cinco) tarefas de baixa complexidade simultaneamente, mas apenas 1 (uma) tarefa de alta complexidade de cada vez.

      - A demanda de UDPFS depende da complexidade do ambiente e do número de usuários e de delegacias descentralizadas vinculadas à Superintendência Regional. Com base na experiência em contratos similares mantidos por Superintendências Regionais de diversos portes e complexidades, é possível estimar a demanda por UDPFS de acordo com os seguintes critérios, que devem ser combinados, prevalecendo o que definir o maior número de UDPFS:

- TABELA 2 – ESTIMATIVA DE DEMANDA DE UDPFS

| NÚMERO DE USUÁRIOS | NÚMERO DE DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS | DEMANDA ANUAL POR UDPFS |
| --- | --- | --- |
| Até 600 | até 2 | 2.000 a 4.000 |
| De 600 a 1.200 | de 3 a 6 | 4.000 a 6.000 |
| De 1.200 a 1.800 | de 7 a 12 | 6.000 a 8.000 |
| Mais de 1800 | mais de 12 | 8.000 a 12.000 |

        - Assim, as Superintendências de Minas Gerais e Santa Catarina, de acordo com os dados apresentados no Anexo 1-K, o histórico de chamados e a necessidade de procedimentos de rotina para manutenção dos sistemas de responsabilidade das unidades participantes, estima o número chamados anual em 10.000 para Minas Gerais e 12.000 para Santa Catarina, sendo que destes, estima-se que 12.000 sejam resolvidos pela central de atendimento que demandam suporte de 1º, 2º e 3º Nível, contempladas nos itens 01 e 03 dos Grupos 01 e 02 respectivamente, sendo o numero estimado de UDPFS próximo de 10.000.

    - A tabela abaixo contempla o resumo da demanda por Unidade Gestora  e Participante e as estimativas de quantidades de serviço a serem contratados.

TABELA 3 – DEMANDA

| UNIDADE GESTORA | DEMANDA PREVISTA/ QUANTIDADE A SER CONTRATADA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Itens 1 e 3 | Itens 2 e 4 |
|  | Média anual estimada de atendimentos que demandam suporte de 1º, 2º e 3º Nível | Execução de rotinas e procedimentos de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva na infraestrutura de TI (suporte de 3º nível) – anual |
| SR/MG | 6.000 | 4.000 UDPFS |
| SR/SC | 6.000 | 6.000 UDPFS |
| TOTAIS | 12.000 | 10.000 UDPFS |

    - A definição da quantidade de profissionais a serem alocados para a execução das atividades é de responsabilidade da prestadora de serviços e pode ser alterada, para mais ou para menos, tendo em conta o Acordo de Níveis de Serviço (Tabela 14 deste Termo de Referência), e a forma de prestação dos serviços apresentada no Item 5 – Modelo de Execução dos Serviços deste Termo de Referência.

    - À prestadora de serviços cabe estimar a necessidade de alocação de recursos para a execução das atividades relacionadas com os processos de gerenciamento de problemas, gerenciamento de configurações e o gerenciamento de mudanças, bem como para o gerenciamento operacional e de qualidade dos serviços prestados, competindo-lhe a definição dos planos de ocupação e escalas para cumprimento dos indicadores e metas dos níveis de serviços.

  - Motivação: Justificativa da Necessidade de Contratação

    - Os servidores do DPF e a maior parte dos demais colaboradores que atuam na Instituição utilizam equipamentos e recursos de tecnologia da informação para execução das atividades e processos necessários ao funcionamento do Órgão. Assim, o atendimento e suporte técnico tempestivo aos usuários, bem como a manutenção dos equipamentos de TI são atividades essenciais para a continuidade das atividades institucionais.

    - Os Núcleos de Tecnologia da Informação das Superintendências Regionais do DPF necessitam de suporte técnico para apoio na gestão dos sistemas e equipamentos computacionais que garantem a disponibilidade de serviços afetos às atividades-fim e atividades-meio da Polícia Federal, bem como a confiabilidade, a integridade e a autenticidade dos dados e informações, o que demanda a necessidade de constantes manutenções e melhorias na infraestrutura de TI.

    - A busca de melhorias na qualidade dos serviços prestados pelo DPF, mediante o pronto atendimento às demandas da sociedade e do público interno em geral, torna imprescindível a manutenção de sua infraestrutura de tecnologia da informação – microcomputadores, servidores, impressoras, switches, scanners, notebooks, nobreaks, estabilizadores e outros equipamentos, de forma a apoiar, tempestivamente, os usuários nos processos de trabalho do órgão e de suas atividades-fim.

    - Parte do parque computacional do DPF encontra-se descoberto de garantia técnica contratual. Tal situação aumenta o risco de indisponibilidade na prestação de serviços de TI aos usuários.

    - O DPF não dispõe no seu plano de cargos de profissionais com os perfis que necessita para suprir à demanda por esses serviços.

    - Atualmente, os serviços objetos desse processo de contratação são, em sua maior parte, executados por colaboradores terceirizados e cujo contrato vigente têm data próxima do vencimento, não sendo possível sua renovação em vista de orientação da SLTI/MP e do TCU e limitação prevista no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, sendo indispensável à conclusão deste processo licitatório, sob pena de prejudicar ou até mesmo paralisar as atividades do DPF na circunscrição das Unidades participantes deste processo.

    - No contrato atual, o serviço de atendimento aos usuários e suporte técnico é caracterizado pela contratação de postos de trabalho, com mensuração de consumo por meio de horas de serviços prestados. Para atender às recomendações das IN SLTI/MP nº 02/2008 e atualizações, IN SLTI/MP nº 04/2010 e Acórdãos TCU, é necessário readequar o modelo atual, estabelecendo um sistema de avaliação e remuneração com base no desempenho apresentado pelo fornecedor. Dessa forma, a área de TI desenvolverá uma base histórica de dados de atendimento (roteiros de atendimento, prazos e outras informações relevantes), para subsidiar essa e futuras contratações.

    - Amparado no Art. 10, do Decreto-Lei 200/67, e tendo como objetivo concentrar esforços na gestão, bem como desobrigar-se da realização de tarefas executivas, a solução mais adequada é a contratação de solução Service Desk e de serviços de suporte técnico nos moldes previstos na Instrução Normativa nº 04/2010-SLTI/MP, de 12.11.2010.

  - Resultados a Serem Alcançados com a Contratação

    - A presente contratação tem por objetivo dar continuidade no provimento de melhorias aos serviços de atendimento, suporte técnico e manutenção de equipamentos de informática necessários ao DPF.

    - O foco principal no atendimento aos usuários é o cumprimento do ANS (Acordo de Níveis de Serviço) nos serviços de atendimento, assistência técnica e manutenção de equipamentos de informática.

    - A solução pretendida deverá propiciar os seguintes resultados:

      - reduzir o tempo de indisponibilidade dos recursos de TI e o consequente impacto nos processos de negócios do DPF, observado o Acordo de Níveis de Serviço e prioridades estabelecidos;

      - reduzir os riscos de interrupção dos serviços;

      - aumentar a capacidade e a qualidade do atendimento aos usuários;

      - aumentar o grau de satisfação dos usuários com os produtos e serviços fornecidos pela área de TI do DPF;

      - oferecer agilidade no diagnóstico e solução de problemas que possam afetar os recursos e TI, incluindo ações de reconfigurações e/ou reinstalações necessárias para restabelecer o pleno funcionamento dos serviços;

      - oferecer atendimento de qualidade aos usuários de TI, deixando transparente que há efetivo gerenciamento dos incidentes;

      - oferecer aos usuários de TI a manutenção dos equipamentos de informática, de acordo com as políticas de Tecnologia da Informação do DPF;

      - propiciar atendimento remoto (1º e 2º Nível) e presencial (2º e 3º Nível) tempestivo; orientando, esclarecendo e solucionando os problemas relativos aos serviços, transações, hardware, software, aplicativos, sistemas corporativos, e demais produtos e serviços, disponíveis na rede DPFNet;

      - permitir a criação e manutenção de uma base histórica das solicitações dirigidas à área de TI, incluindo o registro e tratamento dos incidentes no âmbito da circunscrição das Unidades participantes; e

      - garantir a identificação tempestiva dos problemas e adoção de ações preventivas e/ou corretivas.

    - O novo modelo de gestão e execução de serviços de TI a serem contratados, buscará manter a Gerência com foco nas estratégias, metas e objetivos; sendo de responsabilidade da empresa contratada fornecer “as melhores práticas” em produtos e serviços de apoio, a fim de permitir a melhoria dos processos, produtos e serviços prestados pela área de TI do DPF.

  - Justificativa da Solução Escolhida

    - A terceirização de serviços de TI tem sido parte das respostas encontradas pelo DPF para responder adequadamente à sempre crescente demanda por sistemas e soluções originadas pelas áreas meio e fim. Estas áreas dependem ainda do uso das facilidades proporcionadas pelos recursos tecnológicos cada vez mais interativos e essenciais ao desenvolvimento das atividades.

    - Atualmente os serviços de suporte aos usuários e suporte técnico à infraestrutura de TI não são estruturados com base nas boas práticas de mercado, o que acarreta ineficiências, retrabalho e não propicia a formação de uma base de conhecimentos para orientar ações futuras.

    - A área de TI do DPF tem um baixo índice de padronização, face à independência das unidades gestoras e à falta de efetividade do PDTI em tempos pretéritos – cada Estado buscou a solução que lhe pareceu mais adequada, com os recursos que dispunha a cada tempo, o que dificulta a implementação de mudanças estruturais e de convergência. Essa disparidade ocorre, também, em relação às equipes que atuam nas áreas de TI dos diferentes Estados – alguns NTI contam com equipes bem estruturadas e com formação adequada, enquanto que, em outros, a situação é diversa.

    - A solução proposta tem por objetivo a implementação das boas práticas ITIL nas áreas operacionais de TI das Superintendências, através de empresas que já possuem experiência e expertise na sua aplicação, propiciando a internalização dessas práticas com uma redução significativa na curva de aprendizagem.

    - Com a solução proposta, a área de TI de diversos Estados passa a trabalhar de forma integrada, propiciando a troca de informações e conhecimentos e a uma maior padronização de procedimentos e instalações. As mudanças deverão ser decididas por uma equipe formada por representantes dos NTI’s das Superintendências participantes, ficando a operacionalização das mesmas sob encargo da empresa contratada, que terá condições de atuar simultaneamente e de forma padronizada em todas as unidades participantes atendidas pela mesma empresa.

    - O Service Desk é o ponto de contato e relacionamento com os usuários, propiciando o apoio necessário para a solução dos problemas, relativos aos produtos e serviços disponíveis na rede do DPF (DPFNet), garantindo a qualidade, disponibilidade e melhor desempenho no uso dos recursos de TI.

    - Os serviços técnicos de suporte local e Central de Serviços (Service Desk) que se pretende contratar enquadram-se na modalidade de serviços continuados e exigem níveis específicos de especialização. Estes serviços envolvem análise, métricas, documentação, manutenção e suporte, e deles dependerão o pleno funcionamento dos equipamentos de TI e dos aplicativos (sistemas operacionais utilizados, aplicativos desenvolvidos internamente e outros softwares de terceiros, etc.) da rede DPFNet.

  - Alinhamento da Solução de TI com o PDTI do DPF

    - A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência está alinhada com o Planejamento Estratégico Institucional do Departamento de Polícia Federal e em conformidade com o PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação, de acordo com as ações representadas pelas necessidades descritas na tabela abaixo:

TABELA 4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PDTI DO DPF

| Id | Necessidade | Benefício |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manutenção de contratos de prestação de serviços de TI nas unidades descentralizadas. | Registro e tratamento de incidentes de TI, manutenção do parque de equipamentos, instalação de novos equipamentos e funcionalidades, instalação e manutenção de software básico e aplicativos, manutenção e ampliação da infraestrutura de TI na circunscrição das Unidades participantes. |
| 2 | Garantir suporte técnico visando à redução do risco de paralisação dos serviços ou baixo rendimento, pela indisponibilidade dos recursos de TI. | Prover as condições necessárias para a manutenção das funcionalidades dos recursos de tecnologia da informação no âmbito da circunscrição das Unidades Participantes. |

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

  - Descrição

Trata-se da implantação de uma Central de Serviços (Service Desk), nos moldes das boas práticas inscritas na ITIL, para atendimento aos usuários finais da circunscrição de todas as Unidades participantes (Suporte de 1º Nível) e dos serviços de atendimento para Suporte de 2º e de 3º Nível (presencial, com intervenção direta nos equipamentos, ou via protocolo VNC), de suporte à infraestrutura de TI (Suporte de 3º Nível) e de assistência técnica ao parque de equipamentos de todas as Unidades participantes, com vistas à execução continuada das seguintes atividades e processos:

    - gerenciamento e tratamento de incidentes e de solicitações de serviços, através de suporte técnico remoto e presencial a usuários, abrangendo o esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes - detecção e registro dos incidentes, classificação e suporte inicial, investigação e diagnóstico, resolução e recuperação, acompanhamento e monitoramento do atendimento de incidente até seu fechamento;

    - gerenciamento de eventos, através da detecção de notificações de anormalidades no comportamento de componentes da infraestrutura de TI e monitoração de alertas, com a adoção tempestiva das medidas proativas ou reativas que visem eliminar a causa que está provocando o desvio detectado;

    - gerenciamento de acesso, provendo aos usuários os privilégios necessários para acesso aos serviços que necessitam e são autorizados e removendo os que não são mais necessários;

    - gerenciamento de problemas, através da identificação das causas dos incidentes, sua eliminação, definição de soluções de contorno para problemas conhecidos e manutenção dos roteiros de atendimento da Central de Serviços;

    - gerenciamento de configuração, através da identificação dos itens de configuração necessários para a entrega dos serviços de TI, fornecendo um modelo lógico da estrutura de TI das unidades e mantendo essas informações atualizadas na base de dados de gerenciamento de configuração;

    - gerenciamento de mudanças, assegurando que as mudanças na infraestrutura de TI das unidades são feitas de forma controlada, sendo avaliadas, priorizadas, planejadas, testadas, implantadas e documentadas, seja para a solução de um problema seja para a implementação de novas funcionalidades ou serviços, mantendo a Central de Serviços informada a respeito da agenda de mudanças e seus impactos previstos;

    - instalação e suporte a sistemas operacionais de baixa plataforma, programas aplicativos e aplicativos corporativos do DPF no parque de informática da circunscrição das Unidades participantes;

      - Inclui-se nas unidades de Minas Gerais e Santa Catarina a necessidade de instalação, suporte e manutenção, preventiva, corretiva e evolutiva, de aplicativos corporativos locais, tais como SISCART, SISGER, SISPOL, sistemas de geração de diárias, recrutamento, recursos humanos, entre outros.

    - suporte a infraestrutura de TI das Superintendências participantes e de suas unidades descentralizadas, compreendendo a administração da rede de dados, sustentação de servidores, segurança da informação e suporte e administração de banco de dados; e

    - assistência técnica ao parque de equipamentos de TI atualmente instalado ou que venha a ser instalado, compreendo a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (servidores, microcomputadores, notebooks, netbooks, monitores, impressoras, nobreaks, câmeras de vídeo IP, switches, scanners, estabilizadores e projetores multimídia), bem como instalação e manutenção de cabeamento estruturado, de CFTV e de telefonia em dutos ou calhas existentes, sem o fornecimento de peças e componentes.

      - As obras de infraestrutura para o lançamento dos cabos, tais como a instalação de dutos e calhas, não estão incluídas no escopo dos serviços a serem contratados.

  - Serviços Que Compõem a Solução de TI

Os serviços de suporte a serem prestados reúnem o conjunto de funções e processos de gestão denominado Operação de Serviço (Service Operation) na última versão da ITIL (ITIL V3), adaptados às peculiaridades das unidades regionais do DPF, contemplando os seguintes serviços complementares e integrados entre si:

TABELA 5 – RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

| FUNÇÃO E PROCESSOS | SERVIÇOS ENVOLVIDOS |
| --- | --- |
| Central de Serviços Gerenciamento de Incidentes | Suporte Técnico de 1º Nível – Central de Serviços – Service Desk |
| Gerenciamento de Incidentes | Suporte Técnico de 2º nível para atendimento de retaguarda, que presta suporte remoto (telessuporte) e/ou presencial |
| Gerenciamento de Incidentes Gerenciamento de Eventos Gerenciamento de Acesso Gerenciamento de Operação | Suporte Técnico 3º nível em todas as sedes das Superintendências Regionais participantes e nas suas unidades descentralizadas, conforme TABELA 6 – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS do item 4.1.1 deste Termo de Referência |
| Gerenciamento de Problemas Gerenciamento da Qualidade | Serviços especializados de gestão de atendimentos e melhoria contínua |
| Gerenciamento de Configurações Gerenciamento de Mudanças | Gerenciamento operacional de configurações e mudanças no ambiente das unidades do DPF localizadas na área de circunscrição das Unidades Participantes |

CATÁLOGO DE SERVIÇOS RESUMIDO

    - O quadro a seguir lista algumas das principais categorias de serviços objeto dessa contratação. Para cada categoria de serviço, existirão diversos roteiros de atendimentos a serem elaborados pela Contratada.

QUADRO 1 – CATÁLOGO DE SERVIÇOS RESUMIDO

| EVENTOS DE SUPORTE AO USUÁRIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVENTO | CATEGORIA | DESCRIÇÃO DO EVENTO | TIPO DE SUPORTE | OBSERVAÇÕES |
| Quanto ao Perfil de Usuário | Identidade na Rede DPFNet (Login) | Cadastramento de novo usuário na rede DPFNet | remoto | Criação de contas de usuários. |
|  |  | Manutenção de acesso à rede | remoto | Resolução de problemas que os usuários possam encontrar para efetuar acesso às suas estações de trabalho e aos serviços de rede: problemas físicos ou lógicos, permissões de acesso em diretórios, e serviços institucionais fornecidos através da rede local ou da rede DPFNet. |
|  |  |  | presencial |  |
|  |  | Movimentação / exclusão de contas da rede | remoto | Manutenção de contas de usuários. |
|  | Perfil De Usuário | Configuração de perfil de usuário | remoto | Configuração de correio eletrônico, impressoras e configuração do ambiente de trabalho. |
|  |  |  | presencial |  |
| Quanto aos sistemas, softwares e drivers | Sistema Operacional | Manutenção de Sistema Operacional em estações de trabalho, notebooks e servidores de rede | remoto | Diagnóstico e solução de problemas de software com reinstalação, desinstalação ou atualização de Sistema Operacional em estações de trabalho, notebooks e servidores de rede para resolução de incidentes. |
|  |  |  | presencial |  |
|  | Instalação / Manutenção de Softwares | Manutenção em programas, aplicativos, drivers e sistemas institucionais em estações de trabalho, notebooks e servidores de rede. | remoto | Diagnóstico e solução de problemas de software com atualização, instalação, desinstalação ou reinstalação de softwares, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva em aplicativos corporativos locais, drivers e atalhos na área de trabalho ou configuração de browser para acesso à internet e intranet. |
|  |  |  | presencial |  |
| Quanto ao Hardware | Hardware | Identificação de Problemas de hardware | remoto | Identificação de problema de hardware nos equipamentos de informática, informando a necessidade de substituição e/ou recolhimento para manutenção. |
|  |  |  | presencial |  |
|  |  | Manutenção de Hardware | presencial | Manutenção em equipamentos de informática com a instalação, remoção, substituição e remanejamento de peças ou componentes. Peças e componentes não remanejados serão fornecidos pelo DPF. |
|  |  | Instalação de Hardware | Presencial | Instalação e configuração de dispositivos de hardware internos e periféricos. |
| Quanto aos Serviços | Backups | Apoio à geração de cópias de segurança dos arquivos e diretórios dos usuários. | remoto | Auxiliar os usuários na realização de cópias de segurança de arquivos e dados, em mídias, dispositivos de armazenamento móveis e em servidores de rede. |
|  |  |  | presencial |  |
|  |  | Recuperação de arquivos e pastas armazenados em servidores e que tenham sido deletados ou alterados indevidamente | presencial | Recuperar arquivos e pastas a partir dos backups dos dados armazenados em servidores. |
| Quanto ao Atendimento Geral | Esclarecimento de dúvidas e suporte online | Esclarecimentos sobre o uso dos serviços computacionais em geral | presencial | Apoio ao usuário na operação e utilização de suas estações de trabalho e no acesso aos serviços institucionais fornecidos através da rede. |
|  |  |  | remoto |  |
|  |  | Orientação sobre pedido e concessão de acesso a sistemas corporativos, acessos especiais e solicitações diversas | remoto | Orientação aos usuários sobre cadastramento de e-mail, acessos a sistemas corporativos, acessos especiais, acesso WebVPN, acesso tela CTI, reset de senha de e-mail e tela CTI, pedido de equipamentos. |

| EVENTOS DE LOGÍSTICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVENTO | CATEGORIA | DESCRIÇÃO DO EVENTO | TIPO DE SUPORTE | OBSERVAÇÕES |
| Quanto aos sistemas, softwares e drivers | Softwares Básicos | Instalação de Sistema Operacional e enxoval padrão de softwares em estações de trabalho, notebooks e servidores de rede. | presencial | Instalação e configuração de sistemas operacionais e enxoval padrão de softwares em computadores novos. Preparação, customização e baixa de imagem em computadores padronizados. |
| Quanto ao remanejo de equipamento | Movimentação de equipamentos | Recolhimento de equipamentos para manutenção corretiva ou preventiva e para manutenção quando de acionamento de garantia ou contrato com terceiros. | presencial | Transportar os equipamentos para fins de manutenção dentro das dependências das Superintendências Regionais do DPF. |
|  |  | Instalação ou reinstalação de equipamentos | presencial | Instalar equipamentos novos ou reinstalar equipamentos recuperados após a manutenção. |
| Quanto aos Serviços | Backups de dados de arquivos | Realização de backups de dados do DPF | remoto | Executar e Verificar a realização de rotina de backup. |
|  | Vídeo Conferências e Treinamentos | Organização e montagem. | presencial | Montar estrutura de videoconferência, de treinamentos e eventos diversos com equipamentos fornecidos pela DPF, de sua propriedade ou alugados. |
|  |  |  | presencial |  |
|  | Salas de Servidores | Organização e manutenção de equipamentos da sala de servidores das unidades | presencial | Organizar e manter sala de servidores e equipamentos existentes de acordo com a demanda do DPF |
|  | Shafts e Armários Técnicos | Organização e manutenção de equipamentos, dos shafts e armários técnicos das unidades | presencial | Periodicamente, realizar manutenção preventiva, organizando as salas técnicas e shafts das unidades |
| Quanto aos serviços | Hardware | Manutenção preventiva | presencial | Periodicamente, realizar manutenção preventiva nos equipamentos de informática – limpeza de impressoras, servidores e microcomputadores |
|  | Cabeamento Estruturado | Instalação de pontos de rede | presencial | Lançamento de cabos , conectorização e ativação de pontos lógicos, de acordo com demanda do DPF |
| Quanto a equipamento em garantia | Garantia | Acionamento de Assistência Técnica para Equipamento em Garantia | remoto | Acionamento da Assistência Técnica para o reparo de equipamentos defeituosos acompanhando o reparo. |

| EVENTOS DA GESTÃO DE CONFIGURAÇÔES E MUDANÇAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVENTOS | CATEGORIA | DESCRIÇÃO DOS EVENTOS | TIPO DE SUPORTE | OBSERVAÇÕES |
| Quanto aos itens de configuração | Gerenciamento do Parque | Gerenciamento do inventário de software de Hardware | remoto | Customizar o software de inventário (fornecido pela Contratada ou pelo DPF - OCS Inventory) Manter gerenciamento contínuo e atualização do inventário e mapeamento dos ativos de TI (hardware e software) no CMBD da ferramenta de Service Desk. |
|  |  |  | presencial |  |
|  | Equipamentos em garantia | Gerenciamento do parque que se encontra em garantia | remoto | Gerenciamento contínuo da relação de equipamentos em garantia e fora da garantia |
|  |  |  | presencial |  |
|  | Itens de Configuração | Implantar e manter atualizada a base de dados do sistema de gerenciamento de configurações | remoto | Implantar e manter atualizado um modelo lógico de componentes e de ativos de infraestrutura dos serviços disponibilizados aos usuários. |
|  |  |  | presencial |  |
|  | Treinamento aos usuários | Treinamento aos usuários dos componentes de serviços disponibilizados | remoto | Realizar eventos de treinamento e atualização para os usuários dos componentes de serviços disponibilizados |
|  |  |  | presencial |  |
| Quanto a mudanças | Implementação de mudanças | Planejamento de mudanças | remoto | Auxiliar no planejamento de mudanças e garantir a comunicação das mudanças aos usuários afetados |
|  |  |  | presencial |  |
|  |  | Manutenção da Base de Dados de Mudanças | remoto | Registrar e manter atualizada a base de dados de mudanças do sistema de gestão de suporte, cadastrando todas as ações corretivas e preventivas que geraram mudanças nos componentes de serviços |

| EVENTOS DA GESTÃO DE PROBLEMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVENTOS | CATEGORIAS | DESCRIÇÃO DOS EVENTOS | TIPO DE SUPORTE | OBSERVAÇÕES |
| Quanto a problemas desconhecidos | Resolução de problemas desconhecidos | Resolver problemas que não contenham roteiros de atendimento pré-definidos. | remoto | Entende-se por “problemas desconhecidos” novos eventos que venham acontecer no ambiente computacional do DPF (estações de trabalho, notebooks, impressoras, multifuncionais e scanners e servidores) que não contenham roteiros de atendimentos pré-definidos. |
|  |  |  | presencial |  |
|  |  | Prevenir a recorrências de Problemas | remoto | Implementar soluções preventivas ou recomendar a implementação de mudanças |
|  |  |  | presencial |  |
|  | Base de conhecimento | Criação de roteiros e tutoriais de atendimento e documentação de ações para resolução de problemas. | remoto | Criação de todos os roteiros de atendimentos para os incidentes e solicitações já existentes no DPF e roteiros para resolução de problemas desconhecidos. |
| Quanto a problemas conhecidos | Prevenção de incidentes | Prevenir a recorrências de Problemas | presencial | Implementar soluções preventivas ou recomendar a implementação de mudanças para evitar a repetição de incidentes |
|  |  |  | remoto |  |

      - Durante a vigência do contrato, novos serviços poderão ser incluídos/excluídos no catálogo. Neste caso, a contratada será avisada com 72 horas de antecedência.

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Considerações Gerais

    - Forma e Locais de Prestação dos Serviços

      - A Central de Serviços, encarregada de prestar o atendimento de Primeiro Nível (Service Desk) deverá ser instalada em prédio ou sede da empresa Contratada, que deverá dispor de equipamentos, softwares e local adequado para a execução dos serviços.

        - Alternativamente, a Central de Serviços poderá ser instalada no prédio da sede das superintendências participantes, em local a ser disponibilizado pelo DPF, permanecendo todos os custos de instalação, de equipamentos, de linhas de comunicação (0800), mobiliário e de softwares sob encargo da Contratada.

      - Na mensuração da demanda para o serviço a ser implantado, devem ser consideradas necessidades de atendimento em regime 24/7 - 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana. Estima-se que a demanda nos finais de semana, feriados e, nos dias úteis, nos períodos compreendidos fora do horário de expediente normal (entre 12 h e 14 h e entre 18 h e 08 h do dia seguinte) apresenta redução da ordem de 95 % no número de chamados quando comparados com a demanda nos horários de expediente normal do órgão (horário comercial – 08 h às 12 h e 14h às 18 h).

      - O atendimento presencial será realizado nas dependências do Departamento de Polícia Federal nos endereços relacionados na TABELA 6 – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS.

        - Eventualmente, poderá ser solicitado atendimento presencial em outros locais, diversos dos listados acima, visando apoiar atividades do DPF, como em exposições, fiscalizações, cursos, seminários e outros. Em geral, ocorrem menos de 5 (cinco) eventos da espécie por ano por Estado.

        - No período de vigência do contrato os locais poderão sofrer alterações em razão de eventuais mudanças de endereço das unidades ou criação de novas unidades.

      - Todos os deslocamentos que se fizerem necessários, das equipes ou empregados da Contratada, serão de responsabilidade da Contratada, através dos meios que lhe convir, não podendo ocorrer nenhum custo extra para o DPF.

      - A Contratada poderá optar por alocar fisicamente, de forma permanente, o pessoal que fará o atendimento presencial em cada uma das unidades assistidas relacionadas na tabela a seguir, mediante prévia autorização do DPF e desde que haja disponibilidade de espaço físico em suas instalações.

        - Deverá ser considerado que, por intermédio de Laudos de Avaliação Ambiental, os ambientes das Superintendências foram considerados áreas de periculosidade, o que terá reflexos sobre a remuneração dos técnicos responsáveis pelo atendimento presencial nas unidades do DPF localizadas nas sedes e delegacias descentralizadas das superintendências participantes, quando ali alocados de maneira permanente.

TABELA 6 – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS

| SR | Unidade |  | Endereço Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SR/MG | 1 | Superintendência | Rua Nascimento Gurgel, n° 30 – BH/MG - CEP 30441-170 |
|  | 2 | Aeroporto de Confins | Aeroporto Internacional Tancredo Neves |
|  | 3 | Divinópolis | R Guaraci Carlos de Freitas, 710 - CEP 35500-074 |
|  | 4 | Governador Valadares | Av. Dr. Agílio Monteiro, n° 10 - CEP 35040-610 |
|  | 5 | UTEC - Juiz de Fora | Rua Benjamin Guimarães, 45 |
|  | 6 | Juiz de Fora | Av. Brasil, n° 4150 - CEP 36052-600 |
|  | 7 | Montes Claros | Rua Coração de Jesus, n° 500 - CEP 39400-094 |
|  | 8 | Uberaba | R Delegado Agílio Monteiro, n° 10 -CEP 38081-000 |
|  | 9 | Uberlândia | Av. João Naves de Ávila, n° 5800 - CEP 38408-680 |
|  | 10 | Varginha | Avenida Princesa do Sul, 1600 CEP 37062- 180 |
|  | 11 | Anchieta - BH | AV. Francisco Deslandes, 900 - Bairro Anchieta – Belo Horizonte/MG |
|  | 12 | DRCOR - BH | Av. Prudente de Morais, nº 593- CEP: 30.350-143 |
|  | 13 | UAI - Praça 7 - BH | Av. Amazonas, nº 478 - CEP: 30.190-100 |
| SR/SC | 1 | Superintendência | Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4744 - Florianópolis/SC - Cep: 88.025-255 |
|  | 2 | DPF Chapecó | Rua Carlos Gonçalves Pinho, 57-E – Centro – Chapecó/SC - Cep: 89.802-425 |
|  | 3 | DPF Criciúma | Rua José Scotti, nº 305 - Bairro Operária Nova – Criciúma/SC - CEP: 88.809-100 |
|  | 4 | DPF Dionísio Cerqueira | Rua: Argentina, 259 – Centro – Dionísio Cerqueira - CEP: 89.950-000 |
|  | 5 | DPF Itajaí | Rua: 15 de Novembro, 348 – Centro – Itajaí/SC -CEP: 88.301-240 |
|  | 6 | DPF Joinville | Rua: José Elias Giuliari, 72 - Bairro Boa Vista - Joinlille/SC - CEP: 89.205-310 |
|  | 7 | DPF Lages | Rua Artur Bernardes, 427 - Bairro Conta Dinheiro - Lage/SC - CEP: 88.508-570 |
|  | 8 | DELEMIG Aeroporto | Aeroporto Hercílio Luz,Bairro Carianos – Florianópolis/SC |
|  | 9 | NEPOM/SR | Rua 14 de Julho, 310, Estreito - Florianópolis/SC – Cep: 88.075-010 |
|  | 10 | NEPOM/SR - Itajaí | Avenida Prefeito Paulo Bauer, s/n, Pier Turístico Guilherme Asseburg, Centro - Itajaí/SC – Cep: 88.301-020 |
|  | 11 | Posto de Emissão de Passaporte - Itajaí | Rua Samuel Heusi, 234, Itajaí Shopping, Centro – Itajaí/SC – Cep: 88.301-320 |

    - Ambiente Operacional de Computadores

      - O ambiente tecnológico do DPF poderá ser atualizado a qualquer tempo, com instalações e desinstalações de equipamentos e aplicativos adquiridos ou contratados.

      - A relação de equipamentos por unidade pertencente à circunscrição das Superintendências participantes consta no Anexo I – K – Parque de Equipamentos do DPF. (Planilhas das SR participantes consolidada).

      - Existe previsão de novos equipamentos em 2013 e 2014.

      - Estima-se um crescimento anual, ao longo de 2013 e 2014, na ordem de 10% do parque existente.

      - Cerca de 35 % do parque de equipamentos instalados, aí incluídos computadores, notebooks e impressoras, estão cobertos por contratos de garantia e a manutenção dos mesmos compete aos fabricantes e/ou às empresas nas quais os produtos foram adquiridos.  O percentual de equipamentos cobertos por garantia nas unidades do DPF instaladas no interior do Estado corresponde a aproximadamente 35 % do parque e esse percentual tende a ser ampliado em 2013 e 2014.

      - Os equipamentos novos, quando de aquisições feitas pelo DPF, normalmente contam com garantia, a ser prestada pelo fabricante, com prazo mínimo de 36 meses a contar da data da entrega dos equipamentos.

    - Plataforma de Software

- TABELA 7 – PLATAFORMA DE SOFTWARE

| EQUIPAMENTO | FUNÇÃO | SOFTWARE |
| --- | --- | --- |
| SERVIDORES | SISTEMA OPERACIONAL | Windows Server 2000 e superiores GNU/Linux – Ubuntu Linux SUSE Entreprise |
|  | VIRTUALIZAÇÃO | VMware |
|  | SGBD | PostgreSQL MySQL MICROSOFT SQL SERVER |
|  | BACKUP | Ferramentas nativas do Windows ArcServe Backup Bacula Backup Rsync Robocop |
|  | ANTIVÍRUS | Symantec End Point Protection |
|  | ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | WSUS APT Linux |
|  | GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS | Windows Server |
|  | SERVIÇO DE DIRETÓRIO | Active Directory (AD) Microsoft Samba LDAP |
|  | STORAGE | IBM SmartCloud Tivoli Storage Manager General Parallel File System |
|  | OUTROS | NAGIOS DRUPAL OCS UNTANGLE |
| ESTAÇÕES DE TRABALHO E NOTEBOOKS | SISTEMA OPERACIONAL | MS Windows XP MS Windows 2000 MS Windows Vista MS Windows 7 Linux Ubuntu |
|  | BROWSER | Internet Explorer Mozilla Firefox Google Crome Opera |
|  | AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO | MS Office 2003, 2007 e superiores BROffice e LibreOffice |
|  | ANTIVIRUS | Symantec End Point Protection |
|  | COMPACTADOR | 7Zip WinRar |
|  | PDF – GERADOR E LEITOR | Adobe Acrobat Reader PDFCreator, PDF redirect Primo PDF PDF Tools |
|  | PLAYER DE SOM E VÍDEO | Windows Media Player VLC Media Player Real Player QuickTime |

|  | OUTROS | Microsoft .Silverlight JAVA Cliente Jabber Skype Google Earth Flash Player Certificados digitais TrueCrypt Software para gravação de mídias ópticas Picasa VNC Flash Clearner Token E-Gov |
| --- | --- | --- |

    - Sistemas de Informação

      - Os Sistemas de informações são divididos por suas características técnicas e funcionais, podendo ser cliente/servidor ou Web, interno ou externo.

      - Os sistemas internos são desenvolvidos e mantidos pelo próprio DPF e os externos são contratados de terceiros, ou pertencem a outro órgão público e o DPF tem acesso a eles pelo fato de pertencer à Administração Pública Federal, por meio de convênio ou cessão de uso.

      - A tabela a seguir relaciona principais serviços, softwares e sistemas atualmente em uso no DPF.

      - No que diz respeito aos sistemas desenvolvidos pelo DPF, o atendimento se restringe basicamente a orientações sobre a forma de concessão de acesso e respectivos gestores, a quem compete sanar eventuais dúvidas dos usuários.  No que diz respeito a aplicativos comuns (comerciais), caberá o esclarecimento de dúvidas sobre utilização e configuração.

TABELA 8 – PRINCIPAIS SERVIÇOS E SISTEMAS EM USO NO DPF

| SIGLA/NOME | NOME/DESCRIÇÃO | FORMAS DE ACESSO | TIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| CINTEPOL | Centro Integrado de Inteligência Policial | Rede DPFNet | Sistema interno |
| CNIS | Acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais | Rede Dataprev | Sistema externo |
| Correio Eletrônico | Correio eletrônico | DPFNet e internet | Serviço básico |
| CPF/CNPJ | Acesso ao Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas | Rede Serpro | Sistema externo |
| e-GP | Gestão Eletrônica de Pessoal | Rede DPFNet | Sistema interno |
| e-Log | Gestão Eletrônica de Administração e Logística | Rede DPFNet | Serviço básico |
| Estações de Trabalho | Estações de trabalho da Rede DPFNet | Rede DPFNet | Serviço básico |
| Firewall | Sistema de Segurança da Conexão Internet | Rede DPFNet | Serviço básico |
| Infoseg | Consulta | Desktop | Sistema Externo |
| Internet | Acesso à Internet | Rede DPFNet | Serviço básico |
| Intranet | Acesso à Intranet | Rede local e DPFNet | Serviço básico |
| Portal Intranet | Portal do Ambiente Computacional do DPF | Rede DPFNet | Serviço básico |
| Rede Serpro | Acesso à Rede Serpro | Emulador 3270 | Sistema externo |
| Rede DPFNet | Rede de comunicação de dados do DPF | Rede DPFNet | Serviço básico |
| REF | Registro Eletrônico de Frequência | Rede DPFNet | Sistema interno |
| SCDP | Sistema de Controle de Diárias e Passagens | Internet via DPFNet | Sistema externo |
| SIAFI | Acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira | Rede Serpro | Sistema externo |
| SIAPE | Acesso ao Sistema de Administração de Pessoal | Internet via DPFNet | Sistema externo |
| SIASG | Acesso ao Sistema de Administração de Serviços Gerais | Internet via DPFNet | Sistema externo |
| SINPA | Sistema Nacional de Passaporte | Rede DPFNet | Sistema Interno |
| SIPROQUIM | Sistema de Controle de Produtos Químicos | Rede DPFNet | Sistema Interno |
| SISBACEN | Acesso aos Sistemas do BACEN | Internet via DPFNet | Sistema externo |
| SISCART | Sistema de Procedimentos Cartorários | Desktop - Cliente/Servidor | Sistema interno |
| SISEG | Sistema de Segurança | Rede DPFNet | Sistema interno |
| SISGER | Sistema de Gerenciamento da SR/DPF/SC | Desktop - Cliente/Servidor | Sistema interno (SR/DPF/SC) |
| SISPOL | Sistema Policial de Informações da SR/DPF/SC | Desktop - Cliente/Servidor | Sistema interno (SR/DPF/SC) |
| STI | Sistema de Tráfego Internacional | Rede DPFNet | Sistema interno |
| Tela CTI | Acesso aos Sistemas do DPF que são executados em mainframe | Emulador 3270 HOD, via rede DPFNet | Sistemas Internos |
| Telefonia IP / VoIP | Integração de Voz e Dados na Rede DPFNet | Rede DPFNet | Serviço básico |
| Videoconferência | Videoconferência do DPF | Rede DPFNet | Serviço básico |
| WebVPN | Acesso à Rede DPFNet via Internet | Rede DPFNet | Serviço básico |
| XDOC | Controle de Documentos | Rede DPFNet | Sistema Interno |

    - Redes Locais

      - A infraestrutura das redes locais das unidades do DPF pertencentes à circunscrição das superintendências participantes compreende:

- Cabeamento: par trançado CAT 5e e fibra óptica;

- arquitetura Ethernet 100BaseT, 1000BaseT e 1000BASE-SX (fibra óptica); e

- protocolo TCP/IP.

    - Servidores de Rede

      - Nas delegacias descentralizadas e Superintendências participantes, o predomínio é de servidores DELL PowerEdge 2900 e DELL PowerEdge R310. As Superintendências participantes também contam com outros modelos de servidores, entre eles DELL PowerEdge 2950 e HP Proliant ML370G5, existindo ainda a previsão de aquisição de novos equipamentos em 2013 e 2014.

    - Dispositivos de Armazenamento e Backup

Nas delegacias descentralizadas são utilizados servidores DELL PowerEdge 2900 e R310 para suprir a necessidade de armazenamento de dados, o mesmo ocorrendo com a Superintendências. As superintendências contam também com storage DELL Power Vault MD 32000 e IBM DS35-12.

    - Procedimentos e Ferramentas de Serviço

      - Este Termo de Referência prevê a prestação de serviços de suporte pela Contratada em conformidade com os processos atualmente em implementação no DPF, aderentes ao ITIL, de forma a atender às necessidades e características institucionais do DPF. As disciplinas ITIL serão incorporadas de forma gradual aos serviços objeto deste Termo de Referência através da emissão de Ordens de Serviços.

      - Os conceitos oriundos das práticas ITIL denominados “Operação de Serviço” serão aplicados aos seguintes componentes específicos:

        - sistemas aplicativos, sistemas de informações e sistemas operacionais em geral;

        - equipamentos de TI e comunicações em geral (hardware);

        - infraestrutura física e lógica de rede de computadores, telecomunicações e internet;

        - instalações e equipamentos em geral (materiais);

        - documentação técnica e normativa produzida ou não pelo DPF (normas e legislação);

        - processos, métodos e ferramentas de trabalho e estrutura organizacional das áreas técnicas e administrativas do DPF (organização, sistemas e métodos); e

        - bancos de dados e bases de conhecimento (gestão do conhecimento).

    - Manutenção de Equipamentos - Substituição de Peças

      - O DPF será responsável pela aquisição de peças e componentes para os equipamentos fora de garantia, nos quais a Contratada identifique a necessidade de substituição.

      - Sempre que detectada a necessidade, a Contratada deverá registrá-la no sistema de gestão de Service Desk e informar ao responsável pelos serviços de assistência técnica da região à qual pertence o equipamento que necessita reparos para que esse acione a equipe do DPF.

      - No momento em que a equipe do DPF é acionada para o fornecimento de peça ou componente, a contagem de tempo para efeito do Acordo do Nível de Serviços deverá ser suspensa, sendo retomada quando da entrega do material para o responsável pela manutenção de equipamentos da Contratada.

      - Nos casos de manutenção corretiva com substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização do sistema será de no máximo 2 (dois) dias úteis após o fornecimento, pelo DPF, do material necessário.

- REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE TI

  - Requisitos Técnicos Obrigatórios de Infraestrutura

    - Canais de Acesso

      - A solução a ser proposta pela Contratada deve contemplar os seguintes canais de acesso para registro de ocorrências:

- telefone, através de chamadas gratuitas (0800);

- e-mail; e

- via internet através de interface Web (opcional).

    - Circuito de Comunicação e Telefonia

      - A Central de Serviços (Service Desk) a ser disponibilizada pela empresa Contratada poderá possuir circuito de comunicação E1 de 2 Mbps para interligação de sua central telefônica com a central telefônica das superintendências participantes, caso julgue vantajoso em custos.

        - A Central Telefônica instalada na Superintendência Regional do Estado de Minas Gerais é da marca Siemens, modelo Hipath 3800 e a de Santa Catarina, da marca ALCATEL, modelo OmniPCX 4400.

        - Os custos da integração das centrais telefônicas, incluindo a aquisição e instalação de um módulo de expansão E1 na central telefônica do DPF, os custos com mão-de-obra para essa instalação e os custos mensais de locação do circuito E1 são de responsabilidade da Contratada.

        - As posições de atendimento da central telefônica da Central de Serviços da Contratada poderão ser endereçadas como ramais da central telefônica da superintendências participantes.

        - Essa interligação irá permitir chamadas, via rede VOIP do DPF, de e para qualquer ramal interligado a essa rede, possibilitando o contato com os usuários e entre os níveis de suporte sem custos adicionais.

      - A interligação às unidades do DPF será de responsabilidade do DPF, que efetuará as configurações necessárias em seu ambiente de rede, de forma a possibilitar a utilização dos circuitos existentes pela Contratada e o acesso às estações de trabalho conectadas à rede no Estado, respeitando as normas de segurança do DPF.

      - A contratação e pagamento dos serviços 0800 (ligações gratuitas) e das ligações ativas serão de responsabilidade da Contratada.

    - Requisitos do Sistema de Telefonia

      - A solução a ser disponibilizada, pela Contratada, deverá contemplar a utilização de equipamento(s) do tipo DAC - Distribuidor Automático de Chamadas, integrado com URA – Unidade de Resposta Audível, com implementação de recursos CTI – Computer Telephony Integration, que abranja, no mínimo, as funcionalidades, a seguir relacionadas:

- sincronismo de voz e dados para as posições de atendimento – os técnicos de 1º Nível devem receber a ligação juntamente com as informações relacionadas ao equipamento e usuário, se digitadas por ele durante o atendimento eletrônico;

- reconhecimento do número telefônico dos usuários, permitindo a sua identificação, bem como o registro do histórico dos contatos, apresentando os dados na tela do terminal do Operador (screen pop), de forma automática;

- identificação do número telefônico acionado, para direcionamento do atendimento para células ou Operadores Especialistas;

- permitir ao usuário optar por sair da fila de espera e aguardar que o sistema realize uma chamada para este usuário quando da liberação de atendentes (Call Back);

- tratamento diferenciado de acordo com o número telefônico do demandante, consultando banco de dados local, estabelecendo prioridades e alarmes no atendimento, de acordo com parâmetros informados pelo DPF, e transferindo a ligação para o operador com as informações disponíveis no banco de dados, através de tecnologia CTI (Computer Telephony Integration);

- em no máximo 10 segundos, as chamadas estacionadas na URA por inoperância do usuário devem ser desviadas para um Operador;

- possibilitar ao operador retornar a chamada à URA;

- permitir configurar um número máximo de ligações em espera pelo PABX/DAC;

- interface de música em espera, sendo vedada a veiculação de mensagens publicitárias;

- capacidade de calcular o tempo que uma chamada está ou permanecerá em fila;

- possibilitar que o cliente não precise ouvir toda a mensagem gravada para selecionar a operação desejada;

- possibilitar ao cliente acesso direto à operação desejada sem necessidade de percorrer cada uma das opções anteriores, porventura existentes;

- emitir "eco" a cada dígito teclado pelo cliente;

- permitir a liberação automática da linha telefônica quando o usuário desligar, antecipadamente, ou quando houver queda da ligação ou quando a consulta terminar;

- permitir árvores de voz desenvolvidas e implementadas conforme definição do DPF;

- permitir a irrestrita monitoração, on-line, de todos os atendimentos realizados, por meio de escuta;

- registrar 100% (cem por cento) dos atendimentos realizados pela URA;

- gravar de 100% (cem por cento) dos atendimentos realizados pelo operador, possibilitando formas de recuperação das mensagens;

- disponibilizar acesso aos arquivos de gravação imediatamente após o término das ligações;

- permitir o download dos arquivos de gravação para envio ao DPF quando solicitado;

- possibilitar ao atendente inserir dados aos arquivos de gravação;

- viabilizar a pesquisa e reprodução das gravações por diversos parâmetros, como data, hora, operador, número da demanda, telefone de origem, etc.;

- permitir a escuta em tempo real de ligações através da utilização de qualquer terminal telefônico, fixo ou móvel, mediante autenticação por senha;

      - Deverá ser disponibilizado, para os funcionários designados pelo DPF, o mesmo acesso à interface de gerenciamento do sistema de telefonia do qual dispõem os serviços de 1º Nível, devendo ser possível à equipe do DPF, remotamente (a partir das dependências das Superintendências participantes) a escuta de ligações on-line, em tempo real (real time) de ligações ou de gravações, bem como acesso às estatísticas em tempo real e execução de relatórios gerenciais dos chamados recebidos e dos atendimentos realizados.

      - A Contratada não poderá finalizar a ligação do usuário antes da conclusão do atendimento.

      - A solução de telefonia adotada pela Contratada deverá gerar, no mínimo, as estatísticas diárias e mensais, abaixo relacionadas:

- Quantidade de chamadas recebidas;

- Quantidade de chamadas atendidas;

- Quantidade de chamadas abandonadas pelos usuários;

- Chamadas atendidas em até “x” segundos, onde “x” é um número parametrizável;

- Tempo médio de atendimento;

- Quantidade de chamadas em fila de espera;

- Tempo médio de espera em fila;

- Quantidade de atendimentos mantidos em fila de espera por um tempo superior a “x” segundos, onde “x” é um número parametrizável;

- Quantidade de chamadas transferidas para a supervisão da Contratada;

- Tempo médio de operação;

- Comparativo de nível dos serviços contratados com os efetivamente realizados;

- Quantidade de transações concluídas pela URA;

- Quantidade de transações concluídas, detalhadas por tipo de serviço utilizado;

- Quantidade de transações não concluídas com as especificações dos motivos;

- Tempo médio das ligações, por tipo de serviço;

- Fator de concentração de chamadas na HMM (hora de maior movimento) e em intervalos a serem definidos pelo DPF;

- Quantidade de ligações perdidas motivadas por problemas de telefonia; e

- Quantidade de ligações perdidas por abandono dos usuários solicitantes.

    - Requisitos da Central de Serviços

      - O Serviço de suporte técnico de 1º Nível é composto dos seguintes recursos e componentes disponibilizados pela Contratada: espaço físico adequado segundo a NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego e na recomendação técnica DSST nº 01/2005 do mesmo órgão, hardware, software, telefonia/comunicação, mobiliário, mão de obra qualificada; e todos os demais serviços e aparatos necessários ao pleno atendimento das condições técnicas e administrativas especificadas no presente Termo de Referência.

      - Os computadores instalados na Central de Serviços da Contratada deverão estar interligados em rede local, com acesso a todas as facilidades necessárias ao atendimento: internet, serviço de correio eletrônico, sistema para gestão de service desk (SGSD), dentre outros.

      - Os chamados serão recebidos principalmente por meio de ligações telefônicas gratuitas (0800) direcionadas a uma Central de Serviços, e-mail ou através de inserção via interface Web.

      - A Central de Serviços deverá possuir alimentação elétrica suportada por dispositivo de suprimento contínuo de energia, incluindo nobreak para a plataforma de comunicação e todos os equipamentos das posições de atendimento, além de um grupo gerador para eventuais quedas ou falta de energia.

    - Requisitos de Segurança da Central de Serviços

      - A Contratada deverá garantir a segurança e autenticação de seus empregados através da identificação individual de técnicos, supervisores e gerentes.

      - Em caso de desligamento de qualquer empregado da Contratada, este deverá ter imediatamente todos os seus acessos aos sistemas cancelados. Os empregados que estiverem de férias ou afastados, por qualquer motivo, deverão ter todos os seus acessos aos sistemas suspensos, até o retorno.

      - A prestação dos serviços contratados deverá ocorrer de forma contínua, devendo a Contratada, obrigatoriamente, prover meios para o seu contingenciamento; a fim de evitar a paralisação total ou parcial dos sistemas utilizados em razão de falta de energia elétrica, fogo, greves, falhas de PABX/DAC/URA, servidores de sistemas ou quaisquer outros recursos da Rede.

      - A Contratada deverá possuir rotina estruturada de backup de dados, realizada de forma automática, de forma a garantir a segurança das informações contidas nas plataformas de telefonia, Service Desk e gestão operacional.

    - Requisitos para Controle de Acesso Físico ao Ambiente da Central de Serviços

      - A Contratada deverá possuir sistema interno de TV, monitorando todos os pontos críticos da instalação, como portarias de acesso, CPD, hall(s) de entrada, sala de equipamentos de comunicação e sala dos operadores.

      - O acesso às instalações onde serão realizados os serviços deverá ser permitido somente às pessoas autorizadas e deve ser controlado.

    - Requisitos do Sistema de Gestão de Service Desk

      - A gerência e tratamento dos incidentes e solicitações do usuário serão apoiados por ferramenta adequada chamada de SGSD (Sistema de Gestão de Service Desk), que atribuirá para cada incidente ou solicitação um identificador (chamado ticket) e será usado para armazenar todo o histórico do tratamento dado ao incidente ou solicitação. Essa ferramenta, fornecida pelo DPF, é usada para a contabilização dos serviços com vista à gerência dos ANS, sendo responsabilidade da Contratada manter seus registros atualizados em tempo real.

      - O SGSD equivale ao Sistema de Controle de Ordens de Serviço e o ticket, a sua numeração.

      - O link de comunicação de dados para o acesso ao SGSD e à base de conhecimento deverá dispor de recursos de segurança e interligar o DPF à Central de Serviços.

        - A implementação do link de comunicação, com todo ônus decorrente, será de responsabilidade da Contratada.

      - A Contratada terá que manter a base de conhecimento atualizada, em tempo real, suportada por sistema gerenciador de banco de dados, e deverá conter roteiros de atendimentos (scripts) que permitam atendimento imediato aos chamados recebidos.

      - O SGSD a ser fornecido pelo DPF é o OTRS (Open-source Ticket Request System), cuja configuração e adequação ao Termo de Referência são de responsabilidade da Contratada. Fica aberta a possibilidade de uso de outro SGSD, a ser fornecido pela Contratada, desde que todas as condições abaixo sejam satisfeitas:

- seu uso seja analisado e previamente aprovado pelo DPF;

- a base de dados seja de propriedade do DPF;

- a Contratada assuma o compromisso de desenvolver e fornecer uma interface (webservice) para permitir que o SGSD escolhido integre-se com o OTRS utilizado pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do DPF; e

- não implique em custos adicionais ao DPF, ou seja, todos os custos da ferramenta e de sua configuração e integração ao OTRS da CGTI devem estar contemplados na proposta do licitante.

      - Caso a Contratada opte pela utilização de outro Sistema de Gestão de Service Desk, deve certificar-se de que o sistema atenda os requisitos a seguir descritos.

        - O SGSD a ser fornecido pela Contratada deverá dispor de interface Web, voltada à operação e gestão dos atendimentos realizados.

        - O SGSD deve possuir interfaces para controle dos processos de gerenciamento de problemas, configurações e mudanças.

        - O acesso ao SGSD deverá requerer autenticação via usuário e senha, possibilitando a realização de análises pessoais e o mapeamento de atendimentos por operador e técnico.

        - O sistema deverá ter cadastradas todas as solicitações do cliente, possibilitando a rápida recuperação de seu histórico, bem como ter sua operação focada neste relacionamento com o usuário, implementando conceitos de CRM – Customer Relationship Management.

        - Para fins de controle de prazos e notificações, a solução deverá possuir estrutura de “workflow”, que permita o acompanhamento em tempo real e o envio de mensagens por email ou SMS (Short Message Service) aos responsáveis da Contratada quando da aproximação ou do vencimento de prazos de atendimentos.

        - Além das funcionalidades exigidas, a solução deverá apresentar relatórios, disponíveis também na Web, compreendendo quantitativos de chamados por período, por categoria, por tipo, tempos de atendimento, desempenho por equipe, por técnico, etc.

        - No Anexo I – F estão listadas as funcionalidades básicas que a solução deverá disponibilizar. A lista das funcionalidades requeridas, conforme modelo contido no Anexo I – F, deverá acompanhar a Proposta Comercial.

        - Todas as funcionalidades deverão estar implementadas na ferramenta da contratada, até 30 dias, contados a partir do inicio da prestação do serviço.

      - Todos os custos relativos aos serviços de adaptação de funcionalidades da solução de Service Desk, incluindo equipes de desenvolvimento e manutenção, consultorias junto aos fornecedores e atividades de especificação, deverão estar contemplados no valor dos serviços.

      - A Contratada manterá base de dados atualizada contendo cadastro de usuários, tabela de unidades funcionais e inventário de equipamentos do DPF, com a finalidade de produzir relatórios estatísticos atuais e históricos de atendimento por usuário, por unidade funcional e por equipamento.

        - O DPF irá fornecer o sistema de inventário e a Base de Dados de Gerenciamento de Configuração, bem como informações cadastrais dos usuários para que o SGSD seja populado.

        - Todas as funcionalidades deverão estar implementadas na ferramenta da contratada, até 30 dias, contados a partir do inicio da prestação do serviço.

    - Requisitos do Sistema de Acesso e Controle Remoto às Estações de Trabalho

      - A plataforma tecnológica a ser disponibilizada pela Contratada deverá permitir interação remota diretamente na estação de trabalho do usuário da rede do DPF; autorizada ou solicitada por este, a partir das posições de Suporte de 2º Nível, para a solução de problemas técnicos, sem a necessidade de deslocamento de técnicos até o local onde se encontra o usuário;

      - A abrangência deste serviço inclui todas as unidades do DPF pertencentes à circunscrição das Superintendências participantes (vide TABELA 6 – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS) onde estão lotados servidores e/ou equipamentos do DPF, que tenham acesso à sua rede de forma remota.

      - Este serviço deve possuir mecanismos que garantam a certificação do usuário solicitante e do técnico de suporte que prestará a assistência, através da intervenção remota com a devida segurança, possibilitando as seguintes funcionalidades básicas:

- permitir a instalação do agente de forma remota e automatizada sem intervenção do usuário;

- registrar os eventos de controle remoto;

- só permitir a intervenção na máquina do usuário após sua permissão, através de notificação emitida pela solução e devido aceite pelo usuário para que sua estação sujeite-se ao controle remoto;

- utilizar canais seguros entre a máquina controlada e controladora;

- não permitir que o usuário desative ou altere as configurações do software de controle remoto.

      - Para aqueles equipamentos do DPF que não tenham acesso à sua rede de forma remota, o atendimento será de primeiro nível, e não sendo possível a solução do problema, deverá ser direcionado para o NTI da Superintendência à qual a unidade esteja vinculada para análise e eventual encaminhamento para o suporte presencial.

    - Requisitos da Base de Conhecimentos

      - Deverá ser estruturada pela Contratada, com auxílio do DPF.

      - A base de conhecimento deverá estar acessível de forma on-line à equipe do DPF.

      - A empresa Contratada deverá manter atualizada a documentação da estrutura de dados da base e fornecer cópia atualizada dos esquemas e das descrições ao DPF.

      - Todo o seu conteúdo, bem como toda documentação de uso, será de propriedade do DPF.

      - Os custos da criação, povoamento, eventual migração e atualização contínua da base de conhecimento deverão estar incluídos no preço dos serviços;

      - Deverá conter scripts para atendimento, instalação, configuração e uso, em rede ethernet Windows Server 2003 ou superior, dos seguintes recursos computacionais:

        - Softwares Microsoft:

- Internet Explorer;

- Office;

- Windows XP, Vista, e W7;

- Outlook e Windows Mail;

- Criador de DVD do Windows;

- Windows Media Player; e

- Silverlight

        - Softwares diversos:

- Adobe Acrobat Reader;

- Mozzila Firefox;

- Mozzila Thunderbird;

- BrOffice;

- LibreOffice;

- 7Zip;

- CutePDF Writer;

- PDF reDiretct;

- VLC Media Player;

- Java;

- Flash Player; e

- TrueCrypt.

- WinRar;

- PDFTools;

- PrimePDF; e

- CDBurnerXP;

        - Sistemas aplicativos:

- do DPF;

- de terceiros, em uso pelo DPF; e

- da Administração Pública, utilizados pelo DPF.

        - Equipamentos:

- microcomputadores de mesa padrão IBM/PC;

- notebooks;

- impressoras a laser e a jato de tinta;

- webcams;

- estabilizadores e nobreaks; e

- escâners.

    - Requisitos Relativos aos Materiais a Serem Disponibilizados

      - Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

        - Cada um dos técnicos responsáveis pela manutenção de equipamentos deverá ser munido com, no mínimo, o seguinte conjunto de ferramentas e acessórios:

- 1 chave Phillips #0

- 1 chave Phillips #1

- 1 chave de fenda 1/8"

- 1 chave de fenda ¼ “

- 1 chave de fenda 3/16”;

- 1 tubo para acessórios e componentes

- 1 alicate de bico longo 5"

- 1 chave Torx T10;

- 1 chave Torx T15;

- 1 pinça retrátil com 3 dentes;

- 1 pinça T1 para soldar e segurar;

- 1 pinça para chips, antiestática;

- 1 insersor de chip antiestático;

- 1 extrator de componentes de 3 garras

- 1 chave teste (busca polo)

- 1 alicate diagonal

- 1 alicate cortador e descascador de fios

- 1 extrator de chip;

- 1 tubo com solda;

- 1 ferro de soldar;

- 1 sugador de solda;

- 1 pincel para limpeza;

- 1 chave de porca 1/8”;

- 1 chave de porta 3/16”; e

- 1 estojo para acondicionar o material acima relacionado.

        - Os técnicos responsáveis pela manutenção de cabeamento lógico, além do material acima, deverão ser munidos de 1 (um) alicate de crimpar RJ45 e 1 (um) alicate de inserção para RJ45 do tipo  punch down.

  - Requisitos Funcionais Obrigatórios da Solução de TI

    - Requisitos do Suporte de 1º Nível – Central de Serviços e Gerenciamento de Incidentes

      - A Central de Serviços deverá prover um único ponto de contato para os usuários para gerenciar a resolução de incidentes e assuntos relacionados com a área de TI, atuando como Suporte Técnico de 1º Nível, apoiando-se em roteiros padronizados para o esclarecimento de dúvidas e orientações aos usuários, bem como para a resolução de incidentes de menor grau de complexidade, especialmente aqueles cuja solução já é conhecida e consta nos roteiros de atendimento.

      - Os serviços de suporte remoto prestados pela Central de Serviços deverão ser disponibilizados 24 horas por dia e 7 dias na semana, inclusive os prestados via telefone (0800).

        - Estima-se que a demanda nos finais de semana, feriados e, nos dias úteis, nos períodos compreendidos fora do horário de expediente normal (entre 12 h e 14 h e entre 18 h e 08 h do dia seguinte) apresente redução da ordem de 95 % no número de chamados quando comparados com a demanda nos horários de expediente normal do órgão (horário comercial – 08 h às 12 h e 14h às 18 h).

        - Para chamados abertos em dia não útil ou fora do horário compreendido entre as 08 h e 18 h, nos dias úteis, o prazo para cumprimento do ANS começa a ser contabilizado a partir do início do expediente normal do dia útil seguinte ao da abertura do chamado, exceto nos casos considerados como urgentes e prioritários, nos quais a contagem inicia com o registro do chamado.

      - O tempo máximo de espera deverá ser de 2 (dois) minutos e a quantidade de desistências de chamadas, de ligações perdidas (sinal de ocupado) e de ultrapassagem do tempo máximo de espera, somadas, não deve ultrapassar 10 % (dez por cento) do número total de chamadas, atendidas ou não, e essas informações devem ser disponibilizadas pela central telefônica da Contratada.

      - O processo de Gerenciamento de Incidentes envolve os três níveis de suporte. O papel de Gerente de Incidentes normalmente compete ao supervisor ou gerente da Central de Serviços.

      - A Central de Serviços é responsável por:

- receber e gravar TODAS as chamadas dos usuários;

- registrar no SGSD e classificar TODOS os chamados e requisições recebidos e priorizá-los, levando em conta o impacto e urgência;

- esclarecer as dúvidas dos usuários;

- promover a investigação e diagnóstico inicial dos incidentes;

- restabelecer o serviço à normalidade dentro do prazo acordado no ANS, resolvendo os incidentes com a maior rapidez possível;

- escalonar os incidentes para os níveis de suporte adequados para que sejam cumpridos os prazos de resolução;

- acompanhar todo ciclo de vida de incidentes e solicitações, priorizando-os ou escalando-os para outro nível quando necessário e encerrando aqueles que tiverem sua solução confirmada;

- zelar pelo cumprimento dos ANS previstos no Termo de Referência;

- manter os usuários informados do estado dos serviços, incidentes e sobre o andamento de suas solicitações;

- dar suporte a mudanças, informando aos usuários sobre o agendamento de mudanças;

- fechar os incidentes no SGSD, quando o atendimento for concluído;

- produzir informações gerenciais;

- contribuir para a identificação de necessidades de treinamento dos usuários;

- contribuir na identificação de problemas, avaliando os incidentes e informando as possíveis causas aos responsáveis pelo processo de Gerenciamento de Problemas;

- abrir chamados de assistência técnica para equipamentos cobertos por contratos de garantia ou de manutenção, quando solicitado pelo 2º ou 3º Nível de Suporte e controlar o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos nos contratos, mantendo o Gestor do DPF informado sobre eventuais desvios no cumprimento dos prazos para atendimento;

- sugerir a criação de novos scripts (roteiros) de atendimento e manter atualizados os existentes quando for necessário; e

- manter uma base de Respostas a Perguntas Frequentes (FAQ - Frequently Asked Questions) para consulta e autoatendimento dos usuários.

      - Nos casos em que o atendimento não for resolvido, a equipe de telessuporte deverá registrar todas as informações disponíveis e escalar o chamado para o 2º ou 3º Nível de Suporte, dependendo da natureza do problema ou incidente.

      - Os serviços de telessuporte técnico de 1º Nível deverão ser executados por empregados da Contratada.

      - A Contratada deverá assegurar que os profissionais alocados, em razão do contrato com o DPF, sejam qualificados e com perfil para as tarefas, sendo seus nomes previamente submetidos ao órgão para avaliação social em razão de se tratar de um órgão de segurança com informações sensíveis e relevantes.

        - É vedada a alocação de estagiários para servirem como atendentes, tanto no telessuporte quanto no atendimento presencial.

    - Requisitos do Suporte de 2º Nível e Gerenciamento de Incidentes

O Suporte de 2º Nível será prestado de forma presencial, através de alocação de técnicos nas dependências do DPF, de forma permanente ou eventual, aos quais compete a resolução de incidentes que não envolvam a infraestrutura de TI e que extrapolem a competência do primeiro nível, seja em termos de conhecimento técnico, seja em função da necessidade de intervenção nos equipamentos ou ambiente dos usuários, ou para atendimento de solicitações que envolvam assistência técnica a equipamentos ou manutenção/expansão da estrutura física das redes de cabeamento estruturado das unidades.

      - O Suporte de 2º Nível deve priorizar o atendimento através da modalidade de telessuporte, acessando remotamente as estações de trabalho dos usuários através de ferramenta que utilize o protocolo VNC, evitando deslocamentos necessários até os locais de trabalho.

      - Os serviços de Suporte de 2º Nível - telessuporte e atendimento presencial - serão prestados nas dependências do DPF, visando o pronto atendimento das demandas e a facilitação dos procedimentos de planejamento, monitoramento, fiscalização e melhoria contínua dos processos de gestão dos serviços com a devida segurança física e lógica.

      - O DPF disponibilizará espaço, apropriado e segregado, nas sedes das Superintendências Regionais participantes e, sempre que possível, em cada um dos demais locais de atendimento enumerados na TABELA 6 – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS, que ficará a disposição da Contratada para uso das equipes de Suporte de 2º Nível.

        - Para a eliminação de falhas de equipamentos, o DPF irá disponibilizar, nas sedes das Superintendências participantes, espaço físico para a instalação de laboratório de manutenção.

        - Nas capitais, os técnicos de 2º Nível deverão ser empregados da Contratada.

        - Nas demais localidades, fica a critério da Contratada a alocação ou subcontratação de técnicos.

        - A Contratada será responsável pelo deslocamento de seus profissionais até o local da prestação dos serviços presenciais.

      - Os técnicos de 2º Nível deverão estar munidos de kits de ferramentas necessários para a prestação dos serviços presenciais, possibilitando a instalação, remoção e reparo de equipamentos e componentes da rede DPFNet.

      - Os técnicos de 2º Nível devem usar uniformes e manter crachá de identificação com foto sempre visível enquanto estiverem nas dependências do DPF, respeitando as normas de segurança e acesso, incluindo o sigilo das informações.

      - No que tange à resolução de incidentes, as responsabilidades do Suporte de 2º Nível incluem:

- receber o escalonamento do tratamento do incidente ou solicitação no SGSD;

- ler o histórico de tratamento, diagnosticando o incidente;

- caso seja possível e com a autorização e monitoramento do usuário, acessar remotamente o ambiente do usuário tentando resolver o incidente ou a solicitação;

- fazer as intervenções que competir a seu nível de conhecimento de forma a resolver o incidente ou solicitação;

- manter-se atualizado nas ferramentas que dispõe para o atendimento;

- auxiliar o usuário no uso de aplicativos padronizados pelo DPF;

- identificar problemas em equipamentos e aplicativos, informando ao DPF a necessidade de aquisições para a solução do incidente ou atendimento da solicitação;

- eliminar falhas em equipamentos de TI;

- assistir o usuário quando houver necessidade de instalação, alteração ou remoção de equipamentos ou softwares no ambiente de trabalho dele;

- caso não seja possível resolver o incidente ou solicitação em seu nível, identificar quem pode solucionar e escalonar o incidente ou solicitação;

- implementar solução de contorno para atenuar as repercussões do incidente até sua solução definitiva;

- registrar no SGSD detalhes dos tratamentos dados aos incidentes de forma a manter um histórico que possa ser útil a outro nível em caso de escalonamento.

- substituir toner em impressoras, onde houver alocação de técnico presencial;

- instalar e configurar softwares em microcomputadores de usuários;

- gerar imagens (backup) dos discos rígidos que contém a configuração, sistema operacional e aplicativos homologados pelo DPF relativos aos modelos de microcomputadores existentes no parque de equipamentos das unidades da circunscrição da Superintendência Regional do DPF;

- instalar, desinstalar e remanejar equipamentos, inclusive de e para o laboratório de manutenção, no ambiente interno das unidades do DPF;

- ativar, testar e desativar de pontos de rede, equipamentos e instalações em geral;

- organizar o cabeamento nos shafts e armários técnicos;

- acionar a Central de Serviços para solicitar o acionamento da assistência técnica para manutenção em equipamentos cobertos por contrato de garantia ou pertencente a terceiros (outsourcing); e

- sempre que detectada a necessidade de acionamento de assistência técnica para computadores em garantia, orientar e auxiliar o usuário quanto à realização do backup de seus dados e acionar a Central de Serviços, que ficará responsável pelo acionamento da assistência técnica do fornecedor.

      - Além das atividades relacionadas com a resolução de incidentes e atendimento de solicitações de usuários, os seguintes serviços são de competência do Suporte de 2º Nível:

        - Serviços de assistência técnica aos equipamentos de informática pertencentes ao parque existente nas unidades do DPF instaladas nos Estados das Superintendências Regionais participantes, através de manutenções preventivas e corretivas, prestados por pessoal técnico qualificado, dotado do ferramental necessário para a prevenção, diagnóstico e correção de defeitos técnicos, tanto em campo quanto nas instalações que o DPF irá disponibilizar para essa atividade. As peças e componentes que forem necessários para a recuperação dos equipamentos defeituosos serão fornecidas pelo DPF.

        - Serviços eventuais de instalação e manutenção de cabeamento estruturado, através do lançamento de cabos em infraestrutura já existente (tubulação ou esteiras), conectorização e realização de testes de funcionalidade, ou certificação, dos pontos existentes ou novos, a ser realizado nos prédios das unidades do DPF instaladas ou a serem instaladas na circunscrição das Superintendências Regionais participantes, mesmo que temporárias (caso de montagem de infraestrutura para cursos ou eventos). O material necessário para essa atividade – cabos e conectores - será fornecido pelo DPF, cabendo ao prestador o fornecimento do pessoal técnico e ferramental especializado.

    - Requisitos do Suporte Técnico de 3º Nível

O Suporte Técnico de 3º Nível é responsável pelos serviços de suporte à infraestrutura de TI das Superintendências Regionais participantes e demais unidades descentralizadas do DPF existentes nos respectivos Estados, através de técnicos especializados em implantação, suporte e administração de redes de computadores (LAN e WAN), ambientes virtualizados, servidores de arquivos, sistemas locais mantidos pelas unidades participantes, servidores de bancos de dados e segurança da informação, competindo ao DPF o fornecimento dos softwares necessários para a execução dessas atividades.

      - Neste nível de suporte são solucionados os incidentes que tem como causa a falha de algum item de configuração pertencente à infraestrutura de TI das unidades, bem como o atendimento de solicitações de usuários que dependam de privilégios para serem implementadas.  Competem, também, a esse nível, as atividades de gerenciamento da operação, cujo objetivo é a gestão contínua e a manutenção da infraestrutura de TI para assegurar a entrega do nível de serviço acordado e que atenda as necessidades do negócio do DPF.

      - Os recursos dos serviços de Suporte Técnico de 3º Nível deverão ser alocados, de forma permanente, nas sedes das Superintendências Regionais participantes que vierem a contratar os serviços, que serão responsáveis pelo fornecimento de sua estrutura física e recursos de informática para atendimento aos chamados recebidos através do SGSD, os quais devem ser prestados, inclusive na forma presencial, a todas as unidades do DPF localizadas na circunscrição daquelas Superintendências, sempre que o telessuporte não for suficiente para resolver os incidentes ou problemas ou implementar as mudanças que forem requeridas na infraestrutura das unidades.

        - O DPF disponibilizará espaço, apropriado e segregado, nas sedes das Superintendências Regionais participantes e, sempre que possível, em cada um dos demais locais de atendimento enumerados na TABELA 6 – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS, que ficará a disposição da Contratada para uso das equipes de Suporte de 3º Nível.

      - O Suporte Técnico de 3º Nível deve atuar visando à solução de incidentes recebidos pelos canais de interação disponibilizados pela Central de Serviços que não puderam ser resolvidos no 1º e 2º Níveis de atendimento.

      - O Suporte Técnico de 3º Nível envolve tanto o telessuporte quanto o atendimento presencial para os casos em que o suporte remoto não for efetivo para solucionar o incidente ou problema.

      - O Suporte Técnico de 3º Nível também é responsável pela manutenção de toda infraestrutura de TI das unidades do DPF localizadas na circunscrição das Superintendências participantes que contratarem os serviços e pelo atendimento a solicitações dos Núcleos de Tecnologia da Informação daquelas  Superintendências,  recebidos pelos canais de interação disponibilizados pela Central de Serviços, ou por Ordem de Serviço, quando a implementação tiver características de projeto, a exemplo de alterações de vulto na infraestrutura, implantação de uma nova ferramenta de monitoração, implementação de rotina de backup entre unidades.

      - Os serviços de suporte técnico de 3º Nível para atendimento local serão acionados após ser identificada a necessidade de atendimento presencial, a partir das informações e descrições constantes nos “tickets” abertos pelos postos de telessuporte técnico de 1º ou 2º Níveis.

      - Ao término do atendimento, o serviço de Suporte Técnico de 3º Nível efetuará o registro do tempo gasto no atendimento aferido pelo fechamento do ticket, descrição resumida das providências adotadas e informações prestadas ao usuário. O SGSD encaminhará uma mensagem para o 1º Nível, informando sobre a conclusão do serviço.

      - Quando for o caso, o profissional da Contratada deverá registrar as atualizações (inclusões, alterações e exclusões) de dados relativos à gerência de mudanças e de configuração.

      - As soluções providas pelo suporte técnico de 3º Nível deverão ser registradas e encaminhadas para a Central de Suporte e Serviços, que providenciará a inclusão na base de conhecimento, permitindo maior eficiência no atendimento de 1º nível, com atualização e manutenção contínua de informações, respostas e soluções de incidentes.

      - Principais serviços de suporte técnico de 3º (a lista de serviços a seguir não é exaustiva, detalha tão somente os principais processos de 3º Nível a serem executados).

        - Suporte e Administração de Redes

Principais atividades:

- monitoramento, configuração, instalação, substituição e manutenção de ativos de rede (switches e roteadores wireless), incluindo atualização de firmware, e criação e manutenção de rotas e VLAN para atender as necessidades de conectividade e segurança do DPF;

- configuração de rede LAN;

- análise e correção de falhas de conectividades dos dispositivos que compõem a rede LAN;

- auxílio no diagnóstico e análise de desempenho dos circuitos da rede DPFnet  (rede WAN com tecnologia  MPLS, gerida pelo consórcio que provê o serviço);

- sustentação de serviços básicos de rede, que proveem acesso dos usuários a informações e recursos (entre esses serviços, incluem-se, mas não se limita a, os servidores de DNS, DHCP, proxy, controladores de domínio, intranet, repositório de atualização Windows (WSUS – Windows Server Update Services), repositório de atualizações LINUX, monitoramento da rede, bases de dados LDAP, firewalls e servidores de arquivos Windows e GNU/Linux);

- manutenção preventiva do domínio local (Exemplo: verificar se as contas de usuários estão em suas respectivas Unidades Organizacionais; verificar se existe apenas um Serviço DHCP autorizado e ativado por unidade; verificar se escopo DHCP está configurado de acordo com os padrões do DPF; verificar se a nomenclatura dos objetos do Active Directory (estação, impressora, Grupos) está de acordo com os padrões do DPF; verificar se a estrutura de Diretórios do servidor de arquivo está de acordo com o padrão do DPF; verificar se a permissão no servidor de arquivo está aplicada de acordo com os padrões da DPF; verificar se a política de backup está implementada de acordo com os padrões da DPF; verificar se houve remoção de Domain Controler da unidade);

- manutenção preventiva de microcomputadores (Exemplo: Verificar se a nomenclatura das estações e impressoras está de acordo com os padrões do DPF; Verificar se os grupos padrão (definido pelo DPF) estejam dentro do grupo administradores; Verificar se os compartilhamentos administrativos estão habilitados; Verificar se o Firewall está habilitado);

- elaboração e manutenção de scripts de logon e políticas de grupo (Group Policies) com o objetivo de automatizar instalação, liberação ou restrição de recursos nas estações de trabalho (desktops) do DPF;

- elaboração de scripts e packages para a instalação de softwares;

- elaboração e implementação de processos e soluções de TI que reduzam a complexidade na administração dos servidores e serviços de rede, além de auxiliar na elaboração de documentos e especificações técnicas referentes aos projetos de TI relativos à rede de comunicação;

- implementação de ações e procedimentos para a melhoria contínua dos aspectos de segurança da informação e ampliação dos serviços de TIC, como a criação de VLAN, fixação de portas de switches às estações de trabalho, controle de acesso por endereço MAC, revisão dos direitos de acessos dos usuários, controle do acesso lógico a locais restritos, implantação de criptografia em serviços, certificação digital, entre outros;

- configuração community SNMP nos ativos de rede;

- manter atualizada a documentação da configuração e da topologia de rede da unidade;

- monitoração da rede WAN da circunscrição da respectiva Superintendência, via CACTI ou outra da ferramenta de monitoramento que vier a ser disponibilizada pelo DPF, e abertura de chamado para a equipe responsável, na CGTI/DPF,  quando a ferramenta apontar erros ou alertas, independente da gravidade;

- realização de testes de conectividade aos sistemas internos e externos ao DPF;

- manter atualizado o inventário dos servidores e ativos de rede;

- instalação, monitoramento e manutenção de redes sem fio;

- acompanhamento da manutenção e instalação de links em unidade do DPF;

- monitoramento do domínio, verificando se todas as estações estão no domínio; o funcionamento do WSUS; se o serviço de inventário foi inicializado de modo automático, se os softwares padrões foram instalados; e

- instalação e manutenção de servidores de impressão em ambiente Windows ou Linux.

        - Sustentação de Servidores

Principais atividades:

- execução dos procedimentos necessários à manutenção do ambiente de produção, incluindo a instalação e configuração do agente de monitoramento nos servidores, o monitoramento de serviços e logs de serviços e análise de desempenho;

- monitoração do desempenho dos softwares básicos (sistemas operacionais) utilizados pelo DPF, efetuando os ajustes necessários à otimização e ao melhor nível de desempenho dos recursos de software e hardware, prevenindo problemas que possam impactar na disponibilização dos sistemas aplicativos e atuando tempestivamente em situações críticas não previstas;

- instalação, configuração e disponibilização para uso de novas versões dos sistemas operacionais Linux (Suse Linux Enterprise Server - SLES, Ubuntu e Debian), MS Windows 2003, MS Windows 2008, etc., a fim de agregar novas funcionalidades, manter a atualização tecnológica e a conformidade com o suporte do fornecedor;

- manutenção preventiva de Servidores de Rede (exemplo: verificar a atualização do sistema operacional dos servidores, a instalação e atualização do software de antivírus, a instalação do agente de software de gerenciamento de rede; se a configuração de herança de segurança nas pastas está habilitada);

- realização de manutenções necessárias para solução de problemas com a aplicação de fixes, patches, Service Packs, e qualquer outra ação preventiva e corretiva nos softwares utilizados, manter atualizados os firmwares como recomendado pelos fabricantes, executando procedimentos que busquem eliminar, de forma permanente, problemas e incidentes repetitivos que afetem a infraestrutura de TI;

- instalação e atualização de servidores, sistemas operacionais, pacotes, drivers, firmwares, acompanhamento e acionamento de serviços de suporte e garantia e quaisquer outros componentes necessários à correta operação dos servidores, storages, switches e serviços hospedados nos servidores do DPF;

- elaboração, manutenção e disponibilização da documentação relacionada com os procedimentos e fluxos operacionais para o ambiente de TI do DPF;

- auxílio nas definições dos critérios e procedimentos de automação dos processos de suporte e produção;

- ações visando garantir a operacionalidade, acessibilidade, disponibilidade e integridade (adequação aos padrões de configurações estabelecidos pelo DPF) dos softwares de gerência e respectivos servidores;

- implementação das políticas, processos, procedimentos e funções de software e hardware, determinado pela DPF, objetivando maior proteção da informação e minimização dos riscos de Segurança da Informação  no ambiente computacional;

- participação no planejamento da instalação/implantação/alteração na estrutura de TI do DPF, realizando testes de software, avaliações e liberações; inclusive na elaboração do acordo de nível operacional e respectivo cronograma em conformidade com os acordos de serviços;

- instalação, configuração e disponibilização, para uso do DPF, de componentes de infraestrutura tecnológica tais como: servidores, antivírus, storages, switches, proxy, roteadores wireless, periféricos e ativos de rede;

- gerenciamento das aplicações cliente-servidor do DPF, monitorando os processos e publicando aplicativos em produção, garantindo total disponibilidade de sistemas (como, por exemplo, o aplicativo corporativo SISCART, desenvolvido em Delphi e que utilizada o banco de dados PostgreSQL);

- definição de processos e codificação de rotinas para automatização de servidores Linux e Windows do DPF;

- instalação, configuração e manutenção da solução de backup utilizada pelo DPF, com verificação contínua da realização correta das rotinas de backup e a realização periódica de restores de backup a fim de validação do procedimento;

- geração de imagens (backup) de sistemas operacionais e sistemas básicos dos servidores;

- instalação, configuração e manutenção dos ambientes de sistemas de informação, aplicações e serviços em suas respectivas tecnologias, tais como  Zope/Plone, Servidores WEB MS-IIS e Apache ou qualquer outro que o DPF julgar necessário;

- instalação, configuração e manutenção dos ambientes de apoio utilizados pelo DPF. Entre esses ambientes, incluem-se os sistemas de apoio administrativo (SIGEPOL, SISGER e SISPOL) e sistemas de controle de documentação da área de TI (Wiki);

- geração de relatórios de continuidade de negócios com indicadores de capacidade e disponibilidade dos servidores e serviços tecnológicos, além de projeções de elevação do uso dos recursos computacionais que deverão ser encaminhados para o DPF;

- gerenciamento e monitoramento dos servidores, serviços e sistemas críticos do ambiente tecnológico do DPF;

- gerenciamento da capacidade e disponibilidade dos servidores, sistemas de informação, aplicativos e serviços;

- elaboração de relatórios de diagnósticos apontando as causas e as ações necessárias à resolução dos problemas de desempenho que envolva a infraestrutura de TIC do DPF;

- utilização de recursos como consolidação e virtualização de servidores e serviços com o intuito de aumentar o desempenho e a disponibilidade dos serviços de TIC, desde que as tecnologias e arquiteturas utilizadas tenham sido formalmente aprovadas pelo DPF;

- execução de trabalhos de consolidação, virtualização, configuração de cluster e distribuição de carga, a instalação de novos softwares e hardware solicitados pelo DPF a qualquer momento, mesmo que não descrito neste plano de Contratação.

        - Sustentação de Bancos de Dados

Principais atividades:

- administração dos Bancos de Dados nas plataformas PostgreSQL, e MySQL e outros utilizadas pelo DPF;

- manutenção das políticas de backup e restore dos SGBD e da documentação dos procedimentos de backup e restore, seguindo os padrões estabelecidos pelo DPF;

- análise dos backups e restores dos bancos de dados, com a execução de testes periódicos para garantir a recuperação dos backups de acordo com as determinações do DPF;

- monitoramento do desempenho dos bancos de dados no ambiente de produção - análise da capacidade física e da disponibilidade dos bancos de dados do DPF;

- gerenciamento e monitoramento dos servidores e SGBD do DPF;

- tratamento dos incidentes e problemas relacionados com SGBD, comunicando as ocorrências à Central de Serviços para orientação aos usuários;

- execução de atividades de manutenção referentes ao Banco de Dados tais como migração de base de dados para outros servidores, criação de instâncias de bancos de dados e instalação de bancos de dados;

- execução de procedimentos para garantir a segurança dos Bancos de Dados, contemplando desde a adição e remoção de usuários até a auditoria e verificação de problemas de segurança, executando as políticas de gestão da segurança da informação definidas pelo DPF;

- instalação e aplicação de pacotes de atualização e segurança nos SGBD, quando necessária configuração ou atualização do Sistema Operacional em um servidor que hospeda um SGBD;

- auxílio no desenvolvimento ou evolução de rotinas de banco de dados com o intuito de garantir alto desempenho, disponibilidade e integridade.

        - Segurança da Informação e Gerenciamento de Acesso

Principais atividades:

- inclusão e manutenção de usuários de rede e sistemas, além da manutenção e criação de grupos de usuários;

- administração de solução de gestão de usuários e domínios, com definição de hierarquia, configuração de usuários, grupos, grupos dinâmicos, integração com outros produtos, autorização de acesso, política de senhas, política de estações e servidores, replicação, redundância, resolução de problemas e outros, nas plataformas OpenLDAP, Active Directory e outros utilizados pelo DPF;

- administração do ambiente de firewalls, com atividades de criação de regras de acesso e bloqueio, liberação de portas, resolução de problemas de acesso, administração de ambiente de firewall operacional, na plataforma  Linux Iptables/Netfilter e outros utilizadas pelo DPF;

- administração de ambiente corporativo de antivírus, com configuração de estações, servidores de distribuição, remoção de vírus, resolução de problemas, manutenção dos servidores e suporte às unidades, na plataforma Symantec Endpoint Protection e outras utilizadas pelo DPF;

- Monitoramento do antivírus corporativo, verificando se o antivírus está instalado e atualizado, se todas as estações estão atualizadas e direcionadas para buscar as atualizações no endereço correto;

- auxílio ao órgão central de TI do DPF (CGTI) na administração de solução de gestão de conteúdo Internet, propondo criação de regras, aplicação de políticas, bloqueio e desbloqueio de endereços, resolução de problemas, nas plataformas Websense, Squid e outras utilizadas pelo DPF;

- administração de solução de detecção e prevenção de intrusões, incluindo configuração e testes de regras, filtragem de tráfego malicioso, resolução de problemas, atualização de regras, e outros, nas plataformas utilizadas pelo DPF;

- análise e correlação de eventos de segurança, nas diversas ferramentas e sistemas existentes;

- administração de servidores de Proxy-cache para acesso Internet, incluindo configuração e manutenção de serviços, realização de novas implementações, implementação de melhorias de desempenho, integração com ferramenta de gestão de conteúdo, autenticação de usuários, resolução de problemas, na plataforma Squid e outros utilizados pelo DPF;

- administração de ambiente de sincronização de horário corporativo, incluindo verificação de funcionamento, monitoria, testes de sincronismo, implementação em ambientes diversos, na plataforma NTP e outras utilizadas pelo DPF;

- adoção de controles e métodos presentes nas normas ISO 27001/27003;

- realização de análises de segurança dos sistemas de informação, aplicativos e serviços de TIC;

- análise de conformidade / aderência a políticas e normas de segurança, incluindo a elaboração de relatórios técnicos indicando práticas a serem aplicadas em cada serviço para atender às normas de segurança;

- identificação dos incidentes abertos no Service-Desk que representam falhas de segurança;

- análise e proposição de forma segura para provimento de novos serviços que poderão ser implantados na rede;

- administração das ferramentas de gerência de rede e segurança, incluindo verificação de logs, configuração dos equipamentos, gerência de configuração entre outros; e

- verificação do funcionamento dos ativos de segurança, incluindo disponibilidade, discos, carga de CPU, utilização de rede, via ferramenta de monitoramento, com as devidas medidas para solucionar os problemas encontrados.

        - Atividades Gerais

- tratamento dos incidentes, analisando e registrando as soluções de ocorrência, mantendo o respectivo histórico bem como as soluções implementadas (banco de soluções);

- registro dos incidentes no SGSD;

- monitoramento dos consoles de gerenciamento – Antivírus, CACTI, etc.;

- monitoramento do desempenho do ambiente do DPF, utilizando recursos de software, hardware e demais ativos de TI do DPF, objetivando maximizar a disponibilidade, integridade e a confidencialidade dos sistemas de informação;

- execução de atividades de operação, backup/recovery e rollout de aplicações entre ambientes;

- manutenção da integridade do Ambiente de TI do DPF;

- coordenação das equipes técnicas, terceirizadas, no cumprimento das metodologias e normativos vigentes;

- documentação e atualização de todos os processos executados pela equipe;

- simulação de contingências, com emissão de pareceres conclusivos quanto à necessidade de correções e aperfeiçoamentos, mantendo o Plano de Contingência sempre atualizado em seu âmbito de atuação;

- substituição, instalação e remanejamentos de módulos de equipamentos pertencentes à infraestrutura de TI das unidades – servidores e switches;

- acionamento da Central de Serviços para abertura de chamados de assistência técnica para conserto de equipamentos pertencentes à infraestrutura de TI das unidades, quando cobertos por contratos de garantia ou pertencente a terceiros (outsourcing);

- acionamento do fornecedor de software, quando for o caso, através da abertura de chamado técnico e registro das ocorrências em repositório apropriado, mediante delegação do DPF; e

- organização do cabeamento dos servidores e ativos de rede interligados diretamente aos mesmos.

        - Manutenção de Aplicativos Corporativos Locais (SISCART, SISGER, SISPOL)

- análise e manutenção de sistemas de informações;

- identificação e descrição de necessidades de sistemas de informações;

- detalhamento de Projetos Lógicos e Físicos para Sistemas de Informações;

- manutenções preventivas, corretivas e evolutivas de sistemas Client/Server em Delphi 7 ou superior, incluindo codificação de Sistemas em Linguagem de programação;

- análise e modelagem de dados com ferramenta Case ERwin 3.5 ou superior, Case Studio 2.0 ou superior;

- manutenção de aplicações para intranet com ASP, CGI, Java, Java-Script, com acesso a Banco de Dados;

- projeto, implantação e administração de Comuni-cação de dados entre Banco de Dados em ambiente WAN;

- manutenção de componentes.

    - Requisitos do Gerenciamento de Problemas

- Os principais objetivos do processo de gerenciamento de problemas são a prevenção de problemas e dos incidentes por eles causados, com vista a assegurar o uso estruturado dos recursos e a manutenção da qualidade da Central de Serviços, eliminando incidentes recorrentes e minimizando o impacto dos que não podem ser prevenidos, além de identificar a causa-raiz dos problemas. A Gerência de Problemas também é responsável pela:

- alimentação e manutenção da base de dados de erros conhecidos e suas respectivas soluções, evitando a perda de conhecimento e permitindo rápido diagnóstico e solução de incidentes e problemas;

- manutenção e criação de scripts (roteiros) de atendimento;

- coleta, extração, tratamento e depuração de dados; elaboração e geração de relatórios (técnicos e gerenciais), gráficos, informações, e planilhas; periódicos, eventuais ou de acordo com as necessidades do DPF; e

- elaboração de pareceres técnicos e apresentação de ações de correção.

      - Os serviços de gerenciamento de problema deverão ser executados nas dependências da Contratada.

        - A critério do DPF, esses serviços poderão ser executados em suas dependências.

      - O Serviço de Gerência de Problemas é composto dos seguintes recursos e componentes disponibilizados pela Contratada: espaço físico adequado segundo a NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego e na recomendação técnica DSST nº 01/2005 do mesmo órgão, hardware, software, telefonia/comunicação, mobiliário, mão de obra qualificada e todos os demais serviços e aparatos necessários ao pleno atendimento das condições técnicas e administrativas especificadas no presente Termo de Referência.

      - Os serviços de gerência de problemas têm por finalidade investigar os problemas, providenciar sua pronta e efetiva correção e, se necessário, solicitar mudanças para eliminar definitivamente o problema, além de atualizar os registros daqueles problemas conhecidos. Além disso, deve atuar de forma proativa e preditiva, antecipando e sugerindo medidas para evitar a ocorrência de incidentes.

      - Todos os dados gerados e demandados pela gerência de problemas deverão ser armazenados no SGSD, o qual deverá ser adaptado para as finalidades de gerência de problemas, conforme o nível de controle e de detalhamento a ser estabelecido pela equipe de gestão de serviços do DPF.

      - Além das atividades acima, a gerência de problemas da Contratada será o principal elo de comunicação com o DPF, respondendo pela qualidade na prestação dos serviços e fornecendo os relatórios gerenciais solicitados.

      - Principais serviços de suporte especializado a serem executados (a lista de serviços a seguir não é exaustiva, detalha tão somente os principais processos de a serem executados pela gerência de problemas):

- detectar a causa-raiz através da análise dos incidentes ocorridos;

- registrar e priorizar problemas encaminhando ações para a solução;

- isolar a causa raiz e recomendar soluções;

- implementar soluções preventivas reavaliando o processo;

- analisar incidentes e estatísticas operacionais;

- registrar e priorizar problemas documentando os erros conhecidos;

- recomendar soluções alternativas quando a solução definitiva não for possível;

- implementar soluções preventivas;

- elaborar recomendações para implementar mudanças e, após sua implementação, verificar a efetividade;

- estruturar e manter continuamente, com o apoio e aprovação prévia do DPF, todos os roteiros (scripts) de atendimento, telessuporte técnico e base de conhecimento, contemplando todas as soluções de incidentes e problemas, com respostas padronizadas, cuja base de conhecimento deverá acessível de forma on-line à equipe de suporte do DPF;

- manter atualizada e disponível de forma on-line a documentação da estrutura de dados da base de conhecimento; e

- manter replicado, no ambiente do DPF, a base de dados da solução de service desk, indicando os padrões de tecnologia necessários, com documentação e instruções apropriadas que permitam, no mínimo, a visualização e a extração das informações cadastradas.

    - Requisitos do Gerenciamento de Configurações e do Gerenciamento de Mudanças

- O processo de gerenciamento de configurações visa o armazenamento e gerenciamento de dados relacionados à infraestrutura de TI para permitir o controle sobre todos os ativos de TI, sendo responsável pela criação e manutenção da Base de Dados do Gerenciamento de Configuração (BDGC). Nesse processo são identificados todos os itens de configuração (IC) necessários para a entrega dos serviços de TI e é fornecido um modelo lógico dos serviços, dos ativos e da infraestrutura no qual são registrados os relacionamentos entre os itens de configuração utilizados para cada serviço oferecido.

- O principal objetivo do processo de gerenciamento de mudanças é assegurar que as mudanças sejam feitas de forma controlada, sendo avaliadas, priorizadas, planejadas, testadas, comunicadas, implantadas e documentadas, sendo relacionada com o processo de gerenciamento de problemas, que origina requisições de mudanças e com a gerência de configurações, que participa do planejamento das mudanças, indicando os IC envolvidos em uma dada mudança e o impacto da mesma, e registra as mudanças efetuadas que afetem itens de configuração.

Atividades relacionadas a esses processos:

- execução de mudanças definidas em comum acordo com o DPF;

- atualização dos registros da base de dados da gerência de configuração;

- proposição e implementação de melhorias e otimizações nos processos;

- auxílio no estabelecimento de metas e planos de ação corretivos, preventivos ou de melhorias, no sentido de elevar a qualidade dos serviços prestados;

- participação e atuação na definição de novos projetos;

- criação e atualização dos roteiros de atendimento e dos manuais e documentações dos procedimentos operacionais; e

- sugestão de indicadores e auxílio na definição das métricas na elaboração dos acordos de níveis de serviço.

      - Na prática, as atividades relacionadas com a OPERAÇÃO DE SERVIÇOS demandam e geram dados que devem ser atualizados pelos processos de gerenciamento de mudanças e gerenciamento de configuração, havendo, portanto, um forte relacionamento e uma efetiva integração entre esses serviços.

      - O serviço de gerência de configurações e mudanças tem por missão auxiliar os gestores do DPF no planejamento de mudanças, assegurando que o impacto de uma mudança em qualquer componente de serviço (equipamentos, sistemas, materiais, documentação normativa etc.) será conhecido pelos usuários afetados, mediante interação constante com a Central de Serviços (ponto de contato entre os usuários e a organização), e que as implicações referentes aos indicadores e metas do acordo de nível de serviço serão flexibilizadas e monitoradas durante a implantação da mudança.

      - O objetivo principal é controlar as mudanças aprovadas sobre um determinado componente ou um novo componente de serviço de forma eficiente e eficaz, mantendo controle sobre os riscos, prazos, custos e informações acerca da mudança que afetem os usuários finais. Para isso o serviço de gerência de configuração e mudança da Contratada deverá operacionalizar as ações demandadas pela equipe do DPF, com o objetivo de centralizar e formalizar a análise, aprovação, programação e controle de todos os processos de mudanças de componentes de serviços.

      - Outra missão deste serviço é implantar e manter atualizado um modelo lógico de componentes e de ativos de infraestrutura dos serviços entregues/disponibilizados aos usuários. Tem por objetivo gerar, manter e fornecer informações seguras e atualizadas sobre todos os componentes de serviços disponibilizados, garantindo a integração e o relacionamento entre os outros serviços disponíveis. Para isso o serviço de gerência de configuração deverá centralizar e formalizar os procedimentos de identificação, cadastramento, controle e verificação das versões de todos os itens de configuração dos componentes de serviços, tais como equipamentos, sistemas, materiais, documentação técnica/normativa etc.

      - Todos os dados gerados e demandados pelo serviço de gerência de mudanças e de configuração deverão ser armazenados no sistema de gestão da Central de Suporte a Serviços; o qual será adaptado para as finalidades de gerência de mudanças e de configuração, conforme o nível de controle e de detalhamento a ser estabelecido pela equipe de gestão de serviços do DPF.

      - Principais serviços da gerência de configurações e mudanças (a lista de serviços a seguir não é exaustiva, detalha tão somente os principais processos de gerência operacional a serem executados):

- descrever as questões técnicas e institucionais que afetam direta ou indiretamente os serviços de gerência de mudanças;

- implementar os tipos de mudanças adotados, considerando os aspectos relativos a prioridades (impacto, urgência, relevância) e categorias de mudanças (padronizadas e não padronizadas);

- obter da equipe de gestão de serviços do DPF, informações e documentação sobre o escopo, objetivos, políticas, procedimentos, localização física, responsáveis técnicos e administrativos, características e atributos de cada componente de serviços disponibilizado aos usuários;

- implementar o nível de controle e de detalhamento de dados que serão utilizados para a execução dos serviços de gerência de mudanças;

- operacionalizar a elaboração de planos e projetos de mudanças que afetem ou possam afetar configurações, qualidade, desempenho e disponibilidade dos componentes de serviços entregues/disponibilizados aos usuários, tais como sistemas, equipamentos, documentação técnica/normativa, instalações etc.;

- operacionalizar os processos de implantação e atualização dos produtos e serviços entregues, de acordo com o nível de controle e de detalhamento de dados estabelecido;

- participar de reuniões das áreas envolvidas, documentando todo o procedimento e acompanhando a mudança antes, durante e depois de concretizada, buscando garantir a eficiência, eficácia e efetividade do processo de mudança;

- administrar os serviços de movimentação, adição e remoção de equipamentos, habilitação de pontos de rede e materiais em geral, efetuando todo o controle do processo, desde a solicitação até o completo atendimento da mesma;

- realizar a atualização da base de dados de inventário de componentes de serviços entregues e disponibilizados aos usuários;

- acompanhar o cumprimento de prazos e prioridades nas mudanças;

- registrar e manter atualizada a base de dados de mudanças do sistema de gestão de suporte, cadastrando todas as ações corretivas e preventivas que geraram mudanças nos componentes de serviços (equipamentos, sistemas, documentação etc.). A atualização de dados deverá ser feita a partir da análise de ocorrências e registros produzidos pelos serviços de Service Desk, gerência de incidentes, de problemas e de outros serviços de suporte e entrega/disponibilização;

- assegurar que mudanças não autorizadas pelos gestores do contrato não sejam implementadas;

- fornecer/disponibilizar informações para o cálculo de custos e orçamentos destinados a serviços de mudanças ou de alteração de configuração dos componentes de serviços entregues aos usuários;

- elaborar relatórios gerenciais e estatísticos dos serviços de gerência de mudanças e de gerência de configuração;

- homologar com a equipe de gestão de serviços do DPF, o nível de controle e de detalhamento de dados que serão utilizados para a execução dos serviços de gerência de configuração;

- detalhar as estruturas de dados sobre a configuração de todos os componentes de serviços entregues/disponibilizados aos usuários do DPF;

- acompanhar a elaboração de planos e projetos de mudanças que afetem ou possam afetar configurações dos componentes de serviços entregues/disponibilizados aos usuários, tais como sistemas, equipamentos, documentação técnica/normativa, instalações etc.;

- acompanhar os processos de implantação e atualização dos produtos e serviços entregues, conforme o nível de controle e detalhamento estabelecido;

- acompanhar os serviços de movimentação, adição e remoção de equipamentos, pontos de rede, materiais em geral, documentação técnica/normativa etc., efetuando os registros de alteração de configuração;

- solicitar ao DPF a adoção de ações junto aos outros prestadores de serviços contratados que estarão envolvidos em processos nos processos de mudanças que alteram a configuração dos componentes de serviços disponibilizados aos usuários;

- manter atualizada a base de dados de gerência de configuração referente aos componentes de serviços entregues e disponibilizados aos usuários, que deverá ser feita a partir da análise de ocorrências, de registros produzidos pelos serviços de Service Desk, gerência de incidentes, de problemas, gerência de mudanças e das atividades de acompanhamento e controle de serviços de suporte e entrega/disponibilização;

- assegurar que todos os componentes de serviços disponibilizados aos usuários e seus respectivos “status” estejam cadastrados na base de dados de gerência de configuração;

- acompanhar o funcionamento da aplicação de inventário automatizado, garantindo o correto armazenamento de informações e o gerenciamento de alterações (mudanças) realizadas;

- fornecer toda documentação necessária para a execução dos serviços de gerência de configuração;

- realizar revisões e auditorias periódicas (estabelecidas nos níveis de serviços) para verificar a existência física dos componentes de serviços disponibilizados aos usuários e seu correto registro na base de dados de gerência de configuração; e

- realizar eventos de orientação, treinamento e atualização para os usuários, bem como campanhas para atualização de procedimentos que afetam os componentes de serviços disponibilizados, quanto aos serviços de gerência de configuração ou mudança, podendo valer-se da estrutura de videoconferência do DPF para este mister.

    - Gerenciamento Operacional e da Qualidade

      - O gerenciamento operacional e da qualidade visa assegurar o uso estruturado dos recursos e a manutenção da qualidade do suporte oferecido, a fim de prevenir e reduzir os incidentes, identificar a causa-raiz de problemas e otimizar a utilização dos recursos de suporte, provendo um canal de contato permanente entre o DPF e a Contratada.

      - Estes serviços compreendem a execução de atividades voltadas à constante avaliação dos resultados gerados pelos serviços de atendimento aos usuários, detectando oportunidades de melhorias e implementando ações corretivas, bem como garantindo a documentação de erros conhecidos na base de conhecimento.

      - A partir das análises realizadas nos sistemas de informação utilizados no atendimento, juntamente com os feedbacks obtidos em reuniões gerenciais com os representantes do DPF, os profissionais de gerenciamento operacional e da qualidade da Contratada serão responsáveis por elaborar solicitações de mudanças e projetos de adequação, visando à manutenção dos níveis de serviço acordados.

      - Também será responsabilidade destes profissionais a elaboração do Caderno Mensal de Serviços, contendo o detalhamento de todas as atividades realizadas, quantitativos mensurados, ações e recomendações para o próximo período.

      - São os seguintes os principais serviços de gerenciamento operacional e da qualidade:

- monitorar as funções e atividades desenvolvidas para a prestação dos serviços;

- monitorar os indicadores de qualidade no atendimento;

- realizar proativamente a avaliação de resultados, análise de tendências e prospecção de oportunidades e recursos para melhoria contínua no ambiente (pessoas, processos e tecnologias);

- fornecer informações gerenciais e operacionais às áreas de interesse;

- criar e compartilhar conhecimento, programas motivacionais e atualizações tecnológicas dos profissionais envolvidos na prestação de serviços;

- garantir que normas internas do DPF sejam respeitadas pelos funcionários da Contratada;

- assegurar aderência da solução às mudanças e evoluções no ambiente de aplicação do DPF, através da implantação dos planos de ação;

- garantir a contingência de profissionais, capacitando-os constantemente para atuarem nas funções objeto desta proposta;

- participar de reuniões mensais com representantes do DPF para a medição de serviços e avaliação de desempenho dos níveis de serviços contratados;

- participar de reuniões cuja presença tenha sido solicitada pelo DPF, desde que notificado com antecedência e que o assunto esteja no escopo da proposta;

- revisar e atualizar procedimentos operacionais;

- analisar tendência de repetição de incidentes e problemas;

- analisar, continuamente, causas raiz dos problemas e propor ações corretivas;

- definir os scripts para atendimento de 1º e 2 Níveis aos usuários, de forma a permitir um atendimento rápido, satisfatório e padronizado, independente das diferenças de perfil entre os atendentes; e

- buscar permanentemente reduzir a quantidade de chamados adotando e recomendando ao DPF novos procedimentos, metodologias, políticas e ferramentas.

      - Todos os custos relacionados aos recursos humanos listados acima e procedimentos de gestão dos serviços, incluindo salários, benefícios, sistemas, materiais, treinamentos e capacitações, deverão estar contemplados no valor dos serviços.

  - Requisitos Operacionais da Solução de TI

    - Requisitos de Qualificação dos Serviços

      - Os serviços devem ser executados de acordo com as boas práticas de mercado.

      - Os processos e melhores práticas contidos na ITIL estão entre os principais padrões e certificações de mercado consideradas neste Termo de Referência.

      - O DPF prima pela adoção das melhores práticas e alocação de profissionais qualificados no gerenciamento dos recursos de TI e no suporte aos usuários. Por este motivo, exige-se que a licitante possua proficiência e experiência na adoção de métodos e processos de trabalho aderentes aos principais padrões de mercado, utilizando-se de profissionais certificados e com vasto conhecimento nos processos e atividades de suporte sugeridos por esses modelos.

      - O DPF entende que organizações que adotam melhores práticas, baseadas em frameworks, executam suas atividades de modo sistemático e controlado, enquanto organizações que não possuem processos padronizados executam suas atividades de maneira informal e não sistematizada. Portanto, a comprovação de experiência na implantação e operação de serviços aderentes a estes padrões, utilizando-se de profissionais qualificados, garante ao DPF que existem evidências de que a sua execução e gestão são planejadas, medidas e controladas.

    - Requisitos quanto à Pesquisa de Satisfação dos Usuários

      - A Contratada deverá detalhar a metodologia para a realização das pesquisas de satisfação, a ser apresentada resumidamente no Plano de Trabalho Preliminar, e de forma completa no Plano de Trabalho Definitivo.

      - A pesquisa deverá ser realizada diretamente com o usuário, utilizando preferencialmente o mesmo canal que este tenha se utilizado para contato com a Central de Suporte e Serviços (Service Desk). Para o caso dos chamados por meio telefônico (0800) a pesquisa deverá ser realizada por meio de URA; e para atendimentos via e-mail ou página web, a pesquisa deverá ser realizada por meio de página WEB.

      - No relatório de pesquisa de satisfação devem vir identificados a quantidade de usuários pesquisados, os percentuais e as quantidades das respectivas respostas.

      - A pesquisa abrangerá as ocorrências dentro do mês. Cabendo o DPF a indicação do período e do nível de atendimento (1º, 2º ou 3º) em que deverá ser aplicada. A pesquisa deverá abranger todos os atendimentos do nível indicado pelo DPF.

      - Em cada questionário da pesquisa apresentada ao usuário, haverá 1 (uma) única pergunta por nível de atendimento, selecionada pelo DPF, entre a lista da Tabela 9 – Pesquisa de Satisfação – Questionário Básico, abaixo. Para cada pergunta haverá 4 (quatro) Opções de Avaliação: Ótimo, Bom, Regular e Insatisfatório. O somatório das Opções de Avaliação (ótimo e bom) de todos os questionários aplicados resultará no indicador obtido pela Contratada.

      - O DPF considerará que o usuário ficou satisfeito, aquele que avaliar o serviço como “Ótimo” ou “Bom”.

      - O questionário conterá unicamente as perguntas a seguir:

- TABELA 9 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO – QUESTIONÁRIO BÁSICO

| QUESTIONÁRIO BÁSICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deverão ser avaliados pelo menos os seguintes itens: | Opção de Avaliação |  |  |  |
|  | Ótimo | Bom | Regular | Insatisfatório |
| a) Satisfação com o conhecimento técnico do operador; |  |  |  |  |
| b) Satisfação com a postura e cordialidade do operador; |  |  |  |  |
| c) Satisfação com o tempo de atendimento; |  |  |  |  |
| d) Satisfação com a solução implementada. |  |  |  |  |

      - O DPF poderá alterar as perguntas a qualquer momento, sendo que a Contratada terá 10 dias para implementar as alterações.

      - A Contratada deverá disponibilizar de forma on-line, sem custo adicional, relatório contendo o resultado das pesquisas, com a qualidade do atendimento e eventuais ações de ajustes nos métodos de atendimento, com vistas a aumentar nível de satisfação dos usuários.

      - Os resultados deverão subsidiar eventuais ações de ajustes nos métodos de atendimento e resolução de problemas, tanto da Contratada, quanto do DPF.

      - A Contratada será responsável pela veracidade das informações obtidas com a pesquisa de satisfação, podendo o DPF, a qualquer tempo, realizar pesquisa independente de satisfação diretamente com o usuário.

    - Requisitos para Priorização dos Atendimentos

      - Para efeito de classificação do chamado quanto ao grau de severidade, os critérios para o tratamento dos incidentes são apresentados na tabela abaixo:

- TABELA 10 – CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE SEVERIDADE DOS CHAMADOS

| GRAU DE SEVERIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| URGENTE | Reporte de falha que impede a continuidade do serviço prestado pela área de TI, para a qual não exista alternativa de continuidade do serviço. Exemplos: interrupção de conectividade no link MPLS de uma Unidade do DPF e consequente inoperância da rede DPFNet, sistema corporativo ou regional fora do ar, servidor da unidade inacessível, ataque de vírus/hacker ou falha grave de segurança. |
| IMPORTANTE | Reporte de falha que afeta a continuidade do serviço prestado pela área de TI, para a qual exista alternativa de continuidade do serviço. Exemplo: impressora corporativa inoperante, usuário sem acesso a determinada pasta de rede, estação de trabalho inoperante, qualquer falha que afete toda uma área/gerência, presença de vírus em estação de trabalho. |
| NORMAL | Incidente que não configura falha em serviço prestado pela TI, geralmente afetando apenas a estação de trabalho do usuário. Compromete a execução de uma determinada atividade, porém sem impedir que outras atividades possam ser realizadas. Os chamados não explicitamente citados como urgente ou importante serão classificados como normal. Exemplos: reinstalação de software local, configuração de acessório de TI, entre outros. |

      - A priorização no atendimento dos chamados deverá ser estabelecida de acordo com o grau de severidade.

      - Será fornecida pelo DPF uma lista de usuários com prioridade de atendimento, contendo no máximo 10 cargos e nomes dos ocupantes por Superintendência participante. Todos os chamados de usuários com atendimento preferencial serão solucionados antes dos demais chamados de mesma severidade, independentemente da ordem de chegada.

      - Os chamados, exceto os de atendimento preferencial, deverão ser atendidos em sequência cronológica de abertura em cada nível de atendimento.

      - O DPF poderá alterar, a qualquer momento e a seu critério, a classificação de prioridade de atendimento e a lista de usuários preferenciais, devendo fornecer formalmente a nova lista à Contratada com antecedência mínima de 24 horas.

    - Requisitos para Criação dos Roteiros de Atendimento (Scripts)

      - Cabe à Contratada a criação dos roteiros de atendimento (scripts) e a submissão dos mesmos ao DPF para aprovação, seguindo procedimentos padronizados.

      - Para promover uniformidade na criação da Base de Conhecimento, o DPF e a Contratada, em conjunto, criarão um formulário padrão para a geração dos roteiros de atendimento, competindo à Contratada o preenchimento e atualização no SGSD.

      - Todos os eventos, atendimentos e incidentes já conhecidos deverão ter um roteiro de atendimento, a ser utilizado pelos diversos níveis de atendimento. Esses roteiros serão inseridos no SGSD, armazenados no Banco de Dados (Base de Conhecimento) para futuras consultas e atendimentos. Essa inserção deve ser controlada e aprovada pelo DPF, devendo adotar-se as seguintes orientações:

        - os roteiros criados no mês deverão ser apresentados ao Gestor do Contrato na data de apresentação da Fatura/Nota Fiscal, para fins de aprovação e validação;

        - a validação dos roteiros poderá ser verificada pelo Gestor do Contrato junto aos níveis de atendimento, auditando-os em atendimentos reais;

        - após a validação, os roteiros não aprovados, incompletos ou que não atendam a finalidade ao qual se destinavam deverão ser revistos e reapresentados no mês subsequente; e

        - os roteiros só poderão ser inseridos no SGSD após validação e aprovação do Gestor do Contrato.

    - Requisitos da Gestão do Conhecimento

      - Novos procedimentos ou serviços implantados ou modificados.

A Contratada deverá efetuar a transferência de conhecimento, para a equipe técnica do DPF, de todos os novos procedimentos e/ou serviços implantados ou modificados, mediante documentação técnica em repositório adotado pelo NTI/SR/MG para esse fim.

      - Soluções Desenvolvidas pela Contratada

A transferência de conhecimento no uso das soluções desenvolvidas pela Contratada deverá ser viabilizada, sem ônus adicionais para o DPF, em eventos específicos, conforme Plano de Transferência de Conhecimento fornecido pela Contratada, preferencialmente em ambiente disponibilizado pelo DPF, e baseada em documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pelo DPF.

        - A Contratada deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de Transferência de Conhecimento, que será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos do DPF, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outros técnicos ou a usuários finais.

        - Tanto a metodologia quanto o Plano de Transferência de Conhecimento deverão ser submetidos ao DPF para aprovação, antes da sua efetiva aplicação.

      - Base de Conhecimentos do SGSD

Exportação mensal do banco de dados do Sistema de Gestão de Service Desk para arquivo em formato texto que permita importação em SGBD MySQL ou PostgreSQL.

        - A Contratada deverá manter atualizada a documentação da estrutura de dados da base de conhecimento e fornecer ao DPF, quando solicitado, e no encerramento do contrato, cópia eletrônica atualizada da documentação, esquemas e descrições, bem como o conteúdo da base.

      - Transição Contratual – Transferência de Conhecimento

Havendo necessidade de transição contratual, com mudança de fornecedor dos serviços, a Contratada signatária do contrato em fase de expiração, assim considerado o período dos últimos três meses de vigência, deverá repassar para a vencedora do novo certame, por intermédio de eventos formais, os documentos, procedimentos e conhecimentos necessários à continuidade da prestação dos serviços, incluindo a base de conhecimentos, bem como esclarecer dúvidas a respeito de procedimentos no relacionamento entre o DPF e a nova Contratada.

        - A Contratada, no antepenúltimo mês da vigência do contrato, deverá elaborar o Plano de Transferência de Conhecimento, a ser aprovado pelo DPF, descrevendo a metodologia, que será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos do DPF e da nova contratada, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outros técnicos ou a usuários finais.

    - Requisitos para Gestão de Pessoas

      - Requisitos de Vida Pregressa dos Prestadores de Serviços

        - Os funcionários da Contratada que forem alocados para prestação dos serviços objeto desta contratação, deverão ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, que serão aferidos por meio de avaliação da vida pregressa e investigação social procedida pelo DPF, sempre que este julgar necessário.

        - Quando solicitada, a Contratada, deverá apresentar, em até 2 (dois) dias úteis, os seguintes documentos complementares de seus funcionários: cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque, etc.).

        - A desaprovação, pelo DPF, de empregado da Contratada será justificada formalmente, baseada nos antecedentes do mesmo ou por motivo de deficiência técnica.

      - Requisitos quanto ao Treinamento – Postos de 1º, 2º e 3º Nível

        - O objetivo do treinamento é garantir a padronização de procedimentos e nivelar o conhecimento de todo o ambiente operacional do DPF aos profissionais que ocuparão os Postos de 1º, 2º e 3º Níveis.

        - Estes profissionais deverão receber treinamento inicial e único, à custa da Contratada, sendo que todo o conteúdo e carga horária propostos devem ser aceitos pelo DPF.

        - Serão admitidas formas de ensino a distância.

      - Requisitos para o Fornecimento dos Uniformes a Serem Utilizados Pelos Prestadores de Serviço

        - Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no DPF, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

    - Requisitos para a Transição Contratual

A transição contratual dar-se-á ao encerramento do contrato, seja por término da vigência ou por rescisão antecipada, conforme os Arts. 77 e 78 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

TABELA 11 – TRANSIÇÃO CONTRATUAL – AÇÕES OBRIGATÓRIAS

| AÇÕES PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ação | Responsável | Data Início | Data Fim |
| 1 | Elaborar relatório da situação de cada uma das Ordens de Serviço ainda não finalizadas. | Contratada | 30 dias antes da data do término do contrato ou imediatamente após sua rescisão. | Fim do contrato. |
| 2 | Transferência de conhecimento de tecnologia e técnicas empregadas. Será de inteira responsabilidade da Contratada, garantir o repasse bem sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo DPF ou empresa por ele designada. | Contratada | 120 dias antes da data do término do contrato ou imediatamente após sua rescisão. | Fim do contrato. |
| 3 | Entregas das versões finais dos produtos ou documentações criadas ou/ atualizadas. | Contratada | 30 dias antes da data do término do contrato ou imediatamente após sua rescisão. | Fim do contrato. |
| 4 | Reuniões de alinhamento para avaliar o alcance das expectativas contratuais. | NTI Contratada | 120 dias antes da data do término do contrato. | Fim do contrato. |
| 5 | Elaboração de Termo de Encerramento do Contrato. | Gestor do Contrato | No encerramento do contrato. | Dois dias úteis após o encerramento do contrato. |
| 6 | Remover, do ambiente computacional do DPF, os perfis e privilégios de acesso dados aos colaboradores da Contratada. | NTI | No encerramento do contrato. | Dois dias úteis após o encerramento do contrato. |
| 7 | Eliminação de Caixas Postais criadas para os colaboradores da Contratada. | CGTI, a pedido do NTI | No encerramento do contrato. | Dois dias úteis após o encerramento do contrato. |

    - Requisitos de Segurança da Informação

      - Na execução dos serviços, deverão ser observadas as Diretrizes Básicas da Política de Segurança da Informação do DPF, com a observância das seguintes normas:

      - Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade civil e criminal de usuários que cometam irregularidades em razão do acesso a dados, informações e sistemas informatizados da Administração Pública;

      - Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, que institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades de Administração Pública Federal;

      - Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal;

      - Portaria nº 779/2009-DG/DPF, de 18 de janeiro de 2010, que instituiu a Política de Segurança da Informação do Departamento de Polícia Federal;

      - Portaria nº 330/2009-DG/DPF, de 9 de junho de 2009 que define as obrigações dos usuários de recursos computacionais do DPF; e

      - Portaria nº. 2042/2010-DG/DPF, de 3 de janeiro de 2010, que instituiu a Política de Controle de Acesso Lógico da Polícia Federal.

        - Além dos normativos acima relacionados, deverão ser observadas as atualizações e novos normativos que se relacionem com a Segurança da Informação, dos quais prestadora de serviços será tempestivamente cientificada pelo Gestor do Contrato.

    - DEMAIS REQUISITOS

      - Os serviços passarão a ser prestados em data a ser definida pela Administração e o período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação dos serviços deverá ser utilizado para a escolha e configuração do aplicativo de gerenciamento, apresentação e apreciação do currículo dos técnicos que a empresa irá alocar para a execução das atividades, apresentação dos roteiros de atendimento e demais atividades prévias ao início da prestação dos serviços.

      - O acesso ao ambiente físico do DPF só será permitido aos técnicos da empresa prestadora de serviços cujos nomes tenham sido previamente aprovados pelos servidores do DPF responsáveis pela fiscalização ou gestão do contrato.

      - Os serviços serão avaliados e pagos com base em Acordo de Níveis de Serviços.

      - Para atendimento presencial nas unidades instaladas em localidades do interior, a empresa contratada poderá utilizar a subcontratação de técnicos, os quais também deverão ser previamente aprovados pelos servidores do DPF responsáveis pela fiscalização ou gestão do contrato.

# Modelo de Prestação de Serviço

  - Justificativa para o Não Parcelamento do Objeto

    - Trata-se de uma solução integrada construída, mantida e evoluída pelo esforço de um único prestador de serviços – o que desqualifica a que se faz por consórcio. O parcelamento é inaplicável por conduzir a riscos elevados à execução dos serviços – gerir conflitos entre fornecedores de itens de serviços que integram a solução, e não permitir ganhos de escala pela integração das equipes, além de não ser prática usual no mercado, para este tipo de prestação de serviços, o fracionamento dos seus itens.

    - Os itens que compõem a Solução não são fracionáveis por se caracterizarem como parte integrante da mesma, que é unitária.

    - A divisão em itens de serviços foi feita com o intuito de permitir a adequação às diferentes demandas das Superintendências participantes e de outras que possam vir aderir à Ata de Registro de Preços, mas sem perder o caráter de integração e gestão centralizada da solução para cada unidade participante.

  - Metodologia de Trabalho

    - Para execução dos serviços, será utilizada a metodologia de trabalho baseada no conceito de delegação de responsabilidade, no qual o DPF é o responsável pela gestão do contrato e atestação da aderência aos padrões de qualidade exigidos para os serviços entregues, cabendo à Contratada a responsabilidade pela execução dos serviços e gestão dos recursos humanos e físicos sob seu encargo.

    - Os serviços objeto deste Termo de Referência serão executados segundo o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário conforme art. 6º, inciso VIII, “b” da Lei nº. 8.666/1993.

    - A Contratada será responsável pela execução dos serviços e pelo acompanhamento diário da qualidade e dos níveis de serviço alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o alcance dos níveis de serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados à DPF, que, em conjunto com a Contratada, buscará a melhor solução para resolução do problema.

- Justificativa: A metodologia escolhida está amparada no Art. 10, do Decreto-Lei 200/67, e tem como objetivo concentrar esforços dos servidores do DPF na gestão, desobrigando-os da realização de tarefas de execução.

- A forma de execução dos serviços, detalhada a seguir, tem por base as boas práticas descritas na ITIL, adotadas como padrão por órgãos de governo e empresas privadas em diversos países, a começar pelo governo da Inglaterra. A adoção dessas práticas visa aperfeiçoar a governança de TI no DPF e está alinhado com determinações do TCU nesse sentido.

FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - Plano de Implantação dos Serviços

Para o início da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar e ter sido aprovado previamente pelo DPF, um PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR de acordo com as atividades estabelecidas no ANEXO I - C – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI, antes do início da operação.

  - Transição dos Serviços

    - A Contratada assumirá a responsabilidade pelos serviços de forma gradual, de acordo com o seguinte plano de transição:

TABELA 12 – TRANSIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORDEM | AÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| 1º | Assinatura do contrato. O início da prestação dos serviços está previsto para o primeiro dia útil do mês de dezembro/2013 ou janeiro de 2014. O prazo decorrido entre a assinatura do contrato e o início da efetiva prestação dos serviços deverá ser utilizado pelas partes para a realização dos ajustes necessários para permitir a prestação dos serviços, conforme Anexo I – C. | DPF / Contratada |
| 2º | Reunião de alinhamento de expectativas contratuais. | DPF / Contratada |
| 3º | Fornecimento de instruções de uso e configuração necessária para o uso do SGSD. | DPF / Contratada |
| 4º | Início oficial da prestação de serviços | Contratada |
| 5º | Os três primeiros meses de prestação de serviços formam o período de adaptação. Neste período os níveis de serviço serão validados e, a critério do DPF, ajustados. Ainda, no período de adaptação, devem-se alcançar as seguintes metas: - No primeiro mês o mínimo de 50% das metas; - No segundo mês o mínimo de 65% das metas; - No terceiro mês o mínimo de 80% das metas. A partir do quarto mês serão aplicados plenamente os critérios previstos no modelo de gestão de pontuação mensal, devendo a Contratada alcançar 100% das metas: | DPF / Contratada |

  - A Central de Serviços

    - A Central de Serviços é o ponto único de contato e relacionamento dos usuários do DPF e tem como objetivo assegurar qualidade, disponibilidade, melhor desempenho e uso efetivo dos diversos componentes de serviços entregues e disponibilizados aos usuários na execução de sua missão e processos.

    - A Central de Serviços tem por finalidade receber, identificar, documentar, priorizar, analisar, gerenciar, tratar e finalizar os chamados e contatos dos usuários, relativos aos seguintes aspectos:

      - Suporte técnico para solução desde incidentes simples até problemas complexos e especializados relativos aos componentes de serviços entregues aos usuários; e

      - Solicitação de informações e orientações envolvendo a área de TI do DPF, tanto técnicas como administrativas.

    - A Central de Serviços de TI deverá trabalhar próxima ao formato estabelecido pelo mercado, expresso na figura abaixo, com a utilização de uma única ferramenta para a abertura e acompanhamento das solicitações, o SGSD:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Fluxo de Atendimento

    - O processo de suporte a usuários será realizado em níveis de atendimento. Cada nível exigirá um grupo de técnicos com conhecimento e ferramentas gradualmente mais especializadas para a solução dos incidentes ou atendimento das solicitações.

    - O Primeiro Nível é provido pela Central de Serviços (Service Desk), que se constitui no ponto central de contato de todos os usuários de TI do DPF que se encontrem na área de circunscrição das Superintendências participantes.

    - A Central de Serviços registra no SGSD e acompanha todos os incidentes, solicitações de serviços e acessos, e provê ao usuário uma interface para acesso aos processos e atividades dos demais níveis de atendimento, orientando os usuários e solucionando e problemas conhecidos que possuam roteiros de atendimento homologados e que não necessitem suporte presencial ou acesso remoto a equipamento.

    - O Segundo Nível, localizado em todas as sedes das Superintendências participantes, atua tanto de forma remota (telessuporte), através do protocolo VNC, quanto no atendimento presencial no ambiente do usuário, sendo acionado pela Central de Serviços, através da transferência de contato telefônico ou pelo escalonamento no SGSD, quando o Primeiro Nível de Suporte não conseguir resolver o incidente ou solicitação.

    - Os casos que não puderem ser solucionados pelo Segundo Nível de Suporte ou que envolvam questões relacionadas com gerenciamento de identidade de usuários ou com a infraestrutura das instalações de TI devem ser encaminhados para o Terceiro Nível de Suporte.

    - Quando a Contratada identificar que a solução do incidente ou solicitação depender de serviços especializados do DPF, essa deve escalonar o tratamento para a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do DPF – 4º Nível de Suporte, sob comunicação ao Fiscal Técnico do Contrato.

    - Os serviços de suporte de 4º nível não são objeto dessa contratação, entretanto a Contratada, sempre que necessário, deverá solicitar a intervenção do 4º Nível, registrando no SGSD ou através de outro meio definido pelo DPF, aguardar o resultado e verificação de sua efetividade para então proceder ao fechamento do atendimento.

    - O fechamento inclui duas etapas: o registro dos detalhes da solução implementada e a comunicação da solução ao usuário.

    - O usuário terá a oportunidade de em até dois dias aceitar ou rejeitar a solução.

    - Caso o usuário aceite, deverá ser convidado a avaliar o atendimento através de uma pesquisa de satisfação, a qual, preferencialmente, deverá ser automatizada através do SGSD.

    - Caso rejeite a solução, ela deve ser reaberta e continuar seu tratamento pela Contratada.

    - Os atendimentos resolvidos, comunicados ao solicitante há mais de dois dias úteis e não avaliados pelo mesmo podem ser “fechados sem avaliação”.

  - Service Desk – Serviço de suporte remoto de 1º Nível (Gerência de Incidentes)

    - O Serviço de suporte remoto de 1º Nível é a modalidade de atendimento à distância, a ser realizado pela Contratada, que utilizará base de conhecimento informatizada, contendo as questões mais comuns e suas respostas e procedimentos de resolução de incidentes ou falhas de sistemas e equipamentos. A base de conhecimento possibilita a padronização dos serviços, aumenta a disponibilidade dos serviços aos usuários, agiliza a resolução de incidentes e falhas, dentre outros benefícios mensuráveis. Esta base deverá concentrar os procedimentos padrões de resolução de incidentes e problemas, bem como estar integrada ao sistema de gestão da Central de Serviços (SGSD). Deve, ainda, possibilitar a pesquisa por resoluções semelhantes, ocorridas anteriormente, possibilitando a efetiva gestão do conhecimento pela Central de Serviços.

    - A Central de Serviços é responsável pelas atividades de atendimento remoto ao usuário, através de comunicação via telefone (0800) e e-mail ou interface para abertura de chamados pela Web, para a prestação de informações e de esclarecimentos sobre a utilização e configuração de equipamentos e aplicativos, bem como para o registro e escalonamento dos chamados que necessitem atendimento em outro nível de suporte.

    - O objetivo desta modalidade de atendimento é estabelecer um ponto único de contato com os usuários, devendo estar preparada para o atendimento receptivo (recebimento de ligações, e-mails ou chamados abertos pela Web) e ativo (retorno aos usuários com as soluções de problemas, comunicações sobre mudanças, complementação de informações, pesquisas de satisfação e outros serviços).

    - O Suporte de 1º Nível efetuará os atendimentos mediante identificação, registro, classificação e solução dos incidentes, na base de conhecimento, bem como dúvidas e solicitações dos usuários dos serviços disponibilizados.

    - Os serviços fornecidos pela Central de Serviços são inerentes ao atendimento de necessidades dos usuários de TI do DPF, envolvendo o tratamento de incidentes e a solução de problemas dos componentes de serviços entregues/disponibilizados aos usuários.

    - A Central de Serviços é responsável pela abertura de “tickets” para permitir a gerência e resolução de incidentes e recuperação de falhas; escalonando processos de trabalho para o 2º ou 3º Níveis de atendimento, quando não for possível o atendimento no 1º Nível ou quando a previsão de conclusão do atendimento remoto superar os limites de tempo e/ou complexidade estabelecidos para interação.

    - Todos os atendimentos de 1º Nível, bem como os “tickets” para acionamento dos processos de 2º e 3º Níveis deverão ser registrados no sistema de gestão da Central de Serviços (SGSD).

    - Esse serviço requer necessariamente a existência de supervisor para gerenciar os trabalhos da equipe de atendimento. O supervisor atuará no monitoramento operacional da equipe, acompanhando e auxiliando os atendentes, redistribuindo chamados e, quando necessário, ouvindo e intercalando as ligações. Todos os custos referentes ao serviço de supervisão deverão estar incluídos nos valores dos serviços de atendimento de chamados.

    - Principais serviços de telessuporte técnico de 1º Nível a serem executados (a lista de serviços a seguir não é exaustiva, detalha tão somente os principais processos de 1º Nível a serem executados):

      - esclarecimento de dúvidas de usuários quanto ao uso de softwares básicos, aplicativos, sistemas de informações, equipamentos e aparelhos em geral;

      - orientações e dicas quanto ao uso de funcionalidades e facilidades disponíveis nos softwares básicos, aplicativos, sistemas de informações e equipamentos em geral;

      - esclarecimento de dúvidas de usuários sobre configuração, instalação, funcionamento e manutenção de equipamentos em geral e componentes de informática;

      - esclarecimento de dúvidas e orientação aos usuários quanto à obtenção de acesso aos recursos de TI –  cadastramento de usuários, obtenção de  senhas, reset de senhas, desbloqueio de senhas, permissão de acesso, entre outros;

      - recebimento, abertura e encaminhamento de chamados para atendimento de 2º e 3º Níveis.;

      - abertura de chamados de assistência técnica junto às empresas fornecedoras do DPF para equipamentos cobertos por contratos de garantia ou de manutenção e controle do cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos nos contratos;

      - retorno de chamadas e solicitações de usuários para esclarecimentos, orientações e informações não disponibilizadas no primeiro contato;

      - direcionamento dos usuários à CAU/CGTI para o registro, encaminhamento e gerenciamento de solicitações e sugestões de usuários quanto a adaptações e melhorias evolutivas dos sistemas aplicativos;

      - direcionamento dos usuários para a CAU/CGTI para o  registro, encaminhamento e gerenciamento de reclamações, denúncias, sugestões, opiniões e elogios de usuários quanto aos serviços entregues/disponibilizados pela Coordenação Geral de Tecnologia da  Informação do DPF;

      - esclarecimentos e informações ao suporte técnico de 3º Nível quanto aos chamados, resoluções de incidentes e falhas, a partir de consulta à base de conhecimento, banco de dados de chamados e de registro de solicitações;

      - controle das solicitações encaminhadas ao 2º e 3º Níveis e controle de prazos de atendimento;

      - recebimento das soluções e fechamento dos chamados no sistema; e

      - realização de pesquisa de satisfação através da web, a partir de e-mail enviado pelo sistema de workflow no fechamento do chamado, por meio do qual o usuário responde às perguntas apresentadas pelo “browser”, com envio on-line das respostas à base de dados da Central de Serviços.

  - Gerência de Incidentes – Serviços de suporte técnico de 2º Nível

    - Os serviços de suporte técnico de 2º Nível são inerentes ao atendimento de necessidades dos usuários da rede DPFNet em todas as unidades abrangidas pela circunscrição das Superintendências Regionais do DPF que participam do processo licitatório e que vierem a contratar os serviços. O 2º Nível de suporte envolve a solução de incidentes que não puderam ser resolvidos no 1º Nível, seja por insuficiência de recursos, conhecimento ou duração do atendimento.

    - Os serviços de suporte técnico de 2º Nível, de acordo com a natureza e tipo do incidente, incluem o cumprimento dos prazos de atendimento estabelecidos no Acordo de Níveis de Serviços (ANS) e serão executados a partir da análise das informações obtidas e encaminhadas pelos Postos de Atendimento de 1º Nível.

    - O serviço de suporte técnico de 2º Nível tentará solucionar remotamente os incidentes não resolvidos no 1º Nível de atendimento, contando com profissionais que detêm conhecimentos mais avançados em serviços de suporte, devendo ser possível a transferência de ligações entre o 1º e o 2º Níveis, através de rede IP ou qualquer outro meio, para prosseguimento dos atendimentos já em curso.

    - Para a intervenção nas estações de trabalho, as posições de 2º Nível deverão estar equipadas com recursos de controle remoto, mediante autenticação e autorização do usuário do DPF, evitando, sempre que possível, a necessidade de deslocamento para atendimento presencial.

    - O 2º Nível deverá comunicar e solicitar autorização ao usuário quando detectada a necessidade de intervenção remota no equipamento para concluir o atendimento em curso.

    - É obrigatório o registro por meio de log de todas as ações e eventos de conexões realizados durante as intervenções nas estações de trabalho, exemplo: aplicativos utilizados, instalados e desinstalados, arquivos incluídos, alterados e removidos bem como hash dos processos executados, para eventuais auditorias pelo DPF.

      - Devem fazer parte do log, no mínimo, as seguintes informações: data e hora da intervenção, endereço lógico e IP da máquina do técnico, nome ou código do técnico que realizou a intervenção, endereço lógico e IP da máquina controlada, nome ou código do usuário da máquina controlada.

    - Caso seja identificado que a resolução do incidente somente será possível pelo serviço de atendimento local do suporte de 2º Nível, a ocorrência deverá ser encaminhada/escalada para a equipe de suporte presencial responsável pelo atendimento da localidade em que o equipamento do usuário encontra-se instalado, visando agilizar a resolução do problema identificado dentro dos prazos do ANS.

    - Ao término do atendimento, o suporte técnico de 2º Nível efetuará o registro do tempo gasto no atendimento, descrição resumida das providências adotadas, informações prestadas e efetuará o fechamento do respectivo ticket. Após isso, deverá ser encaminhada mensagem para o 1º Nível, informando sobre a conclusão do serviço, através do sistema de gestão disponibilizado.

      - A execução dos serviços de telessuporte ou suporte técnico presencial demanda consultas e gera dados relativos à gerência de configuração e à gerência de mudanças. Os detalhes técnicos e operacionais destes procedimentos devem ser registrados no sistema.

    - Nos casos em que a resolução do incidente demande intervenção que envolva a infraestrutura de TI ou que estejam relacionadas a sistemas internos do DPF, as ocorrências deverão ser encaminhadas/escaladas para a equipe de suporte de 3º Nível que ficará responsável pela sua condução e fechamento no SGSD.

    - O escalonamento e acompanhamento do tratamento de demandas relacionadas aos sistemas internos do DPF, cuja manutenção é de responsabilidade dos Analistas do DPF alocados na CGTI, também competem ao Suporte de 3º Nível. Os profissionais do 3º Nível de Suporte A Contratada deverá analisar os incidentes reportados e interagir com os Analistas do DPF, utilizando a Central de Serviços aos Usuários (CAU) da CGTI para o repasse das ocorrências e atualizando o SGSD, mantendo acompanhamento para que os atendimentos sejam efetuados dentro dos prazos estabelecidos.

      - Os chamados relacionados aos sistemas internos do DPF, de responsabilidade deste, deverão ser acompanhados pela Contratada, não cabendo a ela penalização pelo não cumprimento dos níveis de serviço de atendimento em caso de atrasos da equipe do DPF.

      - Além disso, quando for o caso, deverão ser registradas as atualizações (inclusões, alterações e exclusões) de dados relativos à gerência de mudanças e de configuração, no sistema de gestão (Item 11 – Requisitos Técnicos Obrigatórios de Infraestrutura);

    - As soluções providas pelo suporte técnico de 2º Nível deverão ser registradas e encaminhadas para a Central de Suporte e Serviços, que providenciará a inclusão na base de conhecimento, permitindo maior eficiência no atendimento de 1º Nível, com atualização e manutenção contínua de informações.

    - Principais serviços de suporte técnico de 2º Nível (A lista de serviços a seguir não é exaustiva, detalha tão somente os principais processos de 2º Nível a serem executados):

      - Gerenciamento e controle de prazos das solicitações encaminhadas ao 2º Nível;

      - Intervenção remota nas estações de trabalho dos usuários do DOF, mediante autorização do responsável pelo chamado, para realização de configurações, instalações e remoções de aplicativos, atualizações de softwares e reparos diversos;

      - Encaminhamento e acompanhamento dos chamados aos responsáveis pelos sistemas internos para envio da demanda e negociação de prazos;

      - Recebimento das soluções e fechamento das ocorrências e solicitações no SGSD;

      - Atualização de dados relativos à gerência de mudanças e de configuração, quando houver quaisquer alterações destes componentes durante a execução dos serviços de suporte técnico de 2º Nível;

      - Utilização de software especializado em atendimento remoto, dependendo da natureza e do tipo de problema; e

      - Implementação de mensagens eletrônicas na URA quando de ocorrências que afetem grande número de usuários, prestando informações suficientes para evitar acúmulo do atendimento de 1º Nível, sob demanda dos gestores do DPF.

  - Serviços de Assistência Técnica

- Compreendem as atividades de manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos de informática pertencentes ao parque existente nas unidades do DPF instaladas nos Estados das Superintendências Regionais participantes, a ser prestado por pessoal técnico qualificado, dotado do ferramental necessário para a prevenção, diagnóstico e correção de defeitos técnicos, tanto em campo quanto nas instalações que o DPF irá disponibilizar para essa atividade. As peças e componentes que forem necessários para a recuperação dos equipamentos defeituosos serão fornecidas pelo DPF.

Forma de Execução:

    - Os serviços de manutenção em equipamentos serão demandados através da abertura de tickets na Central de Serviços, quando o diagnóstico feito pelas equipes de suporte identificar tal necessidade.

    - Quando a manutenção não puder ser feita em campo, o equipamento deverá ser recolhido ao laboratório de manutenção da Superintendência à qual o equipamento encontra-se vinculado.

      - O remanejo de equipamentos no interior do prédio das Superintendências, inclusive de e para o laboratório de manutenção, é de responsabilidade da equipe de Suporte de 2º Nível da Contratada.

      - Caso haja necessidade de envio de equipamento de unidades descentralizadas para manutenção no laboratório de manutenção da Superintendência, o servidor do DPF deverá ser orientado, pelo técnico da Contratada que estiver encarregado de fazer o atendimento do ticket, a providenciar o envio do equipamento, sendo vedado à Contratada o transporte de equipamentos pertencentes ao DPF entre as unidades do Órgão.

    - Constatada a necessidade de fornecimento de peças ou componentes para a recuperação de equipamentos em manutenção, o Fiscal Técnico do Contrato da respectiva Superintendência deverá ser acionado.

      - No momento em que o Fiscal Técnico do Contrato é acionado para o fornecimento do material necessário à manutenção diagnosticada, a contagem de tempo para efeito do Acordo do Nível de Serviços deverá ser suspensa, sendo retomada quando da entrega do material para o responsável pela manutenção de equipamentos da Contratada.

    - Os serviços de manutenção preventiva serão demandados através de Ordem de Serviço específica, após prévio entendimento com a Contratada a respeito das condições e prazos para a execução dos serviços e prévio levantamento de necessidade de materiais e seu fornecimento, pelo DPF, para a Contratada.

  - Manutenção e Ampliação de Cabeamento Estruturado

- Compreendem as atividades eventuais de instalação e manutenção de cabeamento estruturado, através do lançamento de cabos em infraestrutura já existente (tubulação ou esteiras), conectorização e realização de testes de funcionalidade, ou certificação, dos pontos existentes ou novos, a ser realizado nos prédios das unidades do DPF instaladas ou a serem instaladas na circunscrição das Superintendências Regionais participantes, mesmo que temporárias (caso de montagem de infraestrutura para cursos ou eventos). O material necessário para essa atividade – cabos e conectores - será fornecido pelo DPF, cabendo ao prestador o fornecimento do pessoal técnico e ferramental especializado.

Forma de Execução:

    - Os serviços de manutenção em cabeamento estruturado serão demandados através da abertura de tickets na Central de Serviços, quando o diagnóstico feito pelas equipes de suporte identificar tal necessidade.

    - Constatada a necessidade de fornecimento de cabo, conectores ou outros componentes para a realização da manutenção no cabeamento estruturado, o Fiscal Técnico do Contrato da respectiva Superintendência deverá ser acionado.

      - No momento em que o Fiscal Técnico do Contrato é acionado para o fornecimento do material necessário à manutenção diagnosticada, a contagem de tempo para efeito do Acordo do Nível de Serviços deverá ser suspensa, sendo retomada quando da entrega do material para o técnico da Contratada que efetuou a requisição ou para o responsável pelo gerenciamento da equipe de Suporte de 2º Nível da Contratada.

    - Caso haja necessidade de ampliação de cabeamento estruturado, com o lançamento de cabos e ativação de novos pontos, o serviço será demandado através de Ordem de Serviço específica, após prévio entendimento com a Contratada a respeito das condições e prazos para a execução dos serviços e prévio levantamento de necessidade de materiais e seu fornecimento, pelo DPF, para a Contratada.

  - Serviços de suporte à infraestrutura de TI

- Compreendem as atividades programadas e eventuais (tratamento de incidentes, eventos ou problemas, ou implementação de mudanças no ambiente) de suporte à infraestrutura de TI das Superintendências Regionais participantes e demais unidades descentralizadas do DPF existentes nos respectivos Estados (3º nível), através de técnicos especializados em implantação, suporte e administração de redes de computadores (LAN e WAN), ambientes virtualizados, servidores de arquivos, servidores de bancos de dados e segurança da informação, competindo ao DPF o fornecimento dos softwares necessários para a execução dessas atividades.

Forma de Execução:

    - Os serviços relacionados com o tratamento de incidentes e atendimento de solicitações de usuários que só puderem ser atendidas neste nível serão demandados através da abertura de tickets na Central de Serviços, quando o diagnóstico feito pelas equipes de suporte identificar tal necessidade.

    - Os serviços rotineiros e previstos para serem executados durante o mês serão demandados através de Ordens de Serviço, sendo abertas e encerradas mensalmente.

    - Os serviços eventuais que envolvam os demais processos de gerenciamento – gerenciamento de problemas, mudanças e  configuração, que podem ou não implicar em alterações na infraestrutura de hardware ou software das unidades atendidas, serão demandados via Ordens de Serviço específicas que serão objeto de prévia negociação entre as partes – DPF e Contratada para estabelecimento do cronograma de execução.

# Elementos para Gestão do Contrato

  - Papéis e Responsabilidades

    - Gestor do Contrato - Servidor com capacidade gerencial, técnica e operacional relacionada ao processo de gestão do contrato.

Entidade: DPF

Responsabilidades: o Gestor do Contrato tem as seguintes atribuições:

    - em conjunto com os fiscais do contrato, elaborar o Plano de Inserção da contratada;

    - convocar e participar da reunião inicial com o representante legal da contratada, o preposto da empresa contratada e demais interveniente;

    - encaminhar, formalmente, as Ordens de Serviço ao preposto da contratada;

    - monitorar a execução do contrato:

- encaminhar as demandas de correção à contratada;

- encaminhar indicação de sanções para a Área Administrativa;

- em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato, confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para pagamento dos serviços prestados;

- autorizar a contratada, através do preposto, a emitir a(s) nota(s) fiscal(is) correspondentes aos serviços prestados;

- encaminhar à Área Administrativa eventuais pedidos de modificação contratual; e

- manter Histórico de Gerenciamento do Contrato com o registro formal e cronológico de todas as ocorrências positivas e negativas da execução do contrato; e

    - no caso de aditamento contratual, encaminhar à Área Administrativa, com pelo menos 60 dias de antecedência do término do contrato, documentação explicitando os motivos para tal.

    - Cogestor do Contrato - Servidor com capacidade gerencial, técnica e operacional relacionada ao processo de gestão do contrato.

Entidade: DPF

Responsabilidades: as mesmas do Gestor do Contrato.

    - Fiscal Técnico do Contrato: Servidor da Área de Tecnologia da Informação com capacidade técnica e operacional relacionada ao processo de gestão do contrato.

Entidade: DPF

Responsabilidades: atribuições do Fiscal Técnico do Contrato:

    - em conjunto com o Gestor do contrato e demais fiscais, elaborar o Plano de Inserção da contratada;

    - participar da reunião inicial com o representante legal da contratada,  e demais intervenientes;

    - monitorar a execução do contrato:

- confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Provisório, quando da entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço;

- avaliar a qualidade dos serviços realizados e justificativas, de acordo com os Critérios de Aceitação definidos em contrato, juntamente com o Fiscal Requisitante do Contrato;

- identificar  não conformidade com os termos contratuais, juntamente com o Fiscal Requisitante do Contrato;

- verificar a manutenção das condições classificatórias referentes à habilitação técnica, em conjunto com o Fiscal Administrativo do Contrato; e

- verificar a manutenção das condições elencadas neste Plano de Sustentação, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato.

    - Fiscal Administrativo do Contrato: Servidor da área administrativa.

Entidade: DPF

Responsabilidades: atribuições do Fiscal Administrativo do Contrato:

    - em conjunto com o Gestor do contrato e demais fiscais, elaborar o Plano de Inserção da contratada;

    - participar da reunião inicial com o representante legal da contratada e demais intervenientes;

    - monitorar a execução do contrato:

- verificar a aderência aos termos contratuais;

- verificar a manutenção das condições classificatórias referentes à habilitação técnica, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato;

- quando do pagamento das faturas, verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias da Contratada, exigindo as correções cabíveis em cada caso;

- manter registro de aditivos;

- Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar a integralidade dos serviços;

- receber, atestar e autorizar os documentos da despesa, quando comprovado o integral fornecimento dos serviços, para fins de pagamento;

- comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura;

- promover as fiscalizações Inicial, Diárias, Mensais e Especiais constantes na Instrução Normativa nº 02/2008 e nº 04 – MPOG;

- encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de modificação contratual; e

- comunicar a Contratada, por escrito, eventuais deficiências verificadas no fornecimento para imediata correção, sem prejuízo da aplicação de sanções e glosas previstas.

    - Fiscal Requisitante do Contrato - Servidor da Área Requisitante da Solução que detenha os conhecimentos necessários para fiscalizar o contrato do ponto de vista da funcionalidade da Solução de Tecnologia da Informação – deve conhecer as regras do negócio e os requisitos funcionais para a implementação das mesmas.

Entidade: DPF

Responsabilidades: atribuições do Fiscal Requisitante do Contrato:

    - em conjunto com o Gestor do contrato e demais fiscais, elaborar o Plano de Inserção da contratada;

    - participar da reunião inicial com o representante legal da contratada e demais intervenientes;

    - monitorar a execução do contrato:

- avaliar a qualidade dos serviços realizados e justificativas, de acordo com os Critérios de Aceitação definidos em contrato, juntamente com o Fiscal Técnico do Contrato;

- identificar  não conformidade com os termos contratuais, juntamente com o Fiscal Técnico do Contrato;

- em conjunto com o Gestor do Contrato, confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para pagamento dos serviços prestados;

- verificar a manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação; e

- verificar a manutenção das condições elencadas neste Plano de Sustentação, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato.

    - Servidores do NTI: servidores com formação ou experiência na área de TI e familiarização com os sistemas e serviços providos ou sustentados pelo respectivo NTI.

Entidade: DPF

Responsabilidades: Além de atuarem no papel de Gestor, Cogestor ou fiscal do contrato, devem se manter atualizados em relação a infraestrutura de TI da SR e unidades descentralizadas, bem como em relação à base de conhecimentos que será construída ao longo da execução do contrato para estarem aptos a assumir, em caráter contingencial os serviços de suporte aos usuários em casos de descontinuidade na prestação dos serviços contratados.

    - Preposto da Contratada: é a pessoa física formalmente indicada pela empresa Contratada para representá-la técnica e operacionalmente durante a execução do contrato, devendo possuir conhecimento dos aspectos legais e administrativos que envolvem a execução de contratos similares firmados com a Administração Pública, experiência e capacidade técnica e de interlocução para administrar a execução do Contrato.

Entidade: Contratada

Responsabilidades: Esse profissional é responsável pela gestão operacional do contrato; pela requisição e alocação de todos os recursos necessários, inclusive aqueles eventualmente fornecidos pelo DPF, como acessos, informações, recursos materiais, etc.; pela gestão das pessoas alocadas à equipe técnica e administrativa da empresa Contratada, por acompanhar a execução do contrato, atuando como interlocutor principal junto ao DPF e sendo incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas relacionadas com o andamento contratual, incluindo o registro de atas de reunião e outras documentações necessárias; pela efetiva transferência de tecnologia para a equipe do CONTRATANTE; pela produção, revisão, ajustes e entrega de todos os produtos previstos no edital; e pela entrega das respectivas documentações, papéis de trabalho, relatórios e bases de dados, relacionando-se diretamente com o Gestor do Contrato.

    - Equipe da Contratada: Os profissionais a serem envolvidos nesta contratação deverão estar capacitados no conjunto de tecnologias e arquiteturas dos sistemas internos suportados pelo DPF na circunscrição das Superintendências Regionais participantes. Deverão também ser capazes de atender às demandas de Serviços de Sustentação e Suporte Técnico do Ambiente de Tecnologia da Informação existente na circunscrição das Superintendências Regionais participantes.

A Empresa Contratada deverá dimensionar a quantidade de recursos necessários à prestação dos serviços, levando em consideração o volume de serviços apurando no item “2.1 – Relação Demanda x Necessidade” deste Termo de Referência.

Entidade: Contratada

Responsabilidades: Prestar atendimento aos usuários de TI do DPF, na circunscrição das Superintendências Regionais participantes. O atendimento será estruturado em 3 (três) níveis, tendo como ponto focal a Central de Serviços (Service Desk), a quem deverão ser direcionados os chamados e que será responsável pelo gerenciamento dos atendimentos. Essa central deverá contar com atendentes que farão a identificação do usuário e o registro de sua solicitação no SGSD (Sistema de Gerenciamento de Service Desk) e que, a partir de roteiros de atendimento previamente elaborados, deverão esclarecer dúvidas e solucionar problemas de menor complexidade, encaminhando para o suporte de 2º nível os casos que não puderem ser solucionados com base nos roteiros existentes.

O atendimento de 2º nível será estruturado da seguinte forma:

I - Equipes de atendentes que irão trabalhar nas sedes das Superintendências Regionais participantes prestando suporte com acesso remoto, via protocolo VNC, aos usuários das unidades das respectivas circunscrições;

II - Atendimento presencial nas Superintendências Regionais, com equipes residentes, para solucionar os problemas que o telessuporte não conseguiu resolver remotamente e para prestar assistência técnica aos equipamentos do DPF que apresentarem defeito e que não estiverem cobertos por garantia contratual;

III - Atendimento presencial nas demais unidades, prestado de forma eventual, por técnicos da Contratada ou subcontratados por ela.

O atendimento de 3º nível será responsável pelo suporte à infraestrutura de TI de todas as unidades do DPF existentes na circunscrição das Superintendências participantes (sustentação de servidores, backups, administração da rede local, manutenção de sistemas locais mantidos pelas unidades participantes, administração de servidores de arquivos e bancos de dados, etc).

  - Deveres e Responsabilidades do DPF

    - Designar o gestor responsável para gerenciar o contrato.

    - Convocar e realizar a reunião de abertura do contrato, na qual serão tratados os seguintes assuntos:

- assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (vide Anexo I – G);

- esclarecimentos sobre a forma de comunicação a ser adotada entre o Órgão e a contratada;

- entrega dos documentos que compõem os padrões em uso no DPF, incluindo os padrões técnicos de desempenho e qualidade exigidos aos prestadores de serviços, bem como as normas de segurança a serem observadas;

- esclarecimentos acerca da forma de validação e aceite das entregas que serão realizadas pela Contratada;

- esclarecimentos acerca dos níveis de serviço previstos no contrato;

- esclarecimentos relacionados ao funcionamento do Órgão, tais como: horário de trabalho, local disponível para a equipe da contratada, regimento interno do Órgão, forma de acesso dos colaboradores da contratada e demais informações pertinentes;

- data de início das atividades do contrato;

- repasse das ordens de serviço não finalizadas pela empresa anterior, caso aplicável; e

- esclarecimentos sobre demais termos contratuais.

    - Fornecer à Contratada, em tempo hábil, as informações necessárias à execução dos serviços, bem como a documentação técnica referente aos padrões adotados no DPF.

    - Especificar e estabelecer políticas e normas para execução dos serviços ora contratados, definindo as prioridades e regras de atendimento aos usuários, bem como os prazos e etapas para cumprimento das obrigações.

    - Informar à Contratada as normas e procedimentos de acesso às instalações do DPF e eventuais alterações.

    - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.

    - Proporcionar à Contratada os espaços físicos, instalações e os meios de comunicação necessários ao desempenho e cumprimento dos níveis de serviços contratados, quando executados no ambiente físico do DPF.

    - Fornecer à Contratada solicitação expressa para execução dos serviços.

    - Permitir ao pessoal técnico da Contratada, desde que identificado e incluído na relação de técnicos autorizados, o acesso às suas unidades para a execução das atividades objeto deste Termo de Referência, respeitadas as normas de segurança vigentes nas suas dependências.

    - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pela Contratada por meio de seu preposto.

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

    - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, por intermédio de servidores especialmente designados (Gestor e Fiscais de Contratos), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e os nomes dos empregados eventualmente envolvidos, e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais.

    - Notificar a contratada, por escrito, quanto a eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execução dos serviços objeto da contratação, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o DPF, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a sua correção.

    - Avaliar relatório mensal dos serviços executados pela Contratada, observando os indicadores e metas de níveis de serviço, conforme estabelecidos neste Termo de Referência.

    - Efetuar o pagamento do valor resultante da execução dos serviços à Contratada, consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de licitação e no contrato.

    - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

    - Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando nos serviços de suporte técnico aos usuários;

b) indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada;

c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

  - Deveres e Responsabilidades da Contratada

    - Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação dos serviços, de reuniões com a equipe de técnicos do DPF, para alinhamento de expectativas contratuais.

      - O DPF fará a convocação dos representantes da empresa e fornecerá previamente a pauta de reunião.

    - Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações/deveres.

    - Designar e formalizar a indicação de representante legal com formação técnica adequada e comprovada experiência no gerenciamento de projetos de tecnologia da informação, bem como do substituto eventual, para atuar como Preposto da empresa, que deverá reportar-se ao DPF para tratar dos assuntos relacionados ao contrato e ao gerenciamento dos serviços técnicos, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, sem ônus adicional para o DPF, indicando seu cargo, endereço com CEP, número de telefone residencial e celular e endereço de correio eletrônico.

    - Adotar as providências necessárias que viabilizem a realização dos serviços objeto desta contratação.

    - Disponibilizar e manter toda a infraestrutura necessária à execução dos serviços da Central de Serviços – Service Desk, a exemplo de: instalações físicas, mobiliário, máquinas, equipamentos, telefonia, rede local, SGSD, softwares básicos e circuito de comunicação entre o ambiente da Contratada e o DPF.

      - Caso a Contratada opte por instalar a Central de Serviços aos Usuários nas dependências da Superintendência Regional das unidades participantes, o DPF irá disponibilizar o espaço físico com toda  infraestrutura física, elétrica e lógica (rede local com acesso à DPFNet) necessária, exceto equipamentos, software  e mobiliário, sendo, neste caso,  dispensável a existência de circuito de comunicação entre a Contratada e o DPF.

    - Implantar a Central de Serviços de forma a permitir sua atuação a partir da data prevista para o início da prestação dos serviços, contendo, no mínimo, o SGSD configurado de acordo com os parâmetros do Termo de Referência, para permitir o gerenciamento de incidentes, com a medição dos níveis de serviços.

    - Customizar e parametrizar totalmente as demais gerências (problemas, mudanças e configuração) em até 90 (noventa) dias, contados a partir do início da operação, de acordo ANEXO I – C - PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI.

    - Planejar, desenvolver, executar e manter os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta e dentro das exigências de níveis de serviços nele estabelecidos, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.

      - Dimensionar a equipe de atendimento remoto e presencial para execução adequada dos serviços.

    - Selecionar, designar e manter, em sua equipe, profissionais cuja qualificação esteja em conformidade com os requisitos definidos no Termo de Referência e de acordo com as necessidades pertinentes à adequada execução dos serviços contratados.

    - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão DPF, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.

    - Apresentar ao DPF, quando do início das atividades, para prévia aprovação, e sempre que houver alocação de um novo profissional na execução do contrato, relação nominal constando nome, RG, CPF, filiação, endereço residencial e telefone dos empregados, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência.

    - Apresentar ao DPF, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo profissional na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.465, de 2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012).

      - A obrigação prevista nos dois itens anteriores (6.3.11 e 6.3.12) aplica-se somente aos empregados que ficarem alocados de forma contínua em alguma das Unidades do DPF participantes do presente processo licitatório.

    - Disponibilizar técnicos para o atendimento aos serviços de suporte presencial de 2º nível e de suporte à infraestrutura (3° Nível) em quantidade e com os conhecimentos adequados para atender à quantidade, diversidade, complexidade e urgência dos chamados (incidentes) com eficiência, eficácia e efetividade.

    - Empregar, na execução dos serviços, pessoal com a qualificação e conhecimento adequados, de acordo com o Termo de Referência.

    - Comprovar, por meio de carta de apresentação ou outro documento que seja exigido, a habilitação e qualificação profissional de seus empregados alocados na execução dos serviços.

      - A comprovação da qualificação profissional será exigida no início da execução do contrato e sempre que houver ingresso de novos funcionários da Contratada na prestação de serviços.

    - Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

      - viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

      - viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; e

      - oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

    - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do DPF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas do Órgão.

    - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao DPF, através do Gestor do Contrato, toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

    - Fornecer crachá de identificação e uniforme com identificação da Contratada aos seus empregados, de uso obrigatório nas dependências do DPF, conforme disposto no Termo de Referência.

      - O DPF poderá fornecer, a seu critério, o crachá de identificação.

    - Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados.

    - Manter seus empregados, durante o horário de prestação do serviço, quando nas dependências do DPF, devidamente uniformizados e identificados mediante uso permanente de crachá.

    - Acatar e obedecer às políticas e normas do DPF aplicáveis a empresa Contratada sobre a utilização e segurança das instalações.

    - Guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva do DPF, sendo vedada à Contratada sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal do DPF, de acordo com os termos constantes do ANEXO I – G – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO.

      - Tratar como confidenciais todas as informações obtidas ou extraídas, quando da execução dos serviços, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou divulgação a terceiros; devendo a Contratada zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados, conforme previsto no Decreto no 4.553, de 27 de dezembro de 2002.

      - Firmar Termo de Responsabilidade e Sigilo com o DPF, estabelecendo o compromisso de que todos os profissionais envolvidos na prestação dos serviços não divulgarão nenhum assunto tratado na execução e gestão do objeto da licitação, bem como sobre todos os ativos de informações e de processos.

      - Assegurar que todos os seus colaboradores guardarão sigilo sobre as informações que porventura tiverem acesso, obtendo o ciente de seus colaboradores em Termo próprio a ser firmado entre a Contratada/colaboradores, em três vias, e que os mesmos comprometer-se-ão a informar, imediatamente, ao seu superior hierárquico, qualquer violação das regras de sigilo, por parte dele ou de qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional. Uma via de cada um dos termos firmados entre a Contratada e os colaboradores deverá ser encaminhada ao DPF.

        - A coleta dos Termos de Sigilo não exime a Contratada das penalidades por violação das regras por parte de seus contratados.

    - Observar os seguintes procedimentos básicos de segurança:

      - credenciar, junto ao DPF, seus empregados autorizados a retirar e a entregar documentos e equipamentos;

      - identificar qualquer equipamento da empresa que venha a ser instalado nas dependências do DPF, utilizando placas de controle patrimonial, selos de segurança, etc.;

      - zelar para que seus funcionários mantenham sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem executados, inclusive com a assinatura de termo de responsabilidade e manutenção de sigilo próprio;

      - não permitir que dados ou informações do DPF sejam retirados das dependências do DPF, independentemente do suporte em que se encontrem, notadamente discos rígidos, discos óticos, memórias em estado sólido, documentos, mensagens eletrônicas e outros, exceto quando expressamente autorizado pelo Gestor do Contrato;

      - manter os seus profissionais informados quanto às normas disciplinares do DPF. exigindo sua fiel observância, especialmente quanto à utilização e segurança das instalações;

      - zelar para que seus funcionários observem, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do DPF;

      - adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade do DPF;

      - comunicar ao DPF, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão de profissionais alocados para a execução dos serviços objeto dessa contratação, para que seja providenciada a revogação de todos os privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos do DPF disponibilizados para a realização dos serviços contratados;

      - quando do desligamento de profissional da equipe técnica alocada para a execução dos serviços de suporte presencial, recolher e inutilizar o crachá de identificação e providenciar sua entrega ao DPF mediante recibo.

    - Providenciar para que os profissionais alocados para a execução dos serviços presenciais (Suporte de 2º e de 3º nível) nas Unidades do DPF assinem termo, em 3 (três) vias,  nos quais declaram estar cientes de que a estrutura computacional da DPF não poderá ser utilizada para fins particulares, e que a navegação em sítios da Internet e as correspondências em meio eletrônico utilizando o endereço do DPF ou acessado a partir dos seus equipamentos poderão ser auditadas. Uma das vias do Termo deverá ser entregue ao DPF, destinando-se, as demais, à Contratada e ao signatário.

    - Manter os seus empregados treinados e atualizados tecnologicamente, sem qualquer ônus para DPF, de modo a assegurar a execução dos serviços descritos no Termo de Referência em regime de excelência.

    - Atender de imediato às solicitações da DPF quanto à substituição dos empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência.

      - Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do DPF, pessoal que apresente comportamento inadequado, afastando-o de imediato.

    - Responsabilizar-se integralmente pela execução das atividades contratadas, de modo que sejam realizados com esmero e perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, obedecendo às normas e rotinas do DPF, em especial as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à integridade dos sistemas informatizados do DPF.

      - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do DPF não exime a Contratada de total responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

    - Cumprir integralmente os níveis de serviço exigidos.

    - Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, caso necessário, sem ônus para o DPF, qualquer técnico que tenha faltado ao serviço ou que esteja em gozo de férias, auxílio doença, auxílio maternidade ou qualquer outro benefício legal.

    - Prestar suporte e assessoria técnica ao DPF, quando solicitado, nas atividades de:

      - planejamento, administração e utilização dos recursos de informática;

      - avaliação e testes de novos softwares;

      - implementação de funcionalidades para melhoria dos aspectos relacionados com segurança da informação.

    - Reportar ao DPF, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidade que possa comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades no ambiente do DPF, observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, causados por ações do pessoal contratado, de servidores públicos ou de terceiros.

    - Relatar ao DPF toda e qualquer situação que caracterize descumprimento das obrigações constantes do Termo de Referência.

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, a critério do DPF, acrescentando, para efeitos do Acordo de Níveis de Serviço, o tempo despendido em tais atividades ao tempo computado na execução original.

    - Registrar por escrito, as ocorrências que possam ter implicações na execução dos serviços, bem como as reuniões realizadas entre os representantes designados pela DPF e a Contratada.

    - Disponibilizar toda e qualquer documentação física e eletrônica acerca da execução dos serviços, de modo a permitir o acompanhamento das atividades realizadas e transferência de conhecimento para a equipe de TI do DPF.

    - Manter, nos locais e horários previstos no Termo de Referência, empregados para prestar o atendimento presencial aos usuários do DPF - no período compreendido entre 12h e 14 h, ocorre uma queda de aproximadamente 95% na demanda.

    - Manter em funcionamento, em regime 24 h x 7 dias da semana, a Central de Serviços aos Usuários (função Service Desk) para prestar suporte técnico aos usuários do DPF, conforme especificado no Termo de Referência.

    - Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização dos serviços.

    - Registrar todas as tarefas realizadas para o atendimento dos chamados no SGSD, na Base de Conhecimentos disponibilizada pelo DPF e em outras que vierem a ser constituídas em razão da execução dos serviços.

    - Elaborar e apresentar ao DPF, mensalmente, o Caderno Mensal de Serviços (CMS), contendo o relatório gerencial das atividades executadas, contemplando o detalhamento dos níveis de serviços executados versus contratados, bem como quantitativos por categoria dos serviços prestados e demais informações necessárias ao acompanhamento e avaliação da execução dos serviços.

      - Outros relatórios relacionados ao Contrato poderão ser solicitados pelo DPF.

    - Entregar ao DPF toda e qualquer documentação produzida decorrente da prestação de serviços objeto desta licitação, bem como, cederá ao DPF, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, scripts, plantas, desenhos, diagramas, base de conhecimentos e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia.

    - Manter atualizada a documentação da estrutura de dados da base de conhecimento e fornecer ao DPF, quando solicitado, e no encerramento do contrato, cópia eletrônica atualizada da documentação, esquemas e descrições, bem como o conteúdo da base.

    - Acompanhar as evoluções tecnológicas do DPF, mediante eventual adaptação e migração de informações e substituição do uso de seus SGSD e bases de conhecimento por outro que o DPF venha a adotar.

    - Assegurar nos casos de desastres naturais, acidentes, falhas de equipamentos, falhas de segurança, perda de serviços e ações intencionais, que por ventura possam ocorrer no ambiente da Contratada, à continuidade da prestação de serviços, por meio da execução de planos de contingência, objetivando a recuperação das operações a tempo de não causar paralisação dos serviços prestados ao DPF.

    - Em casos de greve ou paralisação de seus colaboradores, assegure a continuação da prestação dos serviços, por meio da execução de plano de contingência, inclusive nos casos de greve ou paralisação dos transportes públicos, hipótese em que deverá promover, às suas expensas, os meios necessários para que seus colaboradores cheguem aos seus locais de trabalho.

    - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

    - Acatar todas as exigências legais do DPF, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

    - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais ou morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros.

    - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao DPF ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços contratados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo DPF.

      - Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados ao DPF e a terceiros na execução do Contrato.

    - Indenizar o DPF nos casos de danos, prejuízos, avarias ou subtração de seus bens ou valores, bem como por acesso e uso indevido a informações sigilosas ou de uso restrito, quando tais atos forem praticados por quem tenha sido alocado à execução do objeto do contrato, desde que devidamente identificado.

    - Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes, fiscalização essa que se dará independentemente da que será exercida pelo DPF.

    - Assumir a responsabilidade e pagar com pontualidade todos os impostos e taxas devidas sobre as atividades prestadas ao DPF, bem como as contribuições à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos, quaisquer insumos e outras despesas diretas e indiretas que se façam necessárias à execução dos serviços contratados e manter em dia todas as obrigações devidas aos funcionários previstas no Acordo Coletivo de Trabalho em vigor, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao DPF.

    - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos profissionais sob sua responsabilidade alocados na execução dos serviços.

    - Conceder aos seus empregados todos os benefícios previstos nos acordos e convenções de trabalho vigentes para as respectivas categorias profissionais.

      - Seguir os padrões de mercado para a fixação dos níveis salariais a serem efetivamente praticados, levando em consideração o atendimento aos requisitos de formação e a importância do nível de qualificação dos profissionais para o fiel cumprimento dos níveis de serviços estabelecidos no Termo de Referência.

        - Os profissionais da Contratada serão obrigatoriamente regidos pelo regime da CLT, assegurando-se os benefícios trabalhistas decorrentes.

        - Não será aceito cooperativa de trabalhadores, ou qualquer outra modalidade que não seja a solicitada.

        - Será aceita a subcontratação para a prestação dos serviços de atendimento presencial para as unidades do DPF não situadas nas capitais.

      - Assegurar a concessão de ticket refeição, vale-transporte e assistência médica aos seus profissionais, atendendo aos parâmetros definidos em acordo coletivo de trabalho celebrado entre as categorias profissionais e seus respectivos sindicatos.

    - Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.

    - Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pelo DPF, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição do  DPF.

    - Encaminhar ao DPF, mensalmente, as faturas referentes aos serviços prestados.

    - Não permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos.

    - Realizar, às suas expensas, na forma da legislação pertinente, os exames médicos necessários para admissão, durante a vigência do contrato de trabalho e demissão de seus empregados.

    - Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

    - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas os seus técnicos, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidas nas dependências do DPF.

      - A Contratada deverá adotar as medidas necessárias para o atendimento de seus profissionais acidentados ou acometidos de mal súbito nos locais que sejam realizados os serviços.

    - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, necessárias para que todos os níveis de serviços sejam cumpridos com utilização eficiente dos recursos disponíveis, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica.

    - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação feita pelo Gestor do Contrato no DPF.

    - Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por suspensão/cancelamento, promover a transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, capacitando, se solicitado, os técnicos do DPF ou da nova pessoa jurídica que continuará a execução dos serviços.

    - Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executado, anteriormente, qualquer tipo de procedimento.

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Estrutura para Acompanhamento do Contrato

    - Designação dos Gestores e Fiscais do Contrato

      - Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão exercidos diretamente pela Contratada para cumprir os níveis de atendimento dos serviços contratados, o DPF, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/97, por meio do Núcleo de Tecnologia da Informação e do Setor de Administração e Logística das Unidades Participantes, exercerá supervisão e acompanhamento da execução do contrato e dos serviços prestados, utilizando servidores especialmente designados para este fim, sendo eles: GESTOR e FISCAIS DO CONTRATO (Técnico, Administrativo e Requisitante), os quais obedecerão, dentre outros elementos de legislação, disposições relativas ao Gerenciamento de Contrato de contidas nos artigos de 25 a 27 da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 4, DE 12 de novembro de 2010, que trata do processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

        - Os representantes do DPF deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

        - Dependendo do porte da Superintendência, as funções de Gestor, Fiscal Requisitante e Fiscal Técnico poderão ser exercidas de forma cumulativa por um ou dois servidores do DPF.

      - As áreas do DPF que demandarem serviços designarão um servidor que exercerá a função de Fiscal Técnico, o qual se responsabilizará pela emissão e gerenciamento das Ordens de Serviços, bem como pelo atesto da execução pelo DPF e pela emissão do Termo de Recebimento Provisório dos serviços demandados.

    - Acompanhamento Operacional e Técnico do Contrato

      - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade, aferidos pelos tempos de resposta aos chamados e efetividade dos atendimentos.

      - O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

      - Entre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem exercidas pelo DPF, destacam-se: avaliação da qualidade dos serviços realizados e a homologação técnica das entregas realizadas.

      - O Gestor comunicará, por escrito, as deficiências porventura verificadas na prestação, para imediata correção, sem prejuízo das sanções e glosas cabíveis.

      - A Fiscalização deverá recusar qualquer serviço executado fora das condições contratuais ou da boa qualidade de serviços de TI, definida pelas melhores praticas de mercado.

      - O Gestor do contrato, ao verificar que houve inadequação na estimativa do volume de serviços prestados, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual aos volumes efetivamente demandados, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

      - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do DPF, não eximirá a Contratada de responsabilidade na execução do contrato.

      - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do DPF ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Acompanhamento Administrativo do Contrato

      - A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da Contratada, referentes aos empregados alocados nas unidades do DPF para a execução do contrato, deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

    - Relacionamento Operacional e Administrativo com a Contratada

      - O relacionamento do DPF com a Contratada deverá acontecer através de um Gerente Geral do Contrato (Preposto), que será o principal canal de comunicação com o DPF, através das superintendências participantes, para tratar de assuntos relacionados com qualquer um dos serviços descritos neste Termo de Referência.

        - Caso a Contratada não nomine um gerente exclusivo para tratar dos assuntos relacionados com a Gestão Operacional e de Qualidade, tais responsabilidades serão acumuladas pelo Gerente Geral do Contrato.

        - Os serviços de Gestão de Problemas e Gestão de Configuração e Mudanças serão reportados ao Gerente Geral do Contrato.

      - Além do Gerente Geral do Contrato, a Contratada deverá designar um preposto para centralizar as comunicações com cada uma das demais Superintendências participantes.

      - Todos os custos relacionados aos recursos humanos listados acima e procedimentos de gestão dos serviços, incluindo salários, benefícios, sistemas, materiais, treinamentos e capacitações, deverão estar contemplados no valor dos serviços.

      - Caso sejam necessárias reuniões técnicas, a Contratada deverá arcar com as despesas de deslocamento de sua equipe.

  - Formas de Acompanhamento do Contrato

    - Atendimento à Chamados de Usuários

Forma de Acompanhamento:

      - O acompanhamento será feito através do SGSD – Sistema de Gestão de Service Desk, onde deverão ser registrados todos os chamados originados dos usuários e seu tratamento.

      - A variável básica de apuração do volume de serviços prestados pelo Suporte de 1º e 2º e 3º Nível será a quantidade de tickets – incidentes solucionados que foram demandados por usuários cadastrados pelo DPF que se utilizaram dos serviços. Esses usuários serão sempre pessoas físicas servidores do DPF ou terceirizados, cujas informações cadastrais serão extraídas do Cadastro de Usuários de TI do DPF.

      - Com relação aos tickets, será utilizada uma série de indicadores para aferir a tempestividade e qualidade do atendimento, expressos no Acordo de Níveis de Serviço.

      - Quando da finalização dos atendimentos, os usuários serão convidados a responder uma pesquisa para aferir o grau de satisfação, cujo resultado será utilizado para a qualificação dos serviços prestados pela prestadora dos serviços.

      - Mensalmente, até o 5º dia útil, a prestadora de serviços deverá apresentar um Caderno de Métricas e Níveis de Serviços, consolidando todos os dados estatísticos referentes aos atendimentos efetuados no mês anterior, conforme estabelecido no Anexo I – A deste Termo de Referência.

    - Serviços de Suporte à Infraestrutura de TI

Forma de Acompanhamento: Atendimento às Ordens de Serviço emitidas, com controle de prazo para início e para conclusão dos serviços. Acompanhamento através das informações contidas no Caderno de Métricas e Níveis de Serviços - Anexo I - A deste Termo de Referência.

  - Metodologia de Avaliação da Qualidade

    - Manutenção de Fatores Técnicos Durante a Vigência Contratual

Método de Avaliação: Durante a vigência do contrato, o DPF poderá proceder a vistorias periódicas às instalações da Contratada para aferir o correto cumprimento dos aspectos técnicos, gerenciais e administrativos.

    - Execução dos Serviços de Suporte Técnico

Método de Avaliação: Durante todo o período de vigência do contrato, os serviços executados pela Contratada deverão obedecer aos fatores de padronização, qualidade, desempenho, compatibilidade, capacidade de suporte aos serviços e prazos de entrega estipulados nos itens de pontuação técnica relativos aos serviços objeto de contratação deste certame e de acordo com os níveis de serviços adiante descritos.

      - A avaliação da qualidade dos serviços será feita mediante o acompanhamento dos indicadores previstos no Acordo de Níveis de Serviços, através do SGSD, da Pesquisa de Satisfação dos Usuários e das informações contidas no Caderno de Métricas e Níveis de Serviço  previsto no anexo I – A deste Termo de Referência.

  - Níveis de Serviço

    - Níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis, estabelecidos para aferir e avaliar fatores relacionados com os serviços contratados, como: qualidade, desempenho, disponibilidade, custos, abrangência/cobertura e segurança, valendo-se de indicadores pertinentes a sua natureza e características, e estabelecendo-se metas quantificáveis a serem cumpridas pela Contratada.

    - Para definição dos indicadores de avaliação e respectivas metas foram consideradas a natureza e as características de cada serviço, e adotadas unidades de medida, tais como: percentuais; tempo, em horas, minutos ou segundos; números que expressem quantidades físicas; dias úteis e dias corridos.

    - A frequência de aferição e avaliação dos níveis de serviço será mensal, devendo a Contratada elaborar e apresentar os relatórios gerenciais de serviços até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço – vide Anexo I – A Caderno de Métricas e Níveis de Serviço.

    - O conteúdo detalhado e a forma do relatório gerencial serão definidos pelas partes.

    - Deverão constar do relatório, entre outras informações, os indicadores/metas de níveis de serviço alcançados, recomendações técnicas, administrativas e gerenciais para o próximo período e demais informações relevantes para a gestão contratual.

    - No curso do contrato as metas definidas podem, motivadamente, serem flexibilizadas, por acordo das partes, visando à adaptação a eventuais mudanças de cenário do DPF.

    - Os graus de severidade para cada item do catálogo de serviços serão definidos no início da prestação dos serviços em comum acordo entre DPF e a Contratada.

    - O atendimento dos chamados deverá ser priorizado de acordo com o seu nível de severidade.

    - Para determinar o prazo médio para resolução dos atendimentos presenciais, os chamados serão classificados por grau de severidade (Urgente, Importante e Normal) e por Nível de Serviço, que varia em função da distância que a localidade a ser atendida fica da Superintendência (Unidade Gestora) à qual está vinculada.

      - Haverá distinção na classificação dos Níveis de Serviço (NS – 1 até 4), e consequentemente no prazo médio para resolução dos incidentes encaminhados ao atendimento presencial de 2º ou de 3º Nível de acordo com a tabela a seguir:

- TABELA 13 – ATENDIMENTO PRESENCIAL – NÍVEIS E SERVIÇO

| GRAU DE SEVERIDADE | DESCRIÇÃO | DISTÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA | PRAZO MÉDIO PARA RESOLUÇÃO (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgente | Nível de Serviço 1 - NS1 | Até 100 km | 3 |
|  | Nível de Serviço 2 - NS2 | De 100 km a 200 km | 6 |
|  | Nível de Serviço 3 - NS3 | De 200 a 500 km | 12 |
|  | Nível de Serviço 4 - NS4 | Acima de 501 km | 24 |
| Importante | Nível de Serviço 1 - NS1 | Até 100 km | 4 |
|  | Nível de Serviço 2 - NS2 | De 100 km a 200 km | 8 |
|  | Nível de Serviço 3 - NS3 | De 200 a 500 km | 16 |
|  | Nível de Serviço 4 - NS4 | Acima de 501 km | 32 |
| Normal | Nível de Serviço 1 - NS1 | Até 100 km | 5 |
|  | Nível de Serviço 2 - NS2 | De 100 km a 200 km | 10 |
|  | Nível de Serviço 3 - NS3 | De 200 a 500 km | 20 |
|  | Nível de Serviço 4 - NS4 | Acima de 501 km | 40 |

    - O prazo médio para resolução dos incidentes que exigem atendimento presencial considera o número de horas ininterruptas a partir do acionamento do respectivo nível de suporte – 2º ou 3º Nível.

      - Considera-se como horas ininterruptas o horário normal de funcionamento das unidades do DPF (das 07:00 horas às 19:00 horas, horário de Brasília), com exceção dos chamados classificados como urgente.

      - Os chamados classificados como urgente, mesmo quando efetuados fora dos horários acima, devem ser atendidos prontamente, e, nesse caso, as metas para prazos de resolução devem ser majoradas em 50%.

      - Havendo indisponibilidade por parte da Unidade demandante em permitir o atendimento, o motivo deve ser registrado no ticket e encerrado, após o término do tempo previsto no ANS, sob comunicação ao Fiscal Técnico do Contrato da Superintendência à qual a Unidade esteja vinculada.

    - Cada Unidade foi classificada com um Nível de Serviço (NS - 1 até 4), levando em conta as particularidades de sua localização – distância da Superintendência e facilidade de acesso, definidas na tabela do ANEXO I – B – ATENDIMENTO PRESENCIAL - TABELA DE LOCALIDADES E ENDEREÇOS. Esta classificação deverá passar a constar da Base de Conhecimentos e poderá ser aplicada em casos análogos.

    - Os níveis de serviço e critérios de aceitação estão estabelecidos no Anexo I-A desse Termo de Referência. Na tabela a seguir, consta um resumo dos Níveis de Serviço aceitos.

- TABELA 14 – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

| Id | ITEM | INDICADOR | VALOR MÍNIMO ACEITÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suporte de 1º Nível – prontidão de atendimento | TIA – Indicador de Tempo de Início de Atendimento Telefônico de 1º Nível | 100 % dos chamados devem ter seu início de atendimento em até 60 segundos |
| 2 | Suporte de 1º Nível – desempenho –prazo de atendimento | TMA – Indicador do Tempo médio de Atendimento de Chamadas Telefônicas de 1º Nível | Tempo médio dos atendimentos deve ser inferior a 20 minutos |
| 3 | Suporte de 1º Nível – desempenho na resolução de chamados | RA1 – Indicador de Resolução de Atendimento no 1º Nível | Maior ou igual a 40% |
| 4. | Suporte de 1º Nível – Avaliação dos Usuários | GSU – Indicador do Grau de Satisfação dos Usuários | Mínimo de 80% |
| 5 | Central de Serviços - Disponibilidade | DSDD – Indicador de Disponibilidade da Central de Serviços | Deve ser de 100% |
| 6 | Suporte de 2º Nível – prazo de atendimento | TMR – Indicador de Tempo Médio de Atendimento de Retaguarda | Tempo médio dos atendimentos deve ser inferior a 60 minutos |
| 7 | Suporte de 2º Nível – desempenho na resolução de chamados | RA2 - Indicador de Resolução de Atendimento no 2º Nível | Mínimo de 70% , sendo computados apenas os chamados resolvidos em até 60 minutos |
| 8 | Suporte Presencial de 2º e 3º Níveis | TMP – Indicador do Tempo Médio de Atendimento Presencial | Varia em função do grau de severidade e da distância da localidade atendida até a capital (vide Tabela 13) |
| 9 | Suporte de 3 º Nível – desempenho na resolução de chamados | RA3 - Indicador de Resolução de Atendimento no 3º Nível | Deve ser de 100%, dentro dos prazos previstos nas metas para atendimento presencial, de acordo com o grau de severidade e o Nível de Serviço |
| 10 | Suporte de 3º Nivel - Infraestrutura – Adequação do Quadro Técnico Alocado | OSI – Indicador de Ordens de Serviço Iniciadas no prazo acordado. | No mínimo 90% |
| 11 | Suporte de 3º Nivel - Infra-estrutura – Desempenho dos Serviços Prestados | OSC– Indicador de Ordens de Serviço Concluídas no prazo acordado. | No mínimo 90% |

  - Estimativa do Volume de  Serviço

O dimensionamento da equipe para execução adequada dos serviços será de responsabilidade do licitante, devendo ser suficiente para o cumprimento integral dos níveis mínimos de serviço exigidos no edital.

    - Serviços de Suporte de 1º, 2º e 3º Nível, incluindo a implantação da Central de Serviços (Service Desk), o gerenciamento de incidentes e solicitações de serviços, o telessuporte, o atendimento presencial e a assistência técnica ao parque de equipamentos das unidades do DPF pertencentes à circunscrição das superintendências participantes.

- TABELA 15 – ESTIMATIVA DO NÚMERO DE CHAMADOS ANUAIS

| ESTIMATIVA DO NÚMERO DE CHAMADOS ANUAIS PARA SUPORTE |  |
| --- | --- |
| UNIDADE GESTORA | Média anual estimada de atendimentos a chamados que demandam suporte de 1º, 2º e 3º Nível |
| Superintendência de Minas Gerais e descentralizadas. | 6.000 |
| Superintendência de Santa Catarina e descentralizadas. | 6.000 |

Forma de Estimativa:

      - Estimativa obtida a partir da análise de contratos similares existentes no DPF, dados extraídos por meio do Sistema de Gerenciamento da SR/DPF/SC (SISGER) e também a série histórica parcial das Superintendências de Minas Gerais e Santa Catarina durante o primeiro semestre de 2013, demonstrada no anexo 1-K.

      - Os serviços objeto do presente Termo de Referência eram contratados pelo regime de postos de trabalho e não havia, no âmbito do DPF, obrigatoriedade de registro de todos atendimento efetuados pela área de TI, inexistindo uma base histórica confiável de dados de atendimento e outras informações suficientes e necessárias à mensuração quantitativa exata dos serviços que ora se busca contratar.

      - No decorrer da execução do contrato, será gerado um histórico de informações e dados de atendimento por meio da ferramenta SGSD - Sistema de Gestão de Service Desk, relativos ao objeto da contratação, o qual subsidiará a Administração na apresentação de proposta de adequação contratual, promovendo supressões ou acréscimos visando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos serviços ora contratados, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

      - Por analogia com as informações fornecidas por outras Unidades do Departamento de Polícia Federal estima-se que a demanda pelos serviços de suporte de 1º e 2º nível observará a ocorrência média de 1 (um) chamado mensal/usuário das Unidades participantes.

      - No caso das Unidades Descentralizadas localizadas fora das capitais, estima-se que o número total de chamados que exijam atendimento presencial deva corresponder a faixa entre 2% e 5% do número de chamados.

        - No período de adaptação, demanda poderá superar essa faixa, mas, à medida que os usuários absorverem a nova forma de trabalho e os roteiros de atendimento forem aprimorados, espera-se que a tendência seja de convergência para esse patamar.

    - Suporte de 3º nível (execução de rotinas e procedimentos de manutenção preventiva e corretiva na infraestrutura de TI) para as unidades do DPF localizadas na circunscrição da Superintendência:

- TABELA 16 – ESTIMATIVA DA DEMANDA ANUAL POR SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI

| INFRAESTRUTURA DE TI ESTIMATIVA DA DEMANDA ANUAL POR SUPORTE |  |
| --- | --- |
| UNIDADE GESTORA | SERVIÇO Execução de rotinas e procedimentos de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva na infraestrutura de TI (suporte de 3º nível) – Média anual |
| Superintendência de Minas Gerais e descentralizadas. | 4.000 UDPFS |
| Superintendência de Santa Catarina e descentralizadas. | 6.000 UDPFS |

Forma de Estimativa:

      - Estimativa obtida a partir do histórico de chamados e da necessidade de procedimentos de rotina para manutenção dos sistemas de responsabilidade das superintendências participantes, além dos critérios especificados na Tabela.2 – Estimativa de Demanda de UDPFS.

      - Foram também consideradas as séries históricas de chamados das Superintendências e descentralizadas, levando em consideração que boa parte dos chamados são resolvidos pela central.

  - Prazos e Condições

    - Para a implantação da Solução de TI deverão ser observados os prazos e condições previstos no Anexo I- C deste Termo de Referência.

    - Esta contratação possui um cronograma de execução físico-financeira padrão a ser seguido para todo o contrato.

    - As demandas serão emanadas dos usuários finais e da área de Tecnologia da Informação, registradas e geridas por meio do Sistema de Gestão de Service Desk (SGSD) e através da emissão de Ordens de Serviço específicas para os serviços não rotineiros relacionados com o suporte à infraestrutura de TI, ao término dos quais será realizada a homologação e o aceite dos serviços executados.

  - Aceite, Alteração e Cancelamento

    - Condições de Aceite

      - Aceite Mensal - Os serviços prestados serão avaliados e homologados até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de sua prestação, na reunião de entrega e análise do relatório gerencial mensal. A Contratada deverá apresentar os níveis de serviço alcançados bem como as justificativas pelo não atendimento, caso existam. Todas essas informações, assim como eventuais melhorias a serem implementadas deverão constar do termo de homologação.

      - Atendimento de Chamados: os chamados somente serão finalizados após a solução ser implementada e comunicada ao usuário, que poderá aceitar ou rejeitar a solução. Em caso de rejeição, o chamado será reaberto para que seu tratamento seja retomado pela Contratada.

      - Ordens de Serviço: os serviços de suporte demandados através de Ordens de Serviço serão avaliados ao final da execução, quando serão emitidos o Termo de Recebimento Provisório, pelo Fiscal Técnico do Contrato, e o Termo de Recebimento Definitivo, pelo Gestor do Contrato.

    - Condições de Alteração Contratual

      - Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

      - Através do histórico de informações e dados de atendimento fornecido pela ferramenta SGSD - Sistema de Gestão de Service Desk , relativos ao objeto da contratação, a Administração será subsidiada na apresentação de proposta de adequação contratual, promovendo supressões ou acréscimos visando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos serviços a serem contratados, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

    - Condições de Cancelamento

O contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições:

      - Quando o percentual de redução decorrente do descumprimento do Acordo de Níveis de Serviços for superior a 10%, por 3 (três) meses consecutivos, ou cumulativos no período de 6 (seis) meses, dependendo da avaliação mensal conjunta dos fatores impeditivos pelo não cumprimento dos indicadores.

      - Quando decorridos 20 (vinte) dias sem que a Contratada tenha, sem justificativa plausível, iniciado a prestação da obrigação assumida, ficará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão e demais cominações legais.

      - Quando a Contratada não mantiver as qualificações exigidas na fase de Licitação por mais de 90 dias ensejará a rescisão contratual nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

  - Apuração dos Percentuais de Redução por Descumprimento do ANS

- Para o cálculo dos percentuais de redução mensais, a serem aplicados sobre o valor contratado de cada um dos itens previstos na proposta de preço, deverão ser utilizados os resultados dos indicadores abaixo, cujos valores devem ser apurados conforme o Anexo I – A – Caderno de Métricas e Níveis de serviço:

| INDICADOR | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| TIA | Indicador de Tempo de Início de Atendimento Telefônico de 1º Nível |
| TMA | Tempo médio de Atendimento de Chamadas Telefônicas de 1º Nível |
| RA1 | Indicador de Resolução de Atendimento no 1º Nível |
| GSU | Indicador do Grau de Satisfação dos Usuários |
| DSDD | Indicador de Disponibilidade da Central de Serviços |
| TMR | Indicador de Tempo Médio de Atendimento de Retaguarda |
| RA2 | Indicador de Resolução de Atendimento no 2º Nível |
| TMP | Indicador do Tempo Médio de Atendimento Presencial |
| RA3 | Indicador de Resolução de Atendimento no 3º Nível |
| OSI | Indicador de Ordens de Serviço Iniciadas no prazo acordado. |
| OSC | Indicador de Ordens de Serviço Concluídas no prazo acordado. |

      - Fator de Correção do Volume de Serviços

O Fator de Correção do Volume de Serviços visa corrigir os desvios decorrentes do erro de estimativa para a demanda por serviços de atendimento aos usuários finais ou por picos sazonais de serviço, sendo apurado pela relação entre o volume de serviços observado (número de chamados registrado na Central de Serviços) no mês e o número de atendimentos previstos no item 1 da Proposta de Preços. Esse fator, portanto, é aplicado de forma global, ou seja, é apurado para todas as unidades participantes contempladas em um mesmo contrato.

FCVS = VSRVSC

- Onde:

- FCVS =	Fator de Correção do Volume de Serviços

- VSR = 	Volume de Serviços Observado e Registrado no Mês (número de tickets abertos pela Central de Serviços)

- VSC = 	Volume de Serviço Contratado, com base mensal, correspondente a um doze avos do volume previsto no item 1 da Proposta de Preço.

Nos três primeiros meses de prestação dos serviços, período considerado de transição, esse fator terá seus valores previamente fixados, de forma a refletir o desempenho mínimo esperado em relação ao cumprimento das metas, de acordo com a seguinte regra:

- No primeiro mês: FCVS = 2,0 (atingimento de 50% das metas)

- No segundo mês: FCVS = 1,54 (atingimento de 65% das metas)

- No terceiro mês: FCVS = 1,25 (atingimento de 80% das metas)

O Fator de Correção do Volume de Serviços só será aplicado quando o valor apurado for maior do que 1.

O Fator de Correção de Volume de Serviços é um indicador para as negociações envolvendo repactuações contratuais. Se esse fator permanecer por mais de três meses apontando desvios superiores a 10%, ou seja, seu cálculo apresentar um resultado superior a 1,10 (um inteiro e dez centésimos) ou inferior a 0,90 (noventa centésimos), a causa dos desvios deve ser apurada com vistas a determinar se é cabível, ou não, a abertura de negociações para repactuação contratual visando o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços.

    - Cálculo do Percentual de Redução para os Serviços Relacionados com o Gerenciamento de Incidente

- O percentual de redução a ser aplicado por descumprimento do Acordo de Níveis de serviço em itens relacionados com o atendimento aos usuários finais, incluindo o Suporte Técnico de 1º e 2 º e 3º Nível, basicamente relacionados com o processo de Gerenciamento de Incidentes, será apurado da seguinte forma:

PercRED =TIA + TMA + RA1 + GSU + DSSD + TMR + TMP7+RA2 + RA322 ×FCVS

- Onde:

- PercRED =	Percentual de redução, expresso na forma centesimal, a ser aplicado sobre o valor mensal contratado para os serviços de atendimento aos usuários finais de TI – resolução de incidentes e atendimento de solicitações, incluindo os três níveis de suporte, decorrente do descumprimento do ANS. O percentual de redução não poderá ser superior a 1 (um).

- FCVS = Fator de Correção do Volume de Serviços

    - Cálculo do Percentual de Redução para os Serviços Relacionados com o Suporte Técnico à Infraestrutura de TI

- O percentual de redução a ser aplicado por descumprimento do Acordo de Níveis de serviço em itens relacionados com o Suporte Técnico à infraestrutura de TI das unidades participantes será apurado da seguinte forma:

PercRED =OSI+OSC2 × FCVS

- Onde:

- PercRED =	Percentual de redução, sob a forma centesimal, a ser aplicado sobre o valor mensal contratado para os serviços de suporte de 3º Nível, decorrente do descumprimento do ANS. O valor do percentual de redução não poderá ser superior a 1 (um).

- FCVS = Fator de Correção do Volume de Serviços

  - Condições para Pagamento

    - Cálculo do Valor Mensal dos Serviços

O valor do pagamento mensal dos serviços será calculado como sendo o valor mensal dos serviços contratados (um doze avos do valor total do contrato), descontadas as glosas (aplicação dos percentuais de redução) e multas computadas e aplicáveis no período. Como os serviços são distribuídos em 2 (dois) itens, o valor mensal total será composto pelas duas parcelas (atendimento a usuários e suporte à infraestrutura de TI).

      - Cálculo do Valor Mensal Bruto a Ser Pago pelos Serviços de Atendimento aos Usuários Finais de TI

O valor dessa parcela será calculado tomando por base o valor mensal dos serviços correspondentes ao atendimento aos usuários finais (item 1 da Proposta de Preço), sobre o qual será aplicado o percentual de redução calculado de acordo com o item 6.11.2, conforme fórmula abaixo:

VPMGI= VMCGIx PercRED

Onde:

VPMGI =	Valor a ser Pago no Mês, correspondente aos serviços prestados de atendimento aos usuários finais

- VMCGI  –Valor mensal contratado correspondente aos serviços de Atendimento de Chamados que demandam Suporte Técnico de 1º e 2º e de 3º Nível (item 1 da Proposta de Preços)

- PercRED =	Percentual de redução a ser aplicado sobre o valor mensal contratado para os serviços de atendimento aos usuários finais de TI – resolução de incidentes e atendimento de solicitações, incluindo os três níveis de suporte, decorrente do descumprimento do ANS,  calculado de acordo com o item 6.11.2.

      - Cálculo do Valor Mensal Bruto a Ser Pago pelos Serviços de Suporte à Infraestrutura de TI

O valor dessa parcela será calculado tomando por base o valor mensal dos serviços correspondentes ao suporte à infraestrutura de TI (item 2 da Proposta de Preço), sobre o qual será aplicado o percentual de redução calculado de acordo com o item 6.11.3, conforme fórmula abaixo:

VPMSI= VMCSIx PercRED

- Onde:

- VPMSI =	Valor a ser Pago no Mês, correspondente aos serviços de suporte à infraestrutura de TI das unidades atendidas.

- VMCSI –	Valor mensal contratado correspondente aos serviços de suporte à infraestrutura de TI (item 2 da Proposta de Preços).

- PercRED =	Percentual de redução a ser aplicado sobre o valor mensal contratado para os serviços de suporte à infraestrutura de TI, calculado de acordo com o item 6.11.3.

      - Cálculo do Valor Total Mensal Líquido a Ser Pago Pelos Serviços

- VPM =VPMGI + VPMSI - TMM

- Onde:

- VPM = 	Valor Líquido a ser pago no mês, descontadas as reduções por descumprimento de ANS e por multas e aplicado o Fator de Correção de Volume de Serviços.

VPMGI =	Valor a ser Pago no Mês, correspondente aos serviços prestados de atendimento aos usuários finais.

- VPMSI =	Valor a ser Pago no Mês, correspondente aos serviços de suporte à infraestrutura de TI das unidades atendidas.

TMM =	Total de Multas Mensais, apuradas no mês anterior.

      - Os critérios do cálculo do TMM estão estabelecidos no item 9 – Sansões Aplicáveis  deste Termo de Referência.

    - Condições para Pagamento das Faturas

      - O aceite e homologação dos serviços prestados e a autorização para a emissão da Nota Fiscal/Fatura mensal estão atrelados ao cumprimento das seguintes condições:

    - entrega, pela Contratada, do Caderno Mensal de Serviços referente ao mês anterior;

    - todas as encomendas previstas para o mês anterior, demandadas em Ordens de Serviço, tiverem sido entregues pela Contratada e devidamente  homologadas e aceitas pelo Fiscal Técnico e Gestor do Contrato;

    - a qualidade dos serviços prestados tiver sido avaliada e aceita pelo NTI.

      - Sendo verdadeiras todas as condições acima o Gestor do Contrato autorizará o faturamento e a emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

      - Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado na Ordem de Serviço – OS, ou com defeito, será determinado um prazo, pelo DPF, para que a Contratada faça o devido saneamento, ficando a Contratada obrigada a substituir, às suas expensas, o(s) item(s) do(s) objeto(s) que for(em) recusado(s).

      - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e do Relatório Mensal dos Serviços efetivamente executados no período, devidamente atestados pelo Gestor do Contrato.

        - O valor da fatura deverá corresponder ao valor apurado de acordo com o item 6.12.1 – Cálculo do Valor Mensal dos Serviços.

        - Caso haja divergência na Nota Fiscal / Fatura, o DPF deverá devolvê-la em até 05 (cinco) dias úteis do seu recebimento, para que a Contratada possa refazê-la no prazo máximo de três (03) dias úteis. O pagamento será efetuado pelo DPF no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da Contratada.

      - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

    - atestação de conformidade do serviço executado;

    - garantia contratual vigente.

      - Para a realização do pagamento de que trata este item, a Contratada deverá atender às exigências do art. 36 da IN SLTI nº 2/2008, além de fazer constar da nota fiscal/fatura emitida, sem rasura, em letra legível, o nome do banco, o número da agência e da respectiva conta bancária.

      - Independentemente da aceitação, a Contratada deverá garantir a qualidade do serviço e produtos fornecidos pelo prazo estabelecido nas especificações e nas condições de Garantia; obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pelo DPF.

      - A Administração reterá na fonte o imposto sobre renda de pessoa jurídica – IRPJ, a contribuição sobre o lucro líquido - CSLL, a contribuição para a seguridade social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos a serem efetuados, exceto aos optantes pelo SIMPLES, mediante apresentação de cópia do termo de opção de que trata a IN/SRF nº 75, de 26/12/1996, conforme determina a Instrução Normativa Conjunta nº 23, de 02/03/2001, do Secretário da Receita Federal, do Secretário do Tesouro Nacional e do Secretário Federal de Controle.

  - Garantia

    - Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a celebração do contrato, no percentual de 3% (três por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 56 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, optando-se por uma das seguintes modalidades:

- caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

- seguro – garantia; ou

- fiança bancária.

    - No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em agência da Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal de Minas Gerais para o contrato dessa unidade e Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal de Santa Catarina para o contrato daquela unidade.

    - Cabe à Administração verificar a idoneidade da garantia, o que se fará com base em elementos objetivos.

    - Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

    - A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

    - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

    - No caso de alteração do valor do contrato a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições deste.

    - A garantia oferecida deverá permanecer íntegra ao longo de toda execução do contrato. Caso seja utilizada para caucionar os interesses do DPF, a Contratada deverá reapresentá-la em, no máximo, 2 (dois) dias úteis, nos exatos termos inicialmente pactuados.

    - Fica vedado à Contratada pactuar com terceiros, cláusulas de não ressarcimento ou não liberação do valor dado em garantia de multas por descumprimento pactual.

  - Propriedade, Sigilo e Restrições

    - Direitos de Propriedade

      - Os efeitos da aplicação da Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, no que couber na presente contratação deverão ser aplicados, dentre eles:

- o direito de propriedade intelectual de todos os produtos gerados na execução do contrato, de forma permanente, logo após o recebimento definitivo, permitindo ao DPF distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;

- os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações aos sistemas e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do Contrato, sem ônus adicionais ao DPF.

      - Todos os direitos autorais da solução, documentação, scripts, códigos-fonte, bases de dados e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são do DPF, ficando proibida a sua utilização pela Contratada sem a autorização expressa do DPF.

      - A Contratada não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, os códigos-fontes, bem como qualquer informação sobre a arquitetura, documentação, assim como dados trafegados no sistema, dos produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com o DPF por manter a integridade dos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos.

      - Todas as informações geradas e armazenadas referentes aos atendimentos prestados serão de propriedade exclusiva do DPF, não podendo a Contratada, em nenhuma hipótese, as utilizar ou divulgar, para qualquer finalidade, sem prévia autorização formal do DPF.

      - A Contratada deverá entregar ao DPF toda e qualquer documentação produzida decorrente da prestação de serviços, objeto desta licitação, bem como, cederá ao DPF, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, scripts, plantas, desenhos, diagramas, base de conhecimentos e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia.

      - Todos os produtos resultantes das Ordens de Serviços deverão ser documentados e entregues ao DPF em mídia de armazenamento computacional, os quais passam a ser de propriedade do DPF.

      - A Contratada deverá guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva do DPF, sendo vedada à Contratada sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal da DPF, de acordo com os termos constantes do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (Anexo I – G).

      - A Licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, a Declaração de Transferência de Propriedade Intelectual, conforme Anexo I – I.

    - Condições de Manutenção de Sigilo

      - As informações sigilosas devem focar restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à execução do objeto do Termo de Referência.

      - Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, ela deve ser tratada sob sigilo até que o DPF autorize, formalmente, a tratá-la de forma diferente.

      - O DPF e a Contratada devem formalizar compromisso para não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto do Termo de Referência, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do objeto contratual.

      - É vedado efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da DPF.

      - A Contratada deve comprometer-se a estar ciente e em conformidade com as Diretrizes Básicas da Política de Segurança da Informação do DPF, devendo atender às normas internas do Órgão, bem como à Legislação pertinente, detalhadas no Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – Anexo III.

      - O atendimento ao Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e às diretrizes básicas da Política de Segurança da Informação do DPF deverá ser incorporada formalmente ao contrato de trabalho dos empregados alocados para a prestação de serviços ao DPF.

      - Devem ser tomadas todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa do DPF, evitando e prevenindo a revelação a terceiros, sem a devida e prévia autorização formal do DPF.

      - Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

      - O DPF deverá ser comunicado, de imediato e de forma expressa, e antes de qualquer divulgação, os casos em que houver obrigação de revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de órgão competente.

      - As pessoas que, em nome da Contratada, terão acesso às informações sigilosas deverão ser previamente nominadas.

      - Quando do encerramento definitivo do CONTRATO, deverá ser entregue ao DPF todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com o DPF, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob controle da Contratada.

      - O compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para o DPF deve ser assumido formalmente pela Contratada.

  - Mecanismos Formais de Comunicação

    - Abertura de Chamado na Central de Serviços

Emissor: usuários de TI do DPF vinculados às Superintendências Participantes

Destinatário: Central de Serviços

Forma de Comunicação: Registro de chamados via telefone (0800), e-mail ou interface Web do SGSD (Sistema de Gestão de Service Desk)

Periodicidade: eventual

      - Os chamados para a prestação dos serviços deverão ser registrados no SGSD, que deverá ser utilizado para executar/acompanhar o atendimento técnico. O protocolo gerado pelo sistema (ticket) servirá para identificar o serviço requisitado e funcionará como Ordem de Serviço.

        - A base de dados inicial do SGSD deverá ser populada nos 3 primeiros meses após o início da prestação dos serviços.

    - Documento de Ordem de Serviços

Emissor: Gestor do Contrato ou Fiscal Técnico do Contrato dos NTI das  Superintendências Participantes

Destinatário: Preposto da Prestadora de Serviços ou responsável indicado por ele.

Forma de Comunicação: Documento padrão de Ordem de Serviço

Periodicidade: Mensal e eventual

      - As Ordens de Serviço serão consideradas adendos ao contrato firmado entre o DPF e a Contratada, nas quais serão detalhados não somente os quantitativos, mas também as características dos serviços a serem executados, prazos e locais de execução, requisitos de disponibilidade do serviço e níveis de serviço.

      - Os serviços rotineiros e periódicos serão objeto de uma única Ordem de Serviços mensal.

      - O aceite e posterior pagamento dos serviços executados não exime a Contratada das responsabilidades quanto às garantias específicas associadas a cada serviço desenvolvido e estabelecido na Ordem de Serviço.

      - O documento Ordem de Serviço será utilizado pelo DPF para definir cada tipo de serviço a ser executado pela Contratada, e devem conter, pelo menos, os seguintes elementos:

- Número da Ordem de Serviço;

- Data de Emissão;

- Nº do Contrato;

- Data de Assinatura do Contrato;

- Especificação do Serviço a ser executado, de acordo com este Termo de Referência;

- Justificativa;

- Prazos para início da execução da Ordem de Serviço;

- Prazo para conclusão da Ordem de Serviços;

- Local de Execução;

- Identificação (nome e matrícula DPF) e assinatura do responsável pela emissão da Ordem de Serviço;

- Termo de Concordância e data do Aceite pela Contratada;

- Identificação e assinatura do responsável pela Contratada;

- Data do Recebimento e aceite do serviço por parte do DPF

- Identificação (nome e matrícula DPF) e assinatura do responsável pelo recebimento e aceite do serviços (Gestor ou Fiscal Técnico do Contrato).

      - O modelo de Ordem de Serviço a ser adotado será firmado entre o DPF e a Contratada como uma das primeiras atividades a serem realizadas.

      - Todos os produtos resultantes das Ordens de Serviços deverão ser documentados e entregues ao DPF em mídia óptica, os quais passam a ser de propriedade do DPF.

    - Termo de Recebimento Provisório

Emissor: Fiscal Técnico do Contrato dos NTI das  Superintendências Participantes

Destinatário: Preposto da Prestadora de Serviços ou responsável indicado por ele.

Forma de Comunicação: Documento padrão para Termo de Recebimento Provisório

Periodicidade: Mensal e eventual

    - Termo de Recebimento Definitivo

Emissor: Gestor do Contrato dos NTI, Fiscal Técnico do Contrato e Fiscal Requisitante do Contrato das  Superintendências Participantes

Destinatário: Preposto da Prestadora de Serviços ou responsável indicado por ele.

Forma de Comunicação: Documento padrão para Termo de Recebimento Definitivo

Periodicidade: Mensal e eventual

# Estimativa de Preço

  - O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante pesquisas de preços praticados no mercado e em contratações similares.

  - O valor de referência para a licitação será o menor valor global por grupo, a saber R$ 511.860,28 (quinhentos e onze mil e oitocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) anuais para o grupo 1 e R$ 1.191.160,00 (Hum milhão e cento e noventa e um mil e cento e sessenta reais) para o grupo 2. Este valor de referencia foi obtido a partir da multiplicação da unidade de medida (quantitativo anual) pelo valor unitário.

- TABELA 17 – ESTIMATIVA DE CUSTO ANUAL DA SOLUÇÃO DE TI

| Grupo | Itens | Descrição | UNIDADE DE MEDIDA (Volume Total Estimado para 12 meses) | Valor Unitário (R$) | Valor Global (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 (SR/MG) | 01 | Serviços de Service Desk. Níveis 1º, 2º e 3º incluindo a implantação da Central de Serviços (Service Desk). | 6.000 chamados | 61,423 | 368.539,40 |
|  | 02 | Serviços de Service Desk de 3º nível (execução de rotinas preventivas e manutenção corretiva na infraestrutura de TI para as unidades do DPF em MG) | 4.000 UDPFS | 35,83 | 143.320,88 |
|  | Subtotal grupo 01 |  | Itens 01 e 02 |  | 511.860,28 |
| 02 (SR/SC) | 03 | Serviços de Service Desk. Níveis 1º, 2º e 3º incluindo a implantação da Central de Serviços (Service Desk). | 6.000 chamados | 124,20 | 1.242.000,00 |
|  | 04 | Serviços de Service Desk de 3º nível (execução de rotinas preventivas e manutenção corretiva na infraestrutura de TI para as unidades do DPF em SC) | 6.000 UDPFS | 74,33 | 743.300,00 |
|  | Subtotal grupo 02 |  | Itens 01 e 02 |  | 1.191.160,00 |
| Valor Global anual |  |  | Itens 01 a 04 |  | 1.703.020,98 |

  - A formação do valor de referência do grupo 01 ocorreu a partir de pesquisa no mercado, aliada à contratação de serviços realizada pela SR/SP, na forma do quadro demonstrativo abaixo:

| Item | UNIDADE DE MEDIDA (Volume Total Estimado para 12 meses) | Orçamento 01 (R$) |  | Orçamento 02 (R$) |  | Média ponderada da SR/SP*. (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor unitário | Valor global | Valor unitário | Valor global | Valor unitário | Valor global |
| 01 - Serviços de Service Desk. Níveis 1º, 2º e 3º incluindo a implantação da Central de Serviços (Service Desk). | 6.000 chamados | 64,275 | 385.649,60 | 61,423 | 368.539,40 | 68,787 | 412.727,50 |
| 02 - Serviços de Service Desk de 3º nível (execução de rotinas preventivas e manutenção corretiva na infraestrutura de TI para as unidades do DPF MG) | 4.000 UDPFS | 48,608 | 194.433,00 | 35,83 | 143.320,88 | 31,171 | 124.687,50 |
| Valor Global anual | 10.000 | - | 580.082,60 | - | 511.860,28 | - | 537.415,00 |
| *Foi considerado o contrato atual da Superintendência de São Paulo multiplicado por 0,625 que é a relação entre os chamados desta com a estimativa de chamados da Superintendência MG. |  |  |  |  |  |  |  |

  - A formação do valor de referência do grupo 02 ocorreu  a partir da média dos preços da pesquisa no mercado, na forma do quadro demonstrativo abaixo:

| Item | UNIDADE DE MEDIDA (Volume Total de 12 meses) | Orçamento 01 (R$) |  | Orçamento 02 (R$) |  | Orçamento 03 (R$) |  | Média (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor unitário | Valor global | Valor unitário | Valor global | Valor unitário | Valor global | Valor unitário | Valor global |
| 03 - Serviços de Service Desk. Níveis 1º, 2º e 3º incluindo a implantação da Central de Serviços (Service Desk). SR/SC | 6.000 chamados | 117,96 | 707.760,00 | 120,00 | 720.000,00 | 134,63 | 807.780,00 | 124,20 | 745.180,00 |
| 04 - Serviços de Service Desk de 3º nível (execução de rotinas preventivas e manutenção corretiva na infraestrutura de TI para as unidades do DPF SC) | 6.000 UDPFS | 78,64 | 471.840,00 | 92,00 | 552.000,00 | 52,35 | 314.100,00 | 74,33 | 445.980,00 |
| Valor Global anual | 12.000 | - | 1.179.600,00 | - | 1.272.000,00 | - | 1.121.880,0 | - | 1.191.160,00 |

# Adequação Orçamentária

  - As despesas para exercícios futuros correrão à conta de dotações orçamentárias indicadas no termo de contrato a ser assinado com a prestadora dos serviços contratados, bem como nos termos aditivos ou apostilamentos.

# Sanções Aplicáveis

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

- inexecutar total ou parcialmente o contrato;

- apresentar documentação falsa;

- comportar-se de modo inidôneo;

- cometer fraude fiscal;

- descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

    - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; e

- multa:

b.1) moratória de até 0,33 % (trinta e três décimos percentuais) sobre o valor estimado previsto no contrato por dia de atraso na entrega operativa da Central de Serviços. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o DPF poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

b.2) moratória de até 0,06% (seis centésimos percentuais) por dia sobre o valor estimado previsto no contrato, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas e pelo Caderno de Métrica;

b.3) moratória de até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da garantia contratual, pela não apresentação/atualização, no prazo estabelecido neste instrumento, da garantia de execução contratual;

b.4) de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado previsto no contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

b.5) moratória de até 5% (cinco por cento) do valor estimado previsto do contrato, quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais ou atraso na Entrega das gerências previstas no contrato;

b.6)  compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do contrato, caracterizado também pela recusa em assiná-lo;

b.7)  na ocorrência dos eventos relacionados na tabela abaixo, está prevista a aplicação de multas de acordo com a gravidade e a recorrência das falhas:

TABELA 15 – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÔES

| Id | Evento | Ocorrência |  |  | Sanção /Multa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1a | 2a | 3a e seguintes |  |
| 1 | Permitir a presença de empregado sem uniforme ou crachá nos locais de prestação de serviço | 0 | 0 | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Multa |
| 2 | Deixar de prestar ou abandonar o serviço solicitado sem motivo de força maior | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Multa |
| 3 | Permitir a execução de serviço por colaboradores sem qualificação ou sem credenciamento | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Multa |
| 4 | Não cumprir e/ou implementar as políticas de segurança do DPF | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Até 2% sobre o valor estimado do contrato | Multa |
| 5 | Não apresentar, até o dia 5 do mês, os relatórios consolidados dos serviços prestados | 0 | 0 | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Multa |
| 6 | Não manter atualizado registros do SGSD por mais de 8h | 0 | 0 | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Multa |
| 7 | Não seguir as regras de prioridades de atendimento definidas pelo DPF | 0 | 0 | Até 1% sobre o valor estimado do contrato | Multa |

- suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Departamento de Polícia Federal, pelo prazo de até dois anos (tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU);

- impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.

    - A aplicação de multa não impede que o DPF rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas.

    - A multa não se confunde com os descontos aplicados por glosa em razão de descumprimento de ANS.

  - Após a notificação e antes de ser aplicada a penalidade cabível, será facultada à Contratada a apresentação de defesa prévia, observando-se os seguintes prazos:

- 05 (cinco) dias, após a notificação, para as penalidades: advertência, multa e suspensão;

- 10 (dez) dias para a penalidade de declaração de inidoneidade.

  - Decorridos 20 (vinte) dias sem que o contratado tenha, sem justificativa plausível, iniciado a prestação da obrigação assumida, ficará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão e demais cominações legais.

  - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

- tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

- demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à DPF serão descontadas dos pagamentos devidos pelo DPF à Contratada, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

  - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao DPF, decorrentes das infrações cometidas.

  - Caso o DPF determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

  - Penalidades por não cumprimento dos indicadores de níveis de serviços:

    - Além das penalidades previstas legalmente nos parágrafos anteriores, a empresa Contratada fica sujeita, também, a aplicação de reduções por decorrência do não atendimento dos níveis de serviços previstos neste Termo de Referência;

    - À juízo do gestor do contrato, por parte do DPF, deduções poderão não ser aplicadas, desde que a motivação seja devidamente explicadas e caracterize-se que são decorrentes de fatos alheios aos técnicos que desenvolvem os serviços em nome da empresa Contratada;

    - Os valores referentes a multas e penalidades, que por ventura venham a ser aplicadas, serão deduzidos na fatura do mês subsequente à apuração;

    - Para o somatório dos os Indicadores não cumpridos para os atendimentos de 1º, 2º e 3º Nível será aplicado percentual de redução: PercRED na fórmula utilizada para encontrar o Valor Mensal do Serviço – VMS. Sendo que PercRED não poderá ser inferior a 90%.

    - Caso o Percentual de redução for a inferior a 90%, por 3 (três) meses consecutivos, ou cumulativos no período de 6 (seis) meses poderá ensejar a aplicação de rescisão contratual, dependendo da avaliação mensal conjunta dos fatores impeditivos pelo não cumprimento dos indicadores.

    - Medida Acauteladora: consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

# Critérios de Seleção do Fornecedor

  - Proposta de Preço

    - As licitantes deverão elaborar seus preços, com base nas especificações e na descrição das unidades de medida e quantidade máxima de cada serviço a serem contratados, observando as conceituações, os componentes e os recursos a serem disponibilizados para a execução dos serviços, tais como pessoal, materiais, equipamentos, instalações físicas, mobiliários, sistemas, links E1 de comunicação, base de conhecimento, treinamento, taxas, impostos, despesas eventuais com deslocamento e hospedagem de profissionais, e despesas similares.

    - A proposta de preços deve contemplar a discriminação clara e detalhada dos serviços ofertados, mencionando as quantidades de cada item, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso.

      - A quantificação e descrição do objeto, e o valor total devem constar na proposta eletrônica de preços.

    - A apresentação da proposta implica aceitação das seguintes condições:

      - O prazo de validade da proposta deve ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação;

      - Os prazos de disponibilização dos serviços devem obedecer ao disposto no Anexo I – C  - Plano de Implantação da Solução de TI.

      - A licitante declara que estão incluídas nos preços cotados todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei); vale-transporte e quaisquer outras vantagens pagas aos empregados; auxílio alimentação ou refeição, uniformes, diárias, transportes e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas (tais como, mas não se limitando a eles: sobreaviso, horas-extras, adicional de insalubridade e periculosidade, adicional noturno, previdenciários, fiscais e comerciais); taxas (inclusive de administração, emolumentos, prêmios de seguro, ISS); despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, material, inclusive de consumo; lucro; enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

        - Os valores referentes a benefícios de alimentação do trabalhador (ex: vale-refeição, vale-alimentação, cesta básica etc.) ou outros itens de salário indireto concedidos deverão ser, no mínimo, iguais aos estabelecidos em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de cada categoria envolvida de cada um dos Estados onde os serviços serão prestados.

        - Na proposta da licitante, deverá ser considerado o adicional de periculosidade a ser concedido aos funcionários que trabalharem de forma continuada no ambiente do DPF, equivalente a 30 % (trinta por cento) sobre o salário base, conforme Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.

    - Cada licitante deverá apresentar somente uma única proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.

    - A apresentação da proposta de preços na licitação implica que a licitante tomou conhecimento e está de pleno acordo com as normas e condições do Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informações pertinentes à formulação de sua proposta comercial, bem como às normas de execução do contrato, não se admitindo alegações posteriores acerca de quaisquer enganos, falhas ou omissões em sua proposta, ou mesmo isenção de responsabilidade que deste fato decorra, durante a vigência do Contrato.

    - Todas as folhas da proposta deverão estar numeradas no formato 001 a 999, incluído os manuais e documentos anexados.

    - Para efeito de agilidade no processo de avaliação da proposta, deverá ser fornecida pela licitante, uma grade conforme Anexo I – F – Requisitos Técnicos do Sistema de Gerenciamento de Service Desk,, com o número das páginas de sua proposta correspondente a comprovação de cada funcionalidade do SGSD  a ser utilizado, caso não pretenda utilizar o OTRS.

    - O não cumprimento de qualquer item acima acarretará na desclassificação da proposta.

  - Qualificação Técnica

    - Qualificação Técnica dos Profissionais a Serem Alocados para a Execução dos serviços pela Contratada.

      - O DPF define um conjunto de competências mínimas que são necessárias a execução dos serviços. Tais competências são objeto da experiência do DPF na execução dos serviços em função da plataforma existente e projeções futuras e são utilizadas como critério de referência comum às Licitantes para dimensionamento das equipes e competências.

      - A Contratada é obrigada a dispor de profissionais com o perfil exigido pelo DPF, conforme descrito a seguir, o que deverá ser comprovado no ato da assinatura do contrato.

TABELA 16 – REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

| ID | PAPEL | REQUISITOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestor Técnico do Serviço (PREPOSTO) | Formação: - Formação de nível superior na área de administração, informática ou engenharia, ou formação de nível superior em qualquer área com curso de pós-graduação na área de informática. Experiência: - Experiência mínima de 2 (dois) anos em gerenciamento de projetos de infraestrutura de TI; - Experiência mínima de 12 (doze) meses em atividades de gestão de serviços. |
| 2 | Operador de Suporte de 1º Nível (Operador de Service Desk) | Formação Mínima: - Curso de Nível Médio (segundo grau) completo Habilidades e Atitudes: - Dinamismo para atuar com atendimento a usuários - Domínio de técnicas de telessuporte ou telemarketing receptivo e ativo - Capacidade de expressar-se com clareza e objetividade, tanto na linguagem escrita como na falada - Capacidade de agir com calma e tolerância, não se desestabilizando frente a situações que fujam dos procedimentos e rotinas normais de trabalho - Demonstrar engajamento à missão e diretrizes de atendimento Conhecimento: - Conhecimento técnico de ambiente Windows - Conhecimento de manutenção e utilização de suíte de programas para escritório - MS Office, BrOffice e LibreOffice; - Conhecimento técnico do ambiente Internet e Intranet; - Conhecimento de manutenção de hardware em nível básico; - Conhecimento de rede em nível de configuração. - Conhecimento em configuração e instalação de equipamento de informática; Experiência: - Experiência em ambiente de rede local Windows; - Experiência no trato de softwares de correio eletrônico e antivírus - Domínio das atividades de instalação, configuração e troca de insumos de impressoras, impressoras multifuncionais e scanners Os técnicos da Contratada deverão ser capacitados para se tornarem aptos a trabalhar com as versões futuras dos aplicativos e sistemas operacionais citados neste termo à medida que forem sendo lançadas no mercado. |
| 3 | Técnico de Suporte de 2º Nível | Formação Mínima: - Curso de Nível Médio (segundo grau) completo Habilidades e Atitudes: - As mesmas habilidades e atitudes exigidas para o Operador de Suporte de 1º Nível Conhecimento: - Conhecimento avançado em manutenção de hardware - Conhecimento em configuração e instalação de aplicativos previstos neste Termo de Referência - Conhecimento avançado em manutenção e configuração de ambientes Microsoft Windows XP, Vista e Windows 7 - Conhecimento de rede em nível avançado - Domínio das atividades de instalação, configuração e customização de softwares e/ou produtos em estações de trabalho - Conhecimento em redes de computadores, com e sem fio, protocolo TCP/IP, criptografia e segurança de redes wireless Experiência: - Experiência mínima de 1 ano na função e conhecimento avançado nas demais áreas de conhecimento abrangidas pelas atividades de Suporte de 1º Nível - Experiência na detecção de problemas em componentes de hardware, tais como: placas, cabos, conectores, drivers, fontes, monitores, etc. - Experiência de pelo menos seis meses em telessuporte - Experiência mínima de 1 (um) ano em atividade de manutenção de hardware em nível de configuração, software básico e aplicativos de automação de escritório |
| 4 | Técnico de Suporte de 30 Nível | Formação Mínima: - Curso de Nível Médio (segundo grau) completo Habilidades e Atitudes: - Dinamismo para atuar com atendimento a usuários - Capacidade de expressar-se com clareza e objetividade, tanto na linguagem escrita como na falada - Capacidade de agir com calma e tolerância, não se desestabilizando frente a situações que fujam dos procedimentos e rotinas normais de trabalho - Demonstrar engajamento à missão e diretrizes de atendimento Conhecimento: - Domínio das atividades de administração de redes e infraestrutura para sistemas operacionais Linux e Windows, incluindo serviços de redes LAN/WAN e internet; - Conhecimento avançado em atividades de implantação / administração de infraestrutura de redes LAN e WAN e internet; - Conhecimento avançado envolvendo a instalação, administração e configuração de servidores e storages, utilizando sistemas operacionais MS-Windows (2003 ou superior), GNU/Linux (Debian/Ubuntu e Suse Linux Enterprise Server - SLES), VMware, e Scripting (shell script); - Conhecimento avançado envolvendo a instalação, configuração e administração de redes LAN, incluindo switches, firewall, NAC, Linux, Microsoft Windows 2003 Server (ou Windows 2008 Server), Squid, Snort, Active Directory, NTP, BIND, com a implementação de VLANs e recursos para aprimoramento dos aspectos de segurança da informação e performance em tais redes; - Conhecimento avançado na administração de Bancos de Dados nas plataformas PostgreSQL e MySQL. - Domínio das atividades relacionadas com a administração de SGBD’s em ambiente Linux. - Conhecimento avançado em equipamento de redes (servidores de rede, switches, roteadores, firewall); - Conhecimento avançado em Serviços de Diretórios Active Directory, serviços DNS/WINS, DHCP e IAS. Experiência: - Experiência mínima de 2 anos nas atividades relacionadas com as área de conhecimento acima relacionadas. |
| 5 | Gestor de Qualidade, Problemas e Mudanças | Formação Mínima: Superior completo na área de Tecnologia da Informação (TI) Habilidades e Atitudes: - As mesmas exigidas para o Operador de Suporte de 1º Nível; - Habilidade de liderança. Experiência: - Experiência mínima de 2 anos e domínio de conhecimento nas atividades relacionados com o Suporte de 3º Nível acima descritas; - Experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação em atividade de suporte e/ou Help Desk; - Experiência na elaboração de “scripts” e procedimentos de teleatendimento e suporte técnico; - Experiência mínima de 6 meses na condução de reuniões gerenciais, elaboração de pautas e atas de reuniões e relatórios gerenciais de serviços de telessuporte técnico. |

      - A equipe de profissionais da Contratada, responsável pelo Suporte de 2º Nível, deve comprovar possuir pelo menos 1 (um) certificado de cada item abaixo:

- MCDST – Microsoft Certified Desktop Support Technician (Windows XP);

- MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist (Microsoft Windows Vista Configuration ou Microsoft Windows 7 Configuration);

- MCITP – Microsoft Certified IT Professional (Enterprise Support Technician).

    - Requisitos para Assinatura do Contrato

      - A empresa licitante deverá demonstrar que já possui em seu quadro permanente profissional(is), com as qualificações exigidas na forma estabelecida abaixo. A comprovação da qualificação do profissional(is) será feita por meio de certificação a ser fornecida pelo fabricante ou diploma devidamente registrado.

        - Para efeito desta licitação, entende-se como pertencente ao quadro permanente, além dos empregados legalmente registrados:

        - Sócio da empresa: com apresentação do contrato social devidamente registrado na Junta Comercial;

        - Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

      - Para solução dos problemas a empresa deverá possuir profissionais com as qualificações abaixo. Podendo ser vários profissionais que, somando suas certificações contemplem todos os conhecimentos descritos abaixo para atendimento ao DPF:

- Certificado MCSE - Microsoft Certified System Engineer de Windows 2003 ou MCITP – Microsoft Certified IT Professional: Server Administrator de Windows Server 2008, e MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) de Windows Server 2003 ou superior;

- Certificação em roteadores e switches;

- Certificação em ITIL Foundation para gerentes que possuam graduação ou pós-graduação na área de TI.

      - Apresentar relação nominal dos empregados da Contratada para o 2º e 3° Níveis, contendo todos os dados trabalhistas (registro CLT) e seus respectivos currículos profissionais.

      - Apresentar relação nominal das empresas subcontratadas para o 2º Nível, contendo CNPJ e contato (Nome do responsável, endereço e telefone).

      - O atendimento aos requisitos obrigatórios de qualificação profissional deverá ser comprovado quando do início da prestação dos serviços, bem como quando da substituição de membros da equipe, mediante apresentação de diplomas, certificados, registros em carteira de trabalho ou contratos de trabalho assinados.

        - Em caráter excepcional, será aceito que a comprovação da certificação ITIL se dê em até 30 dias após o início da prestação dos serviços, em função dos prazos necessários para realização das provas e recebimento da documentação pelos profissionais.

      - O atendimento aos requisitos de infraestrutura para o serviço de telessuporte deverá ser comprovado previamente ao início da prestação dos serviços e após a assinatura do contrato, mediante visita técnica a ser realizada por servidores indicados pelo DPF.

  - Critérios de Seleção

    - Caracterização da Solução

O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de SERVIÇOS COMUNS, cujos padrões de desempenho e qualidade estão definidos por meio de especificações usuais do mercado (art. 1° da Lei 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005, e Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010).

    - Tipo de Licitação

O julgamento das propostas de preços será pelo critério de menor preço global por grupo, sendo declaradas vencedoras as licitantes que apresentarem o menor preço por grupo e que atenderem a todos os requisitos e exigências do certame referentes aos serviços a serem contratados, destacando-se que não serão aceitos valores unitários acima dos estabelecidos como referência, mesmo que o valor global oferecido para o grupo esteja dentro do valor de referência.

Justificativa:

O tipo de licitação que seleciona a proposta mais vantajosa através do critério de menor preço global por grupo é utilizado para compras e serviços de modo geral e para contratação de bens e serviços de informática.

Conforme o disposto no art. 9º, parágrafo 1º, do Decreto nº 7.174/2010, a licitação do tipo menor preço é exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comuns, na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, e deverá ser realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o art. 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

O agrupamento dos serviços de service desk, suporte presencial, assistência técnica e suporte à infraestrutura de TI das unidades participantes deverá reduzir os riscos de execução, pois a necessidade de interação e sinergia entre os executantes é inerente à natureza dos serviços. A divisão de responsabilidade entre empresas diferentes aumenta o risco de atrasos nos atendimentos e de ocorrência de problemas de comunicação entre as equipes. O agrupamento também deverá permitir propostas mais consistentes e econômicas por parte dos licitantes, reduzindo os custos a serem apresentados. Por fim, essa associação de serviços irá permitir uma melhor seleção de empresas, pois que as licitantes deverão ter todas as capacidades inerentes aos serviços agrupados para a efetiva participação no certame, evitando assim que empresas sem a necessária qualificação interfiram num processo cujo objetivo é a seleção de uma empresa realmente capaz de atender o DPF com eficiência, eficácia e efetividade.

    - Modalidade de Licitação

Será utilizada a modalidade Pregão, na forma eletrônica, denominada Pregão Eletrônico.

Justificativa:

Em consequência da padronização existente no mercado de Tecnologia da Informação, a SLTI/MP, através da Instrução Normativa Nº 04/2010, de 12.11.2010, recomenda essa modalidade de licitação, aparada nos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto nº 5.450, de 2005.

    - Critérios de Habilitação

      - Para habilitação no certame o concorrente deverá:

- Apresentar a documentação probatória conforme artigos 27 a 29 da Lei 8.666/93; e

- Atender os critérios técnicos obrigatórios listados no item 10.3.5. deste Termo de Referência.

        - É vedada a participação de empresas em consórcio. Os atestados de capacitação técnica, documentações e comprovações necessários para que a administração comprove a veracidade das informações deverão conferir com o CNPJ da empresa licitante.

Justificativa do Critério de Habilitação:

Os critérios de habilitação do fornecedor são os expressos na Lei nº 8.666/1993 em seus artigos 27 a 30 e os de verificação da capacidade técnica expressos no item seguinte deste documento.

    - Critérios Técnicos Obrigatórios

Para comprovação de que a empresa Licitante possui capacitação e experiência na execução de serviços correlatos aos do Objeto deste Termo de Referência, a licitante deverá, nos termos do Art. 30 da Lei 8.666/93, juntamente com a documentação de habilitação necessária, apresentar Atestados de Capacidade Técnica e Termo de Vistoria Técnica.

      - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

As licitantes deverão apresentar pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, comprovando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis, e pertinentes, em volume e características, com o objeto desta licitação, em conformidade com especificações do Termo de Referência, devendo constar o objeto contratual e a declaração de que as expectativas do cliente foram atendidas quanto ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços prestados.

        - Sempre que possível, os atestados deverão ser acompanhados de cópia dos respectivos contratos.

        - Os referidos atestados deverão comprovar, em conjunto, um tempo mínimo de 12 (doze) meses distintos, corridos ou intercalados, de prestação de serviços.

          - Caso dois ou mais atestados apresentem períodos de prestação coincidentes, apenas um deles será considerado para a comprovação do período mínimo de prestação dos serviços.

        - Os Atestados de Capacidade Técnica deverão conter as seguintes informações relativas ao emitente: nome comercial, CNPJ, endereço, telefone e e-mail, bem como o nome completo, telefone, e-mail e cargo ocupado pelo signatário do atestado.

        - Os atestados deverão comprovar:

      - prestação de serviços relativos à instalação, configuração, gerência e suporte técnico em servidores e estações em ambiente Microsoft, com indicação das versões suportadas (ex.: Windows Vista, Windows 7,  Windows Server 2008 etc.);

      - prestação de serviços relativos à instalação, configuração, gerência e suporte técnico em servidores em ambiente LINUX, com indicação das distribuições suportadas (ex.: SUSE Enterprise Server, Ubuntu/Debian etc);

      - instalação, configuração, gerência e manutenção de SGBD, com indicação dos bancos de dados suportados (ex.: PostgreSQL, MySQL, etc) ;

      - instalação, configuração e gerência de ambientes e servidores de virtualização;

      - instalação, configuração e gerência de redes LAN e monitoramento de rede WAN;

      - instalação, configuração e gerência de ativos de rede, incluindo switches e roteadores wireless, indicando os fabricantes suportados (ex.: Enterasys, CISCO, Extreme, 3COM, HP, etc.);

      - instalação, configuração e gerência de ferramenta de gerenciamento de backup;

      - prestação de “Serviços Especializados de Manutenção de Equipamentos Informática e Suporte ao Usuário”, “Serviços de Manutenção de Equipamentos de Tecnologia da Informação e Suporte ao Usuário”, “Serviços de Service Desk” ou “Serviços de Help Desk”;

      - gerenciamento através de níveis de serviço, com atendimento concomitante de telessuporte remoto (1º e 2º Nível) e atendimento presencial (3º Nível) no mínimo em 2 (dois) Estados da Federação, podendo essa comprovação estar contemplada em mais de um atestado, em contratos executados simultaneamente;

      - atendimento através de níveis de serviço, com atendimento de telessuporte remoto (1º e 2º Nível) e atendimento presencial (2º e 3º Nível) para um total de no mínimo 800 (oitocentos) usuários, para demonstração de capacidade técnica para prestação de serviços no estado de Minas Gerais, e de no mínimo 600 (seiscentos) usuário para demonstração de capacidade técnica para prestação de serviços no estado de Santa Catarina, em um único Atestado (contrato);

      - Sistema de Gestão de Atendimentos de Service Desk em arquitetura totalmente Web, com duração de no mínimo 6 (seis) meses em um único Atestado (contrato);

      - Utilização de Sistema de Gestão de Atendimentos de Service Desk com notificação automática dos alertas para as áreas responsáveis pelo tratamento e acompanhamento das demandas, além de interface com os indicadores de níveis de serviço de forma on-line.

        - O DPF reserva-se o direito de realizar diligências e comparecer aos locais indicados nos atestados e demais documentos, para confirmação das informações contidas e comprovação da boa execução e eficiência dos serviços, com base no § 3º, Artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.

        - Os atestados deverão conter as informações necessárias para a averiguação dos critérios técnicos, não sendo aceitos atestados incompletos ou que não atendam claramente todas as exigências de cada item exigido.

Justificativa:

        - Os requisitos exigidos visam garantir a capacidade da licitante em prestar a integralidade dos serviços, nos termos do inciso II, art. 30 da Lei no 8.666/93; e são justificáveis em razão da:

- dimensão da rede do DPF;

- distribuição geográfica das Unidades do DPF;

- complexidade dos sistemas e das arquiteturas envolvidas;

- diversidade dos elementos que compõem o parque computacional, devido a sua heterogeneidade e distribuição;

- quantidade de serviços a serem atendidos por esta contratação; e

- diversidade de níveis de conhecimento dos usuários.

        - As quantidades de 800 e 600 usuários representam, respectivamente nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina, cerca de 100% do total de usuários a ser abrangido por este processo de contratação, percentual que a administração considera razoável para efeito de avaliação da capacidade do futuro fornecedor em prestar integralmente os serviços, nos termos do inciso II, art. 30 da Lei no 8.666/93. A comprovação de que a Licitante possui pelo menos 1 (um) contrato no qual são atendidos pelo menos 800 ou 600 usuários demonstra que tem capacidade de gerir contratos de maior complexidade.

        - A quantidade de meses exigidos no atestado(s), em relação aos serviços prestados em service desk é justificável em razão de que representa a metade da vigência contratual de 12 (doze) meses.

      - TERMO DE VISTORIA

        - Termo de Vistoria (visita técnica), com data posterior à divulgação/publicação do aviso da licitação e anterior à data do certame, emitido por servidor previamente designado pelo chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) das superintendências participantes ou, em sua ausência, quem o substituir, comprovando que representante da licitante visitou as unidades participantes e obteve as informações necessárias à prestação dos serviços e elaboração de sua proposta comercial, bem como conheceu os ambientes descritos no ITEM 4.1 (Tabela 06) deste Termo de Referência, observado o disposto no item 10.3.5.2.5 abaixo.

        - As licitantes deverão realizar vistoria técnica junto ao DPF para o devido conhecimento e uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, sendo obrigatória a vistoria nas dependências da Superintendência Regional nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina.

        - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital no DOU e deverá ser realizada por um responsável técnico credenciado pela empresa licitante, em data previamente marcada, impreterivelmente até o prazo máximo de 72 horas antes da data prevista para a realização da abertura da licitação.

        - A vistoria será acompanhada por profissional designado pelo DPF para esse fim, de terça à quinta-feira, das 9h 30 min às 11 h das 15 h às 17 h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3330-5248, para a SR/MG e (48) 3281-6616 para a SR/SC.

        - É facultado às licitantes a realização de visitas técnicas às unidades descentralizadas relacionadas na Tabela 6 – Locais para Prestação de Serviços Presenciais, desde que seja agendada, pelo telefone informado no item acima, em tempo hábil, com o chefe do NTI da unidade correspondente.

        - Ao término da vistoria será emitido um documento conforme modelo constante do ANEXO I - D – MODELO DE TERMO DE VISTORIA, impresso em 2 (duas) vias, assinadas pelas partes interessadas, o qual deverá constar na documentação de habilitação, sob pena de inabilitação da empresa licitante.

Justificativa:

        - O ambiente tecnológico do DPF é complexo e sensível, o que contraindica a divulgação pública através de fotografias, plantas ou mesmo desenhos técnicos, exigindo que os licitantes realizem a visita técnica para o devido conhecimento e uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos serviços objeto do Termo de Referência.

    - Critérios de Aceitabilidade de Preços

Será considerado aceitável o preço unitário que seja compatível com o preço estimado pelo DPF, conforme item 7 – Estimativa de Preço, Tabela 17 – Estimativa de Custo Anual da Solução de TI, deste Termo de Referência, e represente os custos reais da empresa licitante para manter a infraestrutura tecnológica e de pessoal que prestará suporte técnico em conformidade com níveis de serviço estabelecido na presente contratação, somados custos de materiais, administrativos, impostos, entre outros.

Justificativa:

Os critérios de aceitabilidade visam a busca do equilíbrio entre a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, os preços praticados no mercado e a necessidade de uma remuneração justa pelos serviços de forma a garantir que os mesmos sejam prestados na forma e qualidade previstas neste Termo de Referência.

    - Critérios de Julgamento

      - Os preços propostos deverão ser especificados em moeda nacional, sendo aceitas somente duas casas decimais, com o valor unitário exato (sem dízimas), e será considerada vencedora a Licitante que apresentar menor preço global por grupo para a quantidade de atendimentos e de UDPFS especificadas neste Termo de Referência, destacando-se que não serão aceitos valores unitários acima dos estabelecidos como referência, mesmo que o valor global oferecido para o grupo esteja dentro do valor de referência.

      - O LICITANTE deverá informar em sua proposta comercial os preços de acordo com o modelo constante na Anexo I- E – Planilha de Formação de Preços.

Justificativa:

Escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme disposto no inciso I, §1º do artigo 45 da Lei nº 8.666/1993.

# FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O contrato decorrente do processo licitatório terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início da efetiva prestação dos serviços, podendo este prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termo Aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, no interesse da Administração e nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Encaminha-se à CPL/SR/MG para abertura de processo administrativo e iniciação de procedimento licitatório, segundo o art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

| Equipe de Planejamento da Contratação |  |
| --- | --- |
| Integrante Técnico | Integrante Requisitante |
| _______________________ Lúcio Mário Almeida Lopes SIAPE:1479605 | ___________________________ Fenelon Portilho D’Assunção Chefe do NTI/SR/DPF/MG |
| Belo Horizonte/MG, 26 de setembro de 2013. |  |

O presente Termo de Referência  atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, pelo que recomendamos contração proposta.

Wenderson do Carmo Maia

Chefe do Setor de Administração e Logística Policial

Aprovação Administrativa

Tendo em vista o rigor técnico do presente Termo de Referência e os documentos que fundamentam a demanda dos serviços especificados, elaborados pela área de TI e pela área de negócio envolvida, aprovo o presente documento e encaminho os autos à CPL, responsável pelas licitações, para dele extrair todos os elementos necessários à formulação do edital de licitação, nos termos da lei e adoção das demais providências pertinentes à matéria.

Reconheço a necessidade dos serviços que se ora se propõe a contratar como essencial para o bom desempenho das atividades meio e fim do Departamento de Polícia Federal.

Autorizo a elaboração do respectivo processo licitatório na forma da Lei nº 8.666/93, bem como seja observada a disponibilidade orçamentária e financeira quando da efetiva contratação, para fazer frente às despesas do objeto do procedimento em comento.

O presente procedimento vem ao encontro das recomendações do TCU de adequação dos processos de contratação destas unidades descentralizadas do Departamento de Polícia Federal relativamente aos serviços de Tecnologia da Informação, conforme dispõe a Instrução Normativa SLTI/MP Nº 4, de 12 de novembro de 2010.

Autoridade Competente

Superintendente Regional

______________________________ SÉRGIO BARBOSA MENEZES

Belo Horizonte/MG,   27 de setembro de 2013.

ANEXO I – A

CADERNO DE MÉTRICAS E NÍVEIS DE SERVIÇOS

- MODELO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

  - Níveis de serviços são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre o DPF e a CONTRATADA, com a finalidade de aferir e avaliar principalmente os fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho, disponibilidade, custos, abrangência/cobertura e segurança.

  - Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e característica dos serviços ou grupos de serviços. Cada indicador será quantificado com valores expressos numa determinada unidade de medida, como por exemplo: percentuais, tempo medido em horas, minutos ou segundos, números que expressam quantidades físicas, dias úteis e dias corridos.

  - O processo de gestão dos níveis de serviço se relaciona com todos os outros processos, os quais fornecem informações que irão determinar os níveis de serviço, conforme a figura abaixo:

Identificação

Implementação

Operação

Gerenciamento de Configurações

Gerenciamento de Mudanças

Gerenciamento de Incidentes

Gerenciamento de Problemas

Níveis de Serviços

Desenvolvimento

Usuário

- PERIODICIDADE DE AFERIÇÃO E AVALIAÇÃO

  - A frequência de aferição e avaliação dos níveis de serviços será mensal, devendo a CONTRATADA elaborar o relatório gerencial de serviços, apresentando-o ao DPF até o quinto dia útil do mês subsequente. Deverão constar do relatório todos os indicadores e metas de níveis de serviços contratados, além da descrição de chamados do período e recomendações técnicas, administrativas e gerenciais para o próximo período.

  - Periodicamente será realizada, entre o DPF e a CONTRATADA, reunião de acompanhamento para verificação dos relatórios apresentados, análise dos resultados e dos planos de ação para correção de eventuais desvios.

  - A qualquer tempo, no decorrer da vigência do contrato, os indicadores e respectivos quantitativos (metas) de níveis de serviços poderão ser revistos, acrescidos e/ou eliminados.

  - Os primeiros 90 (noventa dias) dias após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização e de ajustes específicos, durante o qual os níveis de serviços estabelecidos serão aplicados conforme item 5.4 -Transição dos Serviços  do Termo de Referência.

  - No período de estabilização, os serviços serão prestados com a operação assistida por servidores do DPF com o fim de verificar e orientar amiúde os procedimentos adotados.

  - Os serviços contratados terão sua qualidade aferida por meio de critérios objetivos e mensuráveis.

  - Para mensurar esses fatores são utilizados indicadores relacionados com a natureza e característica dos serviços contratados, para os quais são estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.

- INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇO – CENTRAL DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

  - Indicador de Tempo de Início de Atendimento Telefônico de 1° Nível.

| TIA – Indicador de Tempo de Início de Atendimento Telefônico de 1° Nível |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador de desempenho para a prontidão de atendimento pela Central de Serviços - Suporte no 1º Nível |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser igual a 1 |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 1º Nível, informando a quantidade de chamados realizados e o tempo para início do atendimento para avaliação pelo DPF. |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | TIA = Total de chamados com início de atendimento em até 60 (sessenta) segundos / Total de chamados efetuados |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto no Termo de Referência |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser igual a 1 (ou seja, igual a 100%). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se num total mensal de início de atendimento de 1º Nível houver 1.000 atendimentos, e apenas 800 foram atendidos dentro do prazo previsto, significa que o indicador foi de 0,8 (800/1.000), e não atendeu o mínimo. O valor apurado será calculado na fórmula PercRED, no campo TIA. O início do atendimento contar-se-á a partir do momento em que a ligação for completada. O TIA - Tempo de Início de Atendimento Telefônico de 1º Nível, compreende o intervalo de tempo a partir do atendimento pela Unidade de Resposta Audível - URA até o início do atendimento previsto no TMA – Tempo Médio de Atendimento de Chamadas Telefônicas de 1º Nível, conforme subitem 3.2 – do Anexo IA do Termo de Referência. Entende-se que a ligação será considerada completada quando o atendente iniciar o diálogo com o solicitante. |

  - Indicador de Tempo Médio de Atendimento de Chamadas Telefônicas de 1° Nível

| TMA - Indicador de Tempo Médio de Atendimento de Chamadas Telefônicas de 1º Nível |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador de desempenho do prazo de atendimento do Suporte no 1º Nível |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser igual a 1 |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 1º Nível, informando a quantidade de chamados recebidos e a soma dos tempos de conversação dos chamados, para avaliação pelo DPF. Espera-se o tempo médio de atendimento de até 30 (trinta) minutos |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | TMA = 1 – (Número de atendimentos possíveis dentro do prazo excedido / Total de chamados do 1º Nível) |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA o fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto no Termo de Referência |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser igual a 1, ou seja, 100% dos incidentes atendidos dentro da meta estabelecida (média de atendimento de até 20 minutos). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, para o atendimento de primeiro nível com 1.200 chamados, houve a ocorrência de tempo excedente suficiente para atender mais 40 possíveis incidentes, o indicador será de 0,966 (conforme demonstrado a seguir), não atendendo a meta. O valor apurado será utilizado na fórmula para o cálculo do Percentual de Redução (PercRED,) no campo TMA. O início do atendimento contar-se-á a partir do momento em que o atendente inicia o diálogo com o solicitante. O término do atendimento é determinado pelo encerramento da ligação, independente do chamado ter sido solucionado ou repassado a outro nível de atendimento. |

Exemplo:

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta para o Tempo Médio de Atendimentos em minutos | Quant. de Chamados | Tempo Máximo de atendimentos (minutos) (A x B) | Tempo Total Utilizado nos atendimentos (minutos) | Tempo excedido nos atendimentos (minutos) (D – C) | Nº de atendimentos possíveis dentro do prazo excedido (E/A) |
| 20 | 1.200 | 24.000 | 24.800 | 800 | 40 |

TMA = 1 – (Número de atendimentos possíveis dentro do prazo excedido / Total de chamados do 1º Nível), ou seja:

TMA = 1 – (40/1.200) = 0,966

  - Indicador de Resolução de Atendimento no 1º Nível

| RA1 – Indicador de Resolução de Atendimento no 1º Nível |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador de desempenho de chamados resolvidos dentro do 1º Nível de suporte |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser maior ou igual a 0,40 |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 1º Nível, informando a quantidade total de chamados, e a quantidade de chamados resolvidos no 1º Nível de suporte, para avaliação pelo DPF |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | RA1 = Total de chamados resolvidos pelo 1º Nível de Suporte / Total de chamados de 1º Nível. Caso RA1 seja maior ou igual a 0,40, então RA1 será arredondado para 1 (100%). |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser maior ou igual a 0,40 (40%). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se no total mensal de atendimentos resolvidos no primeiro nível houver 1.200 atendimentos, e apenas 400 foram resolvidos dentro do prazo médio previsto, significa que o indicador foi de 0,33 (400/1.200), e assim não atendeu ao mínimo. O valor apurado será calculado na fórmula PercRED, no campo RA1. |

  - Indicador do Grau de Satisfação dos Usuários

| GSU - 1º Nível - Indicador do Grau de Satisfação dos Usuários |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador do grau de satisfação dos usuários com o serviço de atendimento ao usuário. |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser maior ou igual a 0,80 |
| Instrumento de medição | Avaliações de usuários sobre o serviço de telessuporte |
| Forma de acompanhamento | O indicador de qualidade referente à satisfação do usuário será mensurado por meio de pesquisa de satisfação. |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | GSU = Total de usuários que avaliaram o serviço como ótimo ou bom / Total de usuários que responderam à pesquisa. (As faixas de satisfação estão descritas no item 4.4.2 do Termo de Referência). Caso GSU seja maior ou igual a 0,80, então GSU será arredondado para 1 (100%). |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observações | A metodologia de realização da pesquisa será definida pelo DPF após a assinatura do contrato, podendo ela ser efetuada através da Internet, e-mail, telefone ou atendimento eletrônico (URA). |
|  | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser igual ou maior que 0,80 (ou seja, igual ou maior que 80%). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se num total mensal de 100 pesquisas realizadas com os usuários atendidos, apenas 70 responderam que o mesmo foi “ÓTIMO” ou “BOM”, significa que o indicador foi de 0,70 (70/100), e assim não atendeu o mínimo. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED) no campo GSU. |

  - Indicador de Disponibilidade do Serviço de Service Desk

| DSSD - 1º Nível - Indicador de Disponibilidade do serviço de Service Desk |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador da disponibilidade da Central de Serviços (Service Desk) |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser igual a 1 |
| Instrumento de medição | Medições realizadas pela CONTRATADA e ratificadas pelo DPF |
| Forma de acompanhamento | O DPF solicitará medições à CONTRATADA e realizará suas próprias medições, através de seus funcionários e usuários, do tempo de disponibilidade do serviço de Service Desk |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | DSSD = Tempo de disponibilidade no mês / Tempo de cobertura mensal previsto em contrato |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser igual a 1 (ou seja, de 100%). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se a Central de Serviços deveria ficar disponível por 720 horas em um determinado mês (considerando 30 dias no mês x 24 horas), e teve disponibilidade de 600 horas, significa que o indicador foi de 0,83 (600 horas/720 horas), e assim não atendeu o mínimo. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED), no campo DSSD. Estima-se que a demanda nos finais de semana, feriados e, nos dias úteis, nos períodos compreendidos fora do horário de expediente normal (entre 12 h e 14 h e entre 18 h e 08 h do dia seguinte) apresente redução da ordem de 95 % no número de chamados quando comparados com a demanda nos horários de expediente normal do órgão (horário comercial – 08 h às 12 h e 14h às 18 h). Nada obstante, a Central de Serviços deverá permanecer disponível e acessível aos usuários que dela necessitarem, podendo haver a necessidade, inclusive, de acionamento do suporte presencial de 2º ou 3º Nível em tais horários.. |

Indicador de Tempo Médio de Atendimento do Suporte de 2º Nível

| TMR – 2º Nível - Indicador de Tempo Médio de Atendimento de Retaguarda - 2º Nível |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador de desempenho do prazo de atendimento de telessuporte no 2º Nível. |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser igual a 1. |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS). |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 2º Nível, informando a quantidade de chamados recebidos e a soma dos tempos de conversação dos chamados, para avaliação pelo DPF. Espera-se o tempo médio de atendimento de até 60 (sessenta) minutos. |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | TMR = 1 – (Número de atendimentos possíveis dentro do prazo excedido / Total de chamados do 2º Nível) |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência. |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser igual a 1 (ou seja, de 100% dos incidentes atendidos dentro da meta estabelecida). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, para os atendimentos de segundo nível com 240 incidentes, houve a ocorrência de tempo excedente suficiente para atender mais 24 possíveis incidentes, o indicador será de 0,90 (conforme demonstrado a seguir), não atendendo o mínimo. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED), no campo TMR. O início do atendimento contar-se-á a partir do momento em que o atendente inicia o diálogo com o solicitante. O término do atendimento é determinado pelo encerramento da ligação, independente do chamado ter sido solucionado ou repassado a outro nível de atendimento. |

Exemplo:

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta do tempo de atendimentos em minutos | Número. de chamados | Tempo Máximo de atendimento (minutos) (A x B) | Tempo Total Utilizado nos Atendimentos (minutos) | Tempo excedido nos atendimentos (minutos) (D-C) | Nº de atendimentos possíveis dentro do prazo excedido (E/A) |
| 60 | 240 | 14.400 | 15.840 | 1.440 | 24 |

TMR = 1 – (Número de atendimentos possíveis dentro do prazo excedido / Total de chamados do 2º Nível), ou seja:

TMR = 1 – (24/240) = 0,90

  - Indicador de Resolução de Atendimento no 2º Nível – Usuários DPF.

| RA2 – 2º Nível - Indicador de Resolução de Atendimento no 2º Nível |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Indicador de desempenho de chamados resolvidos dentro do 2º Nível de suporte |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser maior ou igual a 0,7 |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 2º Nível, informando a quantidade total de chamados, e a quantidade de chamados resolvidos no 2º Nível, para avaliação pelo DPF |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | RA2 = Total de chamados resolvidos pelo 2º Nível / Total de chamados de 2º Nível. No total de chamados resolvidos, devem ser computados apenas os que foram solucionados dentro do prazo previsto para o atendimento de 2º Nível – 60 minutos, caso não seja exigido atendimento presencial, ou nos prazos previstos para os Níveis de Serviço correspondentes, previstos nas Metas para Tempo de Atendimento por Nível de Serviço (vide tabela no item 3.8 abaixo). Caso RA2 seja maior ou igual a 0,70, então RA2 será arredondado para 1 (100%). |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observações | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser maior ou igual a 0,70 (ou seja, maior que 70%). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se no total mensal de atendimentos resolvidos no segundo nível houver 600 atendimentos, e apenas 300 foram resolvidos dentro do prazo previsto, significa que o indicador foi de 0,50 (300/600), e assim não atendeu ao mínimo. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED), no campo RA2. |

  - Indicador de Tempo Médio de Atendimento Presencial – 2º e 3º Nível

| TMP – Indicador de Tempo Médio de Atendimento Presencial – 2º e 3º Nível |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador de desempenho do prazo de atendimento presencial de 2º e de 3º Nível |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser igual a 1 |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 3º Nível, informando, em cada Grau de Severidade e Nível de Serviço, a quantidade de chamados recebidos e a soma dos tempos (em horas) gastos na resolução dos chamados, para avaliação pelo DPF. Serão usados como referência os valores estipulados na tabela de Níveis de Serviço logo abaixo. |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | TMP = 1 – (Número de atendimentos possíveis dentro do prazo excedido / Total de chamados do 3º Nível) |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser igual a 1 (ou seja, de 100% dos chamados atendidos dentro dos NS estabelecidos). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se nos atendimentos de terceiro nível houver 300 incidentes com ocorrência de tempo excedente suficiente para atender mais 52 possíveis incidentes, o indicador será de 0,83 (conforme demonstrado a seguir), e assim não atendeu o mínimo. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED), no campo TMP. |

| METAS PARA TEMPO DE ATENDIMENTOS POR NS (Níveis de Serviço) |  |
| --- | --- |
| Classificação | Descrição |
| Urgente | NS1 – média de até 3 horas ininterruptas para resolução NS2 – média de até 6 horas ininterruptas para resolução NS3 – média de até 12 horas ininterruptas para resolução NS4 – média de até 24 horas ininterruptas para resolução |
| Importante | NS1 – média de até 4 horas ininterruptas para resolução NS2 – média de até 8 horas ininterruptas para resolução NS3 – média de até 16 horas ininterruptas para resolução NS4 – média de até 32 horas ininterruptas para resolução |
| Normal | NS1 – média de até 5 horas ininterruptas para resolução NS2 – média de até 10 horas ininterruptas para resolução NS3 – média de até 20 horas ininterruptas para resolução NS4 – média de até 40 horas ininterruptas para resolução |
| Observação | Considera-se como horas ininterruptas o horário normal de funcionamento das unidades do DPF (das 07:00 horas às 19:00 horas, horário de Brasília), com exceção dos chamados classificados como urgente. Os chamados classificados como urgente, mesmo quando efetuados fora dos horários acima, devem ser atendidos prontamente, e, nesse caso, as metas para prazos de atendimento devem ser majoradas em 50% Assim, para chamados efetuados fora do horário normal de expediente, considerar os seguintes Níveis de Serviços: |
| Classificação | Prazos de Atendimento para Chamados Efetuados Fora do Horário Normal de Expediente das Unidades do DPF |
| Urgente | NS1 – média de até 4,5 horas ininterruptas para resolução NS2 – média de até 9 horas ininterruptas para resolução NS3 – média de até 18 horas ininterruptas para resolução NS4 – média de até 32 horas ininterruptas para resolução |

Exemplo:

| A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grau de Severidade | Meta para tempo de atendimento em horas | Número de incidentes | Tempo Máximo para realizar os atendimentos (horas) (B x C) | Tempo Total Utilizado | Tempo excedido (E – D) | Nº possível de atendim. dentro do prazo excedido (F/B) |
| NS1 - Urgente | 3 | 25 | 75 | 81 | 6 | 2 |
| NS2 - Urgente | 6 | 25 | 150 | 180 | 30 | 5 |
| NS3 - Urgente | 12 | 25 | 300 | 360 | 60 | 5 |
| NS4 - Urgente | 24 | 25 | 600 | 624 | 24 | 1 |
| NS1 - Importante | 4 | 30 | 120 | 214 | 94 | 23,5 |
| NS2 - Importante | 8 | 30 | 240 | 256 | 16 | 2 |
| NS3 - Importante | 16 | 30 | 480 | 512 | 32 | 2 |
| NS4 - Importante | 32 | 15 | 480 | 512 | 32 | 1 |
| NS1 - Normal | 5 | 25 | 125 | 130 | 5 | 1 |
| NS2 - Normal | 10 | 20 | 200 | 220 | 20 | 2 |
| NS3 - Normal | 20 | 25 | 500 | 550 | 50 | 2,5 |
| NS4 - Normal | 40 | 25 | 1.000 | 1200 | 200 | 5 |
| Total | - | 300 | - | - | - | 52 |

TMP = 1 – (Número possível de Atendimentos dentro do prazo excedido / Total de chamados do 3º Nível), ou seja:

TMP = 1 – (52/300) = 0,83

  - Indicador de Resolução de Atendimentos no 3º Nível – Usuários DPF.

| RA3 – Indicador de Resolução de Atendimento no 3º Nível |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador de desempenho de chamados resolvidos no 3º Nível de suporte |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser igual a 1 |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 3º Nível, informando a quantidade total de chamados, e a quantidade de chamados resolvidos no 3º Nível de suporte, para avaliação pelo DPF |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | Total de chamados resolvidos pelo 3º Nível / Total de chamados de 3º Nível No total de chamados resolvidos, devem ser computados apenas os que foram solucionados dentro dos prazos previstos para o atendimento presencial, de acordo com os Níveis de Serviço correspondentes, previstos nas Metas para Tempo de Atendimento por Nível de Serviço (vide tabela no item 3.8 acima). |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser igual a 1 (ou seja, de 100%). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se num total mensal de resoluções de atendimento de 3º Nível houver 180 atendimentos, e apenas 100 foram resolvidos dentro do prazo previsto, significa que o indicador foi de 0,56 (100/180), e assim não atendeu o mínimo. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED), no campo RA3 |

- INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇO – SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI – SUPORTE DE 3º NÍVEL

  - Os serviços afetos ao Suporte de 3º Nível – Suporte à Infraestrutura de TI – não relacionados com a solução de incidentes ou ao atendimento de solicitações de usuários serão demandados mediante Ordem de Serviço específica, cujos prazos e prioridades serão previamente acordados com a CONTRATADA, pelos NTI das Superintendências Participantes.

  - Para cada serviço contratado são definidos os seguintes indicadores que servirão como base para definição e aferição dos níveis de serviço:

    - A identificação de inconsistências entre os indicadores apresentados pela CONTRATADA e os indicadores apurados pela Auditoria de TIC do DPF, configura-se como não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, sendo neste caso aplicada cláusula específica definida nas sanções administrativas do contrato.

  - Indicador de Ordens de Serviço Iniciadas no Prazo – 3º Nível

| OSI – Indicador de Ordens de Serviço Iniciadas No Prazo |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador que tem por objetivo verificar a adequação da quadro técnico alocado para os Serviços de Suporte de 3º Nìvel |
| Meta a cumprir | O indicador deve ser maior ou igual a 0,90 (ou seja, maior que 90%). |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 3º Nível, informando a quantidade total de Ordens de Serviço iniciadas no prazo acordado e a quantidade de Ordens de Serviço cuja execução foi iniciada após o prazo acordado. |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | Total de OS iniciadas no prazo / (Total de OS iniciadas no prazo + Total de OS iniciadas fora do prazo) NOSIv - Número de Ordens de Serviço (OS) cujo atendimento foi iniciado dentro do prazo estabelecido NOSIf - Número de Ordens de Serviço (OS) cujo atendimento foi iniciado fora do prazo estabelecido OSI = NOSIv / (NOSIv +NOSIf) Se OSI for maior ou igual a 0,90, será arredondado para 1 (100%). |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observação | Exemplo: Se o total de OS com início de execução previsto para o mês for de 50 e apenas 40 forem efetivamente iniciadas no período, o indicador será de 0,80 (40/50), e a meta mínima não será atendida. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED), no campo OSI |

  - Indicador de Ordens de Serviço Concluídas  no Prazo – 3º Nível

| OSC – Indicador de Ordens de Serviço Concluídas no Prazo |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Indicador que tem por objetivo verificar a eficiência da CONTRATADA |
| Meta a cumprir | Indicador deve ser igual a 0,9 |
| Instrumento de medição | Caderno Mensal de Serviços (CMS) |
| Forma de acompanhamento | A CONTRATADA deverá gerar o relatório mensal de atendimentos do 3º Nível, informando a quantidade total de Ordens de Serviço concluídas no prazo acordado e a quantidade de Ordens de Serviço cuja execução foi concluída após o prazo acordado. |
| Periodicidade de avaliação | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | Total de OS concluídas no prazo / (Total de OS concluídas no prazo + Total de OS concluídas fora do prazo) NOSCv - Número de Ordens de Serviço (OS) cujo atendimento foi concluído dentro do prazo estabelecido NOSCf - Número de Ordens de Serviço (OS) cujo atendimento foi concluído fora do prazo estabelecido OSC = NOSCv / (NOSCv +NOSCf) Caso OSC seja maior ou igual a 0,90, então OSC será arredondado para 1 (100%). |
| Início de Vigência | Início da Operação |
| Fator de redução | Será aplicado à CONTRATADA fator de redução do valor pago e/ou rescisão previsto neste Termo de Referência |
| Observação | No item “meta a cumprir”, o indicador deve ser maior ou igual a 0,90 (ou seja, maior que 90%). Assim, por exemplo, no mecanismo de cálculo, se o total de Ordens de Serviço com final de execução previsto para ocorrer no mês for de 50 e apenas 40 tiverem sido efetivamente concluídas no período, significa que o indicador foi de 0,80 (40/50), e assim não atendeu ao mínimo. O valor apurado será utilizado na fórmula para cálculo do Percentual de Redução (PercRED), no campo OSC |

ANEXO I – B

ATENDIMENTO PRESENCIAL - TABELA DE LOCALIDADES E ENDEREÇOS

| Grupo 01 | Unidade |  | Endereço Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SR/MG | 1 | Superintendência | Rua Nascimento Gurgel, n° 30 - CEP 30441-170 |
|  | 2 | Aeroporto de Confins | Aeroporto Internacional Tancredo Neves |
|  | 3 | Divinópolis | R Guaraci Carlos de Freitas, 710 - CEP 35500-074 |
|  | 4 | Governador Valadares | Av. Dr. Agílio Monteiro, n° 10 - CEP 35040-610 |
|  | 5 | UTEC - Juiz de Fora | Rua Benjamin Guimarães, 45 |
|  | 6 | Juiz de Fora | Av. Brasil, n° 4150 - CEP 36052-600 |
|  | 7 | Montes Claros | Rua Coração de Jesus, n° 500 - CEP 39400-094 |
|  | 8 | Uberaba | R Delegado Agílio Monteiro, n° 10 -CEP 38081-000 |
|  | 9 | Uberlândia | Av. João Naves de Ávila, n° 5800 - CEP 38408-680 |
|  | 10 | Varginha | Avenida Princesa do Sul, 1600 CEP 37062- 180 |
|  | 11 | Anchieta - BH | AV. Francisco Deslandes, 900 - Bairro Anchieta |
|  | 12 | DRCOR - BH | Av. Prudente de Morais, nº 593- CEP: 30.350-143 |
|  | 13 | UAI - Praça 7 - BH | Av. Amazonas, nº 478 - CEP: 30.190-100 |
| Grupo 02 | Unidade |  | Endereço Unidade |
| SR/SC | 1 | Superintendência SR/DPF/SC | Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4744 - Florianópolis/SC - Cep: 88.025-255 |
|  | 2 | DPF Chapecó | Rua Carlos Gonçalves Pinho, 57-E – Centro – Chapecó/SC - Cep: 89.802-425 |
|  | 3 | DPF Criciúma | Rua José Scotti, nº 305 - Bairro Operária Nova – Criciúma/SC - CEP: 88.809-100 |
|  | 4 | DPF Dionísio Cerqueira | Rua: Argentina, 259 – Centro – Dionísio Cerqueira - CEP: 89.950-000 |
|  | 5 | DPF Itajaí | Rua: 15 de Novembro, 348 – Centro – Itajaí/SC -CEP: 88.301-240 |
|  | 6 | DPF Joinville | Rua: José Elias Giuliari, 72 - Bairro Boa Vista - Joinlille/SC - CEP: 89.205-310 |
|  | 7 | DPF Lages | Rua Artur Bernardes, 427 - Bairro Conta Dinheiro - Lage/SC - CEP: 88.508-570 |
|  | 8 | DELEMIG Aeroporto | Aeroporto Hercílio Luz,Bairro Carianos – Florianópolis/SC |
|  | 9 | NEPOM/SR - Florianópolis | Rua 14 de Julho, 310, Estreito - Florianópolis/SC – Cep: 88.075-010 |
|  | 10 | NEPOM/SR - Itajaí | Avenida Prefeito Paulo Bauer, s/n, Pier Turístico Guilherme Asseburg, Centro - Itajaí/SC – Cep: 88.301-020 |
|  | 11 | Posto de Emissão de Passaporte - Itajaí | Rua Samuel Heusi, 234, Itajaí Shopping, Centro – Itajaí/SC – Cep: 88.301-320 |

ANEXO I – C

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI

A implantação da solução será feita no interesse da Administração, em até 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato, de forma gradual e deverá observar o seguinte cronograma:

| FASES | ATIVIDADES | RESPONSÀVEL | PRAZOS (até) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Publicação do Contrato | DPF | - |
| A2 | Reunião Preliminar | DPF/CONTRATADA | 2 dias após A1 |
| A3 | Plano de Trabalho Preliminar | CONTRATADA | 5 dias após A2 |
| A4 | Avaliação/Validação do Plano de Trabalho Preliminar. | DPF | 2 dias após A3 |
| A5 | Ajustes no Plano de Trabalho Preliminar, quando solicitado pelo DPF. | CONTRATADA | 5 dias após A4 |
| A6 | Validação do Plano de Trabalho Definitivo | DPF | 2 dias após A5 |
| A7 | Implantação da Central de Serviços (CS) | CONTRATADA | 60 dias após A4 ou A6 |
| A8 | Vistoria preliminar da Operação | DPF | 2 dias após A7 |
| A9 | Ajustes na Operação, quando solicitado pelo DPF | CONTRATADA | 5 dias após A8 |
| A10 | Vistoria da Operação | DPF | 2 dias após A9 |
| A11 | Aceite Provisório | DPF | Imediatamente após aprovação em vistoria (A8 ou A10) |
| A12 | Início da operação da CS | CONTRATADA | 5 dias após A11 |
| A13 | Aceite Definitivo | DPF | Em até 15 dias após o início da operação (A12) |
| A14 | Caderno Mensal de Serviços (CMS) | CONTRATADA | Apresentados mensalmente, após o aceite definitivo. |
| A15 | Encerramento dos Serviços | CONTRATADA | 3 meses antes do final do contrato |

NOTA: Todos os custos relativos às fases de planejamento e implantação, descritas acima, deverão estar contemplados nas propostas apresentadas pela CONTRATADA durante o processo licitatório realizado par a contratação da Solução de TI objeto deste Termo de Referência.

- FASE A1 – Publicação do Contrato

  - Publicação do Contrato no D.O.U., a ser efetuado pelo DPF - marco inicial para as demais fases.

- FASE A2 – Reunião Preliminar

  - A reunião preliminar deverá ocorrer nas dependências do DPF, na cidade em que estiver localizada a sede da unidade participante. Nesta oportunidade deverão ser discutidas com a CONTRATADA as questões envolvidas na implantação da Central de Serviços e dos demais níveis de suporte técnico, também estará em pauta o Plano de Trabalho Preliminar a ser apresentado pela CONTRATADA.

  - Se necessário, serão agendadas outras reuniões com a participação de demais unidades do DPF, que podem ser realizadas na modalidade de videoconferência, com a utilização da infraestrutura do DPF.

- FASE A3 – Plano de Trabalho Preliminar

  - Estrutura básica - A LICITANTE vencedora do certame deverá demonstrar que dispõe de condições de prestar os serviços, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA, com a apresentação dos seguintes elementos:

    - O Plano de Trabalho Preliminar deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens e atividades, podendo a CONTRATADA propor plano alternativo, desde que contemple os quesitos relacionados:

- Cronograma de atividades para a implantação da Central de Serviços (Service Desk) para atender o DPF;

- Procedimentos específicos da CONTRATADA visando estabelecer os locais de trabalho e prover os meios necessários ao cumprimento deste Termo de Referência;

- Validação do método e ferramentas utilizadas no processo de acesso remoto a ser utilizado pelo Suporte de 2º Nível;

- Definição da forma de inventário e mapeamento dos ativos de TI;

- Mapeamento dos Processos de trabalho, Fluxo de trabalho, Normas Internas, Exigências Legais e outras para estabelecimento de procedimentos e processos que serão adotados;

- Treinamento das equipes da CONTRATADA conforme item 4.4.6.2 do Termo de Referência e seus subitens;

- Programa de Capacitação e Desenvolvimento prevendo treinamento inicial, treinamento continuado, ações de valorização e motivação profissionais;

- Todas as customizações necessárias nos softwares de gestão, bases de dados e de fluxo de trabalho de forma a atender plenamente as características técnicas e funcionalidades descritas no Termo de Referência;

- Plano de transição entre os atuais serviços prestados e os futuros, com a desativação do sistema existente e entrada do novo, se for o caso;

- Alimentação/atualização do Catálogo de Serviços de TI;

- Metodologia a ser adotada na realização das pesquisas de satisfação dos usuários da Central de Serviços (Service Desk);

- A CONTRATADA deverá detalhar a forma da implantação da pesquisa de satisfação conforme critérios definidos no Termo de Referência;

- Metodologia a ser adotada na adaptação/customização do Sistema de Gestão de Service Desk (SGSD);

- Programa de Monitoria, quanto aos procedimentos de monitoria, frequência, rotinas e sistemática para feedback aos operadores de atendimento e dos técnicos dos demais níveis de suporte;

- Plano de Contingência - A CONTRATADA deverá possuir rotina estruturada de backup de dados, realizada de forma automática, bem como estar preparada e estruturada para situações de emergência, como falta de energia, falha de equipamentos, incêndios e eventos assemelhados;

- A CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Contingência dos serviços, envolvendo componentes críticos, tais como URA, DAC, Central Telefônica, links, instalações físicas, servidores, entre outros e de infraestrutura, tais como acidentes, greves, interrupção no fornecimento de energia, falha em serviço de telefonia, deslizamentos, desmoronamentos, incêndios, problemas com água ou esgoto, entre outras situações, de forma a garantir a continuidade dos atendimentos;

- O Plano de Contingência deverá ser apresentado resumidamente no Plano de Trabalho Preliminar, e de forma completa no Plano de Trabalho Definitivo;

- Perfil dos Profissionais - Relação dos profissionais que irão integrar a equipe mínima a ser alocada nos diversos níveis de suporte, comprovando as exigências constantes no Termo de Referência;

- Informações sobre a configuração de rede e da conectividade dos equipamentos que serão utilizados na prestação dos serviços contratados;

- Plano de adaptação e customização das funcionalidades do Sistema de Gestão de Service Desk (SGSD);

- Plano de contingências dos serviços, envolvendo componentes críticos e de infraestrutura, de forma a garantir a continuidade dos atendimentos;

    - Implantação da Estrutura de Atendimento - Durante essa fase, a CONTRATADA, em conjunto com o DPF, deverá desenvolver os processos de Gerenciamento de Incidentes e Problemas e torná-los aderentes às necessidades do DPF, visando atender aos níveis de serviços definidos, o que inclui:

- Elaboração dos roteiros de atendimento;

- Criação do processo / fluxo de atendimento;

- Elaboração do catálogo de serviços e critérios de categorização;

- Criação do fluxo de atendimento de incidentes críticos, incluindo:

  - Definição dos critérios para categorização de incidentes críticos;

  - Definição do processo de notificação e escalada;

- FASE A4 – Avaliação/Validação do Plano de Trabalho Preliminar

  - O NTI da Superintendência contratante irá avaliar o plano de trabalho preliminar, aprovando-o ou sugerindo ajustes pela CONTRATADA.

- FASE A5 – Ajustes no Plano de Trabalho Preliminar

  - Caso necessário, a CONTRATADA deverá realizar os ajustes necessários, no prazo estipulado.

- FASE A6 – Validação do Plano de Trabalho Definitivo

  - O Plano de Trabalho Definitivo será elaborado a partir da revisão do Plano de Trabalho Preliminar, e deverá conter todos os tópicos já validados e conter informações mais aprofundadas,

- FASE A7 – Implantação da Central de Serviços (SERVICE DESK)

  - A implantação será realizada com base no cronograma de atividades, que deverá contemplar, no mínimo, os seguintes eventos:

- Levantamento dos processos do DPF relativos aos atendimentos que serão prestados na Central de Serviços;

- Montagem da Base de conhecimento informatizada que contemple o registro de todas as solicitações de usuários da rede do DPF, bem como a respectiva solução dos problemas;

- Customização dos relatórios de acordo com os critérios definidos pelo NTI da superintendência contratante;

- Fornecimento de material com a ampla descrição dos sistemas, produtos e serviços do DPF, que servirá de base para o treinamento da equipe de atendimento da CONTRATADA.

- Apresentação da equipe alocada à operação;

- Treinamento dos profissionais do DPF para operação no Sistema  Gerenciador de Service Desk (SGSD);

- Treinamento conforme item 4.4.6.2 do Termo de Referência e seus subitens;

- Configuração dos equipamentos de telefonia (URA, DAC, e demais itens);

- Adaptações e customizações das funcionalidades do SGSD;

- A apresentação da equipe alocada à operação da Central de Serviços e demais níveis de suporte deverá ocorrer o prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da data prevista para início da operação e deverá conter os seguintes documentos:

  - relação nominal de todos os funcionários, com suas funções;

  - carteiras de trabalho de todos os funcionários devidamente assinadas;

  - documentação que comprove a qualificação exigida para o cargo, no caso de funcionários que não compunham a equipe;

  - documento de sigilo de informações do DPF assinado por todos os prestadores alocados para a execução do contrato.

- FASE A8 – Vistoria preliminar da Operação

  - O DPF irá realizar visita ao local de implantação da Central de Serviços (Service Desk), a fim de autorizar o processo de implantação.

- FASE A9 – Ajustes na Operação

  - No caso de serem necessários ajustes, a CONTRATADA disporá de prazo para fazê-lo, submetendo-o novamente à vistoria do DPF.

- FASE A10 – Vistoria da Operação

  - O DPF reserva-se o direito de, a qualquer tempo, realizar visitas ao local de implantação da Central de Serviços, a fim de acompanhar o processo de implantação.

  - No momento em que a CONTRATADA concluir o serviço de implantação, deverá comunicar ao DPF, que realizará vistoria final, objetivando verificar o cumprimento de todos os requisitos necessários ao início da operação.

- FASE A11 – Aceite Provisório

  - Verificado o cumprimento de todos os requisitos, o DPF autorizará o início da operação.

  - Formalização do fim da implantação e indicação de que a Central de Serviços está apta a entrar em funcionamento, sendo esta oficializada ao DPF por meio de documento emitido pela CONTRATADA, e cujo teor deverá, consignar o cumprimento de todos os requerimentos constantes do Plano de Trabalho Definitivo e do Termo de Referência, de forma que o desenvolvimento dos trabalhos atenda ou supere os índices de desempenho e os níveis de serviços detalhados.

- FASE A12 – Início da Operação

  - Após a autorização do início da operação, a CONTRATADA deverá iniciar suas atividades na data estipulada.

- FASE A13 - Aceite definitivo da implantação da Central de Serviços

  - Verificado o cumprimento de todos os requisitos, o DPF dará o aceite definitivo;

- FASE A14 – Caderno Mensal de Serviços (CMS)

  - Base de conhecimento Informatizada

    - A Base de conhecimento informatizada deverá conter um conjunto de informações disponibilizadas como suporte ao atendimento e deverá ser composta dos seguintes elementos:

- Roteiro de atendimento, com as questões mais frequentes, contemplando o relacionamento entre o chamado e o atendimento (exemplos: PROBLEMA e SOLUÇÃO, DÚVIDA E RESPOSTA);

- Definição dos assuntos, por unidades do DPF;

- Definição dos prazos de respostas, por assunto e núcleo de atendimento; e

- Fluxos de tramitação das demandas.

    - A CONTRATADA será responsável pela elaboração da Base de conhecimento informatizada, com base nos levantamentos dos processos e informações coletadas no DPF durante o período de implantação;

    - A Base de conhecimento informatizada deverá estar integrada ao Sistema de Gestão do Atendimento e ser utilizada exclusivamente para a prestação dos serviços contratados.

  - Relatórios Gerais

    - Durante o processo de implantação da Central de Serviços, os relatórios deverão ser customizados pela CONTRATADA de acordo com as necessidades técnicas e operacionais do DPF, observados nos subitens abaixo:

- O SGSD deverá fornecer relatórios estatísticos específicos por tipos de atendimentos, por item de configuração, por grau de severidade, por grau de complexidade, por duração de chamadas, por atendente, bem como estatísticas dos atendimentos diários, semanal e mensal e em intervalos pré-definidos, conforme critérios definidos pelo DPF, durante o processo de implantação.

- Os relatórios emitidos pelo SGSD deverão abranger toda a operação (visão macro), bem como detalhar uma demanda específica (visão micro).

- Os relatórios estatísticos com resumos diários, semanais e mensais devem permanecer armazenados e disponíveis para consulta em tempo real, cabendo à Contratada a responsabilidade pelo dimensionamento do sistema de armazenamento.

- Os relatórios emitidos pelo SGSD devem ter interfaces amigáveis em português, para que pessoas sem conhecimento de programação possam interpretá-los sem dificuldades.

- A geração de relatórios estatísticos relativos ao atendimento prestado pela Central de Serviços deverá abordar, no mínimo, os seguintes aspectos:

  - Dados de tráfego:

    - Chamadas recebidas;

    - Chamadas atendidas;

    - Chamadas abandonadas;

    - Chamadas transbordadas;

    - Chamadas em fila de espera;

    - Chamadas transferidas;

    - Duração média das chamadas;

    - Chamadas atendidas por atendente;

    - Tempo de ocupação por atendente;

    - Média de atendente por turno;

    - Relatório de navegação na URA, mostrando cada passo, por objeto, da navegação do usuário no menu de opções.

  - Dados de filas de espera:

    - Tempo de espera;

    - Distribuição de esperas.

  - Dados dos operadores de atendimento durante o período de chamadas:

    - Quantidade de chamadas atendidas;

    - Total de tempo utilizado nos atendimentos em cada unidade do DPF;

    - Nome ou identificador único do operador.

- Deverá estar disponível para análise do DPF, em tempo real, o desempenho do fluxo (tráfego) de ligações ativas e receptivas nos grupos de atendimento, monitorando o volume de ligações, tempo de conversação, tempos médios de atendimento, em espera e ligações abandonadas.

- Deverá ser visualizado, de forma gráfica, o estado de cada um dos operadores de atendimento, apresentando, minimamente, os seguintes estados: disponível, indisponível, pausa, processamento retaguarda e em atendimento.

  - Relatório Mensal da Central de Serviços e da Gerência de Incidentes

    - A CONTRATADA deverá encaminhar ao DPF, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, Relatório Mensal das atividades realizadas pela Central de Serviços

    - O Relatório Mensal deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

      - Resultado da apuração dos indicadores de Níveis de Serviços exigidos, apurados conforme Anexo I – A – Caderno de Métricas e  Níveis de Serviços deste de Referência;

      - Volumetria, contendo, pelo menos, os seguintes registros de chamadas, desdobradas por canal de atendimento (Central de Serviços):

        - Oferecidas pela rede pública;

  - Rejeitadas no PABX;

  - Desviadas para a URA;

  - Atendidas pela URA;

  - Abandonadas na URA;

  - Concluídas pela URA;

  - Roteadas para o operador;

  - Atendidas pelo operador;

  - Abandonadas na espera pelo operador;

  - Abandonadas durante o atendimento do operador;

  - Recebidas x Atendidas por hora (intervalos de 1 hora) e por dia, segmentadas por assuntos.

        - Tempos de atendimento:

  - Tempo total de conversação telefônica;

  - Tempo médio de atendimento, desdobradas por canal de atendimento – telefonia, e-mail e registro via web ;

  - Tempo médio de fila de espera para o atendimento na URA;

  - Tempo total, por mês, em que o tempo de fila de espera para o atendimento na URA ficou acima de dez segundos;

  - Tempo médio de espera para o atendimento humano;

  - Tempo total, por mês, em que o tempo de fila de espera para o atendimento humano ficou acima de dez segundos.

  - Tempo de espera em fila antes do abandono.

      - Produtividade da Operação, desdobradas por canal de atendimento :

  - Quantidade de atendimentos realizados;

  - Quantidade de ocorrências registradas;

  - Quantidade de ocorrências registradas corretamente;

  - Tempo total de pós-atendimento;

  - Quantidade de atendimentos telefônicos resolvidos no primeiro contato;

  - Quantidade de mensagens recebidas no atendimento web, por tipo de mensagem;

  - Quantidade de mensagens tratadas no atendimento web, em até 2 horas do seu recebimento;

  - Quantidade de mensagens respondidas pelo atendimento web, por tipo de mensagem;

  - Quantidade de mensagens respondidas pelo atendimento web no primeiro contato;

  - Quantidade de ocorrências repassadas para os demais níveis de suporte (telefônica + web-atendimento);

  - Quantidade de registros pendentes no período por assuntos;

  - Quantidade de registros por assuntos – os 10 maiores – e respectivos percentuais e TMA associado;

  - Percentual de Resolução Diária dos chamados pela Central de Serviços, segmentado por assuntos.

      - Qualidade do atendimento, contendo, pelo menos, as seguintes informações:

  - Número de operadores de atendimento alocados na Central de Serviços no mês, desdobrado por núcleo de atendimento;

  - Total de Horas de operadores previstas para no mês;

  - Total de Horas de operadores trabalhadas no mês;

  - Tempo logado dos operadores;

  - Tempo de pausa dos operadores;

  - Quantitativo de monitorias realizadas no mês;

  - Resultado da pesquisa de satisfação do usuário, apresentando os percentuais individuais, subtotais e a média mensal;

  - Ações de melhorias a serem implementadas.

      - Produtividade dos demais níveis de Suporte (2º e 3º  Níveis), contendo pelo menos os seguintes indicadores:

  - Volume de ocorrências registradas, por tipo de ocorrência;

  - Volume de ocorrências recebidas da Central de Serviços, por tipo de ocorrência;

  - Volume de ocorrências repassadas, por destino e tipo de ocorrência;

  - Tempo médio de resolução;

  - Percentual de resoluções dentro do prazo.

      - Produtividade dos Interlocutores de Área, contendo pelo menos os seguintes indicadores:

  - Volume de ocorrências recebidas, por tipo de ocorrência;

  - Tempo médio de resolução;

  - Percentual de resoluções dentro do prazo.

      - Serviços de Tecnologia, contendo pelo menos os seguintes indicadores:

  - Total de horas trabalhadas;

  - Quantidade Total de solicitações de manutenção registradas no período;

  - Quantidade Total de solicitações de manutenção atendidas no prazo;

  - Quantidade Total de projetos previstos;

  - Quantidade Total de projetos implantados;

      - Todos os relatórios devem conter páginas numeradas e índice remissivo.

      - Deverá ser encaminhado anexo aos relatórios, em formato digital e em arquivo compatível com o MS Office, a totalidade das manifestações registradas no SGSD e a sua efetiva tramitação, tratadas na Central de Serviços.

- FASE A15 – Encerramento dos Serviços

  - O encerramento se refere ao processo de finalização pela CONTRATADA da prestação dos serviços contratados. Devendo, a CONTRATADA, elaborar processo de repasse integral e irrestrito dos conhecimentos e competências necessárias e suficientes para promover a continuidade dos serviços, conforme item 4.4.7 - Requisitos para a Transição Contratual deste Termo de Referência.

  - A execução do Plano de Encerramento deverá ser finalizada em no mínimo 30 (trinta) dias corridos anteriores ao término do contrato.

  - O Plano de Encerramento dos Serviços deve detalhar o processo de repasse dos serviços, tratando, no mínimo, dos seguintes tópicos:

  - Identificação dos profissionais da CONTRATADA, seus papéis, responsabilidades, nível de conhecimento e qualificações.

  - Cronograma detalhado identificando as tarefas, processos, recursos, marcos de referência, início, período de tempo e data prevista para término.

  - Estruturas e atividades de gerenciamento da transição, as regras propostas de relacionamento da CONTRATADA com o DPF e com a futura prestadora de serviços ou servidores do DPF.

  - Plano de gerenciamento de riscos, Plano de contingência e Plano de acompanhamento do encerramento.

  - Descrição de como se dará o repasse de seus processos, metodologias, ferramentas e fluxo de atendimento.

  - Por ocasião do encerramento do Contrato, conforme previsto no Art.12 da IN 02, de 30 de abril de 2008, a CONTRATADA se compromete a promover a transição contratual repassando à nova CONTRATADA e o DPF a tecnologia, documentação técnica e metodologias de trabalho utilizadas sem perda de informação, a fim de permitir a continuação dos trabalhos sem perda de continuidade.

  - Lista de todos os recursos de software e hardware necessários para o repasse tecnológico.

# ANEXO I – D

# MODELO DE TERMO DE VISTORIA

TERMO DE VISTORIA

Certifico sob as penas da lei que a empresa <<___________>>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ/MF sob o número <<___________>>, com sede na <<_______>>, por intermédio de seu representante legal, o Sr. <<__________>>, infra-assinado, portador da carteira de identidade número <<__________>> , expedida pela <<__________>> e do cadastro de Pessoa Física, CPF/MF, sob o Número <<__________>> visitou as dependências  da Superintendência Regional do Estado De __________ do  Departamento de Polícia Federal (SR/DPF/___), tomando conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico <<__________>> estando plenamente consciente da infraestrutura que tem à disposição.

Belo Horizonte/MG, _____de __________de 2013.

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo (Nome do representante legal da licitante)

# ANEXO I - E

# PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

| GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Volume Total Estimado (12 meses) | Valor Unitário do Serviço (R$) | Valor total Mensal (R$) | Valor total (R$) 12 (doze) meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Serviços de Suporte de 1º, 2º e 3º Nível: - gerenciamento de incidentes e de solicitações de serviços, via telessuporte, e atendimento presencial, e assistência técnica ao parque de equipamentos das unidades do DPF | 6.000 chamados |  |  |  |
|  | 2 | Execução de rotinas e procedimentos de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva na infraestrutura de TI – Suporte de 3º Nível, remoto e presencial | 4.000 UDPFS |  |  |  |
| Valor Total Anual - Grupo 01 (Item 01 + Item 02) |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3 | Serviços de Suporte de 1º, 2º e 3º Nível: - gerenciamento de incidentes e de solicitações de serviços, via telessuporte, e atendimento presencial, e assistência técnica ao parque de equipamentos das unidades do DPF | 6.000 chamados |  |  |  |
|  | 4 | Execução de rotinas e procedimentos de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva na infraestrutura de TI – Suporte de 3º Nível, remoto e presencial | 6.000 UDPFS |  |  |  |
| Valor Total Anual - Grupo 02 (Item 03 + Item 04) |  |  |  |  |  |  |

***Observação: O valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do  objeto deste edital e seus anexos, bem como taxas, impostos e contribuições para-fiscais.

ANEXO 1 -- F

REQUISITOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK.

| FUNCIONALIDADE | PÁGINA |
| --- | --- |
| Exportar banco de dados do Sistema para arquivo em formato texto para importação via SQLLOADER, em Sistema de Gerenciamento de Banco de dados (SGBD) |  |
| Permitir o encaminhamento/escalonamento automático e manual das solicitações de serviços e incidentes por assunto |  |
| Permitir a parametrização e customização de indicadores de níveis serviços (ANS’s) |  |
| Permitir a definição de níveis de prioridades diferentes para usuários e grupos de usuários |  |
| Possuir base de conhecimento integrada, acessível através da Web aos técnicos e usuários. |  |
| Apresentar o histórico de todos os problemas e soluções encontrados para cada chamado aberto |  |
| Permitir a abertura de ordens de serviço, consultas de chamado e acesso à base de conhecimentos via Web |  |
| Possibilitar a verificação da abertura de mais de um chamado para o mesmo usuário ou equipamento, evitando a criação de chamados em duplicidade |  |
| Realizar pesquisa de satisfação de usuários on-line |  |
| Gerar automaticamente e-mails de alerta, para reiteração de chamados técnicos abertos |  |
| Enviar automaticamente, na abertura e encerramento do chamado, e-mail ao usuário com os detalhes de sua solicitação e a sua situação de atendimento |  |
| Permitir anexar arquivos (Ex. .doc, .jpg, .pdf, .xls) aos chamados |  |
| Permitir controlar e gerenciar incidentes, abrangendo funcionalidades típicas da área de manutenção tais como: abertura de tickets, requisições de serviços, alocação de recursos, registro de equipamentos e softwares, inspeção de procedimentos de atendimento de campo e encerramento de incidentes |  |
| Permitir a criação e associação de novas tabelas e campos ao sistema |  |
| Suportar a entrada do texto livre para o registro de descrições e de resolução dos incidentes |  |
| Permitir atribuir a um usuário ou grupo de usuários específico, o acesso à abertura, modificação e fechamento de registros de incidentes |  |
| Automatizar a classificação e a gravação de incidentes |  |
| Permitir inserir prioridade, impacto, e indicadores de urgência para os registros de incidentes |  |
| Permitir a monitoração e rastreamento dos incidentes |  |
| Suportar o roteamento automatizado (alerta) dos incidentes à equipe de suporte |  |
| Permitir a produção de relatórios gerenciais dos históricos de registros de incidentes |  |
| Permitir a análise de dados dos incidentes e das chamadas, para identificar tendências |  |
| Possuir relatórios de incidentes não resolvidos |  |
| Fornecer um registro histórico seguro de todas as alterações de incidentes e atividades resolvidas |  |
| Ter funcionalidade de busca para incidentes resolvidos |  |
| Permitir e manter os relacionamentos entre os incidentes, erros conhecidos, e os registros de problemas |  |
| Permitir o fechamento de todos os incidentes quando o problema associado ou o erro conhecido é resolvido |  |
| Permitir a produção de relatórios de incidentes que podem ser usados para identificar qualquer degradação dos serviços ou indisponibilidade dos mesmos |  |
| Permitir o acesso seguro e controlado à base de dados do gerenciamento da configuração para pesquisar, modificar e extrair informações relacionadas a incidentes |  |
| Permitir o gerenciamento de incidentes, a notificação e atribuição de prioridade e criticidade |  |
| Permitir a priorização, atribuição e escalação automáticas dos incidentes baseados na categorização do registro |  |
| Permitir a escalação automática dos incidentes baseados em usuários afetados e intervalos de tempo pré-determinados |  |
| Permitir a criação, a modificação, e o encerramento de registros de problemas |  |
| Permitir a geração automática de data e hora para novos registros de problemas |  |
| Permitir a distribuição e atribuição de registros de problemas para grupos ou colaboradores de suporte |  |
| Possuir códigos de impacto e de urgência que possam ser atribuídos a registros de problemas |  |
| Permitir o rastreamento e monitoração do tratamento de problemas |  |
| Permitir o escalonamento de problemas depois que limites pré-definidos sejam atingidos |  |
| Fornecer dados históricos de problemas e erros conhecidos para serem utilizados pela equipe de suporte durante o processo de investigação de um problema |  |
| Permitir a entrada de informações em forma de texto livre para a descrição de problemas e das atividades de resolução dos mesmos |  |
| Permitir o acesso seguro e controlado das informações de gerenciamento de mudanças tais como alterações de agendamento e histórico de mudanças |  |
| Permitir o acesso seguro e controlado à Configuration Management Database (CMDB) para pesquisar, modificar, e extrair informações relacionadas ao gerenciamento de problemas |  |
| Permitir a integração com o CMDB para permitir atualizações de registros de problemas com informações de configuração |  |
| Permitir a associação e a manutenção de relacionamentos entre registros de incidentes e de problemas |  |
| Permitir a automatização de procedimentos de escalamento do gerenciamento de incidentes para o gerenciamento de problemas |  |
| Permitir que a equipe de gerenciamento de problemas comunique informativos de estado e de progresso, assim como as soluções temporárias e de contorno para a equipe da Central de Serviços |  |
| Permitir alerta automático para o gerente de problemas quando algum problema está próximo de ultrapassar um limite pré-definido |  |
| Prover a facilidade de elaboração e emissão de relatórios |  |
| Permitir o encerramento de erros conhecidos, de problemas e de incidentes quando uma mudança relacionada a estes é implementada com sucesso |  |
| Permitir a comunicação das informações e dos agendamentos de mudanças que podem ser distribuídas para a Central de Serviços e ao grupo de usuários |  |
| Permitir o processo de gerenciamento de problemas mantendo a informação histórica, presente/corrente e futura das mudanças |  |
| Prover relatórios estatísticos atuais e históricos de atendimento por usuário, por unidade funcional e por equipamento, a partir dos dados do cadastro de usuários, tabela de unidades funcionais e inventário de equipamentos do DPF, que deverão ser atualizados pela CONTRATADA |  |

Nota: A coluna “PÁGINA” deverá ser preenchida com o número da página em que se encontra a descrição da respectiva funcionalidade no documento que descreve as características do SGSD a ser utilizado.

ANEXO I - G

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

O Departamento de Polícia Federal, por intermédio da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no <Unidade da Federação>, doravante denominado DPF, com sede na Rua <endereço da Superintendência>, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.494/<NNNN0-DV>, neste ato representado pelo Senhor Superintendente Regional o Senhor ____________________, CPF nº ______________, <qualificação> , residente e domiciliado nesta Cidade, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 35, inciso V, do Regimento Interno do DPF, aprovado pela Portaria nº <N.NNN, de DD de mês de 20AA, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça - MJ, publicada na Seção 1 do DOU nº NNN, de DD de mês de 20AA>, e de outro lado, ______________________, CNPJ nº ___________________/_____, sediada na cidade de ______________________, à Rua: _______________, bairro ________________, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º <XX/20XX>, doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do DPF;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação do DPF;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante denominado TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pelo DPF, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto 4.553 de 27/12/2002 - Salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado.

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece que em razão das suas atividades profissionais, estabelece contato com informações sigilosas, que devem ser entendidas como segredo. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios Colaboradores do DPF, sem a expressa e escrita autorização do DPF.

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada de decisão.

Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por divulgação pública ou por meio de canais autorizados pelo DPF.

Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômico, político, científico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado brasileiros.

Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessárias ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O termo informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, metodologia, projetos, especificações, relatórios, compilações, código fonte e código objeto de programas de computador na íntegra ou em partes, artefatos diversos, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades do DPF e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominadas INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou que venham a surgir no futuro devem ser mantidas sob segredo. Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação a CONTRATADA deve tratar a mesma sob sigilo até que seja autorizado, formalmente, a tratá-la de forma diferente pelo DPF.

Parágrafo Segundo – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Terceiro – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Quarto – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação;

II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra parte exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste TERMO.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio do DPF.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a estar ciente e em conformidade com as Diretrizes Básicas da Política de Segurança da Informação do DPF, devendo atender às seguintes normas:

I - a Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade civil e criminal de usuários que cometam irregularidades em razão do acesso a dados, informações e sistemas informatizados da Administração Pública;

II - o Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, que institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades de Administração Pública Federal;

III - o Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal;

IV – Portaria nº 779/2009-DG/DPF, de 18 de janeiro de 2010, que instituiu a Política de Segurança da Informação do Departamento de Polícia Federal.

V - Portaria nº 330/2009-DG/DPF, de 9 de junho de 2009 que define as obrigações dos usuários de recursos computacionais do DPF

VI - Portaria nº. 2042/2010-DG/DPF, de 3 de janeiro de 2010, que instituiu a Política de Controle de Acesso Lógico da Polícia Federal.

VI - outras normas pertinentes em vigor no DPF.

Parágrafo Terceiro – O atendimento deste Termo de Sigilo e Confidencialidade bem como das Diretrizes Básicas da Política de Segurança da Informação do DPF devem ser incorporados formalmente ao contrato de trabalho dos funcionários da CONTRATADA que prestarem serviços ao DPF.

I – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

II – A CONTRATADA deve assegurar que todos os seus colaboradores guardarão sigilo sobre as informações que porventura tiverem acesso, mediante o ciente de seus colaboradores em Termo próprio a ser firmado entre a CONTRATADA e seus colaboradores, e que os mesmos comprometer-se-ão a informar, imediatamente, ao seu superior hierárquico, qualquer violação das regras de sigilo, por parte dele ou de qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.

a) A coleta dos Termos de Sigilo de seus colaboradores não exime a CONTRATADA das penalidades por violação das regras por parte de seus contratados.

b) A CONTRATADA deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com seus colaboradores ao DPF no prazo de 10 dias após assinatura dos respectivos termos.

c) Sempre que um colaborador for admitido, A CONTRATADA deverá fornecer cópia dos novos termos firmados no prazo de 2 dias após assinatura dos respectivos termos.

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa do DPF, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pelo DPF.

Parágrafo Quinto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Sexto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros;

III – Comunicar à DPF, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

Parágrafo Oitavo –  A CONTRATADA, quando do encerramento definitivo do CONTRATO PRINCIPAL, deverá entregar ao DPF todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com o DPF, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A CONTRATADA também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para o DPF.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo DPF, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definido.

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que:

I – O DPF terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pelo DPF, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

IV – Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes;

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, será incorporado a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas;

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Oitava – DO FORO

As partes elegem o foro da  cidade de Belo Horizonte/MG ou Florianópolis/SC  para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

__________________, ___________ de ________________________ de 20____

De Acordo:

| DPF |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ <Nome> Matrícula: <Matr.> |  |  |
| REPRESENTANTE DA CONTRATADA | PREPOSTO DA CONTRATADA |  |  |
| _______________________________ <Nome> <Qualificação> | ________________________________ <Nome> <Qualificação> |  |  |
| TESTEMUNHAS |  |  |  |
| ______________________________ <Nome> <Qualificação> |  | ________________________________ <Nome> <Qualificação> |  |

ANEXO I - H

TERMO DE CIÊNCIA

| Contrato N°: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Prestação de serviços de suporte de TI de 1º, 2º nível, visando o atendimento das necessidades dos usuários do DPF na circunscrição da SR/DPF/<UF>, incluindo assistência técnica ao parque de equipamentos, e para a prestação de suporte para a infraestrutura de TI (suporte de 3º nível) das unidades do DPF instaladas <no Estado do(a)Unidade Federativa>. |  |  |  |
| Gestor do Contrato: |  |  | Matr.: |  |
| DPF (Órgão): | Superintendência Regional de Polícia Federal do Estado <do(a) Unidade Federativa> |  |  |  |
| Contratada: |  |  |  |  |
| CNPJ da Contratada: |  |  |  |  |
| Preposto da Contratada: |  |  |  |  |
| CPF do Preposto: |  |  |  |  |

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer o TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO firmado entre o DPF e a Contratada, do qual receberam cópia, e as normas de segurança vigentes no DPF – Segurança Institucional e Segurança da Informação, comprometendo-se a observá-las e, mesmo após eventual desligamento do Contrato, manter o sigilo e confidencialidade em relação às informações a que tiveram acesso em virtude da execução contratual.

_______________________,______ de _____________________ de 20_____.

CIÊNCIA

FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

______________________ <Nome> CPF:<Nºdo CPF>

ANEXO I - I

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A empresa _____________________________, CNPJ_______________________________, aqui representado pelo seu responsável, Sr(a)_________________________________, declara estar de acordo que todas atividades, documentação e produtos desenvolvidos durante a execução dos serviços porventura contratados são de propriedade única e exclusiva do Departamento de Polícia Federal.

____________________________________

Assinatura do responsável pela empresa

# ANEXO I – J

# GLOSSÁRIO

Base de Conhecimento – é um banco de informações de históricos e soluções adotadas para a resolução de problemas. É uma biblioteca de solução de problemas, ou seja, um repositório contendo os problemas e dúvidas apresentados pelos usuários, bem como as soluções anteriormente utilizadas. Seu uso se faz através de uma ferramenta de busca dentro da base possibilitando aos técnicos, agilidade na solução dos chamados.

Chamados: são classificados como solicitações de auxílio sobre determinada procedimento técnico, solicitações de equipamentos ou registro de ocorrências por parte dos usuários do DPF que podem ser realizados por meio de ligações telefônicas, correio eletrônico, memorandos e acesso ao sistema de apoio ao usuário na intranet. Os chamados podem compreender um ou mais eventos.

COBIT: do inglês, Control Objectives for Information and related Technology, é um guia, formulado como framework, dirigido para a gestão de tecnologia de informação (TI). Recomendado pelo ISACA (Information Systems Audit and Control Foundation), possui uma série de recursos que podem servir como um modelo de referência para gestão da TI, incluindo um sumário executivo, um "framework", controle de objetivos, mapas de auditoria, ferramentas para a sua implementação e principalmente, um guia com técnicas de gerenciamento. Especialistas em gestão e institutos independentes recomendam o uso do CobiT como meio para otimizar os investimentos de TI, melhorando o retorno sobre o investimento (ROI) percebido, fornecendo métricas para avaliação dos resultados (KPIs, KGIs e CSFs).

CRM – Customer Relationship Management – conjunto de boas práticas de relacionamento com consumidores, prevendo o aumento de satisfação e retenção de clientes.

Eventos: são descritos como ações que deverão ser tomadas e realizadas pela CONTRATADA para resolução de um problema, requisição de serviços e apoio a usuários TI.

CGTI – Coordenação Geral de Tecnologia da Informação – Órgão Central do DPF responsável pela área de Tecnologia da Informação.

Help Desk: termo inglês que designa o serviço de apoio à usuários para suporte e resolução de problemas técnicos em informática, telefonia e tecnologias de informação. Este apoio pode ser tanto dentro de uma empresa (profissionais que cuidam da manutenção de equipamentos e instalações dentro da empresa), quanto externamente (prestação de serviços a usuários).

HMM – Hora de Maior Movimento, significa os momentos de pico de uso de um determinado sistema ou solução de TI.

Informação Sigilosa – Toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O termo informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, metodologia, projetos, especificações, relatórios, compilações, código fonte e código objeto de programas de computador na íntegra ou em partes, artefatos diversos, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades do DPF ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não da prestação dos serviços objetos do Termo de Referência a que, diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do dos serviços previstos no Termo de Referência.

ITIL - Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é uma biblioteca de boas práticas nos serviços de tecnologia da informação (TI), desenvolvida no final dos anos 80 pela CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) e atualmente sob custódia da OGC (Office for Government Commerce) da Inglaterra. A ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de tecnologia da informação (TI). A ITIL endereça estruturas de processos para a gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto abrangente de processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os quais uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional em vista de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios.

Níveis de serviços: São critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos pelo DPF com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços a serem contratados. Para mensurar esses fatores são utilizados indicadores relacionados com a natureza e característica dos respectivos serviços.

NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego – Estabelece parâmetros mínimos para o trabalho em atividades de tele atendimento/telemarketing nas diversas modalidades desse serviço, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente.

NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação. Núcleo responsável pela execução das atividades relacionadas à implementação, ao funcionamento e à manutenção dos sistemas de telecomunicações e informática no âmbito da circunscrição da Superintendência Regional do DPF.

OTRS – sigla inglesa para  Open-source Ticket Request System – É um software open-source  para gestão de Service Desk, utilizado por milhares de organizações, em todo o mundo, permitindo transparência e colaboração entre as equipes de suporte e usuários. Na versão OTRS ISTM, com base nas melhores práticas de ITIL, fornece ferramentas de gerenciamento para solicitações e gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de versão.

Service Desk - Com a evolução do Help Desk, surgiu o Service Desk. O Service Desk possui uma abrangência e qualidade maior. O objetivo do Service Desk é prover aos usuários de TI um Ponto Único de Contato (PUC) ou Single Point of Contact (SPOC), vital para uma comunicação efetiva entre os usuários e as equipes de TI. A missão principal do Service Desk é o restabelecimento da operação normal dos serviços dos usuários o mais rápido possível, minimizando o impacto nos negócios causados por falhas de TI. Para um provimento de serviços de Service Desk com qualidade, este Service Desk poderá utilizar as melhores práticas ITIL ou outras metodologias atualmente utilizadas. Ferramentas de Gestão de Serviços de TI bem estruturadas, também são vitais para o provimento de um bom serviço. Para que sejam alcançadas todas as expectativas do cliente, interno ou externo, deve-se estabelecer Acordos de Nível de Serviço (ANS). O ANS é que definirá em quanto tempo e de que forma o serviço será prestado.

SGSD (Sistema de Gestão de Service Desk) – Sistema utilizado para o gerenciamento da Central de Serviços e para o registro e acompanhamento dos chamados efetuados pelos usuários, o qual atribui, a cada incidente ou solicitação, um identificador (chamado ticket) e é usado para armazenar todo o histórico do tratamento dado ao incidente ou solicitação. Essa ferramenta é usada para a contabilização dos serviços com vista à gerência dos ANS, e é responsabilidade da CONTRATADA manter seus registros atualizados em tempo real. O SGSD equivale ao Sistema de Controle de Ordens de Serviço e o ticket, a sua numeração.

SMS (Short Message Service) – tecnologia de envio de pequenas mensagens de texto por meio de aparelhos celulares.

Tecnologia CTI – Computer Telephony Integration, é uma tecnologia que permite a interação de entre um computador e um telefone. Uma CTI pode incluir a integração com sistemas de email, páginas web, fax, entre outros.

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação - sigla para designar a informática e sua potencialização com os recursos de comunicação. São considerados equipamentos de TIC: micro-computadores, monitores, scanners, estabilizadores, no-breaks, impressoras, projetores, webcams e demais acessórios.

UDPFS - A Unidade do Departamento de Polícia Federal de Serviços – UDPFS é a unidade básica adotada para mensuração de serviços na área de suporte à infraestrutura de TI, representando a prestação de serviços de um profissional no período de uma hora (1 homem-hora).  A UDPFS destina-se à mensuração dos serviços, e não se vincula ao número de técnicos alocados nele, vez que um profissional pode executar diversas tarefas em paralelo.

URA – Unidade de Resposta Audível, trate-se de um aparelho utilizado por empresas de call center para que possam ser digitadas opções no atendimento eletrônico. De uma forma geral, uma URA é um microcomputador convencional, ao qual se agrega um hardware específico para realizar as tarefas de telefonia (tais como atender, discar, desligar, reconhecer dígitos, falar, etc), e um software que controle este hardware de forma a atender a objetivos específicos.

VNC – Virtual Network Computing (ou somente VNC) é um protocolo desenhado para possibilitar interfaces gráficas remotas. Através deste protocolo um usuário pode conectar-se a um computador remotamente, e utilizar as suas funcionalidades visuais como se estivesse sentado em frente do computador.

Dados do estado de Minas Gerais

| Unidade |  | Usuários | Computadores | Impressoras | Chamados Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superintendência | 597 | 416 | 65 | 315 |
| 2 | Aeroporto de Confins | 64 | 21 | 2 | 16 |
| 3 | Divinópolis | 53 | 39 | 15 | 31 |
| 4 | Governador Valadares | 61 | 46 | 14 | 37 |
| 5 | UTEC - Juiz de Fora | 13 | 9 | 3 | 8 |
| 6 | Juiz de Fora | 58 | 44 | 16 | 44 |
| 7 | Montes Claros | 46 | 32 | 8 | 31 |
| 8 | Uberaba | 43 | 34 | 8 | 32 |
| 9 | Uberlândia | 69 | 49 | 16 | 39 |
| 10 | Varginha | 62 | 36 | 12 | 29 |
| 11 | Anchieta - BH | 32 | 26 | 6 | 21 |
| 12 | DRCOR - BH | 65 | 35 | 7 | 35 |
| 13 | UAI - Praça 7 - BH | 41 | 16 | 4 | 17 |

| ID | Informação | Qtde total | Qtde Monitorada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidores Virtuais | 28 | 18 |
| 2 | Servidores Físicos | 14 | 14 |
| 3 | Switch | 35 | 21 |
| 4 | Firewall | 10 | 10 |
| 5 | Storage | 1 | 1 |
| 6 | HostVM | 7 | 7 |

| Período | Total de Chamados |
| --- | --- |
| Fevereiro | 538 |
| Março | 720 |
| Abril | 630 |
| Maio | 490 |
| Junho | 480 |
| Julho | 513 |

Dados do estado de Santa Catarina

| Unidade |  | Usuários | Computadores | Impressoras | Chamados Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superintendência - SR/DPF SC | 280 | 397 | 85 | 237 |
| 2 | DPF Chapecó | 35 | 48 | 12 | 41 |
| 3 | DPF Criciúma | 30 | 45 | 08 | 38 |
| 4 | DPF Dionísio Cerqueira | 42 | 41 | 11 | 34 |
| 5 | DPF Itajaí | 63 | 68 | 19 | 58 |
| 6 | DPF Joinville | 60 | 75 | 17 | 63 |
| 7 | DPF Lajes | 25 | 34 | 06 | 28 |
| Total |  | 535 | 708 | 158 | 499 |

Obs.: A quantidade de usuários e de equipamentos dispostos nos demais postos de atendimento do DPF no estado de Santa Catarina estão inclusos na demanda apresentada acima.

| Período | Total de Chamados |
| --- | --- |
| Janeiro | 276 |
| Fevereiro | 344 |
| Março | 474 |
| Abril | 488 |
| Maio | 346 |
| Junho | 360 |
| Julho | 412 |
| Agosto | 421 |

| ID | Informação | Qtde total | Qtde Monitorada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidores Virtuais | 42 | 42 |
| 2 | Servidores Físicos | 24 | 24 |
| 3 | Switch | 43 | 16 |
| 4 | Firewall | 09 | 09 |
| 5 | Storage | 1 | 1 |
| 6 | HostVM | 10 | 10 |