ANEXO II

Processo 08280.004369/2022-18 – Serviços de Vigilância Armada

Processo: PLANEJAMENTO

| Seq. | RISCOS | DANOS | PROBABILIDADE |  |  | IMPACTO |  |  | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | AÇÃO CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAIXA | MÉDIA | ALTA | BAIXA | MÉDIA | ALTA |  |  |  |  |
| 1 | Pessoal Em Quantidade Ou Com Qualificação Inadequada | Planejamento deficiente e falho que não reflete a realidade. |  | X |  |  | X |  | Designar Servidores com qualificação mínima para compor a equipe de planejamento da contratação e Capacitação regular de Servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento; Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe | SELOG/DF ORDENADOR | ALOCAR SERVIDORES NO QUANTITATIVO NECESSÁRIO | ORDENADOR |
| 2 | Definição incorreta de quantitativos, especificação e preços dos materiais e mão-de-obra. | O levantamento incorreto da demanda induz a um planejamento deficiente da contratação, induzindo um parcelamento inadequado ou comprometendo desnecessariamente o orçamento da unidade. |  | X |  | X |  |  | Especificações técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas à necessidade apontada, sem direcionamento; Levantar registros históricos dos contratos e consumos anteriores. | SETOR REQUISITANTE PLANEJAMENTO | Auxiliar a área requisitante de como realizar o estudo técnico, extraindo históricos das medições do SIASG ou das notas fiscais. | GESCON/DF CPL/SR/DF |
| 3 | Termo de referência incompleto ou inconsistente | Contratação frustrada e gasto público ineficaz | X |  |  |  |  | X | Designar Servidores com qualificação mínima para compor a equipe de planejamento da contratação e Capacitação regular de Servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento; Pesquisa de preços elaborada de acordo com a IN 05/2014-MPOG; usar lista de verificação da ON 02/2016-SEGES | SELOG/DF | Refazer o procedimento | SETOR REQUISITANTE |
| 4 | Contratação não atende as necessidades da administração | Desperdício de recurso público |  | X |  |  |  | X | Definição clara e precisa da necessidade da administração; análise detalhada das necessidades. | SETOR REQUISITANTE | Refazer o procedimento | SELOG/DF |
| 5 | Redação inadequada do edital | Licitação fracassada | X |  |  |  |  | X | USAR MODELO AGU | CPL/SR/DF | REVISAR O EDITAL E REPETIR A LICITAÇÃO | CPL/SR/DF |

Processo: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| Seq. | RISCOS | DANOS | PROBABILIDADE |  |  | IMPACTO |  |  | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | AÇÃO CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAIXA | MÉDIA | ALTA | BAIXA | MÉDIA | ALTA |  |  |  |  |
| 1 | Planilha de custos em desacordo com a CCT | Contratar com sobrepreços ou causar o fracasso da licitação | X |  |  |  |  | X | Capacitação regular de Servidores que atua na área de licitação | SELOG/DF | Refazer o processo prejudicado | CPL/SR/DF |
| 2 | Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato | Prestação de serviços com qualidade inferior ou interrupção da prestação do contrato |  | X |  |  | X |  | Exigência e análise apurada da qualificação técnica, econômica e financeira | CPL/SR/DF | Rescisão contratual e convocação do próximo classificado | SELOG/DF |
| 3 | Aceitação de proposta em desacordo com o edital | Prejuízo aos princípios da adm. pública | X |  |  |  |  | X | Fazer check-list e análise rigorosa das documentações | CPL/SR/DF | Revogação dos atos e retorno à fase anterior da licitação | CPL/SR/DF |
| 4 | Licitação deserta ou fracassada | Prejuízos à administração | x |  |  |  |  | x | Revisar os preços os preços pesquisados e exigências habilitatórias | ÁREA DEMANDANTE | Revisar o edital e repetir a licitação | CPL/SR/DF |
| 5 | Impugnação do edital | Atraso na contratação |  | x |  | x |  |  | Usar modelo AGU. evitar exigências restritivas | CPL/SR/DF | Revisar o edital e republicar a licitação | CPL/SR/DF |
| 6 | Não envio de documentos obrigatórios | Prejuízos à administração pela contratação mais cara |  | x |  | x |  |  | Manter comunicação VIA CHAT, por e-mail e telefone | CPL/SR/DF | Convocar o próximo classificado e abrir processo de penalidade | CPL/SR/DF |

Processo: GESTÃO DO CONTRATO

| Seq. | RISCOS | DANOS | PROBABILIDADE |  |  | IMPACTO |  |  | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | AÇÃO CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAIXA | MÉDIA | ALTA | BAIXA | MÉDIA | ALTA |  |  |  |  |
| 1 | Fiscalização/gestão inadequada do contrato | Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito |  | X |  |  |  | X | Capacitação regular de Servidores que são designados para fiscalização do contrato; Manualização das atribuições; Uso de check-list; Evitar a rotatividade de fiscal ou a sobrecarga | SELOG/DF | APURAR RESPONSABILIDADE e POSSÍVEL TROCA DOS FISCAIS/GESTOR | SELOG/DF |
| 2 | Abandono do contrato pela prestadora | Causa grandes prejuízos para a ADM que além de ficar sem o serviço ainda precisa arcar com os custos de uma nova licitação | X |  |  |  |  | X | Fiscal verificando tanto a prestação dos serviços quanto a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação | FISCALIZAÇÃO/DF | Não sendo possível a contratação de remanescente, ou a realização de licitação em tempo hábil, sugerir a contratação emergencial | SELOG/DF |
| 3 | Acidente de trabalho | A Administração responder solidariamente | X |  |  |  | X |  | Exigir o uso de EPIs dentro nas dependências da PF | FISCALIZAÇÃO/DF | Exigir a prestação de assistência pela contratada | GESCON/DF |
| 4 | Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada | Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito | X |  |  |  |  | X | Nomeação de fiscal com capacitação adequada e conhecimento do objeto de contrato e participação efetiva do setor requisitante no recebimento do objeto | SELOG/DF | Aplicação de sanções | GESCON/DF |
| 5 | Responsabilidade subsidiaria da administração | Prejuízo ao erário, desvio da finalidade do órgão | X |  |  |  | X |  | Capacitação regular de Servidores que são designados para fiscalização do contrato, check-list das documentações averiguadas | SELOG/DF | APURAR RESPONSABILIDADE | SELOG/DF |
| 6 | Fornecimento / utilização incompatíveis em quantidade e qualidade com o especificado | Contrato ineficaz e prejudicial | X |  |  |  | X |  | Participação efetiva do setor requisitante no planejamento da contratação e recebimento do objeto, além de capacitação regular de Servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento | SELOG/DF | REPACTUAÇÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL | GESCON/DF |
| 7 | Não apresentação da garantia | Causa prejuízo para a ADM que terá que rescindir o contrato, cancelar empenho e homologação e voltar fase | X |  |  |  |  | X | Manter contínuo contato com a contratada por meio formais a fim de que a garantia seja apresentada | GESCON/DF | VOLTAR À FASE DE HABILITAÇÃO | CPL/SR/DF |
| 8 | Não pagamento ou atraso constantes de salário | Causa prejuízo para a ADM que terá que rescindir o contrato | X |  |  |  |  | X | Capacitação regular de Servidores designados para fiscalizar o contrato para formalizar os processos de penalização desde o início | SELOG/DF | RESCISÃO CONTRATUAL | GESCON/DF |
| 9 | Não manutenção das condições de habilitação | Causa prejuízo para a ADM que terá que rescindir o contrato | X |  |  |  |  | X | Manter contínuo contato com a contratada por meio formais a fim de que as condições de habilitação sejam mantidas. | SELOG/DF | RESCISÃO CONTRATUAL | GESCON/DF |
| 10 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada | Causa prejuízo para a ADM que terá que rescindir o contrato e o risco de a administração responder solidariamente |  | X |  |  |  | X | ADOÇÃO DA CONTA VINCULADA Capacitação regular de Servidores designados para fiscalizar o contrato para formalizar os processos de penalização desde o início | SELOG/DF | RESCISÃO CONTRATUAL Não sendo possível a contratação de remanescente, ou a realização de licitação em tempo hábil, sugerir a contratação emergencial | GESCON/DF |

| Equipe de Planejamento da Contratação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Integrantes Requisitantes |  | Integrante Administrativo |
| JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | JOAQUIM FERREIRA FILHO | JULIANA LIMA MONTALVAO |
| Brasília/DF, 01 de setembro de 2022 |  |  |