# Introdução

  - A contratada deverá mensalmente emitir relatórios gerencias para a Equipe de Fiscalização do contrato e para seu próprio conhecimento da execução do contrato.

  - Os relatórios gerenciais enumerados neste anexo deverão ser emitidos preferencialmente por meio da ferramenta ITSM.

  - Os relatórios gerenciais poderão ser gerados em formato de planilhas Excel, documentos Word, PDF´s, aplicativos PowerBI ou outros instrumentos pactuados entre Susep e a contratada.

  - O conjunto de relatórios deste anexo e cada relatório individualmente poderão ser alterados ao longo da vigência do contrato, em função das necessidades da Susep.

  - Os prazos para emissão dos relatórios estão fixados no documento principal do Termo de Referência.

  - Os relatórios gerenciais considerarão normalmente dados da competência do “mês de referência”, a saber, aquele cujos dados estão sendo analisados.

# Relatórios Gerenciais

## Relatório de Demonstrativo de Equipe

    - A contratada deverá preencher o nome dos profissionais alocados na equipe diante da posição ocupada pelo profissional, bem como as datas de admissão e demissão.

    - A contratada deverá enviar este relatório juntamente com os relativos aos dois meses anteriores ao mês de referência.

## Relatório de Estabilização do Ambiente

    - A contratada deverá preparar relatório em que constem:

      - Os requisitos previstos no item correspondente à estabilização do serviço do Termo de Referência;

      - Indicação das evidências de cumprimento dos requisitos mencionados no item anterior;

    - Este relatório será utilizado na apuração do NMS relacionado à estabilização dos serviços.

## Relatório de Chamados Atendidos

    - A contratada deverá preparar relatório que demonstre, de forma analítica, os chamados resolvidos pela contratada no mês de referência, constando:

      - O número do chamado;

      - A categoria do chamado;

      - A data/hora de abertura;

      - A data/hora de resolução;

      - A área responsável pelo chamado;

      - Os tempos de resposta e de atendimento previstos e realizados;

      - Prioridade;

      - O usuário responsável pelo chamado;

      - Observações

    - Em adição, a contratada deverá consolidar os dados informando:

      - Quantidade de chamados resolvidos no período;

      - Quantidade e percentual de chamados atendidos dentro dos prazos de resposta e atendimento;

      - Quantidade e percentual de chamados atendidos fora dos prazos de resposta ou atendimento.

      - Quantidade e percentual de chamados “críticos” atendidos dentro dos prazos de resposta e atendimento.

    - Chamados críticos são aqueles classificados na ferramenta ITSM como aqueles com prioridade equivalente aos dois níveis mais altos.

## Relatório de Satisfação do Atendimento

    - A contratada deverá preparar relatório listando os chamados reabertos pelos usuários no período, constando:

      - Número do chamado;

      - Categoria do chamado;

      - Data/hora de abertura;

      - Data/hora de resolução;

      - Tempos de resposta e de atendimento previstos e realizados;

      - Usuário responsável pelo chamado;

      - Motivo da reabertura do chamado;

      - Justificativa para a reabertura do chamado;

      - Observações.

## Relatório de Execução de Projetos

    - A contratada deverá preparar relatório que demonstre as seguintes ocorrências no backlog de projetos no mês de referência, considerando para cada projeto em fase de Execução:

      - Entregas previstas;

      - Data prevista para entrega;

      - Data da entrega, se tiver ocorrido;

      - As causas ou justificativas do atraso.

## Relatório de Disponibilidade de Aplicações e Serviços

    - A contratada deverá preparar relatório que demonstre a disponibilidade dos serviços críticos da Susep, onde constem:

      - O nome do serviço ou aplicação crítica;

      - A quantidade de horas mensais de indisponibilidade admitidas pela Susep (T);

      - A quantidade de horas mensais de indisponibilidade verificadas no período (I);

      - O excedente de indisponibilidade: EI = (I – T), EI >=0.

      - A soma dos excedentes de indisponibilidade.

    - Os serviços e aplicações críticas e as quantidades mensais de horas de indisponibilidades admitidas pela Susep estão enumerados no Anexo correspondente aos serviços e aplicações críticas.

## Relatório de Ocorrências no Ambiente de TIC

      - A contratada deverá preparar relatório que descreva os eventos ocorridos no período de apuração que se enquadrem nos tipos de violações listadas no Termo de Referência. Neste relatório devem constar:

      - Data da ocorrência;

      - Equipe da Contratada e Contratante envolvidos;

      - Data da solução, se houver;

      - Descrição detalhada da ocorrência;

      - As causas e/ou justificativas da ocorrência.