# Introdução

  - Este anexo trata do Backlog de Projetos mencionado no Termo de Referência.

  - O ciclo de vida das demandas/projetos é apresentado no item 2 e é demonstrado graficamente no item 3.

  - A contratada deverá implementar, manter e utilizar ferramenta para gerenciamento do backlog de projetos. Os requisitos da ferramenta estão detalhados no item 4.

  - No gerenciamento de cada projeto individualmente, a contratada deverá observar o disposto no item 5 deste Anexo.

  - A contratada deverá observar o disposto no item 6 quanto ao repositório de documentação e informações das demandas e projetos.

# O ciclo de vida das demandas no Backlog de Projetos

  - O ciclo de vida das demandas no backlog tem as seguintes fases:

    - Registro;

    - Detalhamento e Priorização;

    - Execução;

    - Suspensão;

    - Cancelamento;

    - Entrega;

    - Ajustes; e

    - Conclusão.

  - A fase de Registro das demandas:

    - É a primeira etapa da demanda no backlog.

    - Coletam-se dados básicos da demanda, que incluem minimamente:

      - Título da demanda;

      - Objetivo;

      - Demandante;

      - Prazo máximo ou necessário;

      - Principais riscos.

  - A fase de Detalhamento e Priorização das demandas:

    - É a segunda etapa da demanda no backlog.

    - A fase de detalhamento e priorização é um processo iterativo e incremental de, análise, coleta e registro de dados da demanda e sua priorização;

    - A contratada deverá coletar, apurar, refinar e registrar minimamente as seguintes informações adicionais sobre o projeto:

      - Escopo;

      - Núcleo(s) técnico(s) envolvidos;

      - Dependência de outras demandas;

      - Tecnologias envolvidas;

      - Ativos de TIC envolvidos;

      - Contratações ou aquisições necessárias;

      - Documentação;

      - Partes interessadas;

      - Usuários impactados;

      - Riscos adicionais.

      - A fase de detalhamento não se confunde com o detalhamento técnico para execução.

      - As demandas detalhadas serão priorizadas pela Susep com apoio técnico da contratada.

  - A fase de Execução das demandas:

    - É a terceira etapa da demanda no backlog.

    - A contratada deverá promover o detalhamento técnico do projeto;

    - A contratada deverá criar o plano do projeto, com detalhamento condizente com a complexidade do objeto, contendo elementos que incluem:

      - A proposta tecnológica;

      - A topologia da solução;

      - Levantamento de requisitos de hardware e software;

      - Levantamento de atividades e entregáveis, incluindo etapas de validação do andamento dos trabalhos junto à Susep e estimativas de prazo;

      - Sugestão de critérios de aceitação a serem utilizados pela Susep;

      - Outros elementos que se mostrarem necessários.

    - O projeto será executado pela contratada.

    - A contratada se vincula ao escopo e cronograma fixados no plano do projeto.

    - O descumprimento do projeto por motivos de responsabilidade da contratada a sujeitará a glosas no faturamento (Anexo ???)

  - A fase de Suspensão das demandas:

    - Um projeto em execução poderá ser suspenso.

    - A Susep poderá sobrestar a execução de um projeto, situação em que seus prazos serão suspensos;

    - A contratada poderá sugerir a suspensão de projetos em execução, apresentando justificativas.

    - A contratada deverá registrar as razões da suspensão e as condições necessárias para retomada da execução.

    - A execução de projetos suspensos poderá ser oportunamente retomada.

    - Projetos suspensos poderão ser cancelados pela Susep.

  - A fase de Cancelamento das demandas:

    - Uma demanda ou projeto suspenso poderá ser cancelado pela Susep.

    - A contratada poderá sugerir o cancelamento, apresentado justificativas.

    - A contratada deverá registrar as razões do cancelamento;

  - A fase de Entrega das demandas:

    - Ao completar a implementação das entregas do projeto, a contratada deverá notificar à Susep, para que seja feita a homologação.

    - A contratada deverá enviar à Susep relatório das entregas apresentadas;

    - A Susep avaliará as entregas conforme o relatório enviado, podendo aprová-las ou recusá-las.

    - A contratada deverá registrar no projeto a resposta da Susep às entregas apresentadas.

    - Os projetos cujas entregas forem integralmente aprovadas serão movidos para a fase de “Conclusão” e, caso contrário, para a fase de “Ajustes”.

  - A fase de Ajustes das demandas:

    - Projetos cujas entregas não foram totalmente aprovadas pela Susep estarão na fase de ajustes.

    - A contratada deverá atuar sobre as entregas irregulares dos projetos em “Ajustes” e reapresentá-las à Susep, situação em que novamente estarão na fase de “Entrega”.

  - A fase de Conclusão das demandas:

    - Projetos cujas entregas foram totalmente aprovadas pela Susep estarão na fase de Conclusão.

    - A contratada atuará nos procedimentos de encerramento do projeto, conforme o planejamento realizado.

    - A contratada transferirá a documentação necessária ao repositório do serviço ou aplicação transferido à produção, quando for o caso.

# Representação gráfica do ciclo de vida das demandas

  - O ciclo de vida das demandas no backlog do projeto pode ser graficamente representado conforme o diagrama a seguir:

# Requisitos da Solução de Gerenciamento do Backlog de Projetos

  - A contratada deverá desenvolver, manter, evoluir, utilizar e disponibilizar à Susep ferramenta para gerenciamento do backlog de projetos a que se refere este Termo de Referência.

  - A ferramenta deverá operar no ambiente de TIC da Susep, devendo ser desenvolvida preferencialmente utilizando-se as ferramentas de produtividade disponibilizadas pela Susep (Microsoft Office 365 E1) e/ou a ferramenta ITSM (Módulo de Projetos e Tarefas).

  - A ferramenta deverá ser colaborativa, permitindo o uso simultâneo pelas equipes da contratada e da Susep.

  - A ferramenta deverá implementar o ciclo de vida das demandas descrito neste anexo.

  - A ferramenta deverá implementar uma visão geral de todas as demandas/projetos catalogadas no Backlog, com possibilidade de filtragem e ordenação das demandas/projetos com base nos principais campos das demandas.

  - A ferramenta deverá permitir o registro das informações acrescentadas e atualizadas a cada iteração de detalhamento, e as principais ocorrências e observações pertinentes às fases pelas quais pode se encontrar cada projeto.

  - A ferramenta será desenvolvida pela contratada de forma iterativa e incremental ao longo do contrato, de acordo com os requisitos e prazos a serem informados pela Susep.

  - A ferramenta de gerenciamento do backlog será transferida à propriedade da Susep, devendo seguir operante mesmo após o encerramento do contrato, sendo de responsabilidade da Susep a manutenção das licenças de Office 365 e da ferramenta ITSM.

  - A contratada deverá prover formulários, templates e instrumentos congêneres para recepção e detalhamento de demandas, sem, contudo, incorrer em complexidade excessiva que venha a comprometer o cronograma dos projetos.

# Ferramenta de Gerenciamento dos Projetos

  - No planejamento técnico e execução dos projetos do backlog, a contratada deverá fazer uso do Módulo de Projetos e Tarefas da ferramenta ITSM da Susep (SysAid) para registrar os projetos e suas tarefas, a relação de precedência entre as tarefas, cronograma estimado, atribuição aos técnicos, registro de atividades e de progresso.

  - Será facultado à contratada a utilização de ferramentas adicionais disponibilizadas pela Susep.

  - O uso de ferramenta da contratada no ambiente da Susep estará sujeito à autorização da Susep.

# Repositório de Documentação de Demandas/Projetos

  - A contratada deverá criar e manter repositório organizado, padronizado e atualizado de documentação e informações relativas às demandas e projetos registrados no backlog.

  - O repositório deverá ser mantido na infraestrutura da Susep.

  - O repositório deverá ser acessível às equipes da contratada e da Susep.